**Оперативная информация на 23 марта**

**Информация по закупкам в рамках нац.проекта «Экология»**

**Региональный проект «Чистая страна»**

Планируем повторно на 2,3 млн. руб. размещать закупку на разработку проектно-сметной документации «Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов в г. Борзя».

Закупка дважды не состоялась по причине отсутствия заявок (*Справочно:* *потенциальные исполнители отказались принимать участие в торгах, вышли на других проектировщиков).*

**Региональный проект «Чистый воздух»**

Направлена заявка в Росприроднадзор на предоставление межбюджетных трансфертов на софинансирование следующих объектов  
в размере 678,530 млн. руб.:

строительство троллейбусных линий «Троллейбусное депо – Каштак»;

модернизация и закрытие котельных с переводом потребителей на централизованное теплоснабжение

С Минфином Забайкальского края отработали вопрос  
по софинансированию вышеназванных мероприятий за счет средств краевого бюджета. Ожидаем позицию Минприроды России.

**Региональный проект «Сохранение лесов»**

Общий объем финансирования на 2020 год – 142,5 млн. руб., из них: 115 млн. руб. – закупка 28 ед. лесопожарной и 10 ед. лесокультурной техники и оборудования.

Закупки на весь объем техники проведены.

На лесохозяйственную технику и оборудование заключено 2 договора на сумму 5,9 млн. руб. Срок поставки техники – конец марта.

На лесопожарную технику заключено 7 контрактов на сумму 100,1 млн. руб.

3 единицы техники поставлены,

4 единицы - ожидаются в конце марта,

18 единиц – в апреле,

3 единицы в мае.

Общая сумма экономии по закупкам техники составила 9 млн. руб.

Подготовлено обращение в Рослесхоз с предложениями о согласовании использования экономии на дополнительный объем техники.

**По иным закупкам:**

В рамках основных мероприятий государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» подготовлены технические задания на закупки:

Выполнение работ по очистке водных объектов общего пользования от брошенных орудий лова – 230,0 тыс. руб.

Составление декларации безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Забайкальского края – 10 млн. руб.

Заявки (23.03.2020г.) направляются в Центр закупок.

**По исполнению Ваших поручений:**

1. Проведена работа по корректировке территориальной схемы в части включения в нее инвестиционного проекта по строительству завода по переработке отходов в г. Краснокаменск. До 1 мая 2020 года работа по утверждению указанных изменений в территориальную схему будет завершена. Провести работу раньше не представляется возможным, так как требуется проведение общественных обсуждений проекта территориальной схемы и его согласование с ППК РЭО.

Сегодня С.М.Трофимова работает с представителями  
ООО «Экопромгаз» (инвестор) и АО «Байкалводпроект» (проектировщик комплекса по сортировке ТКО в г. Краснокаменск).

2. По информационным ресурсам, куда можно обращаться жителям Забайкальского края по вопросу перехода на новую систему обращения с отходами, в том числе работе регионального оператора по обращению с ТКО:

- «горячая линия» регионального оператора по бесплатному номеру телефона 8-800-350-49-71 (с начала года на указанный телефон поступило 52 тыс. звонков, из них 290 – обращения и претензии на несвоевременный сбор и вывоз ТКО);

- РЭО РАДАР – информационный ресурс, созданный на площадке ППК Российский экологический оператор. Сообщить о проблеме можно по телефону «горячей линии» РЭО Радар:8-800-600-90-08 (бесплатный номер) или оставить заявку на сайте: ;

- «Голос забайкальца» – по вопросам несвоевременного сбора и вывоза мусора забайкальцы могут оставлять сообщения на данном ресурсе. Всего по вопросам связанным с работой регионального оператора на «Голос» поступило 52 обращений, 40 отработаны в полном объеме. Оставить заявку можно на сайте ресурса по адресу: golos75.ru

**В рамках реализации 119-фз по предоставлению «Дальневосточного гектара»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  | **2019г** | **Январь 2020 г.** | **Февраль 2020г** | **Март**  **2020 г.** | **итого** |
| 1 | Поступило заявлений | 1786 | 58 | 120 | 98 | 2062 |
| 2 | Заявлений на рассмотрении | 20 | 1 | 26 | 23 | 70 |
| 3 | Стадия постановки на ГКУ | 0 | 0 | 3 | 23 | 26 |
| 4 | Договор сформирован и отправлен заявителю | 571 | 11 | 42 | 67 | 691 |
| 5 | Направлено на регистрацию | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 6 | Заключено договоров | 289 | 53 | 115 | 39 | 496 |
| Выдано на руки заявителям-150 | | | |  | | |

**В части капитального и текущего ремонта ГТС**

**с 16 по 20 марта:**

Министерством финансов Забайкальского края согласован проект распоряжения Правительства Забайкальского края «О заключении государственных контрактов на осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод, длительность производственного цикла выполнения которого превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» по проекту «Расчистка и углубление русла реки Чита в границах от моста по ул. Ковыльная до устья реки Чита». Стоимость проекта 118 000 тыс. рублей. Проект распоряжения направлен в ГПУ.

Направлена в центр закупок аукционная документация на оказание услуг по очистке водных объектов от брошенных орудий лова.

**Планируется (с 23 по 27 марта):**

Продолжается работа по разработке технического задания на выполнение работ по расчистке и углублению русла реки Чита в границах от моста по ул. Ковыльная до устья реки Чита.

Продолжается работа по разработке технического задания на выполнение работ по разработке деклараций безопасности 5 ГТС.

Продолжается работа по разработке технического задания на выполнение работ по ведению государственного мониторинга водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей.

**В части мероприятий по водопользованию**

По состоянию на 20.03.2020 года на рассмотрении находится: 11 Решений о предоставлении водного объекта в пользование, 14 Договоров водопользования. Передано на государственную регистрацию в государственный водный реестр: 1 Решение о предоставлении водного объекта в пользование.

Ведется работа по актуализации учетных форм рассмотрения разрешительной документации.

**В рамках исполнения контрольно-надзорных функций Министерства**

В рамках охотничьего надзора

За неделю проведено 27 рейдов по охране объектов животного мира. Составлено 10 административных протоколов за нарушение Правил охоты. Изъято 1 незаконное огнестрельное оружие, 11 стальных петель. Выявлена незаконная добыча 1 зайца-беляка (Чернышевский район). За неделю выдано 29 охотничьих билетов единого федерального образца.

**Справка**: приняты решения о регулировании численности охотничьих ресурсов (волк, лисица) в Агинском и Борзинском районах (приказ от 16.03.2020 № 520, от 17.03.2020 № 535). В Агинском районе к регулированию численности подлежат 33 особи волка и 63 особи лисицы, в Борзинском районе 21 особь волка и 26 особи лисицы. В районах созданы группы охотников для регулирования численности животных. Все добытые животные будут сдаваться на ветеринарное исследование.

Отдел экологического надзора

За неделю проведено 4 оперативных рейдов, 14 проверок, составлено 3 протокола, вынесено 5 постановления, к административной ответственности привлечено 2, штрафов наложено на сумму 200 тысяч рублей.

Также отделом ООПТ проведен рейд на территорию «Ульдургинского» заказника. Нарушений не выявлено. Проведена плановая выездная проверка в отношении ООО «УК «Кварц». Нарушений природоохранного законодательства не выявлено.

Отдел организации государственного надзора в лесах

За неделю проведено 106 оперативных рейдов. В период с 10 по 18 марта 2020 года сотрудниками Минприроды в ходе рейдовых мероприятий на территории Хилокского района выявлено 23 факта незаконной рубки лесных насаждений в объёме 637 м3. Оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.28 КоАП РФ (рубка сухостойной древесины без разрешительных документов). Составлен перечень пунктов приёма и отгрузки древесины (далее ППиОД). Всего на территории района выявлено 49 ППиОД, в т.ч. 15 с наличием договоров аренды лесных участков для заготовки древесины.

Выявлено четыре не зарегистрированных ППиОД. Материалы переданы в прокуратуру Хилокского района, запланирована совместная выездная проверка.

**Подготовка к пожароопасному сезону:**

В соответствии с Планами тушения лесных пожаров по лесничествам подготовлен Сводный план тушения лесных пожаров по Забайкальскому краю, который прошел согласование в ДФО, ФБУ «Авиалесоохрана», Рослесхозе. В настоящее время Сводный план тушения лесных пожаров по Забайкальскому краю, утвержден распоряжением Губернатора Забайкальского края от 16 марта 2020 года № 106-р. Численность сил пожаротушения в соответствии со Сводным планом составляет 2699 человек (в прошлом году 2536 человек), количество единиц техники 1060 единиц (в прошлом году 1024). в том числе:

- специализированные учреждения КГСАУ «Забайкаллесхоз» и КГУ «Читинская авиабаза» 1298 человек, 439 единиц техники;

- арендаторы лесных участков 1028 человек, 437 единиц техники;

- прочие организации (ИП, ЧП и т.д.) 110 человек, 45 единиц техники;

- аварийно-спасательные подразделения (Забайкалпожспас) 146 человек, 71 единица техники;

- ООПТ 53 человека, 27 единиц техники;

- военные лесничества 64 человека, 41 единица техники.

На 18.03.2020 года готовность техники лесопожарных формирований КГСАУ «Забайкаллесхоз» 362 единицы (89 %). Численный состав лесопожарных формирований составляет 588 человек (56 %). В настоящее время авиапожарная служба КГУ Читинская авиабаза численный состав 241 человек, техника 31 единица – готова к эксплуатации, КГУ «Читинская авиабаза» на 100% готова к тушению лесных пожаров, автомобильная техника в исправном состоянии, авиа пожарная служба (АПС) укомплектована личным составом.

Лесопожарные формирования КГСАУ «Забайкаллесхоз» проводят текущий ремонт техники, проводится работа по укомплектованию личным составом.

Во всех лесопожарных формированиях имеется запас продуктов питания, ГСМ, противопожарный инвентарь в полном комплекте и готов к эксплуатации.

КГУ «Читинская авиабаза» проведены торги и аукционы по найму воздушных судов, заключены контракты на 14 воздушных судов – в том числе : 6 Цессна, 3 Ан-2, 3 Ми-8, 2 Ми-2.

Дополнительно КГСАУ «Забайкаллесхоз» и КГУ «Читинская авиабаза» производятся закупки ГСМ, продуктов питания, спецодежды, запасных частей.

Подведомственные учреждения Минприроды Забайкальского края приступили к проведению профилактических контролируемых выжиганий в тех районах, где отсутствует снежный покров и где возможно их проведение *(Поручение Минприроды от 15 января 2020 года №ПП-8-0).На 18.03.2020г п*рофилактические выжигания проведены в объеме 4816,75 га по - Агинскому. Дульдургинскому, Карымскому, Читинскому, Акшинскому. Кыринскому, Улетовскому районам).

**Справка:**

Проблемой 2019 года стало кратное увеличение количества лесных пожаров в зоне контроля на территории всех субъектов РФ, в том числе по Забайкальскому краю (увеличение в 3 раза)*.*

По данной причине, а также в связи с возможным внесением изменений в Правила тушения лесных пожаров, в части тушения пожаров в зоне контроля, перед субъектами стоит задача восстановления авиаотделений на северных территориях для организации тушения данных пожаров в пожароопасном сезоне 2020 года.

Так, в Забайкальском крае необходимо восстановить 3 авиаотделения в Каларском, Тунгиро-Олекминском и Тунгокоченском районах.

Расчеты о необходимых минимальных финансовых средствах на их восстановление подготовлены КГУ «Читинская авиабаза», общая сумма затрат 76,5 млн. рублей *(большая часть средств необходима для закупки заправочных станций для заправки воздушных судов и проведение текущих ремонтов зданий и сооружений).*

В целях выделения средств на восстановление 3-х авиаотделений Минприроды Забайкальского края направлено обращение в адрес Рослесхоза, получен отрицательный ответ.

По недостаточности финансирования Забайкальского края по подготовке к пожароопасному сезону, недостаточности выделения финансирования на обновление лесопожарной техники на совещании по подготовке к пожароопасному сезону в г. Улан-Уде, 11.03.2020 года, проходившем под председательством зампредседателя Правительства РФ-полномочного представителя Президента РФ в ДФО Ю. Трутнева доложил Губернатор Забайкальского края А.М.Осипов.

Ю.Трутнев по результатам совещания поручил Рослесхозу в кратчайшие сроки проработать предложения по увеличению объемов приобретаемой техники и перераспределению финансирования регионов.