ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чита

О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600, в целях приведения нормативной правовой базы Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством Правительство Забайкальского края постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Забайкальского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 28 октября 2013 года № 465 
(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 23 июня 2014 года № 355, от 30 декабря 2015 года № 651, от 25 октября 2016 года № 402, от 29 декабря 2017 года № 589, от 29 июня 2018 года № 261, от 4 декабря 2019 года № 473, от 1 декабря 2020 года № 516).

Губернатор Забайкальского края                   	                               А.М.Осипов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Забайкальского края

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Забайкальского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»,

утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края

от 28 октября 2013 года № 465

- Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 5 794 122,39 тыс. руб., в том числе: средства краевого бюджета – 667 265,89 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 3 077,6 тыс. руб.; 2015 год – 7 863,7 тыс. руб.; 2016 год – 6 732,5 тыс. руб.; 2017 год – 26 421,4 тыс. руб.; 2018 год – 23 274,6 тыс. руб.; 2019 год – 11 840,57 тыс. руб.; 2020 год – 49 990,8 тыс. руб.; 2021 год – 34 529,09 тыс. руб.; 2022 год – 77 205,33 тыс. руб.; 2023 год – 64 500,14 тыс. руб.; 2024 год – 144 475,47 тыс. руб.; 2025 год – 217 354,69 тыс. руб.; средства федерального бюджета – 5 126 856,5 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 104 533,6 тыс. руб.; 2015 год – 63 233,2 тыс. руб.; 2016 год – 54 548,1 тыс. руб.; 2017 год – 26 605,0 тыс. руб.; 2018 год – 26 639,5 тыс. руб.; 2019 год – 14 972,7 тыс. руб.; 2020 год – 69 615,6 тыс. руб.; 2021 год – 457 017,0 тыс. руб.; 2022 год – 265 444,7 тыс. руб.; 2023 год – 457 232,8 тыс. руб.; 2024 год – 1 389 311,1 тыс. руб.; 2025 год – 2 197 703,2 тыс. руб.; средства местных бюджетов - 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» – 5 789 572,39 тыс. руб., в том числе: средства краевого бюджета – 667 265,89 тыс. руб., средства федерального бюджета – 5 122 306,5 тыс. руб., средства местных бюджетов – 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, геологическое изучение недр» - 0,0 тыс. руб.»; |
| --- | --- |

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» - 4 550,0 тыс. руб., в том числе:

средства краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.,

- 550,0 тыс. руб.».

- В позиции «Этапы  и сроки реализации Программы» слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2025 годы»;

- В абзаце пятом раздела 5 «Перечень основных мероприятий государственной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов» после слов «водных объектов» дополнить словами «, водных биологических ресурсов».

3. В подпрограмме «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»:

- в паспорте подпрограммы:

а) в абзаце третьем позиции «Цели подпрограммы» после слов «водных объектов» дополнить словами «, водных биологических ресурсов»;

б) в абзаце пятом позиции «Задачи подпрограммы» после слов «охрана водных объектов» дополнить словами «, водных биологических ресурсов»;

в) в позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» слова «2014-2024 годы» заменить словами «2014-2025 годы»;

г) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Расходы на реализацию подпрограммы составляют 5 789 582,39 тыс. руб., в том числе: средства краевого бюджета – 667 265,89 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 3 077,6 тыс. руб.; 2015 год – 7 863,7 тыс. руб.; 2016 год – 6 732,5 тыс. руб.; 2017 год – 26 421,4 тыс. руб.; 2018 год – 23 274,6 тыс. руб.; 2019 год – 11 840,57 тыс. руб.; 2020 год – 49 990,8 тыс. руб.; 2021 год – 34 529,09 тыс. руб.; 2022 год – 77 205,33 тыс. руб.; 2023 год – 64 500,14 тыс. руб.; 2024 год – 144 475,47 тыс. руб.; 2025 год – 217 354,69 тыс. руб.; средства федерального бюджета – 5 122 306,5 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 104 057,1 тыс. руб.; 2015 год – 62 769,4 тыс. руб.; 2016 год – 54 090,5 тыс. руб.; 2017 год – 26 113,9 тыс. руб.; 2018 год – 26 158,2 тыс. руб.; 2019 год – 14 253,8 тыс. руб.; 2020 год – 68 885,3 тыс. руб.; 2021 год – 456 286,5 тыс. руб.; 2022 год – 265 444,7 тыс. руб.; 2023 год – 457232,8 тыс. руб.; 2024 год – 1 389 311,1 тыс. руб.; 2025 год – 2 197 703,2 тыс. руб.; средства местных бюджетов – 0,0 тыс. руб.»; |
| --- | --- |

- в разделе 1 «Характеристика текущего состояния сферы защиты от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»:

а) в абзаце седьмом слова «ремонт 4» заменить словами «ремонт 5», после слов «с. Архангельское» дополнить словами «, с. Аргунск»; слова «более 250» заменить словами «более 270», после слов «завершены в 2014 году» дополнить словами «, завершены работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений в с. Тунгокочен»;

б) абзац восьмой изложить в новой редакции:

«Начиная с 2007 года, за счет субвенций из федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений проведены работы по расчистке и углублению русел рек в 36 населенных пунктах Забайкальского края общей протяженностью 80,04 км. В результате проведенной работы увеличена пропускная способность русел рек и защищена территория с численностью населения более 64,0 тыс. чел. В 2012 году за счет субвенций из федерального бюджета профинансированы работы по расчистке русел рек Чита (от района Пески до микрорайона Солнечный), Куэнга в с. Утан Чернышевского района, проведены берегоукрепительные работы некапитального характера в с. Оленгуй Читинского района на реке Оленгуй. В 2013-2021 годах выполнены работы по расчистке русел рек Унда в с. Шелопугино, Жуоша в с. Хара-Шибирь Могойтуйского района, Шилка в районе пгт. Усть-Карск Сретенского района, Алеур в пгт. Чернышевск, Ага в с. Амитхаша Агинского района, р. Чита в с. Угдан Читинского района, рек Среднее Олонгро в г. Могоча, проведены берегоукрепительные работы некапитального характера на реке Нерча в с. Олинск Нерчинского района. В 2016-2021 годах выполнены работы по регулированию русел рек Талман в с. Александровский Завод Забайкальского края, Харгаста в с. Алханай Дульдургинского района, Марчарунда Сухая в с. Сбега Могочинского района, Чита в районе микрорайона Солнечный г. Читы, Харагун в с. Харагун Хилокского района, Шабартуй в с. Дульдурга, Акша в сп. «Урейское» Акшинского района, проведены берегоукрепительные работы некапитального характера на реке Чита в с. Шишкино Читинского района. Продолжаются работы по расчистке и углублению русла реки Читы в границах г. Чита на участке от моста по улице Ковыльная до устья, начаты работы по регулированию русла реки Агита в пгт. Букачача Чернышевского района, реки Кия в г. Шилка.»;

- в абзаце девятом раздела 3 «Описание целей и задач подпрограммы» после слов «объектов» дополнить словами «, водных биологических ресурсов»;

- в разделе 4 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» слова «2014-2024 годы» заменить словами «2014-2025 годы»;

- в абзаце восьмом раздела 5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов» после слов «охрана, сохранение и восстановление водных объектов» дополнить словами «, водных биологических ресурсов»;

- в абзаце седьмом раздела 6 «Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методика их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы» после слов «на водные объекты» дополнить словами «, водные биологические ресурсы»;

- после абзаца шестьдесят седьмого раздела 7 «Информация о финансовом обеспечении подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«Привлечение средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы будет осуществляться в виде субвенций из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, предусмотренных Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.».

4. Таблицу 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» изложить в следующей редакции:

.

«Таблица 2

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий подпрограммы «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Источники финансирования |  |  | 2014 - 2025 годы, всего |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок реализации, годы |  | Мощность объекта |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  | 18 |  | 19 |
|  | 1. Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты, оптимизация пропускной способности русел рек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стабилизация русловых процессов реки Аргунь (1 очередь) |  |  |  | всего |  |  | 70145,7 |  |  | 37074,4 |  | 18455,4 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 14615,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2013 - 2015 |  | 2,2 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 55529,8 |  |  | 37074,4 |  | 18455,4 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 14615,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 14615,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство сооружений для защиты с. Чара от затопления паводковыми водами реки Чара в Каларском районе Читинской области |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2022-2024 |  | 1,82 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0.00 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство инженерных сооружений для защиты с. Хохотуй Петровск-Забайкальского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2022 - 2024 |  | 2,866 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство инженерных сооружений для защиты с. Малета Петровск-Забайкальского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае |  |  |  | всего |  |  | 139122,63 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 111298,13 |  |  | 27824,50 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2022 - 2023 |  | 2,347 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 126601,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 101281,3 |  |  | 25320,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 12521,03 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 10016,83 |  |  | 2504,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство гидротехнических сооружений в г. Чите на р. Чита от моста ул. Ярославского до устья |  |  |  | всего |  |  | 668570,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 212052,42 |  |  | 456517,58 |  |  | 0,0 |  |  | 2022-2024 |  | 5,2 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 608398,70 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 192967,70 |  |  | 415431,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 60171,30 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 19084,72 |  |  | 41086,58 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство инженерных сооружений для защиты с. Быково Красночикойского района от затопления паводковыми водами реки Чикой в Забайкальском крае |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2022-2024 |  | 2 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство инженерных сооружений для защиты с. Улёты от затопления паводковыми водами реки Ингода в Улётовском районе Забайкальского края |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2024-2024 |  | 7,5 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Инженерная защита г. Читы от затопления паводковыми водами р. Ингода в Забайкальском крае, левый берег |  |  |  | всего |  |  | 928100,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 17362,64 |  |  | 17737,36 |  |  | 164835,16 |  |  | 728164,84 |  |  | 2022-2025 |  | 7 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 8445710 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 15800,0 |  |  | 16141,0 |  |  | 150000,0 |  |  | 662630,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 83529,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1562,64 |  |  | 1596,36 |  |  | 14835,16 |  |  | 65534,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Инженерная защита г. Читы от затопления паводковыми водами р. Ингода в Забайкальском крае, правый берег |  |  |  | всего |  |  | 662072,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 12637,36 |  |  | 12434,64 |  |  | 75060,55 |  |  | 561939,45 |  |  | 2022-2025 |  | 5 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 602485,5 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 11500,0 |  |  | 11315,5 |  |  | 68305,10 |  |  | 511364,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 59586,5 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1137,36 |  |  | 1119,14 |  |  | 6755,45 |  |  | 50574,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство инженерных сооружений для защиты пгт Усть-Карск Сретенского района Забайкальского края от паводковых вод реки Шилка |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2024-2024 |  | 5,5 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство инженерных сооружений для защиты пгт Чернышевск Чернышевского района от затопления паводковыми водами реки Алеур в Забайкальском крае |  |  |  | всего |  |  | 668989,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 15000,0 |  |  | 8000,0 |  |  | 111514,3 |  |  | 534474,70 |  |  | 2022-2025 |  | 11 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 608780,5 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 13650,0 |  |  | 7280,2 |  |  | 101478,0 |  |  | 486372,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 60208,5 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1350,0 |  |  | 720,0 |  |  | 10036,3 |  |  | 48102,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство инженерных сооружений для защиты г. Шилка Шилкинского района от затопления паводковыми водами реки Кия в Забайкальском крае |  |  |  | всего |  |  | 900000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 15000,0 |  |  | 10000,0 |  |  | 284521,1 |  |  | 590478,9 |  |  | 2022-2025 |  | 15 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 819000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 13650,0 |  |  | 9100,0 |  |  | 258914,2 |  |  | 537335,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 81000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1350,0 |  |  | 900,0 |  |  | 25606,9 |  |  | 53143,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство инженерных сооружений для защиты г. Хилок от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2024 - 2024 |  | 5 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство инженерных сооружений для защиты пгт Могзон Хилокского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2024-2024 |  | 3,3 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство инженерных сооружений для защиты г. Сретенск от паводковых вод реки Шилка в Сретенском районе Забайкальского края |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2024-2024 |  | 3,1 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительство инженерных сооружений для защиты с. Газимурский Завод от затопления паводковыми водами реки Газимур в Забайкальском крае |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2024-2024 |  | 4,5 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Строительство инженерных сооружений для защиты с. Красный Чикой Красночикойского района от затопления паводковыми водами реки Чикой в Забайкальском крае (2 очередь) |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2024-2024 |  | 3 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция гидротехнического сооружения в г. Чите – правый берег от моста по ул. Генерала Белика |  |  |  | всего |  |  | 517203,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 15773,0 |  |  | 99706,92 |  |  | 401723,08 |  |  | 0,0 |  |  | 2022-2024 |  | 3,885 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 470654,70 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 14353,40 |  |  | 90733,3 |  |  | 365568,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 46548,30 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1419,60 |  |  | 8973,62 |  |  | 36155,08 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  | всего |  |  | 37461,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 3850,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2788,0 |  |  |  | 9707,5 |  |  | 2976,0 |  |  | 12800,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2014 - 2024 |  | 8 |  | проект |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 37461,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 3850,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2788 |  |  |  | 9707,5 |  |  | 2976,0 |  |  | 12800,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Всего по подразделу 1.1 |  |  |  | всего |  |  | 4586323,83 |  |  | 37074,4 |  | 18455,4 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 18465,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2788,0 |  |  |  | 9707,5 |  |  | 2976,0 |  |  | 199871,13 |  |  | 387755,84 |  |  | 1494171,77 |  |  | 2415057,89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 4136021,80 |  |  | 37074,4 |  | 18455,4 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 170234,7 |  |  | 352857,80 |  |  | 1359696,3 |  |  | 2197703,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 450302,03 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 18465,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2788 |  |  |  | 9707,5 |  |  | 2976,0 |  |  | 29636,43 |  |  | 34898,04 |  |  | 134475,47 |  |  | 217354,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Увеличение пропускной способности и регулирование русел рек, берегоукрепление некапитального характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Расчистка и углубление русел рек |  |  |  | всего |  |  | 309649,38 |  |  | 29249,9 |  |  | 18984,6 |  |  |  | 22874,1 |  |  |  | 10133,0 |  |  |  | 14721,9 |  |  |  | 7193,6 |  |  | 46351,0 |  |  | 58493,38 |  |  | 53821,40 |  |  | 18938,2 |  |  | 28888,3 |  |  | 0,0 |  |  | 2014 - 2025 |  | 26,56 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 309649,38 |  |  | 29249,9 |  |  | 18984,6 |  |  |  | 22874,1 |  |  |  | 10133,0 |  |  |  | 14721,9 |  |  |  | 7193,6 |  |  | 46351,0 |  |  | 58493,38 |  |  | 53821,4 |  |  | 18938,2 |  |  | 28888,3 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по государственным контрактам на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Регулирование русла реки Акша в сельском поселении «Урейское» Акшинского района Забайкальского края |  |  |  | всего |  |  | 41647,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2697,9 |  |  | 22863,2 |  |  | 16086,1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2019-2021 |  | 5,6 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 41647,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2697,9 |  |  | 22863,2 |  |  | 16086,1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Расчистка и углубление русла реки Чита в границах г. Чита на участке от моста по ул. Ковыльная до устья реки Чита Забайкальского края |  |  |  | всего |  |  | 72333,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 23803,9 |  |  | 31392,2 |  |  | 17137,13 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2020-2022 |  | 10,13 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 72333,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 23803,9 |  |  | 31392,2 |  |  | 17137,13 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3 | Регулирование русла реки Кия в г. Шилка Шилкинского района Забайкальского края |  |  |  | всего |  |  | 129692,16 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 5000,0 |  |  | 20000,0 |  |  | 54920,5 |  |  | 49771,66 |  |  | 0,0 |  |  | 2021-2024 |  | 8,5 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 129692,16 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 5000,0 |  |  | 20000,0 |  |  | 54920,5 |  |  | 49771,66 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.4 | Регулирование русла реки Чита от села Угдан Читинского района Забайкальского края до моста по улице Ковыльная в г. Чита Забайкальского края |  |  |  | всего |  |  | 45054,5 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 11170,17 |  |  | 19000,0 |  |  | 14884,33 |  |  | 0,0 |  |  | 2021-2024 |  | 15,9 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 45054,5 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 11170,17 |  |  | 19000,0 |  |  | 14884,33 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Проведение берегоукрепительных работ некапитального характера |  |  |  | всего |  |  | 20007,5 |  |  | 7045,0 |  |  | 7957,5 |  |  |  | 1769,3 |  |  |  | 3235,7 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2014 - 2025 |  | 1,1 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 20007,5 |  |  | 7045,0 |  |  | 7957,5 |  |  |  | 1769,3 |  |  |  | 3235,7 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Проектные работы на выполнение работ по расчистке и углублению русел рек, берегоукреплению некапитального характера |  |  |  | всего |  |  | 34302,7 |  |  | 2169,8 |  |  | 1821,2 |  |  |  | 987,1 |  |  |  | 4105,6 |  |  |  | 10217,4 |  |  |  | 2604,1 |  |  | 4897,8 |  |  | 5499,7 |  |  | 2000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2014 - 2025 |  | 10 |  | проект |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 34302,7 |  |  | 2169,8 |  |  | 1821,2 |  |  |  | 987,1 |  |  |  | 4105,6 |  |  |  | 10217,4 |  |  |  | 2604,1 |  |  | 4897,8 |  |  | 5499,7 |  |  | 2000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Восстановление береговой линии водных объектов |  |  |  | Всего |  |  | 42464,88 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 13158,7 |  |  | 5179,08 |  |  | 4127,1 |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2020-2025 |  | 2 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 42464,88 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 13158,7 |  |  | 5179,08 |  |  | 4127,1 |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Реализация неотложных аварийно-восстановительных мероприятий по устройству временных дамб, каналов отвода, крепления берега (работы, не относящиеся к капитальным вложениям) |  |  |  | всего |  |  | 388360,06 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 388360,06 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2021 |  | 58,5 |  | км |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 388360,06 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 388360,06 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Всего по подразделу 1.2 |  |  |  | всего |  |  | 794784,52 |  |  | 38464,7 |  |  | 28763,3 |  |  |  | 25630,5 |  |  |  | 17474,3 |  |  |  | 24939,3 |  |  |  | 9797,7 |  |  | 64407,5 |  |  | 457532,22 |  |  | 59948,5 |  |  | 28938,2 |  |  | 38888,3 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 752319,64 |  |  | 38464,7 |  |  | 28763,3 |  |  |  | 25630,5 |  |  |  | 17474,3 |  |  |  | 24939,3 |  |  |  | 9797,7 |  |  | 51248,8 |  |  | 452353,14 |  |  | 55821,4 |  |  | 18938,2 |  |  | 28888,3 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 42464,88 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 13158,7 |  |  | 5179,08 |  |  | 4127,1 |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Повышение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Капитальный ремонт инженерных сооружений для защиты г. Хилок от паводковых вод реки Хилок в Забайкальском крае, I очередь |  |  |  | всего |  |  | 11718,9 |  |  | 11618,9 |  |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2011 - 2014 |  | 6,77 | км |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 11385,2 |  |  | 11385,2 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 333,7 |  |  | 233,7 |  |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Капитальный ремонт инженерных сооружений для защиты с. Тунгокочен от паводковых вод реки Каренга в Тунгокоченском районе Забайкальского края |  |  |  | всего |  |  | 142807,46 |  |  | 18310,6 |  |  | 22474,5 |  |  |  | 34800,5 |  |  |  | 5000,0 |  |  |  | 20310,5 |  |  |  | 0,0 |  |  | 6865,4 |  |  | 21358,5 |  |  | 13687,46 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2014 - 2022 |  | 4,108 | км |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 59445,5 |  |  | 16666,7 |  |  | 14710,8 |  |  |  | 28068,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 83361,96 |  |  | 1643,9 |  |  | 7763,7 |  |  |  | 6732,5 |  |  |  | 5000,0 |  |  |  | 20310,5 |  |  |  | 0,0 |  |  | 6865,4 |  |  | 21358,5 |  |  | 13687,46 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Капитальный ремонт инженерных сооружений для защиты с. Зоргол от паводковых вод реки Аргунь в Приаргунском районе Забайкальского края |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2021-2022 |  | 2,5 | км |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Капитальный ремонт инженерных сооружений для защиты с. Аргунск от паводковых вод реки Аргунь в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края |  |  |  | всего |  |  | 17794,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 4740,5 |  |  | 13053,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2019 - 2020 |  | 3 | км |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 16726,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 4456,1 |  |  | 12270,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 1067,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 284,4 |  |  | 783,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Капитальный ремонт инженерных сооружений для защиты пгт Приисковый от паводковых вод реки Нерча в Забайкальском крае |  |  |  | всего |  |  | 124396,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 31308,0 |  |  | 93088,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2022-2023 |  | 2,2 | км |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 113200,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 28490,3 |  |  | 84710,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 11195,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2817,7 |  |  | 8377,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Капитальный ремонт сооружений инженерной защиты в с. Кыра от паводковых вод реки Кыра в Кыринском районе Забайкальского края |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  | 3,5 | км |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Капитальный ремонт инженерных сооружений защиты г. Нерчинска от затопления паводковыми водами реки Нерча в Нерчинском районе Забайкальского края (2 очередь) |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  | 4,2 | км |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Капитальный ремонт защитной дамбы на реке Ингода в районе с. Кадахта Карымского района Забайкальского края |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  | 8 | км |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Капитальный ремонт дамбы обвалования, берегового укрепления из каменной наброски в с. Улеты Улетовского района Забайкальского края |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2023-2024 |  | 8,092 | км |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  | всего |  |  | 14985,38 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 955,5 |  |  |  | 2964,1 |  |  |  | 2909,97 |  |  | 3649,0 |  |  | 1909,11 |  |  | 2597,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2014 - 2025 |  | 6 | проект |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 14985,38 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 955,5 |  |  |  | 2964,1 |  |  |  | 2909,97 |  |  | 3649,0 |  |  | 1909,11 |  |  | 2597,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Всего по подразделу 2.1 |  |  |  | всего |  |  | 311702,34 |  |  | 29929,5 |  |  | 22574,5 |  |  |  | 34800,5 |  |  |  | 5955,5 |  |  |  | 23274,6 |  |  |  | 7650,47 |  |  | 23568,3 |  |  | 23267,61 |  |  | 47593,16 |  |  | 93088,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 200758,0 |  |  | 28051,9 |  |  | 14710,8 |  |  |  | 28068,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 4456,1 |  |  | 12270,6 |  |  | 0,0 |  |  | 28490,3 |  |  | 84710,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 110944,34 |  |  | 1877,6 |  |  | 7863,7 |  |  |  | 6732,5 |  |  |  | 5955,5 |  |  |  | 23274,6 |  |  |  | 3194,37 |  |  | 11297,7 |  |  | 23267,61 |  |  | 19102,86 |  |  | 8377,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Текущие работы по ремонту и безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Текущий ремонт гидротехнических сооружений |  |  |  | всего |  |  | 32320,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 7026,9 |  |  | 3106,4 |  |  | 9529,74 |  |  | 11224,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2019-2025 |  | 4 | км |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 32320,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 7026,9 |  |  | 3106,4 |  |  | 9529,74 |  |  | 11224,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Обследование гидротехнических сооружений |  |  |  | всего |  |  | 5858,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 5858,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2019-2025 |  | 42 | шт. |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 5858,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 5858,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  | всего |  |  | 3400,0 |  |  | 1200,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 2200 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2014 - 2025 |  | 4 | шт. |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 3400,0 |  |  | 1200,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 2200 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Субсидия на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |  |  |  | всего |  |  | 5000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 5000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2019-2024 |  | 5 | шт. |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 5000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 5000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере мониторинга окружающей среды |  |  |  | всего |  |  | 11259,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 11259,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2022-2025 |  | 4 | шт. |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 11259,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 11259,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Субсидия муниципальным образованиям |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2022-2025 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0, |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | - |  | 0 | ед. |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Всего по подразделу 2.2 |  |  |  | всего |  |  | 56404,64 |  |  | 1200,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 5858,2 |  |  | 14226,9 |  |  | 3106,4 |  |  | 20788,94 |  |  | 11224,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 56404,64 |  |  | 1200,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 5858,2 |  |  | 14226,9 |  |  | 3106,4 |  |  | 20788,94 |  |  | 11224,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Охрана, сохранение и восстановление водных объектов, водных биоресурсов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек и озер Забайкальского края, их координат и опорных точек, отображение их на картографических материалах | всего |  |  | 15286,3 |  |  | 466,1 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 392,0 |  |  |  | 7385,9 |  |  |  | 1218,9 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 655,5 |  |  | 5167,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2014 - 2025 |  | 1100 | км |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 15286,3 |  |  | 466,1 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 392,0 |  |  |  | 7385,9 |  |  |  | 1218,9 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 655,5 |  |  | 5167,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и озер Забайкальского края | всего |  |  | 15737,36 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 839,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1253,7 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 5365,9 |  |  | 3277,86 |  |  | 5000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2019-2025 |  | 1100 | км |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 15737,36 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 839,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1253,7 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 5365,9 |  |  | 3277,86 |  |  | 5000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов Забайкальского края | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2021-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Развитие системы государственного мониторинга водных объектов. Организация проведения регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, расположенных на территории Забайкальского края | всего |  |  | 2600,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 600,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2016-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 2600,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 600,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Подготовка предложений для принятия решений об установлении, изменении зон затопления, подтопления территорий населенных пунктов Забайкальского края | всего |  |  | 4550,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 1000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 3550,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2020-2025 |  |  | ед. |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 4500,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 1000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 3550,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Проведение рыбохозяйственных мероприятий на водных объектах рыбохозяйственного значения | всего |  |  | 2183,4 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 730,4 |  |  | 726,5 |  |  | 726,5 |  |  | 0,0 |  | 2021-2025 |  | 3 | ед. |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 2183,4 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 730,4 |  |  | 726,5 |  |  | 726,5 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Всего по разделу 3 | всего |  |  | 40357,06 |  |  | 466,1 |  |  |  |  |  | 839,9 |  |  |  | 392,0 |  |  |  | 10639,6 |  |  |  | 1218,9 |  |  |  | 0,0 |  |  | 6965,9 |  |  | 3933,36 |  |  | 14448,3 |  |  | 726,5 |  |  | 726,5 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 33207,06 |  |  | 466,1 |  |  |  |  |  | 839,9 |  |  |  | 392,0 |  |  |  | 8639,6 |  |  |  | 1218,9 |  |  |  | 0,0 |  |  | 5365,9 |  |  | 3933,36 |  |  | 10898,3 |  |  | 726,5 |  |  | 726,5 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 7150,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 1600,0 |  |  | 0,0 |  |  | 3550,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Всего по подпрограмме | всего |  |  | 5789572,39 |  |  | 107134,7 |  |  |  |  |  | 70633,1 |  |  |  | 60823,0 |  |  |  | 52535,3 |  |  |  | 49432,8 |  |  |  | 26094,37 |  |  | 118876,1 |  |  | 490815,59 |  |  | 342650,03 |  |  | 521732,94 |  |  | 1533786,57 |  |  | 2415057,89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  | 5122306,50 |  |  | 104057,1 |  |  |  |  |  | 62769,4 |  |  |  | 54090,5 |  |  |  | 26113,9 |  |  |  | 26158,2 |  |  |  | 14253,8 |  |  | 68885,3 |  |  | 456286,5 |  |  | 265444,70 |  |  | 457232,80 |  |  | 1389311,10 |  |  | 2197703,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства краевого бюджета |  |  | 667265,89 |  |  | 3077,6 |  |  |  |  |  | 7863,7 |  |  |  | 6732,5 |  |  |  | 26421,4 |  |  |  | 23274,6 |  |  |  | 11840,57 |  |  | 49990,8 |  |  | 34529,09 |  |  | 77205,33 |  |  | 64500,14 |  |  | 144475,47 |  |  | 217354,69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |

»;

5. Раздел 7 «Информация о финансовом обеспечении подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Информация о финансовом обеспечении представлена в приложении к Программе.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета. В процессе реализации подпрограммы планируется привлечение средств федерального и местных бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» составляет 5 789 572,39 тыс. руб., в том числе:

средства краевого бюджета – 667 265,89 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 3 077,6 тыс. руб.;

2015 год – 7 863,7 тыс. руб.;

2016 год – 6 732,5 тыс. руб.;

2017 год – 26 421,4 тыс. руб.;

2018 год – 23 274,6 тыс. руб.;

2019 год – 11 840,57 тыс. руб.;

2020 год – 49 990,8тыс. руб.;

2021 год – 34 529,09 тыс. руб.;

2022 год – 77 205,33 тыс. руб.;

2023 год – 64 500,14 тыс. руб.;

2024 год – 144 475,47 тыс. руб.;

2025 год – 217 354,69 тыс. руб.;

средства федерального бюджета – 5 122 306,5 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 104 057,1 тыс. руб.;

2015 год – 62 769,4 тыс. руб.;

2016 год – 54 090,5 тыс. руб.;

2017 год – 26 113,9 тыс. руб.;

2018 год – 26 158,2 тыс. руб.;

2019 год – 14 253,8 тыс. руб.;

2020 год – 68 885,3 тыс. руб.;

2021 год – 456 286,5 тыс. руб.;

2022 год – 265 444,7 тыс. руб.;

2023 год – 457 232,8 тыс. руб.;

2024 год – 1 389 311,1 тыс. руб.;

2025 год – 2 197 703,2 тыс. руб.;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. руб.

Предусмотренное в краевом бюджете финансирование подпрограммы – крайне недостаточное. Необходимый объем финансирования из средств бюджета Забайкальского края на реализацию мероприятий подпрограммы оценивается в размере 2 275 137,54 тыс. руб.

Общая потребность в финансировании подпрограммы «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» составляет 14 965 380,54 тыс. руб., в том числе:

средства краевого бюджета – 2 275 137,54 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 55 096,9 тыс. руб.;

2015 год – 129 322,6 тыс. руб.;

2016 год – 159 201,5 тыс. руб.;

2017 год – 209 253,8 тыс. руб.;

2018 год – 166 196,8 тыс. руб.;

2019 год – 154 027,7 тыс. руб.;

2020 год – 110 995,4 тыс. руб.;

2021 год – 124 892,0 тыс. руб.;

2022 год – 348 136,89 тыс. руб.;

2023 год – 327 708,55 тыс. руб.;

2024 год – 356 502,2 тыс. руб.;

2025 год – 300 000,0 тыс. руб.;

средства федерального бюджета – 12 170 243,0 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 167 404,6 тыс. руб.;

2015 год – 380 042,2 тыс. руб.;

2016 год – 476 854,3 тыс. руб.;

2017 год – 675 750,0 тыс. руб.;

2018 год – 516 607,0 тыс. руб.;

2019 год – 466 385,2 тыс. руб.;

2020 год – 284 487,5 тыс. руб.;

2021 год – 2 000 000,0 тыс. руб.;

2022 год – 2 234 237,4 тыс. руб.;

2023 год – 2 234 237,4 тыс. руб.;

2024 год – 2 234 237,4 тыс. руб.;

2025 год – 500 000,0 тыс. руб.;

средства местных бюджетов – 520 000,0 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 2 350,0 тыс. руб.;

2015 год – 2 350,0 тыс. руб.;

2016 год – 2 350,0 тыс. руб.;

2017 год – 2 350,0 тыс. руб.;

2018 год – 3 500,0 тыс. руб.;

2019 год – 3 500,0 тыс. руб.;

2020 год – 3 600,0 тыс. руб.;

2021 год – 100 000,0 тыс. руб.;

2022 год – 100 000,0 тыс. руб.;

2023 год – 100 000,0 тыс. руб.;

2024 год – 100 000,0 тыс. руб.;

2025 год – 100 000,0 тыс. руб.

Привлечение средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы будет осуществляться в рамках государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 322, в состав которой вошла федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», а также в виде субвенций из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на осуществление отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в пределах средств, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год.

Привлечение средств федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» будет осуществляться ежегодно по итогам участия Забайкальского края в конкурсном отборе региональных программ в области использования и охраны водных объектов.

Привлечение средств местных бюджетов на реализацию подпрограммы осуществляется через механизм софинансирования мероприятий муниципальных программ, аналогичных мероприятиям подпрограммы.

Определение потребности в финансировании подпрограммы осуществлялось с учетом обработки и содержательного анализа поступивших предложений от муниципальных образований Забайкальского края, результатов проведенных аналитических исследований и экспертных оценок текущего и прогнозного состояния водохозяйственного комплекса Забайкальского края.

Объем расходов на осуществление мероприятий подпрограммы будет ежегодно уточняться исходя из возможностей федерального, краевого и местных бюджетов.».

6. В подпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса»:

В паспорте подпрограммы:

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Расходы на финансирование подпрограммы составляют 4 550,0 тыс. руб., в том числе: средства краевого бюджета – 0,0 тыс. руб., средства федерального бюджета – 4 550,0 тыс. руб., из них по годам: |
| --- | --- |

2014 год – 476,5 тыс. руб.;

2015 год – 463,8 тыс. руб.;

2016 год – 457,6 тыс. руб.;

2017 год – 491,1 тыс. руб.;

2018 год – 481,3 тыс. руб.;

2019 год – 718,9 тыс. руб.;

2020 год – 730,3 тыс. руб.;

2021 год – 730,5 тыс. руб.;

б) в позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы слова «2014-2024 годы» заменить словами «2014-2021 годы».

7. В разделе 4 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» слова «2014-2024 годах» заменить словами «2014-2021 годах».

8. Раздел 7 «Информация о финансовом обеспечении подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы представлена в приложении к Программе.

Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается за счет средств краевого и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» составляет 4 550,0 тыс. руб., в том числе:

средства краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.,

средства федерального бюджета – 4 550,0 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 476,5 тыс. руб.;

2015 год – 463,8 тыс. руб.;

2016 год – 457,6 тыс. руб.;

2017 год – 491,1 тыс. руб.;

2018 год – 481,3 тыс. руб.;

2019 год – 718,9 тыс. руб.;

- год – 730,3 тыс. руб.

- Год – 730,5 тыс. руб.».

Объемы финансирования из федерального и краевого бюджетов, предусмотренные подпрограммой, подлежат корректировке в соответствии с лимитами средств федерального и краевого бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

Привлечение средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы будет осуществляться в виде субвенций из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

С целью реализации мероприятий подпрограммы в полном объеме за счет средств бюджета Забайкальского края необходимо 35 165,0 тыс. руб.».

- Приложение к Программе «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы Забайкальского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов» изложить в новой редакции.

- Дополнить Приложением № 2 следующего содержания:

«Порядок предоставления субсидий, выделяемых из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий государственной программы Забайкальского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края на реализацию Основных мероприятий «Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты, оптимизация пропускной способности русел рек", «Повышение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений» (далее соответственно – субсидии, муниципальные образования) настоящей подпрограммы.

2. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по организации мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований (далее - ГТС).

Субсидии предоставляются по следующим направлениям:

1) восстановление береговой линии водных объектов;

2) капитальный ремонт ГТС;

3) разработка проектно-сметной документации;

4) текущие работы по ремонту и безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений.

3. Субсидии предоставляются Министерством природных ресурсов Забайкальского края (далее - Министерство) из бюджета Забайкальского края в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Забайкальского края о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства как главного распорядителя бюджетных средств на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

4. Субсидии предоставляются при условии наличия:

1) наличие утвержденной в установленном порядке аналогичной муниципальной программы;

2) наличие нормативного правового акта муниципального образования, подтверждающего расходное обязательство муниципального образования по финансированию аналогичной муниципальной программы;

3) обеспечение софинансирования в размере не менее 5% за счет средств местного бюджета;

4) заключенного между Министерством и администрацией муниципального образования соглашения, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных соглашением обязательств (далее - соглашение);

5) заявки на предоставление субсидии муниципальному образованию по форме, установленной Министерством финансов Забайкальского края (далее - заявка на финансирование).

5. Расчет субсидий местным бюджетам осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы с учетом:

общего размера субсидий, распределяемого между муниципальными образованиями в рассматриваемом финансовом году;

размера средств местного бюджета, предусматриваемых на реализацию мероприятий аналогичной муниципальной программы в рассматриваемом финансовом году.

Уровень софинансирования за счет средств краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования по осуществлению мероприятий устанавливается в размере не более 95%.

6. Для получения субсидий муниципальное образование представляет в Министерство документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.

Министерство регистрирует представленные документы в день их поступления.

8. Результатами использования субсидий являются:

достижение целевых показателей, установленных в соответствии с настоящей государственной программой:

протяженность восстановленной береговой линии;

протяженность отремонтированных гидротехнических сооружений;

количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние в результате проведения капитального ремонта;

количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация;

количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние в результате проведения текущего ремонт;

количество гидротехнических сооружений, на которые разработаны декларации безопасности.

Оценка эффективности использования субсидии в отчетном финансовом году осуществляется Министерством путем сравнения плановых и фактически достигнутых муниципальным образованием в отчетном периоде значений, установленных соглашением.

Перечень результатов использования субсидии определяется в соглашении, при этом значения показателей результативности использования субсидии в соглашении должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов настоящей государственной программы.

9. На основании заявки на финансирование Министерство направляет в Министерство финансов Забайкальского края предложения в кассовый план на очередной месяц в сроки, установленные Министерством финансов Забайкальского края.

После утверждения кассового плана Министерство в течение пяти рабочих дней направляет заявку на финансирование в Министерство финансов Забайкальского края.

10. Министерство финансов Забайкальского края после получения заявки на финансирование в установленном порядке перечисляет субсидии на счет Министерства в соответствии с утвержденным кассовым планом.

11. Перечисление субсидий из бюджета Забайкальского края осуществляется Министерством в установленном порядке на единый счет муниципального образования, открытый финансовому органу муниципального образования в Управлении Федерального казначейства по Забайкальскому краю, в течение 5 рабочих дней со дня поступления субсидии на лицевой счет Министерства.

12. Муниципальное образование представляет в Министерство отчеты об использовании субсидий и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидий ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, по формам, предусмотренным в соглашении.

Министерство в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Забайкальского края отчет об использовании субсидий и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидий за отчетный финансовый год.

13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии, имеющие целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета Забайкальского края в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В случае неперечисления в установленные сроки неиспользованных субсидий в доход бюджета Забайкальского края указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Забайкальского края в соответствии с бюджетным законодательством.

14. Министерство принимает решение о наличии потребности в неиспользованных субсидиях в соответствии с Порядком принятия главными администраторами средств бюджета Забайкальского края решений о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из бюджета Забайкальского края в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 27 апреля 2017 года № 151.

15. Контроль за целевым использованием субсидий, порядком и соблюдением условий их предоставления осуществляется соответствующими органами государственного финансового контроля Забайкальского края и Министерством.

16. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Муниципальное образование несет ответственность за целевое использование средств, выделенных из бюджета Забайкальского края на финансирование субсидий, в соответствии с действующим законодательством.