- ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чита

# Об утверждении региональной программы

# Забайкальского края «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)»

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», пунктом 1 статьи 44 
Устава Забайкальского края Правительство Забайкальского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу Забайкальского края «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
(2023 – 2027 годы)» (далее – региональная программа).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, на территории которых в 2023 году планируется реализация мероприятий модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в региональную программу:

1) не позднее 30 марта 2023 года представить в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края сметы на капитальный ремонт линейных объектов коммунальной инфраструктуры с положительным заключением государственной экспертизы о проверке достоверности определения
сметной стоимости;

2) до 1 июля 2023 года актуализировать схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на предмет соответствия мероприятий региональной программы указанным схемам.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, на территории которых в 2024 году планируется реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в региональную программу:

1) не позднее 30 июня 2023 года представить в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края сметы на капитальный ремонт линейных объектов коммунальной инфраструктуры с положительным заключением государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости;

2) до 1 июля 2023 года актуализировать схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на предмет соответствия мероприятий региональной программы указанным схемам.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель председателя

Правительства

Забайкальского края	А.И. Кефер

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Забайкальского края

от ________20___ г. № ______

# РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Забайкальского края «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)»

# ПАСПОРТ
региональной программы Забайкальского края 
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
(2023 – 2027 годы)»

| Наименование региональной программы | – | региональная программа Забайкальского края «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)» (далее – региональная программа) |
| --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке региональной программы | – | поручение Президента Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № Пр-1483ГС |
| План мероприятий с указанием сроков реализации | – |  |
| Ответственный исполнитель региональной программы | – | Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края (далее – Министерство ЖКХ) |
| Участники региональной программы | – | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Ресурсоснабжающие организации Забайкальского края (по согласованию) Органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края (по согласованию) (далее соответственно также – МР, МО и ГО) |
| Цель региональной программы | – | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Забайкальского края |
| Задачи региональной программы | – | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Забайкальского края посредством модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч. капитального ремонта линейных объектов; |
| Целевые показатели региональной программы | – | - увеличение численности населения Забайкальского края, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг, чел.; - увеличение протяженности замены инженерных сетей, км; - снижение аварийности коммунальной инфраструктуры, шт. |
| Сроки и этапы реализации региональной программы | – | 2023 – 2027 годы. Региональная программа реализуется в два этапа: 1 этап: 2023 – 2024 годы; 2 этап: 2025 – 2027 годы . |
| Объем и источники финансирования региональной программы | – | общий объем финансирования региональной программы составляет 935 580,04 тыс. рублей, в том числе: средства финансовой поддержки публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – средства фонда) – 701 200,00 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 81 856,16 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 1 530,00 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 150 993,88 тыс. рублей общий объем финансирования региональной программы на 2023 год составляет 221 127,02 тыс. рублей, в том числе: средства фонда – 161 800,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 23 563,78 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 1 530,00 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 34 233,24 тыс. рублей общий объем финансирования региональной программы на 2024 год составляет 714 453,02 тыс. рублей, в том числе: средства фонда – 539 400,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 58 292,38 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 116 760,64 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации региональной программы |  | - Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, нарастающим итогом – 33,7 тыс. человек; - Увеличение протяженности замены инженерных сетей, нарастающим итогом – 80 км; - Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры до 12,4 %т. |

I. Общая характеристика технического состояния
систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
на территории Забайкальского края

Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг – один из приоритетов государственной политики Российской Федерации.

Состояние жилищно-коммунального комплекса Забайкальского края требует значительных капитальных вложений, направленных на реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство новых объектов с применением современных технологий и материалов.

Практически все объекты коммунальной инфраструктуры Забайкальского края нуждаются в модернизации и реконструкции. Заложенный еще в середине прошлого века потенциал давно себя исчерпал. Морально и физически устаревшее оборудование не позволяет должным образом обеспечивать жизнедеятельность предприятий края, страдает качество предоставляемых коммунальных услуг. В сложившейся ситуации оптимальное решение - проведение модернизации существующих объектов коммунальной инфраструктуры. В результате модернизации предприятие получает котельную с высокой производственной надежностью, что позволяет значительно сократить затраты на энергоносители и снизить эксплуатационные расходы.

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры Забайкальского края характеризуется:

высоким уровнем износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования;

высокими потерями энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

высокой себестоимостью производства коммунальных ресурсов из-за сверхнормативного потребления, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности.

Основными в сфере жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края остаются следующие проблемы:

системы коммунальной инфраструктуры имеют значительную степень износа, что влечет за собой рост количества аварийных ситуаций;

дефицит квалифицированных управленческих, инженерно-технических и рабочих кадров;

имеющиеся коммунальные ресурсы используются недостаточно эффективно, значительны потери их при транспорте до потребителей, а также в ходе использования;

отсутствие в ряде муниципальных образований Забайкальского края схем территориального планирования, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем тепло-, водоснабжения и водоотведения;

незначительное количество утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций;

население Забайкальского края не обеспечено централизованными системами водоснабжения и водоотведения в полном объеме. В то же время часть функционирующей инфраструктуры систем водоснабжения и водоотведения не отвечает актуальным требованиям санитарной надежности и эпидемической безопасности.

С учетом приоритетов государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Забайкальского края постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2015 года № 650 утверждена государственная программа Забайкальского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края». В рамках программы проводится субсидирование мероприятий по оказанию по капитальному ремонту, приобретению котельного оборудования, ремонту и замене тепловых, водопроводных и канализационных сетей.

Коммунальная инфраструктура Забайкальского края характеризуется следующими показателями:

источники теплоснабжения – 1297 единиц (820 в муниципальной собственности);

сети теплоснабжения – 2,002 тыс. км.;

сети водоснабжения – 2,090 тыс. км.;

сети водоотведения – 1,207 тыс. км.

Средневзвешенная доля ветхих инженерных сетей в Забайкальском крае, требующих замены, по состоянию на 1 января 2022 года составляет 75,3%, в том числе 74 % - сети теплоснабжения, 75 % - водопроводные сети, 77% - канализационные сети. Фактически, на протяжении последних лет, индекс замены не превышает 3,5%, в связи с чем происходит нарастание доли ветхих инженерных сетей, требующих замены.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 % произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 15-20 %.

Неудовлетворительное состояние систем инженерной инфраструктуры ведет к неэффективному функционированию отрасли и повышает риски возникновения нештатных ситуаций. Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Существенным препятствием развития жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края продолжает оставаться недостаточное финансирование, отсутствие у муниципальных образований края средств на разработку проектно-сметных документаций на строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятия подпрограммы, направленны на комплексную модернизацию и повышение эффективности функционирования коммунальных систем в населенных пунктах Забайкальского края.

# II. Механизм реализации
мероприятий региональной программы

Финансирование мероприятий региональной программы осуществляется 
в рамках государственной программы Забайкальского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2015 года № 650.

Финансовое обеспечение реализации региональной программы по годам приведено в приложении № 2 к региональной программе.

Объемы финансовых средств региональной программы являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

III. Обоснование включаемого в региональную программу
перечня мероприятий

В региональную программу включены мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры края с учетом следующих критериев:

объекты отобраны по итогам инвентаризации, результаты которой размещены в АИС «Реформа ЖКХ»;

объекты имеют высокий физический износ, в связи с чем требуют модернизации в приоритетном порядке;

на объектах коммунальной инфраструктуры, подлежащих модернизации наблюдается наибольшее количество аварий и инцидентов;

мероприятия региональной программы отвечают требованиям Правил предоставления ППК «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств ППК «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы;

реализация включенных мероприятий позволит обеспечить достижение целевых показателей;

мероприятия отвечают требованию по направлению не менее
90 процентов средств финансовой поддержки на линейные объекты;

мероприятия отвечают требованию по сроку реализации, который 
не превышает двух лет;

мероприятия отвечают требованию по предельному объему средств финансовой поддержки, направляемому на реализацию мероприятий 
в отношении линейных объектов, исходя из установленного показателя не более 13 200,0 тыс. рублей на 1 км.

Региональной программой предусмотрена реализация 24 мероприятий по капитальному ремонту, из них:

по сфере реализации «водоснабжение» – 10 мероприятий 
по капитальному ремонту;

по сфере реализации «водоотведение» – 2 мероприятий 
по капитальному ремонту;

по сфере реализации «теплоснабжение» – 12 мероприятий 
по капитальному ремонту.

Также региональной программой предусмотрена реализация 10 мероприятий по капитальному ремонту сетей тепло- и водоснабжения 
в соответствии с указанием Президента Российской Федерации от 21 августа 2019 года № Пр-1680 о разработке программы восстановления и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края в следующих муниципальных районах Забайкальского края: «Газимуро-Заводский район», «Забайкальский район», «Ононский район», «Шилкинский район», «Чернышевский район», «Читинский район», а также в Тунгокоченском муниципальном округе и городском округе «Город Петровск-Забайкальский».

Мероприятия, включенные в региональную программу, предполагают капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. По трем мероприятиям планируется реализовать строительство на существующих объектах, а именно:

- Строительство участка тепловой сети для переключения объектов котельной Комсомольская к котельной Рудницкая. Котельная «Комсомольская» отапливает два многоквартирных жилых дома Комсомольская, 34 и Интернациональная, 31. Указанные потребители расположены в 200 м от тепловой сети котельной «Рудницкая». Присоединенная нагрузка котельной «Комсомольская» составляет 0,885 Гкал/ч. Фонд оплаты труда на котельной «Комсомольская» составляет около 4 млн. рублей в год. Установленная тепловая мощность котельной «Рудницкая» составляет 6,95 Гкал/ч, присоединенная нагрузка составляет 1,455 Гкал/ч. Резерв мощности - 5,495 Гкал/ч. Таким образом, существующий резерв мощности позволяет подключить к котельной «Рудницкая» потребителей котельной «Комсомольская». Пропускная способность существующего трубопровода тепловой сети котельной «Рудницкая» позволяет подключить дополнительную нагрузку. Подключение жилых домов Комсомольская, 34 и Интернациональная, 31 к тепловым сетям котельной «Рудницкая» по предлагаемой схеме позволит закрыть котельную «Комсомольская», расположенную в непосредственной близости к жилым домам, а также сократить операционные расходы на сумму около 4 млн. руб. в год.

- Строительство сетей теплоснабжения в целях технологического присоединения населения сельского поселения Чарское по адресам: пер. Пионерский и ул. Анаргинская. Тепловые сети по указанным улицам переведены в резерв в 2005 году. В связи с необходимостью подключения новых абонентов к централизованной системе теплоснабжения требуется реконструкция указанных сетей и ввод их в работу.

- Строительство очистных сооружений в сельском поселении «Новокукинское». Очистные сооружения в с. Новая Кука были построены и введены в эксплуатацию в 1991 г. производительность очистных сооружений составляет 1250 м3/сутки. В настоящее время комплекс очистных сооружений разрушен. Требуется строительство локальных очистных сооружений. Мероприятие по строительству очистных сооружений предусмотрено в соответствии с указанием Президента Российской Федерации от 21 августа 2019 года № Пр-1680.

IV. Обоснование потребности в объеме средств финансовой поддержки, объеме долевого финансирования за счет средств бюджета Забайкальского края, средств местных бюджетов
с учетом планируемых направлений использования указанных средств и привлечения внебюджетных средств

Совокупный объем финансового обеспечения региональной
программы определен в соответствии с Правилами предоставления
ППК «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств ППК «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры
на 2023 – 2027 годы как сумма объема финансовой поддержки на реализацию региональной программы согласно решению президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации на реализацию региональной программы, объема средств бюджета Забайкальского края, местных бюджетов и объема средств внебюджетных источников на реализацию региональной программы.

Объем средств бюджета Забайкальского края определен 
с учетом Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

Объем средств внебюджетных источников определен в размере 
21,72 процентов от суммы объема финансовой поддержки на реализацию региональной программы согласно решению президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации на реализацию региональной программы и объема средств бюджета Забайкальского края.

Региональной программой предусмотрена возможность замещения объема внебюджетных источников средствами бюджета Забайкальского края.

Предельная стоимость мероприятий региональной программы определяется на основании предварительного расчета стоимости 
с использованием сметных норм, стоимости проектов-аналогов, укрупненных нормативов цены строительства, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

V. Информация о количестве многоквартирных домов
на территории Забайкальского края, в отношении которых планируется установка коллективных (общедомовых) приборов учета

В целях исполнения абзаца четвертого подпункта «б» пункта 8 Правил предоставления ППК «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств ППК «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы по осуществлению расчетов 
за коммунальные ресурсы с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в не менее чем 90 процентов многоквартирных домов 
от общего количества многоквартирных домов, подключенных (технологически присоединенных) к объектам коммунальной инфраструктуры, в отношении которых реализуются мероприятия региональной программы планируется установка коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах.

Установку коллективных (общедомовых) приборов учета планируется осуществить в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме или в рамках реализации инвестиционных и производственных программ ресурсоснабжающих организаций.

Количество многоквартирных домов, планируемых к оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета определяется с учетом сведений ресурсоснабжающих организаций, сведениями по оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и планов мероприятий ресурсно-снабжающих организаций по оснащению многоквартирных домов такими приборами учета.

VI. Информация о связи с иными региональными программами, отраслевыми государственными программами Забайкальского края

Региональная программа разработана с учетом региональных программ, отраслевых государственных программ Забайкальского края,
в том числе с учетом региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формированию комфортной городской среды, комплексному развитию территорий, развитию транспортных систем.

Реализация мероприятий региональной программы, в том числе
мероприятий по модернизации линейных объектов осуществляется с учетом сроков выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, работ по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог.

В целях исполнения требований по осуществлению расчетов
за коммунальные ресурсы с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах, подключенных (технологически присоединенных) к объектам коммунальной инфраструктуры, в отношении которых реализуются мероприятия региональной программы предусматривается синхронизация с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

VII. Информация о связи и синхронизации мероприятий

и параметров финансового обеспечения с государственными программами Забайкальского карая и федеральными проектами

Региональная программа синхронизирована со Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, государственными программами Российской Федерации и федеральными проектами «Инфраструктурное меню», «Чистая вода», «Формирование комфортной городской среды», реализуемыми на территории Забайкальского края.

В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» 
и государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории Забайкальского края осуществляется строительство станции водоподготовки, но в связи с недостаточностью лимитов, невозможно реализовать мероприятия по ремонту сетей водоснабжения крупных водоводов в пгт. Забайкальск и пгт. Вершино-Дарасунский.

Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения, предусмотренных региональной программой, позволит решить данную проблему.

# VIII. Ожидаемые результаты реализации региональной программы

Реализация мероприятий региональной программы к 2024 году предполагает достижение следующих результатов:

1.	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, нарастающим итогом – 33,7 тыс. человек;

2.	Увеличение протяженности замены инженерных сетей, нарастающим итогом – 80 км;

3.	Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры до 407 шт.

Перечень и значения целевых показателей региональной программы приведены в приложении № 3 к региональной программе. Динамика достижения целевых показателей региональной программы приведена 
в приложении № 4 к региональной программе.

План реализации региональной программы приведен в приложении № 5 
к региональной программе.

# IX. Порядок осуществления мониторинга и контроля
за реализацией региональной программы

Мониторинг и контроль за реализацией региональной программы осуществляются в целях выявления отклонений параметров реализации мероприятий от установленных региональной программой.

В ходе мониторинга региональной программы формируется информация о достижении показателей, результатов и контрольных точек мероприятий, соблюдении объемов финансового обеспечения совокупного объема финансового обеспечения региональной программы.

По итогам завершения мероприятий региональной программы формируются итоговые отчеты о реализации соответствующего мероприятия.

Принцип мониторинга реализации региональный программы основывается на требованиях пункта 25 Правил предоставления ППК «Фонд развития территорий» финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств ППК «Фонд развития территорий» 
на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы.

_____________