|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден приказом Министра природных ресурсов Забайкальского края от 31.01.2023 №137 |

**План реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Охрана окружающей среды» на 2023 год**

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события (дата)** | **Объем ресурсного обеспечения,****тыс. руб.** | **Ожидаемые результаты реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I полугодие** | **II полугодие** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | Подпрограмма «Совершенствование охраны компонентов окружающей среды», Основное мероприятие «Региональный проект «Чистая страна (Забайкальский край)», контрольное событие № 1 –рекультивация несанкционированной свалки № 1 в г. Борзя | **Минприроды Забайкальского края, ООО «Автолидер» (по согласованию)** |  |  | **1.08.2023** |  | **3 700,0** |  | **рекультивация нарушенного земельного участка площадью 10,9 га** |
| **2** | Подпрограмма «Совершенствование охраны компонентов окружающей среды», Основное мероприятие «Региональный проект «Чистая страна (Забайкальский край)», контрольное событие № 2 –рекультивация несанкционированной свалки № 2 в г. Борзя | **Минприроды Забайкальского края, АО «Полигон» (по согласованию)** |  |  |  | **1.11.2023** | **100 000,0** |  | **рекультивация нарушенного земельного участка площадью 5,9 га** |
| **3** | Подпрограмма «Совершенствование охраны компонентов окружающей среды», Основное мероприятие «Региональный проект «Чистая страна (Забайкальский край)», контрольное событие № 3 –разработка проектной документации на рекультивацию несанкционированной свалки в г. Хилок | **Минприроды Забайкальского края, ООО «Экопроект» (по согласованию)** |  |  |  | **20.12.2023** | **4 900,0** |  | **получение софинансирования из федерального бюджета на рекультивацию нарушенного земельного участка площадью 7 га** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**