ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чита

Об утверждении Правил принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства государственной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета Забайкальского края

В целях реализации постановления Правительств «Забайкальского края от 7 сентября 2021 года № 1517 «О принятии решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства государственной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета Забайкальского края» Правительство Забайкальского края постановляет:

- Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства государственной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета Забайкальского края.

- Признать утратившим силу Положение о порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства государственной собственности Забайкальского края, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Забайкальского края, утвержденное постановлением Правительства Забайкальского края от 19 февраля 2018 года № 72.

- Первый заместитель

- председателя Правительства

- Забайкальского края                                                                               А.И.Кефер

- УТВЕРЖДЕНЫ

- постановлением Правительства

- Забайкальского края

- Правила

- принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства государственной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета Забайкальского края

- 1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства государственной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета Забайкальского края (далее - решение о списании).

- 2.   Решение о списании принимается в отношении:

- а) объектов незавершенного строительства, права собственности Забайкальского края на которые оформлены в соответствии с законодательством Забайкальского края (далее - объекты незавершенного строительства);

- б) затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства государственной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета Забайкальского края, включая затраты на проектные и (или) изыскательские работы (далее - произведенные затраты).

- 3. Решение о списании объектов незавершенного строительства принимается при наличии следующих оснований:

- а) отсутствие оснований для приватизации объекта незавершенного строительства, предусмотренных законодательством Забайкальского края о приватизации;

- б) отказ органа государственной власти Забайкальского края и органа местного самоуправления муниципального образования, в границах которых расположен объект незавершенного строительства, от безвозмездного принятия объекта незавершенного строительства.

- 4. Решение о списании произведенных затрат принимается при наличии следующих оснований:

- а) вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых проектная документация не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой проектной документации или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования;

- б) отсутствие оснований для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства, в отношении которых произведены затраты, в Едином государственном реестре недвижимости, предусмотренных статьей 14 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».

- 5. Решение о списании принимается в форме:

- а) правового акта Правительства Забайкальского края, в случае если размер затрат на создание объекта незавершенного строительства или произведенных затрат составляет 1 млн. рублей и более;

- б) правового акта органа исполнительной власти Забайкальского края (государственного органа) или организации, осуществляющей полномочия главного распорядителя средств бюджета Забайкальского края и (или) полномочия учредителя в отношении государственного учреждения, казенного предприятия, права собственника имущества государственного унитарного предприятия (далее - орган исполнительной власти или организация), в случае если размер затрат на создание объекта незавершенного строительства или произведенных затрат составляет менее 1 млн. рублей.

- 6. Решение о списании объекта незавершенного строительства должно содержать следующие сведения:

- а) наименование органа исполнительной власти или организации;

- б) наименование объекта незавершенного строительства, а также его местоположение, кадастровый номер и реестровый номер федерального имущества;

- в) решение о необходимости сноса объекта незавершенного строительства и (или) утилизации строительных отходов и рекультивации земельного участка, на котором находился объект незавершенного строительства, содержащее сроки и расчет объема средств, необходимых для осуществления указанных мероприятий, и (или) решение о внесении изменений в решение об осуществлении капитальных вложений, в соответствии с которым осуществлялось финансовое обеспечение за счет средств бюджета Забайкальского края (при наличии такого решения).

- 7. Решение о списании произведенных затрат должно содержать следующие сведения:

- а) наименование органа исполнительной власти или организации;

- б) наименование юридического лица, в бухгалтерском учете которого учтены произведенные капитальные вложения;

- в) общий размер произведенных затрат с выделением размера затрат, произведенных за счет средств бюджета Забайкальского края, и распределение их по видам (проектные и (или) изыскательские работы, строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, включенного в смету строительства объекта капитального строительства) (при наличии такой информации);

- г) период, в течение которого производились затраты.

- 8. Проект решения о списании с пояснительными материалами, содержащими обоснование невозможности и (или) нецелесообразности осуществления дальнейших затрат, завершения строительства объекта незавершенного строительства, а также с финансово-экономическим обоснованием принимаемого решения подготавливается и направляется на согласование органом исполнительной власти или организацией в Министерство финансов Забайкальского края, Министерство строительства дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края и Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю (далее – уполномоченные органы). Срок согласования проекта решения о списании не должен превышать 14 календарных дней, в случае отсутствия ответов органов исполнительной власти в указанный срок проект решения о списании считается согласованным.

- 9. Пояснительные материалы к проекту решения о списании объекта незавершенного строительства должны содержать следующие сведения и документы:

- а) наименование объекта незавершенного строительства;

- б) инвентарный (учетный) номер объекта незавершенного строительства (при наличии);

- в) кадастровый номер объекта незавершенного строительства;

- г) год начала строительства объекта незавершенного строительства;

- д) балансовая стоимость объекта незавершенного строительства на день принятия решения о списании объекта недвижимого имущества;

- е) кадастровая стоимость объекта незавершенного строительства;

- ж) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, выданная в отношении объекта незавершенного строительства;

- з) выписка из реестра государственного имущества об объекте недвижимого имущества, выданная в отношении объекта незавершенного строительства.

- 10. Пояснительные материалы к проекту решения о списании произведенных затрат должны содержать следующие сведения и документы:

- а) наименование объекта, на создание которого произведены затраты;

- б) первичная учетная документация по учету работ в капитальном строительстве при наличии таких документов (акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-11, КС-14), товарные накладные по форме № ТОРГ-12, иные документы);

- в) размер произведенных затрат;

- г) год начала осуществления произведенных затрат.

- 11. Решение об отказе в согласовании проекта решения о списании принимается при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- а) отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил;

- б) отсутствие сведений и (или) документов, указанных в пунктах 9 или 10 настоящих Правил;

- в) наличие предложений государственного органа исполнительной власти о дальнейшем использовании объектов незавершенного строительства или результатов произведенных затрат.

- 12. При принятии уполномоченными органами государственной власти решения об отказе в согласовании проекта решения о списании по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 11 настоящих Правил, орган исполнительной власти или организация устраняет такое основание и повторно направляет проект решения о списании на согласование в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

- 13. После согласования уполномоченными органами исполнительной власти проекта решения о списании органом государственной власти или организацией в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 5 настоящих Правил, направляется в Правительство Забайкальского края проект правового акта Правительства Забайкальского края с приложением сведений и документов, предусмотренных пунктами 6 и 9 или 7 и 10 настоящих Правил, а в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 5 настоящих Правил, органом государственной власти или организацией принимается соответствующий правовой акт.

- 14. При принятии одним из уполномоченных органов исполнительной власти решения об отказе в согласовании проекта решения о списании в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 5 настоящих Правил, по основанию, предусмотренному подпунктом «в» пункта 11 настоящих Правил, органом государственной власти или организацией и таким уполномоченным органом исполнительной власти в течение 30 календарных дней со дня получения органом государственной власти или организацией указанного решения подготавливается и органом государственной власти или организацией направляется на утверждение в Правительство Забайкальского края план мероприятий по дальнейшему использованию объектов незавершенного строительства или результатов произведенных затрат с указанием сроков реализации соответствующих мероприятий.

- 15. В случае невозможности реализации указанного в пункте 14 настоящих Правил плана мероприятий, утвержденного Правительством Забайкальского края, органом государственной власти или организацией направляется в Правительство Забайкальского края предложение о списании объекта незавершенного строительства или произведенных затрат с приложением проекта соответствующего акта Правительства Забайкальского края и пояснением возникших обстоятельств.

- 16. При принятии одним из уполномоченных органов исполнительной власти решения об отказе в согласовании проекта решения о списании в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 5 настоящих Правил, по основанию, предусмотренному подпунктом «в» пункта 11 настоящих Правил, органом государственной власти или организацией в течение 30 календарных дней со дня принятия указанного решения подготавливается и органом государственной власти или организацией утверждается план мероприятий по дальнейшему использованию объектов незавершенного строительства или результатов произведенных затрат с указанием сроков реализации соответствующих мероприятий.

- 17. В случае невозможности реализации указанного в пункте 16 настоящих Правил плана мероприятий органом государственной власти или организацией принимается решение о списании, предусмотренное подпунктом «б» пункта 5 настоящих Правил.

- 18. Критерии невозможности реализации плана мероприятий, указанного в пункте 14 настоящих Правил и утвержденного Правительством Забайкальского края, и плана мероприятий, указанного в пункте 16 настоящих Правил, устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

- ___________________

- ПРИЛОЖЕНИЕ - к Правилам - принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства государственной собственности, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета Забайкальского края

- СВЕДЕНИЯ

- о незавершенных объектах капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета Забайкальского края

| - Учетный номер объект * |  | - Учетный номер объекта по форме 0503190/0503790 | - Основание включения в региональный реестр объектов | - Дата включения в региональный реестр объектов | - Информация о включении мероприятия в план мероприятий по снижению количества объектов (реквизиты приказа) | - Наименование объекта | - Фактическое расположение или планируемое расположение объекта (полностью) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - код главного распорядителя бюджетных средств | - порядковый номер объекта незавершенного строительства |  |  |  |  |  | - муниципальное образование | код по ОКТМО | адрес (местонахождение) объекта | кадастровый номер объекта (при наличии) |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |

| - Характеристики объектов |  |  |  |  |  |  |  | - Статус проектной документации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| причины приостановления строительства | наименование заказчика(ов), правооблада теля(ей), балансодержа теля(ей) | идентификационный номер налогоплательщи ка заказчика(ов), правообладателя (ей), балансодержателя (ей) | реквизиты государственного контракта | правооблада тель земельного участка, на котором расположен объект | наименование регионального проекта | - мощность объекта |  | - наличие проектной документации | - функциональная зона по документам территориального планирования муниципальных образований (жилая зона, общественно-деловая зона, производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур, зона специального назначения, иная) | наличие и реквизиты проекта планировки территории | документ, которым установлены расходные обязательства (для начала проектирования (строитель ства) объекта капиталь ного строительства) | дата и номер положительного заключения государствен ной экспертизы проектной документации объекта (при наличии) |
|  |  |  |  |  |  | - единица измере ния | - значение |  |  |  |  |  |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | - 18 | - 19 | - 20 | - 21 | - 22 | - 23 | - 24 |

| - Статус исходно-разрешительной документации |  | - Наличие государственной документа - ции | - Проведение обследования |  | - Приостановление (прекращение) строительства |  |  |  |  |  |  | - Проблемные моменты (наличие уголовных дел (номер, дата, статус), наличие претензий от заказчика или подрядчика (значимой информации, необходимой для принятия решения о завершении строительства или списании объекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наличие разрешения на строительство (номер, дата) | срок действия разреше ния на строительство |  | дата последнего обследо вания объекта | стоимость проведения обследова ний (в текущих ценах), фактическая или необходи мая (рублей) | год фактического начала строительства | год фактического приостановле ния (прекращения) строительства | степень строительной готовности, процентов | срок простоя объекта (лет, месяцев) | предполагаемый срок окончания строительства (год, месяц) | предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию (год, месяц) | статус строительства объекта на отчетную дату (ведется, приостановлено, завершено) |  |
| - 25 | - 26 | - 27 | - 28 | - 29 | - 30 | - 31 | - 32 | - 33 | - 34 | - 35 | - 36 | - 37 |

| - Финансовые характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - общая сметная стоимость объекта на дату начала строительства |  |  | - сумма капитальных вложений в объект за время строительства в ценах соответству - ющих лет (рублей) | - остаток сметной стоимости в ценах соответству - ющих лет (рублей) | - фактические расходы по счету (рублей) |  |  |  | объем средств, предусмотренный в плане мероприятий по снижению количества объектов (рублей) | сумма дополнительного финансирования, необходимая для завершения строительства, на дату включения в реестр объектов (рублей) | из них за счет средств дату включения в региональный реестр объектов (рублей) |  |
| - в соответствии с утвержденной проектной документацией (рублей) | - год, в ценах которого определена стоимость | - в ценах соответствующих лет (рублей) |  |  | на начало года | увеличение | уменьшение | на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - регионального бюджета | - местного бюджета |
| - 38 | - 39 | - 40 | - 41 | - 42 | - 43 | - 44 | - 45 | - 46 | - 47 | - 48 | - 49 | - 50 |

| Целевая функция (проблемные объекты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирова ния, необходимого для завершения строительства | Ссылка на фото объекта | Контактное лицо для связи, телефон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевая функция, определенная главным распорядителем средств регионального бюджета | обоснование выбора целевой функции | фактические расходы на реализацию целевой функции (рублей) |  |  | стоимость реализации целевой функции с учетом всех расходов, необходимых для выполнения целевой функции(рублей) |  |  | плановые сроки реализации инвестиционного проекта (срок завершения мероприятий по реализации целевой функции) (год, месяц) |  |  | предполагаемый получа тель (балан содержатель) объекта | результат выполне ния целевой функции на отчетную дату |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе из (рублей) |  | всего | в том числе |  | начало реализации | оконча ние реализации | планируемая дата реализации целевой функции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | регионального бюджета | местного бюджете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | регионального бюджета | местного бюджете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |

Примечание:* - незавершенный объект капитального строительства

____________________________________