ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чита

Об утверждении Порядка принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялось полностью или частично за счет средств бюджета Забайкальского края, включенных в реестр незавершенных объектов капитального строительства

- В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 года № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства» Правительство Забайкальского края постановляет:

- Утвердить прилагаемый Порядок принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялось полностью или частично за счет средств бюджета Забайкальского края, включенных в реестр незавершенных объектов капитального строительства.

- Первый заместитель

- председателя Правительства

- Забайкальского края                                                                               А.И.Кефер

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением Правительства

- Забайкальского края

- ПОРЯДОК

- принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялось полностью или частично за счет средств бюджета Забайкальского края, включенных в реестр незавершенных объектов капитального строительства

- Настоящий порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 года № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства» (далее – постановление № 1333) и определяет порядок принятия управленческого решения, внесения в него изменений в отношении незавершенных объектов капитального строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства (далее - объект).

- В течение 10 рабочих дней со дня включения объекта в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства (далее - Реестр) главный распорядитель средств областного бюджета и (или) местного бюджета (далее - главный распорядитель бюджетных средств) представляет в Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края (далее - Министерство) предложения в отношении объекта по форме согласно приложению к настоящему порядку.

- В течение 30 рабочих дней со дня включения объекта в Реестр межведомственная комиссия по рассмотрению незавершенных объектов капитального строительства, подлежащих включению в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства на территории Забайкальского края  (далее - Комиссия) по итогам обсуждения указанных в пункте 2 настоящего порядка предложений, вынесенных Министерством на рассмотрение Комиссии, принимает в отношении такого объекта одно из управленческих решений, указанных в подпункте «а» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 года № 1333 (далее - управленческое решение).

- По итогам рассмотрения предложений, представленных в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, в течении 30 рабочих дней со дня включения объекта в Региональный реестр Комиссия принимает одно из управленческих решений в соответствии с пунктами 6-8 постановления           № 1333. Управленческое решение оформляется протоколом, который утверждается Заместителем председателя Правительства Забайкальского края, непосредственно координирующим и контролирующим Министерство.

- При отсутствии совокупности критериев, предусмотренных пунктами 6-8 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 года № 1333, управленческое решение в отношении объекта, включенного в Реестр, принимается на основании предложения главного распорядителя бюджетных средств, согласованного Министерством.

- Управленческие решения, принятые в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, в целях их реализации могут содержать указание на целесообразность закрепления объектов на праве оперативного управления, передачи объектов юридическому лицу в качестве имущественного взноса Забайкальскому краю, внесения объектов в качестве вклада в имущество юридического лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- В течение 10 рабочих дней со дня представления главным распорядителем средств бюджета предложений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, Министерство формирует свод таких предложений и публикует сведения об объектах, в отношении которых представлены такие предложения, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях получения позиций заинтересованных лиц по предлагаемым управленческим решениям в отношении объектов.

Позиции заинтересованных лиц по предлагаемым решениям в отношении объектов принимаются Министерством как в письменной, так и в электронной форме.

В случае поступления указанных позиций Министерство направляет их главным распорядителям бюджетных средств, представившим предложения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в отношении соответствующих объектов, для рассмотрения и подготовки при необходимости предложений по изменению указанных предложений или внесению в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка изменений в принятые в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка управленческие решения.

- Комиссией могут быть внесены изменения в управленческие решения, принятые в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, в том числе в отношении объектов, включенных в планы мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства (далее - План).

Предложения по внесению изменений в управленческие решения, принятые в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, представляются главным распорядителем средств бюджета в Министерство по мере необходимости.

Министерство выносит поступившие предложения по внесению изменений в управленческие решения, принятые в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, на рассмотрение Комиссии не реже одного раза в квартал.

- Внесение изменений в принятые управленческие решения осуществляется при наличии оснований для внесения изменений в принятое управленческое решение (в ходе реализации выявлены обстоятельства не позволяющие его реализовать; поступило иное предложение от заинтересованных исполнительных органов Забайкальского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, организаций и др.).

- Внесение изменений в принятые управленческие решения осуществляется в следующем порядке:

- при выявлении обстоятельств, не позволяющих реализовать принятое управленческое решение, главный распорядитель бюджетных средств направляет в Министерство предложение по внесению изменений в принятое управленческое решение с приложением обосновывающих документов, материалов;

- предложения заинтересованных лиц по внесению изменений в принятое управленческое решение направляются главному распорядителю бюджетных средств.

В течение 10 рабочих дней главный распорядитель бюджетных средств направляет поступившее предложение в Министерство для внесения изменений в принятое управленческое решение с приложением обосновывающих документов, материалов.

Министерство обобщает поступившие предложения и направляет для принятия окончательного решения на рассмотрение Комиссии по мере необходимости.

Министерство в течении 10 рабочих дней направляет главному распорядителю бюджетных средств принятое Комиссией решение.

В случае принятия Комиссией нового управленческого решения главный распорядитель бюджетных средств в течении 10 рабочих дней вносит изменения в План.

Министерство вносит соответствующие изменения в Региональный реестр.

- Объект, в отношении которого принято управленческое решение, включается в План в течение 15 рабочих дней со дня доведения такого решения до сведения главного распорядителя бюджетных средств.

- План разрабатывается и утверждается главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с порядком разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства, установленным Министерством.

- Главный распорядитель средств бюджета обеспечивает наличие и сохранность документов, подтверждающих информацию содержащуюся в предложениях, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, без их представления в Министерство и несет ответственность за наличие и достоверность таких документов.

- ПРИЛОЖЕНИЕ - к Порядку принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялось полностью или частично за счет средств бюджета Забайкальского края, включенных в реестр незавершенных объектов капитального строительства.

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ___________________________________________________________________________________________

- (наименование главного распорядителя бюджетных средств)

- в отношении объекта (объектов) незавершенного строительства, включенных в реестр незавершенных объектов

- капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет

- средств бюджета Забайкальского края

| - № п/п | - Наименование - объекта - незавершенного строительства, его фактический адрес (местонахождение) | Наличие правоустанавливающих документов на объект незавершенного строительства (реквизиты - документов) | - Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта (тыс. рублей) | Объем произведенных затрат за счет средств бюджета Забайкальского края, на строительство (реконструкцию) объекта - незавершенного строительства (тыс. рублей) | Степень готовности объекта капитального строительства - (процентов) | - Предложения по принятию управленческого решения в соответствии с пунктом 1 постановления № 1333 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |

2

| Срок приостановления строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства(лет) | Планируемый объем средств бюджета Забайкальского края, необходимый для завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию или сноса объекта незавершенного строительства (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 __ год |  | 20 __ год |  | 20 __ год |  |
|  | всего (тыс. рублей) | за счет средств бюджета Забайкальского края (тыс. рублей) | всего (тыс. рублей) | за счет средств бюджета Забайкальского края (тыс. рублей) | всего (тыс. рублей) | за счет средств бюджета Забайкальского края (тыс. рублей) |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

____________________