УТВЕРЖДЕН

министром строительства,

дорожного хозяйства и транспорта

Забайкальского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кужикова А.В.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_г.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | Кужикова Алена Викторовна - министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края |
| Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |  Государственная программа Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпозированногопоказателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Признак«Участие муниципальных образований» | Информационна я система |
| значение | год | 2023 (справочно) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Созданы условия. обеспечивающие необходимый уровень сейсмической безопасности при строительстве (реконструкции) объектов на сейсмоопасных территориях Забайкальского края в части реализации бюджетных инвестиций при строительстве объектов на сейсмоопасных территориях Забайкальского края |
| 1.1 | Снижен уровень риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений | возрастающий | *«ГП РФ»**«ГП»**«КПМ»* | процент | 0 | 2022 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | нет | На бумажном носителе |

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы 2024 году

| № п/п | Наименование показателя  | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | **На конец 2024 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | 1. Созданы условия, обеспечивающие необходимый уровень сейсмической безопасности при строительстве (реконструкции) объектов на сейсмоопасных территориях Забайкальского края в части реализации бюджетных инвестиций при строительстве объектов на сейсмоопасных территориях Забайкальского края
 |
| 1.1 | Снижен уровень риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений | «ГП» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Ед.изм. (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2023 (справочно) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Созданы условия. обеспечивающие необходимый уровень сейсмической безопасности при строительстве (реконструкции) объектов на сейсмоопасных территориях Забайкальского края в части реализации бюджетных инвестиций при строительстве объектов на сейсмоопасных территориях Забайкальского края
 |
| 1 | Мероприятие (результат) «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края» | Оказание услуг (выполнение работ) | процент | 0 | 2022 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 1.1 | Осуществление мер по сейсмоусилению существующих объектов и (или) строительству новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны. | Х | процент | 0 | 2022 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| ЦСТ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| *Комплекс процессных мероприятий «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края» (всего), в том числе:* | 12402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Мероприятие (результат) «Строительство сейсмобезопасных объектов» № 1* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *в том числе межбюджетные трансферты иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местнойадминистрации муниципального образования), иного государственного(муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Созданы условия. обеспечивающие необходимый уровень сейсмической безопасности при строительстве (реконструкции) объектов на сейсмоопасных территориях Забайкальского края в части реализации бюджетных инвестиций при строительстве объектов на сейсмоопасных территориях Забайкальского края
 |
| *Основное мероприятие «Строительство сейсмобезопасных объектов» 1* |  | Кужикова Алена Викторовна -министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | отчет об использовании субсидии и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления и расходования субсидии | На бумажном носителе |
| *Основное мероприятие «Строительство сейсмобезопасных объектов» в 2024 году реализации* |  | Кужикова Алена Викторовна -министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | отчет об использовании субсидии и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления и расходования субсидии | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.1 Соглашение о предоставлении субсидии | 01.03.2024 |  | отчет об использовании субсидии и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления и расходования субсидии |  |
| Контрольная точка 1.2 Услуга оказана | 01.04. 2024 01.07. 202401.10. 202431.12. 2024 |  | отчет об использовании субсидии и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления и расходования субсидии |  |
| Контрольная точка 1.3 Представлен отчет | 31.12. 2024 |  | отчет об использовании субсидии и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления и расходования субсидии |  |
| *Основное мероприятие «Строительство сейсмобезопасных объектов» 1* |  | Кужикова Алена Викторовна -министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | отчет об использовании субсидии и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления и расходования субсидии | На бумажном носителе |
| *Основное мероприятие «Строительство сейсмобезопасных объектов» в 2025 году реализации* |  | Кужикова Алена Викторовна -министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | отчет об использовании субсидии и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления и расходования субсидии | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.1 Соглашение о предоставлении субсидии | 01.03.2025 |  | отчет об использовании субсидии и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления и расходования субсидии |  |
| Контрольная точка 2.2 Услуга оказана | 01.04. 2025 01.07. 202501.10. 202531.12. 2025 |  | отчет об использовании субсидии и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления и расходования субсидии |  |
| Контрольная точка 2.3 Представлен отчет | 31.12. 2025 |  | отчет об использовании субсидии и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления и расходования субсидии |  |
| *Основное мероприятие «Строительство сейсмобезопасных объектов»1* |  | Кужикова Алена Викторовна -министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | отчет об использовании субсидии и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления и расходования субсидии | На бумажном носителе |
| *Основное мероприятие «Строительство сейсмобезопасных объектов» в 2026 году реализации* |  | Кужикова Алена Викторовна -министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | отчет об использовании субсидии и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления и расходования субсидии | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.1 Соглашение о предоставлении субсидии | 01.03.2026 |  | отчет об использовании субсидии и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления и расходования субсидии |  |
| Контрольная точка 3.2 Услуга оказана | 01.04. 2026 01.07. 202601.10. 202631.12. 2026 |  | отчет об использовании субсидии и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления и расходования субсидии |  |
| Контрольная точка 3.3 Представлен отчет | 31.12. 2026 |  | отчет об использовании субсидии и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления и расходования субсидии |  |