| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |
| «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Забайкальский край)» |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Забайкальский край) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |  |
| Куратор регионального проекта | Гончаров Алексей Николаевич |  | Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Немков Сергей Иванович |  | Министр |  |  |
| Администратор регионального проекта | Немков Сергей Иванович |  | Министр |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Охрана окружающей среды |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача «Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | РП | Процент | 100 | 2018 | 98,5 |
| 2. | Задача «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля разработанных электронных моделей | РП | Процент | 0 | 2018 | 0 |
| 2.2. | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | РП | Процент | 0 | 2018 | 1,5 |
| 2.3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | РП | Процент | 0 | 2018 | 31,5 |
| 2.4. | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов | РП | Процент | 0 | 2018 | 36 |

| 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | РП | Процент | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| 2. | Задача «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля разработанных электронных моделей | РП | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | РП | Процент | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | РП | Процент | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| 2.4. | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов | РП | Процент | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |

| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами | X | Процент | 90 | 2020 | - | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |  |  |
| 2. | Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | X | Штука | 0 | 2020 | - | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |  |  |
| 3. | Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами | X | Процент | 0 | 2020 | - | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |  |  |
| 3.2. | Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов | X | Миллион тонн в год | 0 | 2020 | 0,1856 | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 3.3. | Скорректирована териториальная схема обращения с отходами Забайкальского края и ее электронная модель. | X | Штука | 0 | 2024 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 3.4. | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов | X | Миллион тонн | 0 | 2018 | 0,03 | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 3.5. | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов | X | Миллион тонн | 0 | 2018 | 0,1 | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс.рублей) |
|  |  | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3.1. | Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Скорректирована териториальная схема обращения с отходами Забайкальского края и ее электронная модель. | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
|  | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Забайкальский край)» (всего) | 0,00 | 0,00 |
| Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами | 0,00 | 0,00 |
| Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов | 0,00 | 0,00 |
| Скорректирована териториальная схема обращения с отходами Забайкальского края и ее электронная модель. | 0,00 | 0,00 |
| Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов | 0,00 | 0,00 |
| Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов | 0,00 | 0,00 |
| Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами | 0,00 | 0,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году№

п/пНаименование мероприятия (результата)План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)янв.фев.мартапр.майиюньиюльавг.сен.окт.ноя.12345678910111213141.Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов1.1.Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002.Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)2.1.Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003.Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов3.1.Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003.2.Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов3.3.Скорректирована териториальная схема обращения с отходами Забайкальского края и ее электронная модель.0,000,000,000,000,000,000,000,006 000,006 000,006 000,006 000,003.4.Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов3.5.Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00ИТОГО:0,000,000,000,000,000,000,000,006 000,006 000,006 000,006 000,00