|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | постановлением Правительства |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забайкальского края |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ___________ 2025 года № _______ |  |  |  |  |
| Региональный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2026-2028 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Забайкальского края, в отношении которых на период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в размере, превышающем установленный минимальный размер взноса |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Забайкальскому краю: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 720 939,05 | 600 035,77 | 506 986,39 | 21 384 | 1 730 851 292,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 851 292,91 | 1 730 851 292,91 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по городскому округу "Город Чита": |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 421 776,60 | 360 425,65 | 314 315,91 | 12 438 | 1 039 906 485,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 906 485,60 | 1 039 906 485,60 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Чита, б-р Украинский, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1971 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 387,40 | 3 357,80 | 3 209,00 | 159 | 285 854,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 854,86 | 285 854,86 | 0,00 | 85,13 | 85,13 | 12.2026 |
| 2 | г. Чита, б-р Украинский, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1967 | 2019 | Панельные | 5 | 4 | 3 860,40 | 3 835,40 | 3 760,50 | 128 | 275 571,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 571,27 | 275 571,27 | 0,00 | 71,85 | 71,85 | 12.2026 |
| 3 | г. Чита, б-р Украинский, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1961 | 2023 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 293,60 | 292,10 | 212,20 | 22 | 120 056,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 056,80 | 120 056,80 | 0,00 | 411,01 | 411,01 | 12.2026 |
| 4 | г. Чита, б-р Украинский, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1967 | 2023 | Панельные | 5 | 3 | 2 574,60 | 2 566,70 | 2 355,00 | 188 | 6 245 801,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 245 801,17 | 6 245 801,17 | 0,00 | 2 433,40 | 2 433,40 | 12.2026 |
| 5 | г. Чита, б-р Украинский, д. 22 | общий счет регионального оператора | 1972 | Х | Панельные | 5 | 5 | 4 453,90 | 4 448,10 | 4 389,70 | 170 | 23 717 302,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 717 302,49 | 23 717 302,49 | 0,00 | 5 332,01 | 5 332,01 | 12.2026 |
| 6 | г. Чита, б-р Украинский, д. 24 | общий счет регионального оператора | 1972 | Х | Панельные | 5 | 5 | 4 474,80 | 4 452,10 | 4 261,30 | 213 | 23 453 080,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 453 080,23 | 23 453 080,23 | 0,00 | 5 267,87 | 5 267,87 | 12.2026 |
| 7 | г. Чита, б-р Украинский, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1972 | Х | Панельные | 5 | 4 | 3 881,60 | 3 857,90 | 3 756,70 | 189 | 20 620 084,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 620 084,46 | 20 620 084,46 | 0,00 | 5 344,90 | 5 344,90 | 12.2026 |
| 8 | г. Чита, б-р Украинский, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1971 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 387,40 | 3 357,80 | 3 209,00 | 159 | 18 026 070,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 026 070,89 | 18 026 070,89 | 0,00 | 5 368,42 | 5 368,42 | 12.2026 |
| 9 | г. Чита, б-р Украинский, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1967 | Х | Панельные | 5 | 3 | 2 580,80 | 2 557,60 | 2 371,50 | 140 | 18 367 008,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 367 008,34 | 18 367 008,34 | 0,00 | 7 181,35 | 7 181,35 | 12.2026 |
| 10 | г. Чита, мкр. 5-й, д. 29 | общий счет регионального оператора | 1979 | Х | Панельные | 5 | 7 | 5 712,50 | 5 435,30 | 5 435,30 | 97 | 299 392,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 392,30 | 299 392,30 | 0,00 | 55,08 | 55,08 | 12.2026 |
| 11 | г. Чита, мкр. Агрогородок Опытный, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1985 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 408,10 | 3 357,40 | 2 716,70 | 172 | 2 859 484,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 859 484,80 | 2 859 484,80 | 0,00 | 851,70 | 851,70 | 12.2026 |
| 12 | г. Чита, мкр. Батарейный, д. 11 | общий счет регионального оператора | 2007 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 4 870,90 | 3 627,30 | 329,50 | 210 | 290 551,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 551,63 | 290 551,63 | 0,00 | 80,10 | 80,10 | 12.2026 |
| 13 | г. Чита, мкр. Батарейный, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1994 | 2022 | Панельные | 5 | 3 | 5 002,80 | 3 582,30 | 3 430,80 | 145 | 5 491 819,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 491 819,20 | 5 491 819,20 | 0,00 | 2 665,00 | 2 665,00 | 12.2026 |
| 14 | г. Чита, мкр. Батарейный, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1996 | 2019 | Панельные | 5 | 2 | 3 235,80 | 2 361,90 | 2 031,00 | 89 | 9 362 572,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 362 572,31 | 9 362 572,31 | 0,00 | 2 665,00 | 2 665,00 | 12.2026 |
| 15 | г. Чита, мкр. Батарейный, д. 7 | общий счет регионального оператора | 2000 | 2024 | Панельные | 5 | 4 | 6 620,50 | 5 145,10 | 4 205,40 | 197 | 22 240 594,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 240 594,02 | 22 240 594,02 | 0,00 | 4 539,00 | 4 539,00 | 12.2026 |
| 16 | г. Чита, мкр. Геофизический, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1974 | Х | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 116,40 | 1 111,90 | 1 070,20 | 60 | 10 277 778,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 277 778,54 | 10 277 778,54 | 0,00 | 9 243,44 | 9 243,44 | 12.2026 |
| 17 | г. Чита, мкр. Осетровка, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1989 | Х | Панельные | 5 | 4 | 3 947,20 | 2 813,40 | 1 942,50 | 133 | 15 191 016,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 191 016,10 | 15 191 016,10 | 0,00 | 5 399,52 | 5 399,52 | 12.2026 |
| 18 | г. Чита, мкр. Осетровка, д. 19 | общий счет регионального оператора | 1990 | Х | Панельные | 5 | 4 | 3 897,40 | 2 832,30 | 2 023,80 | 129 | 15 032 746,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 032 746,31 | 15 032 746,31 | 0,00 | 5 307,61 | 5 307,61 | 12.2026 |
| 19 | г. Чита, мкр. Северный, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1977 | Х | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2 485,50 | 2 402,10 | 2 198,90 | 98 | 799 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 714,00 | 799 714,00 | 0,00 | 332,92 | 332,92 | 12.2026 |
| 20 | г. Чита, мкр. Северный, д. 60 | общий счет регионального оператора | 1994 | 2019 | Панельные | 10 | 6 | 19 831,00 | 14 546,10 | 14 546,10 | 605 | 21 051 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 051 228,00 | 21 051 228,00 | 0,00 | 1 447,21 | 1 447,21 | 12.2026 |
| 21 | г. Чита, мкр. Северный, д. 63 | специальный счет ЖСК | 1994 | Х | Панельные | 10 | 4 | 12 321,30 | 9 857,00 | 9 857,00 | 391 | 1 976 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 794,00 | 1 976 794,00 | 0,00 | 200,55 | 200,55 | 12.2026 |
| 22 | г. Чита, мкр. ТУСМ-4, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1963 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 322,30 | 322,30 | 213,50 | 16 | 265 575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 575,20 | 265 575,20 | 0,00 | 824,00 | 824,00 | 12.2026 |
| 23 | г. Чита, п. Ясный, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1991 | Х | Панельные | 10 | 3 | 7 213,40 | 5 771,40 | 5 771,40 | 20 | 20 263 385,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 263 385,40 | 20 263 385,40 | 0,00 | 3 511,00 | 3 511,00 | 12.2026 |
| 24 | г. Чита, п. Ясный, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1984 | Х | Панельные | 5 | 4 | 7 213,00 | 2 963,50 | 0,00 | 20 | 312 339,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 339,17 | 312 339,17 | 0,00 | 105,40 | 105,40 | 12.2026 |
| 25 | г. Чита, п. Ясный, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1952 | Х | Панельные | 2 | 1 | 546,00 | 385,10 | 0,00 | 12 | 157 154,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 154,65 | 157 154,65 | 0,00 | 408,09 | 408,09 | 12.2026 |
| 26 | г. Чита, п. Ясный, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1952 | Х | Панельные | 2 | 1 | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 2 | 153 083,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 083,89 | 153 083,89 | 0,00 | 393,53 | 393,53 | 12.2026 |
| 27 | г. Чита, п. Ясный, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1952 | Х | Панельные | 2 | 1 | 426,60 | 391,00 | 0,00 | 2 | 156 112,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 112,51 | 156 112,51 | 0,00 | 399,26 | 399,26 | 12.2026 |
| 28 | г. Чита, п. Ясный, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1965 | Х | Панельные | 2 | 2 | 162,10 | 637,90 | 0,00 | 2 | 208 204,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 204,37 | 208 204,37 | 0,00 | 326,39 | 326,39 | 12.2026 |
| 29 | г. Чита, п. Ясный, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1972 | Х | Панельные | 2 | 2 | 589,00 | 633,30 | 0,00 | 2 | 207 784,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 784,12 | 207 784,12 | 0,00 | 328,10 | 328,10 | 12.2026 |
| 30 | г. Чита, п. Ясный, д. 9 | общий счет регионального оператора | 1978 | Х | Панельные | 2 | 2 | 698,00 | 738,00 | 0,00 | 2 | 186 764,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 764,16 | 186 764,16 | 0,00 | 253,07 | 253,07 | 12.2026 |
| 31 | г. Чита, пер. Железобетонный, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1989 | Х | Панельные | 5 | 6 | 4 143,50 | 4 156,20 | 3 763,70 | 198 | 36 744 142,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 744 142,59 | 36 744 142,59 | 0,00 | 8 840,80 | 8 840,80 | 12.2026 |
| 32 | г. Чита, пер. Парковый, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1974 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2 776,00 | 2 757,60 | 2 632,80 | 144 | 14 619 703,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 619 703,63 | 14 619 703,63 | 0,00 | 5 301,60 | 5 301,60 | 12.2026 |
| 33 | г. Чита, пр-кт. Советов, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1986 | 2020 | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4 246,60 | 4 020,80 | 3 025,70 | 139 | 3 973 300,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 973 300,40 | 3 973 300,40 | 0,00 | 988,19 | 988,19 | 12.2026 |
| 34 | г. Чита, ул. 2-я Коммунальная, д. 39 | общий счет регионального оператора | 1963 | Х | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 018,70 | 2 012,90 | 1 808,50 | 99 | 285 772,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 772,05 | 285 772,05 | 0,00 | 141,97 | 141,97 | 12.2026 |
| 35 | г. Чита, ул. 40 лет Октября, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1963 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 775,90 | 676,70 | 107,00 | 49 | 8 506 248,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 506 248,52 | 8 506 248,52 | 0,00 | 12 570,19 | 12 570,19 | 12.2026 |
| 36 | г. Чита, ул. Автозаводская, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1976 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 355,80 | 3 363,30 | 3 175,90 | 174 | 486 198,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 198,09 | 486 198,09 | 0,00 | 144,56 | 144,56 | 12.2026 |
| 37 | г. Чита, ул. Александро-Заводская, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1961 | Х | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 869,90 | 847,10 | 642,70 | 52 | 5 229 315,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 229 315,81 | 5 229 315,81 | 0,00 | 6 173,20 | 6 173,20 | 12.2026 |
| 38 | г. Чита, ул. Амурская, д. 82 | общий счет регионального оператора | 1940 | 2016 | Каменные, кирпичные | 4 | 6 | 4 579,70 | 4 405,50 | 4 234,40 | 67 | 269 776,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 776,48 | 269 776,48 | 0,00 | 61,24 | 61,24 | 12.2026 |
| 39 | г. Чита, ул. Анохина, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1971 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1 789,40 | 1 785,30 | 1 785,30 | 77 | 10 007 359,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 007 359,78 | 10 007 359,78 | 0,00 | 5 605,42 | 5 605,42 | 12.2026 |
| 40 | г. Чита, ул. Анохина, д. 96 | общий счет регионального оператора | 1972 | Х | Панельные | 5 | 2 | 2 558,30 | 1 950,50 | 1 630,30 | 54 | 12 206 644,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 206 644,52 | 12 206 644,52 | 0,00 | 6 258,21 | 6 258,21 | 12.2026 |
| 41 | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1978 | 2020 | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2 776,70 | 2 774,40 | 2 139,60 | 84 | 244 136,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 136,36 | 244 136,36 | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 12.2026 |
| 42 | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 30 | общий счет регионального оператора | 1961 | Х | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 259,70 | 1 266,60 | 1 213,10 | 47 | 362 800,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 800,08 | 362 800,08 | 0,00 | 286,44 | 286,44 | 12.2026 |
| 43 | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 34 | общий счет регионального оператора | 1989 | 2022 | Панельные | 9 | 3 | 5 926,70 | 5 814,40 | 5 416,60 | 197 | 17 765 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 765 215,00 | 17 765 215,00 | 0,00 | 3 055,38 | 3 055,38 | 12.2026 |
| 44 | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1971 | Х | Панельные | 5 | 4 | 4 222,60 | 3 268,50 | 3 206,00 | 138 | 17 568 868,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 568 868,79 | 17 568 868,79 | 0,00 | 5 375,21 | 5 375,21 | 12.2026 |
| 45 | г. Чита, ул. Байкальская, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1983 | 2021 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2 807,00 | 2 730,10 | 2 698,10 | 119 | 5 372 770,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 372 770,31 | 5 372 770,31 | 0,00 | 1 967,98 | 1 967,98 | 12.2026 |
| 46 | г. Чита, ул. Баргузинская, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1976 | 2025 | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 546,10 | 4 505,40 | 4 458,50 | 177 | 23 732 148,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 732 148,99 | 23 732 148,99 | 0,00 | 5 267,49 | 5 267,49 | 12.2026 |
| 47 | г. Чита, ул. Бекетова, д. 46 | общий счет регионального оператора | 1974 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 181,90 | 3 152,50 | 3 094,00 | 71 | 261 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 344,40 | 261 344,40 | 0,00 | 82,90 | 82,90 | 12.2026 |
| 48 | г. Чита, ул. Белорусская, д. 11 а | общий счет регионального оператора | 1966 | Х | Панельные | 5 | 6 | 5 714,70 | 5 731,20 | 4 448,56 | 277 | 30 415 621,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 415 621,29 | 30 415 621,29 | 0,00 | 5 307,02 | 5 307,02 | 12.2026 |
| 49 | г. Чита, ул. Бутина, д. 73 | общий счет регионального оператора | 1987 | 2022 | Каменные, кирпичные | 9 | 8 | 5 087,70 | 7 642,70 | 6 843,10 | 243 | 43 388 272,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 388 272,73 | 43 388 272,73 | 0,00 | 5 677,09 | 5 677,09 | 12.2026 |
| 50 | г. Чита, ул. Бутина, д. 82 | общий счет регионального оператора | 1962 | Х | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 323,60 | 1 087,90 | 812,35 | 49 | 5 104 790,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 104 790,05 | 5 104 790,05 | 0,00 | 4 692,33 | 4 692,33 | 12.2026 |
| 51 | г. Чита, ул. Гагарина, д. 17 | общий счет регионального оператора | 1969 | 2024 | Панельные | 5 | 6 | 5 767,50 | 5 746,70 | 5 568,00 | 229 | 13 672 050,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 672 050,01 | 13 672 050,01 | 0,00 | 2 379,11 | 2 379,11 | 12.2026 |
| 52 | г. Чита, ул. Гагарина, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1970 | Х | Панельные | 5 | 6 | 6 841,40 | 6 127,90 | 5 500,60 | 242 | 46 763 782,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 763 782,79 | 46 763 782,79 | 0,00 | 7 631,29 | 7 631,29 | 12.2026 |
| 53 | г. Чита, ул. Гагарина, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1969 | Х | Панельные | 5 | 6 | 5 866,40 | 5 742,80 | 5 272,30 | 262 | 13 885 089,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 885 089,20 | 13 885 089,20 | 0,00 | 2 417,83 | 2 417,83 | 12.2026 |
| 54 | г. Чита, ул. Гагарина, д. 9 | общий счет регионального оператора | 1968 | Х | Панельные | 5 | 4 | 3 829,30 | 3 827,90 | 3 677,70 | 171 | 10 940 138,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 940 138,20 | 10 940 138,20 | 0,00 | 2 858,00 | 2 858,00 | 12.2026 |
| 55 | г. Чита, ул. Дивизионная, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1995 | 2024 | Панельные | 5 | 4 | 6 254,50 | 4 492,70 | 2 712,00 | 208 | 10 743 955,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 743 955,80 | 10 743 955,80 | 0,00 | 2 391,43 | 2 391,43 | 12.2026 |
| 56 | г. Чита, ул. Дивизионная, д. 8 а | общий счет регионального оператора | 1979 | Х | Панельные | 5 | 4 | 4 731,90 | 3 440,90 | 3 396,40 | 172 | 273 296,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 296,82 | 273 296,82 | 0,00 | 79,43 | 79,43 | 12.2026 |
| 57 | г. Чита, ул. Железобетонная, д. 22 | общий счет регионального оператора | 1993 | 2022 | Панельные | 5 | 3 | 3 663,60 | 3 331,50 | 2 937,00 | 126 | 6 243 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 243 231,00 | 6 243 231,00 | 0,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | 12.2026 |
| 58 | г. Чита, ул. Журавлева, д. 61 | общий счет регионального оператора | 1960 | Х | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 820,50 | 1 358,00 | 1 357,20 | 43 | 8 341 538,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 341 538,05 | 8 341 538,05 | 0,00 | 6 142,52 | 6 142,52 | 12.2026 |
| 59 | г. Чита, ул. Журавлева, д. 112 | общий счет регионального оператора | 1978 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 373,00 | 3 359,80 | 3 152,10 | 175 | 17 742 825,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 742 825,76 | 17 742 825,76 | 0,00 | 5 280,92 | 5 280,92 | 12.2026 |
| 60 | г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 38 | общий счет регионального оператора | 1995 | 2021 | Панельные | 10 | 2 | 4 338,60 | 4 275,20 | 4 036,40 | 142 | 10 640 496,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 640 496,86 | 10 640 496,86 | 0,00 | 2 488,89 | 2 488,89 | 12.2026 |
| 61 | г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1966 | 2023 | Панельные | 5 | 6 | 6 587,80 | 4 864,30 | 4 410,90 | 208 | 11 309 497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 309 497,50 | 11 309 497,50 | 0,00 | 2 325,00 | 2 325,00 | 12.2026 |
| 62 | г. Чита, ул. Карла Маркса, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1970 | 2023 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 726,80 | 3 165,40 | 2 711,70 | 116 | 3 810 847,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 810 847,85 | 3 810 847,85 | 0,00 | 1 203,91 | 1 203,91 | 12.2026 |
| 63 | г. Чита, ул. Кирова, д. 2 а | общий счет регионального оператора | 1960 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 633,00 | 540,70 | 432,68 | 28 | 190 384,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 384,10 | 190 384,10 | 0,00 | 352,11 | 352,11 | 12.2026 |
| 64 | г. Чита, ул. Ковыльная, д. 22 | общий счет регионального оператора | 1984 | Х | Панельные | 5 | 6 | 4 230,80 | 4 685,40 | 4 223,00 | 90 | 24 119 292,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 119 292,91 | 24 119 292,91 | 0,00 | 5 147,76 | 5 147,76 | 12.2026 |
| 65 | г. Чита, ул. Космонавтов, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1965 | Х | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 189,80 | 1 996,80 | 1 968,00 | 112 | 288 766,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 766,85 | 288 766,85 | 0,00 | 144,61 | 144,61 | 12.2026 |
| 66 | г. Чита, ул. Красноармейская, д. 68 | общий счет регионального оператора | 1986 | 2019 | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 4 976,50 | 3 660,30 | 3 609,30 | 147 | 19 316 331,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 316 331,89 | 19 316 331,89 | 0,00 | 5 277,25 | 5 277,25 | 12.2026 |
| 67 | г. Чита, ул. Красного Восстания, д. 17 | общий счет регионального оператора | 1999 | 2019 | Панельные | 5 | 2 | 4 337,70 | 2 933,30 | 2 721,90 | 38 | 16 517 412,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 517 412,30 | 16 517 412,30 | 0,00 | 5 631,00 | 5 631,00 | 12.2026 |
| 68 | г. Чита, ул. Красноярская, д. 24 | общий счет регионального оператора | 1974 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 376,63 | 3 316,80 | 3 316,80 | 71 | 17 786 618,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 786 618,70 | 17 786 618,70 | 0,00 | 5 362,58 | 5 362,58 | 12.2026 |
| 69 | г. Чита, ул. Курнатовского, д. 76 | общий счет регионального оператора | 1968 | 2016 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 574,10 | 3 350,30 | 3 349,40 | 131 | 291 239,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 239,27 | 291 239,27 | 0,00 | 86,93 | 86,93 | 12.2026 |
| 70 | г. Чита, ул. Лазо, д. 36 | общий счет регионального оператора | 1981 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 252,00 | 4 468,50 | 3 749,00 | 180 | 12 535 906,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 535 906,95 | 12 535 906,95 | 0,00 | 2 805,39 | 2 805,39 | 12.2026 |
| 71 | г. Чита, ул. Ленина, д. 54 | общий счет регионального оператора | 1948 | 2023 | Каменные, кирпичные | 4 | 9 | 7 379,80 | 7 379,30 | 4 342,40 | 124 | 10 632 445,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 632 445,20 | 10 632 445,20 | 0,00 | 1 440,85 | 1 440,85 | 12.2026 |
| 72 | г. Чита, ул. Ленина, д. 58 | общий счет регионального оператора | 1957 | Х | Каменные, кирпичные | 4 | 5 | 5 160,30 | 4 617,00 | 3 542,60 | 98 | 444 036,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 036,78 | 444 036,78 | 0,00 | 96,17 | 96,17 | 12.2026 |
| 73 | г. Чита, ул. Ленина, д. 97 | общий счет регионального оператора | 1950 | Х | Каменные, кирпичные | 4 | 5 | 5 039,10 | 3 603,40 | 2 886,40 | 47 | 439 572,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 572,79 | 439 572,79 | 0,00 | 121,99 | 121,99 | 12.2026 |
| 74 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 47 а | общий счет регионального оператора | 1961 | 2016 | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 912,94 | 2 239,10 | 1 546,90 | 73 | 15 716 649,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 716 649,40 | 15 716 649,40 | 0,00 | 7 019,18 | 7 019,18 | 12.2026 |
| 75 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 76 | общий счет регионального оператора | 1956 | 2018 | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 3 007,06 | 1 992,40 | 1 542,40 | 36 | 26 852 852,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 852 852,16 | 26 852 852,16 | 0,00 | 13 477,64 | 13 477,64 | 12.2026 |
| 76 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 77 а | общий счет регионального оператора | 1959 | X | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 476,95 | 260,40 | 224,90 | 8 | 4 752 710,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 752 710,16 | 4 752 710,16 | 0,00 | 18 251,58 | 18 251,58 | 12.2026 |
| 77 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 77 б | общий счет регионального оператора | 1959 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 486,74 | 267,00 | 264,80 | 10 | 220 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 008,00 | 220 008,00 | 0,00 | 824,00 | 824,00 | 12.2026 |
| 78 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 78 | общий счет регионального оператора | 1956 | 2017 | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 525,60 | 2 375,10 | 1 863,10 | 66 | 8 178 061,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 178 061,97 | 8 178 061,97 | 0,00 | 3 443,25 | 3 443,25 | 12.2026 |
| 79 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 80 | общий счет регионального оператора | 1958 | Х | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 2 481,84 | 1 356,40 | 1 737,72 | 37 | 18 111 133,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 111 133,21 | 18 111 133,21 | 0,00 | 13 352,35 | 13 352,35 | 12.2026 |
| 80 | г. Чита, ул. Лермонтова, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1958 | 2021 | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 2 195,90 | 1 555,50 | 652,60 | 24 | 1 238 531,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 531,10 | 1 238 531,10 | 0,00 | 796,23 | 796,23 | 12.2026 |
| 81 | г. Чита, ул. Ломоносова, д. 42 | общий счет регионального оператора | 1986 | Х | Панельные | 5 | 14 | 11 214,80 | 10 007,20 | 9 359,00 | 410 | 56 350 543,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 350 543,20 | 56 350 543,20 | 0,00 | 5 631,00 | 5 631,00 | 12.2026 |
| 82 | г. Чита, ул. Магистральная, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1983 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 9 456,40 | 5 716,30 | 5 239,50 | 167 | 30 092 519,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 092 519,82 | 30 092 519,82 | 0,00 | 5 264,34 | 5 264,34 | 12.2026 |
| 83 | г. Чита, ул. Малая, д. 2 б | общий счет регионального оператора | 1985 | Х | Панельные | 5 | 2 | 4 073,20 | 3 074,20 | 3 219,60 | 163 | 4 264 374,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 264 374,99 | 4 264 374,99 | 0,00 | 1 387,15 | 1 387,15 | 12.2026 |
| 84 | г. Чита, ул. Малая, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1986 | 2021 | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 13 836,70 | 8 044,00 | 6 997,80 | 304 | 2 696 532,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 696 532,99 | 2 696 532,99 | 0,00 | 335,22 | 335,22 | 12.2026 |
| 85 | г. Чита, ул. Набережная, д. 46 | общий счет регионального оператора | 1961 | 2018 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 605,80 | 575,20 | 374,30 | 35 | 197 674,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 674,10 | 197 674,10 | 0,00 | 343,66 | 343,66 | 12.2026 |
| 86 | г. Чита, ул. Набережная, д. 66 | общий счет регионального оператора | 1958 | 2020 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 922,90 | 836,40 | 630,70 | 27 | 10 459 208,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 459 208,40 | 10 459 208,40 | 0,00 | 12 505,03 | 12 505,03 | 12.2026 |
| 87 | г. Чита, ул. Набережная, д. 66 а | общий счет регионального оператора | 1960 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 676,00 | 632,60 | 632,60 | 29 | 187 263,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 263,49 | 187 263,49 | 0,00 | 296,02 | 296,02 | 12.2026 |
| 88 | г. Чита, ул. Нагорная, д. 19 | общий счет регионального оператора | 1935 | Х | Брусовые, деревянные | 2 | 2 | 555,00 | 499,50 | 499,50 | 20 | 4 860 230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 860 230,40 | 4 860 230,40 | 0,00 | 9 730,19 | 9 730,19 | 12.2026 |
| 89 | г. Чита, ул. Недорезова, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1957 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1 373,80 | 1 347,20 | 1 267,00 | 39 | 1 911 615,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 615,26 | 1 911 615,26 | 0,00 | 1 418,95 | 1 418,95 | 12.2026 |
| 90 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 42 | общий счет регионального оператора | 1958 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 378,40 | 294,30 | 294,30 | 26 | 2 602 494,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 602 494,20 | 2 602 494,20 | 0,00 | 8 843,00 | 8 843,00 | 12.2026 |
| 91 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 42 а | общий счет регионального оператора | 1959 | 2017 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 133,40 | 1 121,80 | 858,10 | 59 | 4 261 446,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 261 446,43 | 4 261 446,43 | 0,00 | 3 798,76 | 3 798,76 | 12.2026 |
| 92 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 42 б | общий счет регионального оператора | 1958 | Х | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 4 717,10 | 2 313,10 | 2 313,10 | 219 | 20 454 743,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 454 743,30 | 20 454 743,30 | 0,00 | 8 843,00 | 8 843,00 | 12.2026 |
| 93 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 42 в | общий счет регионального оператора | 1961 | Х | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1 915,10 | 1 915,10 | 1 618,80 | 29 | 18 087 997,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 087 997,70 | 18 087 997,70 | 0,00 | 9 444,94 | 9 444,94 | 12.2026 |
| 94 | г. Чита, ул. Офицерская, д. 22 | общий счет регионального оператора | 1971 | 2023 | Панельные | 5 | 4 | 3 947,20 | 2 349,40 | 1 939,00 | 80 | 275 867,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 867,20 | 275 867,20 | 0,00 | 117,42 | 117,42 | 12.2026 |
| 95 | г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 9 | общий счет регионального оператора | 1997 | 2024 | Каменные, кирпичные | 12 | 1 | 8 382,90 | 6 068,00 | 5 217,00 | 132 | 12 588 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 588 734,00 | 12 588 734,00 | 0,00 | 2 074,61 | 2 074,61 | 12.2026 |
| 96 | г. Чита, ул. Прибрежная, д. 4 | общий счет регионального оператора | 2005 | Х | Панельные | 9 | 2 | 4 428,50 | 4 318,10 | 4 029,40 | 154 | 10 525 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 525 614,00 | 10 525 614,00 | 0,00 | 2 437,56 | 2 437,56 | 12.2026 |
| 97 | г. Чита, ул. Советская, д. 25 | общий счет регионального оператора | 1999 | Х | Каменные, кирпичные | 10 | 10 | 24 768,50 | 24 763,10 | 23 772,20 |  | 1 107 222,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 222,48 | 1 107 222,48 | 0,00 | 44,71 | 44,71 | 12.2026 |
| 98 | г. Чита, ул. Строителей, д. 86 | общий счет регионального оператора | 1985 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 943,30 | 2 813,20 | 2 594,60 | 140 | 956 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 488,00 | 956 488,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 12.2026 |
| 99 | г. Чита, ул. Таежная, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1994 | 2020 | Панельные | 10 | 1 | 3 621,90 | 2 672,00 | 2 672,00 | 89 | 1 820 856,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 856,24 | 1 820 856,24 | 0,00 | 681,46 | 681,46 | 12.2026 |
| 100 | г. Чита, ул. Текстильщиков, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1992 | 2024 | Панельные | 9 | 1 | 2 556,90 | 2 555,10 | 2 381,50 | 152 | 5 327 559,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 327 559,66 | 5 327 559,66 | 0,00 | 2 085,07 | 2 085,07 | 12.2026 |
| 101 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 23 а | общий счет регионального оператора | 1960 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 511,00 | 264,65 | 281,70 | 12 | 218 071,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 071,60 | 218 071,60 | 0,00 | 824,00 | 824,00 | 12.2026 |
| 102 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 25 | общий счет регионального оператора | 1960 | 2025 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 508,90 | 279,00 | 242,40 | 11 | 1 512 784,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 784,80 | 1 512 784,80 | 0,00 | 5 422,17 | 5 422,17 | 12.2026 |
| 103 | г. Чита, ул. Центральная, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1970 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 424,40 | 376,50 | 323,70 | 23 | 155 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 118,00 | 155 118,00 | 0,00 | 412,00 | 412,00 | 12.2026 |
| 104 | г. Чита, ул. Хабаровская, д. 25 | общий счет регионального оператора | 1995 | 2019 | Панельные | 9 | 3 | 8 660,34 | 7 372,40 | 7 234,10 | 145 | 15 788 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 788 421,00 | 15 788 421,00 | 0,00 | 2 141,56 | 2 141,56 | 12.2026 |
| 105 | г. Чита, ул. Чкалова, д. 126 | общий счет регионального оператора | 1979 | 2023 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 493,90 | 485,80 | 424,90 | 10 | 2 698 357,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 698 357,20 | 2 698 357,20 | 0,00 | 5 554,46 | 5 554,46 | 12.2026 |
| 106 | г. Чита, ул. Юности, д. 23 | общий счет регионального оператора | 1979 | 2021 | Панельные | 5 | 4 | 3 731,80 | 3 743,30 | 2 759,70 | 177 | 12 959 654,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 959 654,50 | 12 959 654,50 | 0,00 | 3 462,09 | 3 462,09 | 12.2026 |
| 107 | г. Чита, ул. Юности, д. 25 | общий счет регионального оператора | 1978 | Х | Панельные | 5 | 4 | 4 036,60 | 3 678,70 | 0,00 | 145 | 11 107 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 107 034,00 | 11 107 034,00 | 0,00 | 3 019,28 | 3 019,28 | 12.2026 |
| Итого по городскому округу "Посёлок Агинское": |  | X | X | X | X | X | X | 2 398,31 | 2 122,69 | 2 012,39 | 77 | 14 740 595,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 740 595,51 | 14 740 595,51 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Агинское, ул. Калинина, д. 1 | общий счет регионального оператора | 2007 | Х | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 760,81 | 727,02 | 616,72 | 22 | 6 551 904,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 551 904,24 | 6 551 904,24 | 0,00 | 9 012,00 | 9 012,00 | 12.2026 |
| 2 | пгт. Агинское, ул. Комсомольская, д. 61 | общий счет регионального оператора | 1985 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1 106,20 | 903,55 | 903,55 | 33 | 7 990 092,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 990 092,65 | 7 990 092,65 | 0,00 | 8 843,00 | 8 843,00 | 12.2026 |
| 3 | пгт. Агинское, ул. Ленина, д. 42 | общий счет регионального оператора | 1967 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 531,30 | 492,12 | 492,12 | 22 | 198 598,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 598,62 | 198 598,62 | 0,00 | 403,56 | 403,56 | 12.2026 |
| Итого по Агинскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 27 648,00 | 19 913,65 | 16 984,93 | 1 028 | 5 118 340,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 118 340,55 | 5 118 340,55 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Новоорловск, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1982 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 7 729,00 | 6 061,43 | 5 231,43 | 316 | 653 520,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 520,11 | 653 520,11 | 0,00 | 107,82 | 107,82 | 12.2026 |
| 2 | пгт. Новоорловск, д. 21 | общий счет регионального оператора | 1987 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 644,00 | 2 483,00 | 2 052,58 | 134 | 471 951,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 951,07 | 471 951,07 | 0,00 | 190,07 | 190,07 | 12.2026 |
| 3 | пгт. Новоорловск, д. 22 | общий счет регионального оператора | 1987 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 083,00 | 2 582,34 | 2 176,55 | 134 | 3 046 044,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 046 044,19 | 3 046 044,19 | 0,00 | 1 179,57 | 1 179,57 | 12.2026 |
| 4 | пгт. Новоорловск, д. 24 | общий счет регионального оператора | 1985 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6 370,00 | 4 820,24 | 3 926,29 | 269 | 468 237,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 237,11 | 468 237,11 | 0,00 | 97,14 | 97,14 | 12.2026 |
| 5 | пгт. Новоорловск, д. 25 | общий счет регионального оператора | 1995 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 5 822,00 | 3 966,64 | 3 598,08 | 175 | 478 588,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 588,07 | 478 588,07 | 0,00 | 120,65 | 120,65 | 12.2026 |
| Итого по Балейскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 241,97 | 2 061,23 | 1 700,73 | 77 | 6 851 983,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 851 983,34 | 6 851 983,34 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | общий счет регионального оператора | 1956 | 2015 | Блочные | 2 | 1 | 486,74 | 486,74 | 426,24 | 12 | 158 754,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 754,47 | 158 754,47 | 0,00 | 326,16 | 326,16 | 12.2026 |
| 2 | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | общий счет регионального оператора | 1955 | X | Блочные | 2 | 1 | 529,65 | 488,24 | 488,24 | 21 | 178 826,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 826,30 | 178 826,30 | 0,00 | 366,27 | 366,27 | 12.2026 |
| 3 | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1977 | X | Блочные | 2 | 2 | 828,60 | 729,42 | 429,42 | 30 | 3 152 371,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 152 371,72 | 3 152 371,72 | 0,00 | 4 321,75 | 4 321,75 | 12.2026 |
| 4 | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113 | общий счет регионального оператора | 1958 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 396,98 | 356,83 | 356,83 | 14 | 3 362 030,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 362 030,85 | 3 362 030,85 | 0,00 | 9 421,94 | 9 421,94 | 12.2026 |
| Итого по Борзинскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 38 818,81 | 30 867,40 | 28 091,40 | 1 271 | 35 984 402,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 984 402,72 | 35 984 402,72 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 33 | общий счет регионального оператора | 1973 | Х | Кирпичные, каменные | 4 | 4 | 3 243,40 | 2 747,60 | 934,30 | 150 | 329 348,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 348,40 | 329 348,40 | 0,00 | 119,87 | 119,87 | 12.2026 |
| 2 | г. Борзя, пер. Переездный, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1965 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 655,60 | 613,50 | 613,50 | 22 | 722 140,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 140,80 | 722 140,80 | 0,00 | 1 177,08 | 1 177,08 | 12.2026 |
| 3 | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1971 | 2024 | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 4 306,42 | 3 140,00 | 3 011,60 | 76 | 407 732,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 732,40 | 407 732,40 | 0,00 | 129,85 | 129,85 | 12.2026 |
| 4 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1976 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 1 181,60 | 736,70 | 695,50 | 26 | 1 298 802,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298 802,10 | 1 298 802,10 | 0,00 | 1 763,00 | 1 763,00 | 12.2026 |
| 5 | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1974 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 1 551,00 | 720,20 | 720,20 | 33 | 216 758,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 758,40 | 216 758,40 | 0,00 | 300,97 | 300,97 | 12.2026 |
| 6 | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 | общий счет регионального оператора | 1988 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 6 | 4 806,30 | 3 779,50 | 3 779,50 | 118 | 333 155,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 155,31 | 333 155,31 | 0,00 | 88,15 | 88,15 | 12.2026 |
| 7 | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63 | общий счет регионального оператора | 1986 | 2024 | Кирпичные, каменные | 5 | 10 | 8 544,50 | 6 130,61 | 5 964,31 | 253 | 981 699,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 699,93 | 981 699,93 | 0,00 | 160,13 | 160,13 | 12.2026 |
| 8 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1955 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 472,20 | 391,31 | 391,31 | 13 | 2 077 032,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077 032,76 | 2 077 032,76 | 0,00 | 5 307,90 | 5 307,90 | 12.2026 |
| 9 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1955 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 436,70 | 392,60 | 392,60 | 20 | 158 648,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 648,47 | 158 648,47 | 0,00 | 404,10 | 404,10 | 12.2026 |
| 10 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 24 | общий счет регионального оператора | 1963 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 405,78 | 365,20 | 321,00 | 23 | 1 383 512,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 512,80 | 1 383 512,80 | 0,00 | 3 788,37 | 3 788,37 | 12.2026 |
| 11 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1963 | 2024 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 893,90 | 829,10 | 829,10 | 21 | 935 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 652,00 | 935 652,00 | 0,00 | 1 128,52 | 1 128,52 | 12.2026 |
| 12 | г. Борзя, ул. Матросова, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1955 | 2024 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 440,90 | 397,10 | 397,10 | 16 | 2 440 969,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 969,03 | 2 440 969,03 | 0,00 | 6 146,99 | 6 146,99 | 12.2026 |
| 13 | г. Борзя, ул. Матросова, д. 24 а | общий счет регионального оператора | 1961 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 633,50 | 606,60 | 606,60 | 31 | 2 205 582,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 582,95 | 2 205 582,95 | 0,00 | 3 635,98 | 3 635,98 | 12.2026 |
| 14 | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | общий счет регионального оператора | 1991 | 2024 | Кирпичные, каменные | 5 | 8 | 5 246,83 | 4 460,50 | 4 343,30 | 176 | 635 228,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 228,40 | 635 228,40 | 0,00 | 142,41 | 142,41 | 12.2026 |
| 15 | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 | общий счет регионального оператора | 1977 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 885,90 | 857,10 | 857,10 | 35 | 4 055 477,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 477,30 | 4 055 477,30 | 0,00 | 4 731,63 | 4 731,63 | 12.2026 |
| 16 | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 112 | общий счет регионального оператора | 1966 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 673,90 | 625,90 | 625,90 | 31 | 917 368,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 368,80 | 917 368,80 | 0,00 | 1 465,68 | 1 465,68 | 12.2026 |
| 17 | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 39 | общий счет регионального оператора | 1953 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 856,7 | 856,7 | 856,7 | 39 | 5 924 194,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 924 194,14 | 5 924 194,14 | 0,00 | 6 915,13 | 6 915,13 | 12.2026 |
| 18 | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1961 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 669,88 | 636,58 | 636,58 | 36 | 5 736 858,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 736 858,96 | 5 736 858,96 | 0,00 | 9 012,00 | 9 012,00 | 12.2026 |
| 19 | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1963 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 715.48 | 636.94 | 636.94 | 31 | 336 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 234,00 | 336 234,00 | 0,00 | #VALUE! | #VALUE! | 12.2026 |
| 20 | пгт. Шерловая гора, ул. Торговая, д. 26 | общий счет регионального оператора | 1968 | X | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 680,60 | 637,60 | 339,10 | 22 | 3 710 414,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 414,57 | 3 710 414,57 | 0,00 | 5 819,35 | 5 819,35 | 12.2026 |
| 21 | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1982 | X | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 1 088,70 | 899,20 | 788,70 | 39 | 826 533,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 533,60 | 826 533,60 | 0,00 | 919,19 | 919,19 | 12.2026 |
| 22 | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1980 | Х | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 144,50 | 1 043,80 | 987,40 | 60 | 351 057,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 057,60 | 351 057,60 | 0,00 | 336,33 | 336,33 | 12.2026 |
| Итого по Газимуро-Заводскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3 409,20 | 2 394,90 | 2 364,40 | 138 | 18 172 457,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 172 457,60 | 18 172 457,60 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | п. Новоширокинский, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1986 | 2021 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 994,10 | 569,30 | 569,30 | 35 | 5 034 319,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 034 319,90 | 5 034 319,90 | 0,00 | 8 843,00 | 8 843,00 | 12.2026 |
| 2 | п. Новоширокинский, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1979 | 2021 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 1 196,00 | 749,00 | 718,50 | 51 | 6 623 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 623 407,00 | 6 623 407,00 | 0,00 | 8 843,00 | 8 843,00 | 12.2026 |
| 3 | п. Новоширокинский, д. 9 | общий счет регионального оператора | 1988 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 664,00 | 578,60 | 578,60 | 28 | 5 116 559,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 116 559,80 | 5 116 559,80 | 0,00 | 8 843,00 | 8 843,00 | 12.2026 |
| 4 | нп. Рудник Солонечный, ул. Мира, д. 34 | общий счет регионального оператора | 1975 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 555,10 | 498,00 | 498,00 | 24 | 1 398 170,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 170,90 | 1 398 170,90 | 0,00 | 2 807,57 | 2 807,57 | 12.2026 |
| Итого по Забайкальскому муниципальному округу: |  | X | X | X | X | X | X | 8 148,80 | 6 996,70 | 5 473,10 | 237 | 11 222 296,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 222 296,25 | 11 222 296,25 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | общий счет регионального оператора | 1994 | 2023 | Кирпичные, каменные | 5 | 6 | 4 739,00 | 4 196,20 | 4 027,30 | 152 | 8 154 020,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 154 020,64 | 8 154 020,64 | 0,00 | 1 943,19 | 1 943,19 | 12.2026 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1977 | 2025 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 792,50 | 727,50 | 727,50 | 26 | 604 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 902,00 | 604 902,00 | 0,00 | 831,48 | 831,48 | 12.2026 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | общий счет регионального оператора | 1974 | X | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 782,00 | 726,30 | 685,80 | 29 | 299 235,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 235,60 | 299 235,60 | 0,00 | 412,00 | 412,00 | 12.2026 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 36 а | общий счет регионального оператора | 1994 | 2021 | Кирпичные, каменные | 5 | 2 | 1 835,30 | 1 346,70 | 32,50 | 30 | 2 164 138,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 138,01 | 2 164 138,01 | 0,00 | 1 606,99 | 1 606,99 | 12.2026 |
| Итого по Каларскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 21 612,60 | 15 761,30 | 15 122,10 | 412 | 44 959 595,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 959 595,42 | 44 959 595,42 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1989 | 2018, 2025 | Панельные | 5 | 4 | 6 099,00 | 4 558,70 | 4 367,90 | 120 | 9 910 376,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 910 376,40 | 9 910 376,40 | 0,00 | 2 173,95 | 2 173,95 | 12.2026 |
| 2 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1989 | Х | Панельные | 5 | 5 | 6 976,00 | 5 325,20 | 5 173,00 | 120 | 26 769 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 769 435,00 | 26 769 435,00 | 0,00 | 5 026,94 | 5 026,94 | 12.2026 |
| 3 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 б | общий счет регионального оператора | 1989 | 2021 | Панельные | 5 | 1 | 2 217,00 | 1 160,90 | 1 160,90 | 31 | 561 609,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 609,60 | 561 609,60 | 0,00 | 483,77 | 483,77 | 12.2026 |
| 4 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 30 | общий счет регионального оператора | 1989 | 2025 | Панельные | 5 | 5 | 5 834,00 | 4 312,00 | 4 051,50 | 122 | 5 340 946,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 340 946,82 | 5 340 946,82 | 0,00 | 1 238,62 | 1 238,62 | 12.2026 |
| 5 | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10 а | общий счет регионального оператора | 1991 | 2025 | Брусовые, деревянные | 2 | 2 | 486,60 | 404,50 | 368,80 | 19 | 2 377 227,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 377 227,60 | 2 377 227,60 | 0,00 | 5 876,95 | 5 876,95 | 12.2026 |
| Итого по Калганскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 402,00 | 355,00 | 303,90 | 18 | 479 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 605,00 | 479 605,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1964 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 402,00 | 355,00 | 303,90 | 18 | 479 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 605,00 | 479 605,00 | 0,00 | 1 351,00 | 1 351,00 | 12.2026 |
| Итого по Карымскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 20 378,02 | 16 516,26 | 16 419,20 | 537 | 42 287 656,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 287 656,50 | 42 287 656,50 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Дарасун, ул. Калинина, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1978 | 2018 | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 597,00 | 2 402,82 | 2 402,82 | 61 | 272 620,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 620,95 | 272 620,95 | 0,00 | 113,46 | 113,46 | 12.2026 |
| 2 | пгт. Дарасун, ул. Сосновая, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1963 | Х | Панельные | 5 | 2 | 4 559,00 | 2 996,78 | 2 996,78 | 156 | 8 575 528,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 575 528,84 | 8 575 528,84 | 0,00 | 2 861,58 | 2 861,58 | 12.2026 |
| 3 | пгт. Дарасун, ул. Сосняк, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1990 | Х | Панельные | 5 | 3 | 4 005,00 | 3 109,70 | 3 109,70 | 132 | 13 157 519,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 157 519,94 | 13 157 519,94 | 0,00 | 4 231,12 | 4 231,12 | 12.2026 |
| 4 | пгт. Карымское, пер. Дивизионный, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1999 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 3 | 2 769,80 | 2 423,68 | 2 373,38 | 48 | 2 955 237,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 955 237,83 | 2 955 237,83 | 0,00 | 1 219,32 | 1 219,32 | 12.2026 |
| 5 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1990 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 3 | 1 157,40 | 898,25 | 898,25 | 44 | 273 962,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 962,38 | 273 962,38 | 0,00 | 305,00 | 305,00 | 12.2026 |
| 6 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1993 | 2020 | Кирпичные, каменные | 5 | 1 | 1 087,50 | 967,36 | 967,36 | 15 | 291 341,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 341,84 | 291 341,84 | 0,00 | 301,17 | 301,17 | 12.2026 |
| 7 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 32 | общий счет регионального оператора | 1977 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 3 245,98 | 3 084,09 | 3 084,09 | 65 | 16 358 808,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 358 808,20 | 16 358 808,20 | 0,00 | 5 304,26 | 5 304,26 | 12.2026 |
| 8 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 52 | общий счет регионального оператора | 1967 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 956,34 | 633,58 | 586,82 | 16 | 402 636,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 636,52 | 402 636,52 | 0,00 | 635,49 | 635,49 | 12.2026 |
| Итого по Краснокаменскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 380,10 | 1 307,30 | 1 098,10 | 46 | 944 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 772,00 | 944 772,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 48 | общий счет регионального оператора | 1972 | X | Панельные | 2 | 2 | 690,90 | 652,40 | 474,30 | 29 | 472 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 386,00 | 472 386,00 | 0,00 | 724,07 | 724,07 | 12.2026 |
| 2 | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 52 | общий счет регионального оператора | 1975 | X | Панельные | 2 | 2 | 689,20 | 654,90 | 623,80 | 17 | 472 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 386,00 | 472 386,00 | 0,00 | 721,31 | 721,31 | 12.2026 |
| Итого по Красночикойскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 988,89 | 856,74 | 856,74 | 29 | 8 618 599,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 618 599,98 | 8 618 599,98 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86 а | общий счет регионального оператора | 1979 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 988,89 | 856,74 | 856,74 | 29 | 8 618 599,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 618 599,98 | 8 618 599,98 | 0,00 | 10 059,76 | 10 059,76 | 12.2026 |
| Итого по Кыринскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 053,10 | 560,50 | 560,50 | 23 | 768 448,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 448,80 | 768 448,80 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | с. Кыра, ул. Пионерская, д. 32 | общий счет регионального оператора | 1978 | 2023 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 1 053,10 | 560,50 | 560,50 | 23 | 768 448,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 448,80 | 768 448,80 | 0,00 | 1 371,01 | 1 371,01 | 12.2026 |
| Итого по Могойтуйскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 14 553,20 | 11 596,20 | 0,00 | 200 | 117 084 287,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 084 287,72 | 117 084 287,72 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | с. Бильчиртуй, ул. ДОС, д. 175 | общий счет регионального оператора | 1967 | Х | Панельные | 5 | 3 | 3 199,00 | 2 083,40 | 0,00 | 10 | 12 493 603,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 493 603,48 | 12 493 603,48 | 0,00 | 5 996,74 | 5 996,74 | 12.2026 |
| 2 | с. Бильчиртуй, ул. ДОС, д. 198 | общий счет регионального оператора | 1971 | Х | Панельные | 4 | 3 | 2 079,00 | 2 067,20 | 0,00 | 40 | 21 837 687,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 837 687,32 | 21 837 687,32 | 0,00 | 10 563,90 | 10 563,90 | 12.2026 |
| 3 | с. Бильчиртуй, ул. ДОС, д. 217 | общий счет регионального оператора | 1975 | Х | Панельные | 4 | 3 | 3 047,70 | 2 487,60 | 0,00 | 50 | 26 247 184,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 247 184,57 | 26 247 184,57 | 0,00 | 10 551,21 | 10 551,21 | 12.2026 |
| 4 | с. Цугол, ул. Школьная, д. 311 | общий счет регионального оператора | 1973 | Х | Панельные | 5 | 2 | 2 847,00 | 1 771,00 | 0,00 | 40 | 28 454 470,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 454 470,39 | 28 454 470,39 | 0,00 | 16 066,89 | 16 066,89 | 12.2026 |
| 5 | с. Цугол, ул. Школьная, д. 312 | общий счет регионального оператора | 1972 | Х | Панельные | 5 | 3 | 3 380,50 | 3 187,00 | 0,00 | 60 | 28 051 341,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 051 341,96 | 28 051 341,96 | 0,00 | 8 801,80 | 8 801,80 | 12.2026 |
| Итого по Могочинскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 16 273,40 | 14 563,20 | 13 790,90 | 675 | 60 346 852,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 346 852,84 | 60 346 852,84 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Могоча, ул. Аникинская, д. 9 | общий счет регионального оператора | 1992 | 2018 | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 4 378,20 | 3 819,90 | 3 601,60 | 146 | 9 180 263,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 180 263,23 | 9 180 263,23 | 0,00 | 2 403,27 | 2 403,27 | 12.2026 |
| 2 | г. Могоча, ул. Березовая, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1968 | Х | Панельные | 5 | 4 | 3 338,50 | 3 262,90 | 2 752,40 | 179 | 7 850 807,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 850 807,05 | 7 850 807,05 | 0,00 | 2 406,08 | 2 406,08 | 12.2026 |
| 3 | г. Могоча, ул. Высотная, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1962 | X | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 364,90 | 1 200,70 | 1 198,50 | 53 | 13 739 481,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 739 481,85 | 13 739 481,85 | 0,00 | 11 442,89 | 11 442,89 | 12.2026 |
| 4 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 28 а | общий счет регионального оператора | 1960 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 652,30 | 628,30 | 587,00 | 38 | 6 297 569,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 297 569,09 | 6 297 569,09 | 0,00 | 10 023,19 | 10 023,19 | 12.2026 |
| 5 | г. Могоча, ул. Клубная, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1988 | 2018 | Кирпичные, каменные | 6 | 4 | 4 979,10 | 4 358,20 | 4 358,20 | 186 | 23 004 538,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 004 538,24 | 23 004 538,24 | 0,00 | 5 278,45 | 5 278,45 | 12.2026 |
| 6 | г. Могоча, ул. Садовая, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1963 | Х | Кирпичные, каменные | 4 | 2 | 1 560,40 | 1 293,20 | 1 293,20 | 73 | 274 193,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 193,38 | 274 193,38 | 0,00 | 212,03 | 212,03 | 12.2026 |
| Итого по Нерчинскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 7 719,61 | 6 482,20 | 4 920,84 | 259 | 17 700 696,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700 696,98 | 17 700 696,98 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 84 | общий счет регионального оператора | 1974 | 2018 | Панельные | 5 | 4 | 3 992,91 | 3 283,60 | 2 227,86 | 149 | 17 388 197,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 388 197,97 | 17 388 197,97 | 0,00 | 5 295,47 | 5 295,47 | 12.2026 |
| 2 | г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 88 | общий счет регионального оператора | 2024 | X | Панельные | 5 | 3 | 3 726,70 | 3 198,60 | 2 692,98 | 110 | 312 499,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 499,01 | 312 499,01 | 0,00 | 97,70 | 97,70 | 12.2026 |
| Итого по Оловяннинскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 43 319,60 | 33 797,40 | 20 929,10 | 1 337 | 54 179 096,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 179 096,99 | 54 179 096,99 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 42 | общий счет регионального оператора | 1962 | 2025 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 295,20 | 272,40 | 212,40 | 25 | 2 234 221,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 234 221,61 | 2 234 221,61 | 0,00 | 8 201,99 | 8 201,99 | 12.2026 |
| 2 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1979 | 2024 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 637,50 | 637,50 | 637,50 | 29 | 308 156,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 156,40 | 308 156,40 | 0,00 | 483,38 | 483,38 | 12.2026 |
| 3 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1986 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 921,30 | 527,40 | 527,40 | 44 | 7 050 768,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 050 768,83 | 7 050 768,83 | 0,00 | 13 368,92 | 13 368,92 | 12.2026 |
| 4 | пгт. Оловянная, ул. Московская, д. 75 | общий счет регионального оператора | 1984 | Х | Кирпичные | 2 | 2 | 536,90 | 536,90 | 536,90 | 15 | 152 278,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 278,48 | 152 278,48 | 0,00 | 283,63 | 283,63 | 12.2026 |
| 5 | пгт. Ясногорск, мкр. Советский, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1992 | Х | Панельные | 5 | 3 | 4 309,00 | 3 416,10 | 3 118,00 | 143 | 19 519 369,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 519 369,56 | 19 519 369,56 | 0,00 | 5 713,93 | 5 713,93 | 12.2026 |
| 6 | пгт. Ясногорск, мкр. Солнечный, д. 9 | общий счет регионального оператора | 1990 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 641,40 | 4 175,70 | 4 086,90 | 188 | 802 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 434,00 | 802 434,00 | 0,00 | 192,17 | 192,17 | 12.2026 |
| 7 | пгт. Ясногорск, мкр. Степной, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1995 | Х | Панельные | 9 | 3 | 8 055,00 | 6 345,80 | 5 909,50 | 260 | 306 342,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 342,50 | 306 342,50 | 0,00 | 48,27 | 48,27 | 12.2026 |
| 8 | пгт. Ясногорск, ул. Молодежная, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1979 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4 765,00 | 3 518,80 | 2 715,70 | 138 | 19 814 362,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 814 362,80 | 19 814 362,80 | 0,00 | 5 631,00 | 5 631,00 | 12.2026 |
| 9 | пгт. Ясногорск, ул. Молодежная, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1979 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4 792,90 | 3 492,70 | 3 140,60 | 144 | 293 968,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 968,81 | 293 968,81 | 0,00 | 84,17 | 84,17 | 12.2026 |
| 10 | п/ст. Ясная, ул. Ленина, д. 20 | общий счет регионального оператора | 1986 | Х | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 4555,160 | 3598,10 | 0,00 | 102 | 1 223 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 354,00 | 1 223 354,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 12.2026 |
| 11 | п/ст. Ясная, ул. Мира, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1966 | Х | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 4405,120 | 3637,00 | 0,00 | 131 | 1 236 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 580,00 | 1 236 580,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 12.2026 |
| 12 | п/ст. Ясная, ул. Мира, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1966 | Х | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 4405,120 | 3639,00 | 44,20 | 118 | 1 237 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237 260,00 | 1 237 260,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 12.2026 |
| Итого по Петровск-Забайкальскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 12 315,40 | 6 743,60 | 6 457,40 | 215 | 40 527 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 527 728,00 | 40 527 728,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Петровск-Забайкальский, кв-л МЖК, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1990 | Х | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 3 173,60 | 2 323,40 | 2 323,40 | 76 | 12 088 650,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 088 650,20 | 12 088 650,20 | 0,00 | 5 203,00 | 5 203,00 | 12.2026 |
| 2 | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | общий счет регионального оператора | 1947 | Х | Шлакоблочные | 2 | 2 | 1 221,00 | 542,80 | 542,80 | 15 | 4 799 980,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 799 980,40 | 4 799 980,40 | 0,00 | 8 843,00 | 8 843,00 | 12.2026 |
| 3 | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38 | общий счет регионального оператора | 1947 | Х | Шлакоблочные | 2 | 2 | 1 360,80 | 542,40 | 542,40 | 14 | 4 888 108,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 888 108,80 | 4 888 108,80 | 0,00 | 9 012,00 | 9 012,00 | 12.2026 |
| 4 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 60 | общий счет регионального оператора | 1997 | Х | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 2 792,40 | 1 735,90 | 1 510,60 | 48 | 5 215 120,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 215 120,80 | 5 215 120,80 | 0,00 | 3 004,27 | 3 004,27 | 12.2026 |
| 5 | г. Петровск-Забайкальский, ул.Спортивная, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1954 | 2023 | Шлакоблочные | 2 | 2 | 1 715,00 | 731,40 | 731,40 | 30 | 6 591 376,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 591 376,80 | 6 591 376,80 | 0,00 | 9 012,00 | 9 012,00 | 12.2026 |
| 6 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1953 | 2018 | Шлакоблочные | 2 | 1 | 341,10 | 228,80 | 228,80 | 5 | 4 672 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 672 219,00 | 4 672 219,00 | 0,00 | 20 420,54 | 20 420,54 | 12.2026 |
| 7 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1952 | Х | Шлакоблочные | 2 | 2 | 1 711,50 | 638,90 | 578,00 | 27 | 2 272 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 272,00 | 2 272 272,00 | 0,00 | 3 556,54 | 3 556,54 | 12.2026 |
| Итого по Приаргунскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3 358,65 | 2 902,36 | 1 828,36 | 90 | 13 729 572,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 729 572,27 | 13 729 572,27 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Приаргунск, мкр. 2-й, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1988 | Х | Брусовые, деревянные | 3 | 2 | 959,00 | 569,00 | 261,00 | 12 | 3 593 087,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 593 087,02 | 3 593 087,02 | 0,00 | 6 314,74 | 6 314,74 | 12.2026 |
| 3 | пгт. Приаргунск, мкр. МЖК, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1988 | Х | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 721,50 | 721,50 | 0,00 | 12 | 210 123,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 123,73 | 210 123,73 | 0,00 | 291,23 | 291,23 | 12.2026 |
| 4 | пгт. Приаргунск, ул. Ленина, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1971 | 2024 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 671,00 | 618,61 | 574,11 | 25 | 1 442 270,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442 270,40 | 1 442 270,40 | 0,00 | 2 331,47 | 2 331,47 | 12.2026 |
| 2 | пгт. Приаргунск, ул. Октябрьская, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1963 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 4 | 316,00 | 302,10 | 302,10 | 17 | 1 720 254,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 254,72 | 1 720 254,72 | 0,00 | 5 694,32 | 5 694,32 | 12.2026 |
| 5 | пгт. Приаргунск, ул. Чернышевского, д. 4 а | общий счет регионального оператора | 1974 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 691,15 | 691,15 | 691,15 | 24 | 6 763 836,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 763 836,40 | 6 763 836,40 | 0,00 | 9 786,35 | 9 786,35 | 12.2026 |
| Итого по Сретенскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 6 984,10 | 5 595,40 | 1 220,60 | 127 | 8 248 824,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 248 824,38 | 8 248 824,38 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт Кокуй, ул. Заводская, д. 27 | общий счет регионального оператора | 1952 | Х | Шлакоблочные | 2 | 2 | 984,70 | 886,10 | 752,70 | 17 | 7 675 366,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 675 366,70 | 7 675 366,70 | 0,00 | 8 661,96 | 8 661,96 | 12.2026 |
| 2 | пгт Кокуй, пер. Школьный, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1976 | 2025 | Кирпичные, каменные | 5 | 6 | 5 388,00 | 4 097,90 | 216,70 | 79 | 365 073,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 073,20 | 365 073,20 | 0,00 | 89,09 | 89,09 | 12.2026 |
| 3 | с. Дунаево, ул. Нагорная, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1992 | 2019 | Панельные | 2 | 2 | 611,40 | 611,40 | 251,20 | 31 | 208 384,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 384,48 | 208 384,48 | 0,00 | 340,83 | 340,83 | 12.2026 |
| Итого по Тунгокоченскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 895,39 | 2 315,17 | 2 013,87 | 83 | 2 828 685,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828 685,46 | 2 828 685,46 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1987 | Х | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 2 264,39 | 1 717,80 | 1 524,00 | 63 | 256 410,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 410,24 | 256 410,24 | 0,00 | 149,27 | 149,27 | 12.2026 |
| 2 | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 11 а | общий счет регионального оператора | 1977 | 2022 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 631,00 | 597,37 | 489,87 | 20 | 2 572 275,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572 275,22 | 2 572 275,22 | 0,00 | 4 306,00 | 4 306,00 | 12.2026 |
| Итого по Улётовскому муниципального округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 616,60 | 2 417,25 | 2 417,25 | 83 | 3 873 354,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 873 354,13 | 3 873 354,13 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Дровяная, мкр. 1-й, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1983 | Х | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1741,1 | 1 544,50 | 1 544,50 | 39 | 2 299 785,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 785,88 | 2 299 785,88 | 0,00 | 1 489,02 | 1 489,02 | 12.2026 |
| 2 | с. Улёты, ул. Горького, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1977 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 875,50 | 872,75 | 872,75 | 44 | 1 573 568,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 568,25 | 1 573 568,25 | 0,00 | 1 803,00 | 1 803,00 | 12.2026 |
| Итого по Хилокскому муниципального округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 14 365,90 | 12 895,87 | 12 319,17 | 426 | 17 703 154,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 703 154,72 | 17 703 154,72 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Хилок, ул. Дзержинского, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1976 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 6 | 5 019,00 | 4 452,50 | 4 332,60 | 160 | 2 756 097,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 756 097,50 | 2 756 097,50 | 0,00 | 619,00 | 619,00 | 12.2026 |
| 2 | г. Хилок, ул. Дзержинского, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1978 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 3 234,00 | 3 143,39 | 2 880,09 | 88 | 2 565 006,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 006,24 | 2 565 006,24 | 0,00 | 816,00 | 816,00 | 12.2026 |
| 3 | г. Хилок, ул. Комсомольская, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1975 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 793,00 | 700,60 | 700,60 | 24 | 1 216 942,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 942,20 | 1 216 942,20 | 0,00 | 1 737,00 | 1 737,00 | 12.2026 |
| 4 | г. Хилок, ул. Новая, д. 20 | общий счет регионального оператора | 1973 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 791,30 | 672,88 | 672,88 | 18 | 1 302 695,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 695,68 | 1 302 695,68 | 0,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 12.2026 |
| 5 | г. Хилок, ул. Ленина, д. 23 а | общий счет регионального оператора | 2002 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 2 | 2 118,20 | 2 068,20 | 1 874,70 | 71 | 2 035 108,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 108,80 | 2 035 108,80 | 0,00 | 984,00 | 984,00 | 12.2026 |
| 6 | п/ст Жипхеген, ул. Таежная, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1964 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 397,00 | 353,40 | 353,40 | 13 | 3 664 377,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 664 377,60 | 3 664 377,60 | 0,00 | 10 368,92 | 10 368,92 | 12.2026 |
| 7 | п/ст Жипхеген, ул. Таежная, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1968 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 754,80 | 700,40 | 700,40 | 36 | 2 568 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 770,00 | 2 568 770,00 | 0,00 | 3 667,58 | 3 667,58 | 12.2026 |
| 8 | с. Бада, ул. Привокзальная, д. 25 | общий счет регионального оператора | 1974 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 1 258,60 | 804,50 | 804,50 | 16 | 1 594 156,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 156,70 | 1 594 156,70 | 0,00 | 1 981,55 | 1 981,55 | 12.2026 |
| Итого по Чернышевскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 995,00 | 2 754,70 | 2 710,00 | 101 | 18 669 441,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 669 441,60 | 18 669 441,60 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Чернышевск, ул. Журавлева, д. 61 | общий счет регионального оператора | 1960 | 2019 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 683,60 | 630,60 | 585,90 | 21 | 5 942 774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 942 774,40 | 5 942 774,40 | 0,00 | 9 424,00 | 9 424,00 | 12.2026 |
| 2 | пгт. Чернышевск, ул. Комсомольская, д. 26 | общий счет регионального оператора | 1961 | 2025 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 618,90 | 556,00 | 556,00 | 26 | 3 036 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 036 804,00 | 3 036 804,00 | 0,00 | 5 461,88 | 5 461,88 | 12.2026 |
| 3 | пгт. Чернышевск, ул. Северная, д. 2 д | общий счет регионального оператора | 1993 | X | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 692,50 | 1 568,10 | 1 568,10 | 54 | 9 689 863,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 689 863,20 | 9 689 863,20 | 0,00 | 6 179,37 | 6 179,37 | 12.2026 |
| Итого по Читинскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 16 271,10 | 14 243,10 | 12 725,20 | 500 | 75 273 159,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 273 159,94 | 75 273 159,94 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт Атамановка, ул. Гагарина, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1982 | Х | Панельные | 5 | 5 | 4 092,70 | 3 660,10 | 3 291,70 | 178 | 20 888 056,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 888 056,27 | 20 888 056,27 | 0,00 | 5 706,96 | 5 706,96 | 12.2026 |
| 2 | пгт Атамановка, ул. Гагарина, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1986 | 2018 | Панельные | 5 | 5 | 4 126,80 | 3 687,40 | 3 236,50 | 110 | 20 763 749,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 763 749,40 | 20 763 749,40 | 0,00 | 5 631,00 | 5 631,00 | 12.2026 |
| 3 | пгт Атамановка, ул. Матюгина, д. 129 | общий счет регионального оператора | 1972 | 2023 | Панельные | 5 | 4 | 3 867,50 | 3 867,50 | 3 474,90 | 100 | 9 236 704,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 236 704,22 | 9 236 704,22 | 0,00 | 2 388,29 | 2 388,29 | 12.2026 |
| 4 | пгт Атамановка, ул. Матюгина, д. 158 б | общий счет регионального оператора | 1992 | Х | Панельные | 5 | 4 | 4 184,10 | 3 028,10 | 2 722,10 | 112 | 24 384 650,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 384 650,05 | 24 384 650,05 | 0,00 | 8 052,79 | 8 052,79 | 12.2026 |
| Итого по Шилкинскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 27 014,70 | 23 590,00 | 20 350,30 | 957 | 70 631 198,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 631 198,61 | 70 631 198,61 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Шилка, мкр. Аргунь, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1988 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 1 050,00 | 953,20 | 686,30 | 30 | 839 001,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 001,60 | 839 001,60 | 0,00 | 880,19 | 880,19 | 12.2026 |
| 2 | г. Шилка, мкр. Аргунь, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1989 | 2019 | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 1 062,00 | 969,60 | 923,10 | 34 | 3 062 383,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 062 383,06 | 3 062 383,06 | 0,00 | 3 158,40 | 3 158,40 | 12.2026 |
| 3 | г. Шилка, мкр. Аргунь, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1989 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 1 052,00 | 999,00 | 918,00 | 31 | 1 128 729,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 729,60 | 1 128 729,60 | 0,00 | 1 129,86 | 1 129,86 | 12.2026 |
| 4 | г. Шилка, ул. Балябина, д. 131 | общий счет регионального оператора | 1975 | 2018 | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 826,00 | 777,00 | 777,00 | 30 | 945 413,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 413,20 | 945 413,20 | 0,00 | 1 216,75 | 1 216,75 | 12.2026 |
| 5 | г. Шилка, ул. Балябина, д. 133 | общий счет регионального оператора | 1972 | 2024 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 823,10 | 722,10 | 722,10 | 30 | 2 279 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279 844,00 | 2 279 844,00 | 0,00 | 3 157,24 | 3 157,24 | 12.2026 |
| 6 | г. Шилка, ул. Балябина, д. 134 | общий счет регионального оператора | 1974 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 3 329,00 | 3 102,10 | 2 770,50 | 105 | 565 800,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 800,05 | 565 800,05 | 0,00 | 182,39 | 182,39 | 12.2026 |
| 7 | г. Шилка, ул. Балябина, д. 136 | общий счет регионального оператора | 1977 | 2023 | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 3 341,00 | 3 137,80 | 2 817,70 | 90 | 3 007 412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 007 412,40 | 3 007 412,40 | 0,00 | 958,45 | 958,45 | 12.2026 |
| 8 | г. Шилка, ул. Котовского, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1987 | 2020 | Кирпичные, каменные | 5 | 1 | 3 029,90 | 1 915,00 | 56,00 | 170 | 1 537 399,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 399,20 | 1 537 399,20 | 0,00 | 802,82 | 802,82 | 12.2026 |
| 9 | г. Шилка, ул. Партизанская, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1965 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 559,20 | 517,70 | 517,70 | 15 | 9 243 533,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 243 533,50 | 9 243 533,50 | 0,00 | 17 855,00 | 17 855,00 | 12.2026 |
| 10 | г. Шилка, ул. Соболева, д. 9 | общий счет регионального оператора | 1974 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 787,00 | 728,60 | 689,70 | 31 | 1 097 740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 740,80 | 1 097 740,80 | 0,00 | 1 506,64 | 1 506,64 | 12.2026 |
| 11 | пгт. Первомайский, нп. Микрорайон, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1965 | 2025 | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 106,40 | 1 957,80 | 1 873,30 | 79 | 10 186 433,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 186 433,40 | 10 186 433,40 | 0,00 | 5 203,00 | 5 203,00 | 12.2026 |
| 12 | пгт. Первомайский, нп. Микрорайон, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1965 | Х | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 124,40 | 1 974,60 | 1 858,40 | 84 | 9 288 518,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 288 518,40 | 9 288 518,40 | 0,00 | 4 704,00 | 4 704,00 | 12.2026 |
| 13 | пгт. Первомайский, ул. Мира, д. 21 | общий счет регионального оператора | 1965 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 521,60 | 471,60 | 471,60 | 19 | 4 426 688,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 426 688,02 | 4 426 688,02 | 0,00 | 9 386,53 | 9 386,53 | 12.2026 |
| 14 | пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1959 | Х | Бревно (брус) | 2 | 1 | 570,20 | 526,00 | 464,90 | 27 | 1 991 537,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 537,60 | 1 991 537,60 | 0,00 | 3 786,19 | 3 786,19 | 12.2026 |
| 15 | пгт. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 12 а | общий счет регионального оператора | 1986 | Х | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 615,20 | 1 447,60 | 1 447,60 | 54 | 4 489 643,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 489 643,20 | 4 489 643,20 | 0,00 | 3 101,44 | 3 101,44 | 12.2026 |
| 16 | пгт. Первомайский, ул. Строительная, д.9 а | общий счет регионального оператора | 1990 | х | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 3 187,70 | 2 777,70 | 2 777,70 | 102 | 14 761 517,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 761 517,58 | 14 761 517,58 | 0,00 | 5 314,30 | 5 314,30 | 12.2026 |
| 17 | с. Размахнино, ул. Энергетиков, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1991 | X | Панельные | 2 | 2 | 1 030,00 | 612,60 | 578,70 | 26 | 1 779 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 603,00 | 1 779 603,00 | 0,00 | 2 905,00 | 2 905,00 | 12.2026 |
|  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Забайкальскому краю: |  | X | X | X | X | X | X | 528 730,46 | 447 403,39 | 377 748,32 | 16 144 | 1 411 468 779,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 468 779,98 | 1 411 468 779,98 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по городскому округу "Город Чита": |  | Х | X | X | X | X | X | 340 774,82 | 292 793,32 | 246 259,91 | 10 284 | 952 238 183,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 238 183,36 | 952 238 183,36 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Чита, б-р. Украинский, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1971 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 387,40 | 3 357,80 | 3 209,00 | 159 | 19 892 629,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 892 629,90 | 19 892 629,90 | 0,00 | 5 924,30 | 5 924,30 | 12.2027 |
| 2 | г. Чита, б-р. Украинский, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1967 | 2019 | Панельные | 5 | 4 | 3 860,40 | 3 835,40 | 3 760,50 | 128 | 7 187 539,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 187 539,60 | 7 187 539,60 | 0,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | 12.2027 |
| 3 | г. Чита, б-р. Украинский, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1961 | 2023 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 293,60 | 292,10 | 212,20 | 22 | 443 407,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 407,80 | 443 407,80 | 0,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 12.2027 |
| 4 | г. Чита, б-р. Украинский, д. 22 | общий счет регионального оператора | 1972 | Х | Панельные | 5 | 5 | 4 453,90 | 4 448,10 | 4 389,70 | 170 | 8 335 739,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 335 739,40 | 8 335 739,40 | 0,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | 12.2027 |
| 5 | г. Чита, б-р. Украинский, д. 24 | общий счет регионального оператора | 1972 | Х | Панельные | 5 | 5 | 4 474,80 | 4 452,10 | 4 261,30 | 213 | 8 343 235,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 343 235,40 | 8 343 235,40 | 0,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | 12.2027 |
| 6 | г. Чита, б-р. Украинский, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1972 | Х | Панельные | 5 | 4 | 3 881,60 | 3 857,90 | 3 756,70 | 189 | 7 229 704,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 229 704,60 | 7 229 704,60 | 0,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | 12.2027 |
| 7 | г. Чита, б-р. Украинский, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1971 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 387,40 | 3 357,80 | 3 209,00 | 159 | 6 292 517,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 292 517,20 | 6 292 517,20 | 0,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | 12.2027 |
| 8 | г. Чита, б-р. Украинский, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1986 | 2024 | Панельные | 5 | 4 | 3 262,00 | 2 954,90 | 2 904,90 | 140 | 924 883,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 883,70 | 924 883,70 | 0,00 | 313,00 | 313,00 | 12.2027 |
| 9 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1988 | 2021 | Панельные | 5 | 4 | 3 338,30 | 3 008,00 | 2 870,60 | 117 | 941 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 504,00 | 941 504,00 | 0,00 | 313,00 | 313,00 | 12.2027 |
| 10 | г. Чита, мкр. 4-й, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1978 | 2020 | Панельные | 5 | 5 | 3 582,40 | 3 595,60 | 3 413,10 | 190 | 6 734 558,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 734 558,80 | 6 734 558,80 | 0,00 | 1 873,00 | 1 873,00 | 12.2027 |
| 11 | г. Чита, мкр. 4-й, д. 20 а | общий счет регионального оператора | 1978 | 2023 | Панельные | 5 | 6 | 4 376,30 | 4 319,20 | 4 130,50 | 210 | 5 602 132,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 602 132,10 | 5 602 132,10 | 0,00 | 1 297,03 | 1 297,03 | 12.2027 |
| 12 | г. Чита, мкр. 5-й, д. 29 | общий счет регионального оператора | 1979 | Х | Панельные | 5 | 7 | 5 735,30 | 5 714,30 | 5 594,20 | 220 | 13 286 212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 286 212,50 | 13 286 212,50 | 0,00 | 2 325,08 | 2 325,08 | 12.2027 |
| 13 | г. Чита, мкр. Батарейный, д. 11 | общий счет регионального оператора | 2007 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 4 870,90 | 3 627,30 | 329,50 | 210 | 9 129 914,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 129 914,10 | 9 129 914,10 | 0,00 | 2 517,00 | 2 517,00 | 12.2027 |
| 14 | г. Чита, мкр. Гвардейский, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1989 | 2022 | Панельные | 5 | 4 | 2 903,30 | 2 900,50 | 2 235,80 | 67 | 7 300 558,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 558,50 | 7 300 558,50 | 0,00 | 2 517,00 | 2 517,00 | 12.2027 |
| 15 | г. Чита, мкр. Гвардейский, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1978 | Х | Панельные | 5 | 4 | 4 751,60 | 3 671,10 | 2 923,50 | 81 | 9 783 481,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 783 481,50 | 9 783 481,50 | 0,00 | 2 665,00 | 2 665,00 | 12.2027 |
| 16 | г. Чита, мкр. Осетровка, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1989 | Х | Панельные | 5 | 4 | 3 947,20 | 2 813,40 | 1 975,20 | 133 | 5 272 311,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 272 311,60 | 5 272 311,60 | 0,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | 12.2027 |
| 17 | г. Чита, мкр. Осетровка, д. 19 | общий счет регионального оператора | 1990 | Х | Панельные | 5 | 4 | 3 897,40 | 2 832,30 | 2 056,90 | 129 | 5 307 730,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 307 730,20 | 5 307 730,20 | 0,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | 12.2027 |
| 18 | г. Чита, мкр. Осетровка, д. 30 | общий счет регионального оператора | 1995 | 2023 | Панельные | 5 | 3 | 4 469,60 | 3 261,20 | 2 605,10 | 175 | 3 209 020,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 209 020,80 | 3 209 020,80 | 0,00 | 984,00 | 984,00 | 12.2027 |
| 19 | г. Чита, мкр. Северный, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1977 | Х | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2 485,50 | 2 352,10 | 2 198,90 | 98 | 11 064 278,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 064 278,40 | 11 064 278,40 | 0,00 | 4 704,00 | 4 704,00 | 12.2027 |
| 20 | г. Чита, мкр. Северный, д. 63 | специальный счет ЖСК | 1994 | Х | Панельные | 10 | 4 | 12 321,30 | 9 857,00 | 9 857,00 | 391 | 21 051 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 051 228,00 | 21 051 228,00 | 0,00 | 2 135,66 | 2 135,66 | 12.2027 |
| 21 | г. Чита, мкр. ТУСМ-4, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1963 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 322,30 | 322,30 | 213,50 | 16 | 1 796 822,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796 822,50 | 1 796 822,50 | 0,00 | 5 575,00 | 5 575,00 | 12.2027 |
| 22 | г. Чита, мкр. ТУСМ-4, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1990 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 835,80 | 517,30 | 517,30 | 25 | 3 369 949,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 369 949,20 | 3 369 949,20 | 0,00 | 6 514,50 | 6 514,50 | 12.2027 |
| 23 | г. Чита, п. Ясный, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1991 | Х | Панельные | 10 | 3 | 7 213,20 | 5 771,40 | 0,00 | 20 | 13 418 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 418 505,00 | 13 418 505,00 | 0,00 | 2 325,00 | 2 325,00 | 12.2027 |
| 24 | г. Чита, п. Ясный, д. 17 | общий счет регионального оператора | 2011 | Х | Панельные | 5 | 5 | 8 137,00 | 5 829,10 | 0,00 | 2 | 4 587 501,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 587 501,70 | 4 587 501,70 | 0,00 | 787,00 | 787,00 | 12.2027 |
| 25 | г. Чита, п. Ясный, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1984 | Х | Панельные | 5 | 4 | 7 213,00 | 2 963,50 | 0,00 | 20 | 13 012 728,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 012 728,50 | 13 012 728,50 | 0,00 | 4 391,00 | 4 391,00 | 12.2027 |
| 26 | г. Чита, п. Ясный, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1952 | Х | Панельные | 2 | 1 | 546,00 | 385,10 | 0,00 | 12 | 2 223 567,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223 567,40 | 2 223 567,40 | 0,00 | 5 774,00 | 5 774,00 | 12.2027 |
| 27 | г. Чита, п. Ясный, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1952 | Х | Панельные | 2 | 1 | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 2 | 2 246 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 086,00 | 2 246 086,00 | 0,00 | 5 774,00 | 5 774,00 | 12.2027 |
| 28 | г. Чита, п. Ясный, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1952 | Х | Панельные | 2 | 1 | 426,60 | 391,00 | 0,00 | 2 | 2 257 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 257 634,00 | 2 257 634,00 | 0,00 | 5 774,00 | 5 774,00 | 12.2027 |
| 29 | г. Чита, п. Ясный, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1965 | Х | Панельные | 2 | 2 | 162,10 | 637,90 | 0,00 | 2 | 3 683 234,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 683 234,60 | 3 683 234,60 | 0,00 | 5 774,00 | 5 774,00 | 12.2027 |
| 30 | г. Чита, п. Ясный, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1972 | Х | Панельные | 2 | 2 | 589,00 | 633,30 | 0,00 | 2 | 3 656 674,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 656 674,20 | 3 656 674,20 | 0,00 | 5 774,00 | 5 774,00 | 12.2027 |
| 31 | г. Чита, п. Ясный, д. 9 | общий счет регионального оператора | 1978 | Х | Панельные | 2 | 2 | 698,00 | 738,00 | 0,00 | 2 | 4 261 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 261 212,00 | 4 261 212,00 | 0,00 | 5 774,00 | 5 774,00 | 12.2027 |
| 32 | г. Чита, пер. Парковый, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1974 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2 776,00 | 2 757,60 | 2 632,80 | 144 | 5 167 742,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 167 742,40 | 5 167 742,40 | 0,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | 12.2027 |
| 33 | г. Чита, пер. Промышленный, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1956 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 368,10 | 336,20 | 368,90 | 12 | 1 311 852,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 852,40 | 1 311 852,40 | 0,00 | 3 902,00 | 3 902,00 | 12.2027 |
| 34 | г. Чита, пр-кт. Советов, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1986 | 2020 | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4 246,60 | 4 020,80 | 3 025,70 | 139 | 12 749 956,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 749 956,80 | 12 749 956,80 | 0,00 | 3 171,00 | 3 171,00 | 12.2027 |
| 35 | г. Чита, проезд Александра Булгакова, д. 50 | общий счет регионального оператора | 1973 | 2024 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 744,50 | 730,70 | 646,10 | 37 | 427 459,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 459,50 | 427 459,50 | 0,00 | 585,00 | 585,00 | 12.2027 |
| 36 | г. Чита, ул. 2-я Коммунальная, д. 39 | общий счет регионального оператора | 1963 | 2020 | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 018,70 | 2 012,90 | 1 572,30 | 99 | 14 303 667,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 303 667,40 | 14 303 667,40 | 0,00 | 7 106,00 | 7 106,00 | 12.2027 |
| 37 | г. Чита, ул. 2-я Малая, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1959 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 268,90 | 273,00 | 190,70 | 20 | 2 572 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572 752,00 | 2 572 752,00 | 0,00 | 9 424,00 | 9 424,00 | 12.2027 |
| 38 | г. Чита, ул. 5-я Малая, д. 1 а | общий счет регионального оператора | 1960 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 284,70 | 272,50 | 237,60 | 16 | 2 568 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 040,00 | 2 568 040,00 | 0,00 | 9 424,00 | 9 424,00 | 12.2027 |
| 39 | г. Чита, ул. 5-я Малая, д. 1 б | общий счет регионального оператора | 1958 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 261,80 | 273,40 | 273,40 | 8 | 1 381 763,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 381 763,60 | 1 381 763,60 | 0,00 | 5 054,00 | 5 054,00 | 12.2027 |
| 40 | г. Чита, ул. 5-я Малая, д. 1 в | общий счет регионального оператора | 1959 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 231,20 | 273,20 | 242,70 | 8 | 2 462 078,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462 078,40 | 2 462 078,40 | 0,00 | 9 012,00 | 9 012,00 | 12.2027 |
| 41 | г. Чита, ул. 5-я Малая, д. 3 а | общий счет регионального оператора | 1958 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 284,70 | 279,40 | 141,20 | 18 | 2 517 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517 952,80 | 2 517 952,80 | 0,00 | 9 012,00 | 9 012,00 | 12.2027 |
| 42 | г. Чита, ул. Автозаводская, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1976 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 355,80 | 3 363,30 | 3 175,90 | 174 | 9 476 646,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 476 646,90 | 9 476 646,90 | 0,00 | 2 817,66 | 2 817,66 | 12.2027 |
| 43 | г. Чита, ул. Амурская, д. 82 | общий счет регионального оператора | 1940 | 2016 | Каменные, кирпичные | 4 | 6 | 4 579,70 | 4 405,50 | 4 234,40 | 67 | 8 255 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 255 907,00 | 8 255 907,00 | 0,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | 12.2027 |
| 44 | г. Чита, ул. Анохина, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1971 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1 789,40 | 1 785,30 | 1 785,30 | 77 | 5 078 098,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 078 098,50 | 5 078 098,50 | 0,00 | 2 844,40 | 2 844,40 | 12.2027 |
| 45 | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1971 | 2026 | Панельные | 5 | 4 | 4 222,60 | 3 268,50 | 3 206,00 | 138 | 6 125 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 125 169,00 | 6 125 169,00 | 0,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | 12.2027 |
| 46 | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1978 | 2020 | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2 776,70 | 2 774,40 | 2 139,60 | 84 | 5 199 225,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 199 225,60 | 5 199 225,60 | 0,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | 12.2027 |
| 47 | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 30 | общий счет регионального оператора | 1961 | Х | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 259,70 | 1 266,60 | 1 213,10 | 47 | 3 370 422,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370 422,60 | 3 370 422,60 | 0,00 | 2 661,00 | 2 661,00 | 12.2027 |
| 48 | г. Чита, ул. Бекетова, д. 46 | общий счет регионального оператора | 1974 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 181,90 | 3 152,50 | 3 094,00 | 71 | 5 907 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 907 785,00 | 5 907 785,00 | 0,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | 12.2027 |
| 49 | г. Чита, ул. Белорусская, д. 11а | общий счет регионального оператора | 1966 | Х | Панельные | 5 | 6 | 5 714,70 | 5 731,20 | 4 448,56 | 277 | 10 740 268,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 740 268,80 | 10 740 268,80 | 0,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | 12.2027 |
| 50 | г. Чита, ул. Бутина, д. 82 | общий счет регионального оператора | 1962 | 2026 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 323,60 | 1 087,90 | 812,35 | 49 | 9 804 154,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 804 154,80 | 9 804 154,80 | 0,00 | 9 012,00 | 9 012,00 | 12.2027 |
| 51 | г. Чита, ул. Весенняя, д. 40 | общий счет регионального оператора | 1995 | Х | Панельные | 5 | 2 | 3 251,90 | 3 251,80 | 2 699,70 | 168 | 8 666 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 666 047,00 | 8 666 047,00 | 0,00 | 2 665,00 | 2 665,00 | 12.2027 |
| 52 | г. Чита, ул. Весенняя, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1973 | Х | Панельные | 5 | 4 | 3 549,00 | 3 519,70 | 3 419,10 | 190 | 9 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 380 000,00 | 9 380 000,00 | 0,00 | 2 665,00 | 2 665,00 | 12.2027 |
| 53 | г. Чита, ул. Дивизионная, д. 8 а | общий счет регионального оператора | 1979 | Х | Панельные | 5 | 4 | 4 731,90 | 3 440,90 | 3 396,40 | 172 | 17 903 002,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 903 002,70 | 17 903 002,70 | 0,00 | 5 203,00 | 5 203,00 | 12.2027 |
| 54 | г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1977 | 2022 | Панельные | 5 | 4 | 4 698,30 | 3 682,80 | 3 587,10 | 86 | 8 153 447,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 153 447,20 | 8 153 447,20 | 0,00 | 2 213,93 | 2 213,93 | 12.2027 |
| 55 | г. Чита, ул. Железобетонная, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1991 | Х | Панельные | 5 | 3 | 3 716,30 | 3 305,90 | 3 219,80 | 145 | 7 319 262,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 319 262,60 | 7 319 262,60 | 0,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 12.2027 |
| 56 | г. Чита, ул. Забайкальская, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1964 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 297,50 | 297,50 | 221,00 | 20 | 2 803 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 640,00 | 2 803 640,00 | 0,00 | 9 424,00 | 9 424,00 | 12.2027 |
| 57 | г. Чита, ул. Забайкальская, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1963 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 632,30 | 633,00 | 630,80 | 28 | 260 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 796,00 | 260 796,00 | 0,00 | 412,00 | 412,00 | 12.2027 |
| 58 | г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 34 | общий счет регионального оператора | 1993 | 2023 | Панельные | 7 | 2 | 3 265,30 | 2 587,90 | 2 529,90 | 68 | 6 016 867,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 016 867,50 | 6 016 867,50 | 0,00 | 2 325,00 | 2 325,00 | 12.2027 |
| 59 | г. Чита, ул. Иркутская, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1963 | 2021 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 636,20 | 636,50 | 412,80 | 34 | 733 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 248,00 | 733 248,00 | 0,00 | 1 152,00 | 1 152,00 | 12.2027 |
| 60 | г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 19 | общий счет регионального оператора | 1980 | Х | Панельные | 5 | 6 | 6 577,90 | 5 706,90 | 5 085,50 | 210 | 1 940 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 346,00 | 1 940 346,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 12.2027 |
| 61 | г. Чита, ул. Калангуйская, д. 38 а | общий счет регионального оператора | 1960 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 288,80 | 230,00 | 263,10 | 13 | 189 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 520,00 | 189 520,00 | 0,00 | 824,00 | 824,00 | 12.2027 |
| 62 | г. Чита, ул. Каларская, д. 2 б | общий счет регионального оператора | 1974 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 773,50 | 738,80 | 681,20 | 38 | 6 533 208,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 533 208,40 | 6 533 208,40 | 0,00 | 8 843,00 | 8 843,00 | 12.2027 |
| 63 | г. Чита, ул. Карла Маркса, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1970 | 2023 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 726,80 | 3 165,40 | 2 711,70 | 116 | 5 931 959,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 931 959,60 | 5 931 959,60 | 0,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | 12.2027 |
| 64 | г. Чита, ул. Кирова, д. 2 а | общий счет регионального оператора | 1960 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 633,00 | 540,70 | 432,68 | 28 | 4 872 788,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872 788,40 | 4 872 788,40 | 0,00 | 9 012,00 | 9 012,00 | 12.2027 |
| 65 | г. Чита, ул. Кирова, д. 4 а | общий счет регионального оператора | 1960 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 647,00 | 570,70 | 572,31 | 24 | 5 143 148,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 143 148,40 | 5 143 148,40 | 0,00 | 9 012,00 | 9 012,00 | 12.2027 |
| 66 | г. Чита, ул. Красноярская, д. 32 | общий счет регионального оператора | 1983 | Х | Панельные | 5 | 5 | 5 025,30 | 3 690,40 | 3 690,40 | 75 | 29 036 067,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 036 067,20 | 29 036 067,20 | 0,00 | 7 868,00 | 7 868,00 | 12.2027 |
| 67 | г. Чита, ул. Красноярская, д. 24 | общий счет регионального оператора | 1974 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 376,63 | 3 316,80 | 3 316,80 | 71 | 6 677 980,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 677 980,80 | 6 677 980,80 | 0,00 | 2 013,38 | 2 013,38 | 12.2027 |
| 68 | г. Чита, ул. Космонавтов, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1965 | Х | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 189,80 | 1 996,80 | 1 968,00 | 112 | 10 389 350,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 389 350,40 | 10 389 350,40 | 0,00 | 5 203,00 | 5 203,00 | 12.2027 |
| 69 | г. Чита, ул. Крымская, д. 21 | общий счет регионального оператора | 1961 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 311,60 | 286,30 | 187,20 | 11 | 882 376,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 376,60 | 882 376,60 | 0,00 | 3 082,00 | 3 082,00 | 12.2027 |
| 70 | г. Чита, ул. Курнатовского, д. 76 | общий счет регионального оператора | 1968 | 2016 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 574,10 | 3 350,30 | 3 349,40 | 131 | 17 431 610,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 431 610,90 | 17 431 610,90 | 0,00 | 5 203,00 | 5 203,00 | 12.2027 |
| 71 | г. Чита, ул. Лазо, д. 36 | общий счет регионального оператора | 1981 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 252,00 | 4 468,50 | 3 749,00 | 180 | 8 373 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 373 969,00 | 8 373 969,00 | 0,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | 12.2027 |
| 72 | г. Чита, ул. Ленина, д. 58 | общий счет регионального оператора | 1957 | Х | Каменные, кирпичные | 4 | 5 | 5 160,30 | 4 617,00 | 3 542,60 | 98 | 25 238 426,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 238 426,97 | 25 238 426,97 | 0,00 | 5 466,41 | 5 466,41 | 12.2027 |
| 73 | г. Чита, ул. Ленина, д. 97 | общий счет регионального оператора | 1950 | Х | Каменные, кирпичные | 4 | 5 | 5 039,10 | 3 603,40 | 2 886,40 | 47 | 11 768 981,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 768 981,06 | 11 768 981,06 | 0,00 | 3 266,08 | 3 266,08 | 12.2027 |
| 74 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 77 б | общий счет регионального оператора | 1959 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 486,74 | 267,00 | 264,80 | 10 | 1 488 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 525,00 | 1 488 525,00 | 0,00 | 5 575,00 | 5 575,00 | 12.2027 |
| 75 | г. Чита, ул. Лермонтова, д. 9 | общий счет регионального оператора | 1954 | Х | Каменные, кирпичные | 4 | 5 | 5 190,70 | 4 164,40 | 3 706,40 | 93 | 9 219 981,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 219 981,60 | 9 219 981,60 | 0,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 12.2027 |
| 76 | г. Чита, ул. Майская, д. 24 | общий счет регионального оператора | 1959 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 428,50 | 386,10 | 318,70 | 23 | 670 655,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 655,70 | 670 655,70 | 0,00 | 1 737,00 | 1 737,00 | 12.2027 |
| 77 | г. Чита, ул. Набережная, д. 46 | общий счет регионального оператора | 1961 | 2018 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 605,80 | 575,20 | 374,30 | 35 | 5 183 702,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 183 702,40 | 5 183 702,40 | 0,00 | 9 012,00 | 9 012,00 | 12.2027 |
| 78 | г. Чита, ул. Набережная, д. 64 | общий счет регионального оператора | 1958 | 2017 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 877,40 | 811,30 | 816,70 | 32 | 2 691 082,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 082,10 | 2 691 082,10 | 0,00 | 3 317,00 | 3 317,00 | 12.2027 |
| 79 | г. Чита, ул. Набережная, д. 66 | общий счет регионального оператора | 1958 | 2020 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 922,90 | 836,40 | 630,70 | 27 | 7 537 636,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 537 636,80 | 7 537 636,80 | 0,00 | 9 012,00 | 9 012,00 | 12.2027 |
| 80 | г. Чита, ул. Назара Губина, д. 33 | общий счет регионального оператора | 1960 | 2018 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 430,40 | 381,00 | 379,20 | 17 | 1 925 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 574,00 | 1 925 574,00 | 0,00 | 5 054,00 | 5 054,00 | 12.2027 |
| 81 | г. Чита, ул. Недорезова, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1978 | 2020 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 838,00 | 3 393,60 | 3 012,30 | 121 | 18 810 724,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 810 724,80 | 18 810 724,80 | 0,00 | 5 543,00 | 5 543,00 | 12.2027 |
| 82 | г. Чита, ул. Нечаева, д. 58 | общий счет регионального оператора | 1994 | 2017 | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 4 752,30 | 3 410,90 | 3 339,60 | 168 | 2 684 378,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 684 378,30 | 2 684 378,30 | 0,00 | 787,00 | 787,00 | 12.2027 |
| 83 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 129 | общий счет регионального оператора | 1961 | 2017 | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 605,80 | 1 807,60 | 1 697,10 | 69 | 12 844 805,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 844 805,60 | 12 844 805,60 | 0,00 | 7 106,00 | 7 106,00 | 12.2027 |
| 84 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 90 | общий счет регионального оператора | 1991 | 2024 | Панельные | 10 | 3 | 7 546,50 | 7 262,70 | 7 094,80 | 283 | 1 430 751,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 751,90 | 1 430 751,90 | 0,00 | 197,00 | 197,00 | 12.2027 |
| 85 | г. Чита, ул. Онискевича, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1983 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 007,90 | 2 755,50 | 2 598,60 | 115 | 15 273 736,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 273 736,50 | 15 273 736,50 | 0,00 | 5 543,00 | 5 543,00 | 12.2027 |
| 86 | г. Чита, ул. Офицерская, д. 22 | общий счет регионального оператора | 1971 | 2023 | Панельные | 5 | 4 | 3 947,20 | 2 349,40 | 1 939,00 | 80 | 12 223 928,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 223 928,20 | 12 223 928,20 | 0,00 | 5 203,00 | 5 203,00 | 12.2027 |
| 87 | г. Чита, ул. Петровско-Заводская, д. 31 | общий счет регионального оператора | 1975 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 986,60 | 4 511,00 | 4 428,70 | 150 | 25 004 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 004 473,00 | 25 004 473,00 | 0,00 | 5 543,00 | 5 543,00 | 12.2027 |
| 88 | г. Чита, ул. Печорская, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1988 | Х | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 1 747,30 | 561,60 | 482,80 | 79 | 990 100,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 100,80 | 990 100,80 | 0,00 | 1 763,00 | 1 763,00 | 12.2027 |
| 89 | г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 41 а | общий счет регионального оператора | 1960 | 2018 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 552,10 | 511,10 | 511,10 | 15 | 1 578 276,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 276,80 | 1 578 276,80 | 0,00 | 3 088,00 | 3 088,00 | 12.2027 |
| 90 | г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 41 в | общий счет регионального оператора | 1950 | 2018 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 350,50 | 1 018,30 | 1 018,30 | 18 | 4 094 584,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 094 584,30 | 4 094 584,30 | 0,00 | 4 021,00 | 4 021,00 | 12.2027 |
| 91 | г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 38 | общий счет регионального оператора | 1945 | 2023 | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3 103,10 | 2 707,90 | 2 075,50 | 62 | 19 242 337,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 242 337,40 | 19 242 337,40 | 0,00 | 7 106,00 | 7 106,00 | 12.2027 |
| 92 | г. Чита, ул. Пригородная, д. 1 б | общий счет регионального оператора | 1978 | Х | Панельные | 5 | 4 | 4 063,10 | 3 909,00 | 3 504,50 | 181 | 8 654 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 654 526,00 | 8 654 526,00 | 0,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 12.2027 |
| 93 | г. Чита, ул. Пушкина, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1976 | 2021 | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4 332,10 | 3 442,01 | 3 332,71 | 92 | 678 075,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 075,97 | 678 075,97 | 0,00 | 197,00 | 197,00 | 12.2027 |
| 94 | г. Чита, ул. Селенгинская, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1963 | Х | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 1 796,00 | 1 759,60 | 1 729,80 | 60 | 15 026 746,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 026 746,58 | 15 026 746,58 | 0,00 | 8 539,87 | 8 539,87 | 12.2027 |
| 95 | г. Чита, ул. Селенгинская, д. 17 | общий счет регионального оператора | 1957 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 625,20 | 581,50 | 391,20 | 31 | 5 480 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 480 056,00 | 5 480 056,00 | 0,00 | 9 424,00 | 9 424,00 | 12.2027 |
| 96 | г. Чита, ул. Серова, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1960 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 291,84 | 268,60 | 268,80 | 13 | 1 357 504,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 504,40 | 1 357 504,40 | 0,00 | 5 054,00 | 5 054,00 | 12.2027 |
| 97 | г. Чита, ул. Силикатная, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1973 | 2024 | Панельные | 5 | 5 | 4 485,40 | 4 448,70 | 4 253,60 | 199 | 16 669 278,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 669 278,90 | 16 669 278,90 | 0,00 | 3 747,00 | 3 747,00 | 12.2027 |
| 98 | г. Чита, ул. Советская, д. 25 | общий счет регионального оператора | 1999 | Х | Каменные, кирпичные | 10 | 10 | 24 768,50 | 24 763,10 | 23 772,20 | 346 | 160 960 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 960 150,00 | 160 960 150,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 12.2027 |
| 99 | г. Чита, ул. Столярова, д. 19 | общий счет регионального оператора | 1988 | 2021 | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 3 584,80 | 2 034,80 | 2 065,10 | 72 | 4 505 047,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 505 047,20 | 4 505 047,20 | 0,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 12.2027 |
| 100 | г. Чита, ул. Столярова, д. 42 | общий счет регионального оператора | 1973 | Х | Панельные | 5 | 5 | 6 004,70 | 5 100,76 | 4 498,00 | 181 | 16 312 230,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 312 230,48 | 16 312 230,48 | 0,00 | 3 198,00 | 3 198,00 | 12.2027 |
| 101 | г. Чита, ул. Строителей, д. 86 | общий счет регионального оператора | 1985 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 943,30 | 2 813,20 | 2 594,60 | 140 | 15 841 129,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 841 129,20 | 15 841 129,20 | 0,00 | 5 631,00 | 5 631,00 | 12.2027 |
| 102 | г. Чита, ул. Таежная, д. 20 | общий счет регионального оператора | 1993 | 2023 | Панельные | 9 | 1 | 3 810,71 | 3 608,90 | 3 441,60 | 165 | 1 227 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227 026,00 | 1 227 026,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 12.2027 |
| 103 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1976 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 484,00 | 4 401,90 | 3 843,80 | 166 | 1 496 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 646,00 | 1 496 646,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 12.2027 |
| 104 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 20 | общий счет регионального оператора | 1959 | Х | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2 594,80 | 1 275,10 | 1 243,20 | 43 | 7 067 879,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 067 879,30 | 7 067 879,30 | 0,00 | 5 543,00 | 5 543,00 | 12.2027 |
| 105 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 23 а | общий счет регионального оператора | 1960 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 511,00 | 264,65 | 281,70 | 12 | 1 228 505,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 505,30 | 1 228 505,30 | 0,00 | 4 642,00 | 4 642,00 | 12.2027 |
| 106 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 31 | общий счет регионального оператора | 1959 | Х | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 419,20 | 849,00 | 848,10 | 24 | 8 000 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 976,00 | 8 000 976,00 | 0,00 | 9 424,00 | 9 424,00 | 12.2027 |
| 107 | г. Чита, ул. Центральная, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1970 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 424,40 | 376,50 | 323,70 | 23 | 1 005 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 255,00 | 1 005 255,00 | 0,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | 12.2027 |
| 108 | г. Чита, ул. Юности, д. 25 | общий счет регионального оператора | 1978 | Х | Панельные | 5 | 4 | 4 036,60 | 3 678,70 | 0,00 | 145 | 6 893 883,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 893 883,80 | 6 893 883,80 | 0,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | 12.2027 |
| 109 | г. Чита, ул. Юности, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1984 | Х | Панельные | 5 | 4 | 3 963,40 | 2 717,40 | 2 560,80 | 138 | 20 024 520,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 024 520,60 | 20 024 520,60 | 0,00 | 7 369,00 | 7 369,00 | 12.2027 |
| Итого по городскому округу "Посёлок Агинское": |  | X | X | X | X | X | X | 2 238,72 | 2 057,49 | 2 057,49 | 87 | 5 920 655,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 920 655,13 | 5 920 655,13 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Агинское, ул. Клименко, д. 10 | общий счет регионального оператора | 2008 | Х | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 707,42 | 1 565,37 | 1 565,37 | 65 | 4 491 046,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 491 046,53 | 4 491 046,53 | 0,00 | 2 869,00 | 2 869,00 | 12.2027 |
| 2 | пгт. Агинское, ул. Ленина, д. 42 | общий счет регионального оператора | 1967 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 531,30 | 492,12 | 492,12 | 22 | 1 429 608,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 608,60 | 1 429 608,60 | 0,00 | 2 905,00 | 2 905,00 | 12.2027 |
| Итого по Агинскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 18 610,00 | 14 793,40 | 13 173,15 | 658 | 14 279 091,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 279 091,54 | 14 279 091,54 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Новоорловск, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1971 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 4 530,00 | 4 268,60 | 3 524,70 | 247 | 2 176 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 986,00 | 2 176 986,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 12.2027 |
| 2 | пгт. Новоорловск, д. 21 | общий счет регионального оператора | 1987 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 644,00 | 2 483,00 | 2 052,58 | 134 | 7 284 330,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 284 330,62 | 7 284 330,62 | 0,00 | 2 933,68 | 2 933,68 | 12.2027 |
| 3 | пгт. Новоорловск, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1976 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 059,00 | 3 345,73 | 3 124,30 | 125 | 2 071 006,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071 006,87 | 2 071 006,87 | 0,00 | 619,00 | 619,00 | 12.2027 |
| 4 | пгт. Новоорловск, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1985 | Х | Каменные, кирпичные | 3 | 9 | 6 377,00 | 4 696,07 | 4 471,57 | 152 | 2 746 768,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 746 768,05 | 2 746 768,05 | 0,00 | 584,91 | 584,91 | 12.2027 |
| Итого по Балейскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 899,42 | 2 665,07 | 2 604,57 | 89 | 14 635 992,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 635 992,28 | 14 635 992,28 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | общий счет регионального оператора | 1956 | 2015 | Блочные | 2 | 1 | 486,74 | 486,74 | 426,24 | 12 | 3 841 274,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 841 274,88 | 3 841 274,88 | 0,00 | 7 891,84 | 7 891,84 | 12.2027 |
| 2 | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | общий счет регионального оператора | 1955 | X | Блочные | 2 | 1 | 529,65 | 488,24 | 488,24 | 21 | 4 400 018,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 018,88 | 4 400 018,88 | 0,00 | 9 012,00 | 9 012,00 | 12.2027 |
| 3 | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1977 | 2019 | Блочные | 2 | 2 | 828,60 | 729,42 | 729,42 | 30 | 3 355 052,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 355 052,98 | 3 355 052,98 | 0,00 | 4 599,62 | 4 599,62 | 12.2027 |
| 4 | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | общий счет регионального оператора | 1991 | X | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 1 054,43 | 960,67 | 960,67 | 26 | 3 039 645,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 039 645,54 | 3 039 645,54 | 0,00 | 3 164,09 | 3 164,09 | 12.2027 |
| Итого по Борзинскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 24 603,80 | 19 681,71 | 19 174,11 | 803 | 54 247 439,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 247 439,53 | 54 247 439,53 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1976 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 1 181,60 | 736,70 | 695,50 | 26 | 3 419 761,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 419 761,40 | 3 419 761,40 | 0,00 | 4 642,00 | 4 642,00 | 12.2027 |
| 2 | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1966 | 2024 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 393,90 | 355,00 | 313,30 | 19 | 207 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 675,00 | 207 675,00 | 0,00 | 585,00 | 585,00 | 12.2027 |
| 3 | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 | общий счет регионального оператора | 1988 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 6 | 4 806,30 | 3 779,50 | 3 779,50 | 118 | 3 719 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 719 028,00 | 3 719 028,00 | 0,00 | 984,00 | 984,00 | 12.2027 |
| 4 | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63 | общий счет регионального оператора | 1986 | 2024 | Кирпичные, каменные | 5 | 10 | 8 544,50 | 6 130,61 | 5 964,31 | 253 | 31 897 563,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 897 563,83 | 31 897 563,83 | 0,00 | 5 203,00 | 5 203,00 | 12.2027 |
| 5 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1955 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 436,70 | 392,60 | 392,60 | 20 | 1 822 449,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822 449,20 | 1 822 449,20 | 0,00 | 4 642,00 | 4 642,00 | 12.2027 |
| 6 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1958 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 856,30 | 800,40 | 800,40 | 32 | 1 713 397,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 397,70 | 1 713 397,70 | 0,00 | 2 140,68 | 2 140,68 | 12.2027 |
| 7 | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1983 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 807,20 | 434,40 | 434,40 | 12 | 2 195 247,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195 247,60 | 2 195 247,60 | 0,00 | 5 053,52 | 5 053,52 | 12.2027 |
| 8 | пгт Шерловая Гора, мкр. 2-й, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1997 | 2019 | Кирпичные, каменные | 5 | 5 | 6 432,80 | 6 008,70 | 5 806,70 | 263 | 2 042 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 958,00 | 2 042 958,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 12.2027 |
| 9 | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1980 | Х | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 144,50 | 1 043,80 | 987,40 | 60 | 7 229 358,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 229 358,80 | 7 229 358,80 | 0,00 | 6 926,00 | 6 926,00 | 12.2027 |
| Итого по Газимуро-Заводскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 229,00 | 712,10 | 638,50 | 24 | 6 297 100,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 297 100,30 | 6 297 100,30 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | п. Новоширокинский, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1976 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 1 229,00 | 712,10 | 638,50 | 24 | 6 297 100,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 297 100,30 | 6 297 100,30 | 0,00 | 8 843,00 | 8 843,00 | 12.2027 |
| Итого по Забайкальскому муниципальному округу: |  | X | X | X | X | X | X | 7 410,50 | 6 879,20 | 5 821,70 | 206 | 15 351 208,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 351 208,40 | 15 351 208,40 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1987 | 2022(ЧС) | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 557,00 | 495,40 | 495,40 | 11 | 3 108 297,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 108 297,40 | 3 108 297,40 | 0,00 | 6 274,32 | 6 274,32 | 12.2027 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | общий счет регионального оператора | 1974 | X | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 782,00 | 726,30 | 685,80 | 29 | 2 109 901,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109 901,50 | 2 109 901,50 | 0,00 | 2 905,00 | 2 905,00 | 12.2027 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1995 | 2023 | Кирпичные, каменные | 5 | 5 | 4 227,60 | 4 294,30 | 3 422,10 | 135 | 8 043 223,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 043 223,90 | 8 043 223,90 | 0,00 | 1 873,00 | 1 873,00 | 12.2027 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 24 а | общий счет регионального оператора | 1987 | 2025 | Кирпичные, каменные | 5 | 5 | 1 843,90 | 1 363,20 | 1 218,40 | 31 | 2 089 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 089 785,60 | 2 089 785,60 | 0,00 | 1 533,00 | 1 533,00 | 12.2027 |
| Итого по Каларскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 6 419,90 | 5 525,30 | 5 354,90 | 240 | 10 648 463,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 648 463,20 | 10 648 463,20 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Панельные | 5 | 3 | 3 689,00 | 3 331,50 | 3 308,00 | 105 | 9 500 953,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 953,50 | 9 500 953,50 | 0,00 | 2 851,85 | 2 851,85 | 12.2027 |
| 2 | п/ст Куанда, ул. Советская, д. 12 а | общий счет регионального оператора | 1991 | 2024 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 483,40 | 410,70 | 410,70 | 16 | 554 855,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 855,70 | 554 855,70 | 0,00 | 1 351,00 | 1 351,00 | 12.2027 |
| 3 | п/ст Куанда, ул. Энтузиастов, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1990 | Х | Панельные | 4 | 4 | 2 247,50 | 1 783,10 | 1 636,20 | 119 | 592 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 654,00 | 592 654,00 | 0,00 | 332,37 | 332,37 | 12.2027 |
| Итого по Калганскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 148,30 | 1 111,92 | 1 068,02 | 60 | 970 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 125,00 | 970 125,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1960 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 417,30 | 417,30 | 373,40 | 22 | 563 772,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 772,30 | 563 772,30 | 0,00 | 1 351,00 | 1 351,00 | 12.2027 |
| 2 | с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 19 | общий счет регионального оператора | 1977 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 731,00 | 694,62 | 694,62 | 38 | 406 352,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 352,70 | 406 352,70 | 0,00 | 585,00 | 585,00 | 12.2027 |
| Итого по Карымскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 18 997,39 | 16 175,01 | 16 028,04 | 489 | 27 347 709,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 347 709,92 | 27 347 709,92 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт Дарасун, ул. Калинина, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1963 | 2018 | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 597,00 | 2 402,82 | 2 402,82 | 61 | 5 586 556,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 586 556,50 | 5 586 556,50 | 0,00 | 2 325,00 | 2 325,00 | 12.2027 |
| 2 | пгт Дарасун, ул. Калинина, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1967 | 2018 | Кирпичные, каменные | 4/5 | 3 | 3 447,90 | 2 836,87 | 2 836,87 | 91 | 887 940,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 940,31 | 887 940,31 | 0,00 | 313,00 | 313,00 | 12.2027 |
| 3 | пгт Дарасун, ул. Калинина, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1957 | 2017 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 779,00 | 621,75 | 621,75 | 19 | 211 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 395,00 | 211 395,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 12.2027 |
| 4 | пгт Дарасун, ул. Молодежная, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1968 | 2019 | Кирпичные, каменные | 5 | 3 | 3 483,96 | 2 922,29 | 2 922,29 | 80 | 914 676,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 676,77 | 914 676,77 | 0,00 | 313,00 | 313,00 | 12.2027 |
| 5 | пгт. Карымское, пер. Дивизионный, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1999 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 3 | 2 769,80 | 2 423,68 | 2 373,38 | 48 | 2 252 997,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252 997,76 | 2 252 997,76 | 0,00 | 929,58 | 929,58 | 12.2027 |
| 6 | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 21 | общий счет регионального оператора | 1970 | 2016 | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 617,00 | 520,43 | 520,43 | 27 | 1 726 266,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 266,31 | 1 726 266,31 | 0,00 | 3 317,00 | 3 317,00 | 12.2027 |
| 7 | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1983 | Х | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 934,16 | 860,87 | 860,87 | 46 | 1 115 407,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 407,40 | 1 115 407,40 | 0,00 | 1 295,67 | 1 295,67 | 12.2027 |
| 8 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1990 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 3 | 1 157,40 | 898,25 | 898,25 | 44 | 1 683 320,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683 320,50 | 1 683 320,50 | 0,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | 12.2027 |
| 9 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1991 | Х | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 167,33 | 1 087,11 | 1 037,20 | 42 | 3 605 943,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 605 943,87 | 3 605 943,87 | 0,00 | 3 317,00 | 3 317,00 | 12.2027 |
| 10 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1993 | 2020 | Кирпичные, каменные | 5 | 1 | 1 087,50 | 967,36 | 967,36 | 15 | 1 812 832,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 832,64 | 1 812 832,64 | 0,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | 12.2027 |
| 11 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 52 | общий счет регионального оператора | 1967 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 956,34 | 633,58 | 586,82 | 16 | 7 550 372,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 550 372,86 | 7 550 372,86 | 0,00 | 11 917,00 | 11 917,00 | 12.2027 |
| Итого по Краснокаменскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 387,43 | 1 330,40 | 962,30 | 63 | 1 797 370,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 797 370,40 | 1 797 370,40 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | п. Целинный, ул. Железнодорожная, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1972 | X | Панельные | 2 | 2 | 729,00 | 682,60 | 372,00 | 35 | 922 192,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 192,60 | 922 192,60 | 0,00 | 1 351,00 | 1 351,00 | 12.2027 |
| 2 | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 54 | общий счет регионального оператора | 1974 | X | Панельные | 2 | 2 | 658,43 | 647,80 | 590,30 | 28 | 875 177,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 177,80 | 875 177,80 | 0,00 | 1 351,00 | 1 351,00 | 12.2027 |
| Итого по Красночикойскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 088,70 | 982,78 | 850,78 | 28 | 8 690 723,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 690 723,54 | 8 690 723,54 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86 б | общий счет регионального оператора | 1979 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 1 088,70 | 982,78 | 850,78 | 28 | 8 690 723,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 690 723,54 | 8 690 723,54 | 0,00 | 8 843,00 | 8 843,00 | 12.2027 |
| Итого по Кыринскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 053,10 | 568,80 | 568,80 | 23 | 768 448,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 448,80 | 768 448,80 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | с. Кыра, ул. Пионерская, д. 32 | общий счет регионального оператора | 1978 | 2023 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 1 053,10 | 568,80 | 568,80 | 23 | 768 448,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 448,80 | 768 448,80 | 0,00 | 1 351,00 | 1 351,00 | 12.2027 |
| Итого по Могочинскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 9 077,00 | 8 179,60 | 7 984,50 | 363 | 23 203 874,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 203 874,55 | 23 203 874,55 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Могоча, ул. Аникинская, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1977 | 2020 | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 3 159,10 | 2 780,20 | 2 626,40 | 103 | 945 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 268,00 | 945 268,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 12.2027 |
| 2 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 28 а | общий счет регионального оператора | 1960 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 652,30 | 628,30 | 587,00 | 38 | 7 381 268,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 381 268,40 | 7 381 268,40 | 0,00 | 11 748,00 | 11 748,00 | 12.2027 |
| 3 | г. Могоча, ул. Садовая, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1963 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 2 | 1 560,40 | 1 293,20 | 1 293,20 | 73 | 6 728 519,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 728 519,60 | 6 728 519,60 | 0,00 | 5 203,00 | 5 203,00 | 12.2027 |
| 4 | г. Могоча, ул. Садовая д. 4 | общий счет регионального оператора | 1964 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 3 | 2 761,00 | 2 550,30 | 2 550,30 | 111 | 3 909 686,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 909 686,55 | 3 909 686,55 | 0,00 | 1 533,03 | 1 533,03 | 12.2027 |
| 5 | п/ст. Семиозёрный, ул. Энергетиков, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1990 | 2024 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 944,20 | 927,60 | 927,60 | 38 | 4 239 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 239 132,00 | 4 239 132,00 | 0,00 | 4 570,00 | 4 570,00 | 12.2027 |
| Итого по Нерчинскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4 506,48 | 3 925,60 | 3 398,56 | 145 | 3 793 208,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 793 208,32 | 3 793 208,32 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 88 | общий счет регионального оператора | 1992 | 2024 | Панельные | 5 | 3 | 3 726,70 | 3 184,60 | 2 764,86 | 110 | 2 506 091,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506 091,32 | 2 506 091,32 | 0,00 | 786,94 | 786,94 | 12.2027 |
| 2 | г. Нерчинск, ул. Первомайская, д. 94 | общий счет регионального оператора | 1974 | 2023 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 779,78 | 741,00 | 633,70 | 35 | 1 287 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 117,00 | 1 287 117,00 | 0,00 | 1 737,00 | 1 737,00 | 12.2027 |
| Итого по Оловяннинскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 26 434,30 | 21 556,80 | 9 525,00 | 767 | 97 344 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 344 075,00 | 97 344 075,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Оловянная, ул. Московская, д. 75 | общий счет регионального оператора | 1984 | Х | Кирпичные | 2 | 2 | 536,90 | 536,90 | 536,90 | 15 | 1 802 820,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 802 820,50 | 1 802 820,50 | 0,00 | 3 357,83 | 3 357,83 | 12.2027 |
| 2 | пгт. Ясногорск, мкр. Советский, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1986 | Х | Панельные | 5 | 3 | 4 477,00 | 3 800,00 | 3 034,40 | 141 | 1 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 000,00 | 1 292 000,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 12.2027 |
| 3 | пгт. Ясногорск, мкр. Степной, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1995 | Х | Панельные | 9 | 3 | 8 055,00 | 6 345,80 | 5 909,50 | 260 | 33 017 197,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 017 197,40 | 33 017 197,40 | 0,00 | 5 203,00 | 5 203,00 | 12.2027 |
| 4 | п/ст. Ясная, ул. Ленина, д. 20 | общий счет регионального оператора | 1986 | Х | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 4555,160 | 3598,10 | 0,00 | 102 | 20 260 901,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 260 901,10 | 20 260 901,10 | 0,00 | 5 631,00 | 5 631,00 | 12.2027 |
| 5 | п/ст. Ясная, ул. Мира, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1966 | Х | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 4405,120 | 3637,00 | 0,00 | 131 | 20 479 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 479 947,00 | 20 479 947,00 | 0,00 | 5 631,00 | 5 631,00 | 12.2027 |
| 6 | п/ст. Ясная, ул. Мира, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1966 | Х | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 4405,120 | 3639,00 | 44,20 | 118 | 20 491 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491 209,00 | 20 491 209,00 | 0,00 | 5 631,00 | 5 631,00 | 12.2027 |
| Итого по Петровск-Забайкальскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4 967,70 | 4 332,85 | 4 060,95 | 162 | 31 968 307,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 968 307,70 | 31 968 307,70 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1974 | Х | Кирпичные, каменные | 6 | 4 | 4 252,00 | 3 654,05 | 3 382,15 | 140 | 25 965 679,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 965 679,30 | 25 965 679,30 | 0,00 | 7 106,00 | 7 106,00 | 12.2027 |
| 2 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1955 | 2019 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 715,70 | 678,80 | 678,80 | 22 | 6 002 628,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 002 628,40 | 6 002 628,40 | 0,00 | 8 843,00 | 8 843,00 | 12.2027 |
| Итого по Приаргунскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3 131,00 | 2 597,55 | 732,55 | 78 | 17 580 312,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 580 312,60 | 17 580 312,60 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Приаргунск, мкр. МЖК, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1994 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 1 266,00 | 732,55 | 732,55 | 29 | 301 810,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 810,60 | 301 810,60 | 0,00 | 412,00 | 412,00 | 12.2027 |
| 2 | пгт. Приаргунск, мкр. МЖК, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1988 | Х | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 721,50 | 721,50 | 0,00 | 12 | 6 502 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 502 158,00 | 6 502 158,00 | 0,00 | 9 012,00 | 9 012,00 | 12.2027 |
| 3 | пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1961 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 1 143,50 | 1 143,50 | 0,00 | 37 | 10 776 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 776 344,00 | 10 776 344,00 | 0,00 | 9 424,00 | 9 424,00 | 12.2027 |
| Итого по Сретенскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 12 787,10 | 9 428,20 | 8 053,40 | 318 | 21 931 744,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 931 744,16 | 21 931 744,16 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Сретенск, мкр. Восточный, д. 20 | общий счет регионального оператора | 198 | Х | Панельные | 4 | 4 | 4 824,00 | 2 945,60 | 5 945,60 | 158 | 4 515 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 515 604,00 | 4 515 604,00 | 0,00 | 1 533,00 | 1 533,00 | 12.2027 |
| 2 | пгт. Кокуй, пер. Школьный, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1976 | 2025 | Кирпичные, каменные | 5 | 6 | 5 388,00 | 4 097,90 | 216,70 | 79 | 8 486 750,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 486 750,90 | 8 486 750,90 | 0,00 | 2 071,00 | 2 071,00 | 12.2027 |
| 3 | пгт Кокуй, ул. Заводская, д. 25 | общий счет регионального оператора | 1953 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 979,00 | 887,20 | 887,20 | 33 | 1 541 066,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541 066,40 | 1 541 066,40 | 0,00 | 1 737,00 | 1 737,00 | 12.2027 |
| 4 | пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 27 | общий счет регионального оператора | 1952 | Х | Шлакоблочные | 2 | 2 | 984,70 | 886,10 | 752,70 | 17 | 5 597 971,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 597 971,36 | 5 597 971,36 | 0,00 | 6 317,54 | 6 317,54 | 12.2027 |
| 5 | с. Дунаево, ул. Нагорная, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1992 | 2019 | Панельные | 2 | 2 | 611,40 | 611,40 | 251,20 | 31 | 1 790 351,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790 351,50 | 1 790 351,50 | 0,00 | 2 928,28 | 2 928,28 | 12.2027 |
| Итого по Улётовскому муниципального округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 741,10 | 1 544,50 | 1 544,50 | 39 | 7 707 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 707 055,00 | 7 707 055,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Дровяная, мкр. 1-й, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1983 | Х | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1741,1 | 1 544,50 | 1 544,50 | 39 | 7 707 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 707 055,00 | 7 707 055,00 | 0,00 | 4 990,00 | 4 990,00 | 12.2027 |
| Итого по Хилокскому муниципального округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 791,30 | 672,88 | 672,88 | 18 | 2 729 874,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729 874,16 | 2 729 874,16 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Хилок, ул. Новая, д. 20 | общий счет регионального оператора | 1973 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 791,30 | 672,88 | 672,88 | 18 | 2 729 874,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729 874,16 | 2 729 874,16 | 0,00 | 4 057,00 | 4 057,00 | 12.2027 |
| Итого по Чернышевскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 692,40 | 641,30 | 641,30 | 32 | 4 931 460,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 931 460,94 | 4 931 460,94 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Чернышевск, ул. Комсомольская, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1962 | X | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 692,40 | 641,30 | 641,30 | 32 | 4 931 460,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 931 460,94 | 4 931 460,94 | 0,00 | 7 689,79 | 7 689,79 | 12.2027 |
| Итого по Читинскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 17 860,80 | 12 533,90 | 11 042,60 | 422 | 40 945 802,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 945 802,17 | 40 945 802,17 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Атамановка, ул. Новая, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1984 | Х | Панельные | 5 | 5 | 3 641,00 | 3 604,80 | 3 553,90 | 138 | 19 981 406,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 981 406,40 | 19 981 406,40 | 0,00 | 5 543,00 | 5 543,00 | 12.2027 |
| 2 | пгт Атамановка, ул. Связи, д. 42 | общий счет регионального оператора | 1969 | 2024 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 732,10 | 640,10 | 640,10 | 24 | 835 891,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 891,20 | 835 891,20 | 0,00 | 1 305,88 | 1 305,88 | 12.2027 |
| 3 | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1984 | 2022 | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1 587,40 | 861,10 | 771,60 | 18 | 2 659 076,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659 076,80 | 2 659 076,80 | 0,00 | 3 088,00 | 3 088,00 | 12.2027 |
| 4 | пгт. Новокручининский, ул. Площадка-2, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1971 | 2021 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 200,90 | 321,60 | 256,60 | 18 | 3 030 758,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 758,40 | 3 030 758,40 | 0,00 | 9 424,00 | 9 424,00 | 12.2027 |
| 5 | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1957 | Х | Бревно (брус) | 2 | 1 | 1 308,00 | 396,20 | 0,00 | 8 | 601 431,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 431,60 | 601 431,60 | 0,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 12.2027 |
| 6 | пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1984 | Х | Панельные | 5 | 4 | 3 290,10 | 2 909,90 | 2 482,40 | 64 | 6 855 430,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 855 430,40 | 6 855 430,40 | 0,00 | 2 355,90 | 2 355,90 | 12.2027 |
| 7 | п/ст. Ингода, ул. Нагорная, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1980 | 2025 | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 3 959,00 | 1 802,40 | 1 802,40 | 51 | 2 462 426,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462 426,37 | 2 462 426,37 | 0,00 | 1 366,19 | 1 366,19 | 12.2027 |
| 8 | с. Верх-Чита, ул. Центральная, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1975 | 2021 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 413,80 | 375,80 | 375,80 | 18 | 350 621,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 621,40 | 350 621,40 | 0,00 | 933,00 | 1 366,19 | 12.2027 |
| 9 | с. Верх-Чита, ул. Школьная, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1970 | Х | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 412,10 | 374,50 | 374,50 | 21 | 219 082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 082,50 | 219 082,50 | 0,00 | 585,00 | 1 366,19 | 12.2027 |
| 10 | с. Домна, ул. Мебельная, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1969 | Х | Бревно (брус) | 2 | 2 | 563,00 | 510,20 | 179,20 | 31 | 2 368 348,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 348,40 | 2 368 348,40 | 0,00 | 5 993,00 | 1 366,19 | 12.2027 |
| 11 | с. Засопка, ул. Пионерская, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1975 | 2025 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 376,80 | 360,70 | 273,70 | 15 | 487 305,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 305,70 | 487 305,70 | 0,00 | 1 351,00 | 1 366,19 | 12.2027 |
| 12 | с. Засопка, ул. Пионерская, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1975 | 2018 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 376,60 | 376,60 | 332,40 | 16 | 1 094 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 023,00 | 1 094 023,00 | 0,00 | 2 905,00 | 1 366,19 | 12.2027 |
| Итого по муниципальному району "Шилкинский район": |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 18 880,20 | 16 713,71 | 15 529,81 | 746 | 46 140 553,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 140 553,98 | 46 140 553,98 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Шилка, ул. Балябина, д. 134 | общий счет регионального оператора | 1974 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 3 329,00 | 3 102,10 | 2 770,50 | 105 | 5 813 335,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 813 335,40 | 5 813 335,40 | 0,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | 12.2027 |
| 2 | г. Шилка, ул. Балябина, д. 134 а | общий счет регионального оператора | 1982 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 3 575,00 | 2 652,00 | 2 652,00 | 135 | 1 352 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 520,00 | 1 352 520,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 12.2027 |
| 3 | г. Шилка, ул. Партизанская, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1989 | 2019 | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 633,90 | 1 503,70 | 1 500,20 | 51 | 4 314 115,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 314 115,30 | 4 314 115,30 | 0,00 | 2 869,00 | 2 869,00 | 12.2027 |
| 4 | г. Шилка, ул. Пролетарская, д. 42 | общий счет регионального оператора | 1985 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 6 | 4 599,50 | 4 099,60 | 4 099,60 | 215 | 1 282 454,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 454,90 | 1 282 454,90 | 0,00 | 312,82 | 312,82 | 12.2027 |
| 5 | пгт. Первомайский, ул. Забайкальская, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1959 | 2017 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 572,00 | 520,70 | 460,60 | 25 | 703 465,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 465,70 | 703 465,70 | 0,00 | 1 351,00 | 1 351,00 | 12.2027 |
| 6 | пгт. Первомайский, ул. Ингодинская, д. 9 а | общий счет регионального оператора | 1960 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 669,40 | 618,91 | 494,21 | 31 | 3 450 423,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 423,25 | 3 450 423,25 | 0,00 | 5 575,00 | 5 575,00 | 12.2027 |
| 7 | пгт. Первомайский, ул. Ингодинская, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1959 | Х | Бревно (брус) | 2 | 1 | 562,20 | 520,20 | 520,20 | 26 | 3 602 905,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602 905,20 | 3 602 905,20 | 0,00 | 6 926,00 | 6 926,00 | 12.2027 |
| 8 | пгт. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 24 | общий счет регионального оператора | 1960 | Х | Бревно (брус) | 2 | 1 | 559,50 | 514,50 | 514,50 | 16 | 3 563 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 563 427,00 | 3 563 427,00 | 0,00 | 6 926,00 | 6 926,00 | 12.2027 |
| 9 | пгт. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 26 | общий счет регионального оператора | 1960 | Х | Бревно (брус) | 2 | 1 | 560,60 | 517,80 | 441,00 | 14 | 3 586 282,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 586 282,80 | 3 586 282,80 | 0,00 | 6 926,00 | 6 926,00 | 12.2027 |
| 10 | пгт. Первомайский, ул. Чернышевского, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1987 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 671,60 | 621,71 | 621,71 | 33 | 4 305 963,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305 963,46 | 4 305 963,46 | 0,00 | 6 926,00 | 6 926,00 | 12.2027 |
| 11 | пгт. Первомайский, ул. Чернышевского, д. 9 а | общий счет регионального оператора | 1963 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 670,80 | 620,89 | 513,09 | 24 | 4 300 284,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 284,14 | 4 300 284,14 | 0,00 | 6 926,00 | 6 926,00 | 12.2027 |
| 12 | пгт. Холбон, ул. Просвещенская, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1969 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 726,60 | 701,90 | 701,90 | 42 | 6 614 705,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 614 705,60 | 6 614 705,60 | 0,00 | 9 424,00 | 9 424,00 | 12.2027 |
| 13 | с. Солнцево, ул. Станционная, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1972 | 2022(ЧС) | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 750,10 | 719,70 | 240,30 | 29 | 3 250 671,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 671,23 | 3 250 671,23 | 0,00 | 4 516,70 | 4 516,70 | 12.2027 |
|  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Забайкальскому краю |  | X | X | X | X | X | X | 320 990,60 | 282 601,79 | 256 267,03 | 10 821 | 1 001 478 757,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 478 757,79 | 1 001 478 757,79 | 3,00 | X | X | X |
| Итого по городскому округу "Город Чита": |  | Х | X | X | X | X | X | 168 801,17 | 152 256,70 | 137 092,00 | 5 633 | 657 608 271,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 608 271,04 | 657 608 271,04 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Чита, мкр. 4-й, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1978 | 2019 | Панельные | 5 | 5 | 3 582,40 | 3 595,60 | 3 413,10 | 190 | 18 707 906,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 707 906,80 | 18 707 906,80 | 0,00 | 5 203,00 | 5 203,00 | 12.2028 |
| 2 | г. Чита, мкр. 4-й, д. 9 | общий счет регионального оператора | 1976 | Х | Панельные | 5 | 6 | 4 485,90 | 4 380,20 | 4 278,00 | 204 | 33 228 197,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 228 197,20 | 33 228 197,20 | 0,00 | 7 586,00 | 7 586,00 | 12.2028 |
| 3 | г. Чита, мкр. 6-й, д. 15 | общий счет регионального оператора | 1988 | 2019 | Панельные | 5 | 6 | 4 502,10 | 4 488,30 | 4 204,20 | 220 | 24 663 208,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 663 208,50 | 24 663 208,50 | 0,00 | 5 495,00 | 5 495,00 | 12.2028 |
| 4 | г. Чита, мкр. Геофизический, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1994 | Х | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 1 295,20 | 1 193,00 | 1 193,00 | 54 | 11 041 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 041 215,00 | 11 041 215,00 | 0,00 | 9 255,00 | 9 255,00 | 12.2028 |
| 5 | г. Чита, мкр. Северный, д. 58 | общий счет регионального оператора | 1988 | 2021 | Панельные | 9 | 12 | 21 879,40 | 21 878,90 | 20 855,80 | 855 | 69 356 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 356 113,00 | 69 356 113,00 | 0,00 | 3 170,00 | 3 170,00 | 12.2028 |
| 6 | г. Чита, тр-кт. Молоковский, д. 114 | общий счет регионального оператора | 1971 | Х | Панельные | 2 | 2 | 653,20 | 639,90 | 357,80 | 41 | 3 831 081,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 831 081,30 | 3 831 081,30 | 0,00 | 5 987,00 | 5 987,00 | 12.2028 |
| 7 | г. Чита, ул. 9 Января, д. 55 | общий счет регионального оператора | 1975 | 2024 | Кирпичные, каменные | 5 | 3 | 2 805,10 | 3 154,60 | 2 713,50 | 72 | 17 485 947,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 485 947,80 | 17 485 947,80 | 0,00 | 5 543,00 | 5 543,00 | 12.2028 |
| 8 | г. Чита, ул. Автогенная, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1987 | 2024 | Панельные | 5 | 4 | 4 753,10 | 4 005,40 | 3 883,20 | 169 | 2 042 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 754,00 | 2 042 754,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 12.2028 |
| 9 | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 32 | общий счет регионального оператора | 1962 | 2018 | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 265,40 | 1 266,20 | 1 266,40 | 47 | 8 809 057,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 809 057,54 | 8 809 057,54 | 0,00 | 6 957,08 | 6 957,08 | 12.2028 |
| 10 | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 36 | общий счет регионального оператора | 1991 | 2024 | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 2 884,60 | 2 831,00 | 2 831,00 | 113 | 4 634 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 634 347,00 | 4 634 347,00 | 0,00 | 1 637,00 | 1 637,00 | 12.2028 |
| 11 | г. Чита, ул. Богдана Хмельницкого, д. 24 корп. 3 | общий счет регионального оператора | 1997 | Х | Кирпичные, каменные | 9 | 1 | 6 925,20 | 4 721,40 | 3 305,80 | 116 | 18 621 201,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 621 201,60 | 18 621 201,60 | 0,00 | 3 944,00 | 3 944,00 | 12.2028 |
| 12 | г. Чита, ул. Бутина, д. 101 | общий счет регионального оператора | 1948 | 2015 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 893,50 | 778,80 | 546,30 | 23 | 2 583 279,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 279,60 | 2 583 279,60 | 0,00 | 3 317,00 | 3 317,00 | 12.2028 |
| 13 | г. Чита, ул. Горького, д. 38 | общий счет регионального оператора | 1978 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 3 312,20 | 3 374,00 | 3 160,40 | 124 | 11 846 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 846 114,00 | 11 846 114,00 | 0,00 | 3 511,00 | 3 511,00 | 12.2028 |
| 14 | г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1977 | 2022 | Панельные | 5 | 4 | 4 698,30 | 3 682,80 | 3 587,10 | 86 | 10 422 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 422 324,00 | 10 422 324,00 | 0,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 12.2028 |
| 15 | г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, д. 30 | общий счет регионального оператора | 1973 | Х | Панельные | 5 | 4 | 4 374,10 | 3 351,70 | 3 236,00 | 73 | 18 578 473,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 578 473,10 | 18 578 473,10 | 0,00 | 5 543,00 | 5 543,00 | 12.2028 |
| 16 | г. Чита, ул. Забайкальская, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1963 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 632,30 | 633,00 | 630,80 | 28 | 2 938 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 938 386,00 | 2 938 386,00 | 0,00 | 4 642,00 | 4 642,00 | 12.2028 |
| 17 | г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1990 | 2019 | Панельные | 9 | 3 | 7 590,20 | 7 326,50 | 7 397,90 | 298 | 33 416 166,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 416 166,50 | 33 416 166,50 | 0,00 | 4 561,00 | 4 561,00 | 12.2028 |
| 18 | г. Чита, ул. Казачья, д. 24 | общий счет регионального оператора | 2013 | Х | Кирпичные, каменные | 4 | 2 | 2 239,30 | 1 799,20 | 936,20 | 68 | 354 442,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 442,40 | 354 442,40 | 0,00 | 197,00 | 197,00 | 12.2028 |
| 19 | г. Чита, ул. Казачья, д. 3 г | общий счет регионального оператора | 1988 | 2020 | Кирпичные, каменные | 5 | 6 | 4 511,90 | 4 512,00 | 3 942,50 | 87 | 5 852 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 852 064,00 | 5 852 064,00 | 0,00 | 1 297,00 | 1 297,00 | 12.2028 |
| 20 | г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 19 | общий счет регионального оператора | 1980 | Х | Панельные | 5 | 6 | 6 577,90 | 5 706,90 | 5 085,50 | 210 | 44 879 061,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 879 061,60 | 44 879 061,60 | 0,00 | 7 864,00 | 7 864,00 | 12.2028 |
| 21 | г. Чита, ул. Калангуйская, д. 38 а | общий счет регионального оператора | 1960 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 288,80 | 230,00 | 263,10 | 13 | 1 282 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 250,00 | 1 282 250,00 | 0,00 | 5 575,00 | 5 575,00 | 12.2028 |
| 22 | г. Чита, ул. Каларская, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1975 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 1 005,10 | 917,40 | 640,00 | 41 | 4 636 539,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 636 539,60 | 4 636 539,60 | 0,00 | 5 054,00 | 5 054,00 | 12.2028 |
| 23 | г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1970 | 2024 | Панельные | 5 | 6 | 4 715,20 | 4 702,10 | 4 487,50 | 230 | 10 908 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 908 872,00 | 10 908 872,00 | 0,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | 12.2028 |
| 24 | г. Чита, ул. Красноярская, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1978 | 2024 | Кирпичные, каменные | 5 | 6 | 5 770,50 | 4 274,70 | 4 229,00 | 238 | 23 694 662,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 694 662,10 | 23 694 662,10 | 0,00 | 5 543,00 | 5 543,00 | 12.2028 |
| 25 | г. Чита, ул. Ленина, д. 54 | общий счет регионального оператора | 1948 | 2023 | Каменные, кирпичные | 4 | 9 | 7 379,80 | 7 379,30 | 4 342,40 | 124 | 73 691 507,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 691 507,80 | 73 691 507,80 | 0,00 | 9 986,25 | 9 986,25 | 12.2028 |
| 26 | г. Чита, ул. Ленина, д. 58 | общий счет регионального оператора | 1957 | 2025 | Каменные, кирпичные | 4 | 5 | 5 160,30 | 4 617,00 | 3 542,60 | 98 | 1 703 599,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 703 599,20 | 1 703 599,20 | 0,00 | 368,98 | 368,98 | 12.2028 |
| 27 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 27 | общий счет регионального оператора | 1968 | 2023 | Кирпичные, каменные | 5 | 2 | 2 370,80 | 1 959,70 | 1 482,30 | 67 | 3 004 220,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004 220,10 | 3 004 220,10 | 0,00 | 1 533,00 | 1 533,00 | 12.2028 |
| 28 | г. Чита, ул. Мостовая, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1957 | 2023 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 937,60 | 514,60 | 458,40 | 22 | 592 819,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 819,20 | 592 819,20 | 0,00 | 1 152,00 | 1 152,00 | 12.2028 |
| 29 | г. Чита, ул. Николая Островского, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1962 | 2018 | Кирпичные, каменные | 3 | 4 | 2 536,00 | 2 372,20 | 1 808,10 | 79 | 22 355 612,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 355 612,80 | 22 355 612,80 | 0,00 | 9 424,00 | 9 424,00 | 12.2028 |
| 30 | г. Чита, ул. Петровско-Заводская, д. 52 | общий счет регионального оператора | 1987 | 2023 | Панельные | 9 | 3 | 7 868,00 | 7 783,40 | 7 401,80 | 362 | 2 436 204,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436 204,20 | 2 436 204,20 | 0,00 | 313,00 | 313,00 | 12.2028 |
| 31 | г. Чита, ул. Печорская, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1988 | Х | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 1 747,30 | 561,60 | 482,80 | 79 | 3 130 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130 920,00 | 3 130 920,00 | 0,00 | 5 575,00 | 5 575,00 | 12.2028 |
| 32 | г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1984 | Х | Панельные | 5 | 4 | 4 013,12 | 2 895,10 | 2 850,70 | 111 | 21 056 062,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 056 062,30 | 21 056 062,30 | 0,00 | 7 273,00 | 7 273,00 | 12.2028 |
| 33 | г. Чита, ул. Столярова, д. 65 | общий счет регионального оператора | 1965 | 2023 | Кирпичные, каменные | 5 | 3 | 2 515,20 | 2 498,10 | 2 236,90 | 95 | 21 581 085,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 581 085,90 | 21 581 085,90 | 0,00 | 8 639,00 | 8 639,00 | 12.2028 |
| 34 | г. Чита, ул. Таежная, д. 20 | общий счет регионального оператора | 1993 | 2023 | Панельные | 9 | 1 | 3 810,71 | 3 608,90 | 3 441,60 | 165 | 22 328 264,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 328 264,30 | 22 328 264,30 | 0,00 | 6 187,00 | 6 187,00 | 12.2028 |
| 35 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1976 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 4 484,00 | 4 401,90 | 3 843,80 | 166 | 34 616 541,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 616 541,60 | 34 616 541,60 | 0,00 | 7 864,00 | 7 864,00 | 12.2028 |
| 36 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 27 а | общий счет регионального оператора | 1958 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 508,00 | 283,70 | 283,70 | 8 | 1 433 819,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 819,80 | 1 433 819,80 | 0,00 | 5 054,00 | 5 054,00 | 12.2028 |
| 37 | г. Чита, ул. Угданская, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1988 | 2024 | Панельные | 9 | 3 | 6 599,14 | 5 102,30 | 4 835,00 | 174 | 28 282 048,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 282 048,90 | 28 282 048,90 | 0,00 | 5 543,00 | 5 543,00 | 12.2028 |
| 38 | г. Чита, ул. Угданская, д. 29 | общий счет регионального оператора | 1991 | 2023 | Кирпичные, каменные | 5 | 6 | 5 345,90 | 4 296,90 | 3 405,00 | 124 | 6 587 147,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 587 147,70 | 6 587 147,70 | 0,00 | 1 533,00 | 1 533,00 | 12.2028 |
| 39 | г. Чита, ул. Чкалова, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1973 | Х | Панельные | 5 | 4 | 4 583,00 | 3 295,80 | 3 137,70 | 120 | 14 959 636,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 959 636,20 | 14 959 636,20 | 0,00 | 4 539,00 | 4 539,00 | 12.2028 |
| 40 | г. Чита, ул. Шилова, д. 85 | общий счет регионального оператора | 1992 | 2021 | Панельные | 10 | 3 | 7 301,40 | 7 242,60 | 7 095,10 | 239 | 16 035 116,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 035 116,40 | 16 035 116,40 | 0,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 12.2028 |
| Итого по городскому округу "Посёлок Агинское": |  | X | X | X | X | X | X | 3 698,95 | 2 917,07 | 2 365,61 | 113 | 2 658 261,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 658 261,82 | 2 658 261,82 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Агинское, ул. ДСУ, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1977 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 774,58 | 736,96 | 736,96 | 34 | 848 977,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 977,92 | 848 977,92 | 0,00 | 1 152,00 | 1 152,00 | 12.2028 |
| 2 | пгт. Агинское, ул. Клименко, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1970 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 743,92 | 697,00 | 627,40 | 33 | 941 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 647,00 | 941 647,00 | 0,00 | 1 351,00 | 1 351,00 | 12.2028 |
| 3 | пгт. Агинское, ул. Ленина, д. 122 | общий счет регионального оператора | 1994 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 2 180,45 | 1 483,11 | 1 001,25 | 46 | 867 636,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 636,90 | 867 636,90 | 0,00 | 585,01 | 585,01 | 12.2028 |
| Итого по Балейскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 143,12 | 1 091,55 | 1 091,55 | 40 | 1 257 465,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 465,60 | 1 257 465,60 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1972 | 2019 | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 143,12 | 1 091,55 | 1 091,55 | 40 | 1 257 465,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 465,60 | 1 257 465,60 | 0,00 | 1 152,00 | 1 152,00 | 12.2028 |
| Итого по Борзинскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 9 891,20 | 9 178,40 | 8 713,40 | 410 | 53 968 127,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 968 127,01 | 53 968 127,01 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1970 | 2018 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 757,20 | 719,00 | 618,90 | 35 | 3 480 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 679,00 | 3 480 679,00 | 0,00 | 4 841,00 | 4 841,00 | 12.2028 |
| 2 | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1971 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 836,20 | 722,40 | 722,40 | 40 | 3 797 216,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 797 216,80 | 3 797 216,80 | 0,00 | 5 256,39 | 5 256,39 | 12.2028 |
| 3 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1958 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 856,30 | 800,40 | 800,40 | 32 | 3 623 839,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 623 839,81 | 3 623 839,81 | 0,00 | 4 527,54 | 4 527,54 | 12.2028 |
| 4 | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2-й, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1997 | 2019 | Кирпичные, каменные | 5 | 5 | 6 432,80 | 6 008,70 | 5 806,70 | 263 | 42 523 569,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 523 569,90 | 42 523 569,90 | 0,00 | 7 077,00 | 7 077,00 | 12.2028 |
| 5 | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1985 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 1 008,70 | 927,90 | 765,00 | 40 | 542 821,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 821,50 | 542 821,50 | 0,00 | 585,00 | 585,00 | 12.2028 |
| Итого по Газимуро-Заводскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 767,00 | 710,60 | 710,60 | 45 | 6 283 835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 283 835,80 | 6 283 835,80 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | п. Новоширокинский, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1974 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 767,00 | 710,60 | 710,60 | 45 | 6 283 835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 283 835,80 | 6 283 835,80 | 0,00 | 8 843,00 | 8 843,00 | 12.2028 |
| Итого по Забайкальскому муниципальному округу: |  | X | X | X | X | X | X | 13 645,10 | 11 812,40 | 10 174,90 | 376 | 20 400 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 400 053,00 | 20 400 053,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1981 | X | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 4 678,50 | 3 321,90 | 2 725,50 | 89 | 1 694 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694 169,00 | 1 694 169,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 12.2028 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | общий счет регионального оператора | 1994 | 2023 | Кирпичные, каменные | 5 | 6 | 4 739,00 | 4 196,20 | 4 027,30 | 152 | 6 432 774,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 432 774,60 | 6 432 774,60 | 0,00 | 1 533,00 | 1 533,00 | 12.2028 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1995 | 2023 | Кирпичные, каменные | 5 | 5 | 4 227,60 | 4 294,30 | 3 422,10 | 135 | 12 273 109,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 273 109,40 | 12 273 109,40 | 0,00 | 2 858,00 | 2 858,00 | 12.2028 |
| Итого по Каларскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 6 421,70 | 5 521,30 | 5 283,80 | 240 | 13 377 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 377 339,00 | 13 377 339,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | общий счет регионального оператора | 1989 | X | Панельные | 5 | 3 | 3 689,00 | 3 331,50 | 3 308,00 | 105 | 7 731 787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 731 787,50 | 7 731 787,50 | 0,00 | 2 320,81 | 2 320,81 | 12.2028 |
| 2 | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1989 | Х | Бревно (брус) | 2 | 2 | 485,20 | 406,70 | 339,60 | 16 | 549 451,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 451,70 | 549 451,70 | 0,00 | 1 351,00 | 1 351,00 | 12.2028 |
| 3 | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1990 | Х | Панельные | 4 | 4 | 2 247,50 | 1 783,10 | 1 636,20 | 119 | 5 096 099,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 096 099,80 | 5 096 099,80 | 0,00 | 2 858,00 | 2 858,00 | 12.2028 |
| Итого по Карымскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 17 224,17 | 13 995,80 | 13 954,80 | 467 | 29 459 765,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 459 765,85 | 29 459 765,85 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Дарасун, ул. Калинина, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1964 | 2018 | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 785,69 | 2 489,12 | 2 489,12 | 69 | 3 815 820,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815 820,96 | 3 815 820,96 | 0,00 | 1 533,00 | 1 533,00 | 12.2028 |
| 2 | пгт. Дарасун, ул. Калинина, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1957 | 2017 | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 779,00 | 621,75 | 621,75 | 19 | 1 445 568,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 568,75 | 1 445 568,75 | 0,00 | 2 325,00 | 2 325,00 | 12.2028 |
| 3 | пгт. Дарасун, ул. Молодежная, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1981 | Х | Кирпичные, каменные | 6 | 6 | 6 010,64 | 4 343,27 | 4 343,27 | 167 | 6 658 232,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 658 232,91 | 6 658 232,91 | 0,00 | 1 533,00 | 1 533,00 | 12.2028 |
| 4 | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 17 | общий счет регионального оператора | 1976 | 2024 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 747,50 | 728,70 | 687,70 | 17 | 984 473,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 473,70 | 984 473,70 | 0,00 | 1 351,00 | 1 351,00 | 12.2028 |
| 5 | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 21 | общий счет регионального оператора | 1970 | 2016 | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 617,00 | 520,43 | 520,43 | 27 | 703 100,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 100,93 | 703 100,93 | 0,00 | 1 351,00 | 1 351,00 | 12.2028 |
| 6 | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1983 | Х | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 934,16 | 860,87 | 860,87 | 46 | 6 147 863,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 147 863,14 | 6 147 863,14 | 0,00 | 7 141,45 | 7 141,45 | 12.2028 |
| 7 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 24 | общий счет регионального оператора | 1988 | Х | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 934,16 | 860,87 | 860,87 | 46 | 3 013 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013 045,00 | 3 013 045,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 12.2028 |
| 8 | пгт. Карымское, ул. Шемелина, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1979 | 2023 | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 4 416,02 | 3 570,79 | 3 570,79 | 76 | 6 691 660,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 691 660,46 | 6 691 660,46 | 0,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | 12.2028 |
| Итого по Краснокаменскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 716,00 | 646,60 | 470,70 | 26 | 884 769,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 769,90 | 884 769,90 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | п. Целинный, ул. Железнодорожная, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1972 | X | Панельные | 2 | 2 | 716,00 | 646,60 | 470,70 | 26 | 884 769,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 769,90 | 884 769,90 | 0,00 | 1 368,34 | 1 368,34 | 12.2028 |
| Итого по Кыринскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 454,50 | 965,10 | 846,80 | 39 | 1 303 850,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 850,10 | 1 303 850,10 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | с. Кыра, мкр. Северный, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1979 | 2023 | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 1 454,50 | 965,10 | 846,80 | 39 | 1 303 850,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 850,10 | 1 303 850,10 | 0,00 | 1 351,00 | 1 351,00 | 12.2028 |
| Итого по Могочинскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 29 058,50 | 26 585,10 | 25 082,20 | 1 139 | 35 137 186,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 137 186,20 | 35 137 186,20 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Могоча, ул. Аникинская, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1977 | 2020 | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 3 159,10 | 2 780,20 | 2 626,40 | 103 | 14 465 380,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 465 380,60 | 14 465 380,60 | 0,00 | 5 203,00 | 5 203,00 | 12.2028 |
| 2 | г. Могоча, ул. Аникинская, д. 9 | общий счет регионального оператора | 1992 | 2018 | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 4 378,20 | 3 819,90 | 3 601,60 | 146 | 1 298 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298 766,00 | 1 298 766,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 12.2028 |
| 3 | г. Могоча, ул. Березовая, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1968 | Х | Панельные | 5 | 4 | 3 338,50 | 3 262,90 | 2 752,40 | 179 | 642 791,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 791,30 | 642 791,30 | 0,00 | 197,00 | 197,00 | 12.2028 |
| 4 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1967 | 2020 | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 3 677,30 | 3 377,20 | 3 287,40 | 150 | 665 308,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 308,40 | 665 308,40 | 0,00 | 197,00 | 197,00 | 12.2028 |
| 5 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1971 | 2024 | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 3 341,40 | 3 149,20 | 2 920,70 | 124 | 620 392,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 392,40 | 620 392,40 | 0,00 | 197,00 | 197,00 | 12.2028 |
| 6 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1968 | 2022 | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 3 388,90 | 3 139,70 | 3 109,30 | 141 | 618 520,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 520,90 | 618 520,90 | 0,00 | 197,00 | 197,00 | 12.2028 |
| 7 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 8 | общий счет регионального оператора | 1970 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 3 373,60 | 3 066,20 | 2 940,90 | 146 | 604 041,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 041,40 | 604 041,40 | 0,00 | 197,00 | 197,00 | 12.2028 |
| 8 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 9 | общий счет регионального оператора | 1969 | 2020 | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 3 353,60 | 3 109,20 | 2 962,90 | 114 | 8 286 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 286 018,00 | 8 286 018,00 | 0,00 | 2 665,00 | 2 665,00 | 12.2028 |
| 9 | г. Могоча, ул. Малокрестьянская д. 38 | общий счет регионального оператора | 1981 | 2023 | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 1 047,90 | 880,60 | 880,60 | 36 | 7 935 967,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 935 967,20 | 7 935 967,20 | 0,00 | 9 012,00 | 9 012,00 | 12.2028 |
| Итого по Нерчинскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 934,30 | 2 610,80 | 2 487,40 | 99 | 8 513 571,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 513 571,35 | 8 513 571,35 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Нерчинск, ул. Первомайская, д. 80 | общий счет регионального оператора | 1979 | 2019 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 583,85 | 499,05 | 499,05 | 18 | 2 316 590,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 316 590,10 | 2 316 590,10 | 0,00 | 4 642,00 | 4 642,00 | 12.2028 |
| 2 | г. Нерчинск, ул. Погодаева, д. 97 | общий счет регионального оператора | 1990 | 1990 | Брусовые | 2 | 2 | 285,70 | 212,10 | 163,10 | 23 | 213 796,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 796,80 | 213 796,80 | 0,00 | 1 008,00 | 1 008,00 | 12.2028 |
| 3 | г. Нерчинск, ул. Строительная, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1976 | 2016 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 391,75 | 368,85 | 368,85 | 19 | 640 692,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 692,45 | 640 692,45 | 0,00 | 1 737,00 | 1 737,00 | 12.2028 |
| 4 | г. Нерчинск, ул. Студгородок, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1993 | 2019 | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 673,00 | 1 530,80 | 1 456,40 | 39 | 5 342 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 342 492,00 | 5 342 492,00 | 0,00 | 3 490,00 | 3 490,00 | 12.2028 |
| Итого по Оловяннинскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 21 503,50 | 16 349,50 | 14 298,90 | 728 | 26 795 193,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 795 193,90 | 26 795 193,90 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 17 | общий счет регионального оператора | 1963 | 2022 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 323,10 | 284,20 | 251,70 | 30 | 493 655,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 655,40 | 493 655,40 | 0,00 | 1 737,00 | 1 737,00 | 12.2028 |
| 2 | пгт. Ясногорск, мкр. Советский, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1986 | Х | Панельные | 5 | 3 | 4 477,00 | 3 800,00 | 3 034,40 | 141 | 3 739 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739 200,00 | 3 739 200,00 | 0,00 | 984,00 | 984,00 | 12.2028 |
| 3 | пгт. Ясногорск, мкр. Солнечный, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1986 | Х | Панельные | 5 | 3 | 4 687,60 | 3 249,60 | 3 249,60 | 130 | 1 017 124,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 124,80 | 1 017 124,80 | 0,00 | 313,00 | 313,00 | 12.2028 |
| 4 | пгт. Ясногорск, мкр. Луговой, д. 9 | общий счет регионального оператора | 1993 | Х | Панельные | 9 | 2 | 7 222,90 | 5 523,00 | 4 622,60 | 283 | 1 877 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877 820,00 | 1 877 820,00 | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 12.2028 |
| 5 | пгт. Ясногорск, ул.Молодежная, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1979 | Х | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4 792,90 | 3 492,70 | 3 140,60 | 144 | 19 667 393,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 667 393,70 | 19 667 393,70 | 0,00 | 5 631,00 | 5 631,00 | 12.2028 |
| Итого по Петровск-Забайкальскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 7 991,31 | 6 370,69 | 6 281,69 | 225 | 33 146 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 146 699,00 | 33 146 699,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 15 а | общий счет регионального оператора | 1975 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 4 072,61 | 3 487,45 | 3 460,05 | 129 | 18 145 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 145 202,00 | 18 145 202,00 | 0,00 | 5 203,00 | 5 203,00 | 12.2028 |
| 2 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 17 | общий счет регионального оператора | 1973 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 4 | 3 918,70 | 2 883,24 | 2 821,64 | 96 | 15 001 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 001 497,00 | 15 001 497,00 | 0,00 | 5 203,00 | 5 203,00 | 12.2028 |
| Итого по Приаргунскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 533,40 | 1 999,95 | 732,55 | 71 | 9 816 607,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 816 607,25 | 9 816 607,25 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Приаргунск, мкр. МЖК, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1994 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 1 266,00 | 732,55 | 732,55 | 29 | 3 240 068,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 068,65 | 3 240 068,65 | 0,00 | 4 423,00 | 4 423,00 | 12.2028 |
| 2 | п. Досадуй, ул. Привокзальная, д. 2 а | общий счет регионального оператора | 1973 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 631,81 | 631,81 | 0,00 | 20 | 3 278 462,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 278 462,09 | 3 278 462,09 | 0,00 | 5 189,00 | 5 189,00 | 12.2028 |
| 3 | п. Досадуй, ул. Привокзальная, д. 2 б | общий счет регионального оператора | 1973 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 635,59 | 635,59 | 0,00 | 22 | 3 298 076,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 298 076,51 | 3 298 076,51 | 0,00 | 5 189,00 | 5 189,00 | 12.2028 |
| Итого по Сретенскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 848,00 | 834,90 | 544,70 | 33 | 1 616 366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 366,40 | 1 616 366,40 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | с. Дунаево, ул. Нагорная, д. 30 | общий счет регионального оператора | 1989 | Х | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 848,00 | 834,90 | 544,70 | 33 | 1 616 366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 366,40 | 1 616 366,40 | 0,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 12.2028 |
| Итого по Улётовскому муниципального округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4 476,80 | 3 691,31 | 3 590,41 | 154 | 1 892 217,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 892 217,85 | 1 892 217,85 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Дровяная, мкр. 1-й, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1983 | Х | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1741,1 | 1 544,50 | 1 544,50 | 39 | 636 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 334,00 | 636 334,00 | 0,00 | 412,00 | 412,00 | 12.2028 |
| 2 | с. Улёты, ул. Горького, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1976 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 1 055,40 | 719,00 | 661,10 | 37 | 420 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 615,00 | 420 615,00 | 0,00 | 585,00 | 585,00 | 12.2028 |
| 3 | с. Улёты, ул. Дорожная, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1971 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 839,40 | 695,01 | 694,51 | 40 | 406 580,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 580,85 | 406 580,85 | 0,00 | 585,00 | 585,00 | 12.2028 |
| 4 | с. Улёты, ул. Дорожная, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1972 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 840,90 | 732,80 | 690,30 | 38 | 428 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 688,00 | 428 688,00 | 0,00 | 585,00 | 585,00 | 12.2028 |
| Итого по Хилокскому муниципального округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 843,82 | 2 781,62 | 2 588,12 | 116 | 4 956 240,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 240,86 | 4 956 240,86 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Хилок, ул. Ленина, д. 23 а | общий счет регионального оператора | 2002 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 2 | 2 118,20 | 2 068,20 | 1 874,70 | 71 | 3 170 550,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 170 550,60 | 3 170 550,60 | 0,00 | 1 533,00 | 1 533,00 | 12.2028 |
| 2 | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1968 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 725,62 | 713,42 | 713,42 | 45 | 1 785 690,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 690,26 | 1 785 690,26 | 0,00 | 2 503,00 | 2 503,00 | 12.2028 |
| Итого по Чернышевскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 250,30 | 1 107,70 | 1 107,70 | 37 | 9 982 592,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 982 592,40 | 9 982 592,40 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт Чернышевск, ул. Карла Маркса, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1993 | X | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 250,30 | 1 107,70 | 1 107,70 | 37 | 9 982 592,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 982 592,40 | 9 982 592,40 | 0,00 | 9 012,00 | 9 012,00 | 12.2028 |
| Итого по Читинскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 11 126,90 | 9 488,88 | 8 101,28 | 321 | 28 614 825,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 614 825,44 | 28 614 825,44 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | пгт. Атамановка, ул. Заводская, д. 12 | общий счет регионального оператора | 1970 | Х | Панельные | 4 | 3 | 2 143,80 | 2 106,30 | 1 842,50 | 105 | 414 941,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 941,10 | 414 941,10 | 0,00 | 197,00 | 197,00 | 12.2028 |
| 2 | пгт. Атамановка, ул. Заводская, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1956 | 2019 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 946,40 | 827,20 | 827,20 | 15 | 1 724 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 712,00 | 1 724 712,00 | 0,00 | 2 085,00 | 2 085,00 | 12.2028 |
| 3 | пгт. Атамановка, ул. Матюгина, д. 154 | общий счет регионального оператора | 1968 | 2019 | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 324,40 | 1 278,70 | 1 278,70 | 34 | 251 903,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 903,90 | 251 903,90 | 0,00 | 197,00 | 2 085,00 | 12.2028 |
| 4 | пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1970 | 2023 | Панельные | 5 | 4 | 4 312,30 | 3 441,90 | 2 469,90 | 75 | 20 899 216,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 899 216,80 | 20 899 216,80 | 0,00 | 6 072,00 | 2 085,00 | 12.2028 |
| 5 | с. Засопка, ул. Пионерская, д. 5 | общий счет регионального оператора | 1975 | 2018 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 376,60 | 376,60 | 332,40 | 16 | 155 159,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 159,20 | 155 159,20 | 0,00 | 412,00 | 2 085,00 | 12.2028 |
| 6 | с. Маккавеево, ул. Бутина, д. 49 а | общий счет регионального оператора | 1973 | 2024 | Брусовые, деревянные | 2 | 3 | 829,40 | 745,78 | 745,78 | 45 | 1 861 931,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 931,64 | 1 861 931,64 | 0,00 | 2 496,62 | 2 496,62 | 12.2028 |
| 7 | с. Маккавеево, ул. Бутина, д. 54 | общий счет регионального оператора | 1975 | Х | Панельные | 2 | 3 | 1 194,00 | 712,40 | 604,80 | 31 | 3 306 960,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 306 960,80 | 3 306 960,80 | 0,00 | 4 642,00 | 4 642,00 | 12.2028 |
| Итого по Шилкинскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 12 660,86 | 11 685,82 | 10 747,92 | 509 | 53 805 518,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 805 518,02 | 53 805 518,02 | 3,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Шилка, ул. Соболева, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1974 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 799,90 | 722,60 | 722,60 | 20 | 422 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 721,00 | 422 721,00 | 0,00 | 585,00 | 585,00 | 12.2028 |
| 2 | пгт. Первомайский, нп Микрорайон, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1965 | Х | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 124,40 | 1 974,60 | 1 858,40 | 84 | 1 222 277,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 277,40 | 1 222 277,40 | 0,00 | 619,00 | 619,00 | 12.2028 |
| 3 | пгт. Первомайский, нп. Микрорайон д.12 | общий счет регионального оператора | 1967 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 6 | 5 020,00 | 4 660,00 | 4 304,50 | 196 | 25 830 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 830 380,00 | 25 830 380,00 | 0,00 | 5 543,00 | 5 543,00 | 12.2028 |
| 4 | пгт. Первомайский, ул. 8 Марта, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1964 | Х | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 029,20 | 937,80 | 866,80 | 50 | 6 881 576,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 881 576,40 | 6 881 576,40 | 0,00 | 7 338,00 | 7 338,00 | 12.2028 |
| 5 | пгт. Первомайский, ул. Белинского, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1962 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 658,50 | 607,20 | 607,20 | 22 | 1 621 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 224,00 | 1 621 224,00 | 0,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | 12.2028 |
| 6 | пгт. Первомайский, ул. Мира, д. 26 | общий счет регионального оператора | 1971 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 765,10 | 714,22 | 674,32 | 30 | 4 946 687,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 946 687,72 | 4 946 687,72 | 0,00 | 6 926,00 | 6 926,00 | 12.2028 |
| 7 | пгт. Первомайский, ул. Строительная, д. 5, блок А | общий счет регионального оператора | 1987 | Х | Кирпичные, каменные | 5 | 1 | 1 884,10 | 1 706,10 | 1 350,80 | 97 | 9 456 912,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 456 912,30 | 9 456 912,30 | 1,00 | 5 543,00 | 5 543,00 | 12.2028 |
| 8 | пгт. Холбон, ул. Больничная, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1973 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 379,66 | 363,30 | 363,30 | 10 | 3 423 739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 423 739,20 | 3 423 739,20 | 2,00 | 9 424,00 | 9 424,00 | 12.2028 |

| Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Регионального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2026-2028 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Забайкальскому краю | 720 939,05 | 21 384 | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 851 292,91 | 1 730 851 292,91 |
| 1 | Городской округ "Город Чита" | 421 776,60 | 12 438 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 906 485,60 | 1 039 906 485,60 |
| 2 | Городской округ "Посёлок Агинское" | 2 398,31 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 740 595,51 | 14 740 595,51 |
| 3 | Агинский муниципальный округ | 27 648,00 | 1 028 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 118 340,55 | 5 118 340,55 |
| 4 | Балейский муниципальный округ | 2 241,97 | 77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 851 983,34 | 6 851 983,34 |
| 5 | Борзинский муниципальный округ | 38 818,81 | 1 271 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 984 402,72 | 35 984 402,72 |
| 6 | Газимуро-Заводский муниципальный округ | 3 409,20 | 138 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 172 457,60 | 18 172 457,60 |
| 7 | Забайкальский муниципальный округ | 8 148,80 | 237 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 222 296,25 | 11 222 296,25 |
| 8 | Каларский муниципальный округ | 21 612,60 | 412 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 959 595,42 | 44 959 595,42 |
| 9 | Калганский муниципальный округ | 402,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 605,00 | 479 605,00 |
| 10 | Карымский муниципальный округ | 20 378,02 | 537 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 287 656,50 | 42 287 656,50 |
| 11 | Краснокаменский муниципальный округ | 1 380,10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 772,00 | 944 772,00 |
| 12 | Красночикойский муниципальный округ | 988,89 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 618 599,98 | 8 618 599,98 |
| 13 | Кыринский муниципальный округ | 1 053,10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 448,80 | 768 448,80 |
| 14 | Могойтуйский муниципальный округ | 14 553,20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 084 287,72 | 117 084 287,72 |
| 15 | Могочинский муниципальный округ | 16 273,40 | 675 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 346 852,84 | 60 346 852,84 |
| 16 | Нерчинский муниципальный округ | 7 719,61 | 259 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700 696,98 | 17 700 696,98 |
| 17 | Оловяннинский муниципальный округ | 43 319,60 | 1 337 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 179 096,99 | 54 179 096,99 |
| 18 | Петровск-Забайкальский муниципальный округ | 12 315,40 | 215 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 527 728,00 | 40 527 728,00 |
| 19 | Приаргунский муниципальный округ | 3 358,65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 729 572,27 | 13 729 572,27 |
| 20 | Сретенский муниципальный округ | 6 984,10 | 127 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 248 824,38 | 8 248 824,38 |
| 21 | Тунгокоченский муниципальный округ | 2 895,39 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828 685,46 | 2 828 685,46 |
| 22 | Улётовский муниципальный округ | 2 616,60 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 873 354,13 | 3 873 354,13 |
| 23 | Хилокский муниципальный округ | 14 365,90 | 426 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 703 154,72 | 17 703 154,72 |
| 24 | Чернышевский муниципальный округ | 2 995,00 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 669 441,60 | 18 669 441,60 |
| 25 | Читинский муниципальный округ | 16 271,10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 273 159,94 | 75 273 159,94 |
| 26 | Шилкинский муниципальный округ | 27 014,70 | 957 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 631 198,61 | 70 631 198,61 |
|  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Забайкальскому краю | 528 730,46 | 16 144 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 468 779,98 | 1 411 468 779,98 |
| 1 | Городской округ "Город Чита" | 340 774,82 | 10 284 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 238 183,36 | 952 238 183,36 |
| 2 | Городской округ "Посёлок Агинское" | 2 238,72 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 920 655,13 | 5 920 655,13 |
| 3 | Агинский муниципальный округ | 18 610,00 | 658 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 279 091,54 | 14 279 091,54 |
| 4 | Балейский муниципальный округ | 2 899,42 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 635 992,28 | 14 635 992,28 |
| 5 | Борзинский муниципальный район | 24 603,80 | 803 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 247 439,53 | 54 247 439,53 |
| 6 | Газимуро-Заводский муниципальный округ | 1 229,00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 297 100,30 | 6 297 100,30 |
| 7 | Забайкальский муниципальный округ | 7 410,50 | 206 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 351 208,40 | 15 351 208,40 |
| 8 | Каларский муниципальный округ | 6 419,90 | 240 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 648 463,20 | 10 648 463,20 |
| 9 | Калганский муниципальный округ | 1 148,30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 125,00 | 970 125,00 |
| 10 | Карымский муниципальный округ | 18 997,39 | 489 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 347 709,92 | 27 347 709,92 |
| 11 | Краснокаменский муниципальный округ | 1 387,43 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 797 370,40 | 1 797 370,40 |
| 12 | Красночикойский муниципальный округ | 1 088,70 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 690 723,54 | 8 690 723,54 |
| 13 | Кыринский муниципальный округ | 1 053,10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 448,80 | 768 448,80 |
| 14 | Могочинский муниципальный округ | 9 077,00 | 363 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 203 874,55 | 23 203 874,55 |
| 15 | Нерчинский муниципальный округ | 4 506,48 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 793 208,32 | 3 793 208,32 |
| 16 | Оловяннинский муниципальный округ | 26 434,30 | 767 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 344 075,00 | 97 344 075,00 |
| 17 | Петровск-Забайкальский муниципальный округ | 4 967,70 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 968 307,70 | 31 968 307,70 |
| 18 | Приаргунский муниципальный округ | 3 131,00 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 580 312,60 | 17 580 312,60 |
| 19 | Сретенский муниципальный округ | 12 787,10 | 318 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 931 744,16 | 21 931 744,16 |
| 20 | Улётовский муниципальный округ | 1 741,10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 707 055,00 | 7 707 055,00 |
| 21 | Хилокский муниципальный округ | 791,30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729 874,16 | 2 729 874,16 |
| 22 | Чернышевский муниципальный округ | 692,40 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 931 460,94 | 4 931 460,94 |
| 23 | Читинский муниципальный округ | 17 860,80 | 422 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 945 802,17 | 40 945 802,17 |
| 24 | Шилкинский муниципальный округ | 18 880,20 | 746 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 140 553,98 | 46 140 553,98 |
|  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Забайкальскому краю | 320 990,60 | 10 821 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 478 757,79 | 1 001 478 757,79 |
| 1 | Городской округ "Город Чита" | 168 801,17 | 5 633 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 608 271,04 | 657 608 271,04 |
| 2 | Городской округ "Посёлок Агинское" | 3 698,95 | 113 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 658 261,82 | 2 658 261,82 |
| 3 | Балейский муниципальный округ | 1 143,12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 465,60 | 1 257 465,60 |
| 4 | Борзинский муниципальный округ | 9 891,20 | 410 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 968 127,01 | 53 968 127,01 |
| 5 | Газимуро-Заводский муниципальный округ | 767,00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 283 835,80 | 6 283 835,80 |
| 6 | Забайкальский муниципальный округ | 13 645,10 | 376 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 400 053,00 | 20 400 053,00 |
| 7 | Каларский муниципальный округ | 6 421,70 | 240 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 377 339,00 | 13 377 339,00 |
| 8 | Карымский муниципальный округ | 17 224,17 | 467 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 459 765,85 | 29 459 765,85 |
| 9 | Краснокаменский муниципальный округ | 716,00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 769,90 | 884 769,90 |
| 10 | Кыринский муниципальный округ | 1 454,50 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 850,10 | 1 303 850,10 |
| 11 | Могочинский муниципальный округ | 29 058,50 | 1 139 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 137 186,20 | 35 137 186,20 |
| 12 | Нерчинский муниципальный округ | 2 934,30 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 513 571,35 | 8 513 571,35 |
| 13 | Оловяннинский муниципальный округ | 21 503,50 | 728 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 795 193,90 | 26 795 193,90 |
| 14 | Петровск-Забайкальский муниципальный округ | 7 991,31 | 225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 146 699,00 | 33 146 699,00 |
| 15 | Приаргунский муниципальный округ | 2 533,40 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 816 607,25 | 9 816 607,25 |
| 16 | Сретенский муниципальный округ | 848,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 366,40 | 1 616 366,40 |
| 17 | Улётовский муниципальный округ | 4 476,80 | 154 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 892 217,85 | 1 892 217,85 |
| 18 | Хилокский муниципальный округ | 2 843,82 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 240,86 | 4 956 240,86 |
| 19 | Чернышевский муниципальный округ | 1 250,30 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 982 592,40 | 9 982 592,40 |
| 20 | Читинский муниципальный округ | 11 126,90 | 321 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 614 825,44 | 28 614 825,44 |
| 21 | Шилкинский муниципальный округ | 12 660,86 | 509 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 805 518,02 | 53 805 518,02 |

| Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Забайкальского края, в отношении которых на период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |  |  |  | Виды, установленные частью 3 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: |  |  |  |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ремонт фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю |  |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Забайкальскому краю: |  | 1 730 851 292,91 | 289 155 354,90 | 69 009 471,81 | 135 246 373,77 | 38 168 748,78 | 17 969 835,06 | 28 760 925,48 | 17 | 89 467 719,00 | 635 628 731,09 | 7 535 971,39 | 282 790 525,17 | 0,00 | 55 183 810,97 | 0,00 | 0,00 | 371 089 180,39 | 0,00 |
| Итого по городскому округу "Город Чита": |  | 1 039 906 485,60 | 121 715 440,75 | 27 343 704,10 | 69 231 920,05 | 15 090 627,10 | 3 782 313,87 | 6 266 875,63 | 17 | 89 467 719,00 | 414 000 607,79 | 0,00 | 180 981 621,60 | 0,00 | 33 324 710,57 | 0,00 | 0,00 | 200 416 385,89 | 0,00 |
| 1 | г. Чита, б-р. Украинский, д. 1(1) | 285 854,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 854,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Чита, б-р. Украинский, д. 10(4) | 275 571,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 571,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Чита, б-р. Украинский, д. 14(8) | 120 056,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 056,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Чита, б-р. Украинский, д. 18(2) | 6 245 801,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 967 577,50 | 0,00 | 278 223,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Чита, б-р. Украинский, д. 22(1,4) | 23 717 302,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23 143 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 838,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Чита, б-р. Украинский, д. 24(1) | 23 453 080,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23 164 276,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 803,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Чита, б-р. Украинский, д. 28(1,4) | 20 620 084,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 072 653,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 430,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Чита, б-р. Украинский, д. 3(4) | 18 026 070,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 470 633,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 437,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Чита, б-р. Украинский, д. 8(1) | 18 367 008,34 | 4 792 942,40 | 0,00 | 4 792 942,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 307 192,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 873,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Чита, мкр. 5-й, д. 29(2) | 299 392,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 392,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Чита, мкр. Агрогородок Опытный, д. 3 | 2 859 484,80 | 2 859 484,80 | 2 859 484,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Чита, мкр. Батарейный, д. 11(8) | 290 551,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 551,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Чита, мкр. Батарейный, д. 4 | 5 491 819,20 | 5 491 819,20 | 5 491 819,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Чита, мкр. Батарейный, д. 5(2) | 9 362 572,31 | 3 620 486,10 | 3 620 486,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 491 417,50 | 0,00 | 250 668,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Чита, мкр. Батарейный, д. 7(2,4) | 22 240 594,02 | 9 641 917,40 | 0,00 | 9 641 917,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 962 357,50 | 0,00 | 636 319,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Чита, мкр. Геофизический, д. 5(1) | 10 277 778,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 020 442,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 335,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Чита, мкр. Осетровка, д. 12(1,4) | 15 191 016,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 638 120,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 895,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Чита, мкр. Осетровка, д. 19(4) | 15 032 746,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 736 456,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 289,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Чита, мкр. Северный, д. 13(4) | 799 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Чита, мкр. Северный, д. 60 | 21 051 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 21 051 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Чита, мкр. Северный, д. 63(7) | 1 976 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Чита, мкр. ТУСМ-4, д. 1(6) | 265 575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Чита, п. Ясный, д. 1(2) | 20 263 385,40 | 18 301 109,40 | 0,00 | 10 815 603,60 | 4 542 091,80 | 1 136 965,80 | 1 806 448,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Чита, п. Ясный, д. 3(4) | 312 339,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 339,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Чита, п. Ясный, д. 4(4) | 157 154,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 154,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Чита, п. Ясный, д. 5(4) | 153 083,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 083,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Чита, п. Ясный, д. 6(4) | 156 112,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 112,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Чита, п. Ясный, д. 7(4) | 208 204,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 204,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Чита, п. Ясный, д. 8(4) | 207 784,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 784,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Чита, п. Ясный, д. 9(4) | 186 764,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 764,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Чита, пер. Железобетонный, д. 14 | 36 744 142,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 744 142,59 | 0,00 |
| 32 | г. Чита, пер. Парковый, д. 18(4) | 14 619 703,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 347 792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 910,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Чита, пр-кт. Советов, д. 5(6) | 3 973 300,40 | 2 606 228,40 | 2 606 228,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Чита, ул. 2-я Коммунальная, д. 39(2) | 285 772,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 772,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Чита, ул. 40 лет Октября, д. 13 | 8 506 248,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 403 334,31 | 0,00 | 3 102 914,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Чита, ул. Автозаводская, д. 7(6) | 486 198,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 198,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Чита, ул. Александро-Заводская, д. 13(1) | 5 229 315,81 | 562 673,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 887,17 | 328 786,53 | 0 | 0,00 | 4 407 461,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 180,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Чита, ул. Амурская, д. 82(4) | 269 776,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 776,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Чита, ул. Анохина, д. 3(1,6) | 10 007 359,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 288 915,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 443,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Чита, ул. Анохина, д. 96(1) | 12 206 644,52 | 982 774,80 | 982 774,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 604,22 | 0,00 | 0,00 | 10 983 265,50 | 0,00 |
| 41 | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 11(4) | 244 136,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 136,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 30(6) | 362 800,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 800,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 34(7) | 17 765 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 15 788 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 5(1,4) | 17 568 868,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 006 005,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 863,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Чита, ул. Байкальская, д. 15(4) | 5 372 770,31 | 5 116 207,40 | 0,00 | 5 116 207,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 562,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Чита, ул. Баргузинская, д. 12(1) | 23 732 148,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23 441 596,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 552,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Чита, ул. Бекетова, д. 46(4) | 261 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Чита, ул. Белорусская, д. 11а(1,4) | 30 415 621,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 29 819 433,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 187,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Чита, ул. Бутина, д. 73(1.1) | 43 388 272,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 229,03 | 0,00 | 0,00 | 43 036 043,70 | 0,00 |
| 50 | г. Чита, ул. Бутина, д. 82(1) | 5 104 790,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 838 449,64 | 0,00 | 266 340,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Чита, ул. Гагарина, д. 17(2) | 13 672 050,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 361 077,50 | 0,00 | 310 972,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Чита, ул. Гагарина, д. 5(2) | 46 763 782,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31 883 463,70 | 0,00 | 14 247 367,50 | 0,00 | 632 951,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Чита, ул. Гагарина, д. 8 | 13 885 089,20 | 13 885 089,20 | 3 123 082,00 | 10 762 007,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Чита, ул. Гагарина, д. 9 | 10 940 138,20 | 10 940 138,20 | 0,00 | 7 173 484,60 | 3 012 557,30 | 754 096,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Чита, ул. Дивизионная, д. 4(2) | 10 743 955,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 445 527,50 | 0,00 | 298 428,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Чита, ул. Дивизионная, д. 8 а(1) | 273 296,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 296,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Чита, ул. Железобетонная, д. 22 | 6 243 231,00 | 6 243 231,00 | 0,00 | 6 243 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Чита, ул. Журавлева, д. 61 | 8 341 538,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 341 538,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Чита, ул. Журавлева, д. 112(1) | 17 742 825,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 481 039,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 786,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 38(7) | 10 640 496,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 10 525 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 882,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 10 | 11 309 497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 309 497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Чита, ул. Карла Маркса, д. 14(4) | 3 810 847,85 | 3 537 524,40 | 2 773 249,20 | 0,00 | 0,00 | 385 089,60 | 379 185,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 323,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Чита, ул. Кирова, д. 2 а(1) | 190 384,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 384,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Чита, ул. Ковыльная, д. 22(1.1) | 24 119 292,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 968,81 | 0,00 | 0,00 | 23 825 324,10 | 0,00 |
| 65 | г. Чита, ул. Космонавтов, д. 6(1) | 288 766,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 766,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Чита, ул. Красноармейская, д. 68(1) | 19 316 331,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 044 540,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 790,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Чита, ул. Красного Восстания, д. 17 | 16 517 412,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 517 412,30 | 0,00 |
| 68 | г. Чита, ул. Красноярская, д. 24(1,4) | 17 786 618,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 257 310,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Чита, ул. Курнатовского, д. 76(1) | 291 239,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 239,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Чита, ул. Лазо, д. 36(4) | 12 535 906,95 | 12 236 938,20 | 3 862 969,20 | 8 373 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 968,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г. Чита, ул. Ленина, д.54 | 10 632 445,20 | 10 632 445,20 | 0,00 | 4 965 241,20 | 2 697 187,20 | 666 657,60 | 2 303 359,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | г. Чита, ул. Ленина, д. 58(1) | 444 036,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 036,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Чита, ул. Ленина, д. 97(1) | 439 572,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 572,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 47 а | 15 716 649,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 810 300,54 | 0,00 | 6 906 348,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 76 | 26 852 852,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 955 508,80 | 0,00 | 8 897 343,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 77а | 4 752 710,16 | 595 656,65 | 0,00 | 595 656,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 689 526,40 | 0,00 | 1 467 527,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 77 б(6) | 220 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 78 | 8 178 061,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 178 061,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 80 | 18 111 133,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 223 876,80 | 0,00 | 5 887 256,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Чита, ул. Лермонтова, д. 14 | 1 238 531,10 | 1 238 531,10 | 0,00 | 751 659,60 | 0,00 | 0,00 | 486 871,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Чита, ул. Ломоносова, д. 42 | 56 350 543,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 350 543,20 | 0,00 |
| 82 | г. Чита, ул. Магистральная, д. 13(1) | 30 092 519,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 29 741 908,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 610,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Чита, ул. Малая, д. 2 б(8) | 4 264 374,99 | 3 987 237,40 | 0,00 | 0,00 | 2 419 395,40 | 605 617,40 | 962 224,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 137,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | г. Чита, ул. Малая, д. 4(8) | 2 696 532,99 | 2 419 395,40 | 0,00 | 0,00 | 2 419 395,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 137,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | г. Чита, ул. Набережная, д. 46(1) | 197 674,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 674,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Чита, ул. Недорезова, д. 6 | 10 459 208,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 459 208,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Чита, ул. Набережная, д. 66(1) | 187 263,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 263,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Чита, ул. Набережная, д. 66а | 4 860 230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 860 230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г. Чита, ул. Нагорная, д. 19 | 1 911 615,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 615,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 42 | 2 602 494,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 602 494,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 42 а | 4 261 446,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 261 446,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 42 б | 20 454 743,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 454 743,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 42 в | 18 087 997,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 964 265,30 | 0,00 | 8 123 732,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Чита, ул. Офицерская, д. 22(1) | 275 867,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 867,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 9(7) | 12 588 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 10 525 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 063 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Чита, ул. Прибрежная, д. 4 | 10 525 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 10 525 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Чита, ул. Советская, д. 25(1,8) | 1 107 222,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 222,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Чита, ул. Строителей, д. 86(1.1) | 956 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Чита, ул. Таежная, д. 2 | 1 820 856,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 820 856,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Чита, ул. Текстильщиков, д. 12(7) | 5 327 559,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 5 262 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 752,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 23 а(4) | 218 071,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 071,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 25 | 1 512 784,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 784,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Чита, ул. Центральная, д. 16(8) | 155 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Чита, ул. Хабаровская, д. 25 | 15 788 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 15 788 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Чита, ул. Чкалова, д. 126 | 2 698 357,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 698 357,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Чита, ул. Юности, д. 23 | 12 959 654,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 959 654,50 | 0,00 |
| 107 | г. Чита, ул. Юности, д. 25(2,4) | 11 107 034,00 | 2 023 610,40 | 2 023 610,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 552 977,50 | 0,00 | 530 446,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городскому округу "Посёлок Агинское": |  | 14 740 595,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 551 904,24 | 0,00 | 7 990 092,65 | 0,00 | 198 598,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Агинское, ул. Калинина, д. 1 | 6 551 904,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 551 904,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Агинское, ул. Комсомольская, д. 61 | 7 990 092,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 990 092,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Агинское, ул. Ленина, д. 42(4) | 198 598,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 598,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Агинскому муниципальному округу: |  | 5 118 340,55 | 4 348 172,77 | 0,00 | 0,00 | 2 032 301,58 | 1 882 316,12 | 433 555,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 167,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Новоорловск, д. 2 | 653 520,11 | 653 520,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 520,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Новоорловск, д. 21 (6) | 471 951,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 951,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Новоорловск, д. 22(8) | 3 046 044,19 | 2 747 827,48 | 0,00 | 0,00 | 2 032 301,58 | 281 970,83 | 433 555,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 216,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Новоорловск, д. 24 | 468 237,11 | 468 237,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 237,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Новоорловск, д. 25 | 478 588,07 | 478 588,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 588,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Балейскому муниципальному округу: |  | 6 851 983,34 | 2 959 256,94 | 0,00 | 2 118 965,10 | 0,00 | 0,00 | 840 291,84 | 0 | 0,00 | 3 215 751,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 974,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Балей, ул. Ленина, д. 23(1) | 158 754,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 754,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Балей, ул. Ленина, д. 27(1) | 178 826,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 826,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Балей, ул. Ленина, д. 4(4) | 3 152 371,72 | 2 959 256,94 | 0,00 | 2 118 965,10 | 0,00 | 0,00 | 840 291,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 114,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113(1) | 3 362 030,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 215 751,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 278,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Борзинскому муниципальному округу: |  | 35 984 402,72 | 14 220 433,40 | 2 230 164,50 | 4 947 023,50 | 810 052,80 | 2 839 639,20 | 3 393 553,40 | 0 | 0,00 | 13 738 085,86 | 0,00 | 6 525 398,15 | 0,00 | 1 500 485,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1 | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 33 | 329 348,40 | 329 348,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 348,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Борзя, пер. Переездный, д. 2 | 722 140,80 | 722 140,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 024,00 | 449 116,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | 407 732,40 | 407 732,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 732,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14(4) | 1 298 802,10 | 995 281,70 | 995 281,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 520,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 13 | 216 758,40 | 216 758,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 758,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 (8 со стояками) | 333 155,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 155,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63(1) | 981 699,93 | 627 596,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 596,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 103,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 1 | 2 077 032,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 077 032,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 2(4) | 158 648,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 648,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 24 | 1 383 512,80 | 1 383 512,80 | 0,00 | 1 060 906,00 | 0,00 | 179 937,60 | 142 669,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | 935 652,00 | 935 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 578,40 | 626 073,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Борзя, ул. Матросова, д. 18 | 2 440 969,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 969,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Борзя, ул. Матросова, д. 24 а | 2 205 582,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 582,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | 635 228,40 | 635 228,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 228,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 | 4 055 477,30 | 4 055 477,30 | 898 648,80 | 2 489 875,50 | 0,00 | 274 899,60 | 392 053,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 112(3) | 917 368,80 | 917 368,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 384,40 | 602 984,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 39 | 5 924 194,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 924 194,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3 | 5 736 858,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 736 858,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5 | 336 234,00 | 336 234,00 | 336 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | пгт. Шерловая гора, ул. Торговая, д. 26 | 3 710 414,57 | 1 831 568,40 | 0,00 | 1 396 242,00 | 150 271,20 | 139 728,00 | 145 327,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 846,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 2 | 826 533,60 | 826 533,60 | 0,00 | 0,00 | 659 781,60 | 166 752,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3(6) | 351 057,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 057,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Газимуро-Заводскому муниципальному округу: |  | 18 172 457,60 | 1 197 441,00 | 0,00 | 1 197 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 774 286,70 | 0,00 | 200 729,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Новоширокинский, д. 10 | 5 034 319,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 034 319,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Новоширокинский, д. 12 | 6 623 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 623 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Новоширокинский, д. 9 | 5 116 559,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 116 559,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | нп. Рудник Солонечный, ул. Мира, д. 34(4) | 1 398 170,90 | 1 197 441,00 | 0,00 | 1 197 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 729,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Забайкальскому муниципальному округу: |  | 11 222 296,25 | 10 632 718,81 | 2 066 232,00 | 7 863 678,80 | 384 688,80 | 318 119,21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 577,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21(4) | 8 154 020,64 | 7 863 678,80 | 0,00 | 7 863 678,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 341,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | 604 902,00 | 604 902,00 | 604 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36(4) | 299 235,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 235,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 36 а | 2 164 138,01 | 2 164 138,01 | 1 461 330,00 | 0,00 | 384 688,80 | 318 119,21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Каларскому муниципальному округу: |  | 44 959 595,42 | 11 055 258,00 | 4 147 718,40 | 0,00 | 4 515 775,20 | 759 804,00 | 1 631 960,40 | 0 | 0,00 | 33 904 337,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 16 | 9 910 376,40 | 9 910 376,40 | 4 147 718,40 | 0,00 | 4 149 200,40 | 327 489,60 | 1 285 968,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 18 | 26 769 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26 769 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 б | 561 609,60 | 561 609,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 617,20 | 345 992,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 30 | 5 340 946,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 340 946,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п/ст. Куанда, ул. Советская, д. 10 а | 2 377 227,60 | 583 272,00 | 0,00 | 0,00 | 366 574,80 | 216 697,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 793 955,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Калганскому муниципальному округу: |  | 479 605,00 | 479 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 605,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 11 | 479 605,00 | 479 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 605,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Карымскому муниципальному округу: |  | 42 287 656,50 | 15 434 789,90 | 4 231 713,60 | 8 123 706,00 | 2 447 333,90 | 400 426,80 | 231 609,60 | 0 | 0,00 | 24 622 049,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 817,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Дарасун, ул. Калинина, д. 12(2) | 272 620,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 620,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Дарасун, ул. Сосновая, д. 1 | 8 575 528,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 575 528,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Дарасун, ул. Сосняк, д. 1(8) | 13 157 519,94 | 12 741 628,70 | 1 538 552,40 | 8 123 706,00 | 2 447 333,90 | 400 426,80 | 231 609,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 891,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Карымское, пер. Дивизионный, д. 2(8) | 2 955 237,83 | 2 693 161,20 | 2 693 161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 076,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 14(4) | 273 962,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 962,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 16(4) | 291 341,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 341,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 32(1) | 16 358 808,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 046 520,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 287,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 52(1,4) | 402 636,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 636,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Краснокаменскому муниципальному округу: |  | 944 772,00 | 944 772,00 | 944 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 48 | 472 386,00 | 472 386,00 | 472 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 52 | 472 386,00 | 472 386,00 | 472 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Красночикойскому муниципальному округу: |  | 8 618 599,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 043 509,32 | 7 575 090,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86 а | 8 618 599,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 043 509,32 | 7 575 090,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кыринскому муниципальному округу: |  | 768 448,80 | 768 448,80 | 768 448,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Кыра, ул. Пионерская, д. 32 | 768 448,80 | 768 448,80 | 768 448,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Могойтуйскому муниципальному округу: |  | 117 084 287,72 | 41 324 755,50 | 6 982 508,40 | 20 295 607,40 | 8 523 288,70 | 2 133 529,70 | 3 389 821,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562 163,22 | 0,00 | 0,00 | 73 197 369,00 | 0,00 |
| 1 | с. Бильчиртуй, ул. ДОС, д. 175(1/1) | 12 493 603,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 527,58 | 0,00 | 0,00 | 12 213 075,90 | 0,00 |
| 2 | с. Бильчиртуй, ул. ДОС, д. 198(1/1, 6) | 21 837 687,32 | 9 724 108,80 | 3 169 017,60 | 3 873 932,80 | 1 626 886,40 | 407 238,40 | 647 033,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 175,32 | 0,00 | 0,00 | 11 640 403,20 | 0,00 |
| 3 | с. Бильчиртуй, ул. ДОС, д. 217(1/1, 6) | 26 247 184,57 | 11 701 670,40 | 3 813 490,80 | 4 661 762,40 | 1 957 741,20 | 490 057,20 | 778 618,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 838,57 | 0,00 | 0,00 | 14 007 675,60 | 0,00 |
| 4 | с. Цугол, ул. Школьная, д. 311(1/1,6) | 28 454 470,39 | 10 028 287,50 | 0,00 | 5 926 525,00 | 2 488 887,50 | 623 012,50 | 989 862,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 145,39 | 0,00 | 0,00 | 17 808 037,50 | 0,00 |
| 5 | с. Цугол, ул. Школьная, д. 312(1/1,6) | 28 051 341,96 | 9 870 688,80 | 0,00 | 5 833 387,20 | 2 449 773,60 | 613 221,60 | 974 306,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 476,36 | 0,00 | 0,00 | 17 528 176,80 | 0,00 |
| Итого по Могочинскому муниципальному округу: |  | 60 346 852,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28 337 954,20 | 0,00 | 29 799 161,85 | 0,00 | 2 209 736,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Могоча, ул. Аникинская, д. 9(2/2) | 9 180 263,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 881 267,50 | 0,00 | 298 995,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Могоча, ул. Березовая, д. 16(2) | 7 850 807,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 586 242,50 | 0,00 | 264 564,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Могоча, ул. Высотная, д. 18(2/2) | 13 739 481,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 331 651,85 | 0,00 | 407 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 28 а(1,2/2,4) | 6 297 569,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 662 239,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 329,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Могоча, ул. Клубная, д. 3(1) | 23 004 538,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 675 714,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 823,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Могоча, ул. Садовая, д. 16(1) | 274 193,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 193,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Нерчинскому муниципальному округу: |  | 17 700 696,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 083 322,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 374,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 84(1) | 17 388 197,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 083 322,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 875,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 88(8) | 312 499,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 499,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Оловяннинскому муниципальному округу: |  | 54 179 096,99 | 3 344 812,01 | 433 740,46 | 1 486 696,72 | 0,00 | 621 940,83 | 802 434,00 | 0 | 0,00 | 7 050 768,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 733 094,25 | 0,00 | 0,00 | 39 050 421,90 | 0,00 |
| 1 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 42 | 2 234 221,61 | 2 234 221,61 | 433 740,46 | 1 486 696,72 | 0,00 | 313 784,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 4 | 308 156,40 | 308 156,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 156,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 6 | 7 050 768,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 050 768,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Оловянная, ул. Московская, д. 75(4) | 152 278,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 278,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Ясногорск, мкр. Советский, д. 3(1/1) | 19 519 369,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 310,46 | 0,00 | 0,00 | 19 236 059,10 | 0,00 |
| 6 | пгт. Ясногорск, мкр. Солнечный, д. 9 | 802 434,00 | 802 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 434,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт. Ясногорск, мкр. Степной, д. 1(1) | 306 342,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 342,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт. Ясногорск, ул. Молодежная, д. 4 | 19 814 362,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 814 362,80 | 0,00 |
| 9 | пгт. Ясногорск, ул. Молодежная, д. 5(1/1) | 293 968,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 968,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п/ст. Ясная, ул. Ленина, д. 20(1) | 1 223 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п/ст. Ясная, ул. Мира, д. 12(1) | 1 236 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п/ст. Ясная, ул. Мира, д. 16(1) | 1 237 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Петровск-Забайкальскому муниципальному округу: |  | 40 527 728,00 | 2 272 272,00 | 0,00 | 1 842 348,00 | 0,00 | 193 474,80 | 236 449,20 | 0 | 0,00 | 28 783 256,60 | 0,00 | 9 472 199,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Петровск-Забайкальский, кв-л МЖК, д. 1 | 12 088 650,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 088 650,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | 4 799 980,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 799 980,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38 | 4 888 108,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 888 108,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, д. 60 | 5 215 120,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 215 120,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 16 | 6 591 376,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 591 376,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 1 | 4 672 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 672 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Театральная, д. 2 | 2 272 272,00 | 2 272 272,00 | 0,00 | 1 842 348,00 | 0,00 | 193 474,80 | 236 449,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Приаргунскому муниципальному округу: |  | 13 729 572,27 | 6 345 184,70 | 867 540,30 | 1 918 501,40 | 812 736,30 | 826 680,30 | 1 919 726,40 | 0 | 0,00 | 6 228 643,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 743,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Приаргунск, мкр. 2-й, д. 3(6) | 3 593 087,02 | 3 172 175,00 | 0,00 | 1 652 945,00 | 530 877,00 | 332 865,00 | 655 488,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 912,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Приаргунск, мкр. МЖК, д. 2(1) | 210 123,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 123,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Приаргунск, ул. Ленина, д. 12 | 1 442 270,40 | 1 442 270,40 | 459 403,20 | 0,00 | 0,00 | 317 086,80 | 665 780,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Приаргунск, ул. Октябрьская, д. 5(6) | 1 720 254,72 | 1 480 300,50 | 408 137,10 | 265 556,40 | 281 859,30 | 176 728,50 | 348 019,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 954,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Приаргунск, ул. Чернышевского, д. 4 а | 6 763 836,40 | 250 438,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 438,80 | 0 | 0,00 | 6 228 643,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 753,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сретенскому муниципальному округу: |  | 8 248 824,38 | 6 282 080,70 | 6 282 080,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 743,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Кокуй, пер. Школьный, д. 8(4) | 7 675 366,70 | 6 282 080,70 | 6 282 080,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 27(3,4) | 365 073,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 073,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Дунаево, ул. Нагорная, д. 8 | 208 384,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 384,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Тунгокоченскому муниципальному округу: |  | 2 828 685,46 | 1 844 678,56 | 807 046,87 | 0,00 | 0,00 | 349 461,45 | 688 170,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 727 596,66 | 0,00 | 0,00 | 256 410,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Лесная, д. 28(1) | 256 410,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 410,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Верх-Усугли, ул. Первомайская, д. 11 а | 2 572 275,22 | 1 844 678,56 | 807 046,87 | 0,00 | 0,00 | 349 461,45 | 688 170,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 727 596,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Улётовскому муниципального округу: |  | 3 873 354,13 | 2 597 178,25 | 2 086 619,50 | 0,00 | 0,00 | 510 558,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 063 009,50 | 0,00 | 0,00 | 213 166,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Дровяная, мкр. 1-й, д. 1(4) | 2 299 785,88 | 2 086 619,50 | 2 086 619,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 166,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Улёты, ул. Горького, д. 1 | 1 573 568,25 | 510 558,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 558,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 063 009,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Хилокскому муниципального округу: |  | 17 703 154,72 | 9 670 857,21 | 1 995 940,38 | 2 034 662,00 | 1 627 673,40 | 2 052 025,03 | 1 960 556,40 | 0 | 0,00 | 3 184 840,80 | 4 701 855,91 | 0,00 | 0,00 | 145 600,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Хилок, ул. Дзержинского, д. 12 | 2 756 097,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 756 097,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Хилок, ул. Дзержинского, д. 15 | 2 565 006,24 | 619 247,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 247,83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 945 758,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Хилок, ул. Комсомольская, д. 6 | 1 216 942,20 | 1 216 942,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 851,00 | 807 091,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Хилок, ул. Новая, д. 20 | 1 302 695,68 | 1 302 695,68 | 909 060,88 | 0,00 | 0,00 | 393 634,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Хилок, ул. Ленина, д. 23 а | 2 035 108,80 | 2 035 108,80 | 0,00 | 0,00 | 1 627 673,40 | 407 435,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 11(1) | 3 664 377,60 | 333 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 936,00 | 0 | 0,00 | 3 184 840,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 600,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 15 | 2 568 770,00 | 2 568 770,00 | 0,00 | 2 034 662,00 | 0,00 | 0,00 | 534 108,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | с. Бада, ул. Привокзальная, д. 25 | 1 594 156,70 | 1 594 156,70 | 1 086 879,50 | 0,00 | 0,00 | 221 856,00 | 285 421,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Чернышевскому муниципальному округу: |  | 18 669 441,60 | 3 036 804,00 | 0,00 | 1 048 953,60 | 0,00 | 404 571,60 | 1 583 278,80 | 0 | 0,00 | 15 372 830,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 807,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Чернышевск, ул. Журавлева, д. 61(1) | 5 942 774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 682 967,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 807,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Чернышевск, ул. Комсомольская, д. 26 | 3 036 804,00 | 3 036 804,00 | 0,00 | 1 048 953,60 | 0,00 | 404 571,60 | 1 583 278,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Чернышевск, ул. Северная, д. 2 д | 9 689 863,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 689 863,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Читинскому муниципальному округу: |  | 75 273 159,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 032 270,00 | 0,00 | 815 886,34 | 0,00 | 0,00 | 58 425 003,60 | 0,00 |
| 1 | пгт. Атамановка, ул. Гагарина, д. 10(1/1) | 20 888 056,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 033,17 | 0,00 | 0,00 | 20 610 023,10 | 0,00 |
| 2 | пгт. Атамановка, ул. Гагарина, д. 16 | 20 763 749,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 763 749,40 | 0,00 |
| 3 | пгт. Атамановка, ул. Матюгина, д. 129(2) | 9 236 704,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 991 937,50 | 0,00 | 244 766,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Атамановка, ул. Матюгина, д. 158 б(2) | 24 384 650,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 040 332,50 | 0,00 | 293 086,45 | 0,00 | 0,00 | 17 051 231,10 | 0,00 |
| Итого по Шилкинскому муниципальному округу: |  | 70 631 198,61 | 28 680 394,60 | 7 821 241,80 | 13 136 870,20 | 1 924 271,00 | 894 973,40 | 4 903 038,20 | 0 | 0,00 | 33 554 378,00 | 0,00 | 7 640 404,16 | 0,00 | 756 021,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Шилка, мкр. Аргунь, д. 2 | 839 001,60 | 839 001,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 001,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Шилка, мкр. Аргунь, д. 3 | 3 062 383,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 062 383,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Шилка, мкр. Аргунь, д. 4 | 1 128 729,60 | 1 128 729,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 729,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Шилка, ул. Балябина, д. 131 | 945 413,20 | 945 413,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 278,00 | 642 135,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Шилка, ул. Балябина, д. 133 | 2 279 844,00 | 2 279 844,00 | 0,00 | 2 279 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Шилка, ул. Балябина, д. 134(4) | 565 800,05 | 295 551,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 551,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 248,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Шилка, ул. Балябина, д. 136 | 3 007 412,40 | 3 007 412,40 | 3 007 412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Шилка, ул. Котовского, д. 2 | 1 537 399,20 | 1 537 399,20 | 1 537 399,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Шилка, ул. Партизанская, д. 3 | 9 243 533,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 665 512,40 | 0,00 | 4 578 021,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Шилка, ул. Соболева, д. 9 | 1 097 740,80 | 1 097 740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 740,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | пгт. Первомайский, нп. Микрорайон, д. 2 | 10 186 433,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 186 433,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | пгт. Первомайский, нп. Микрорайон, д. 4 | 9 288 518,40 | 9 288 518,40 | 3 027 061,80 | 3 700 400,40 | 1 554 010,20 | 388 996,20 | 618 049,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | пгт. Первомайский, ул. Мира, д. 21(1) | 4 426 688,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 250 059,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 628,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | пгт. Первомайский, ул. Ленина, д. 16 | 1 991 537,60 | 1 991 537,60 | 249 368,40 | 1 171 744,80 | 85 895,60 | 202 699,20 | 281 829,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | пгт. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 12 а | 4 489 643,20 | 4 489 643,20 | 0,00 | 4 205 278,00 | 284 365,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | пгт. Первомайский, ул. Строительная, д. 9 а(1) | 14 761 517,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 452 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 144,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | с. Размахнино, ул. Энергетиков, д. 6 | 1 779 603,00 | 1 779 603,00 | 0,00 | 1 779 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Забайкальскому краю: |  | 1 411 468 779,98 | 549 223 963,92 | 81 072 143,01 | 301 466 667,24 | 83 370 943,37 | 37 856 848,45 | 45 457 361,85 | 4 | 21 051 228,00 | 520 467 148,35 | 2 071 006,87 | 197 350 010,82 | 1 484 695,16 | 41 531 364,59 | 0,00 | 1 216 175,97 | 77 073 186,30 | 0,00 |
| Итого по городскому округу "Город Чита": |  | 952 238 183,36 | 361 803 271,65 | 41 767 038,60 | 219 043 424,79 | 61 765 507,32 | 19 662 362,14 | 19 564 938,80 | 4 | 21 051 228,00 | 385 154 353,46 | 0,00 | 139 251 265,88 | 0,00 | 27 920 759,20 | 0,00 | 1 216 175,97 | 15 841 129,20 | 0,00 |
| 1 | г. Чита, б-р. Украинский, д. 1 | 19 892 629,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 892 629,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Чита, б-р. Украинский, д. 10 | 7 187 539,60 | 7 187 539,60 | 0,00 | 7 187 539,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Чита, б-р. Украинский, д. 14 | 443 407,80 | 443 407,80 | 0,00 | 0,00 | 272 529,30 | 170 878,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Чита, б-р. Украинский, д. 22 | 8 335 739,40 | 8 335 739,40 | 0,00 | 8 335 739,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Чита, б-р. Украинский, д. 24 | 8 343 235,40 | 8 343 235,40 | 0,00 | 8 343 235,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Чита, б-р. Украинский, д. 28 | 7 229 704,60 | 7 229 704,60 | 0,00 | 7 229 704,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Чита, б-р. Украинский, д. 3 | 6 292 517,20 | 6 292 517,20 | 0,00 | 6 292 517,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Чита, б-р Украинский, д. 7 | 924 883,70 | 924 883,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 883,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Чита, мкр. 1-й, д. 28 | 941 504,00 | 941 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 504,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Чита, мкр. 4-й, д. 14(1) | 6 734 558,80 | 5 512 054,80 | 5 512 054,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Чита, мкр. 4-й, д. 20 а | 5 602 132,10 | 5 602 132,10 | 0,00 | 0,00 | 3 399 289,10 | 850 902,10 | 1 351 940,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Чита, мкр. 5-й, д. 29 | 13 286 212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 286 212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Чита, мкр. Батарейный, д. 11 | 9 129 914,10 | 9 129 914,10 | 5 560 650,90 | 0,00 | 2 854 685,10 | 714 578,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Чита, мкр. Гвардейский, д. 12 | 7 300 558,50 | 7 300 558,50 | 4 446 466,50 | 0,00 | 2 282 693,50 | 571 398,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Чита, мкр. Гвардейский, д. 7(2) | 9 783 481,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 535 307,50 | 0,00 | 1 248 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Чита, мкр. Осетровка, д. 12 | 5 272 311,60 | 5 272 311,60 | 0,00 | 5 272 311,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Чита, мкр. Осетровка, д. 19 | 5 307 730,20 | 5 307 730,20 | 0,00 | 5 307 730,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Чита, мкр. Осетровка, д. 30 | 3 209 020,80 | 3 209 020,80 | 0,00 | 0,00 | 2 566 564,40 | 642 456,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Чита, мкр. Северный, д. 13(4) | 11 064 278,40 | 11 064 278,40 | 3 605 769,30 | 4 407 835,40 | 1 851 102,70 | 463 363,70 | 736 207,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Чита, мкр. Северный, д. 63 | 21 051 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 21 051 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Чита, мкр. ТУСМ-4, д. 1 | 1 796 822,50 | 1 796 822,50 | 0,00 | 936 281,50 | 300 705,90 | 188 545,50 | 371 289,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Чита, мкр. ТУСМ-4, д. 6 | 3 369 949,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 369 949,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Чита, п. Ясный, д. 1 | 13 418 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 418 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Чита, п. Ясный, д. 17 | 4 587 501,70 | 4 587 501,70 | 0,00 | 0,00 | 4 587 501,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Чита, п. Ясный, д. 3 | 13 012 728,50 | 13 012 728,50 | 4 543 045,50 | 5 553 599,00 | 2 332 274,50 | 583 809,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Чита, п. Ясный, д. 4 | 2 223 567,40 | 2 223 567,40 | 520 270,10 | 1 118 715,50 | 359 298,30 | 225 283,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Чита, п. Ясный, д. 5 | 2 246 086,00 | 2 246 086,00 | 525 539,00 | 1 130 045,00 | 362 937,00 | 227 565,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Чита, п. Ясный, д. 6 | 2 257 634,00 | 2 257 634,00 | 528 241,00 | 1 135 855,00 | 364 803,00 | 228 735,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Чита, п. Ясный, д. 7 | 3 683 234,60 | 3 683 234,60 | 861 802,90 | 1 853 099,50 | 595 160,70 | 373 171,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Чита, п. Ясный, д. 8 | 3 656 674,20 | 3 656 674,20 | 855 588,30 | 1 839 736,50 | 590 868,90 | 370 480,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Чита, п. Ясный, д. 9 | 4 261 212,00 | 4 261 212,00 | 997 038,00 | 2 143 890,00 | 688 554,00 | 431 730,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Чита, пер. Парковый, д. 18 | 5 167 742,40 | 5 167 742,40 | 0,00 | 5 167 742,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Чита, пер. Промышленный, д. 5(4) | 1 311 852,40 | 1 173 338,00 | 0,00 | 976 661,00 | 0,00 | 196 677,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 514,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Чита, пр-кт. Советов, д. 5 | 12 749 956,80 | 12 749 956,80 | 0,00 | 7 534 979,20 | 3 164 369,60 | 792 097,60 | 1 258 510,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Чита, проезд Александра Булгакова, д. 50 | 427 459,50 | 427 459,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 459,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Чита, ул. 2-я Коммунальная, д. 39 | 14 303 667,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 303 667,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Чита, ул. 2-я Малая, д. 10(1) | 2 572 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 460 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Чита, ул. 5-я Малая, д. 1а(1) | 2 568 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 455 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Чита, ул. 5-я Малая, д. 1 б(4) | 1 381 763,60 | 1 269 122,80 | 0,00 | 794 227,00 | 0,00 | 159 939,00 | 314 956,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 640,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Чита, ул. 5-я Малая, д. 1в | 2 462 078,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 462 078,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Чита, ул. 5-я Малая, д. 3а | 2 517 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 517 952,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Чита, ул. Автозаводская, д. 7 | 9 476 646,90 | 9 476 646,90 | 0,00 | 6 302 824,20 | 2 646 917,10 | 526 905,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Чита, ул. Амурская, д. 82 | 8 255 907,00 | 8 255 907,00 | 0,00 | 8 255 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Чита, ул. Анохина, д. 3 | 5 078 098,50 | 5 078 098,50 | 0,00 | 3 345 652,20 | 1 405 031,10 | 327 415,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 5 | 6 125 169,00 | 6 125 169,00 | 0,00 | 6 125 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 11 | 5 199 225,60 | 5 199 225,60 | 0,00 | 5 199 225,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 30 | 3 370 422,60 | 3 370 422,60 | 0,00 | 2 373 608,40 | 996 814,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Чита, ул. Бекетова, д. 46 | 5 907 785,00 | 5 907 785,00 | 0,00 | 5 907 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Чита, ул. Белорусская, д. 11а | 10 740 268,80 | 10 740 268,80 | 0,00 | 10 740 268,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Чита, ул. Бутина, д. 82 | 9 804 154,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 804 154,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Чита, ул. Весенняя, д. 40(2) | 8 666 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 560 435,00 | 0,00 | 1 105 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Чита, ул. Весенняя, д. 8(2) | 9 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 183 302,00 | 0,00 | 1 196 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Чита, ул. Дивизионная, д. 8 а | 17 903 002,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 903 002,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, д. 28(4) | 8 153 447,20 | 6 901 567,20 | 0,00 | 6 901 567,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Чита, ул. Железобетонная, д 16(4) | 7 319 262,60 | 6 195 256,60 | 0,00 | 6 195 256,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Чита, ул. Забайкальская, д. 10(1) | 2 803 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 681 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Чита, ул. Забайкальская, д. 5(4) | 260 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 34 | 6 016 867,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 016 867,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Чита, ул. Иркутская, д. 1 | 733 248,00 | 733 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 248,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 19(1,6) | 1 940 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Чита, ул. Калангуйская, д. 38 а(6) | 189 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Чита, ул. Каларская, д. 2 б | 6 533 208,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 533 208,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Чита, ул. Карла Маркса, д. 14 | 5 931 959,60 | 5 931 959,60 | 0,00 | 5 931 959,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Чита, ул. Кирова, д. 2 а | 4 872 788,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 872 788,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Чита, ул. Кирова, д. 4 а | 5 143 148,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 143 148,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Чита, ул. Красноярская, д. 32(1,2) | 29 036 067,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 201 151,20 | 0,00 | 8 580 180,00 | 0,00 | 1 254 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Чита, ул. Красноярская, д. 24 | 6 677 980,80 | 6 677 980,80 | 0,00 | 6 215 683,20 | 0,00 | 462 297,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Чита, ул. Космонавтов, д. 6 | 10 389 350,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 389 350,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Чита, ул. Крымская, д. 21(8) | 882 376,60 | 764 421,00 | 0,00 | 0,00 | 267 117,90 | 167 485,50 | 329 817,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 955,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Чита, ул. Курнатовского, д. 76 | 17 431 610,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 431 610,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г. Чита, ул. Лазо, д. 36 | 8 373 969,00 | 8 373 969,00 | 0,00 | 8 373 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | г. Чита, ул. Ленина, д. 58 | 25 238 426,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24 022 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 175,97 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Чита, ул. Ленина, д. 97 | 11 768 981,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 768 981,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 77 б | 1 488 525,00 | 1 488 525,00 | 0,00 | 775 635,00 | 249 111,00 | 156 195,00 | 307 584,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Чита, ул. Лермонтова, д. 9(4) | 9 219 981,60 | 7 804 085,60 | 0,00 | 7 804 085,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г. Чита, ул. Майская, д. 24 | 670 655,70 | 670 655,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 868,50 | 444 787,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Чита, ул. Набережная, д. 46 | 5 183 702,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 183 702,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Чита, ул. Набережная, д. 64(4) | 2 691 082,10 | 2 356 826,50 | 0,00 | 2 356 826,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 255,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Чита, ул. Набережная, д. 66 | 7 537 636,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 537 636,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Чита, ул. Назара Губина, д. 33(4) | 1 925 574,00 | 1 768 602,00 | 0,00 | 1 106 805,00 | 0,00 | 222 885,00 | 438 912,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Чита, ул. Недорезова, д. 28(1) | 18 810 724,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 656 900,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Чита, ул. Нечаева, д. 58 | 2 684 378,30 | 2 684 378,30 | 0,00 | 0,00 | 2 684 378,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 129 | 12 844 805,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 844 805,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | г. Чита, ул. Новобульварная, д. 90 | 1 430 751,90 | 1 430 751,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 751,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | г. Чита, ул. Онискевича, д. 14(1) | 15 273 736,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 336 866,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Чита, ул. Офицерская, д. 22 | 12 223 928,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 223 928,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Чита, ул. Петровско-Заводская, д. 31(1) | 25 004 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23 470 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Чита, ул. Печорская, д. 1(6) | 990 100,80 | 758 721,60 | 758 721,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 379,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 41 а | 1 578 276,80 | 1 578 276,80 | 690 496,10 | 0,00 | 0,00 | 298 993,50 | 588 787,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 41 в | 4 094 584,30 | 4 094 584,30 | 1 375 723,30 | 0,00 | 950 073,90 | 595 705,50 | 1 173 081,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 38 | 19 242 337,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 242 337,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Чита, ул. Пригородная, д. 1 б(4) | 8 654 526,00 | 7 325 466,00 | 0,00 | 7 325 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Чита, ул. Пушкина, д. 7 | 678 075,97 | 678 075,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 075,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Чита, ул. Селенгинская, д. 13(2) | 15 026 746,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 428 482,58 | 0,00 | 598 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Чита, ул. Селенгинская, д. 17(1) | 5 480 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 240 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Чита, ул. Серова, д. 1(4) | 1 357 504,40 | 1 246 841,20 | 0,00 | 780 283,00 | 0,00 | 157 131,00 | 309 427,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Чита, ул. Силикатная, д. 11(4) | 16 669 278,90 | 15 156 720,90 | 6 819 857,10 | 8 336 863,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Чита, ул. Советская, д. 25 | 160 960 150,00 | 32 117 740,70 | 0,00 | 0,00 | 19 488 559,70 | 4 878 330,70 | 7 750 850,30 | 0 | 0,00 | 128 842 409,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Чита, ул. Столярова, д. 19(4) | 4 505 047,20 | 3 813 215,20 | 0,00 | 3 813 215,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Чита, ул. Столярова, д. 42(6) | 16 312 230,48 | 14 577 972,08 | 0,00 | 9 558 824,24 | 4 014 298,12 | 1 004 849,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 258,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Чита, ул. Строителей, д. 86 | 15 841 129,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 841 129,20 | 0,00 |
| 102 | г. Чита, ул. Таежная, д. 20(1) | 1 227 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 18(1,6) | 1 496 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 20(1) | 7 067 879,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 634 345,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 23 а | 1 228 505,30 | 1 228 505,30 | 0,00 | 768 808,25 | 0,00 | 154 820,25 | 304 876,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 31(1) | 8 000 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 651 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Чита, ул. Центральная, д. 16 | 1 005 255,00 | 1 005 255,00 | 0,00 | 0,00 | 351 274,50 | 220 252,50 | 433 728,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Чита, ул. Юности, д. 25 | 6 893 883,80 | 6 893 883,80 | 0,00 | 6 893 883,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Чита, ул. Юности, д. 8(2,6) | 20 024 520,60 | 12 782 649,60 | 4 165 774,20 | 5 092 407,60 | 2 138 593,80 | 535 327,80 | 850 546,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 317 955,00 | 0,00 | 923 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городскому округу "Посёлок Агинское": |  | 5 920 655,13 | 5 920 655,13 | 2 114 814,87 | 1 429 608,60 | 1 460 490,21 | 915 741,45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Агинское, ул. Клименко, д. 10 | 4 491 046,53 | 4 491 046,53 | 2 114 814,87 | 0,00 | 1 460 490,21 | 915 741,45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Агинское, ул. Ленина, д. 42 | 1 429 608,60 | 1 429 608,60 | 0,00 | 1 429 608,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Агинскому муниципальному округу: |  | 14 279 091,54 | 12 208 084,67 | 0,00 | 4 653 310,66 | 1 954 191,83 | 3 858 077,11 | 1 742 505,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 071 006,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Новоорловск, д. 1 | 2 176 986,00 | 2 176 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 914,20 | 1 336 071,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Новоорловск, д. 21 | 7 284 330,62 | 7 284 330,62 | 0,00 | 4 653 310,66 | 1 954 191,83 | 270 394,86 | 406 433,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Новоорловск, д. 3 | 2 071 006,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 071 006,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Новоорловск, д. 6 | 2 746 768,05 | 2 746 768,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 746 768,05 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Балейскому муниципальному округу: |  | 14 635 992,28 | 5 698 381,44 | 0,00 | 4 858 089,60 | 0,00 | 0,00 | 840 291,84 | 0 | 0,00 | 8 241 293,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 317,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | 3 841 274,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 841 274,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | 4 400 018,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 400 018,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Балей, ул. Ленина, д. 4(4) | 3 355 052,98 | 2 959 256,94 | 0,00 | 2 118 965,10 | 0,00 | 0,00 | 840 291,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 796,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98(4) | 3 039 645,54 | 2 739 124,50 | 0,00 | 2 739 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 521,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Борзинскому муниципальному округу: |  | 54 247 439,53 | 19 799 667,30 | 1 410 173,80 | 7 574 787,50 | 3 948 331,90 | 2 944 044,50 | 3 922 329,60 | 0 | 0,00 | 31 897 563,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 208,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14 | 3 419 761,40 | 3 419 761,40 | 0,00 | 2 140 113,50 | 0,00 | 430 969,50 | 848 678,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 7 | 207 675,00 | 207 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 675,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 | 3 719 028,00 | 3 719 028,00 | 0,00 | 0,00 | 2 974 466,50 | 744 561,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63 | 31 897 563,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31 897 563,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 2 | 1 822 449,20 | 1 822 449,20 | 0,00 | 1 140 503,00 | 0,00 | 229 671,00 | 452 275,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 2(3) | 1 713 397,70 | 1 384 910,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 420,50 | 918 489,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 487,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 15(4) | 2 195 247,60 | 2 016 484,80 | 0,00 | 1 261 932,00 | 0,00 | 254 124,00 | 500 428,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 762,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2-й, д. 11(2,4) | 2 042 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3 | 7 229 358,80 | 7 229 358,80 | 1 410 173,80 | 3 032 239,00 | 973 865,40 | 610 623,00 | 1 202 457,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Газимуро-Заводскому муниципальному округу: |  | 6 297 100,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 297 100,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Новоширокинский, д. 2 | 6 297 100,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 297 100,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Забайкальскому муниципальному округу: |  | 15 351 208,40 | 13 544 704,00 | 8 672 947,50 | 3 549 038,50 | 462 208,20 | 289 809,00 | 570 700,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 806 504,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1(6) | 3 108 297,40 | 2 761 855,00 | 0,00 | 1 439 137,00 | 462 208,20 | 289 809,00 | 570 700,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 442,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | 2 109 901,50 | 2 109 901,50 | 0,00 | 2 109 901,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7(6) | 8 043 223,90 | 6 583 161,90 | 6 583 161,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 24 а | 2 089 785,60 | 2 089 785,60 | 2 089 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Каларскому муниципальному округу: |  | 10 648 463,20 | 8 925 139,20 | 5 652 847,20 | 0,00 | 2 617 168,50 | 655 123,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28(2) | 9 500 953,50 | 8 370 283,50 | 5 097 991,50 | 0,00 | 2 617 168,50 | 655 123,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п/ст Куанда, ул. Советская, д. 12 а | 554 855,70 | 554 855,70 | 554 855,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п/ст Куанда, ул. Энтузиастов, д. 10(6) | 592 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Калганскому муниципальному округу: |  | 970 125,00 | 970 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 125,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 13 | 563 772,30 | 563 772,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 772,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 19 | 406 352,70 | 406 352,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 352,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Карымскому муниципальному округу: |  | 27 347 709,92 | 14 062 221,58 | 0,00 | 10 006 606,74 | 1 907 436,16 | 345 561,60 | 1 802 617,08 | 0 | 0,00 | 5 709 822,96 | 0,00 | 5 586 556,50 | 0,00 | 1 989 108,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Дарасун, ул. Калинина, д. 12 | 5 586 556,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 586 556,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Дарасун, ул. Калинина, д. 16 | 887 940,31 | 887 940,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 940,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Дарасун, ул. Калинина, д. 8(2) | 211 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Дарасун, ул. Молодежная, д. 2 | 914 676,77 | 914 676,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 676,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Карымское, пер. Дивизионный, д. 2 | 2 252 997,76 | 2 252 997,76 | 0,00 | 0,00 | 1 907 436,16 | 345 561,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 21(4) | 1 726 266,31 | 1 511 849,15 | 0,00 | 1 511 849,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 417,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 7(4) | 1 115 407,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 407,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 14 | 1 683 320,50 | 1 683 320,50 | 0,00 | 1 683 320,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 15(4) | 3 605 943,87 | 3 158 054,55 | 0,00 | 3 158 054,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 889,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 16 | 1 812 832,64 | 1 812 832,64 | 0,00 | 1 812 832,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 52 | 7 550 372,86 | 1 840 549,90 | 0,00 | 1 840 549,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 709 822,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Краснокаменскому муниципальному округу: |  | 1 797 370,40 | 1 797 370,40 | 1 797 370,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Целинный, ул. Железнодорожная, д. 4 | 922 192,60 | 922 192,60 | 922 192,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Маргуцек, ул. Губина, д. 54 | 875 177,80 | 875 177,80 | 875 177,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Красночикойскому муниципальному округу: |  | 8 690 723,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 690 723,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86 б | 8 690 723,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 690 723,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кыринскому муниципальному округу: |  | 768 448,80 | 768 448,80 | 768 448,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Кыра, ул. Пионерская, д. 32 | 768 448,80 | 768 448,80 | 768 448,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Могочинскому муниципальному округу: |  | 23 203 874,55 | 9 974 030,05 | 3 909 686,55 | 4 519 889,50 | 0,00 | 475 858,80 | 1 068 595,20 | 0 | 0,00 | 6 728 519,60 | 0,00 | 5 556 056,90 | 0,00 | 945 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Могоча, ул. Аникинская, д. 3(1) | 945 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 28 а | 7 381 268,40 | 1 825 211,50 | 0,00 | 1 825 211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 556 056,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Могоча, ул. Садовая, д. 16 | 6 728 519,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 728 519,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Могоча, ул. Садовая д. 4 | 3 909 686,55 | 3 909 686,55 | 3 909 686,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п/ст. Семиозёрный, ул. Энергетиков, д. 1 | 4 239 132,00 | 4 239 132,00 | 0,00 | 2 694 678,00 | 0,00 | 475 858,80 | 1 068 595,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Нерчинскому муниципальному округу: |  | 3 793 208,32 | 3 793 208,32 | 0,00 | 0,00 | 2 506 091,32 | 433 485,00 | 853 632,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Нерчинск, ул. Красноармейская, д. 88 | 2 506 091,32 | 2 506 091,32 | 0,00 | 0,00 | 2 506 091,32 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Нерчинск, ул. Первомайская, д. 94 | 1 287 117,00 | 1 287 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 485,00 | 853 632,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Оловяннинскому муниципальному округу: |  | 97 344 075,00 | 1 802 820,50 | 0,00 | 1 559 694,50 | 0,00 | 243 126,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 33 017 197,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 232 057,10 | 0,00 |
| 1 | пгт. Оловянная, ул. Московская, д. 75 | 1 802 820,50 | 1 802 820,50 | 0,00 | 1 559 694,50 | 0,00 | 243 126,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Ясногорск, мкр. Советский, д. 2(8) | 1 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Ясногорск, мкр. Степной, д. 1 | 33 017 197,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 33 017 197,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п/ст. Ясная, ул. Ленина, д. 20 | 20 260 901,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 260 901,10 | 0,00 |
| 5 | п/ст. Ясная, ул. Мира, д. 12 | 20 479 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 479 947,00 | 0,00 |
| 6 | п/ст. Ясная, ул. Мира, д. 16 | 20 491 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491 209,00 | 0,00 |
| Итого по Петровск-Забайкальскому муниципальному округу: |  | 31 968 307,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 968 307,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, д. 15 | 25 965 679,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 965 679,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Спортивная, д. 13 | 6 002 628,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 002 628,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Приаргунскому муниципальному округу: |  | 17 580 312,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 807 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 932,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Приаргунск, мкр. МЖК, д. 1(6) | 301 810,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 810,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Приаргунск, мкр. МЖК, д. 2 | 6 502 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 502 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Приаргунск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 1 | 10 776 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 305 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сретенскому муниципальному округу: |  | 21 931 744,16 | 20 447 049,00 | 4 515 604,00 | 12 043 936,60 | 0,00 | 1 844 666,80 | 2 042 841,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 695,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сретенск, мкр. Восточный, д. 20 | 4 515 604,00 | 4 515 604,00 | 4 515 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Кокуй, пер. Школьный, д. 8 | 8 486 750,90 | 8 486 750,90 | 0,00 | 7 679 464,60 | 0,00 | 807 286,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 25 | 1 541 066,40 | 1 541 066,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 012,00 | 1 022 054,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 27 | 5 597 971,36 | 4 113 276,20 | 0,00 | 2 574 120,50 | 0,00 | 518 368,50 | 1 020 787,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 695,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | с. Дунаево, ул. Нагорная, д. 8 | 1 790 351,50 | 1 790 351,50 | 0,00 | 1 790 351,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Улётовскому муниципального округу: |  | 7 707 055,00 | 7 707 055,00 | 0,00 | 4 486 772,50 | 1 441 018,50 | 0,00 | 1 779 264,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Дровяная, мкр. 1-й, д. 1 | 7 707 055,00 | 7 707 055,00 | 0,00 | 4 486 772,50 | 1 441 018,50 | 0,00 | 1 779 264,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Хилокскому муниципального округу: |  | 2 729 874,16 | 2 729 874,16 | 0,00 | 1 954 716,40 | 0,00 | 0,00 | 775 157,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Хилок, ул. Новая, д. 20 | 2 729 874,16 | 2 729 874,16 | 0,00 | 1 954 716,40 | 0,00 | 0,00 | 775 157,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Чернышевскому муниципальному округу: |  | 4 931 460,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 931 460,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Чернышевск, ул. Комсомольская, д. 28 | 4 931 460,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 931 460,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Читинскому муниципальному округу: |  | 40 945 802,17 | 17 933 637,37 | 2 979 752,09 | 7 965 028,40 | 720 276,00 | 1 819 563,20 | 4 449 017,68 | 0 | 0,00 | 21 654 033,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358 131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Атамановка, ул. Новая, д. 7(1) | 19 981 406,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18 755 774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Атамановка, ул. Связи, д. 42 | 835 891,20 | 835 891,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 891,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Новокручининский, ул. Заводская, д. 10 | 2 659 076,80 | 2 659 076,80 | 1 163 346,10 | 0,00 | 0,00 | 503 743,50 | 991 987,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Новокручининский, ул. Площадка-2, д. 4(1) | 3 030 758,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 898 259,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Новокручининский, ул. Подлесная, д. 18 | 601 431,60 | 601 431,60 | 0,00 | 0,00 | 369 654,60 | 231 777,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 1 | 6 855 430,40 | 6 855 430,40 | 0,00 | 5 388 874,40 | 0,00 | 566 493,20 | 900 062,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п/ст. Ингода, ул. Нагорная, д. 14 | 2 462 426,37 | 2 462 426,37 | 1 329 100,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 326,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | с. Верх-Чита, ул. Центральная, д. 7 | 350 621,40 | 350 621,40 | 0,00 | 0,00 | 350 621,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | с. Верх-Чита, ул. Школьная, д. 4 | 219 082,50 | 219 082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 082,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | с. Домна, ул. Мебельная, д. 15 | 2 368 348,40 | 2 368 348,40 | 0,00 | 1 482 131,00 | 0,00 | 298 467,00 | 587 750,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | с. Засопка, ул. Пионерская, д. 3 | 487 305,70 | 487 305,70 | 487 305,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | с. Засопка, ул. Пионерская, д. 5 | 1 094 023,00 | 1 094 023,00 | 0,00 | 1 094 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шилкинскому муниципальному округу: |  | 46 140 553,98 | 39 338 220,35 | 7 483 459,20 | 17 821 762,95 | 4 588 223,43 | 3 399 304,35 | 6 045 470,42 | 0 | 0,00 | 6 325 522,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 810,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Шилка, ул. Балябина, д. 134 | 5 813 335,40 | 5 813 335,40 | 0,00 | 5 813 335,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Шилка, ул. Балябина, д. 134 а | 1 352 520,00 | 1 352 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 444,00 | 830 076,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Шилка, ул. Партизанская, д. 5 | 4 314 115,30 | 4 314 115,30 | 2 031 498,70 | 0,00 | 1 402 952,10 | 879 664,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Шилка, ул. Пролетарская, д. 42 | 1 282 454,90 | 1 282 454,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 454,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Первомайский, ул. Забайкальская, д. 18 | 703 465,70 | 703 465,70 | 703 465,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Первомайский, ул. Ингодинская, д. 9 а | 3 450 423,25 | 3 450 423,25 | 0,00 | 1 797 933,55 | 577 443,03 | 362 062,35 | 712 984,32 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт. Первомайский, ул. Ингодинская, д. 11 | 3 602 905,20 | 3 602 905,20 | 702 790,20 | 1 511 181,00 | 485 346,60 | 304 317,00 | 599 270,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 24 | 3 563 427,00 | 3 563 427,00 | 695 089,50 | 1 494 622,50 | 480 028,50 | 300 982,50 | 592 704,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пгт. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 26 | 3 586 282,80 | 3 586 282,80 | 699 547,80 | 1 504 209,00 | 483 107,40 | 302 913,00 | 596 505,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | пгт. Первомайский, ул. Чернышевского, д. 5 | 4 305 963,46 | 4 305 963,46 | 839 930,21 | 1 806 067,55 | 580 055,43 | 363 700,35 | 716 209,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | пгт. Первомайский, ул. Чернышевского, д. 9 а | 4 300 284,14 | 4 300 284,14 | 838 822,39 | 1 803 685,45 | 579 290,37 | 363 220,65 | 715 265,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | пгт. Холбон, ул. Просвещенская, д. 14(1) | 6 614 705,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 325 522,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 182,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | с. Солнцево, ул. Станционная, д. 7(4) | 3 250 671,23 | 3 063 043,20 | 972 314,70 | 2 090 728,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 628,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Забайкальскому краю: |  | 1 001 478 757,79 | 397 059 696,55 | 136 214 798,09 | 133 897 856,90 | 62 821 039,51 | 28 992 313,95 | 35 133 688,10 | 0 | 0,00 | 365 144 345,30 | 1 222 277,40 | 159 161 718,99 | 7 123 839,81 | 39 612 579,84 | 213 796,80 | 0,00 | 19 667 393,70 | 0,00 |
| Итого по городскому округу "Город Чита": |  | 657 608 271,04 | 267 120 785,30 | 96 318 390,00 | 79 342 475,40 | 53 681 556,60 | 15 602 604,90 | 22 175 758,40 | 0 | 0,00 | 231 953 562,10 | 0,00 | 128 469 219,44 | 0,00 | 30 064 704,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Чита, мкр. 4-й, д. 14 | 18 707 906,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18 707 906,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Чита, мкр. 4-й, д. 9(1) | 33 228 197,20 | 8 948 748,60 | 6 714 846,60 | 0,00 | 0,00 | 862 899,40 | 1 371 002,60 | 0 | 0,00 | 22 790 180,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Чита, мкр. 6-й, д. 15(2,8) | 24 663 208,50 | 12 701 889,00 | 6 880 563,90 |  | 3 532 292,10 | 884 195,10 | 1 404 837,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 435 297,50 | 0,00 | 1 526 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Чита, мкр. Геофизический, д. 7(2) | 11 041 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 549 699,00 | 0,00 | 491 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Чита, мкр. Северный, д. 58(8) | 69 356 113,00 | 61 917 287,00 | 33 540 353,70 | 0,00 | 17 218 694,30 | 4 310 143,30 | 6 848 095,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 438 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Чита, тр-кт. Молоковский, д. 114(6) | 3 831 081,30 | 3 567 442,50 | 0,00 | 1 858 909,50 | 597 026,70 | 374 341,50 | 737 164,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 638,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Чита, ул. 9 Января, д. 55(1) | 17 485 947,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 413 383,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Чита, ул. Автогенная, д. 5 | 2 042 754,00 | 2 042 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 063,80 | 1 253 690,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 32(2) | 8 809 057,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 378 481,54 | 0,00 | 430 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 36(8) | 4 634 347,00 | 3 671 807,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227 997,00 | 557 707,00 | 886 103,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Чита, ул. Богдана Хмельницкого, д. 24 корп. 3(4) | 18 621 201,60 | 17 015 925,60 | 7 237 906,20 | 8 847 903,60 | 0,00 | 930 115,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Чита, ул. Бутина, д. 101(4) | 2 583 279,60 | 2 262 414,00 | 0,00 | 2 262 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 865,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Чита, ул. Горького, д. 38(6) | 11 846 114,00 | 10 698 954,00 | 0,00 | 6 322 876,00 | 2 655 338,00 | 664 678,00 | 1 056 062,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, д. 28 | 10 422 324,00 | 10 422 324,00 | 5 645 732,40 | 0,00 | 2 898 363,60 | 725 511,60 | 1 152 716,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, д. 30(1) | 18 578 473,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 438 895,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Чита, ул. Забайкальская, д. 5 | 2 938 386,00 | 2 938 386,00 | 0,00 | 1 838 865,00 | 0,00 | 370 305,00 | 729 216,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 4(6) | 33 416 166,50 | 32 170 661,50 | 11 231 524,50 | 13 729 861,00 | 5 765 955,50 | 1 443 320,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Чита, ул. Казачья, д. 24 | 354 442,40 | 354 442,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 442,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Чита, ул. Казачья, д. 3 г | 5 852 064,00 | 5 852 064,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 944,00 | 888 864,00 | 1 412 256,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 19 | 44 879 061,60 | 15 186 060,90 | 0,00 | 10 694 730,60 | 4 491 330,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 29 693 000,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Чита, ул. Калангуйская, д. 38 а | 1 282 250,00 | 1 282 250,00 | 0,00 | 668 150,00 | 214 590,00 | 134 550,00 | 264 960,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Чита, ул. Каларская, д. 4(4) | 4 636 539,60 | 4 258 570,80 | 0,00 | 2 665 047,00 | 0,00 | 536 679,00 | 1 056 844,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 968,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 12(8) | 10 908 872,00 | 10 908 872,00 | 7 208 319,30 | 0,00 | 3 700 552,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Чита, ул. Красноярская, д. 11(1) | 23 694 662,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 241 264,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Чита, ул. Ленина, д. 54 | 73 691 507,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 691 507,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Чита, ул. Ленина, д. 58(8,10) | 1 703 599,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 703 599,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Чита, ул. Ленинградская, д. 27 | 3 004 220,10 | 3 004 220,10 | 3 004 220,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Чита, ул. Мостовая, д. 7 | 592 819,20 | 592 819,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 819,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Чита, ул. Николая Островского, д. 28(1) | 22 355 612,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21 378 266,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 346,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Чита, ул. Петровско-Заводская, д. 52 | 2 436 204,20 | 2 436 204,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436 204,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Чита, ул. Печорская, д. 1 | 3 130 920,00 | 3 130 920,00 | 0,00 | 1 631 448,00 | 523 972,80 | 328 536,00 | 646 963,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 1(1) | 21 056 062,30 | 5 008 523,00 | 4 438 188,30 | 0,00 | 0,00 | 570 334,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 063 205,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Чита, ул. Столярова, д. 65 | 21 581 085,90 | 3 829 587,30 | 3 829 587,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 751 498,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Чита, ул. Таежная, д. 20 | 22 328 264,30 | 3 551 157,60 | 0,00 | 0,00 | 2 840 204,30 | 710 953,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18 777 106,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 18 | 34 616 541,60 | 11 713 455,90 | 0,00 | 8 249 160,60 | 3 464 295,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 903 085,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Чита, ул. Токмакова, д. 27 а(4) | 1 433 819,80 | 1 316 935,40 | 0,00 | 824 148,50 | 0,00 | 165 964,50 | 326 822,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 884,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Чита, ул. Угданская, д. 10(1) | 28 282 048,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26 547 266,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Чита, ул. Угданская, д. 29 | 6 587 147,70 | 6 587 147,70 | 6 587 147,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Чита, ул. Чкалова, д. 6(2,4) | 14 959 636,20 | 6 176 329,20 | 0,00 | 6 176 329,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 662 735,00 | 0,00 | 1 120 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Чита, ул. Шилова, д. 85(4) | 16 035 116,40 | 13 572 632,40 | 0,00 | 13 572 632,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городскому округу "Посёлок Агинское": |  | 2 658 261,82 | 2 658 261,82 | 941 647,00 | 0,00 | 0,00 | 867 636,90 | 848 977,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Агинское, ул. ДСУ, д. 14 | 848 977,92 | 848 977,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 977,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Агинское, ул. Клименко, д. 11 | 941 647,00 | 941 647,00 | 941 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Агинское, ул. Ленина, д. 122 | 867 636,90 | 867 636,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 636,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Балейскому муниципальному округу: |  | 1 257 465,60 | 1 257 465,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 465,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | 1 257 465,60 | 1 257 465,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 465,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Борзинскому муниципальному округу: |  | 53 968 127,01 | 15 283 804,30 | 971 369,00 | 13 348 998,80 | 0,00 | 542 821,50 | 420 615,00 | 0 | 0,00 | 31 263 266,10 | 0,00 | 0,00 | 7 123 839,81 | 297 216,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 1(4) | 3 480 679,00 | 3 480 679,00 | 971 369,00 | 2 088 695,00 | 0,00 | 0,00 | 420 615,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 11(3) | 3 797 216,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 297 216,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 2 | 3 623 839,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 623 839,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2-й, д. 11 | 42 523 569,90 | 11 260 303,80 | 0,00 | 11 260 303,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31 263 266,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 6 | 542 821,50 | 542 821,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 821,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Газимуро-Заводскому муниципальному округу: |  | 6 283 835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 283 835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Новоширокинский, д. 3 | 6 283 835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 283 835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Забайкальскому муниципальному округу: |  | 20 400 053,00 | 8 126 943,60 | 6 432 774,60 | 0,00 | 0,00 | 654 414,30 | 1 039 754,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1 694 169,00 | 1 694 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 414,30 | 1 039 754,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | 6 432 774,60 | 6 432 774,60 | 6 432 774,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | 12 273 109,40 | 12 273 109,40 | 0,00 | 8 047 518,20 | 3 379 614,10 | 845 977,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Каларскому муниципальному округу: |  | 13 377 339,00 | 5 645 551,50 | 549 451,70 | 3 341 529,40 | 1 403 299,70 | 351 270,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 731 787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 28 | 7 731 787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 731 787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п/ст. Куанда, ул. 8 Марта, д. 8 | 549 451,70 | 549 451,70 | 549 451,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п/ст. Куанда, ул. Энтузиастов, д. 10 | 5 096 099,80 | 5 096 099,80 | 0,00 | 3 341 529,40 | 1 403 299,70 | 351 270,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Карымскому муниципальному округу: |  | 29 459 765,85 | 27 659 518,66 | 13 324 663,87 | 12 839 523,60 | 0,00 | 503 608,95 | 991 722,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 568,75 | 0,00 | 354 678,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт.. Дарасун, ул. Калинина, д. 14 | 3 815 820,96 | 3 815 820,96 | 3 815 820,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Дарасун, ул. Калинина, д. 8 | 1 445 568,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 568,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Дарасун, ул. Молодежная, д. 6 | 6 658 232,91 | 6 658 232,91 | 6 658 232,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 17 | 984 473,70 | 984 473,70 | 984 473,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Карымское, ул. Братьев Васильевых, д. 21 | 703 100,93 | 703 100,93 | 703 100,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Карымское, ул. Верхняя, д. 7 | 6 147 863,14 | 6 147 863,14 | 0,00 | 6 147 863,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 24(6) | 3 013 045,00 | 2 658 366,56 | 1 163 035,37 | 0,00 | 0,00 | 503 608,95 | 991 722,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 678,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт. Карымское, ул. Шемелина, д. 1 | 6 691 660,46 | 6 691 660,46 | 0,00 | 6 691 660,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Краснокаменскому муниципальному округу: |  | 884 769,90 | 884 769,90 | 884 769,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Целинный, ул. Железнодорожная, д. 6 | 884 769,90 | 884 769,90 | 884 769,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Кыринскому муниципальному округу: |  | 1 303 850,10 | 1 303 850,10 | 1 303 850,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Кыра, мкр. Северный, д. 5 | 1 303 850,10 | 1 303 850,10 | 1 303 850,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Могочинскому муниципальному округу: |  | 35 137 186,20 | 3 151 054,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 151 054,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 401 347,80 | 0,00 | 7 228 890,00 | 0,00 | 2 355 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Могоча, ул. Аникинская, д. 3 | 14 465 380,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 465 380,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Могоча, ул. Аникинская, д. 9(1/1) | 1 298 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Могоча, ул. Березовая, д. 16 | 642 791,30 | 642 791,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 791,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 3 | 665 308,40 | 665 308,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 308,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 6 | 620 392,40 | 620 392,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 392,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 7 | 618 520,90 | 618 520,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 520,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 8 | 604 041,40 | 604 041,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 041,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 9(2) | 8 286 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 228 890,00 | 0,00 | 1 057 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Могоча, ул. Малокрестьянская, д. 38 | 7 935 967,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 935 967,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Нерчинскому муниципальному округу: |  | 8 513 571,35 | 8 299 774,55 | 0,00 | 5 896 714,25 | 0,00 | 1 403 239,50 | 999 820,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 796,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Нерчинск, ул. Первомайская, д. 80 | 2 316 590,10 | 2 316 590,10 | 0,00 | 1 449 740,25 | 0,00 | 291 944,25 | 574 905,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Нерчинск, ул. Погодаева, д. 97(2) | 213 796,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 796,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Нерчинск, ул. Строительная, д. 2 | 640 692,45 | 640 692,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 777,25 | 424 915,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Нерчинск, ул. Студгородок, д. 4 | 5 342 492,00 | 5 342 492,00 | 0,00 | 4 446 974,00 | 0,00 | 895 518,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Оловяннинскому муниципальному округу: |  | 26 795 193,90 | 5 249 980,20 | 0,00 | 0,00 | 2 990 600,00 | 914 857,00 | 1 344 523,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877 820,00 | 0,00 | 0,00 | 19 667 393,70 | 0,00 |
| 1 | пгт. Оловянная, ул. Гагарина, д. 17 | 493 655,40 | 493 655,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 257,00 | 327 398,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Ясногорск, мкр. Советский, д. 2 | 3 739 200,00 | 3 739 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 990 600,00 | 748 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Ясногорск, мкр. Солнечный, д. 1 | 1 017 124,80 | 1 017 124,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 124,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Ясногорск, мкр. Луговой, д. 9(1) | 1 877 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Ясногорск, ул. Молодежная, д. 5 | 19 667 393,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 667 393,70 | 0,00 |
| Итого по Петровск-Забайкальскому муниципальному округу: |  | 33 146 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 33 146 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 15 а | 18 145 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18 145 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Петровск-Забайкальский, ул. Карла Маркса, д. 17 | 15 001 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 001 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Приаргунскому муниципальному округу: |  | 9 816 607,25 | 9 816 607,25 | 1 712 257,40 | 5 809 854,75 | 1 865 953,35 | 428 541,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Приаргунск, мкр. МЖК, д. 1(6) | 3 240 068,65 | 3 240 068,65 | 0,00 | 2 128 057,75 | 683 469,15 | 428 541,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Досатуй, ул. Привокзальная, д. 2 а | 3 278 462,09 | 3 278 462,09 | 853 575,31 | 1 835 408,05 | 589 478,73 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Досатуй, ул. Привокзальная, д. 2 б | 3 298 076,51 | 3 298 076,51 | 858 682,09 | 1 846 388,95 | 593 005,47 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Сретенскому муниципальному округу: |  | 1 616 366,40 | 1 616 366,40 | 1 127 949,90 | 0,00 | 0,00 | 488 416,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Дунаево, ул. Нагорная, д. 30 | 1 616 366,40 | 1 616 366,40 | 1 127 949,90 | 0,00 | 0,00 | 488 416,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Улётовскому муниципального округу: |  | 1 892 217,85 | 1 255 883,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 883,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Дровяная, мкр. 1-й, д. 1(1) | 636 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Улёты, ул. Горького, д. 5 | 420 615,00 | 420 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 615,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Улёты, ул. Дорожная, д. 10 | 406 580,85 | 406 580,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 580,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Улёты, ул. Дорожная, д. 12 | 428 688,00 | 428 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 688,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Хилокскому муниципального округу: |  | 4 956 240,86 | 4 956 240,86 | 4 134 381,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 859,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Хилок, ул. Ленина, д. 23 а | 3 170 550,60 | 3 170 550,60 | 3 170 550,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 16 | 1 785 690,26 | 1 785 690,26 | 963 830,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 859,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Чернышевскому муниципальному округу: |  | 9 982 592,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 982 592,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Чернышевск, ул. Карла Маркса, д. 18 | 9 982 592,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 982 592,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Читинскому муниципальному округу: |  | 28 614 825,44 | 19 287 002,74 | 6 281 414,58 | 8 519 642,60 | 771 777,60 | 1 083 599,00 | 2 630 568,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 002 417,50 | 0,00 | 1 325 405,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Атамановка, ул. Заводская, д. 12 | 414 941,10 | 414 941,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 941,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Атамановка, ул. Заводская, д. 3 | 1 724 712,00 | 1 724 712,00 | 0,00 | 0,00 | 771 777,60 |  | 952 934,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Атамановка, ул. Матюгина, д. 154 | 251 903,90 | 251 903,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 903,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Новокручининский, ул. Российская, д. 3(2,4) | 20 899 216,80 | 11 726 553,30 | 5 276 432,70 | 6 450 120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 002 417,50 | 0,00 | 1 170 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | с. Засопка, ул. Пионерская, д. 5(1) | 155 159,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 159,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | с. Маккавеево, ул. Бутина, д. 49 а | 1 861 931,64 | 1 861 931,64 | 1 004 981,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 949,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | с. Маккавеево, ул. Бутина, д. 54 | 3 306 960,80 | 3 306 960,80 | 0,00 | 2 069 522,00 | 0,00 | 416 754,00 | 820 684,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шилкинскому муниципальному округу: |  | 53 805 518,02 | 13 485 835,52 | 2 231 879,02 | 4 799 118,10 | 2 107 852,26 | 1 744 364,70 | 2 602 621,44 | 0 | 0,00 | 36 396 877,90 | 1 222 277,40 | 0,00 | 0,00 | 2 700 527,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Шилка, ул. Соболева, д. 13 | 422 721,00 | 422 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 721,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Первомайский, нп. Микрорайон, д. 4 | 1 222 277,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 222 277,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Первомайский, нп. Микрорайон, д. 12(1) | 25 830 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24 245 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Первомайский, ул. 8 Марта, д. 1(4) | 6 881 576,40 | 6 495 202,80 | 1 266 967,80 | 2 724 309,00 | 874 967,40 | 548 613,00 | 1 080 345,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 373,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Первомайский, ул. Белинского, д. 4 | 1 621 224,00 | 1 621 224,00 | 0,00 | 0,00 | 566 517,60 | 355 212,00 | 699 494,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Первомайский, ул. Мира, д. 26 | 4 946 687,72 | 4 946 687,72 | 964 911,22 | 2 074 809,10 | 666 367,26 | 417 818,70 | 822 781,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт. Первомайский, ул. Строительная, д.5, блок А(1) | 9 456 912,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 876 838,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт. Холбон, ул. Больничная, д. 1(1) | 3 423 739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 274 059,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 679,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) - разработка проектной документации на ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1/1) - разработка проектной документации на переустройство крыши с невентилируемой на вентилируемую |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) - разработка проектной документации на ремонт фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2/2) - разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) - разработка проектной документации на ремонт фундамента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (6) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (7) - разработка проектной документации на замену и ремонт лифтового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (8) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (9) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (10) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (11) - разработка проектной документации на ремонт подвального помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |