ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Чита

Об утверждении Комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры Забайкальского края на период до 2036 года

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план развития
транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры Забайкальского края на период до 2036 года в Правительстве Забайкальского края.

2. Исполнительным органам Забайкальского края руководствоваться положениями Плана при разработке и реализации документов стратегического планирования.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края руководствоваться положениями Плана при разработке и реализации документов стратегического планирования муниципальных образований Забайкальского края.

| Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края | Б.Б. Батомункуев |
| --- | --- |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной инфраструктуры Забайкальского края на период до 2036 года

Комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры Забайкальского края на период до 2036 года разработан в соответствии с Пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 августа 2025 г. № 2365-р и содержит информацию о приоритетных объектах инфраструктуры регионального и межмуниципального значения, в том числе необходимых для обеспечения реализации комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года, необходимой для реализации национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

I. Транспортная инфраструктура

- Целевые показатели и результаты реализации раздела I комплексного плана

| Целевые показатели и результаты реализации (дополнительные мощности) |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |  |
| 1. | Количество построенных или реконструированных объектов инфраструктуры водного транспорта (пристань общего пользования, судоходные гидротехнические сооружения) | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог, км | х | 0,10944 | 1,01096 | х | 0,5 | 32,2 | 0,6 | 34,41745 |
| 3. | Количество построенных или реконструированных объектов железнодорожного транспорта (железнодорожные вокзалы, железнодорожные пути необщего пользования) | х | х | х | х | х | 1 | х | 1 |
| 4. | Количество построенных или реконструированных объектов автомобильного транспорта (автовокзал (автостанция), транспортно-пересадочный узел) | х | 1 | х | х | х | х | х | 1 |
|  | Количество построенных или реконструированных объектов авиационного транспорта (автовокзал (автостанция), транспортно-пересадочный узел) | х | х | 2 | 3 | 3 | 2 | х | 10 |

- Объекты транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта инфраструктуры | Местоположение объекта инфраструктуры | Ключевые мощностные характеристики объекта инфраструктуры | Сроки строительства (реконструкции) объекта инфраструктуры, в т.ч. сроки начала и окончания строительства | Ответственные исполнители | Объект инфраструктуры Федерального комплексного плана, со строительством (реконструкцией) которого прямо и непосредственно взаимоувязано строительство (реконструкция) данного объекта, и характер такой взаимоувязки (при наличии) | Источники финансирования проекта по строительству (реконструкции) объекта инфраструктуры (федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники и пр.) (объем финансирования указывается при наличии информации) | Национальные цели развития Российской Федерации, для реализации которых необходим объект инфраструктуры (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аэропортовый комплекс «Кадала» | Забайкальский край, г. Чита, п. Аэропорт, ул. Звёздная, д. 17. | Размер взлетно-посадочной полосы - 2800 х 56 м; пропускная способность - 12 взлетов-посадок в час ; | 2025-2029 | Минтранс России | х | Федеральный бюджет | устойчивая и динамичная экономика |
|  | Благоустройство посадочных площадок | Забайкальский край с. Юмурчен, Усугли, Тунгокочен, Красный Яр, Усть-Каренга, Кыра, Красный Чикой, Газимурский завод | Приведение в нормативное состояние | 2027-2030 | Минтранс Забайкальского края | х | Региональный бюджет | Развитие транспортной сети |
|  | Аэропортовый комплекс с. Чара | Забайкальский край с.Чара | Размер взлетно-посадочной полосы - 1800 х 40 м; Круглосуточный режим работы аэропорта | 2019-2028 | Минтранс Забайкальского края | х | Федеральный бюджет | Развитие транспортной сети |
|  | Пересадочный транспортный узел | Забайкальский край город Чита | х | 2028-2032 | Администрация городского округа «Город Чита» ОАО «РЖД» Минтранс Забайкальского края | х | Федеральный бюджет Региональный бюджет Средства инвестора | Развитие транспортной сети |
|  | Строительство железнодорожной станции Катугино | Забайкальский край Каларский район | Железнодорожная станция | 2029-2030 | ОАО «РЖД» Минтранс Забайкальского края | х | Федеральный бюджет Региональный бюджет Средства инвестора | Развитие транспортной сети |
|  | Модульное здание автостанции | Забайкальский край Краснокаменский муниципальный округ | Автостанция с пропускной способностью 300 пассажиров в день | 2026 | Минтранс Забайкальского края | х | Федеральный бюджет Региональный бюджет | Развитие транспортной сети |
|  | Строительство автодорожного путепровода через ЗабЖД по ул. Каларская в п. Антипиха | Забайкальский край, п. Антипиха, ул. Каларская | 0,85396 км | 2026-2027 | Минтранс России | х | Федеральный бюджет Региональный бюджет | Разгрузка дорожной сети |
|  | Строительство автодорожного путепровода в г. Чита, ул. Ярославского | Забайкальский край, г. Чита, ул. Ярославского | 0,2 км | 2028-2030 | Минтранс России | х | Федеральный бюджет | Разгрузка дорожной сети |
|  | Строительство автодорожного путепровода в г. Чита, ул. А. Булгакова | Забайкальский край, г. Чита, ул. А. Булгакова | 0,5 км | 2027-2029 | Минтранс России | х | Федеральный бюджет Региональный бюджет | Разгрузка дорожной сети |
|  | Строительство автодорожного путепровода через железную дорогу пгт. Атамановка | Забайкальский край, пгт. Атамановка | 0,6 км | 2029-2031 | Минтранс России | х | Федеральный бюджет Региональный бюджет | Разгрузка дорожной сети |
|  | Строительство путепровода через ж/д на 6191–6192 км перегона Чита-I – Кадала (по ул. Кирпично-Заводская) | Забайкальский край, г. Чита, ул. Кирпично-Заводская | 0,075 км | 2024-2027 | Минтранс России | х | Специальный казначейский кредит Региональный и местный бюджет | Развитие общественного транспорта |
|  | Строительство путепровода через неэлектрифицированные ж/д пути № 302, № 302а на станции Чита-I (по ул. Кирпично-Заводская) | Забайкальский край, г. Чита, ул. Кирпично-Заводская | 0,082 км | 2024-2027 | Минтранс России | х | Специальный казначейский кредит Региональный и местный бюджет | Развитие общественного транспорта |
|  | Реконструкция моста через р. Урулюнгуй км 49+648 на автомобильной дороге 76 ОП РЗ 76К-108 Бырка -Досатуй | Забайкальский край, Приаргунский муниципальный округ | 0,10944 км | 2024-2026 | Минтранс России | х | Региональный бюджет | Приведение дорожной сети в нормативное состояние Повышение безопасности дорожного движения |
|  | Строительство автомобильной дороги в обход г. Краснокаменск | Забайкальский край, г. Краснокаменск | 32 км | 2028-2030 | Минтранс России | х | Федеральный бюджет Региональный бюджет | Вывод транзитного транспорта Развитие транспортной инфраструктуры Снижение аварийности |

II. Инфраструктура образования

- Целевые показатели и результаты реализации раздела II комплексного плана

| Целевые показатели и результаты реализации (дополнительные мощности) |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2036 |  |
| 1. | Перспективная численность обучающихся | х | х | х | х | х | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 2. | Перспективная численность мест в интернате | х | х | х | х | х | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

- Объекты инфраструктуры образования

| № п/п | Наименование объекта инфраструктуры | Местоположение объекта инфраструктуры | Ключевые мощностные характеристики объекта инфраструктуры | Сроки строительства (реконструкции) объекта инфраструктуры, в т.ч. срок начала и окончания строительства | Ответственные исполнители | Объект инфраструктуры Федерального комплексного плана, со строительством (реконструкцией) которого прямо и непосредственно взаимоувязано строительство (реконструкция) данного объекта, и характер такой взаимоувязки (при наличии) | Источники финансирования проекта по строительству (реконструкции) объекта инфраструктуры (федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники и пр.) (объем финансирования указывается при наличии информации) | Национальные цели развития Российской Федерации, для реализации которых необходим объект инфраструктуры (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство кадетского корпуса «Звезда» на 1000 мест | Забайкальский край, г. Чита, мкр. Витимский | 1000 мест | 2024-2030 | Минобороны России, Минпросвещения России, Минвостокразвития России, Правительство Забайкальского края | х | Не определены | Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности |
| 2. | Межвузовский кампус «Даурия» | Забайкальский край, г. Чита | 5000 мест | 2030 | Минобрнауки России | х | Региональный бюджет, Внебюджетные источники | Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности |

III. Инфраструктура культуры

- Целевые показатели и результаты реализации раздела комплексного плана

| Целевые показатели и результаты реализации (дополнительные мощности) |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2036 |  |
| 1. | Количество построенных и реконструированных объектов, ед. | х | х | х | 1 | х | х | х | 1 |

2.	Объекты инфраструктуры культуры

| № п/п | Наименование объекта инфраструктуры | Местоположение объекта инфраструктуры | Ключевые мощностные характеристики объекта инфраструктуры | Сроки строительства (реконструкции) объекта инфраструктуры, в т.ч. срок начала и окончания строительства | Ответственные исполнители | Объект инфраструктуры Федерального комплексного плана, со строительством (реконструкцией) которого прямо и непосредственно взаимоувязано строительство (реконструкция) данного объекта, и характер такой взаимоувязки (при наличии) | Источники финансирования проекта по строительству (реконструкции) объекта инфраструктуры (федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники и пр.) (объем финансирования указывается при наличии информации) | Национальные цели развития Российской Федерации, для реализации которых необходим объект инфраструктуры (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Музейно-исторический комплекс | г. Чита | экспозиционная площадь 5948 кв. м | 2027 - 2028 г | Министерство культуры Забайкальского края | х | 7 331,5 млн. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 2 918,7 млн. руб. краевого бюджета – 4 412,8 млн. руб. | Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности |

IV. Инфраструктура здравоохранения

- Целевые показатели и результаты реализации раздела III комплексного плана

| Целевые показатели и результаты реализации (дополнительные мощности) |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2036 |  |
| 1. | Количество построенных и реконструированных объектов, ед. | х | х | х | х | 1 | х | х | 1 |
| 2. | Коечная мощность построенных и реконструированных объектов, коек | х | х | х | х | 472 | х | х | 472 |

- Объекты инфраструктуры здравоохранения

| № п/п | Наименование объекта инфраструктуры | Местоположение объекта инфраструктуры | Ключевые мощностные характеристики объекта инфраструктуры | Сроки строительства (реконструкции) объекта инфраструктуры, в т.ч. срок начала и окончания строительства | Ответственные исполнители | Объект инфраструктуры Федерального комплексного плана, со строительством (реконструкцией) которого прямо и непосредственно взаимоувязано строительство (реконструкция) данного объекта, и характер такой взаимоувязки (при наличии) | Источники финансирования проекта по строительству (реконструкции) объекта инфраструктуры (федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники и пр.) (объем финансирования указывается при наличии информации) | Национальные цели развития Российской Федерации, для реализации которых необходим объект инфраструктуры (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Краевая детская клиническая больница в г. Чите | Забайкальский край, г. Чита, ул. Коханского, 16 | 472 койко-мест/ 250 посещений в смену | 2020-2029 | Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство строительства Забайкальского края | х | 7 866 518,8 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 7 073 856,1 тыс. рублей, бюджет Забайкальского края - 792 662,7 тыс. рублей (с учетом затрат на подготовку ПСД) | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |

V. Инфраструктура физической культуры и спорта

- Целевые показатели и результаты реализации раздела IV комплексного плана

| Целевые показатели и результаты реализации (дополнительные мощности) |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2036 |  |
| 1. | Количество построенных и реконструируемых объектов, ед. | х | 2 | х | х | х | х | х | 2 |
| 2. | Площадь строящихся и реконструированных объектов м2 | х | 36 597,5 | х | х | х | х | х | 36 597,5 |

- Объекты инфраструктуры физической культуры и спорта

| № п/п | Наименование объекта инфраструктуры | Местоположение объекта инфраструктуры | Ключевые мощностные характеристики объекта инфраструктуры | Сроки строительства (реконструкции) объекта инфраструктуры, в т.ч. срок начала и окончания строительства | Ответственные исполнители | Объект инфраструктуры Федерального комплексного плана, со строительством (реконструкцией) которого прямо и непосредственно взаимоувязано строительство (реконструкция) данного объекта, и характер такой взаимоувязки (при наличии) | Источники финансирования проекта по строительству (реконструкции) объекта инфраструктуры (федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники и пр.) (объем финансирования указывается при наличии информации) | Национальные цели развития Российской Федерации, для реализации которых необходим объект инфраструктуры (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Российский центр стрельбы из лука в г. Чита | г. Чита | 16 587,5 кв. м. | 2024-2026 г | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | х | 3 528,6 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета – 1 526,9 млн. руб., краевого бюджета – 2 001,7 млн. руб. | Повышение уровня жизни, равенство возможностей. Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей. Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности |
|  | Центр единоборств в г. Чита | г. Чита | 20 010,0 кв. м. | 2024-2026 г | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | х | 3 824,3 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета – 2 126,5 млн. руб., краевого бюджета – 1 697,8 млн. руб. | Повышение уровня жизни, равенство возможностей. Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей. Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности |

VI. Энергетическая инфраструктура

- Целевые показатели и результаты реализации

раздела V комплексного плана

| Целевые показатели и результаты реализации (дополнительные мощности) |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2036 |  |
| 1. | Прирост установленной мощности объектов генерации, МВт | х | 120 | 150 | 245,3 | 658,7 | х | х | 1174 |
| 2. | Построено и реконструировано подстанций, ед. | х | 2 | 3 | 8 | 7 | х | х | 20 |
| 3. | Протяженность построенных и реконструированных участков линий электропередачи, км | х | х | х | х | х | х | х | х |

- Объекты энергетической инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта инфраструктуры | Местоположение объекта инфраструктуры | Ключевые мощностные характеристики объекта инфраструктуры | Сроки строительства (реконструкции) объекта инфраструктуры, в т.ч. срок начала и окончания строительства | Ответственные исполнители | Объект инфраструктуры Федерального комплексного плана, со строительством (реконструкцией) которого прямо и непосредственно взаимоувязано строительство (реконструкция) данного объекта, и характер такой взаимоувязки (при наличии) | Источники финансирования проекта по строительству (реконструкции) объекта инфраструктуры (федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники и пр.) (объем финансирования указывается при наличии информации) | Национальные цели развития Российской Федерации, для реализации которых необходим объект инфраструктуры (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Солнечная электростанция Абагайтуйская | Забайкальский край, с. Абагайтуй | 120 МВт | 2026 | ООО «Юнигрин Пауэр” | х | Федеральный бюджет, бюджет Забайкальского края | Устойчивая и динамичная экономика |
|  | Солнечная электростанция Ононская СЭС, | Забайкальский край, МО Ононский | 150 МВт | 2026-2027 | ООО «Юнигрин Пауэр” | х | Федеральный бюджет, бюджет Забайкальского края | Устойчивая и динамичная экономика |
|  | Солнечная электростанция Полевая СЭС | Забайкальский край, р-н Забайкальский | 111,8 МВт | 2027-2028 | ООО «Солар Ритейл» | х | Федеральный бюджет, бюджет Забайкальского края | Устойчивая и динамичная экономика |
|  | Солнечная электростанция Луговая СЭС | Забайкальский край, р-н МО Шилкинский | 133,5 МВт | 2027-2028 | ООО «Солар Ритейл» | х | Федеральный бюджет, бюджет Забайкальского края | Устойчивая и динамичная экономика |
|  | Конденсационная электростанция Харанорская ГРЭС | Забайкальский край, МО Оловяннинский, пгт. Ясногорск | 460 МВт | 2029 | АО «Интер РАО - Электрогенерация» | х | Федеральный бюджет, бюджет Забайкальского края | Устойчивая и динамичная экономика |
|  | Солнечная электростанция Майдари СЭС | Забайкальский край, | 198,7 МВт | 2028-2029 | ООО «Солар Ритейл» | х | Федеральный бюджет, бюджет Забайкальского края | Устойчивая и динамичная экономика |

VII. Телекоммуникационная инфраструктура

- Целевые показатели и результаты реализациираздела VI комплексного плана

| Целевые показатели и результаты реализации (дополнительные мощности) |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2036 |  |
| 1. | Количество строящихся и реконструируемых объектов связи (базовые станции, объекты Российской телевизионной и радиовещательной сети), ед. | 60 | 51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 141 |

- Объекты телекоммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта инфраструктуры | Местоположение объекта инфраструктуры | Ключевые мощностные характеристики объекта инфраструктуры | Сроки строительства (реконструкции) объекта инфраструктуры, в т.ч. срок начала и окончания строительства | Ответственные исполнители | Объект инфраструктуры Федерального комплексного плана, со строительством (реконструкцией) которого прямо и непосредственно взаимоувязано строительство (реконструкция) данного объекта, и характер такой взаимоувязки (при наличии) | Источники финансирования проекта по строительству (реконструкции) объекта инфраструктуры (федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники и пр.) (объем финансирования указывается при наличии информации) | Национальные цели развития Российской Федерации, для реализации которых необходим объект инфраструктуры (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Базовая станция | Агинский округ, Булактуй | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Акшинский округ, Курулга | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Акшинский округ, Тохтор | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Акшинский округ, Улача | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Александрово-Заводский округ, Кутугай | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Александрово-Заводский округ, Манкечур | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Александрово-Заводский округ, Савво-Борзя | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Александрово-Заводский округ, Шаранча | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Борзинский округ, Ключевское | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Борзинский округ, Курунзулай | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Борзинский округ, Новоборзинское | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Борзинский округ, Приозёрное | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Борзинский округ, Шоноктуй | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Дульдургинский округ, Красноярово | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Калганский округ, Бура | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Карымский округ, Атамановка | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Карымский округ, Верхняя Талача | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Краснокаменский округ, Богдановка | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Краснокаменский округ, Капцегайтуй | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Краснокаменский округ, Среднеаргунск | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Красночикойский округ, Жиндо 2-е | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Красночикойский округ, Усть-Урлук | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Кыринский округ, Билютуй | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Кыринский округ, Былыра | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Кыринский округ, Михайло-Павловск | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Кыринский округ, Тырин | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Могойтуйский округ, Бурятская | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Могойтуйский округ, Курильжа | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Могочинский округ, Чалдонка | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Нерчинский округ, Верхний Умыкэй | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Нерчинско-Заводский округ, Булдуруй 1-й | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Нерчинско-Заводский округ, Домасово | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Нерчинско-Заводский округ, Ишага | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Нерчинско-Заводский округ, Широкая | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Оловяннинский округ, Верхний Шаранай | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Ононский округ, Красная Ималка | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Ононский округ, Старый Дурулгуй | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Приаргунский округ, Верхний Тасуркай | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Приаргунский округ, Селинда | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Сретенский округ, Болотово | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Сретенский округ, Фирсово | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Тунгокоченский округ, Нижний Стан | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Тунгокоченский округ, Халтуй | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Улётовский округ, Ленинский | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Хилокский округ, Глинка | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Чернышевский округ, Курлыч | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Читинский округ, Ленинский | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Читинский округ, Оленгуй | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Шелопугинский округ, Глинянка | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Шелопугинский округ, Даякон | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Шелопугинский округ, Малый Тонтой | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Шелопугинский округ, Мироново | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Шилкинский округ, Байцетуй | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Шилкинский округ, Саввино | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Шилкинский округ, Солнцево | х | 2025 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Карымский округ, Кадахта | х | 2025 год | Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, ПАО «МТС» | х | региональный бюджет, 5 250 тыс. руб. | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Красночикойский округ, Байхор | х | 2025 год | Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, ПАО «МТС» | х | региональный бюджет, 3 750 тыс. руб. | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Красночикойский округ, Верхний Шергольджин | х | 2025 год | Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, ПАО «МТС» | х | региональный бюджет, 4 600 тыс. руб. | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Красночикойский округ, Этытэй | х | 2025 год | Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, ПАО «МТС» | х | региональный бюджет, 3 750 тыс. руб. | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Читинский округ, Иргень | х | 2025 год | Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, ПАО «МТС» | х | региональный бюджет, 5 150 тыс. руб. | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Шилкинский округ, Шиванда | х | 2025 год | Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, ПАО «МТС» | х | региональный бюджет, 4 800 тыс.руб. | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Акшинский округ, Бытэв | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Акшинский округ, Убур-Тохтор | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Александрово-Заводский округ, Бохто | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Александрово-Заводский округ, Верхний Аленуй | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Александрово-Заводский округ, Кокуй 2-й | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Александрово-Заводский округ, Маньково | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Александрово-Заводский округ, Новый Акатуй | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Александрово-Заводский округ, Онон-Борзя | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Александрово-Заводский округ, Чиндагатай | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Газимуро-Заводский округ, Зерен | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Газимуро-Заводский округ, Тайна | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Забайкальский округ, Красный Великан | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Калганский округ, Козлово | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Калганский округ, Средняя Борзя | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Карымский округ, Новодоронинск | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Краснокаменский округ, Куйтун | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Красночикойский округ, Аца | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Красночикойский округ, Бурсомон | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Красночикойский округ, Фомичёво | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Красночикойский округ, Шимбилик | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Кыринский округ, Гавань | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Кыринский округ, Любовь | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Кыринский округ, Хапчеранга | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Могойтуйский округ, Ара-Булак | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Могойтуйский округ, Догой | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Нерчинско-Заводский округ, Чалбучи-Килга | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Оловяннинский округ, Антия | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Оловяннинский округ, Аренда | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Оловяннинский округ, Единение | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Ононский округ, Кубухай | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Приаргунский округ, Новоивановка | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Приаргунский округ, Урулюнгуй | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Приаргунский округ, Усть-Тасуркай | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Тунгиро-Олёкминский округ, Тупик | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Хилокский округ, Гыршелун | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Хилокский округ, Тэрэпхэн | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Чернышевский округ, Ульякан | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Читинский округ, Верхняя Карповка | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Читинский округ, Кука | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Читинский округ, Ягодный | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Шелопугинский округ, Большой Тонтой | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Шелопугинский округ, Малышево | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Шилкинский округ, Арбагар | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Шилкинский округ, Кокуй-Комогорцево | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Шилкинский округ, Красноярово | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Шилкинский округ, Нижняя Хила | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Шилкинский округ, Ононское | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Шилкинский округ, Усть-Теленгуй | х | 2026 год | Минцифры РФ, ПАО «Ростелеком» | х | федеральный бюджет | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Красночикойский округ, Конкино | х | 2026 год | Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, ПАО «МТС» | х | региональный бюджет, 1 500 тыс. руб. | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |
|  | Базовая станция | Шилкинский округ, Средняя Кия | х | 2026 год | Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, ПАО «МТС» | х | региональный бюджет, 1 500 тыс. руб. | цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы |

VIII. Трубопроводный транспорт

- Целевые показатели и результаты реализациираздела VII комплексного плана

| Целевые показатели и результаты реализации (дополнительные мощности) |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 - 2036 |  |
| 1. | Количество строящихся и реконструируемых газопроводов (газопроводов- отводов), газораспределительных станций, ед. | х | х | х | х | х | х | х | х |

- Объекты трубопроводного транспорта

| № п/п | Наименование объекта инфраструктуры | Местоположение объекта инфраструктуры | Ключевые мощностные характеристики объекта инфраструктуры | Сроки строительства (реконструкции) объекта инфраструктуры, в т.ч. срок начала и окончания строительства | Ответственные исполнители | Объект инфраструктуры Федерального комплексного плана, со строительством (реконструкцией) которого прямо и непосредственно взаимоувязано строительство (реконструкция) данного объекта, и характер такой взаимоувязки (при наличии) | Источники финансирования проекта по строительству (реконструкции) объекта инфраструктуры (федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники и пр.) (объем финансирования указывается при наличии информации) | Национальные цели развития Российской Федерации, для реализации которых необходим объект инфраструктуры (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | х | х | х | х | х | х | х | х |

————————————-