**Отчет о реализации Плана реализации государственной программы**

 **Забайкальского края «Формирование современной городской среды» за 2019 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события**  | **Ответственный исполнитель** | **Статус контрольного события****(выполнено / не выполнено)** | **Результат реализации** **мероприятия** | **Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | [Подпрограмма](#P185) «Формирование городской среды» | X | X | X | X |
| 1. | Основное мероприятие «Предоставление субсидий муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края | - | Показатель: Количество благоустроенных муниципальных образований-0 | Установлен показатель 0 по причине отсутствия финансирования на 2019 год. |
| 2. | Основное мероприятие "Предоставление субсидий муниципальным образованиям на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края | - | Показатель: Количество отремонтированных парков - 0 | Установлен показатель 0 по причине отсутствия финансирования на 2019 год. |
| 3. | Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края | - | Показатель: Среднее значение индекса качества городской среды по Забайкальскому краю N +2 % | Минстроем России данный показатель будет рассчитан до 01.04.2020 года |
|  | Выполнено | Показатель: Количество городов с благоприятной средой – 3\* | Минстроем России данный показатель пересмотрен и установлен – 0 |
| Выполнено | Показатель: Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Забайкальского края, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 9% |  |
| 3.1. | Мероприятие: "Реализованы мероприятия по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края | Выполнено | Показатель: Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств) – 138 \* | Минстроем России данный показатель пересмотрен и установлен в количестве 39 общественных пространств. Данный показатель выполнен с ростом 102,6% благоустроено 40 общественных пространств |

\*В связи с корректировкой указанных показателей в паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» внесены изменения. Между Министерством и Минстроем России заключено дополнительное соглашение (прилагаются). В настоящее время проводится работа по актуализации постановления Правительства Забайкальского края от 31 августа 2017 года № 372 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды (2018-2022 годы)»