**Информация по выполненным работам в 2024 году**

**за счет средств дорожного фонда ЗК и МДФ**

В 2024 году за счет средств дорожного фонда ЗК, муниципального дорожного фонда в размере **160 813 679,08 рублей** выполнены следующие мероприятия:

**1)** За счет средств дорожного фонда Забайкальского края в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края» выполнен ремонт улично-дорожной сети поселений на общую сумму **55 186 704,98 рублей,** из которых 49 668 034,24 рублей выделено из КДФ, сумма софинансирования из местного бюджета составила 5 518 670,74 рублей:

**1) «Ремонт улично-дорожной сети в п. Новоорловск по ул. Школьная от км 0+000 до км 0+400»** на сумму 16 932 893,66 рублей (*муниципальный контракт № 7 от 21.08.2024 года, дополнительное соглашение от 31.10.2024 года заключен с ООО «Новастрой», работы завершены до 14 ноября 2024 года*) – проведены работы по асфальтированию улицы Школьная протяженностью 400 м.

**2) «Ремонт улично-дорожной сети в п. Орловский по ул. Центральная от км 0+000 до км 0+357 и ул. Спокойнинская от км 1+050 до км 1+125»**  на сумму 15 846 934,39 рублей (*муниципальный контракт № 07 от 29.07.2024 года заключен с ИП Цыбиковым С.Ч., работы завершены в сентябре 2024 года*) - проведены работы по асфальтированию улиц Центральная и Спокойнинская общей протяженностью 432 м, включая ремонт уличного освещения.

**3) «Ремонт улично-дорожной сети в с. Цокто-Хангил по ул. Ленина от км 0+772 до км 1+330»** на общую сумму23 606 875,62 рубля, из которых 22 406 876,98 рублей за счет КДФ, 1 199 998,64 рубля за счет МДФ *(муниципальный контракт № 1 от 12.08.2024 года заключен с ИП Цыбиковым С.Ч., работы завершены 10.10.2024 года) –* проведены работы по асфальтированию улице Ленина протяженностью 558 м, а также устройство уличного освещения с установкой 17 опор и светодиодных светильников.

**2)** В рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 17 декабря 2019 года № 490 выполнен **«Ремонт улично-дорожной сети в СП «Урда-Ага» по адресу: Забайкальский край, Агинский район, с. Урда-Ага»** согласно муниципального контракта № РТИ-01 от 27.05.2024 года на общую сумму **55 200 343,00** рубля, из которых федеральные и краевые средства составили 49 116 715,04 рубля, средства местного бюджета – 552 071,88 рублей, внебюджетные источники – 5 531 556,08 рублей. Подрядчиком выполненных работ является ИП Цыбиков С.Ч. Также за счет данных средств выполнены услуги по техническому сопровождению и строительному контролю ООО «УСК» на общую сумму 520 225,72 рубля, из которых федеральные и краевые средства составили 514 443,38 рублей, местный бюджет – 10 288,87 рублей, внебюджетные источники – 5782,34 рубля.

**3)** За счет средств бюджета Забайкальского края на предоставление Иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов Забайкальского края на решение вопросов местного значения по проекту «Малые (добрые) дела» выполнено в сельском поселении «Хойто-Ага» **«Установка светодиодных светильников уличного освещения на центральном стадионе с. Хойто-Ага»** на сумму 599 999,95 рублей МП «Служба энергетики».

 **4)** В связи с выпадением обильных дождевых осадков 03.08.2024 года на территории муниципального района «Агинский район» в СП «Цокто-Хангил», ГП «Орловский» были размыты дороги, проезжая часть, был объявлен режим ЧС. За счет средств Забайкальского края на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов Забайкальского края на восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций выполнены мероприятия на общую сумму **36 041 718,43 рублей:** 1) **«Ликвидации размывов улично-дорожной сети в ГП «Орловский» после ливневого дождя 03.08.2024 г»** на сумму 5 309 080,31 рублей, 2) **«Ремонт улично-дорожной сети в п. Орловский после ливневого дождя от 03.08.2024 г.»** на сумму 13 863 065,08 рублей и 3) **«Ремонт улично-дорожной сети в с. Цокто-Хангил после ливневого дождя от 03.08.2024 г.»** на сумму 16 869 573,04 рубля.

**5)** За счет средств муниципального дорожного фонда на территории Агинского района выполнены дорожные работы на общую сумму **13 784 912,72 рубля работы:**

**1) «Устройство велодорожки от км 0+342 до км 1+091 в с. Амитхаша»** на сумму2 627 511,42 рубля (муниципальный контракт № 3 от 07.04.2024 г. с ООО «САКС»).

**2) «Устройство примыканий и парковок на объекте «Устройство велодорожки в с. Амитхаша»»** на сумму598 175,00 рублей (договор подряда № 10-2024 от 01.08.2024 г. с ООО «САКС»).

**3) «Выполнение работ по обустройству велодорожки в с. Амитхаша»** на сумму 64 286,00 рублей (договор подряда № 11-2024 от 05.08.2024 г. с ИП Дугаров Б.П.).

**4) Грейдирование, отсыпка пер. Клубный и ул. Спортивная в СП Амитхаша** на сумму 594 422,00 рублей (договор № 8-2024 от 22.07.2024 г. с ООО «САКС»).

**5) Грейдирование, отсыпка ул. Центральная, пер. Школьный в СП Амитхаша** на сумму 598 729,00 рублей (договор № 9-2024 от 23.07.2024 г. с ООО «Агаспецтранс»).

Кроме этого, из средств муниципального дорожного фонда оплачены выполнение работ по составлению сметных документаций, за проведение строительного контроля работ (услуги технадзора) по выполненным работам, суммы софинансирования.

**Информация программе дорожных работ**

**на 2025 год МР Агинский район**

В 2025 году объем работ за счет средств дорожного фонда ЗК и МДФ МР «Агинский район» запланирован на общую сумму **55,926 млн. рублей, из которых:**

1. Средства Дорожного фонда Забайкальского края – 36,426 млн. рублей
2. Средства муниципального дорожного фонда – 19,5 млн. рублей.

За счет средств дорожного фонда Забайкальского края в 2025 году запланированы следующие дорожные работы:

1. Ремонт картами вне населенного пункта на а/д «Подъезд к п. Новоорловск»- 0,600 км. Предусмотрено 9,833 млн. рублей.
2. Ремпрофилировка с добавлением нового материала в СП Хойто-Ага (3 участка по ул. Батуева, по ул. Ленина, по ул. Ербанова), СП Сахюрта (2 переулка Западный и Восточный, участок ул. Нагорная), СП Амитхаша (участки улиц Макаренко, ул. Северная, ул. 1-я Дорожная, ул. 2-я Дорожная, ул. Булактуйская), СП Челутай (2 участка со школы до моста и с моста до отворота), СП Кункур (3 участка по ул. Садовая и по пер. Кункурский), СП Судунтуй (участки по ул. Нагорная, ул. Школьная, ул. Хилинская, ул. 40 лет Победы, ул. Спортивная, ул. Центральная) и «Подъезд к с. Баян-Булак», общая протяженность планируемых работ по данным участкам составит 22,880 км. На эти работы предусмотрено 26,593 млн. рублей.

За счет средств муниципального дорожного фонда в 2025 году будут выполнены следующие виды работ: текущее содержание дорог, устройство уличного освещения с установкой светодиодных светильников и железобетонных опор в СП Южный-Аргалей, Кункур, Будулан, замена светильников уличного освещения в ГП Орловский, ГП Новоорловск, оплата за разработку сметных документаций, выполнение работ по предписаниям ОГИБДД.

*(312,18 км общая протяженность дорог, из которых не соответствуют нормативным состояниям 60 %, около 30 км дорог имеют асфальтобетонное покрытие, оставшаяся часть - грунтово-гравийное).*