АДМИНИСТРАЦИЯ

АГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 04» _марта  2026 года                                                                № _45

п. Агинское

Об утверждении муниципальной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Агинского муниципального округа Забайкальского края

В соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», на основании Устава Агинского муниципального округа, в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  Агинского муниципального округа Забайкальского края», администрация Агинского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Агинского муниципального округа Забайкальского края.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление администрации муниципального района «Агинский район» от 20.12.2019 г. № 451 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района «Агинский район» на 2020-2043 годы»;

2.2. Постановление администрации муниципального района «Агинский район» от 30.12.2022 г. № 338 «О внесении изменений в Муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района «Агинский район» на 2020-2043 годы», утвержденным постановлением администрации муниципального района «Агинский район» от 20.12.2019 года № 451;

2.3. Постановление администрации городского поселения «Новоорловск» от 15 апреля 2014 года № 41 «Об утверждении Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Новоорловск» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края»;

2.4. Постановление администрации городского поселения «Новоорловск» от 31 октября 2024 года № 81 «О внесении изменений в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Новоорловск» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Новоорловск» от 15 апреля 2014 года № 41;

2.5. Постановление администрации городского поселения «Орловский» от 19.06.2014 года №21 «Об утверждении Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Орловский» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края»;

2.6. Постановление администрации городского поселения «Орловский» от 09.03 2023 года № 09 «О внесении изменений в муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Орловский», утвержденным постановлением администрации городского поселения  от 19 июня 2014 года № 21.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить                 на заместителя главы администрации Агинского муниципального округа по территориальному развитию Ч.Б. Цыренова.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его подписания (опубликования).

И.о. главы Агинского

муниципального округа                                                               Б.Б. Арсаланов

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Агинского муниципального округа Забайкальского края от « 04» марта_2026 года № _45 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Агинского муниципального округа Забайкальского края на 2026–2043 годы

ПАСПОРТ

Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Агинского муниципального округа Забайкальского края на 2026-2043 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Агинского муниципального округа Забайкальского края на 2026-2043 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения Программы | Постановление администрации Агинского муниципального округа Забайкальского края от 04.03.2026 г. № 45 «Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Агинского муниципального округа Забайкальского края» |
| Основание для разработки программы | Пункт 1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации; пункт 2 статьи 3 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года N 875-ЗЗК "О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края (далее - Закон Забайкальского края о капитальном ремонте); Постановление правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 590 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края» (с изменениями на 30 сентября 2025 года); (в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 30.06.2014 N 373, от 26.08.2014 N 518, от 31.12.2014 N 746, от 29.01.2015 N 38, от 31.03.2016 N 117, от 30.06.2017 N 267, от 08.09.2017 N 376, от 29.11.2017 N 502, от 19.03.2018 N 88, от 29.06.2018 N 259, от 03.10.2019 N 394, от 27.10.2020 N 443, от 18.08.2021 N 317, от 20.05.2022 N 196, от 20.05.2022 N 197, от 18.07.2022 N 307, от 05.10.2022 N 456, от 14.11.2022 N 538, от 29.12.2022 N 692, от 01.03.2023 N 92, от 23.06.2023 N 314, от 30.08.2023 N 455, от 20.10.2023 N 571, от 20.12.2023 N 699, от 15.03.2024 N 120, от 15.10.2024 N 518, от 30.09.2025 N 532) |
| Государственный заказчик Программы | Администрация Агинского муниципального округа Забайкальского края |
| Основной разработчик программы | Комитет ЖКХ, строительства, энергетики, транспорта и связи администрации Агинского муниципального округа Забайкальского края |
| Цели и задачи Программы | Цели: - улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Забайкальского края (в том числе многоквартирных домов, все помещения в которых принадлежат одному собственнику) (далее - многоквартирные дома), за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; - планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; - планирование предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджета Забайкальского края, местных бюджетов; - контроль своевременности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений в таких домах, региональным оператором, осуществляющим деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края (далее - региональный оператор). Задачи: - эффективное планирование, организация и обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; - обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан; - улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов; - проведение информационно-разъяснительной работы с населением |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (комплексный либо отдельных видов услуг и (или) работ) |
| Срок реализации Программы | 2014 – 2043 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате выполнения мероприятий программы ожидается: проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Забайкальского края |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

В настоящее время техническое состояние многоквартирных домов расположенных на территории Агинского муниципального округа не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам жилищного фонда.

Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда - многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания.

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические - с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленной цели, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.

Раздел 2. Цель и задача Программы

Целями Программы являются:

- обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан, за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

- контроль своевременности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений в таких домах, региональным оператором.

Для достижения указанных целей планируется выполнение мероприятий, направленных на решение следующих задач:

- эффективное планирование, организация и обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

- обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов;

- проведение информационно-разъяснительной работы с населением.

В результате реализации мероприятий Программы будут созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан во всех многоквартирных домах.

Раздел 3. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Агинского муниципального округа

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, включает в себя:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт крыши;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- ремонт фасада;

- ремонт фундамента многоквартирного дома.

Дополнительно за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, финансируются:

- разработка проектной документации в случае, если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка;

- проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных официально памятниками архитектуры, в случае, если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз;

- осуществление строительного контроля;

- услуги и (или) работы по утеплению фасада;

- услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю;

- обследование технического состояния многоквартирного дома.

Раздел 4. Перечень программных мероприятий

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Агинского муниципального округа, в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы.

Финансирование осуществляется за счет средств собственников помещений многоквартирных домов расположенных на территории Агинского муниципального округа.

Объемы финансирования программы могут уточняться в процессе ее реализации с учетом собираемости денежных средств.

Дифференцированный по населенным пунктам перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Агинского муниципального округа Забайкальского края, в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 6. Порядок внесения изменений в Программу

Основаниями для внесения изменений в Программу могут являться:

- выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению (включению) из Программы (в Программу);

- изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

- изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

- результаты обследования технического состояния многоквартирного дома, включенных в Программу;

- иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

Изменения в Программу вносятся не реже чем один раз в год. При внесения изменений в Программу утверждается перечень домов, включенных (исключенных) в Программу (из Программы), а также перечень домов, по которым изменена очередность проведения капитальных ремонтов.

Внесение в Программу изменений, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением случая, если:

- сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме обусловлено отсутствием конструктивных элементов, в отношении которых должен быть проведен капитальный ремонт;

- запланированный вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме был проведен ранее и при этом в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме определено, что повторные оказание таких услуг и (или) выполнение таких работ в срок, установленный Программой, не требуются;

- изменение способа формирования фонда капитального ремонта произошло по основаниям, предусмотренным частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации. Срок проведения капитального ремонта в этом случае определяется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Решения о внесении изменений в Программу принимаются в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

При внесении изменений  в Программу одновременно осуществляется внесение изменений соответствующих краткосрочных планов реализации Программы.

Изменения в Программу по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, должны предусматривать плановый период оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) после устранения соответствующих обстоятельств. Сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, не допускается.

При актуализации Программы одновременно осуществляется актуализация соответствующих краткосрочных планов реализации Программы.

Раздел 7. Порядок разработки и утверждения краткосрочных планов

реализации Программы

1. Порядок разработки и утверждения муниципальных краткосрочных планов реализации Программы (далее - Порядок) устанавливает процедуры разработки и утверждения муниципальных краткосрочных планов, а также внесения в них изменений.

2. Муниципальные краткосрочные планы направлены на конкретизацию сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определение видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств федерального бюджета, бюджета Забайкальского края, местных бюджетов в порядке и на условиях, которые предусмотрены соответственно федеральными законами, законами Забайкальского края, муниципальными правовыми актами.

3. Муниципальные краткосрочные планы утверждаются сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока.

4. Формирование и утверждение муниципального краткосрочного плана включают:

- разработку проектов муниципальных краткосрочных планов и их утверждение администрацией Агинского муниципального округа,

- направление муниципального краткосрочного плана для формирования Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края (далее – Министерство) проекта регионального краткосрочного плана (на основании утвержденных муниципальных краткосрочных планов) и его утверждение Правительством Забайкальского края.

5. Разработка муниципального краткосрочного плана осуществляется администрацией Агинского муниципального округа на основании сведений, представляемых:

- лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом), - по многоквартирным домам, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальных счетах (далее - фонд капитального ремонта на специальном счете);

- региональным оператором - по многоквартирным домам, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в многоквартирных домах в отношении регионального оператора (далее - фонд капитального ремонта на счете регионального оператора).

6. Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, представляет в администрацию Агинского  муниципального округа и в Министерство лично либо направляет посредством почтового отправления или в форме электронных документов, в том числе подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в срок до 20 января года, предшествующего началу трехлетнего периода, решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, которым определены или утверждены:

- перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

- предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

- сроки проведения капитального ремонта;

- источники финансирования капитального ремонта;

- лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме оформляется протоколом в соответствии с частью 1 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Краткосрочный план реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Агинского муниципального округа конкретизирует сроки проведения капитального ремонта, уточняет планируемые виды работ/услуг по капитальному ремонту. Форма муниципального краткосрочного плана реализации Программы приведена в таблицах 1, 2, 3 приложения N 2 к настоящей Программе.

Краткосрочные планы разрабатываются на основе фактических смет, разработанных для каждого дома, включенного в краткосрочный план. Краткосрочный план содержит следующие данные:

многоквартирный дом, его адрес;

вид работ (услуг) по капитальному ремонту с указанием технических/конструктивных элементов объекта общего имущества, подлежащих такому ремонту, исходя из сметы, составленной на такие работы;

объем финансирования на проведение капитального ремонта.

Порядок и условия предоставления мер  муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта устанавливаются  муниципальными правовыми актами.

Муниципальный краткосрочный план реализации Программы подлежит опубликованию.

### Раздел 7.1. Срок представления собственникам помещений в многоквартирном доме предложений о проведении капитального ремонта

Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом (в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на специальном счете), либо региональный оператор (в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора) представляет собственникам помещений в многоквартирном доме предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением такого капитального ремонта, не менее чем за девять месяцев до наступления года, в течение которого должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Программой.

Раздел 8. Организация контроля над ходом исполнения Программы

Контроль над ходом реализации муниципальной Программы осуществляет Администрация Агинского муниципального округа в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 1

к Муниципальной программе капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Агинского муниципального округа,

утвержденной постановлением

администрации Агинского муниципального округа

от « 04» марта 2026 г. № 45

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Агинского муниципального округа Забайкальского края, в отношении которых на период реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Агинского муниципального округа Забайкальского края, планируется проведение капитального ремонта общего имущества

| № п/п | Наименование муниципального образования Забайкальского края | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 2 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 3 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 4 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 5 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 6 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 7 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 8 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 9 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 1 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 10 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 11 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 10 | Услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | 2020-2022 |
| 12 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 10 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 13 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 14 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 15 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 16 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 17 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 10 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 18 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 10 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 19 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 10 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2020-2022 |
| 20 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 21 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 11 | Услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | 2020-2022 |
| 22 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 11 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 23 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 24 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 25 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 26 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 27 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 11 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 28 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 11 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 29 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 11 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2020-2022 |
| 30 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 31 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 16 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 32 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 33 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 34 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 35 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 36 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 16 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 37 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 16 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 38 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 16 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 39 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 40 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 17 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 41 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 42 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 43 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 44 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 45 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 17 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 46 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 17 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 47 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 17 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 48 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 49 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 18 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 50 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 51 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 52 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 53 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 54 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 18 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 55 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 18 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 56 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 18 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 57 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 58 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 19 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 59 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 60 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 |
| 61 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 62 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 63 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 19 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 64 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 19 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 65 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 19 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 66 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 67 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 68 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 69 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 70 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 71 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 72 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 73 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 74 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 75 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 76 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 20 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 77 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 78 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 79 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 80 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 81 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 20 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 82 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 20 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 83 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 20 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 84 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 85 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 21 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 86 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 87 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 88 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 89 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 90 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 21 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 91 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 21 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 92 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 21 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 93 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 94 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 22 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 95 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 96 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 97 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 98 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 99 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 22 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 100 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 22 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 101 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 22 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 102 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 22 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2020-2022 |
| 103 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 104 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 24 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 105 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 106 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 107 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 108 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 109 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 24 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 110 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 24 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 111 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 24 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 112 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 113 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 25 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 114 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2035-2037 |
| 115 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 116 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 117 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 118 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 25 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 119 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 25 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 120 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 25 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 121 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 122 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 123 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 124 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
| 125 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 126 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2035-2037 |
| 127 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 3 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 128 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 129 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 3 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 130 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 31 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 131 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 31 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 132 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 31 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 133 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 31 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 134 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 31 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 135 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 31 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 136 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 31 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 137 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 31 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 138 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 31 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 139 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 140 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 141 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 142 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
| 143 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 144 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 145 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 5 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 146 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 147 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 5 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 148 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 149 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 150 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 151 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 152 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 153 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 154 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 6 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 155 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 156 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 157 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 158 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 159 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 160 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 161 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 162 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 163 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 7 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 164 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 165 | Агинский муниципальный округ | пгт. Новоорловск, д. 7 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 166 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 167 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 168 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2038-2040 |
| 169 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038-2040 |
| 170 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 171 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 172 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 173 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 174 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Школьная, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 175 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 176 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038-2040 |
| 177 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 178 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 179 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 180 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 181 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 182 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038-2040 |
| 183 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 184 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 185 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 186 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 187 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 188 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 189 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2038-2040 |
| 190 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038-2040 |
| 191 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 192 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 193 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 194 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 5 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 195 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 196 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 197 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2038-2040 |
| 198 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038-2040 |
| 199 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 200 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 7 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 201 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский,ул. Юбилейная, д. 7 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 202 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 7 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 203 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 204 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 205 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2038-2040 |
| 206 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038-2040 |
| 207 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 208 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 9 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 209 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 9 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 210 | Агинский муниципальный округ | пгт. Орловский, ул. Юбилейная, д. 9 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 211 | Агинский муниципальный округ | с. Амитхаша, ул. 33 Партизан, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 212 | Агинский муниципальный округ | с. Амитхаша, ул. 33 Партизан, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 213 | Агинский муниципальный округ | с. Амитхаша, ул. 33 Партизан, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 214 | Агинский муниципальный округ | с. Амитхаша, ул. 33 Партизан, д. 1 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 215 | Агинский муниципальный округ | с. Амитхаша, ул. 33 Партизан, д. 1 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 216 | Агинский муниципальный округ | с. Амитхаша, ул. 33 Партизан, д. 1 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 217 | Агинский муниципальный округ | с. Амитхаша, ул. 33 Партизан, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 218 | Агинский муниципальный округ | с. Амитхаша, ул. 33 Партизан, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 219 | Агинский муниципальный округ | с. Амитхаша, ул. 33 Партизан, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 220 | Агинский муниципальный округ | с. Амитхаша, ул. 33 Партизан, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 221 | Агинский муниципальный округ | с. Амитхаша, ул. 33 Партизан, д. 3 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 222 | Агинский муниципальный округ | с. Амитхаша, ул. 33 Партизан, д. 3 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 223 | Агинский муниципальный округ | с. Цокто-Хангил, ул. Ленина, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 224 | Агинский муниципальный округ | с. Цокто-Хангил, ул. Ленина, д. 50 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 225 | Агинский муниципальный округ | с. Цокто-Хангил, ул. Ленина, д. 50 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 226 | Агинский муниципальный округ | с. Цокто-Хангил, ул. Ленина, д. 50 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 227 | Агинский муниципальный округ | с. Цокто-Хангил, ул. Ленина, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 228 | Агинский муниципальный округ | с. Цокто-Хангил, ул. Ленина, д. 52 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 229 | Агинский муниципальный округ | с. Цокто-Хангил, ул. Ленина, д. 52 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 230 | Агинский муниципальный округ | с. Цокто-Хангил, ул. Ленина, д. 52 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 231 | Агинский муниципальный округ | с. Цокто-Хангил, ул. Ленина, д. 61 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 232 | Агинский муниципальный округ | с. Цокто-Хангил, ул. Ленина, д. 61 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 233 | Агинский муниципальный округ | с. Цокто-Хангил, ул. Ленина, д. 61 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 234 | Агинский муниципальный округ | с. Цокто-Хангил, ул. Ленина, д. 61 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 235 | Агинский муниципальный округ | с. Цокто-Хангил, ул. Ленина, д. 61 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 236 | Агинский муниципальный округ | с. Цокто-Хангил, ул. Ленина, д. 61 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |

Приложение N2

к Муниципальной программе капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Агинского муниципального округа,

утвержденной постановлением

администрации Агинского муниципального округа

от « 04» марта 2026 г. №445