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АДМИНИСТРАЦИЯ 
АГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ


«25» июня 2026 г.                                                                                                № 436

пгт. Агинское

[bookmark: _Hlk211444901]О заключении концессионного соглашения о реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения, расположенных на территории пгт. Новоорловск Агинского муниципального округа Забайкальского края, находящиеся в собственности Агинского муниципального округа Забайкальского края, без проведения конкурса

	В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом Агинского муниципального округа Забайкальского края:
1. Принять решение о заключении концессионного соглашения о реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения, расположенных на территории пгт. Новоорловск Агинского муниципального округа Забайкальского края, находящихся в собственности Агинского муниципального округа Забайкальского края с обществом с ограниченной ответственностью «Энергия Агинск», на условиях, предусмотренных измененным предложением о заключении концессионного соглашения и измененным проектом концессионного соглашения, без проведения конкурса (далее – Соглашение) в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
2. Установить, что полномочия концедента при заключении Соглашения от имени Агинского муниципального округа Забайкальского края осуществляет администрация Агинского муниципального округа в лице главы Агинского муниципального округа Бабужапова Насак Валерьевича.
3. Установить существенные условия Соглашения в соответствии со статьями 10 и 42 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории пгт. Новоорловск Агинского муниципального округа Забайкальского края, находящиеся в собственности Агинского муниципального округа Забайкальского края, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
4. Установить задание, формируемое в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
5. Установить права и обязанности, осуществляемые субъектом Российской Федерации, участвующим в Соглашении в качестве самостоятельной стороны, согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
7. Установить, что концессионер должен соответствовать требованиям, установленным в приложении № 4 к настоящему распоряжению.
8. Установить, что долговые обязательства государственных и (или) муниципальных предприятий, учреждений, определяемые в соответствии с положениями части 2 статьи 41 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», отсутствуют. 
9. Установить следующий порядок заключения Соглашения:
9.1. Администрации Агинского муниципального округа в течение пяти рабочих дней после опубликования настоящего распоряжения направить в общество с ограниченной ответственностью «Энергия Агинск» проект Соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории пгт. Новоорловск Агинского муниципального округа Забайкальского края, находящиеся в собственности Агинского муниципального округа Забайкальского края, включающий в себя существенные условия Соглашения согласно настоящему распоряжению.
9.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергия Агинск» в срок до «06» июля 2026 года подписать проект Соглашения.
9.3. Администрации Агинского муниципального округа в течение трех рабочих дней со дня получения им подписанного обществом с ограниченной ответственностью «Энергия Агинск» проекта Соглашения подписать и направить указанный проект Губернатору Забайкальского края для подписания Соглашения.
10. Администрации Агинского муниципального округа в течение 5 рабочих дней с момента заключения Соглашения возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Энергия Агинск» внесенную им сумму задатка.
11. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте администрации Агинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://aginsk.75.ru/ .
12. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после его подписания.


Глава Агинского муниципального округа            	                    Н.В.Бабужапов 


Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
Агинского муниципального округа
от «25» июня 2026 г. № 436

Существенные условия Соглашения в соответствии со статьями 10 и 42 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории пгт. Новоорловск Агинского муниципального округа Забайкальского края, находящиеся в собственности Агинского муниципального округа Забайкальского края

1. Обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта Соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции:
Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, установленных Соглашением, обеспечить проектирование, создание, реконструкцию, ввод в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта Соглашения), в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением.
В рамках своих обязательств по Соглашению концессионер за свой счет исполняет следующие обязанности:
а) на стадии проектирования – выполняет необходимые инженерные изыскания и подготовку Проектной документации, соответствующей требованиям, предусмотренным Соглашением, в объеме, необходимом и достаточном для проведения работ по созданию и/или реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения, сметной документации по мероприятиям по Реконструкции и созданию Объекта Соглашения, обеспечивает получение положительных заключений экспертизы;
б) на стадии создания и реконструкции – выполняет создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения;
в) на стадии ввода в эксплуатацию – выполняет ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения (в том числе обеспечивает при необходимости получение разрешения на ввод в эксплуатацию в соответствии с Законодательством) и по объектам недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения передает Концеденту документы, необходимые для постановки Объекта Соглашения на кадастровый учет Государственной регистрации права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера, по Акту исполнения обязательств по Созданию и Реконструкции в порядке, предусмотренном Соглашением;
Сроки Создания и Реконструкции Объекта Соглашения: определены в приложении № 2 к настоящему распоряжению администрации Агинского муниципального округа № 436 от «25» июня 2026 г. (Задание и основные мероприятия).
2. Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением:
[bookmark: P64][bookmark: _Ref51147987][bookmark: _Ref53606494]а) При осуществлении Эксплуатации Концессионер обязан осуществлять следующую регулируемую деятельность с использованием Объекта Соглашения: производство, передача, распределение тепловой энергии на территории пгт. Новоорловск Агинского муниципального округа Забайкальского края.
б) Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения в установленном Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в подпункте «а» настоящего пункта;
в) Концессионер обязан не прекращать (не приостанавливать) деятельность, указанную в подпункте «а» настоящего пункта, без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных Законодательством.
3. Срок действия Соглашения: 
Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2035 года включительно.
4. Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта Соглашения: 
указано в Приложении № 1 к настоящим существенным условиям.
5. Срок передачи концессионеру объекта Соглашения: 
не позднее, чем 60 (шестьдесят) рабочих дней с Даты заключения Соглашения и (или) не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты Ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения.
[bookmark: _Ref49364481]6. Порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков, размер арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельным участком или земельными участками в течение срока действия Соглашения либо формула расчета размера арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельным участком или земельными участками исходя из обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с правом владения и пользования концедента земельным участком, в течение срока действия Соглашения: 
Концедент обязан обеспечить предоставление Концессионеру прав на один или несколько земельных участков, необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением.
Предоставление Земельных участков и (или) обеспечение их использования концессионером осуществляется путем заключения договоров аренды. Предоставление Земельных участков и (или) обеспечение их использования Концессионером может осуществляться иным способом, предусмотренным Законодательством в случае, если соответствующих прав Концессионера на Земельные участки достаточно для исполнения Соглашения. В таком случае права на Земельные участки подлежат предоставлению Концессионеру в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента направления Концессионером заявления о предоставлении прав на Земельные участки.
Договор аренды Земельных участков подлежит заключению с Концессионером в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с Даты заключения Соглашения.
Годовой размер платы за Земельные участки на весь срок действия Соглашения рассчитывается в соответствии с Решением Совета муниципального района «Агинский район» от 26.12.2018 г. № 210 по следующей формуле:
АП = КС х К х К1, где
АП – размер годовой арендной платы за земельный участок в рублях;
КС – кадастровая стоимость земельного участка (в случае, если в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, то кадастровая стоимость такого земельного участка определяется путем умножения удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка на площадь земельного участка);
К – расчетный коэффициент;
К1 – корректирующий коэффициент.
Срок действия Договора аренды Земельных участков, соглашения об установлении сервитута, разрешения на использование Земельных участков и (или) иного договора, соглашения или разрешения, на основании которого Концессионеру были предоставлены права на Земельные участки не должен превышать срок действия Соглашения.
7. Цели и срок использования (эксплуатации) объекта Соглашения:
При осуществлении Эксплуатации Концессионер обязан осуществлять следующую регулируемую деятельность с использованием Объекта Соглашения: производство, передача, распределение тепловой энергии на территории Агинского муниципального округа Забайкальского края.
[bookmark: _Ref49338999]Целью Эксплуатации является предоставление Потребителям соответствующих требованиям Законодательства и Соглашения услуг с использованием Объекта Соглашения.
[bookmark: _Ref520740479][bookmark: _Ref3454890]Срок Эксплуатации по Соглашению составляет период времени с даты передачи Концессионеру Концедентом Объекта Соглашения и до Даты прекращения Соглашения.
8. Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по Соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита), осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по Соглашению), размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется:
[bookmark: _Ref424194209]Способом обеспечения исполнения обязательств Концессионера по Соглашению может быть безотзывная и непередаваемая банковская гарантия, которая должна соответствовать требованиям Законодательства, в том числе Постановления Правительства РФ от 19.12.2013 № 1188, или передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита) или осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Соглашению. 
В течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения Концессионер обязан предоставить Концеденту один из указанных способов обеспечения исполнения обязательств по Соглашению в размере 1 % от отношения предельного размера расходов Концессионера на Создание, Реконструкцию Объекта Соглашения, указанного в Приложении 4 (и основные мероприятия), и количества календарных месяцев срока действия Соглашения, умноженного на количество месяцев действия Соглашения в календарном году (календарных годах), на который предоставляется обеспечение.
Обеспечение исполнения обязательств Концессионера по Соглашению предоставляется сроком на 1 (один) год. Концессионер обязан не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока действия обеспечения предоставить Концеденту новое обеспечение, по условиям, размеру и сроку действия соответствующую условиям Соглашения, или по своему выбору согласовать с банком, страховой организацией, увеличение срока действия (продление) первоначального обеспечения. При этом срок действия нового обеспечения начинает течь с момента истечения срока действия заменяемого обеспечения.
9. Размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения – в случае, если Соглашением предусматривается концессионная плата: 
Концессионная плата по Соглашению не предусмотрена.
10. Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения Соглашения указан в Приложении № 2 к настоящим существенным условиям.
11. Обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта Соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением:
[bookmark: _Ref421106090]Концессионер обеспечивает подготовку территории Создания и Реконструкции в объеме, предусмотренном Проектной документацией.
Концедент обеспечивает в рамках подготовки территории Создания при необходимости и по письменному запросу Концессионера:
1) образование и кадастровый учет Земельных участков Концедентом и за счет Концедента;
2) предоставление или обеспечение предоставления всех документов, имеющихся в наличии у Концедента, и документов, которые должны иметься в наличии у Концедента в соответствии с Законодательством, и необходимых для получения Концессионером Разрешений, осуществления Проектирования и исполнения иных обязательств по Соглашению;
3) оформление прав на Земельные участки в объеме, необходимом и достаточном для предоставления прав на Земельные участки в соответствии с условиями Соглашения;
4) разработку, утверждение и (или) внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования, правила землепользования и застройки и (или) документацию по планировке территории, необходимые для исполнения Соглашения;
5) содействие Концессионеру при осуществлении последним комплекса работ по сносу (демонтажу) расположенных на Земельных участках зданий, строений и сооружений.
12. Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации Соглашения, в том числе на каждый год срока действия Соглашения:


	№ п/п
	Год действия Соглашения
	Объем Валовой выручки Концессионера
(рублей, без НДС)
	Объем Валовой выручки Концессионера
%

	1.
	2026 год
	161 580 211,03
	-

	2.
	2027 год
	171 569 851,63
	106,18

	3.
	2028 год
	169 110 213,41
	98,57

	4.
	2029 год
	194 027 813,36
	114,73

	5.
	2030 год
	203 581 458,29
	104,92

	6.
	2031 год
	187 769 419,10
	92,23

	7.
	2032 год
	154 851 467,55
	82,47

	8.
	2033 год
	161 384 819,14
	104,22

	9.
	2034 год
	168 249 181,96
	104,25

	10.
	2035 год
	175 465 102,20
	104,29



13. Размер и (или) порядок определения размера и условия финансового участия концедента –  в случае, если Соглашением предусматривается финансовое участие концедента: 
Финансовое участие Концедента по Соглашению не предусмотрено.
14. Обязательства по привлечению инвестиций в объеме, который концессионер обязуется обеспечить в целях создания и (или) реконструкции объекта Соглашения в течение всего срока действия Соглашения: 
Источники инвестиций, привлекаемых для Создания и Реконструкции Объекта Соглашения, устанавливаются в соответствии с Инвестиционными программами Концессионера, утвержденными в порядке, установленном Законодательством в сфере регулирования цен (тарифов).
15. Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения:
Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенные ему на дату истечения срока действия Соглашения, возмещаются Концессионеру не позднее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока действия Соглашения. Расчет данных расходов осуществляется в следующем порядке:
1) [bookmark: _Ref106118083]Концессионер в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения срока действия Соглашения предоставляет Концеденту и Субъекту РФ расчет расходов, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на дату истечения срока действия Соглашения, а также документы, подтверждающие такой расчет;
2) [bookmark: _Ref106118104]Концедент и Субъект РФ обязаны в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения расчета и документов, предусмотренных подпунктом 1) настоящего пункта, согласовать указанный расчет либо предоставить мотивированный отказ от согласования расчета с приложением альтернативного расчета.
3) в случае согласия Концессионера с указанным в подпункте 2) настоящего пункта мотивированным отказом и альтернативным расчетом Концессионер в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого отказа и расчета уведомляет Концедента и Субъект РФ о своем согласии, после чего альтернативный расчет считается согласованным Сторонами;
4) в случае несогласия Концессионера с указанным в подпункте 2) настоящего пункта мотивированным отказом и (или) альтернативным расчетом, а также в случае, если в течение срока, указанного в подпункте 2) настоящего пункта, Концедент или Субъект РФ не направил Концессионеру соответствующее согласование или мотивированный отказ и альтернативный расчет, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения споров.
16. Концессионер обязуется информировать Концедента и Региональную службу по тарифам и ценообразованию Забайкальского края о получении Концессионером не предусмотренных Соглашением средств бюджетов бюджетной системы РФ и (или) иного имущества, находящегося в государственной и (или) муниципальной собственности, используемых Концессионером при Создании, и (или) Реконструкции, и (или) Эксплуатации Объекта Соглашения, об объеме, условиях и сроках их предоставления, а также о предоставленных Концессионеру иных мерах государственной поддержки, которые подлежат учету в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения.
17. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) в случае, если реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам):

	Долгосрочные параметры деятельности Концессионера
	Год действия Соглашения

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Базовый уровень операционных расходов (руб.) (без НДС)
	39 109 920,37
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Индекс эффективности операционных расходов (%)
	-
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%

	Нормативный уровень прибыли (%)
	1,06%
	12,27%
	11,61%
	23,58%
	28,90%
	18,67%
	-
	-
	-
	-

	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
	Определены в приложении № 2 к распоряжению администрации Агинского муниципального округа от «25» июня 2026 г. № 436
(Задание и основные мероприятия) (Плановые значения показателей деятельности Концессионера)



18. Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий: Сроки Создания и Реконструкции Объекта Соглашения: 
Определены в приложении № 2 к распоряжению администрации Агинского муниципального округа № 436 от «25» июня 2026 г. (Задание и основные мероприятия).
19. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия Соглашения концессионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение): 
[bookmark: _GoBack]Предельный размер расходов Концессионера на Создание и Реконструкцию Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение), составляет 179 282 741,57 (Сто семьдесят девять миллионов двести восемьдесят две тысячи семьсот сорок один рубль) 57 копеек с НДС в ценах соответствующих лет.
20. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов: 
Определены в приложении № 2 к распоряжению администрации Агинского муниципального округа № 436 от «25» июня 2026 г. (Задание и основные мероприятия) (Плановые значения показателей деятельности Концессионера)
21. Обязательства концессионера в отношении всего незарегистрированного недвижимого имущества по обеспечению государственной регистрации права собственности концедента на указанное имущество, в том числе по выполнению кадастровых работ и осуществлению государственной регистрации права собственности концедента на имущество, а также государственной регистрации обременения данного права, в срок, равный трем годам с даты вступления в силу Соглашения: 
Незарегистрированное имущество передается во владение и пользование Концессионеру одновременно с передачей прав на Земельный участок на основании акта приема-передачи.
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Соглашения Концессионер вносит в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности сведения о наличии обременения каждого объекта Незарегистрированного имущества.
Концессионер обязан в течение 3 (трех) лет с даты заключения Соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество, в том числе при необходимости выполнить кадастровые работы в отношении Незарегистрированного имущества.
Концедент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения соответствующего запроса Концессионера предоставить Концессионеру доверенность сроком на 3 (три) года на право представления от имени Концедента заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество. 
Если по истечении 3 (трех) лет с даты заключения Соглашения права на Незарегистрированное имущество не были зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, Незарегистрированное имущество, передача которого Концессионеру предусмотрена Соглашением, считается возвращенным во владение и в пользование Концедента, а с Концессионером в отношении такого Незарегистрированного имущества заключается договор аренды на Срок действия Соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных законодательством РФ.
Расходы Концессионера в связи с государственной регистрацией права собственности Концедента на Незарегистрированное имущество, в том числе в связи с выполнением кадастровых работ, подлежат учету в Тарифах Концессионера в порядке и размере, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации в сфере государственного регулирования тарифов.
Сторонами может быть принято решение о возмещении Концедентом в форме платы концедента части расходов Концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности Концедента на незарегистрированное недвижимое имущество, выполнение кадастровых работ в отношении этого имущества.
[bookmark: _Toc160629343][bookmark: _Toc160631001]22. Возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры: 
Сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера по Соглашению, в том числе предусмотренные Заданием и основными мероприятиями, могут быть перенесены в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ, в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.


Приложение № 1
к существенным условиям концессионного соглашения 
в отношении объектов теплоснабжения, 
находящихся в собственности 
Агинского муниципального округа

Описание и технико-экономические показатели недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения

Недвижимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, подлежащее передаче Концессионеру: 
	№
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Сведения о регистрации прав на объект
	Технические характеристики
	Год ввода в эксплуатацию
	Кадастровый/
инвентарный номер
	Начальная стоимость, руб.
	Остаточная стоимость, руб.

	
	
	
	
	площадь
	протяженность
	
	
	
	

	1.
	Здание Центральной котельной, гараж + АБК + углеподача, 30 кВт
	Забайкальский край, Агинский р-н, пгт. Новоорловск, д. 33
	80:01:080101:822-75/122/2025-5
от 26.12.2025
	1027,7
	3-х этажное, сэндвич панели
	2008
	80:01:080101:822
	1,00
	0,00

	2.
	Внутренние сети теплоснабжения
	Забайкальский край, пгт Новоорловск
	80:01:080101:1990-75/062/2025-3
от 29.12.2025
	
	7270 м. Тип прокладки: подземная
	1991
	80:01:080101:1990
	20 982 217,68
	13 638 443,68

	3.
	Внутренние сети теплоснабжения
	Забайкальский край, пгт Новоорловск (до ГОКа)
	80:01:080101:1998-75/062/2026-3 
от 26.02.2026
	
	2506 м. Тип прокладки: надземная
	1991
	80:01:080101:1998
	1,00
	0,00

	4.
	Внутренние сети теплоснабжения
	Забайкальский край, пгт Новоорловск
	80:01:080101:1992-75/063/2026-3 
от 26.02.2026
	
	376 м. Тип прокладки: транзитная
	1991
	80:01:080101:1992
	1,00
	0,00

	5.
	Теплотрасса
	Забайкальский край, пгт Новоорловск, от ТК25 до здания ГАУСО «КЦСОН»
	80:01:080101:843-75/116/2025-2
от 26.12.2025
	
	606 м. Тип прокладки: надземная
	1983
	80:01:080101:843
	1,00
	0,00

	6.
	Внутренние сети горячего водоснабжения
	Забайкальский край, пгт Новоорловск
	80:01:080101:1997-75/062/2025-3
от 29.12.2025
	
	179 м. Тип прокладки: подземная
	1991
	80:01:080101:1997
	1,00
	0,00

	7.
	Тепловые камеры
	Забайкальский край, пгт Новоорловск
	80:01:080101:1991-75/062/2025-3
от 29.12.2025
	130 кв.м.
	45 шт.
	1991
	80:01:080101:1991
	1,00
	0,00



Движимое имущество, входящее в состав Объекта Соглашения: 
	№
	Наименование объекта, оборудования
	Техническое состояние 
	Год принятия к учету
	Начальная стоимость, руб.
	Остаточная стоимость, руб.
	Износ, %

	1.
	Экономомайзер котла № 1 ЭБ2-236РТУ10В143-76
	Неудовлетворительное
	2008
	296781,00
	0,00
	100

	2.
	Экономомайзер котла № 2 ЭБ2-236РТУ10В143-77
	Неудовлетворительное
	2008
	296781,00
	0,00
	70

	3.
	Экономомайзер котла № 3 ЭБ2-236РТУ10В143-78
	Неудовлетворительное
	2008
	296781,00
	0,00
	70

	4.
	Циклон котла № 1 Батарейный циклон БЦ259(6*3)
	Неудовлетворительное
	2008
	32815,45
	0,00
	70

	5.
	Циклон котла № 2 Батарейный циклон БЦ259(6*3)
	Неудовлетворительное
	2008
	32815,45
	0,00
	70

	6.
	Циклон котла № 3 Батарейный циклон БЦ259(6*3)
	Неудовлетворительное
	2008
	32815,45
	0,00
	70

	7.
	Дымосос Котла № 1 ДН-10 1500 об/мин, 30 квт
	Удовлетворительное
	2021
	87 471,19
	0,00
	30

	8.
	Дымосос Котла № 3 ДН-10 1500 об/мин, 30 квт
	Удовлетворительное
	2025
	87 471,19
	0,00
	0

	9.
	Дымосос Котла № 2 ДН-10 1500 об/мин, 30 квт
	Удовлетворительное
	2021
	87 471,19
	0,00
	20

	10.
	Котлоагрегат № 1 КВ-5-ФС 5 Гкал/час
	Неудовлетворительное
	2008
	1 088 417,92
	0,00
	90

	11.
	Котлоагрегат № 2 КВ-5-ФС 5 Гкал/час
	Неудовлетворительное
	2008
	1 088 417,92
	0,00
	25

	12.
	Котлоагрегат № 3 КВ-5-ФС 5 Гкал/час
	Неудовлетворительное
	2008
	1 088 417,92
	0,00
	70

	13.
	Ковш (получен 29.10.2021) 29Е4-06.00.000Б-01
	Удовлетворительное
	2019
	156 610,80
	0,00
	43

	14.
	Дутьевой вентилятор Котла № 1 ВДН-8 1500 об/мин, 15 кВт
	Удовлетворительное
	2008
	56 138,23
	0,00
	70

	15.
	Дутьевой вентилятор Котла № 2 ВДН-8 1500 об/мин, 15 кВт
	Удовлетворительное
	2008
	56 138,23
	0,00
	70

	16.
	Дутьевой вентилятор Котла № 3 ВДН-8 1500 об/мин, 15 кВт
	Удовлетворительное
	2008
	56 138,23
	0,00
	70

	17.
	Батарейный циклон ЦН-15-400 14г
	Удовлетворительное
	2008
	98 446,35
	0,00
	70

	18.
	Бак запаса воды 100м3
	Удовлетворительное
	2008
	14 908,05
	0,00
	70

	19.
	Бак запаса воды 100м3
	Удовлетворительное
	2008
	14 908,05
	0,00
	70

	20.
	Насос подпитки т/с первый контур № 1 К80-65-160 7,5 кВт
	Неудовлетворительное
	2024
	14 396,00
	0,00
	70

	21.
	Насос подпитки т/с первый контур № 2 К45-30-УЗ 7,5 кВт
	Неудовлетворительное
	2008
	14 396,00
	0,00
	70

	22.
	Насос подпитки т/с второй контур № 3 К80-65-160 7,5 кВт
	Удовлетворительное
	2008
	14 396,00
	0,00
	70

	23.
	Насос подпитки т/с второй контур № 4 К80-65-160 7,5 кВт
	Удовлетворительное
	2019
	14 396,00
	0,00
	70

	24.
	Циркулярный насос № 1 к-200-150-315 45 кВт
	Неудовлетворительное
	2019
	76 700,00
	0,00
	50

	25.
	Циркулярный насос № 2 к-200-150-315 55 кВт
	Неудовлетворительное
	2008
	76 700,00
	0,00
	70

	26.
	Сетевой насос № 1 второго контура Д-500-63 160 кВт
	Неудовлетворительное
	2008
	430 000,00
	122 857,15
	80

	27.
	Сетевой насос № 2 второго контура 1Д 500-63 160 кВт / 1500 об/мин
	Неудовлетворительное
	2021
	214 760,00
	0,00
	57

	28.
	Насос ГВС (летний режим) ЦНСГ-60-66 22 кВт
	Удовлетворительное
	2008
	140 868,40
	0,00
	70

	29.
	Скребковый транспортер (ШЗУ) ПСК МОБ-75 11 кВт 900об/мин
	Удовлетворительное
	2025
	1 028 231,30
	0,00
	0

	30.
	Пластинчатый теплообменник (на отопление) VT80МНVI/D
	Удовлетворительное
	2008
	854 555,00
	0,00
	70

	31.
	Пластинчатый теплообменник (на отопление) VT80МНVI/D
	Удовлетворительное
	2008
	854 555,00
	0,00
	70

	32.
	Дробилка щековая СМД-504АР 45 кВт
	Удовлетворительное
	2008
	1 506 624,00
	0,00
	70

	33.
	Металл уловитель П-100 М ТУ 24.08 1457
	Удовлетворительное
	2008
	510 200,00
	0,00
	70

	34.
	Пластинчатый теплообменник (подогрев подпитки) ПВ219-4*1,ОРГ ЦДС-16
	Удовлетворительное
	2008
	198 181,00
	0,00
	70

	35.
	Вентиляционная камера ВЦ-14-66,5,5квт
	Удовлетворительное
	2008
	1,00
	0,00
	70

	36.
	Калорифер ВЦ-14-46 3 кВт
	Удовлетворительное
	2008
	17 355,00
	0,00
	70

	37.
	Калорифер ВЦ-14-46 3 кВт
	Удовлетворительное
	2008
	17 355,00
	0,00
	70

	38.
	Заточной станок
	Удовлетворительное
	2008
	1 277,00
	0,00
	

	39.
	Фрезерный станок
	Удовлетворительное
	2008
	1,00
	0,00
	

	40.
	Сверлильный станок 06-132 3 кВт
	Удовлетворительное
	2008
	3 083,00
	0,00
	

	41.
	Дымовая труба
	Удовлетворительное
	2022
	4 950 000,00
	3 341 250,00
	13

	42.
	Сварочный трансформатор ВДУ506-МУ3 ВДУ506-МУ3
	Удовлетворительное
	2008
	41 228,81
	0,00
	

	43.
	Реостат балластный РБ301У2
	Удовлетворительное
	2008
	192 983,36
	0,00
	

	44.
	Реостат балластный РБ301У2
	Удовлетворительное
	2008
	192 983,36
	0,00
	

	45.
	Сварочный аппарат инверторный HYNDAY УШМ 7ZX-420
	Удовлетворительное
	
	1,00
	0,00
	

	46.
	Возврат уноса котла № 1 с электродвигателем 1,1 кВт 2880 об./мин
	Удовлетворительное
	2008
	27 155,23
	0,00
	70

	47.
	Возврат уноса котла № 2 с электродвигателем 1,1 кВт 2880 об./мин
	Удовлетворительное
	2008
	27 155,23
	0,00
	70

	48.
	Возврат уноса котла № 3 с электродвигателем 1,1 кВт 2880 об./мин
	Удовлетворительное
	2008
	27 155,23
	0,00
	70

	49.
	Насос погружной – на котельной ППРВП 7,5 кВт
	Удовлетворительное
	2008
	33 117,98
	0,00
	70

	50.
	Насос погружной – на дробилке ППРВП 7,5 кВт
	Удовлетворительное
	2008
	33 117,98
	0,00
	70

	51.
	Забрасыватель Котла № 1 ЗП-400 1,5 кВт 1500
	Удовлетворительное
	2019
	67 104,00
	0,00
	70

	52.
	Забрасыватель Котла № 2 ЗП-400 1,5 кВт 1500
	Удовлетворительное
	2019
	67 104,00
	0,00
	70

	53.
	Забрасыватель Котла № 3 ЗП-400 1,5 кВт 1500
	Удовлетворительное
	2019
	67 104,00
	0,00
	70

	54.
	Электрощитовая (9 шт.) 1ЩСУ
	Удовлетворительное
	2008
	205 200,00
	0,00
	

	55.
	Станция плавного пуска
	Удовлетворительное
	2008
	212 784,21
	0,00
	

	56.
	Редуктор приводная часть 1Ц2У
	Удовлетворительное
	2008
	1,00
	0,00
	

	57.
	Ленточный транспортер
	Частично неудовлетворительное
	
	859 402,17
	0,00
	85

	58.
	Сбрасыватель угля (утюг) (5 шт) 180 Вт
	Удовлетворительное
	
	1,00
	0,00
	70

	59.
	Вибратор бункера углеподачи 1,1 кВт
	Удовлетворительное
	
	1,00
	0,00
	70



Перечень (состав) движимого имущества, входящего в состав Иного имущества:

	№ п/п
	Наименование объекта, оборудования
	Количество
	Техническое состояние 
	Год принятия к учету
	Срок службы
(лет)
	Начальная стоимость, руб.
	Остаточная стоимость, руб.
	Износ, %

	1.
	Автомашина ГАЗ 3102 (Волга)
Гос № В675ВВ
	1
	Неудовлетворительное, требуется замена двигателя и ремонт ходовой части
	2006
	-
	60 451,92
	60 451,92
	

	2.
	Автомашина ГАЗ 3307
Гос № М713АЕ
	1
	удовлетворительное
	1991
	-
	79 632,00
	0,00
	

	3.
	Погрузчик фронтальный LG-855
Гос № 9467ЕО
	1
	неудовлетворительное, требуется капитальный ремонт двигателя или приобретение нового
	2008
	-
	1174081,85
	0,00
	

	4.
	УАЗ фермер
Гос. № С558СС
	1
	неудовлетворительное, требуется замена переднего моста и ремонт кабины
	2008
	-
	281111,20
	0,00
	

	5.
	КАМАЗ 5511
Гос. № М203АА
	1
	удовлетворительное
	1988
	-
	1522,81
	0,00
	








Приложение № 2
к существенным условиям концессионного соглашения 
в отношении объектов теплоснабжения, 
находящихся в собственности 
Агинского муниципального округа

Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного
расторжения концессионного соглашения

1.1. В случае Досрочного прекращения Соглашения по соглашению Сторон размер Возмещения определяется соглашением Сторон и при этом не может быть меньше затрат Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Приложения.
1.2. [bookmark: _Ref53598879]Размер Возмещения рассчитывается в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Приложения. Слагаемые в формулах расчета Возмещения означают следующие затраты или суммы:
В – размер Возмещения;
Зсозд – затраты Концессионера в связи с Созданием, указанные в пункте 1.4 настоящего Приложения;
Зфин – затраты Концессионера на уплату процентов и комиссий по Соглашениям о финансировании в размере, не превышающем указанный в согласованных Концедентом Основных условиях Соглашения о финансировании, в том числе затраты на уплату процентов и комиссий, которые Концессионер не понес, но должен будет понести до Даты прекращения Соглашения в соответствии с Соглашениями о финансировании;
Зинв – затраты Концессионера на уплату процентов, в том числе капитализированных процентов, по Соглашениям о субординированном финансировании в размере, не превышающем ключевую ставку Банка России, увеличенную на 4 % (четыре процента) годовых, в том числе затраты на уплату процентов и (или) капитализированных процентов, которые Концессионер не понес, но должен будет понести до Даты прекращения Соглашения в соответствии с Соглашениями о субординированном финансировании;
Запн – затраты Концессионера на уплату арендной платы по Договору аренды Земельных участков и (или) иной платы за Земельные участки (включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, включая затраты на уплату НДС в составе затрат Концессионера на уплату арендной платы и (или) иной платы за Земельные участки), налога на имущество организаций, подлежащего уплате Концессионером в отношении Объекта Соглашения и Иного имущества, в период после Даты прекращения Соглашения и до прекращения прав Концессионера на Земельные участки и подписания Концедентом и Концессионером Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения, соответственно, а также затраты Концессионера на Техническое обслуживание Объекта Соглашения и Иного имущества, оплату коммунальных платежей и иные затраты (включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, включая затраты на уплату НДС в составе затрат Концессионера на Техническое обслуживание Объекта Соглашения, оплату коммунальных платежей и иных затрат), которые Концессионер понес или должен будет понести в связи с владением Объектом Соглашения и Иным имуществом в период после Даты прекращения Соглашения и до подписания Концедентом и Концессионером Акта передачи (возврата) Объекта Соглашения и Иного имущества, если такие затраты не были возмещены Концессионеру из Тарифов;
Здпс – затраты Концессионера в связи с Досрочным прекращением Соглашения, указанные в пункте 1.5 настоящего Приложения (включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, включая затраты на уплату НДС в составе затрат Концессионера в связи с Досрочным прекращением Соглашения);
ВКсозд – средства, размер которых рассчитан с учетом уровня собираемости платежей с Потребителей, указанные в пункте 1.6 настоящего Приложения и использованные для возмещения затрат Концессионера, включенных в состав Зсозд, Зфин, Зинв (включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, за исключением затрат на уплату НДС в составе затрат Концессионера в связи с Созданием);
Вндс – суммы НДС в составе затрат на Создание Объекта Соглашения, возмещенные Концессионером из бюджета до Даты прекращения Соглашения и не подлежащие в соответствии с Законодательством восстановлению.
1.3. [bookmark: _Ref139303692]В случае Досрочного прекращения Соглашения размер Возмещения определяется по следующей формуле:
В = Зсозд + Зфин +Зинв + Запн + Здпс – ВКсозд – Вндс 
1.4. [bookmark: _Ref514853960]Затраты Концессионера в связи с Созданием (без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение)) включают:
0. [bookmark: _Ref516847591]затраты Концессионера на Проектирование, Создание и Реконструкцию, включая затраты на подключение (технологическое присоединение) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения и затраты на оборудование, материалы и иное движимое имущество, переданное Концеденту, в размере, не превышающем Сметную стоимость Объекта Соглашения (соответствующей части или соответствующих частей Объекта Соглашения) (кроме того затраты на уплату НДС в составе стоимости Проектирования, Создания и Реконструкции), либо в случае Досрочного прекращения Соглашения до получения в отношении Проектной документации на Объект Соглашения или соответствующую часть Объекта Соглашения положительного заключения Экспертизы – в размере фактически понесенных и документально подтвержденных затрат;
0. затраты на оплату труда работников Концессионера и связанные с такой оплатой затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в период Создания и Реконструкции;
0. затраты на аренду офиса Концессионера и иные общехозяйственные расходы Концессионера в период Создания и Реконструкции;
0. затраты на обеспечение исполнения обязательств Концессионера по Соглашению в период Создания и Реконструкции;
0. затраты на необходимое страховое покрытие в период Создания и Реконструкции;
0. затраты на уплату налога на имущество организаций, подлежащего уплате Концессионером в отношении Объекта Соглашения в период Создания и Реконструкции;
0. затраты на уплату арендной платы по Договору аренды Земельных участков и (или) иной платы за Земельные участки в период Создания и Реконструкции;
включая, если применимо, затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в составе таких затрат, включая затраты на уплату НДС в составе указанных затрат.
1.5. [bookmark: _Ref514869323]Затраты Концессионера в связи с Досрочным прекращением Соглашения включают следующие затраты:
0. [bookmark: _Ref516847945]затраты в связи с досрочным прекращением Соглашений о финансировании (досрочным возвратом кредита), включая комиссии за досрочный возврат кредита, в размере, не превышающем 5 % (пять процентов) от суммы основного долга по Соглашению о финансировании, возвращаемого досрочно в связи с Досрочным прекращением Соглашения;
0. затраты в связи с необходимостью оплаты выполненных и принятых Концессионером на Дату прекращения Соглашения, но не оплаченных на Дату прекращения Соглашения, в той части, в которой такие суммы не покрываются выплаченными ранее авансами, работ (услуг) по договору подряда и иным Договорам по проекту, в соответствии с которыми Концессионером были привлечены Привлеченные лица;
0. [bookmark: _Ref514854023][bookmark: _Ref514850073]затраты на выплату штрафных санкций за досрочное прекращение договора подряда и иных Договоров по проекту, в соответствии с которыми Концессионером были привлечены Привлеченные лица;
0. [bookmark: _Ref516847948]затраты на консервацию результата работ по Созданию и Реконструкции и строительной площадки при Досрочном прекращении Соглашения в период Создания и Реконструкции (в случае, если Стороны договорились о консервации результата работ по Созданию силами Концессионера);
0. затраты на демобилизацию, включая затраты на демобилизацию Концессионера, Генерального подрядчика и иных Привлеченных лиц;
0. затраты на уплату налога на прибыль организаций, подлежащего уплате Концессионером в связи с Досрочным прекращением Соглашения, и (или) иные налоги, объектом которых является прибыль или доход Концессионера в связи с Досрочным прекращением Соглашения и (или) передачей (возвратом) Объекта Соглашения Концеденту.
1.6. [bookmark: _Ref152150615]Средства, указанные в слагаемом ВКсозд, включают следующие суммы:
1) суммы амортизации в отношении имущества в составе Объекта Соглашения, учтенные при утверждении Тарифов за каждый полный год, предшествующий Дате прекращения Соглашения;
2) суммы амортизации в отношении имущества в составе Объекта Соглашения, полученные Концессионером, которые:
· были учтены при утверждении Тарифов в году, в котором наступила Дата прекращения Соглашения; и
· определяются на основании данных о фактическом объеме оказанных Концессионером услуг в рамках Эксплуатации в соответствующем году;
3) суммы средств на исполнение Концессионером обязательств по Соглашениям о финансировании и соглашениям о субординированном финансировании, учтенные в составе нормативной прибыли при утверждении Тарифов за каждый полный год, предшествующей Дате прекращения Соглашения;
4) суммы средств на исполнение Концессионером обязательств по Соглашениям о финансировании и соглашениям о субординированном финансировании, которые:
· были учтены в составе нормативной прибыли при утверждении Тарифов в году, в котором наступила Дата прекращения Соглашения; и
· определяются с учетом данных о фактическом объеме оказанных Концессионером услуг в рамках Эксплуатации в соответствующем году.
1.7. [bookmark: _Ref514853980]При расчете Возмещения в его состав не включаются, не подлежат учету и (или) вычету из состава Возмещения следующие суммы:
1.7.1. выплаченные до Даты прекращения Соглашения Дополнительные расходы;
1.7.2. не выплаченные (не возмещенные), но подлежащие выплате (возмещению) в соответствии с условиями Соглашения после Даты прекращения Соглашения и (или) в связи с обстоятельствами (основаниями), возникшими до Даты прекращения Соглашения, Дополнительные расходы.
1.8. В размер указанного в настоящем Приложении Возмещения не включены и подлежат в случаях, предусмотренных Законодательством, уплате Концедентом или Субъектом РФ, сверх размера Возмещения, установленного Соглашением, НДС и (или) иные налоги, объектом которых является реализация товаров, работ и (или) услуг Концессионером в интересах Концедента на основании Соглашения или само Возмещение, в том числе выплата Возмещения (исключая налог на прибыль организаций, подлежащий уплате Концессионером в связи с осуществлением деятельности с использованием Объекта Соглашения и (или) иные аналогичные налоги, объектом которых является прибыль или доход Концессионера).
1.9. Независимо от оснований Досрочного прекращения Соглашения Субъект РФ обязан возместить Концессионеру Недополученные доходы (в том числе Выпадающие доходы), экономически обоснованные расходы и иные расходы, а также Недополученные доходы, за исключением затрат Концессионера, включенных в состав Возмещения.




Приложение № 2
к распоряжению администрации 
Агинского муниципального округа
от «25» июня 2026 г. № 436

Задание и основные мероприятия, формируемые в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», и плановые значения показателей деятельности концессионера в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории пгт. Новоорловск Агинского муниципального округа Забайкальского края, находящиеся в собственности Агинского муниципального округа

	№ п/п
	Наименование и описание мероприятия
	Наименование объекта
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Предельный размер расходов, рублей

	
	
	
	
	
	без НДС
	с НДС

	Модернизация оборудования

	1.
	Замена дымососа котельного агрегата Центральной котельной КВ-5-ФС ст. № 1 марки ДН-10 на аналогичный с установкой ЧРП на электродвигатель
	Центральная котельная, пгт. Новоорловск
	2026
	2026
	774 384,54
	944 749,14

	2.
	Замена дутьевого вентилятора котельного агрегата Центральной котельной КВ-5-ФС ст. № 1 марки ВДН-8 на аналогичный с установкой ЧРП на электродвигатель
	Центральная котельная, пгт. Новоорловск
	2026
	2026
	612 302,70
	747 009,29

	3.
	Замена дымососа котельного агрегата Центральной котельной КВ-5-ФС ст. № 2 марки ДН-10 на аналогичный с установкой ЧРП на электродвигатель
	Центральная котельная, пгт. Новоорловск
	2027
	2027
	806 134,31
	983 483,86

	4.
	Замена дутьевого вентилятора котельного агрегата Центральной котельной КВ-5-ФС ст. № 2 марки ВДН-8 на аналогичный с установкой ЧРП на электродвигатель
	Центральная котельная, пгт. Новоорловск
	2027
	2027
	634 629,39
	774 247,86

	5.
	Замена дымососа котельного агрегата Центральной котельной КВ-5-ФС ст. № 3 марки ДН-10 на аналогичный с установкой ЧРП на электродвигатель
	Центральная котельная, пгт. Новоорловск
	2028
	2028
	839 185,82
	1 023 806,70

	6.
	Замена дутьевого вентилятора котельного агрегата Центральной котельной КВ-5-ФС ст. № 3 марки ВДН-8 на аналогичный с установкой ЧРП на электродвигатель
	Центральная котельная, пгт. Новоорловск
	2028
	2028
	660 649,19
	805 992,01

	7.
	Замена насоса подпитки ТС первого контура № 2 К45-30-УЗ мощностью 7,5 кВт на насос подпитки К80-65-160 мощностью 7,5 кВт (унификация перечня насосного оборудования)
	Центральная котельная, пгт. Новоорловск
	2027
	2027
	240 003,61
	292 804,40

	8.
	Установка дополнительного теплообменника на Центральной котельной марки VN80VHVI/D
	Центральная котельная, пгт. Новоорловск
	2027
	2027
	5 299 203,65
	6 465 028,46

	9.
	Установка устройство плавного пуска на дробилку СМД-109 АР 45кВт, 90 А, марки SSD700-045-Z-Ru
	Центральная котельная, пгт. Новоорловск
	2027
	2027
	194 980,83
	237 876,61

	10.
	Установка ЧРП на циркуляционный насос котлового контура № 1 К-200-150-315 45 кВт
	Центральная котельная, пгт. Новоорловск
	2026
	2026
	260 744,03
	318 107,72

	11.
	Установка ЧРП на циркуляционный насос котлового контура № 2 К-200-150-315 45 кВт
	Центральная котельная, пгт. Новоорловск
	2027
	2027
	271 434,54
	331 150,14

	12.
	Установка ЧРП сетевого насоса 1Д500-63 с эл. двигателем 160 кВт, сетевой насос № 1
	Центральная котельная, пгт. Новоорловск
	2027
	2027
	274 574,31
	334 980,66

	13.
	Установка ЧРП сетевого насоса 1Д500-63 с эл. двигателем 160 кВт, сетевой насос № 2
	Центральная котельная, пгт. Новоорловск
	2028
	2028
	285 831,86
	348 714,87

	14.
	Усиление приемного бункера для работы погрузчика
	Центральная котельная, пгт. Новоорловск
	2027
	2027
	165 482,78
	201 888,99

	15.
	Организация и внедрение вентиляции на галереи топливоподачи котельной центральная с установкой вытяжных вентиляторов с автоматическим включением при работе системы топливоподачи
	Центральная котельная, пгт. Новоорловск
	2027
	2027
	2 412 348,88
	2 943 065,63

	Модернизация тепловых сетей

	1.
	Модернизация тепловой изоляции на более энергоэффективную трубопровода участка теплосети от УТ-4 до ТК-1 (с металлическая Ду 325 L=112 м, на металлическую 150 L=112 м)
	Участок тепловых сетей Центральная котельная, пгт. Новоорловск
	2027
	2028
	16 122 476,35
	19 669 421,15

	2.
	Модернизация тепловой изоляции на более энергоэффективную трубопровода участка теплосети от ТК-1 до ТК-2 (с металлическая Ду 325 L=86 м,на металлическую Ду 219 L=86 м)
	Участок тепловых сетей Центральная котельная, пгт. Новоорловск
	2028
	2029
	14 727 881,78
	17 968 015,78

	3.
	Модернизация тепловой изоляции на более энергоэффективную трубопровода участка теплосети от ТК-2 до ТК-3 (с металлическая Ду 325 L=412 м, на металлическую Ду 219 L=412 м)
	Участок тепловых сетей Центральная котельная, пгт. Новоорловск
	2029
	2031
	86 588 189,36
	105 637 591,02

	4.
	Модернизация тепловой изоляции на более энергоэффективную трубопровода участка теплосети от ТК-21 до УТ-14а по ул. Лесная (Ду- 76, L -116м)
	Участок тепловых сетей Центральная котельная, пгт. Новоорловск
	2030
	2030
	15 782 628,92
	19 254 807,29

	Итоговый предельный размер расходов Концессионера на Реконструкцию
	146 953 066,86
	179 282 741,57







Плановые значения показателей деятельности Концессионера

	Плановые значения показателей деятельности Концессионера
	Год действия Соглашения

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Плановые значения показателей надежности

	1.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в год
	0,465
	0,461
	0,451
	0,451
	0,451
	0,451
	0,451
	0,451
	0,451
	0,451

	1.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности в год
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280

	Плановые значения показателей энергетической эффективности

	1.3. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	228,34
	228,34
	213,71
	199,09
	180,76
	182,30
	184,64
	187,51
	190,45
	193,47

	1.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2)
	0,671
	0,667
	0,640
	0,638
	0,638
	0,638
	0,638
	0,638
	0,638
	0,638

	1.5. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал)
	3 962,00
	3 923,70
	3 899,72
	3 742,43
	3 728,99
	3 728,99
	3 728,99
	3 728,99
	3 728,99
	3 728,99

	1.6. удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7. Удельный расход холодной воды, куб. м/Гкал
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01
	1,01

	1.8. Удельный расход электрической энергии, кВтч/Гкал
	70,88
	65,29
	62,03
	62,03
	62,03
	62,03
	62,03
	62,03
	62,03
	62,03

	Плановые значения показателей качества воды (в отношении горячей воды)

	1.7. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1.8. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 




Приложение № 3
к распоряжению администрации 
Агинского муниципального округа
от «25» июня 2026 г. № 436

Права и обязанности, осуществляемые субъектом Российской Федерации, участвующим в Соглашении в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности Агинского муниципального округа Забайкальского края, в качестве самостоятельной стороны

1) установление Тарифов в соответствии с Долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера, указанными в Приложении 9 (Объем Валовой выручки. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера) и методом регулирования Тарифов, установленных Соглашением;
2) утверждение Инвестиционных программ Концессионера в соответствии с Заданием и основными мероприятиями и предельным размером расходов на Создание и Реконструкцию Объекта Соглашения, приведенными в Приложении 4 (Задание и основные мероприятия), Плановыми значениями показателей деятельности Концессионера, приведенными в Приложении 5 (Плановые значения показателей деятельности Концессионера);
3) возмещение Недополученных доходов (в том числе Выпадающих доходов), экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Субъекта РФ, в том числе в случае принятия Органом регулирования решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) Необходимой валовой выручки концессионера, рассчитанных на основе Долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) Долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных Органом регулирования, и (или) решения об установлении Тарифов Концессионера на основе Долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от Долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных Органом регулирования, в соответствии с Законом о концессиях. Согласование Долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом о концессиях;
4) заключение дополнительного соглашения об изменении условий Соглашения в случаях, когда в соответствии с Соглашением и (или) Законодательством Концедент обязан изменить условия Соглашения по требованию Сторон.



Приложение № 4
к распоряжению администрации 
Агинского муниципального округа
от «25» июня 2026 г. № 436

Требования к концессионеру в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности Агинского муниципального округа Забайкальского края

1) непроведение ликвидации юридического лица;
2) отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве); 
3) неприостановление деятельности юридического лица в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
4) отсутствие регистрации юридического лица в государстве или на территории, которые предоставляют льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривают раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации.




Согласование:

Председатель комиссии:                                   _______________ / Цыренов Ч.Б.

Заместитель председателя комиссии:             ________________ / Арсаланов Б.Б.

Члены комиссии:                                               ______________  / Дамбаринчинов Б.Ц.

                                                                           _______________ / Цыбеллхамаева К.М.

                                                                              ______________  / Арднаев З.Ш.

	              ______________  / Дугарцыренова Н.Б.

Секретарь комиссии:                                       ______________  / Шоймполов А.Б.
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