Инфографика

последовательности прохождения процедур строительства объекта жилищного строительства

в  Администрации муниципального района «Агинский район»

(наименование органа местного самоуправления)

Этап №1. Предпроектная подготовка

|  |  |  |  | До 30 дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение градостроительного плана земельного участка | Отдел архитектуры, строительства, транспорта, дорожного фонда, ЖКХ и связи администрации муниципального района «Агинский район»; Дондоков Бато Тумэнович, начальник отдела (30239) 3-41-65, aginskzhkx@mail.ru; Пн- пт 900 – 1800, обед: 1300 - 1400 | до 20 рабочих дней (процедура проводится параллельно процедурам по заключению договоров на технологическое подключение) | Градостроительный план земельного участка |
| 2 | Заключение договора о подключении к электрическим сетям | Агинский РЭС Руководитель - Нордопов Болот Баирович (30239)3-41-92; (30239)3-76-69 Пн- пт 800 – 1700: обед: 1200 - 1300 | до 30 календарных дней (процедура проводится параллельно по каждому виду сетей) | Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям |
| 3 | Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения | ООО «Луч» Жамбалов Болот Батодоржиевич, директор, 8-924-295-55-38; luchbolot@mail.ru Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400 ООО «Исток» Жамьянов Арсалан Мункожаргалович, директор, 8-914-449-28-52; istokaginsk@mail.ru Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400 МП «Урдо-Ага» Очиров Бато Балданович, директор, 8-924-472-85-11 urdo-aga@mail.ru Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400 | до 30 календарных дней (процедура проводится параллельно по каждому виду сетей) | Договор о подключении к системе теплоснабжения |
| 4 | Заключение договора о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения | ООО «Луч» Жамбалов Болот Батодоржиевич, директор, 8-924-295-55-38; luchbolot@mail.ru Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400 ООО «Исток» Жамьянов Арсалан Мункожаргалович, директор, 8-914-449-28-52; istokaginsk@mail.ru Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400 МП «Урдо-Ага» Очиров Бато Балданович, директор, 8-924-472-85-11 urdo-aga@mail.ru Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400 | до 30 календарных дней (процедура проводится параллельно по каждому виду сетей) | Договор о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения |

Этап №2. Проектирование (застройщик самостоятельно выбирает проектную организацию)

Этап №3. Подготовка к строительству

|  |  |  |  | До 60 дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов, не относящихся к особо опасным, технически сложным или уникальным | ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края»; Хабачева Ольга Александровна, начальник,(83022) 35-42-45, 35-51-17 http://zabgosexpertiza.ru/; Пн.- пт. 830 - 1715, обед: 1315 - 1400 | до 30 календарных дней | Заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий |
| 2 | Получение разрешения на строительство | Отдел архитектуры, строительства, транспорта, дорожного фонда, ЖКХ и связи администрации муниципального района «Агинский район»; Дондоков Бато Тумэнович, начальник отдела (30239) 3-41-65, aginskzhkx@mail.ru; Пн- пт 900 – 1800, обед: 1300 - 1400 | до 7 рабочих дней | Разрешение на строительство |
| 3 | Оформление разрешения (ордера) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов | Отдел архитектуры, строительства, транспорта, дорожного фонда, ЖКХ и связи администрации муниципального района «Агинский район»; Дондоков Бато Тумэнович, начальник отдела (30239) 3-41-65, aginskzhkx@mail.ru; Пн- пт 900 – 1800, обед: 1300 - 1400Пн- пт 900 – 1800, обед: 1300 - 1400 | до 10 календарных дней | Разрешение (ордер) на осуществление земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов |
| 4 | Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдача программы проверок | Государственная инспекция Забайкальского края; Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645 обед: 1300 - 1400 | до 7 рабочих дней | Программа проведения проверок |
| 5 | Подключение к электрическим сетям на период строительства | Агинский РЭС Руководитель - Нордопов Болот Баирович (30239)3-41-92; (30239)3-76-69 Пн- пт 800 – 1700: обед: 1200 - 1300 | до 10 календарных дней | Подключенное электроснабжение на период строительства |
| 6 | Подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на период строительства | ООО «Луч» Жамбалов Болот Батодоржиевич, директор, 8-924-295-55-38; luchbolot@mail.ru Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400 ООО «Исток» Жамьянов Арсалан Мункожаргалович, директор, 8-914-449-28-52; istokaginsk@mail.ru Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400 МП «Урдо-Ага» Очиров Бато Балданович, директор, 8-924-472-85-11 urdo-aga@mail.ru Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400 | до 10 календарных дней | Подключенное холодное водоснабжение и водоотведение на период строительства |

Этап №4. Строительно – монтажные работы (застройщик самостоятельно осуществляет СМР)

Этап №5. Завершение строительно – монтажных работ

|  |  |  |  | До 27 дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства, назначение итоговой проверки законченного строительством объекта | Государственная инспекция Забайкальского края; Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645 обед: 1300 - 1400 | до 7 рабочих дней | Распоряжение о проведении итоговой проверки законченного строительством объекта |
| 2 | Проведение проверки законченного строительством объекта | Государственная инспекция Забайкальского края; Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645 обед: 1300 - 1400 | до 20 рабочих дней | Акт итоговой проверки законченного строительством объекта |

Этап №6. Подключение к ресурсам

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Присоединение объекта капитального строительства к электрическим сетям | Агинский РЭС Руководитель - Нордопов Болот Баирович (30239)3-41-92; (30239)3-76-69 Пн- пт 800 – 1700: обед: 1200 - 1300 | в соответствии с договором | Акт технологического присоединения к электрическим сетям |
| 2 | Подключение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения | ООО «Луч» Жамбалов Болот Батодоржиевич, директор, 8-924-295-55-38; luchbolot@mail.ru Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400 ООО «Исток» Жамьянов Арсалан Мункожаргалович, директор, 8-914-449-28-52; istokaginsk@mail.ru Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400 МП «Урдо-Ага» Очиров Бато Балданович, директор, 8-924-472-85-11 urdo-aga@mail.ru Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400 | в соответствии с договором | Акт о подключении к системе теплоснабжения и, в случае необходимости, подключения к системам вентиляции, кондиционирования, отопления и горячего водоснабжения |
| 3 | Подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения | ООО «Луч» Жамбалов Болот Батодоржиевич, директор, 8-924-295-55-38; luchbolot@mail.ru Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400 ООО «Исток» Жамьянов Арсалан Мункожаргалович, директор, 8-914-449-28-52; istokaginsk@mail.ru Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400 МП «Урдо-Ага» Очиров Бато Балданович, директор, 8-924-472-85-11 urdo-aga@mail.ru Пн- пт 900 – 1800: обед: 1300 - 1400 | в соответствии с договором | Акт о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения |

Этап №7. Ввод в эксплуатацию

|  |  |  |  | До 50 дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Процедура | ОИВ, ответственный за проведение; ФИО, должность, контакты ответственного лица; режим работы | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капительного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | Государственная инспекция Забайкальского края; Мартемьянова Татьяна Ивановна, начальник инспекции, (3022) 28-27-07, pochta@gosins.e-zab.ru Пн.- чт. 845 - 1800, пт. 845 - 1645 обед: 1300 - 1400 | до 10 рабочих дней | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 2 | Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации | Кадастровые инженеры: ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», пгт. Агинское, ул. Ленина, 54, 2-й этаж erdemtzerenov@mail.ru Цырен Эрдэм Дондокович, 89242966219; ООО «Вертикаль», пгт. Агинское, пер. Осиновый, 4д erdyneevbm@mail.ru Эрдынеев Бато-Мунко Жамбалович, 89242954893; ООО «Кадастровый Инженер», пгт. Агинское, ул. Крылова, д. 2 TsyrenB@mail.ru Бадмаев Цырен Батоевич, 89143558494; ООО «Забайкальское Бюро кадастровых инженеров», пгт. Агинское, ул. Ленина, 43 Dizhid70@mail.ru Самарина Дыжид Владимировна, 89243740122; Цыдыпов Эрдэм Дамбаевич, реестровый номер 26326, пгт. Агинское, ул. Балданжабона, 49 Erdem161071@mail.ru 89143673511; | в соответствии с договором | Технический план здания |
| 3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Отдел архитектуры, строительства, транспорта, дорожного фонда, ЖКХ и связи администрации муниципального района «Агинский район»; Дондоков Бато Тумэнович, начальник отдела (30239) 3-41-65, aginskzhkx@mail.ru; Пн- пт 900 – 1800, обед: 1300 - 1400 | до 7 рабочих дней | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 4 | Закрытие разрешения (ордера) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов | Отдел архитектуры, строительства, транспорта, дорожного фонда, ЖКХ и связи администрации муниципального района «Агинский район»; Дондоков Бато Тумэнович, начальник отдела (30239) 3-41-65, aginskzhkx@mail.ru; Пн- пт 900 – 1800, обед: 1300 - 1400 | до 10 календарных дней | Уведомление о закрытии ордера |
| 5 | Подача заявления на постановку на государственный кадастровый учет объекта недвижимости | Отдел архитектуры, строительства, транспорта, дорожного фонда, ЖКХ и связи администрации муниципального района «Агинский район»; Дондоков Бато Тумэнович, начальник отдела (30239) 3-41-65, aginskzhkx@mail.ru; Пн- пт 900 – 1800, обед: 1300 - 1400 | До 5 рабочих дней (со дня выдачи разрешения на ввод) | Принятие документов в работу в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Забайкальскому краю |
| 6 | Государственный кадастровый учет | Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Забайкальскому краю, г. Чита, ул. Анохина, 63, 8(3022)35-22-11 | до 10 рабочих дней | Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества |
| 7 | Подача заявления на государственную регистрацию права собственности объекта недвижимого имущества | Агинский филиал КГАУ «МФЦ Забайкальского края», пгт. Агинское, ул. Ленина, 43 Пн 800 – 1700 Вт 800 – 2000 Ср- пт 800 – 1700 | 1 рабочий день | Принятие документов в работу в Управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Забайкальскому краю |
|  | Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества | Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Забайкальскому краю, г. Чита, ул. Анохина, 63, 8(3022)35-22-11 | до 15 рабочих дней | Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества |