**АДМИНИСТРАЦИЯ АКШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**19 сентября 2023 года № 608**

**с.Акша**

**О разработке муниципальной программы по выполнению мероприятий в 2024 году по подготовке к осенне-зимнему периоду**

**2024-2025 годов**

В целях обеспечения выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 37 Устава Акшинского муниципального округа Забайкальского края:

1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, экономики, сельского хозяйства и связи администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края разработать муниципальную программу по выполнению мероприятий в 2024 году по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов в срок до 10.09.2023 года.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, экономики, сельского хозяйства и связи администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края.

Глава Акшинского муниципального округа

Забайкальского края П.М.Капустин

**АДМИНИСТРАЦИЯ АКШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**22 сентября 2023 года № 619**

**с. Акша**

**Об утверждении муниципальной программы по выполнению мероприятий в 2024 году по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов**

В целях обеспечения выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Акшинского муниципального округа Забайкальского края, частью 5 статьи 37 Устава Акшинского муниципального округа Забайкальского края, администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу по выполнению мероприятий в 2024 году по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов (прилагается).

2. Комитету по финансам администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края предусмотреть в бюджете Акшинского муниципального округа Забайкальского края денежные средства на финансирование программы по выполнению мероприятий в 2024 году по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, экономики, сельского хозяйства и связи Администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края.

4. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте и информационных стендах администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края.

Глава Акшинского муниципального округа

Забайкальского края П.М.Капустин

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Акшинского муниципального округа

Забайкальского края

от « 22 » сентября 2023 года № 619

**Муниципальная программа**

**по выполнению мероприятий в 2024 году по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов**

**П А С П О Р Т П Р О Г Р А М М Ы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа по выполнению мероприятий в 2024 году по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов  (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; распоряжение администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края  от « 22 » сентября 2023 г. № 608 «О разработке муниципальной программы по выполнению мероприятий в 2024 году по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов»; Бюджетный кодекс Российской Федерации |
| Дата утверждения программы | Постановление администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края от « 22 » сентября 2023 года № 619 |
| Заказчик Программы | Администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края |
| Координатор Программы | Администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края |
| Разработчики Программы | Администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края |
| Организатор Программы | Администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края |
| Основные цели и задачи Программы | Основной целью Программы является подготовка объектов социальной сферы, для повышения эффективности, устойчивости и надежности их функционирования к отопительному сезону.  Основной задачей является оказание поддержки учреждениям социальной сферы при подготовке к отопительному сезону. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2024 год |
| Исполнители Программы | Администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая потребность в финансовых средствах на реализацию Программы за счет средств муниципального и краевого бюджета составляет: 69321,81 тыс. руб.  Бюджет муниципального округа – 2715,5 тыс.руб.  Краевой бюджет – 66606,31 тыс. руб. |
| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края |

1. **Обоснование необходимости разработки Программы**

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы. Вышеназванная программа призвана предупредить ситуации, которые могут привести к нарушениям функционирования систем обеспечения учреждений бюджетной сферы, на территории Акшинского муниципального округа.

Надежность и эффективность функционирования объектов социальной сферы не соответствуют нормативам. Ежегодное недофинансирование мероприятий по подготовке к отопительному периоду приводит к ветхости зданий, систем теплоснабжения, водоснабжения социальной сферы. Содержание этого хозяйства в его нынешнем виде непосильно для органов местного самоуправления.

Основная цель программы – повышение надежности функционирования объектов социальной сферы к отопительному сезону 2024-2025 годов.

Программа будет выполняться в течение 2-3 кварталов 2024 года

Основные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов определяются мероприятиями по подготовке к отопительному сезону.

Определяются годовые потребности в угле и дровах для отопления учреждений бюджетной сферы.

В подготовительный период необходимо:

- подготовить объекты бюджетной сферы (приобретение и замена водогрейных котлов, проведение капитальных и текущих ремонтов котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей);

-для обеспечения потребностей объектов бюджетной сферы в необходимом количестве угля, дров, проведение торгов на определение поставщика угля, дров.

Выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду позволит снизить аварийность систем теплоснабжения по сравнению с предыдущими годами, а также повысить качество теплоснабжения.

Основной целью Программы является качественная подготовка к отопительному сезону.

Основной задачей при подготовке к отопительному сезону является обеспечение устойчивого теплоснабжения учреждений бюджетной сферы.

**3. Сроки реализации Программы**

Реализация Программы планируется в 2024 году.

**4. Перечень программных мероприятий**

Перечень программных мероприятий разработан в соответствии с задачами Программы и представлен в таблице.

Мероприятия Программы, предусмотренные для ее реализации, подлежат корректировке с учётом объёмов ежегодного финансирования и актуальности тех или иных мероприятий.

**Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Учреждение | Технические | Источники финансиро-вания | Стоимость  тыс. рублей. | Срок исполнения | Примечание |
| **Комитет образования** | | | | | | |
| 1 | МБДОУ детский сад  с. Бытэв | Ремонт отопительной системы | Муниципальный район | 16,0 | июнь-август |  |
| 2 | МБУДО «ДДТ с. Акша» | Ремонт отопительной системы | Муниципальный район | 26,5 | июнь-август |  |
| 3 | МБОО СОШ с. Могойтуй | Приобретение и замена запорных устройств, центробежного насоса К45/30, двигателя асинхронного 3№ ENP 35 | Муниципальный район | 123,0 | июнь-август |  |
| 4 | МБОУ СОШ с. Урейск | Замена узлов котельного оборудования | Муниципальный район | 150,0 | июнь-август |  |
|  | МБОУ СОШ с. Урейск | Составление технического паспорта на теплотрассу | Муниципальный район | 35,0 | июнь-август |  |
| 5 | МБОУ ООШ с. Тохтор | Замена агрегатов котельного оборудования | Муниципальный район | 75,0 | июнь-август |  |
| 6 | МБОУ ООШ с. Улача | Составление технического паспорта на теплотрассу | Муниципальный район | 35,0 | июнь-август |  |
| 7 | МБДОУ детский сад с. Орой | Приобретение и установка расширительного бака емкостью 0,5 м.куб | Муниципальный район | 13,0 | июнь-август |  |
| 10 | МБДОУ детский сад с. Убур-Тохтор | Приобретение и замена центробежного насоса К 8/18 и клапана аварийного сброса | Муниципальный район | 133,0 | июнь-август |  |
| 11 | МБДОУ детский сад с. Нарасун | Ремонт системы отопления | Муниципальный район | 50,0 | июнь-август |  |
| 12 | МБДОУ детский сад с.Усть-Иля | Составление технического паспорта на теплотрассу | Муниципальный район | 15,0 | июнь-август |  |
| 14 | МБОУ СОШ с. Усть-Иля | Составление технического паспорта на теплотрассу | Муниципальный район | 35,0 | Июнь-август |  |
| 15 | МБОУ СОШ с.Бытэв | Составление технического паспорта на теплотрассу | Муниципальный район | 35,0 | Июнь-август |  |
|  |  | **Итого: Комитет образования** | бюджет муниципального района | 741,5 |  |  |
| **Отдел культуры** | | | | | | |
| 1 | Филиал №4 СДК с. Нарасун | Ремонт системы отопления | Муниципальный район | 120,0 | июнь-август |  |
| 2 | Филиал № 7 СДК с. Орой | Ремонт системы отопления | Муниципальный район | 80,0 | июнь-август |  |
| 3 | Филиал № 5 СДК с. Новокургатай, с. Новоказачинск | Ремонт системы отопления | Муниципальный район | 90,0 | июнь-август |  |
| 4 | Филиал № 1 СДК с. Бытэв | Ремонт системы отопления | Муниципальный район | 50,0 | июнь-август |  |
| 5 | Филиал № 3 СДК с. Могойтуй | Ремонт системы отопления | Муниципальный район | 80,0 | июнь-август |  |
| 6 | Филиал № 8 СДК с.Такеча | Ремонт системы отопления | Муниципальный район | 50,0 | июнь-август |  |
| 7 | Филиал № 9 СДК с.Тохтор | Ремонт системы отопления | Муниципальный район | 15,0 | июнь-август |  |
| 8 | Филиал № 10 СДК с.Улача | Ремонт системы отопления | Муниципальный район | 50,0 | июнь-август |  |
| 9 | Филиал № 11 СДК с.Урейск | Ремонт системы отопления | Муниципальный район | 80,0 | июнь-август |  |
| 10 | Филиал № 12 СДК с.Убур-Тохтор | Ремонт системы отопления | Муниципальный район | 60,0 | июнь-август |  |
| 11 | Филиал № 13 СДК с.Усть-Иля | Ремонт системы отопления | Муниципальный район | 50,0 | июнь-август |  |
| **Итого: Отдел культуры** бюджет  муниципального 725,0  района | | | | | | |
| **Администрация муниципального района** | | | | | | |
| 1 | Софинансирование за счет бюджета муниципального района 1,4 % |  |  | 500,0 |  |  |
| 2 | с. Акша, ул. 40 лет Победы, д.9а | Ремонт системы водоотведения в здании МКД с. Акша, ул. 40 лет Победы, д.9а | муниципальный район | 700,0 |  |  |
| 3 | Тохторская сельская администрация  МКУ «Служба МТО» | Ремонт системы отопления: приобретение насоса циркуляционного, регистры отопления 10-ти секционные -3 шт. | Муниципальный район | 49,0 |  |  |
|  |  | **ИТОГО:** | бюджет муниципального района | 1249,0 |  |  |
| **Краевой бюджет** | | | | | | |
| 1 | Котельная 16-квартирных домов | Приобретение котла КВм-2,5 | Краевой бюджет | 3836,0 | июнь-август |  |
| 3 | Котельная «Центральная» ул. Ононская, 48 | Капитальный ремонт здания котельной | Краевой бюджет | 3334,26 | июнь-август |  |
| 4 | Котельная «Центральная» ул. Ононская, 48 | Приобретение котла КВм-2,5 | Краевой бюджет | 3836,0 | июнь-август |  |
| 5 | Котельная «Центральная» ул. Ононская, 48 | Приобретение котла КВр-1,5 | Краевой бюджет | 3710,0 | июнь-август |  |
| 6 | Котельная «ЦРБ» ул. Ленина, 1 | Капитальный ремонт здания котельной | Краевой бюджет | 6794,65 | июнь-август |  |
| 7 | Котельная «ЦРБ» ул. Ленина, 1 | Приобретение котла КВм-2,5 | Краевой бюджет | 3836,0 | июнь-август |  |
| 8 | Котельная «ЦРБ» ул. Ленина, 1 | Приобретение котла КВр-1,5 | Краевой бюджет | 3710,0 | июнь-август |  |
| 9 | Котельная «ЦРБ» ул. Ленина, 1 | Приобретение аварийного источника питания 100квт.-1 шт | Краевой бюджет | 1500,0 | июнь-август |  |
| 10 | Районный дом культуры | Приобретение котла КВм-1,5 | Краевой бюджет | 3710,0 | Июнь-август |  |
| 11 | СДК с.Новокургатай | Приобретение котла КВр-0,39 | Краевой бюджет | 700,1 | Июнь-август |  |
| 12 | СДК с.Усть-Иля | Приобретение котла КВр-0,15 | Краевой бюджет | 391,5 | Июнь-август |  |
| 13 | СДК с.Орой | Приобретение котла КВр-0,15 | Краевой бюджет | 391,5 | Июнь-август |  |
| 14 | СДК с.Урейск | Приобретение котла КВр-0,25 | Краевой бюджет | 550,2 | Июнь-август |  |
| 15 | СДК с.Нарасун | Приобретение котла КВр-0,6 | Краевой бюджет | 453,6 | Июнь-август |  |
| 16 | МБОУ СОШ с.Урейск | Приобретение и установка золонакопителя | Краевой бюджет | 2200,0 | Июнь-август |  |
| 17 | МБДОУ детский сад с.Урейск | Приобретение котла КВр 0,15 Мвт | Краевой бюджет | 450,0 | июнь-август |  |
| 18 | МБОУ ООШ с. Новокургатай | Приобретение дизельной электростанции «Азимут» АД12СЧ-Т400-1РМ Z 164 D 220/400D, 3-х фазная | Краевой бюджет | 300,0 | июнь-август |  |
| 18 | МБДОУ детский сад с.Нарасун | Приобретение котла КВр 0,3 Мвт | Краевой бюджет | 450,0 | Июнь-август |  |
| 19 | МБДОУ детский сад с.Нарасун | Приобретение и установка золонакопителя | Краевой бюджет | 2200,0 | Июнь-август |  |
| 20 | МБОУ СОШ с. Нарасун | Приобретение и замена золонакопителя | Краевой бюджет | 2200,0 | Июнь-август |  |
| 21 | Котельная «Центральная» | Ремонт участка теплотрассы и трассы водоснабжения от жилого дома с. Акша ул. Ленина 36 | Краевой бюджет | 1413,9 | июнь-август |  |
| 22 | Котельная «ЦРБ» ул. Ленина, 1 | Капитальный ремонт здания котельной и зольной ямы | Краевой бюджет | 4771,9 | июнь-август |  |
| 23 | Котельная «Центральная» ул. Ононская, 48 | Капитальный ремонт здания котельной и зольной ямы | Краевой бюджет | 6145,9 | июнь-август |  |
| 24 | Котельная 16-квартирных домов, ул. Ефремова | Капитальный ремонт здания котельной и зольной ямы | Краевой бюджет | 2757,3 | июнь-август |  |
| 25 | МБОУ ООШ с. Бытэв | Капитальный ремонт теплотрассы | Краевой бюджет | 1691,4 | июнь-август |  |
| 26 | Котельная «Центральная» с. Акша ул. Ононская 48 | Приобретение, монтаж, пусконаладочные работы котла КВм-1,5 | Краевой бюджет | 759,2 | Июнь-август |  |
| 27 | Котельная ЦРБ с. Акша ул. Ленина, 1 | Приобретение, монтаж, пусконаладочные работы котла КВм-2,5 | Краевой бюджет | 2955,0 | Июнь-август |  |
| 28 | Котельная ЦРБ с. Акша ул. Ленина, 1 | Приобретение, монтаж, пусконаладочные работы котла КВм-1,5 | Краевой бюджет | 759,2 | Июнь-август |  |
| 29 | Котельная №2 с. Акша ул. Ефремова, 12 | Приобретение, монтаж, пусконаладочные работы котла КВм-1,25 | Краевой бюджет | 650,8 | Июнь-август |  |
| 31 | Схема теплоснабжения с/п «Акшинское» | Актуализация схемы теплоснабжения с/п «Акшинское» | Краевой бюджет | 147,9 | Февраль -август |  |
|  |  | **ИТОГО:** | Краевой бюджет  Бюджет муниципального района | 66606,31  2715,5 |  |  |

**5. Механизм реализации Программы**

Администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края как основной разработчик и исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию исходя из ее содержания, в том числе:

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по Программе;

- корректирует в случае необходимости программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;

- организует в установленном порядке проведение запросов котировок, подготовку заявок на проведение торгов;

- осуществляет непосредственный контроль за реализацией всех программных мероприятий.

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края, возможно софинансирование из бюджета Забайкальского края, что позволит выполнить программу более полно и внести дополнительные мероприятия.

Общая потребность в финансовых средствах в 2024 году для реализации Программы составляет 69321,81 тыс. руб.

**7. Организация контроля за ходом выполнения Программы**

Общее руководство и контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_