**АДМИНИСТРАЦИЯ АКШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

 **ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

 **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

 **02 октября 2024 года № 634**

 **с.Акша**

**О разработке муниципальной программы по выполнению мероприятий в 2025 году по подготовке к осенне-зимнему периоду**

**2025-2026 годов**

В целях обеспечения выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 37 Устава Акшинского муниципального округа Забайкальского края:

1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, экономики, сельского хозяйства и связи администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края разработать муниципальную программу по выполнению мероприятий в 2025 году по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, экономики, сельского хозяйства и связи администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края.

И.о. главы Акшинского

муниципального округа

Забайкальского края К.А.Зверев

 **АДМИНИСТРАЦИЯ АКШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

 **ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**03 октября 2024 года № 774**

 **с. Акша**

**Об утверждении муниципальной программы по выполнению мероприятий в 2025 году по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов**

В целях обеспечения выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Акшинский район», частью 5 статьи 37 Устава Акшинского муниципального округа Забайкальского края, администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края **п о с т а н о в л я е т:**

 1. Утвердить муниципальную программу по выполнению мероприятий в 2025 году по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов (прилагается).

 2. Комитету по финансам администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края предусмотреть в бюджете Акшинского муниципального округа Забайкальского края денежные средства на финансирование программы по выполнению мероприятий в 2025 году по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, экономики, сельского хозяйства и связи администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края.

 4. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте и информационных стендах администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края.

И.о.главы Акшинского

муниципального округа

Забайкальского края К.А.Зверев

 Приложение

 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

 Акшинского муниципального округа

 Забайкальского края

 от « 03 » октября 2024 года № 774

 **Муниципальная программа**

**по выполнению мероприятий в 2025 году по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов**

**П А С П О Р Т П Р О Г Р А М М Ы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа по выполнению мероприятий в 2025 году по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов(далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы  | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; распоряжение администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края от « 02 » октября 2024 г. № 634 «О разработке муниципальной программы по выполнению мероприятий в 2025 году по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов»; Бюджетный кодекс Российской Федерации |
| Дата утверждения программы | Постановление администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края от «03 » октября 2024 года № 774 |
| Заказчик Программы | Администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края  |
| Координатор Программы |  Администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края  |
| Разработчики Программы |  Администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края  |
| Организатор Программы |  Администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края  |
| Основные цели и задачи Программы |  Основной целью Программы является подготовка объектов социальной сферы, для повышения эффективности, устойчивости и надежности их функционирования к отопительному сезону. Основной задачей является оказание поддержки учреждениям социальной сферы при подготовке к отопительному сезону.  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2025 год |
| Исполнители Программы |  Администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая потребность в финансовых средствах на реализацию Программы за счет средств муниципального и краевого бюджета составляет: 46069028,02 руб.Бюджет муниципального района – 4457653,00 руб.Краевой бюджет – 41611375,02 руб. |
| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края  |

1. **Обоснование необходимости разработки Программы**

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы. Вышеназванная программа призвана предупредить ситуации, которые могут привести к нарушениям функционирования систем обеспечения учреждений бюджетной сферы, на территории Акшинского муниципального округа.

Надежность и эффективность функционирования объектов социальной сферы не соответствуют нормативам. Ежегодное недофинансирование мероприятий по подготовке к отопительному периоду приводит к ветхости зданий, систем теплоснабжения, водоснабжения социальной сферы. Содержание этого хозяйства в его нынешнем виде непосильно для органов местного самоуправления.

Основная цель программы – повышение надежности функционирования объектов социальной сферы к отопительному сезону 2025-2026 годов.

Программа будет выполняться в течение 2-3 кварталов 2025 года

Основные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов определяются мероприятиями по подготовке к отопительному сезону.

Определяются годовые потребности в угле и дровах для отопления учреждений бюджетной сферы.

В подготовительный период необходимо:

- подготовить объекты бюджетной сферы (приобретение и замена водогрейных котлов, проведение капитальных и текущих ремонтов котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей);

-для обеспечения потребностей объектов бюджетной сферы в необходимом количестве угля, дров, проведение торгов на определение поставщика угля, дров.

 Выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду позволит снизить аварийность систем теплоснабжения по сравнению с предыдущими годами, а также повысить качество теплоснабжения.

Основной целью Программы является качественная подготовка к отопительному сезону.

Основной задачей при подготовке к отопительному сезону является обеспечение устойчивого теплоснабжения учреждений бюджетной сферы.

 **3. Сроки реализации Программы**

Реализация Программы планируется в 2025 году.

 **4. Перечень программных мероприятий**

Перечень программных мероприятий разработан в соответствии с задачами Программы и представлен в таблице.

Мероприятия Программы, предусмотренные для ее реализации, подлежат корректировке с учётом объёмов ежегодного финансирования и актуальности тех или иных мероприятий.

**Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Учреждение | Технические | Источники финансиро-вания | Стоимостьрублей. | Срок исполнения | Примечание  |
| **Комитет образования** |
|  1 | МБОО ООШ с. Орой | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт. | Бюджет муниципального округа | 2084,50 | июнь-август |  |
| 2 | МБОУ ООШ с. Новокургатай | Ремонт отопительной системы. Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт.; 7,5 кВт – 1 шт. Сооружение ямы для шлака | Бюджет муниципального округа | 205580,50 | июнь-август |  |
| 3 | МБОУ СОШ с. Акша | Ремонт отопительной системы (задвижки вентильные 80 мм, 40 мм, 120 мм – 6 шт, трубы Д=15, 20, 32, 40, 50, 79, 80, 100, 120 мм, отопительные радиаторы, замена и установка кранов 15 мм, 20 мм, 40 мм.) | Бюджет муниципального округа | 409550,00 | июнь-август |  |
| 4 | МБОУ ООШ с. Курулга  | Ремонт отопительной системы (радиаторы чугунные 10 шт. трубы Д=20 мм. 32 мм, 50 мм, 80 мм; краны 15, 25 мм) Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -2 шт. | Бюджет муниципального округа | 157169,00 | июнь-август |  |
| 5 | МБОУ СОШ с. Могойтуй | Приобретение центробежного насоса К 80-50-200а. Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт.; 7,5 кВт – 1 шт. | Бюджет муниципального округа | 84631,50 | июнь-август |  |
| 6 | МБОУ СОШ с. Нарасун | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт.; 7,5 кВт – 1 шт. | Бюджет муниципального округа | 4171,50 | июнь-август |  |
| 7 | МБОУ СОШ с. Урейск |  Приобретение центробежного насоса К 80-50-200а с эл.дв 11/3000, приобретение задвижек 2 шт. Д=80 мм, замена насоса ЭЦВ 6-18-112 (пр часть двиг 9,2 кВт). Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт.; 11 кВт – 1 шт.; 15 кВт | Бюджет муниципального округа | 176689,00 | июнь-август |  |
| 8 | Комитет образования | Ремонт системы отопления (трубы Д=20 мм, радиаторы 10 шт., замена и установка кранов 20 мм – 10 шт.) | Бюджет муниципального округа | 98100,00 | Июнь-август |  |
| 9 | МБУДО «ДЮСШ» с. Акша | Ремонт котла | Бюджет муниципального округа | 23000,00 | Июнь-август |  |
| 10 | МБОУ ООШ с. Тохтор | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 7,5 кВт -1 шт. | Бюджет муниципального округа | 2087,00 | июнь-август |  |
| 11 | МБОУ ООШ с. Улача | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт.; 5,5 кВт -1 шт.; 7,5 кВт. | Бюджет муниципального округа | 6338,50 | июнь-август |  |
| 12 | МБДОУ «Детский сад № 1 с. Акша» | Частичный ремонт системы отопления | Бюджет муниципального округа | 60000,00 | июнь-август |  |
| 13 | МБДОУ «Детский сад с. Тохтор» | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт. | Бюджет муниципального округа | 2084,50 | июнь-август |  |
| 14 | МБДОУ «Детский сад с. Орой» | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт. | Бюджет муниципального округа | 2084,50 | июнь-август |  |
| 15 | МБДОУ «Детский сад с. Убур-Тохтор» | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт. | Бюджет муниципального округа | 2084,50 | июнь-август |  |
| 16 | МБДОУ «Детский сад с. Могойтуй» | Ремонт системы отопления (радиаторы чугунные – 4 шт., трубы 6 м Д=30, Д=40 мм по две шт.) Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт. | Бюджет муниципального округа | 84169,00 | июнь-август |  |
| 17 | МБДОУ «Детский сад с. Нарасун» | Ремонт отопительной системы (замена радиаторов, замена колосников). Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт.; 7,5 кВт – 1 шт. | Бюджет муниципального округа | 194171,50 | июнь-август |  |
| 18 | МБДОУ «Детский сад с. Усть-Иля» | Ремонт отопительной системы (радиаторы чугунные – 2 шт., трубы 6 м – 4 шт., замена рубильника). Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -2 шт.;  | Бюджет муниципального округа | 59166,00 | июнь-август |  |
| 19 |  МБОУ ООШ с. Усть-Иля | Приобретение (вентилятор дутьевой 3 кВт/3000 об/мин; насос К 8-18; запорное устройство на котел) Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -2 шт | Бюджет муниципального округа | 76169,00 | Июнь-август |  |
| 20 | МБОО ООШ с. Бытэв | Замена радиаторов. Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -2 шт. | Бюджет муниципального округа | 154169,00 | Июнь-август |  |
| 21 | МБДОУ «Детский сад с. Улача» | Замена колосников. Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт.;  | Бюджет муниципального округа | 16084,50 | июнь-август |  |
| 22 | МБДОУ «Детский сад с. Урейск» |  Замена кранов Д=50 – 20 шт., Д=32 – 2 шт, Д=15 -5 шт. Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -2 шт.;  | Бюджет муниципального округа | 12669,00 | июнь-август |  |
| 23 | МБДОУ «Детский сад с. Новокургатай | Ремонт печного отопления (кирпич) | Бюджет муниципального округа | 63500,00 | Июнь-август |  |
|  |  | **Итого: Комитет образования**  | **Бюджет муниципального округа** | **1895753,00** |  |  |
|  **Комитет культуры** |
| 1 | Филиал № 1 СДК с. Бытэв | Ремонт системы отопления | Бюджет муниципального округа | 30000,00 | июнь-август |  |
| 2 | Филиал № 3 СДК с. Могойтуй | Ремонт системы отопления, приобретение колосников | Бюджет муниципального округа | 50000,00 | июнь-август |   |
| 3 | Филиал № 5 СДК с. Новоказачинск | Ремонт котельного оборудования  | Бюджет муниципального округа | 35000,00 | июнь-август |  |
| 4 | Филиал № 4 СДК с. Нарасун | Ремонт теплотрассы и системы отопления, замена дымовой трубы  | Бюджет муниципального округа | 150000,00 | июнь-август |  |
| 5 | Филиал № 7 СДК с. Орой | Ремонт системы отопления | Бюджет муниципального округа | 110000,00 | июнь-август |   |
| 6 | Филиал № 8 СДК с. Такеча | Замена электропроводки в котельной | Бюджет муниципального округа | 35000,00 | июнь-август |  |
| 7 | Филиал № 9 СДК с. Тохтор | Ремонт печей | Бюджет муниципального округа | 15000,00 | июнь-август |  |
| 8 | Филиал № 10 СДК с. Улача | Ремонт котельного оборудования | Бюджет муниципального округа | 35000,00 | июнь-август |  |
| 9 | Филиал № 11 СДК с. Урейск | Ремонт системы отопления | Бюджет муниципального округа | 40000,00 | июнь-август |  |
| 10 | Филиал № 12 СДК с. Убур-Тохтор | Ремонт системы отопления | Бюджет муниципального округа | 30000,00 | июнь-август |   |
| 11 | Филиал № 13 СДК с. Усть-Иля | Ремонт системы отопления | Бюджет муниципального округа | 25000,00 | июнь-август |  |
|  **Итого: Комитет культуры бюджет** **муниципального 555000,00** **округа** |
| **Администрация Акшинского муниципального округа** |
| 1 | Софинансирование за счет бюджета муниципального округа 1,4 % |  | Бюджет муниципального округа | 600000,00 |  |  |
| 2 |  с. Акша , ул. 40 лет Победы, д.9а | Ремонт системы водоотведения в здании МКД с. Акша , ул. 40 лет Победы, д.9а | Бюджет муниципального округа | 700000,00 |  |  |
|  |  | **ИТОГО:**   | **Бюджет муниципального округа** | **1300000,00** |  |  |
| **МБУ «Служба МТО»** |
| 1 | Оройская сельская администрация МБУ «Служба МТО» | Приобретение водогрейного котла КВр-0,05 | Бюджет муниципального округа | 200000,00 | Июнь-август |  |
| 2 | Оройская сельская администрация | Ремонт системы отопления (радиаторы отопления 12 секций – 10 шт., комплект монтажный к радиаторам 10 шт., сгон Д=20 мм. – 20 шт., гайка Д=20 -20 шт., электроды, круг отрезной, труба Д=20 мм 12 м.; кран матовый | Бюджет муниципального округа | 106900,00 | Июнь-август |  |
| 3 | Тохторская сельская администрация МБУ «Служба МТО» | Приобретение водогрейного котла КВр-0,05 | Бюджет муниципального округа | 200000,00 | Июнь-август |  |
| 4 | Улачинская сельская администрация МБУ «Служба МТО» | Приобретение водогрейного котла КВр-0,05 | Бюджет муниципального округа | 200000,00 | Июнь-август |  |
|  |  | **ИТОГО:** | **Бюджет муниципального округа** | **706900,00** |  |  |
| **Краевой бюджет** |
| 1 | Котельная ЦРБ ул. Ленина, 1 | Приобретение аварийного источника питания 100 кВт – 1 шт.Замена оконных рам с остекленением.Утепление стен | Краевой бюджет | 1730000,001600000,00 | июнь-август |  |
| 2 | МБОО ООШ с. Бытэв;МБОУ ООШ с. Новокургатай; МБОО ООШ с. Орой; МБОУ ООШ с. Улача; МБОУ ООШ с. Курулга; МБОУ СОШ с. Могойтуй; МБОУ СОШ с. Нарасун; МБОУ ООШ с. Тохтор; МБОУ СОШ с. Урейск; МБОУ ООШ с. Усть-Иля; МБДОУ «Детский сад с. Бытэв»; МБДОУ «Детский сад с. Тохтор»; МБДОУ «Детский сад с. Убур-Тохтор»; МБДОУ «Детский сад с. Орой»; МБДОУ «Детский сад с. Могойтуй»; | Резервные источники электроснабжения | Краевой бюджет | 327822,43604700,00327822,43631700,00328822,43631700,00631700,00327822,43842618,00327822,43216428,10216428,10208267,60208267,60327822,43 | июнь-август |  |
|  | МБДОУ «Детский сад с. Усть-Иля»; МБДОУ «Детский сад с. Такеча»; МБДОУ «Детский сад с. Улача»; МБДОУ «Детский сад с. Урейск»; МБДОУ «Детский сад с. Нарасун» |  |  | 631700,00216428,10216428,10327822,43631700,00 |  |  |
| 3 | МБОУ СОШ с. Урейск | Установка золошлаконакопителя  | Краевой бюджет | 2110000,00 | июнь-август |  |
| 4 | МБОУ СОШ с. Урейск | Капитальный ремонт теплотрассы | Краевой бюджет | 5133093,89 | июнь-август |  |
| 5 | МБОО ООШ с. Усть-Иля | Приобретение установка котла КВр-0,39.  Капитальный ремонт теплотрассы | Краевой бюджет | 500000,005273556,28 | Июнь-август |  |
| 6 | МБДОУ «Детский сад с. Улача» | Капитальный ремонт теплотрассы | Краевой бюджет | 460991,76 | Июнь-август |  |
| 7 | МБДОУ «Детский сад с. Нарасун» | Приобретение котла КВр-0,3 Мвт | Краевой бюджет | 450000,00 | Июнь-август |  |
| 8 | Котельная «Центральная» с. Акша ул. Ононская 48 | Замена котла КВм-1,5 на КВм-2,0Замена котла КВр-1,5 на КВр-1,5 | Краевой бюджет | 3710000,001600000,00 | Июнь-август |  |
| 9 | Котельная «Центральная» с. Акша ул. Ононская 48 | Ремонт тепло-водосети участок от дома № 34 ул. Феоктистова до столовой МБОУ СОШ с частичной заменой | Краевой бюджет | 1500000,00 | Июнь-август |  |
| 10 | Котельная № 2 микрорайон 16-кв домов | Замена основного котла КВм-1,25 на КВм-1,5 | Краевой бюджет | 3710000,00 | Июнь-август |  |
| 11 | Котельная № 2 микрорайон 16-кв домов | Замена шурующей планки 10 шт.; Замена центробежного насоса 2 шт. | Краевой бюджет | 1240000,00 | Июнь-август |  |
|  12 | МБОУ СОШ с. Нарасун | Приобретение золошлаконакопителя | Краевой бюджет | 2110000,00 | Июнь-август |  |
| 13 | МБОО ООШ с. Бытэв | Капитальный ремонт теплотрассы | Краевой бюджет | 2299910,48 | Июнь-август |  |
|  |  | **ИТОГО:** | **Краевой бюджет****Бюджет муниципального округа** | **41611375,02****4457653,00** |  |  |

Администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края как основной разработчик и исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию исходя из ее содержания, в том числе:

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по Программе;

- корректирует в случае необходимости программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;

- организует в установленном порядке проведение запросов котировок, подготовку заявок на проведение торгов;

- осуществляет непосредственный контроль за реализацией всех программных мероприятий.

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края, возможно софинансирование из бюджета Забайкальского края, что позволит выполнить программу более полно и внести дополнительные мероприятия.

Общая потребность в финансовых средствах в 2025 году для реализации Программы составляет 46069028,02 рублей.

 **7. Организация контроля за ходом выполнения Программы**

Общее руководство и контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_