АДМИНИСТРАЦИЯ АКШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 сентября 2025 года                                                                                 № 569

с. Акша

Об утверждении муниципальной  программы по выполнению мероприятий в 2026 году по подготовке  к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

В целях обеспечения выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 37 Устава Акшинского муниципального округа Забайкальского края, администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  муниципальную   программу по выполнению мероприятий в 2026 году по подготовке  к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов (прилагается).

2. Комитету по  финансам администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края предусмотреть в бюджете Акшинского муниципального округа Забайкальского края  денежные средства на финансирование программы  по выполнению мероприятий в 2026 году по подготовке  к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, экономики, сельского хозяйства и связи администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края.

4. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте и информационных стендах администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края.

И.о.главы Акшинского

муниципального округа

Забайкальского края                                                                            В.В.Деревцов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

Акшинского  муниципального округа

Забайкальского края

от « 22 » сентября 2025 года № 569

Муниципальная программа

по выполнению мероприятий в 2026 году по подготовке  к осенне-зимнему периоду  2026-2027 годов

П А С П О Р Т   П Р О Г Р А М М Ы

| Наименование Программы | Программа по выполнению мероприятий в 2026 году по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; распоряжение администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края от « 22 » сентября 2025 г. № 460 «О разработке муниципальной программы по выполнению мероприятий в 2026 году по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов»; Бюджетный кодекс Российской Федерации |
| Дата утверждения программы | Постановление администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края от « 22 » сентября 2025 года № 569 |
| Заказчик Программы | Администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края |
| Координатор Программы | Администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края |
| Разработчики Программы | Администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края |
| Организатор Программы | Администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края |
| Основные цели и задачи Программы | Основной целью Программы является подготовка объектов социальной сферы, для повышения эффективности, устойчивости и надежности их функционирования к отопительному сезону. Основной задачей является оказание поддержки учреждениям социальной сферы при подготовке к отопительному сезону. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2026 год |
| Исполнители Программы | Администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая потребность в финансовых средствах на реализацию Программы за счет средств муниципального и краевого бюджета составляет: 44301947,42 руб. Бюджет муниципального округа – 44301947,42 руб. |
| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края |

- Обоснование необходимости разработки Программы

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы. Вышеназванная программа призвана предупредить ситуации, которые могут привести к нарушениям функционирования систем обеспечения учреждений бюджетной сферы, на территории Акшинского муниципального округа.

Надежность и эффективность функционирования объектов  социальной сферы не соответствуют нормативам. Ежегодное недофинансирование мероприятий по подготовке к отопительному периоду приводит к ветхости зданий, систем теплоснабжения, водоснабжения социальной сферы. Содержание этого хозяйства в его нынешнем виде непосильно для органов местного самоуправления.

Основная цель программы – повышение надежности функционирования объектов социальной сферы к отопительному сезону 2026-2027 годов.

Программа будет выполняться в течение 2-3 кварталов 2026 года

Основные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов определяются мероприятиями по подготовке к отопительному сезону.

Определяются годовые потребности в угле и дровах для отопления учреждений бюджетной сферы.

В подготовительный период необходимо:

- подготовить объекты бюджетной сферы (приобретение и замена водогрейных котлов, проведение капитальных и текущих ремонтов котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей);

-для обеспечения потребностей объектов бюджетной сферы в необходимом количестве угля, дров, проведение торгов на определение поставщика угля, дров.

Выполнение  мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду позволит  снизить аварийность систем теплоснабжения по сравнению с предыдущими годами, а также повысить качество теплоснабжения.

Основной целью Программы является качественная подготовка  к отопительному сезону.

Основной задачей при подготовке к отопительному сезону является обеспечение устойчивого теплоснабжения учреждений бюджетной сферы.

- Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2026 году.

4. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий разработан в соответствии с задачами Программы и представлен в таблице.

Мероприятия Программы, предусмотренные для ее реализации, подлежат корректировке с учётом объёмов ежегодного финансирования и актуальности тех или иных мероприятий.

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Учреждение | Технические | Источники финансиро-вания | Стоимость рублей. | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комитет образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОО ООШ с. Орой | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт. | Бюджет муниципального округа | 2084,50 | июнь-август |  |
| 2 | МБОУ ООШ с. Новокургатай | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт.; 7,5 кВт – 1 шт. Сооружение ямы для шлака | Бюджет муниципального округа | 4171,50 84000,00 | июнь-август |  |
| 3 | МБОУ СОШ с. Акша | Ремонт отопительной системы ( трубы Д=20 – 15 м; профтруба 102*60м; 89*40м;20*20м; отвод 89*8 шт; углы ПП 45*200 шт; 90825*200 шт;, отопительные радиаторы 10 секций * 30 шт, 8 секций* 20 шт; замена и установка кранов 15 мм, 20 мм, 40 мм.) | Бюджет муниципального округа | 452350,00 | июнь-август |  |
| 4 | МБОУ ООШ с. Курулга | Ремонт отопительной системы (радиаторы чугунные 10 шт. трубы Д=20 мм. 32 мм, 50 мм, 80 мм; краны 15, 25 мм); Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -2 шт; | Бюджет муниципального округа | 153000,00 4169,00 | июнь-август |  |
| 5 | МБОУ СОШ с. Могойтуй | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт.; 7,5 кВт – 1 шт. | Бюджет муниципального округа | 4171,50 | июнь-август |  |
| 6 | МБОУ СОШ с. Нарасун | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт.; 7,5 кВт – 1 шт. | Бюджет муниципального округа | 4171,50 | июнь-август |  |
| 7 | МБОУ СОШ с. Урейск | Приобретение центробежного насоса К 80-50-200а с эл.дв 11/3000, Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт.; 11 кВт – 1 шт.; 15 кВт; Замена дымососа ДН-8 | Бюджет муниципального округа | 97000,00 6505,50 290000,00 | июнь-август |  |
| 8 | Комитет образования | Ремонт системы отопления (трубы Д=20 мм, радиаторы 10 шт., замена и установка кранов 20 мм – 10 шт.) Резерв: Насос ЭЦВ 4-10-110 5,5 кВт-1 шт.; Насос ЭЦВ 6-16-110 5,5 кВт-1 шт.; Эл.дв 7,5/3000 (К 80-65-160) -2 шт. | Бюджет муниципального округа | 98100,00 60000,00 110000,00 142000,00 | июнь-август |  |
| 9 | МБОУ ООШ с. Тохтор | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 7,5 кВт -1 шт. | Бюджет муниципального округа | 2087,00 | июнь-август |  |
| 10 | МБОУ ООШ с. Улача | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт.; 5,5 кВт -1 шт.; 7,5 кВт. Приобретение насоса К 45/30 7,5 кВт | Бюджет муниципального округа | 6338,50 63400,00 | июнь-август |  |
| 11 | МБДОУ «Детский сад № 1 с. Акша» | Частичный ремонт системы отопления | Бюджет муниципального округа | 60000,00 | июнь-август |  |
| 12 | МБДОУ «Детский сад с. Тохтор» | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт. | Бюджет муниципального округа | 2084,50 | июнь-август |  |
| 13 | МБДОУ «Детский сад с. Орой» | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт. | Бюджет муниципального округа | 2084,50 | июнь-август |  |
| 14 | МБДОУ «Детский сад с. Убур-Тохтор» | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт. | Бюджет муниципального округа | 2084,50 | июнь-август |  |
| 15 | МБДОУ «Детский сад с. Могойтуй» | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -2 шт. | Бюджет муниципального округа | 4169,00 | июнь-август |  |
| 16 | МБДОУ «Детский сад с. Нарасун» | Приобретение и установка котла КВр-0,39; Замена дымовой трубы; Замена колосников в котле; Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт.; 7,5 кВт – 1 шт. | Бюджет муниципального округа | 700000,00 460000,00 93860 4171,50 | июнь-август |  |
| 17 | МБДОУ «Детский сад с. Усть-Иля» | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -2 шт.; | Бюджет муниципального округа | 4169,00 | июнь-август |  |
| 18 | МБОУ ООШ с. Усть-Иля | Приобретение котла КВр-0,39, труба эл/св Д=57х3,5 Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -2 шт. Приобретение насоса К8-18 1,5кВт-3000 об. | Бюджет муниципального округа | 734000,00 4169,00 42000,00 | июнь-август |  |
| 19 | МБОО ООШ с. Бытэв | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -2 шт. | Бюджет муниципального округа | 4169,00 | июнь-август |  |
| 20 | МБДОУ «Детский сад с. Улача» | Замена колосников. Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -1 шт.; | Бюджет муниципального округа | 14000,00 2084,50 | июнь-август |  |
| 21 | МБДОУ «Детский сад с. Урейск» | Приобретение автомат пуска двигателя (защита фаз на двигатель) 3 кВт -2 шт.; | Бюджет муниципального округа | 4169,00 | июнь-август |  |
| 22 | МБДОУ «Детский сад с. Новокургатай | Ремонт печного отопления (кирпич) | Бюджет муниципального округа | 66500,00 | июнь-август |  |
| 23 | МБДОУ «Детский сад с. Курулга» | Кладка новой печи | Бюджет муниципального округа | 91130 | июнь-август |  |
|  |  | Итого: Комитет образования | Бюджет муниципального округа | 3878393,50 |  |  |
| Комитет культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Филиал № 1 СДК с. Бытэв | Ремонт системы отопления (приобретение сгонов, кранов, труб, электродов) | Бюджет муниципального округа | 50000,00 | июнь-август |  |
| 2 | Филиал № 3 СДК с. Могойтуй | Ремонт системы отопления, (приобретение сгонов, кранов, труб, электродов) | Бюджет муниципального округа | 50000,00 | июнь-август |  |
| 3 | Филиал № 5 СДК с. Новоказачинск | Ремонт котельного оборудования (приобретение сгонов, кранов, труб, электродов) | Бюджет муниципального округа | 50000,00 | июнь-август |  |
| 4 | Филиал № 4 СДК с. Нарасун | Ремонт теплотрассы (вскрышные работы, приобретение сгонов, кранов, труб, электродов, коробов для укладки труб) | Бюджет муниципального округа | 300000,00 | июнь-август |  |
| 5 | Филиал № 7 СДК с. Орой | Ремонт системы отопления (приобретение сгонов, кранов, труб, электродов) | Бюджет муниципального округа | 50000,00 | июнь-август |  |
| 6 | Филиал № 6 СДК с. Новокургатай | Ремонт системы отопления (приобретение сгонов, кранов, труб, электродов) | Бюджет муниципального округа | 50000,00 | июнь-август |  |
| 7 | Филиал № 10 СДК с. Улача | Ремонт системы отопления (приобретение сгонов, кранов, труб, электродов) | Бюджет муниципального округа | 50000,00 | июнь-август |  |
| 8 | Филиал № 11 СДК с. Урейск | Ремонт системы отопления (приобретение сгонов, кранов, труб, электродов) | Бюджет муниципального округа | 50000,00 | июнь-август |  |
| 9 | Филиал № 12 СДК с. Убур-Тохтор | Ремонт системы отопления (приобретение сгонов, кранов, труб, электродов) | Бюджет муниципального округа | 50000,00 | июнь-август |  |
| 10 | Филиал № 13 СДК с. Усть-Иля | Ремонт системы отопления (приобретение сгонов, кранов, труб, электродов) | Бюджет муниципального округа | 50000,00 | июнь-август |  |
| 11 | МУК МЦБ | Приобретение и замена радиаторов отопления | Бюджет муниципального округа | 159450,00 | июнь-август |  |
| 12 | МУК «Краеведческий музей» | Ремонт котла, косметический ремонт котельной | Бюджет муниципального округа | 50000,00 | июнь-август |  |
| 13 | МБУ ДО ДХШ | Приобретение и замена радиаторов отопления | Бюджет муниципального округа | 664900,00 | июнь-август |  |
| 14 | Районный дом культуры | Ремонт теплотрассы от котельной до гаража | Бюджет муниципального округа | 200000,00 | июнь-август |  |
| Итого: Комитет культуры бюджет муниципального 1824350,00 округа |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Акшинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Софинансирование за счет бюджета муниципального округа 1,4 % |  | Бюджет муниципального округа | 200000,00 |  |  |
| 2 | с. Акша , ул. 40 лет Победы, д.9а | Ремонт системы водоотведения в здании МКД с. Акша , ул. 40 лет Победы, д.9а | Бюджет муниципального округа | 700000,00 |  |  |
| 3 | Центральная котельная с. Акша, ул. Ононская, 48 | Замена котла КВм-1,5 2013 г. на КВм-2,0 | Бюджет муниципального округа | 5500000,00 | июнь-август |  |
| 4 | Котельная ЦРБ с. Акша ул. Ленина 1 | Замена котла КВр-1,5 2014 г. на КВр-1,5 | Бюджет муниципального округа | 3710000,00 | июнь-август |  |
| 5 | Котельная ЦРБ с. Акша ул. Ленина 1 | Приобретение аварийного источника питания 100 кВт. 1 шт. | Бюджет муниципального округа | 1500000,00 | июнь-август |  |
|  |  | ИТОГО: | Бюджет муниципального округа | 11610000,00 |  |  |
| МБУ «Служба МТО» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Могойтуйская сельская администрация МБУ «Служба МТО» | Ремонт отопительной системы | Бюджет муниципального округа | 60000,00 | Июнь-август |  |
| 2 | Тохторская сельская администрация МБУ «Служба МТО» | Демонтаж котла в с Такеча и установка в Тохторской с/администрации | Бюджет муниципального округа | 15000,00 | Июнь-август |  |
| 3 |  | ИТОГО: | Бюджет муниципального округа | 75000,00 |  |  |
| 1 | МБОО ООШ с. Бытэв | Капитальный ремонт теплотрассы | Бюджет муниципального округа | 2299910,48 | июнь-август |  |
| 2 | МБОУ ООШ с. Улача | Капитальный ремонт теплотрассы | Бюджет муниципального округа | 2378580,84 | июнь-август |  |
|  | МБОУ СОШ с. Урейск | Капитальный ремонт теплотрассы | Бюджет муниципального округа | 5133093,89 | июнь-август |  |
| 3 | МБОО ООШ с. Бытэв 8,5 кВт/220В; МБОУ ООШ с. Новокургатай 13,5 кВт; МБОО ООШ с. Орой 8,5 кВт; МБОУ ООШ с. Улача 13,5 кВт; МБОУ ООШ с. Курулга 8,5 кВт; МБОУ СОШ с. Могойтуй 13,5 кВт; МБОУ СОШ с. Нарасун 13,5 кВт; МБОУ ООШ с. Тохтор 8,5 кВт; МБОУ СОШ с. Урейск 40 кВт; МБОУ ООШ с. Усть-Иля 8,5 кВт; МБДОУ «Детский сад с. Бытэв» 6,8 кВт; МБДОУ «Детский сад с. Тохтор» 6,8 кВт; МБДОУ «Детский сад с. Убур-Тохтор» 5,4 кВт; МБДОУ «Детский сад с. Орой» 5,4 кВт; МБДОУ «Детский сад с. Могойтуй» 8,5 кВт; | Резервные источники электроснабжения | Бюджет муниципального округа | 336300,00 527430,00 336300,00 527430,00 336300,00 527430,00 527430,00 336300,00 539255,00 336300,00 266035,00 266035,00 214860,00 214860,00 336300,00 | июнь-август |  |
|  | МБДОУ «Детский сад с. Усть-Иля» 13,5 кВт; МБДОУ «Детский сад с. Улача» 6,8 кВт; МБДОУ «Детский сад с. Урейск» 8,5 кВт; МБДОУ «Детский сад с. Нарасун» 13,5 кВт |  |  | 527430,00 266035,00 336300,00 527430,00 |  |  |
| 4 | МБОО ООШ с. Усть-Иля | Капитальный ремонт теплотрассы | Бюджет муниципального округа | 5273556,28 | Июнь-август |  |
| 5 | МБДОУ «Детский сад с. Улача» | Капитальный ремонт теплотрассы | Бюджет муниципального округа | 460991,76 | Июнь-август |  |
| 6 | МБДОУ «Детский сад с. Усть-Иля» | Капитальный ремонт теплотрассы | Бюджет муниципального округа | 3628710,67 | Июнь-август |  |
| 7 | МБОУ СОШ с. Нарасун | Приобретение золошлаконакопителя | Бюджет муниципального округа | 453600,00 | Июнь-август |  |
|  |  | ИТОГО: | Бюджет муниципального округа | 44301947,42 |  |  |

Администрация Акшинского муниципального округа Забайкальского края основной разработчик и исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию исходя из ее содержания, в том числе:

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по Программе;

- корректирует в случае необходимости программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;

- организует в установленном порядке проведение запросов котировок, подготовку заявок на проведение торгов;

- осуществляет непосредственный контроль за реализацией всех программных мероприятий.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края, возможно софинансирование из бюджета Забайкальского края, что позволит выполнить программу более полно и внести дополнительные мероприятия.

Общая потребность в финансовых средствах в 2026 году для реализации Программы составляет: 44301947,42

7. Организация контроля за ходом выполнения Программы

Общее руководство и контроль за ходом выполнения Программы осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства, экономики, сельского хозяйства и связи  администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края.

____________________________