Утверждаю:

Председатель КСП Акшинского

муниципального округа

_____________  Н.С. Агарышева

22.12.2025 г

ОТЧЕТ

О результатах проверки эффективности автомобильных дорог муниципального значения, в том числе расходов связанных с их уборкой и очисткой за 2024-2025 годы  в Администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края.

С.Акша                                                                                                                  22 декабря 2025 г.

Основание для проведения контрольного мероприятия: поручение № 16 от  5 ноября  2025 года  и план работы Контрольно-счетной палаты  Акшинского муниципального округа на 2025 год;

Цель контрольного мероприятия: контроль за соблюдением законодательства РФ при осуществлении хозяйственных и финансовых операций, их обоснованности, наличия и движения имущества и обязательств, использования материальных и трудовых ресурсов в соответствии с утверждёнными нормами, нормативами и планом финансово-хозяйственной деятельности.

Предмет контрольного мероприятия: Финансово-хозяйственная деятельность.

Проверяемый период деятельности:       2024-2025 гг.

Срок проведения контрольного мероприятия:   с  5 ноября 2025 г. по  18 декабря  2025 г., согласно приказа Председателя КСП от 12.11.2025 г № 6-ПД срок проведения проверки приостанавливался с 12.11.2025 г по 23.11.2025 г.

По результатам  проведения контрольного мероприятия оформлен акт от 16.12.2025 г    № 13-25/КФ-А-КСП,  акт  подписан без разногласий.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ:

- Общая протяжённость автомобильных дорог в муниципальном районе составляет 215,782 км.

- В нарушение  статьи 17 и статьи 18  Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» «Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Акшинского муниципального округа» не принят и не разработан.

- В нарушение Ведомственных строительных норм (ВСН 1-83) «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования», утвержденных Министерством автомобильных дорог РСФСР 05.02.1982 паспортизация всех автомобильных дорог   местного значения не проведена.

- Оценка технического состояния автодорог, предусмотренная ст.14 Федерального Закона № 257-ФЗ, приказом Министерства транспорта РФ от 07.08.2020 № 288 «О Порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» за проверяемый период не проводилась.

Документальное подтверждение технических осмотров, указанных автомобильных дорог и оценка их фактического состояния отсутствует. Журнал осмотра технического состояния автомобильных дорог на проверку не представлен.

- К проверке представлены планы работ за счет средств муниципального дорожного фонда на 2024 год и на 2025 год. Запланированные мероприятия на 2024 и 2025 годы в представленном протоколе заседания рабочей группы межведомственной комиссии от 01.10.2024 года выполнены  не в  полном объеме.

Изменения в план работ по дорожному фонду на 2025 год  и в состав межведомственной комиссии вносятся несвоевременно. Заседания межведомственной комиссии по разработке и реализации плана использования дорожного фонда в 2025 не проводились.

- В течении 2024 года по Дорожному фонду по разделу 0400 «Национальная экономика» подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» в Администрации Акшинского муниципального округа    исполнено  бюджетных ассигнований   в сумме 56 749 991,87 рублей. Остаток средств муниципального дорожного фонда на 01.01.2025 года составил  9 806 752,35 руб.

- Заключен муниципальный контракт № 13 от 16.09.2024 года на сумму 10 098 244,60 рублей (с учетом дополнительного соглашения)  с ИП  на период до 31.08.2025 года для выполнения работ по дорожной деятельности: по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в течении проверяемого периода администрацией Акшинского муниципального округа -  на выполнение работ по содержанию 199,62 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения  Акшинского муниципального округа Забайкальского края и искусственных сооружений на них на 2024-2025 годы.

- При  проверке, представленных на проверку муниципального контракта  № 13 от 16.09.2024 года и финансовых документов за 2024 год установлена несвоевременная оплата выполненных работ, кроме этого и несвоевременное подписание актов о приемки в электронном виде в сети «интернет».

- При анализе и  сверке  представленного  журнала производства работ с актами о приемке выполненных работ, с проведенным обследованием КСП установлено, что не все выполненные работы отражаются в журнале, дата производства работ отражается не по фактическому их проведению.

- В связи с запланированной  проверкой по эффективности содержания автомобильных дорог муниципального значения, в том числе расходов связанных с их уборкой и очисткой согласно  плана работы Контрольно - счетной палаты Акшинского муниципального округа Забайкальского края на 2025 год проведено обследование автомобильных дорог в с. Акша с января по апрель 2025 года, визуальным осмотром.  Установлено, что объем выполненных работ, отраженный  в актах о приемке выполненных работ не всегда совпадают с проведенным обследованием КСП.   В предоставленном к проверке журнале производства работ некоторые виды работ также отсутствуют. Контроль за выполнением работ Администрацией не осуществляется.

- В нарушение Пункта 5.1.2. Контракта согласно которого приемка работ осуществляется ежемесячно    акт о приемке выполненных работ № 2 от 30.04.2025 года, составлен Подрядчиком одноразово за период работ с 24.12.2024 года по 25.04.2025 года (т.е. за 4 месяца).

- Заявки на конкретные виды и объемы работ по содержанию автодорог, предоставляются главами сельских администраций в основном в устной форме (по телефону), кроме сельского поселения Улачинское и  председателя Комитета образования– заявки предоставляются в письменной форме. Информация о выполненных работах по содержанию дорог главами поселений не представляется.

- КСП отмечает, что муниципальные контракты оформляются с нарушением, а именно в муниципальном контракте № 13 от 16.09.2024 года в  пунктах  2.5., 4.1.,  6.1.4., 6.1.16., 8.5., 8.6. Заказчиком отражен  муниципальный район «Акшинский район».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АКТУ ПРОВЕРКИ

- Согласно статьи 17   Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработать и принять Порядок содержания  автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Акшинского муниципального округа.

- Согласно статьи 18   Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработать и принять Порядок ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Акшинского муниципального округа.

- Начать работу по проведению паспортизации всех автомобильных дорог   местного значения согласно действующему законодательству.

- Проводить и усилить работу межведомственной комиссии по разработке и реализации плана работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, приемке выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Изменения в состав межведомственной комиссии по разработке и реализации плана использования средств дорожного фонда вносить своевременно.

- Согласно Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» от 07.08.2020 г № 288 ежегодно проводить  оценку технического состояния автомобильных дорог, с оформлением необходимой документации.

- Не допускать нарушений условий контрактов, договоров. Не допускать нарушений в оформлении исполнительной производственно-технической документации к контрактам. Своевременно производить оплату контрактов и договоров за выполненные работы (услуги). В сети «интернет» своевременно отражать  информацию об исполнении контрактов.

- Усилить контроль за выполнением объема работ подрядчиками.

Обязать глав сельских поселений  ежемесячно проводить мониторинг (обследование) состояния автомобильных дорог в границах сельских поселений с подтверждением в письменном виде и предоставлением информации о состоянии автодорог главному специалисту Администрации Акшинского муниципального округа по дорожному фонду, также предоставление Заявки на конкретные виды и объемы работ по содержанию автодорог и информацию о выполненных работах по содержанию автодорог и других работ  в письменной форме ежемесячно.

- В срок до 15.02.2026 года информировать письменно Контрольно-счетную палату о мерах, принятых по устранению нарушений и недостатков, указанных в настоящем акте.

Аудитор Контрольно-счетной палаты

Акшинского муниципального  округа                                                         Л.В.Силинская