КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАЛЕЙСКИЙ РАЙОН»

ул. Ленина, д.24, г. Балей, Забайкальский край, 673450. Тел. (30232) 5-10-30,

Е-mail: kspbaley@yandex.ru

Утвержден приказом КСП

от 15.11.2023 г. № 26-од

ОТЧЕТ

по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого использования иного межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района «Балейский район», на реализацию мероприятий по созданию комфортной городской среды в городском поселении «Город Балей» в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»

Контрольное мероприятие «Проверка целевого использования иного межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района «Балейский район», на реализацию мероприятий по созданию комфортной городской среды в городском поселении «Город Балей» в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» проведено председателем Контрольно-счетной палаты муниципального района «Балейский район» Кузнецовой Л.И. совместно с заместителем Балейского межрайонного прокурора Жамбаловой М.Б.

Основание для проведения контрольного мероприятия:

- Письмо Балейской межрайонной прокуратуры от 30.06.2023 № 07-30-2023;

- План работы Контрольно-счетной палаты муниципального района «Балейский район» на 2023 год.

Объект проверки: Администрация городского поселения «Город Балей».

Цель проверки:

- соблюдение законного порядка выделения и целевого расходования средств, выделенных на реализацию мероприятий по созданию комфортной городской среды в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Предмет проверки:

- использование средств федерального и краевого бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий по созданию комфортной городской среды в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Проверяемый период: истекший период  2023 года

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 27 октября по 09 ноября 2023 г.

Сумма проверенных средств: 66 149 333 рублей 24 копеек.

По результатам проверки составлен акт от 09.11.2023 г. № 11-23/КМ-АП-КСП. Акт представлен в Администрацию и в Совет муниципального района «Балейский район», в администрацию городского поселения «Город Балей». В ходе проведения проверки финансовых нарушений не установлено.  Средства иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета использованы по целевому назначению. Нарушений требований Федерального закона  от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении муниципальных контрактов не установлено.

Председатель Контрольно-счетной палаты

муниципального района «Балейский район»                               Л.И. Кузнецова