**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от «24» марта 2025 года | №362 |

г. Балей

**Об утверждении** **муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2025-2043 годы, расположенных на территории Балейского муниципального округа»**

В целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, в соответствии с пунктом 1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3 Закона Забайкальского края «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», руководствуясь статьей 32 Устава Балейского муниципального округа Забайкальского края, администрация Балейского муниципального округа Забайкальского края

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2025-2043 годы, расположенных на территории Балейского муниципального округа» согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Балейского муниципального округа Забайкальского края.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Настоящее решение опубликовать в сетевом издании «Балейское обозрение» (https://бал-ейская-новь.рф).

Глава Балейского

муниципального округа

Забайкальского края Е.В. Ушаков

Исп. Бузова-Яковлева Е.Н.

Приложение

к постановлению

администрации Балейского

муниципального округа

Забайкальского края

от «24» марта 2025 года № 362

**Муниципальная программа**

**«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2025-2043 годы, расположенных на территории Балейского муниципального округа»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2025-2043 годы, расположенных на территории Балейского муниципального округа»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации Балейского муниципального округа Забайкальского края |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по финансам администрации Балейского муниципального округа Забайкальского края |
| Подпрограммы | Нет |
| Цель муниципальной программы | Улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |
| Задачи муниципальной программы | Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025-2043 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Не требует финансирования |
| Ожидаемые результаты от реализации программы | Проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;  Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

В настоящее время техническое состояние большого количества многоквартирных домов в Балейском муниципальном округе Забайкальского крае не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам жилищного фонда. Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда - многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания.

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические - с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленной цели, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, включает в себя:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт крыши;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- ремонт фасада;

- ремонт фундамента многоквартирного дома;

Дополнительно за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, финансируются:

- разработка проектной документации в случае, если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка;

- проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных официально памятниками архитектуры, в случае, если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз;

- осуществление строительного контроля;

- услуги и (или) работы по утеплению фасада;

- услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю.

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, в отношении которых, на период реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, планируется проведение капитального ремонта общего имущества представлен в таблице 1

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Забайкальского края | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 2 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 3 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 4 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 5 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 6 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 1 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 7 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 8 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 9 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 10 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 11 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 12 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 13 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 14 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 15 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 16 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 17 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2020-2022 |
| 18 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 19 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 20 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 21 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 22 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 23 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 24 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 25 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 26 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 27 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 28 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 29 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 30 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 1 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 31 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 32 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 33 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 34 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 35 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 36 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 37 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 2 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 38 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 39 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 40 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 41 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 42 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 43 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 44 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 45 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 46 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 4 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 47 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 48 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 49 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 1а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 50 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 1а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 51 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 1а | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 52 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 53 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 54 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 2а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 55 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 2а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 56 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 2а | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 57 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 58 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 59 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 60 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 61 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 1 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 62 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 63 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 1 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 64 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 1 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 65 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 66 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 67 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 68 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 69 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 70 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 71 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 72 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 73 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 74 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 75 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 76 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 77 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 78 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 79 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 80 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 81 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 82 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 83 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 84 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 85 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 86 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 87 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 88 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 89 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 90 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 91 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 92 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 93 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2026-2028 |
| 94 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 95 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 96 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 97 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 98 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 99 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 1 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 100 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 1 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 101 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 102 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 103 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 104 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 105 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 3 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 106 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 107 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 3 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 108 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 3 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 109 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 110 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 111 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 112 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 113 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 114 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 115 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 116 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 117 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 118 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 119 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 120 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 3 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 121 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 122 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 3 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 123 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 124 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 125 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2016 |
| 126 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2016 |
| 127 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 6 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 128 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 129 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 6 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 130 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2014-2016 |
| 131 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 132 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 133 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 134 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 135 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 2 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 136 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 137 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 138 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 139 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 140 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 141 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 142 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 36 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 143 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 36 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 144 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 36 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 145 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 146 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 147 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 148 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 149 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 4 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 150 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 151 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 4 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 152 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 153 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 154 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 155 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 156 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 157 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 158 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 159 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 160 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 161 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 162 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 163 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 164 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 165 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 166 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 167 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 168 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 169 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 170 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 6 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 171 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 172 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 173 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 174 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 175 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 176 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 177 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 178 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 179 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 180 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 181 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 182 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 183 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 184 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 185 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 186 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 187 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 188 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 189 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 190 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 191 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 192 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 193 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 194 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 195 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 196 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2016 |
| 197 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 198 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 199 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 200 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 201 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2014-2016 |
| 202 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 203 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 204 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 205 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 206 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 207 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 208 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 209 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 210 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 211 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 212 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 213 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 214 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 215 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 216 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 217 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 218 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 219 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 220 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 221 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 222 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 223 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 224 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 225 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 226 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 227 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 6а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 228 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 6а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 229 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 6а | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 230 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 100 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 231 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 100 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 232 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 100 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 233 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 100 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 234 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 100 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 235 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 100 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 236 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 100 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 237 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 238 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 239 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 240 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 241 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 102 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 242 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 102 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 243 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 102 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 244 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 106 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 245 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 106 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 246 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 106 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 247 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 106 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 248 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 106 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 249 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 106 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 250 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 106 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 251 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 109 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 252 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 109 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 253 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 109 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 254 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 109 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 255 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 109 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 256 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 109 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 257 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 109 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 258 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 259 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 260 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 261 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 262 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 263 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 264 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 265 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 114 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 266 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 114 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 267 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 114 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 268 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 114 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 269 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 114 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 270 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 114 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 271 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 114 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 272 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 116 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 273 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 116 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 274 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 116 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 275 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 116 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 276 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 116 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 277 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 116 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 278 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 116 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 279 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 117 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 280 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 117 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 281 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 117 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 282 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 117 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 283 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 117 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 284 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 117 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 285 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 117 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 286 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 119 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 287 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 119 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 288 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 119 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 289 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 119 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 290 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 119 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 291 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 119 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 292 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 119 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 293 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 120 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 294 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 120 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 295 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 120 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 296 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 120 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 297 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 120 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 298 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 120 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 299 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 120 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 300 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 93 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 301 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 93 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 302 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 93 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 303 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 93 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 304 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 93 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 305 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 93 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 306 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 93 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 307 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 95 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 308 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 95 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 309 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 95 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 310 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 95 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 311 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 95 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 312 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 95 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 313 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 95 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 314 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2026-2028 |
| 315 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 316 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 317 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 318 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 319 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 320 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 321 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 322 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 323 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 324 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 325 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 326 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 1а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 327 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 1а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 328 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 1а | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 329 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 330 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 331 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 332 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 333 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 2а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 334 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 2а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 335 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 2а | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 336 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 337 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 338 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 339 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 340 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 341 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 342 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 343 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 344 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 345 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 346 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 347 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 348 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 349 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 350 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 351 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 352 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 353 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 354 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 355 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 356 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 357 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 358 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 64 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 359 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 360 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 361 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 362 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 64 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 363 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 64 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 364 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 64 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 365 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Профсоюзная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 366 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Профсоюзная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 367 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Профсоюзная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 368 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Профсоюзная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 369 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Профсоюзная, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 370 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Профсоюзная, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 371 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Профсоюзная, д. 4 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 372 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Профсоюзная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 373 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 374 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 375 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 19 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 376 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 19 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 377 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 19 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 378 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 379 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 380 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 1а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 381 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 1а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 382 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 1а | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 383 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 384 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 385 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 21 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 386 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 21 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 387 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 21 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 388 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 389 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 390 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 23 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 391 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 23 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 392 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 23 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 393 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 394 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 395 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 25 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 396 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 25 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 397 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 25 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 398 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2А | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 399 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2А | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 400 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2А | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 401 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2А | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 402 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2А | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 403 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 404 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 405 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2б | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 406 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2б | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 407 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2б | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 408 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 409 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 410 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 411 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 412 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 30 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 413 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 30 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 414 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 30 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 415 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 416 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 417 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 418 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 419 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 46 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 420 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 46 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 421 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 46 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 422 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 46 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 423 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 48 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 424 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 48 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 425 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 48 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 426 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 48 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 427 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 48 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 428 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 48 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 429 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 48 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 430 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 431 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 432 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 433 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 434 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 50 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 435 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 50 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 436 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 50 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 437 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 438 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 439 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 440 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 441 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 52 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 442 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 52 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 443 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 52 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 444 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 445 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 446 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 447 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 448 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 54 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 449 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 54 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 450 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 54 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 451 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 452 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 453 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 454 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 455 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 56 | Ремонт крыши | 2014-2016 |
| 456 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 56 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 457 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 56 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 458 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 459 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 460 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 461 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 462 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 60 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 463 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 60 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 464 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 60 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 465 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 466 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 467 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 468 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 469 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 470 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 471 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 472 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 473 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 474 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 475 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 476 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 477 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 478 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 6 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 479 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 480 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 481 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 482 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 483 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 484 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 485 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 486 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 8 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 487 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 488 | Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 8 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |

**Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы**

Цель реализации настоящей Программы:

- улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу

Задачи Программы:

- эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

**Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в 2025 - 2043 годах, в один этап.

**Раздел 4. Основные ожидаемые результаты реализации** **муниципальной программы**

-проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;

-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края.

**Раздел 5. Перечень мероприятий муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2025-2043 годы, расположенных на территории Балейского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Исполнитель/соисполнитель мероприятия | Начало выполнения | Окончание выполнения | Непосредственный результат | Единица измерения | Базовое значение показателя | Плановое значение показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2025 | 2026 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1. | Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | Администрация Балейского муниципального округа Забайкальского края | 2025 | 2043 | Количество капитальных ремонтов | Ед. | 1 | 2 | 3 | 33 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**Раздел 6. Описание рисков реализации муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2025-2043 годы, расположенных на территории Балейского муниципального округа»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование угрозы/риска | Наименование цели/задачи/показателя, с которыми ассоциируется угроза/риск | Описание механизмов управления рисками/угрозами и мер по их минимизации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Невыполнение основных мероприятий муниципальной программы | Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. | Ежегодное уточнение объемов финансирования, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, в зависимости от собираемости взносов на капитальный ремонт собственниками жилых помещений многоквартирных домов на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края |
| 2. | Низкая заинтересованность собственников помещений многоквартирных домов в проведении организации процедуры по подготовке к проведению капитального ремонта общего имущества | Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. | Информирование населения в различных источниках об этапах организации процедуры по подготовке к проведению капитального ремонта общего имущества |

**Раздел 7. Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы (подпрограммы)**

**«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2025-2043 годы, расположенных на территории Балейского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей и задач | | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Методика расчета показателя |
| Базовое значение | Целевые значения\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| **Муниципальная программа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | Количество капитальных ремонтов | Ед |  | 2  1 | 3 | 3 | 13 | 33 | 3  3 | 3  3 | 3  3 | 3  3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |

\*Количество плановых целевых значений указывается в зависимости от длительности срока реализации муниципальной программы

**Раздел 8. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2025-2043 годы, расположенных на территории Балейского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | Не требует финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Не требует финансирования |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_