**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от «22» апреля 2025 года | №563 |

г. Балей

**Об утверждении** **Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2067 годы, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края**

В целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, в соответствии с пунктом 1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3 Закона Забайкальского края «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», руководствуясь статьей 32 Устава Балейского муниципального округа Забайкальского края, администрация Балейского муниципального округа Забайкальского края

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения «Город Балей» №53 от 25.02.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края городское поселение «Город Балей»».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Балейского муниципального округа Забайкальского края №362 от 24.03.2025 г. «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2025-2043 годы, расположенных на территории Балейского муниципального округа»».

3. Утвердить «Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2067 годы, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края».

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Балейского муниципального округа Забайкальского края.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

6. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Балейское обозрение» (https://бал-ейская-новь.рф).

И.о. главы Балейского

муниципального округа

Забайкальского края В.А. Семибратов

Исп. Бузова-Яковлева Е.Н.

Приложение

к постановлению

администрации Балейского

муниципального округа

Забайкальского края

от «22» апреля 2025 года № 563

**Муниципальная программа**

**капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2067 годы, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы**

**капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2067 годы, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа  капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2067 годы, расположенных на территории Балейского муниципального округа |
| Дата утверждения Программы | Постановление администрации Балейского муниципального округа Забайкальского края №563 от 22 апреля 2025 г. |
| Основание для разработки Программы | Пункт 1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации;  пункт 2 статьи 3 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года N 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края» |
| Основной разработчик Программы | Администрация Балейского муниципального округа Забайкальского края |
| Цель и задачи муниципальной программы | Цели: улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;  - планирование предоставления муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при наличии средств местного бюджета.  Задачи:  эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;  -обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан;  - улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов;  - проведение информационно-разъяснительной работы с населением. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (комплексный либо отдельных видов услуг и (или) работ) |
| Срок реализации муниципальной программы | 2014-2067 годы |
| Ожидаемые результаты от реализации программы | Проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;  Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

В настоящее время техническое состояние большого количества многоквартирных домов в Балейском муниципальном округе Забайкальского крае не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам жилищного фонда. Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда - многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания.

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические - с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленной цели, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, включает в себя:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт крыши;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- ремонт фасада;

- ремонт фундамента многоквартирного дома;

Дополнительно за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, финансируются:

- разработка проектной документации в случае, если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка;

- проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных официально памятниками архитектуры, в случае, если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз;

- осуществление строительного контроля;

- услуги и (или) работы по утеплению фасада;

- услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю.

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, в отношении которых, на период реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, планируется проведение капитального ремонта общего имущества представлен в приложении 1

**Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы**

Цель реализации настоящей Программы:

- улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;

-планирование предоставления муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при наличии средств местного бюджета.

Задачи Программы:

- эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;

-обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов;

- проведение информационно-разъяснительной работы с населением.

**Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в 2014 - 2067 годах, в один этап.

**Раздел 4. Основные ожидаемые результаты реализации** **муниципальной программы**

-проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;

-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края.

|  |
| --- |
| «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к Муниципальной программе капитального ремонта |
| общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на |
| территории Балейского муниципального округа Забайкальского |
| края, утвержденной постановлением администрации |
| Балейского муниципального округа Забайкальского края |
| от 22 апреля 2025 года № 563 |
| Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, в отношении которых на период реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, планируется проведение капитального ремонта общего имущества |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования Забайкальского края | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 1 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 1 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 2 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 4 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 1а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 1а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 1а | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 2а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 2а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 2а | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 1 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 1 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 1 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 1 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 1 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 3 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 3 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 3 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 3 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 3 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2016 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2016 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 6 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 6 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2014-2016 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 2 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 36 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 36 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 36 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 4 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 4 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 6 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2016 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2014-2016 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 6а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 6а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 6а | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 100 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 100 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 100 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 100 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 100 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 100 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 100 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 102 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 102 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 102 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 106 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 106 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 106 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 106 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 106 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 106 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 106 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 109 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 109 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 109 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 109 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 109 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 109 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 109 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 114 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 114 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 114 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 114 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 114 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 114 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 114 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 116 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 116 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 116 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 116 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 116 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 116 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 116 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 117 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 117 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 117 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 117 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 117 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 117 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 117 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 119 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 119 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 119 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 119 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 119 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 119 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 119 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 120 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 120 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 120 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 120 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 120 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 120 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 120 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 93 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 93 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 93 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 93 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 93 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 93 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 93 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 95 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 95 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 95 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 95 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 95 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 95 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 95 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 1а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 1а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 1а | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 2а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 2а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 2а | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 64 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 64 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 64 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 64 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Профсоюзная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Профсоюзная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Профсоюзная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Профсоюзная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Профсоюзная, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Профсоюзная, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Профсоюзная, д. 4 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Профсоюзная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 19 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 19 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 19 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 1а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 1а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 1а | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 21 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 21 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 21 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 23 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 23 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 23 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 25 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 25 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 25 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2А | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2А | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2А | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2А | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2А | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2б | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2б | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2б | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 30 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 30 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 30 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 46 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 46 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 46 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 46 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 48 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 48 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 48 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 48 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 48 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 48 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 48 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 50 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 50 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 50 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 52 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 52 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 52 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 54 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 54 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 54 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 56 | Ремонт крыши | 2014-2016 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 56 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 56 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 60 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 60 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 60 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 6 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 8 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 8 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |

Приложение № 2

к Муниципальной программе

капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах на 2014-2067 годы,

расположенных на территории

Балейского муниципального округа

Забайкальского края

Муниципальный краткосрочный план

реализации муниципальной программы

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, на 2014-2067 годы

в Балейском муниципальном округе Забайкальского края

Таблица 1

Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Балейского муниципального округа, в отношении которых на период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и которые включены в Муниципальный краткосрочный план реализации муниципальной программы капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, на 2014-2067 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана |  | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | ввсего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
| кв.м | ккв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по МО: | | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Планируемые показатели выполнения Муниципального

краткосрочного плана реализации программы капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, на 2014-2067 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Балейский муниципальный округ Забайкальского края в отношении которых на период \_\_\_\_\_\_\_\_\_ годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды, установленные [частью 1 статьи 166](consultantplus://offline/ref=B39074CEB87F842D8B97593361F902C512A98E9D9EA264E13DEF1083A3538A4DE532C5648B433D0Fe258G) Жилищного кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | | ремонт фасада | | ремонт фундамента многоквартирного дома | | услуги и (или) работы по утеплению фасада | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | разработка проектной документации в случае, если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка | проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных официально памятниками архитектуры | осуществление строительного контроля |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |
| Итого по субъекту: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |