**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от «15» сентября 2025 года | №1576 |

г. Балей

**Об утверждении** **муниципальной программы «Благоустройство территории Балейского муниципального округа Забайкальского края на 2026 – 2030 годы»**

В целях качественной и своевременной реализации муниципальной программы, в соответствии со [статьей](consultantplus://offline/ref=12D883EA2F9BE2427F67B28F79F961E4F4F2B097029D3D5C33C67B7B1D9F807DBB26616D77963C59f8A9G) 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», пунктом 1 части 2 статьи 47 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 32 Устава Балейского муниципального округа Забайкальского края, администрация Балейского муниципального округа Забайкальского края **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Балейского муниципального округа Забайкальского края на 2026–2030 годы» на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Балейского муниципального округа Забайкальского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Балейское обозрение» (https://бал-ейская-новь.рф).

Глава Балейского

муниципального округа

Забайкальского края Е.В. Ушаков

Исп. Бузова-Яковлева Е.Н.

83023251876

Приложение

к постановлению

администрации Балейского

муниципального округа

Забайкальского края

от «15» сентября 2025 года № 1576

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории Балейского муниципального округа Забайкальского края на 2026 – 2030 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**Балейского муниципального округа Забайкальского края**

**«Благоустройство территории Балейского муниципального округа Забайкальского края на 2026– 2030 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации Балейского муниципального округа Забайкальского края |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по финансам администрации Балейского муниципального округа Забайкальского края |
| Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| Цель муниципальной программы | Целенаправленная работа по комплексному благоустройству общественных территорий, формирование современной, безопасной, комфортной и привлекательной среды проживания в муниципальном округе, обеспечивающей удобство использования и визуальной привлекательности территории Балейского муниципального округа Забайкальского края |
| Задачи муниципальной программы | 1. Содержание и обслуживание общественных территорий: парки, скверы, площади, отдельно стоящие детские площадки.  2. Организация работ по озеленению общественных территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, посадки деревьев и кустарников, цветочному оформлению, охране существующего озеленения удалению сухостойных деревьев и кустарников, формовочная обрезка деревьев.  3. Выполнение работ по сбору и вывозу мусора с общественных территорий.  4. Ремонт, восстановление уличного освещения и видеонаблюдения общественных территорий. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2026-2030 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет - 51 483,1 тыс. руб.  в том числе:  2026 год – 8 433,00 тыс. руб.;  2027 год – 9 276,00 тыс. руб.;  2028 год – 10 203,5 тыс. руб.;  2029 год – 11 223,9 тыс. руб.;  2030 год – 12 346,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты от реализации программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий округа посредствам содержания и обслуживания территорий общего пользования  2. Увеличение количества посаженных деревьев, кустарников, цветов и сохранение существующего озеленения  3. Уменьшение объема загрязненности общественных территорий |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Одним важным направлением благоустройства Балейского муниципального округа Забайкальского края является озеленение территории. Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают целостный образ муниципального округа, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей округа, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства округа и важным условием его инвестиционной привлекательности. Повышение доли объектов озеленения возможно за счет планомерного и своевременного осуществления мероприятий по уходу за существующими зелеными насаждениями, удалению сухостойных деревьев и кустарников, посадка новых зеленых насаждений.

Еще одним из важнейших направлений благоустройства Балейского муниципального округа Забайкальского края является содержания и обслуживания общественных территорий (парков, скверов, площадей для сохранения территорий в надлежащем и исправном состоянии).

В целях улучшения экологического состояния территории округа и в рамках работ по поддержанию надлежащего уровня санитарного состояния территории округа должны планомерно приниматься меры по уборке мусора с общественных территорий. Проблема сбора и вывоза мусора, объем которого ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных в плане благоустройства.

Ремонт уличного освещения и/или замена комплектующих частей на общественных территориях необходим для обеспечения безопасности, видимости ночью, предотвращения преступности и создания комфортной атмосферы

**Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы**

Цель реализации настоящей Программы:

- Целенаправленная работа по комплексному благоустройству общественных территорий, формирование современной, безопасной, комфортной и привлекательной среды проживания в муниципальном округе, обеспечивающей удобство использования и визуальной привлекательности территории Балейского муниципального округа Забайкальского края

Задачи Программы:

1. Содержание и обслуживание общественных территорий: парки, скверы, площади, отдельно стоящие детские площадки.

2. Организация работ по озеленению общественных территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, посадки деревьев и кустарников, цветочному оформлению, охране существующего озеленения удалению сухостойных деревьев и кустарников, формовочная обрезка деревьев.

3. Выполнение работ по сбору и вывозу мусора с общественных территорий

4. Ремонт, восстановление уличного освещения и видеонаблюдения общественных территорий.

**Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в 2026 - 2030 годах, в один этап.

**Раздел 4. Основные ожидаемые результаты реализации** **муниципальной программы**

1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий округа посредством содержания и обслуживания территорий общего пользования.
2. Увеличение количества посаженных деревьев, кустарников, цветов и сохранение существующего озеленения.
3. Уменьшение объема загрязненности общественных территорий.

**Раздел 5. Перечень мероприятий муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Балейского муниципального округа Забайкальского края на 2026– 2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Исполнитель/соисполнитель мероприятия | Начало выполнения | Окончание выполнения | Непосредственный результат | Единица измерения | Базовое значение показателя | Плановое значение показателя | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Содержание и обслуживание общественных территорий: парки, скверы, площади, отдельно стоящие детские площадки. | Содержание обслуживание общественных территорий | Администрация Балейского муниципального округа Забайкальского края | 2026 | 2030 | Площадь общественных территорий | тыс.м2 |  | 194,27 | 196,77 | 199,27 | 201,77 | 204,27 |
| 2 | Организация работ по озеленению общественных территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, посадки деревьев и кустарников, цветочному оформлению, охране существующего озеленения удалению сухостойных деревьев, кустарников, формовочная обрезка деревьев | Озеленение, удаление сухостойных деревьев, кустарников, формовочная обрезка деревьев | Администрация Балейского муниципального округа Забайкальского края | 2026 | 2030 | Количество высаженных зеленых насаждений | шт | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Количество удаленных сухостойных, аварийных деревьев, формовочная обрезка деревьев | шт | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 3 | Выполнение работ по сбору и вывозу мусора с общественных территорий | Сбор и вывоз мусора с общественных территорий | Администрация Балейского муниципального округа Забайкальского края | 2026 | 2030 | Тонны вывезенного мусора | тонна | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4. | Ремонт, восстановление уличного освещения и видеонаблюдения общественных территорий. | Ремонт, восстановление уличного освещения, видеонаблюдения | Администрация Балейского муниципального округа Забайкальского края | 2026 | 2030 | Количество отремонтированного, восстановленного уличного освещения | шт | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

**Раздел 6. Описание рисков реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Балейского муниципального округа Забайкальского края на 2026– 2030 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование угрозы/риска | Наименование цели/задачи/показателя, с которыми ассоциируется угроза/риск | Описание механизмов управления рисками/угрозами и мер по их минимизации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Возникновение бюджетного дефицита и недостаточный вследствие этого уровень финансирования. | Содержание и обслуживание общественных территорий: парки, скверы, площади, отдельно стоящие детские площадки | Ежегодное уточнение объемов финансирования, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, привлечение внебюджетных источников финансирования |
| 2. | Гибель растений в ходе высадки | Организация работ по озеленению общественных территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, посадки деревьев и кустарников, цветочному оформлению, охране существующего озеленения удалению сухостойных деревьев и кустарников, формовочная обрезка деревьев | Использование местных видов растений, которые более устойчивы к условиям города и поддерживают сложившуюся экосистему, должный уход за растениями |
| 3. | Невыполнение основных мероприятий муниципальной программы | Выполнение работ по сбору и вывозу мусора с общественных территорий | Ежегодное уточнение объемов финансирования, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов |
| 4. | Невыполнение основных мероприятий муниципальной программы | Ремонт, восстановление уличного освещения и видеонаблюдения общественных территорий. | Ежегодное уточнение объемов финансирования, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов |

**Раздел 7. Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы (подпрограммы)**

**«Благоустройство территории Балейского муниципального округа Забайкальского края на 2026– 2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей и задач | | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | | Методика расчета показателя |
| Базовое значение | Целевые значения\* | | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 |
| **Муниципальная программа** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий общего пользования, формирование современной, безопасной, комфортной и привлекательной среды проживания в муниципальном округе, обеспечивающей удобство использования и визуальной привлекательности территории Балейского муниципального округа Забайкальского края | Содержание и обслуживание общественных территорий: парки, скверы, площади, отдельно стоящие детские площадки. | Площадь общественных территорий | тыс.м2 |  | 194,27 | 196,77 | | 199,27 | | 201,77 | 204,27 | 194,27 |
| Организация работ по озеленению общественных территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, посадки деревьев и кустарников, цветочному оформлению, охране существующего озеленения удалению сухостойных деревьев и кустарников, формовочная обрезка деревьев | Количество зелёных насаждений (деревьев, кустарников, цветов) | шт. |  | 400 | 400 | | 400 | | 400 | 400 | 400 |
| Количество удаленных сухостойных, аварийных деревьев, формовочная обрезка деревьев |  |  | 120 | 120 | | 120 | | 120 | 120 | 120 |
| Выполнение работ по сбору и вывозу мусора с общественных территорий. | Объем вывезенных ТКО с общественных территорий | тонна |  | 300 | 300 | | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| Ремонт, восстановление уличного освещения и видеонаблюдения общественных территорий | Количество отремонтированного, восстановленного уличного освещения видеонаблюдения | шт. |  | 40 | 40 | | 40 | | 40 | 40 | 40 |

\*Количество плановых целевых значений указывается в зависимости от длительности срока реализации муниципальной программы

**Раздел 8. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Балейского муниципального округа Забайкальского края на 2026–2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | Всего |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Содержание обслуживание общественных территорий | 4223,00 | 4645,00 | 5109,5 | 5620,5 | 6182,6 | 25780,6 |
| 2. | Озеленение, удаление сухостойных деревьев, кустарников, формовочная обрезка деревьев | 1710,0 | 1881,00 | 2069,0 | 2276,00 | 2504,00 | 10440,00 |
| 3. | Сбор и вывоз мусора с общественных территорий | 400,00 | 440,00 | 484,00 | 532,4 | 585,6 | 2442,00 |
| 4. | Ремонт, восстановление уличного освещения, видеонаблюдения | 2100,00 | 2310,00 | 2541,00 | 2795,0 | 3074,5 | 12820,5 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_