**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от «15» октября 2025 года | №1937 |

г. Балей

**О внесении изменений в постановление администрации Балейского муниципального округа Забайкальского края №563 от 22 апреля 2025г. «Об утверждении** **муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2067 годы, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края»**

В целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, в соответствии с пунктом 1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3 Закона Забайкальского края «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», руководствуясь статьей 32 Устава Балейского муниципального округа Забайкальского края, администрация Балейского муниципального округа Забайкальского края

**п о с т а н о в л я е т:**

1. В постановление администрации Балейского муниципального округа Забайкальского края №563 от 22 апреля 2025г. «Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2067 годы, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края» внести следующие изменения:

1) Приложение № 1 к муниципальной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, утвержденной постановлением администрации Балейского муниципального округа Забайкальского края от 22 апреля 2025 года № 563 изложить в новой редакции:

|  |
| --- |
| « ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к муниципальной программе капитального ремонта |
| общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на |
|  территории Балейского муниципального округа Забайкальского  |
| края, утвержденной постановлением администрации  |
| Балейского муниципального округа Забайкальского края |
| от 22 апреля 2025 года № 563 |
| Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, в отношении которых на период реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, планируется проведение капитального ремонта общего имущества |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования Забайкальского края | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 1 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 2 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. А, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 1 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 2 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, кв-л. Б, д. 4 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 1а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 1а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 1а | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 2а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 2а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 5 Декабря, д. 2а | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 1 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 1 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 1 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 2 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 3 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 4 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. 8 Марта, д. 5 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 1 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 1 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 3 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 3 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Больничная, д. 3 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 3 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 3 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2016 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2016 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 6 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 6 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Журавлева, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2014-2016 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 2 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 36 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 36 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 36 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 4 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 4 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 6 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Красноармейская, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 18 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2016 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2014-2016 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 29 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 6а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 6а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 6а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Ленина, д. 6а | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 100 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 100 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 100 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 100 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 100 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 100 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 100 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 102 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 102 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 102 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 106 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 106 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 106 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 106 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 106 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 106 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 106 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 109 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 109 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 109 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 109 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 109 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 109 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 109 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 114 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 114 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 114 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 114 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 114 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 114 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 114 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 116 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 116 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 116 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 116 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 116 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 116 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 116 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 117 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 117 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 117 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 117 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 117 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 117 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 117 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 119 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 119 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 119 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 119 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 119 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 119 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 119 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 120 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 120 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 120 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 120 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 120 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 120 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 120 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 93 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 93 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 93 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 93 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 93 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 93 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 93 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 95 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 95 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 95 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 95 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 95 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 95 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 95 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 1а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 1а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 1а | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 2а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 2а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 2а | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Пионерская, д. 4 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 43 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 45 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 64 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 64 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 64 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 64 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Погодаева, д. 64 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Профсоюзная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Профсоюзная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Профсоюзная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Профсоюзная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Профсоюзная, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Профсоюзная, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Профсоюзная, д. 4 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Профсоюзная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 19 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 19 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 19 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 1а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 1а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 1а | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 21 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 21 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 21 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 23 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 23 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 23 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 25 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 25 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 25 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2А | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2А | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2А | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2А | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2А | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2б | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2б | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сеченова, д. 2б | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 30 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 30 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 30 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 46 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 46 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 46 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 46 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 48 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 48 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 48 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 48 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 48 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 48 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 48 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 50 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 50 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 50 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 52 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 52 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 52 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 54 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 54 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 54 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 56 | Ремонт крыши | 2014-2016 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 56 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 56 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 60 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 60 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Советская, д. 60 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сретенская, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2035-2037 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сретенская, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сретенская, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2035-2037 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сретенская, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2044-2046 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сретенская, д. 22 | Ремонт крыши | 2044-2046 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сретенская, д. 22 | Ремонт фасада | 2065-2067 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Сретенская, д. 22 | Ремонт фундамента | 2065-2067 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 1 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 6 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 8 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| Балейский муниципальный округ | г. Балей, ул. Якимова, д. 8 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |

»

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Балейского муниципального округа Забайкальского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Балейское обозрение» (https://бал-ейская-новь.рф).

Глава Балейского

муниципального округа

Забайкальского края Ушаков Е.В.

Исп. Бузова-Яковлева Е.Н.

 83023251876