АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от «2» февраля 2026 года | №147 |
| --- | --- |

г. Балей

О внесении изменений в приложение утвержденное постановлением администрации Балейского муниципального округа Забайкальского края №527 от 16 апреля 2025 г. «Об утверждении Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2026-2028 годов на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края»

В целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, в соответствии с пунктом 1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3 Закона Забайкальского края «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», руководствуясь статьей 32 Устава Балейского муниципального округа Забайкальского края, администрация Балейского муниципального округа Забайкальского края п о с т а н о в л я е т:

1. Приложение утвержденное постановлением администрации Балейского муниципального округа Забайкальского края №527 от 16 апреля 2025 г. «Об утверждении Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2026-2028 годов на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края» изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Балейского муниципального округа Забайкальского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Балейское обозрение» (https://бал-ейская-новь.рф).

Глава Балейского

муниципального округа

Забайкальского края                                                                    Е.В. Ушаков

Исп. Бузова-Яковлева Е.Н.

83023251876

| Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Балейского муниципального округа, в отношении которых на период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в размере, превышающем установленный минимальный размер взноса | за счет средств иных источников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Балейскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 396,98 | 356,83 | 356,83 | 14 | 3563185,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3563185,73 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113 | общий счет регионального оператора | 1958 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 396,98 | 356,83 | 356,83 | 14 | 3362030,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3362030,85 | 0,00 | 0,00 | 9421,94 | 9421,94 | 01.2025 |
| 2 | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | общий счет регионального оператора | 1955 | X | Блочные | 2 | 1 | 529,65 | 488,24 | 488,24 | 21 | 201 154,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 154,88 | 0,00 | 0,00 | 412,00 | 412,00 | 01.2025 |
|  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Балейскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 883,03 | 1 690,09 | 1 690,09 | 56 | 10992840,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10992840,91 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1977 | 2019 | Блочные | 2 | 2 | 828,6 | 729,42 | 729,42 | 30 | 3400398,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3400398,83 | 0,00 | 0,00 | 4661,78 | 4661,78 | 01.2025 |
| 2 | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | общий счет регионального оператора | 1991 | X | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 1 054,43 | 960,67 | 960,67 | 26 | 3 098 262,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 098 262,80 | 0,00 | 0,00 | 3 225,11 | 8 327,38 | 01.2025 |
| 3 | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | общий счет регионального оператора | 1955 | X | Блочные | 2 | 1 | 529,65 | 488,24 | 488,24 | 21 | 4 494 160,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 494 160,40 | 0,00 | 0,00 | 9 204,82 | 9 204,82 | 01.2025 |
|  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Балейскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1629,86 | 1578,29 | 1517,79 | 52 | 5301261,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5301261,12 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | общий счет регионального оператора | 1956 | 2015 | Блочные | 2 | 1 | 486,74 | 486,74 | 426,24 | 12 | 4016885,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4016885,76 | 0,00 | 0,00 | 8252,63 | 8252,63 | 01.2025 |
| 2 | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1972 | 2019 | Кирпичные | 3 | 2 | 1143,12 | 1091,55 | 1091,55 | 40 | 1284375,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1284375,36 | 0,00 | 0,00 | 1176,65 | 1176,65 | 01.2025 |

| Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| краткосрочного плана реализации Региональной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитального ремонта общего имущества в многоквартирных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| домах, расположенных на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балейского муниципального округа Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципального образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на период 2026-2028 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балейский муниципальный округ | 926,63 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 563 185,73 | 3 563 185,73 |
|  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балейский муниципальный округ | 2 412,68 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 992 840,91 | 10 992 840,91 |
|  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балейский муниципальный округ | 1 629,86 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 301 261,12 | 5 301 261,12 |

| Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балейского муниципального округа Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в отношении которых на период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |  |  |  | Виды, установленные частью 3 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: |  |  |  |  | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю |  |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Балейскому муниципальному округу: |  | 3563185,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3215751,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347433,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113(1) | 3362030,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3215751,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146278,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Балей, ул. Ленина, д. 27(1) | 201154,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201154,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Балейскому муниципальному округу: |  | 10992840,91 | 6102865,59 | 0,00 | 4858089,60 | 0,00 | 0,00 | 840291,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696317,08 | 0,00 | 103963,11 | 103963,11 | 0,00 |
| 1 | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 (4) | 3400398,83 | 3004602,79 | 0,00 | 2118965,10 | 0,00 | 0,00 | 840291,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395796,04 | 0,00 | 45345,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 (4) | 3 098 262,80 | 3 098 262,80 | 0,00 | 2 739 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 521,04 | 0,00 | 58 617,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | 4 494 179,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 018,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 160,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Балейскому муниципальному округу: |  | 5301261,12 | 1284375,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1257465,60 | 0,00 | 0,00 | 3841274,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175610,88 | 0,00 | 26909,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Балей, ул. Ленина, д. 23(1) | 4016885,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3841274,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175610,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | 1284375,36 | 1284375,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1257465,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26909,76 | 0,00 | 0,00 |