АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от «15» сентября 2026 года | №1409 |
| --- | --- |

г. Балей

О внесении изменений в приложение утвержденное постановлением администрации Балейского муниципального округа Забайкальского края №527 от 16 апреля 2025 г. «Об утверждении Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2026-2028 годов на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края»

В целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края, в соответствии с пунктом 1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3 Закона Забайкальского края «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», руководствуясь статьей 32 Устава Балейского муниципального округа Забайкальского края, администрация Балейского муниципального округа Забайкальского края п о с т а н о в л я е т:

1. Приложение утвержденное постановлением администрации Балейского муниципального округа Забайкальского края №527 от 16 апреля 2025 г. «Об утверждении Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2026-2028 годов на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края» изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Балейского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://baleysk.75.ru/)»

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Балейское обозрение» (https://бал-ейская-новь.рф).

Глава Балейского

муниципального округа

Забайкальского края                                                                    Ушаков Е.В.

Исп. Бузова-Яковлева Е.Н.

83023251876

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации Балейского |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципального округа Забайкальского края |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от "15" сентября 2026 г.№1409 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение к Постановлению администрации Балейского муниципального округа Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Об утверждении Муниципального краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2026-2028 годов на территории Балейского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от "16" апреля 2025 г. № 527 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации Региональной программы капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общего имущества в многоквартирных домах, расположенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на территории Забайкальского края, на период 2026-2028 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в Балейском муниципальном округе Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципального образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Балейского муниципального округа, в отношении которых на период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в размере, превышающем установленный минимальный размер взноса | за счет средств иных источников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Балейскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 6 364,63 | 3 021,90 | 2 961,40 | 103 | 9120712,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9120712,94 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113 | общий счет регионального оператора | 1958 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 396,98 | 356,83 | 356,83 | 14 | 2349399,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2349399,07 | 0,00 | 0,00 | 6584,09 | 6584,09 | 01.2025 |
| 2 | г. Балей, ул. Ленина, д. 27 | общий счет регионального оператора | 1955 | X | Блочные | 2 | 1 | 529,65 | 488,24 | 488,24 | 21 | 2 537 814,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537 814,96 | 0,00 | 0,00 | 5 197,88 | 5 197,88 | 01.2025 |
| 3 | г. Балей, ул. Ленина, д. 23 | общий счет регионального оператора | 1956 | X | Блочные | 2 | 1 | 486,74 | 486,74 | 426,24 | 12 | 3 306 912,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 306 912,45 | 0,00 | 0,00 | 6 794,00 | 6 794,00 | 01.2025 |
| 4 | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1977 | X | Блочные | 2 | 2 | 828,6 | 729,42 | 729,42 | 30 | 602 749,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 749,24 | 0,00 | 0,00 | 826,34 | 826,34 | 01.2025 |
| 5 | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | общий счет регионального оператора | 1991 | X | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 1 054,43 | 960,67 | 960,67 | 26 | 217 797,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 797,22 | 0,00 | 0,00 | 226,71 | 226,71 | 01.2025 |
| 6 | г. Балей, ул. Советская, д. 30 | специальны счет регионального оператора | 1970 | X | Кирпичные, каменные | 5 | 3 | 3 068,23 | 2 228,78 | 2 228,78 | 72 | 106 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 040,00 | 0,00 | 0,00 | 47,58 | 47,58 | 01.2025 |
|  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Балейскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 8 785,11 | 1 690,09 | 1 690,09 | 56 | 32293446,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32293446,03 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | общий счет регионального оператора | 1977 | 2019 | Блочные | 2 | 2 | 828,6 | 729,42 | 729,42 | 30 | 2167883,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2167883,45 | 0,00 | 0,00 | 2972,06 | 2972,06 | 01.2025 |
| 2 | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | общий счет регионального оператора | 1991 | X | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 1 054,43 | 960,67 | 960,67 | 26 | 2 797 741,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 741,76 | 0,00 | 0,00 | 2 912,28 | 8 327,38 | 01.2025 |
| 1 | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1972 | 2019 | Кирпичные | 3 | 2 | 1143,12 | 1091,55 | 1091,55 | 40 | 1062376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1062376,00 | 0,00 | 0,00 | 973,27 | 973,27 | 01.2025 |
| 4 | г. Балей, кв-л, А, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1990 | X | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 570,86 | 1 522,60 | 1 522,60 | 33 | 3 163 449,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 163 449,10 | 0,00 | 0,00 | 2 077,66 | 2 077,66 | 01.2025 |
| 5 | г. Балей, ул. Больничная, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1976 | X | Кирпичные | 3 | 2 | 1 648,00 | 1 099,85 | 1 099,85 | 27 | 1 783 496,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783 496,54 | 0,00 | 0,00 | 1 621,58 | 1 621,58 | 01.2025 |
| 6 | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 100 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Кирпичные | 2 | 2 | 966 | 965 | 965 | 22 | 9 045 370,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 045 370,51 | 0,00 | 0,00 | 9 373,44 | 9 373,44 | 01.2025 |
| 7 | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 102 | общий счет регионального оператора | 1986 | X | Кирпичные | 2 | 2 | 949 | 949 | 949 | 24 | 9 086 700,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 086 700,32 | 0,00 | 0,00 | 9 575,03 | 9 575,03 | 01.2025 |
| 8 | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 117 | общий счет регионального оператора | 1968 | X | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 625,1 | 612 | 612 | 19 | 6 035 750,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 035 750,53 | 0,00 | 0,00 | 9 862,34 | 9 862,34 | 01.2025 |
|  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Балейскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 570.86 | 1522,6 | 1522,6 | 33 | 14015314,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14015314,96 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | г. Балей, кв-л, А, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1990 | 2019 | Кирпичные | 3 | 3 | 1 570.86 | 1 522,60 | 1 522,60 | 33 | 14015314,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14015314,96 | 0,00 | 0,00 | 9204,86 | 9204,86 | 01.2025 |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень многоквартирных домов, сменивших способ формирования фонда капитального ремонта, в которых в период 2017-2022 годов выполнены работы по капитальному ремонту, и многоквартирных домов, в которых работы выполнены, но не учтены ранее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Балейскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3 007,78 | 3 007,78 | 3 007,78 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 1 | г. Балей, ул. Советская д. 30 | специальный счет регионального оператора | 1970 | X | Кирпичные, каменные | 5 | 3 | 3 007,78 | 3 007,78 | 3 007,78 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | 2017 |

| Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| краткосрочного плана реализации Региональной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитального ремонта общего имущества в многоквартирных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| домах, расположенных на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балейского муниципального округа Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципального образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на период 2026-2028 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балейский муниципальный округ | 6 364,63 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 120 712,94 | 9 120 712,94 |
|  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балейский муниципальный округ | 8 785,11 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 293 446,03 | 32 293 446,03 |
|  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балейский муниципальный округ | 1 570,86 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 015 314,96 | 14 015 314,96 |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень многоквартирных домов, сменивших способ формирования фонда капитального ремонта, в которых в период 2017-2022 годов выполнены работы по капитальному ремонту, и многоквартирных домов, в которых работы выполнены, но не учтены ранее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Балейский муниципальный округ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балейского муниципального округа Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в отношении которых на период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |  |  |  | Виды, установленные частью 3 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: |  |  |  |  | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю |  |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Балейскому муниципальному округу: |  | 9120712,94 | 409634,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409634,46 | 0,00 | 0,00 | 7710266,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894771,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 113(1) | 2349399,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2203120,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146278,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Балей, ул. Ленина, д. 27(1) | 2537814,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2358988,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178826,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Балей, ул. Ленина, д. 23(1) | 3 306 912,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 148 157,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 754,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Балей, ул. Ленина, д. 4(4) | 602 749,24 | 409 634,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 634,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 114,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98(4) | 217 797,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 797,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Балей, ул. Советская, д. 30 | 106 040,00 | 106 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 040,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Балейскому муниципальному округу: |  | 32293446,03 | 3625819,66 | 0,00 | 3625819,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103963,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Балей, ул. Ленина, д. 4 | 2167883,45 | 2122537,60 | 0,00 | 2122537,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45345,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 98 | 1 561 899,32 | 1 503 282,06 | 0,00 | 1 503 282,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 617,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Балей, ул. Комбинатская, д. 6 (10) | 1549969,36 | 1257465,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1257465,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265594,00 | 0,00 | 26909,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Балей, кв-л, А, д. 3 (1,4,5,9) | 1062376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1062376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Балей, ул. Больничная, д. 1(5) | 1783496,54 | 1486100,00 | 1486100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265594,00 | 0,00 | 31802,54 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 100 (1) | 9045370,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8595825,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265594,00 | 0,00 | 183950,67 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 102 (1) | 9086700,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8636289,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265594,00 | 0,00 | 184816,60 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Балей, ул. Октябрьская, д. 117 (1) | 6035750,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5649262,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265594,00 | 0,00 | 120894,21 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Балейскому муниципальному округу: |  | 14015314,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13721671,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293643,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Балей, кв-л, А, д. 3 | 14015314,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13721671,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293643,76 | 0,00 | 0,00 |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень многоквартирных домов, сменивших способ формирования фонда капитального ремонта, в которых в период 2017-2022 годов выполнены работы по капитальному ремонту, и многоквартирных домов, в которых работы выполнены, но не учтены ранее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Балейскому муниципальному округу: |  | 106 040,00 | 106 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 040,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Балей, ул. Советская д. 30 | 106 040,00 | 106 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 040,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (3) - разработка проектной документации на ремонт фундамента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) - разработка проектной документации на замену и ремонт лифтового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (8) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (9) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (10) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (11) - разработка проектной документации на ремонт подвального помещения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |