Отчет о реализации инициативного проекта
«Капитальный ремонт здания сельского дома культуры с. Жидка на 2026 год»
	Адрес объекта (местоположение)

	Забайкальский край, Балейский район, 
с. Жидка ул. Новая, 6а

	Сроки реализации проекта

	Дата начала:
	12.08.2026

	Дата завершения:
	12.09.2026

	Финансирование инициативного проекта

	Средства местного бюджета
	900000,00

	Средства населения
	100000,00

	Средства юридических лиц
	0

	Всего:
	1000000

	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках проекта (номер, дата, подрядчик/поставщик)
	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 6/2026
[bookmark: _Hlk238463270]Частичный ремонт СДК с. Жидка 
ИКЗ 263750300072275280100100370014339244
От «12» августа 2026г.

[bookmark: _Hlk238463342]«Подрядчик» Индивидуальный предприниматель, действующий на основании ОГРН1027500988261
 Элоян Хорен Ашотович 

	Краткое описание реализованных работ, оказанных услуг и полученного результата
	- установка металлических входных и запасных дверей
- установка оконных блоков из ПВХ профилей
- замена пола в фойе
- устройство козырьков
- устройство крыльца

	Неоплачиваемый вклад участников проекта

	Неоплачиваемый вклад граждан 
	Уборка мусора

	Фотофиксация состояния объекта до начала работы
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

	Фотофиксация состояния объекта после завершения работ
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]




Глава Балейского 
муниципального округа      ___________________/__Е.В.Ушаков
                                                                                                       (подпись)                                                                 
Председатель инициативной 
группы                                     __________________/__Т.С.Хаустова
                                                              (подпись)                                                                                            
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