АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНЫШЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 апреля 2026 года	         				    	                               № 428
пгт. Чернышевск
Об утверждении муниципальной  программы
«Формирование современной городской среды на территории Чернышевского муниципального округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20 марта 2025 г.№33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», учитывая постановление Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 г. №786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановления Правительства Забайкальского края от 30.12.2013 г. №600 (с изменениями на 25 августа 2025 года) «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации, мониторинга и проведения оценки эффективности государственных программ Забайкальского края», руководствуясь ст.26 Устава Чернышевского муниципального округа, администрация Чернышевского муниципального округа постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Чернышевского муниципального округа» (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на отдел ЖКХ, энергетики, цифровизациии связи управления по территориальному развитию администрации Чернышевского муниципального округа. 
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Наше время» и разместить на официальном сайте www.chernyshev.75.ru .
4. Настоящее Постановление обнародовать на специально оборудованных стендах в специально отведенных местах, доступных для неограниченного круга лиц по адресам: пгт. Жирекен, д.15; пгт. Букачача, Клубный проспект; д.1; пгт. Аксёново-Зиловское; ул. Октябрьская, д.9; с. Алеур, ул. Кирова, д.51; с. Утан, ул. Погодаева, д.45 «а»; с. Старый Олов, ул. Ленина, д. 49 «а»; с. Новый Олов, ул. Погодаева, д. 64 «а»; с. Укурей, ул. Лазо, д. 16; с. Гаур, ул. Центральная, д. 33; с. Икшица, ул. Сельская, д.2; с. Мильгидун, ул. Молодежная, д. 40; с. Комсомольское, ул. Октябрьская, д. 24; с. Урюм, ул. Энергетиков, д. 2 копр.2; с. Новоильинск, ул. Центральная. д. 54; с. Байгул, ул. Молодежная, д.8; с. Бушулей, ул. Железнодорожная, д.7 корп. 8.; с. Курлыч, ул. Еланская, д.20.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после его опубликования.
6.Действия настоящего Постановления распространяются на правоотношения с 1 января 2026 года.




Глава Чернышевского
муниципального округа                                                            А.В. Подойницын





























Приложение к Постановлению 
Администрации Чернышевского 
муниципального округа
                                                                                                                          Забайкальского края
                                                                                               от  13 апреля 2026 года  № 428


Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории Чернышевского муниципального округа»
(далее – муниципальная программа)


Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чернышевского муниципального округа»
Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чернышевского муниципального округа» представлен в Приложении 1,2,3 к муниципальной программе.


1. Стратегические приоритеты и цели  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чернышевского муниципального округа»

1.1. Оценка текущего состояния  сферы благоустройства Чернышевского муниципального округа.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.
Анализ сферы благоустройства в Чернышевском муниципальном округе показал, что в последние годы проводилась работа по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов. 
На территории г/п «Чернышевское» в период 2017-2023 г.г. было выполнено благоустройство парковой зоны имени Л.И.Федорова: 2017 г. –  устройство стены памяти (1 этап благоустройства); 2018 г. – освещение, асфальтирование площади (2 этап благоустройства); 2019 г. – укладка пешеходных дорожек из ж/б плит и плитки, устройство сцены (продолжение 2 этапа благоустройства); 2020 г. -  скейт-парк (3 этап благоустройства); 2021 г. – устройство резинового покрытия, установка уличных тренажеров и трибун (4 этап благоустройства); 2022 г. – установлен фонтан, скамейки, высажены саженцы елок; 2023 г. – освещение, установка скамеек, урн. В 2024 году – г/п «Чернышевское» - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, выигран грант на реализацию проекта благоустройства парка имени Л.И.Федорова «В нашем оазисе среди холмов». В 2025 году выполнено благоустройство сквера ул.Линия 2А, пгт.Чернышевск. 
На территории г/п «Жирекенское» были благоустроены следующие общественные территории: 2018 г. – детская спортивная площадка по ул.Степная; 2019 год – детская спортивная площадка по ул.Школьная; дом 9 сквер «Сквер победы»; 2020 год – дома 23,24 многофункциональная спортивная площадка; 2021 год – зона отдыха в центре поселка; 2022 год –дом 17, 16 в районе МОУ СОШ хоккейная коробка (устройство резинового покрытия); 2023 год – площадь Металлургов (укладка тротуарной плитки); 2024 год – стела на въезде в поселок; 2025 год – ограждение кладбища.
Количество благоустроенных дворовых территорий составляет 35 многоквартирных домов, на которых выполнены работы по минимальному и дополнительному перечню работ.
Большинство жилых многоквартирных домов введено в эксплуатацию в 1970 - 1980 г.г. и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим и эксплуатационным требованиям. 
В существующем жилищном фонде на территории Чернышевского муниципального округа объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние. Результаты обследований дворовых территорий показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор МАФ и обустроенные детские площадки. 
	Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания жителей муниципального округа, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве  территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.
Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории.

	Основу муниципальной программы составляют мероприятия, направленные на благоустройство общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов.
Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный перечень и дополнительный перечень работ по благоустройству.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:
	- ремонт дворовых проездов;
	-обеспечение освещения дворовых территорий (при условии включения освещения придомовой территории в состав общего имущества в многоквартирном доме, с последующим его содержанием за счет средств собственников помещений);
	- установка урн;
	- установка скамеек.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:
- устройство детских и (или) спортивных площадок;
- озеленение территории;
- оборудование  мест парковки автотранспортных средств;
- установка малых архитектурных форм;
- устройство контейнерной площадки;
- устройство пандуса;
- иные виды работ.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 4.
Мероприятия будут  реализованы в соответствии с адресным перечнем общественных территорий, отобранных по результатам проведённого голосования в соответствии с Порядком организации и проведения  рейтингового голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований Забайкальского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, утверждённым постановлением Правительства Забайкальского края от 01 февраля 2019 года №18 и  адресным перечнем дворовых территорий.
Адресный перечень дворовых территорий, общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2026-2030 г.г. представлен в приложении №5 к муниципальной программе.

Дворовые территории включаются в муниципальную программу по результатам проведенной инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Инвентаризация), проведённой в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, разработанным Правительством Забайкальского края, а также на основании предложений заинтересованных лиц в соответствии с утверждённым правовым актом муниципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу. 
Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ.
Общественные территории включаются в муниципальную программу по результатам проведённой Инвентаризации, а также на основании предложений граждан и организаций, в соответствии с утверждённым правовым актом муниципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу общественной территории.
Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, могут быть исключены территории:
- расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий Межведомственной комиссией Забайкальского края по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», в порядке, установленном такой комиссией;
- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. 
Дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории до начала выполнения благоустроительных работ утверждаются с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ и включает текстовое и визуальное описание предполагаемого проекта. 
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории и общественной территории, включаемых в муниципальную программу, представлены в приложении №6 к муниципальной программе.
В ходе реализации муниципальной программы проводятся работы по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которыхсофинансируются из бюджета Забайкальского края.
Реализация программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых и соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить путем предоставления в установленном порядке субсидий из федерального бюджета, бюджета Забайкальского края бюджету Чернышевского муниципального округа. 
	 Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если собственниками помещений в МКД, заинтересованными лицами принято решение о таком участии):
Форма и минимальная доля финансового и трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
Работы из минимального перечня финансируются за счёт средств федерального бюджета, бюджета Забайкальского края и местного бюджета. При этом расходные обязательства Забайкальского края по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.
Денежные средства собственников помещений привлекаются при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений, оформленного в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. При этом доля финансового участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.
Форма и доля трудового участия.
Доля трудового участия определяется как количество человек, привлекаемых для выполнения видов работ. Трудовое участие собственников помещений привлекается при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений, оформленного в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
Форма трудового участия:
‒ выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ, (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраска оборудования, озеленение территории (посадка деревьев, кустарников); охрана объекта);
‒ предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
‒ обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и её работников;
‒ иные мероприятия.
Форма и минимальная доля финансового и трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
Форма и доля финансового участия
Доля финансового участия определяется как доля софинансирования каждого заинтересованного лица в процентах от стоимости выполнения работ по благоустройству. При этом расходные обязательства Забайкальского края по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству софинансируются из федерального бюджета:
‒ при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;
‒ при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Денежные средства заинтересованных лиц привлекаются при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений, оформленного в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
Форма и доля трудового участия.
Доля трудового участия определяется как количество человек, привлекаемых для выполнения видов работ.
Форма трудового участия:
‒  выполнение заинтересованными лицами, организациями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраска оборудования, озеленение территории (посадка деревьев, кустарников); охрана объекта);
‒ предоставление строительных материалов, техники и пр.;
‒ обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и её работников;
‒ иные мероприятия.






[bookmark: _GoBack]1.3 Приоритеты и цели муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является  реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение комфортности общественных пространств путём благоустройства территории Чернышевского муниципального округа.

1.4 Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Забайкальского края.

Настоящая муниципальная программа направлена на достижение целей и показателей, сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 г №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», стратегической цели "Сокращение территориальных диспропорций в качестве жизни населения на основе совершенствования пространственной организации экономики и сферы социальных услуг, развития инфраструктуры", определенной Стратегией от 2 июня 2023 года N 272. Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года», а так же решения задач «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения» Стратегии социально-экономического развития Чернышевского муниципального округа  на период до 2030 года, утверждённой Решением Совета №149 от 13.12.2018г путём повышения комфортности проживания в жилых и многоквартирных домах.

 1.5 Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере благоустройства и сфере муниципального управления.

 Реализация поставленной цели должна быть обеспечена выполнением следующих задач:
- повышение комфортности городской среды за счёт благоустройства не менее 12 мест общего пользования  к 2031 году (начиная с 2026 года) (муниципальный проект в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;
- создание комфортных условий проживания за счёт благоустройства не менее 8 дворовых территорий к 2031 (начиная с 2026 года);
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Чернышевского муниципального округа.



Приложение №1
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории Чернышевского 
муниципального округа»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Чернышевского муниципального округа»
1. Основные положения

	Наименование муниципальной программы
	Формирование современной городской среды на территории Чернышевского муниципального округа

	Куратор муниципальной программы 
	Клевцова Н.Н. Заместитель главы Чернышевского муниципального округа

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Сутурина О.С. заместитель начальника Управления территориального развития администрации Чернышевского муниципального округа - начальник  отдел ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи управления по территориальному развитию администрации Чернышевского муниципального округа

	Соисполнители муниципальной программы 
	Администрация Чернышевского муниципального округа, Отдел ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи управления по территориальному развитию, граждане, общественные организации, подрядные организации, МКУ «Аксеново-Зиловская городская администрация», МКУ «Жирекенская городская администрация», МКУ «Чернышевская городская администрация»

	Период реализации муниципальной программы 
	Этап I: 2026 год начала - 2030 год окончания 

	Цель муниципальной программы 
	Повышение комфортности общественных пространств путём благоустройства территории  Чернышевского муниципального округа

	Объём финансового обеспечения за весь период реализации
	100 606,41  тыс.руб.

	Связь с национальными целями развития РФ
	Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
Федеральный проект « Формирование комфортной городской среды»

	Связь с государственной программой Забайкальского края 
	Государственная программа Забайкальского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 31 августа 2017 года №372


[bookmark: P540]
2. Показатели муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя (по ОКЕЙ)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с государственными программами Забайкальского края

	
	
	
	
	значение
	год
	
2026

	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Цель муниципальной программы «Повышение комфортности общественных пространств путём благоустройства территории»

	1
	Количество благоустроенных общественных территорий
	НП
	Ед.
	2
	2025
	2
	    3
	3
	2
	2
	Отдел ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи управления по территориальному развитию  администрации Чернышевского муниципального округа
	
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»,
Государственная программа Забайкальского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 31 августа 2017 года №372


	2
	Количество благоустроенных дворовых 
территорий
	ГП, МП
	Ед.
	0
	2025
	0
	2
	2
	2
	2
	Отдел ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи управления по территориальному развитию администрации Чернышевского муниципального округа
	Государственная программа Забайкальского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 31 августа 2017 года №372









3. Структура муниципальной программы

	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь
с показателями

	1
	2
	3
	4

	Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»

	1
	
Ответственный за реализацию:

Отдел ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи управления по территориальному развитию администрации Чернышевского муниципального округа
	Срок реализации 2026-2030 г.г.

	1.1
	Задача 1. Повышение комфортности городской среды за счёт благоустройства не менее 12 мест общего пользования  к 2031 году (начиная с 2026 года) 
	
Увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования, имеющих современный облик.
Улучшение внешнего облика округа и мест массового пребывания населения

	Количество благоустроенных общественных территорий

	Муниципальный проект «Благоустройство дальневосточных дворов»

	
	
Ответственный за реализацию: 

Отдел ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи управления по территориальному развитию администрации Чернышевского муниципального округа
	Срок реализации 2026-2030 гг.

	1.2
	Задача 2. Создание комфортных условий проживания за счёт благоустройства не менее 8 дворовых территорий к 2031 (начиная с 2026 года)

	Увеличение количества современных дворовых территорий.

	Количество благоустроенных дворовых территорий





4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, 
источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	

	
	
2026
	
2027
	    
2028
	
2029
	
2030
	
Всего

	1
	
2

	3
	4
	5
	6
	
7

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Чернышевского муниципального округа» (всего), в том числе:
	11 137,46
	20 757,85
	21 795,75
	22 885,54
	24 029,81
	100 606,41

	Субсидия из федерального бюджета
	10 827,62
	20 091,37
	21 095,94
	22 150,73
	23 258,27
	97 423,93

	Субсидия из бюджета Забайкальского края
	109,37
	292,84
	307,48
	322,86
	339,0
	1 371,55

	Бюджет Чернышевского муниципального округа
	200,47
	373,64
	392,32
	411,94
	432,53
	1 810,90

	Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», в том числе:
	
11 137,46
	
11 694,33
	
12 279,05
	
12 893,0
	
13 537,65
	
61 541,49

	Субсидия из федерального бюджета
	
10 827,62
	
11 369,0
	
11 937,45
	
12 534,32
	
13 161,04
	
59 829,43

	Субсидия из бюджета Забайкальского края
	
109,37
	
114,84
	
120,58
	
126,61
	
132,94
	
604,34

	Бюджет Чернышевского муниципального округа
	
200,47

	
210,49
	
221,01
	
232,06
	
243,66
	
1 107,69

	Муниципальный проект «Благоустройство дальневосточных дворов»
	0,00
	9 063,52
	9 516,70
	9 992,54
	10 492,16
	39 064,92

	Субсидия из федерального бюджета
	0,00
	8 722,37
	9 158,49
	9 616,41
	10 097,23
	37 594,50

	Субсидия из бюджета Забайкальского края
	0,00
	178,0
	186,90
	196,25
	206,06
	767,21

	Бюджет Чернышевского муниципального округа
	0,00
	163,15
	171,31
	179,88
	188,87
	703,21




Приложение №2
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории Чернышевского 
муниципального округа»
[bookmark: _Hlk143618418]П А С П О Р Т 
Муниципального  проекта «Формирование комфортной городской среды»
1. Основные положения

	Наименование муниципального  проекта
	«Формирование комфортной городской среды»


	Срок реализации проекта[footnoteRef:1] [1:  Указывается в соответствии со сроками, определенными паспортом такого проекта или иным документом о его утверждении. С момента начала реализации муниципальных  (ведомственных) проектов в соответствии с Порядком  рекомендуется выделять новый этап.] 

	2026
	2030

	Куратор муниципального проекта
	Клевцова Н.Н. 
	Заместитель главы Чернышевского муниципального округа

	Руководитель муниципального  проекта
	Сутурина О.С.
	Заместитель начальника Управления территориального развития администрации Чернышевского муниципального округа - начальник  отдел ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи управления по территориальному развитию администрации Чернышевского муниципального округа

	Исполнитель  муниципального  проекта 
	Сутурина О.С.
	Отдел ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи управления по территориальному развитию  администрации Чернышевского муниципального округа

	Связь с муниципальной программой Чернышевского муниципального округа[footnoteRef:2] [2:  Целевые группы — это группы лиц, органов и организаций, в интересах которых реализуется соответствующий проект, заполняется при необходимости.] 

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Чернышевского муниципального округа»

	Связь с государственной программой Забайкальского края   
	Государственная программа Забайкальского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 31 августа 2017 года №372

	Связь с национальным проектом   
	Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
Федеральный проект « Формирование комфортной городской среды»




2. Показатели муниципального проекта
	№ п/п
	Показателимуниципального проекта
	Уровень показателя[footnoteRef:3] [3:  Указывается уровень соответствия, декомпозированного до субъекта Российской Федерации показателя. Для региональных (ведомственных) проектов: «ГП РФ» (государственная программа Российской Федерации), «ФП» (федеральный проект), «ГП» (государственная программа субъекта Российской Федерации), «РП» (региональный проект), «ВП» (ведомственный проект). Допускается установление одновременно нескольких уровней. ] 

	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	[bookmark: _Ref141437664]Базовое значение[footnoteRef:4] [4:  Здесь и далее в качестве базового значения указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципального (ведомственного) проекта. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.] 

	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача 1. Повышение комфортности городской среды за счёт благоустройства не менее 12 мест общего пользования  к 2031 году (начиная с 2026 года)

	1.1.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	НП
	Ед.
	11
	2025
	2
	3
	3
	2
	
        2
	Отдел ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи управления по территориальному развитию


3. Мероприятия и результаты  муниципального  проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия/результата
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата  по годам

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	
2030

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача 1. Повышение комфортности городской среды за счёт благоустройства не менее 12 мест общего пользования  к 2031 году (начиная с 2026 года)

	1.1.Мероприятие «Реализация программ «Формирование современной городской среды на территории Чернышевского муниципального округа»

	1.1.1.
	Результат «Благоустроено общественных территорий»
	Ед.
	
	2025
	2
	3
	3
	2
	2



4. Финансовое обеспечение муниципального проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе:
	
11 137,46
	
11 694,33
	
12 279,05
	
12 893,0
	
13 537,65
	
61 541,49

	
	Субсидия из федерального бюджета
	
10 827,62

	
11 369,0
	
11 711,15
	
12 534,32
	
13 161,04
	
59 829,43

	
	Субсидия из бюджета Забайкальского края
	
109,37

	
114,84
	
118,29
	
126,61
	
132,94
	
604,34

	
	Бюджет Чернышевского муниципального округа
	
200,47

	
210,49
	
216,83
	
232,06
	
243,66
	
1 107,69

	1.1.
	Результат «Благоустроено общественных территорий» всего, в том числе:
	
11 137,46
	
11 694,33

	
12 279,05
	
12 893,0
	
13 537,65
	
61 541,49

	
	Субсидия из федерального бюджета
	
10 827,62
	
11 369,0

	
11 711,15

	
12 534,32
	
13 161,04
	
59 829,43

	
	Субсидия из бюджета Забайкальского края
	
109,37
	
114,84

	
118,29
	
126,61
	
132,94
	
604,34

	
	Бюджет Чернышевского муниципального округа
	
200,47

	
210,49
	
216,83
	
232,06
	
243,66
	
1 107,69








Приложение №3
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории Чернышевского 
муниципального округа»
П А С П О Р Т 
Муниципального  проекта «Благоустройство дальневосточных дворов»
1. Основные положения

	Наименование муниципального  проекта
	«Формирование комфортной городской среды»


	Срок реализации проекта[footnoteRef:5] [5:  Указывается в соответствии со сроками, определенными паспортом такого проекта или иным документом о его утверждении. С момента начала реализации муниципальных  (ведомственных) проектов в соответствии с Порядком  рекомендуется выделять новый этап.] 

	2026
	2030

	Куратор муниципального проекта
	Клевцова Н.Н. 
	Заместитель главы Чернышевского муниципального округа

	Руководитель муниципального  проекта
	Сутурина О.С.
	Заместитель начальника Управления территориального развития администрации Чернышевского муниципального округа - начальник  отдел ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи управления по территориальному развитию администрации Чернышевского муниципального округа

	Исполнитель  муниципального  проекта 
	Сутурина О.С.
	Отдел ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи управления по территориальному развитию  администрации Чернышевского муниципального округа

	Связь с муниципальной программой Чернышевского муниципального округа[footnoteRef:6] [6:  Целевые группы — это группы лиц, органов и организаций, в интересах которых реализуется соответствующий проект, заполняется при необходимости.] 

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Чернышевского муниципального округа»

	Связь с государственной программой Забайкальского края   
	Государственная программа Забайкальского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 31 августа 2017 года №372

	Связь с национальным проектом   
	



2. Показатели муниципального  проекта
	№ п/п
	Показателимуниципального проекта
	Уровень показателя[footnoteRef:7] [7:  Указывается уровень соответствия, декомпозированного до субъекта Российской Федерации показателя. Для региональных (ведомственных) проектов: «ГП РФ» (государственная программа Российской Федерации), «ФП» (федеральный проект), «ГП» (государственная программа субъекта Российской Федерации), «РП» (региональный проект), «ВП» (ведомственный проект). Допускается установление одновременно нескольких уровней. ] 

	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение[footnoteRef:8] [8:  Здесь и далее в качестве базового значения указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципального (ведомственного) проекта. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.] 

	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача 1. Повышение комфортности городской среды за счёт благоустройства не менее 12 мест общего пользования  к 2031 году (начиная с 2026 года)

	1.1.
	
Количество благоустроенных дворовых 
территорий
	НП
	Ед.
	0
	2025
	0
	2
	2
	2
	      
2
	Отдел ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи управления по территориальному развитию


3. Мероприятия и результаты  муниципального  проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия/результата
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата  по годам

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	
   2030

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача 1. Создание комфортных условий проживания за счёт благоустройства не менее 8 дворовых территорий к 2031 (начиная с 2026 года);

	1.1.Мероприятие «Реализация программы «Формирование современной городской среды на территории Чернышевского муниципального округа»

	1.1.1.
	
Результат «Благоустроено дворовых  территорий»
	
Ед.
	
35
	
2025
	
0
	
2
	
2
	
2
	
2



4. Финансовое обеспечение муниципального проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Муниципальный проект «Благоустройство дальневосточных дворов» всего, в том числе:
	
0,00
	
9 063,53
	
9 516,70
	
9 992,54
	
10 492,16
	
39 064,92

	
	Субсидия из федерального бюджета
	
0,00
	
8 722,37

	
9 158,49
	
9 616,41
	
10 097,23
	
37 594,50

	
	Субсидия из бюджета Забайкальского края
	
0,00
	
178,0

	
186,90

	
196,25
	
206,06
	
767,21

	
	Бюджет Чернышевского муниципального округа
	
0,00
	
163,15

	
171,31
	
179,88
	
188,87
	
703,21

	1.1.
	Результат «Благоустроено дворовых территорий» всего, в том числе:
	
0,00
	
9 063,53

	
9 516,70

	
9 992,54
	
10 492,16
	
39 064,92

	
	Субсидия из федерального бюджета
	
0,00
	
8 722,37

	
9 158,49
	
9 616,41
	
10 097,23
	
37 594,50

	
	Субсидия из бюджета Забайкальского края
	
0,00
	
178,0

	
186,90
	
196,25
	
206,06
	
767,21

	
	Бюджет Чернышевского муниципального округа
	
0,00
	
163,15

	
171,31
	
179,88
	
188,87
	
703,21








Приложение №4
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории Чернышевского 
муниципального округа»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Чернышевского муниципального округа»

	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Связь с показателями 

	
	
	Начала реализации
	Окончания реализации
	
	

	1. Благоустройство дворовых территорий МКД

	Отдел ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи управления по территориальному развитию администрации Чернышевского муниципального округа
	2026
	2030
	- увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;
 - улучшение внешнего облика округа.
	Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся благоустройстве.

	1.1 Разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД
	Отдел ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи управления по территориальному развитию администрации Чернышевского муниципального округа
	2026
	2030
	Разработка локально-сметных расчетов
	Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся благоустройстве.

	1.2 Ремонт дворовых проездов МКД
	Отдел ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи управления по территориальному развитию администрации Чернышевского муниципального округа
	2026
	2030
	Проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство парковочных мест
	Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся благоустройстве.

	1.3 Обеспечение освещения дворовых территорий МКД
	Отдел ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи управления по территориальному развитию администрации Чернышевского муниципального округа
	2026
	2030
	Установлены опоры освещения
	Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся благоустройстве.

	1.4 Размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД
	Отдел ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи управления по территориальному развитию администрации Чернышевского муниципального округа
	2026
	2030
	Установлены малые архитектурные формы: спортивные площадки, детские площадки, скамейки, урны
	Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся благоустройстве.

	1.5 Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД
	Отдел ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи управления по территориальному развитию администрации Чернышевского муниципального округа
	2026
	2030
	- 100% уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД;
- повышение доли участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы
	Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся благоустройстве.

	2. Благоустройство общественных территорий

	Отдел ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи управления по территориальному развитию администрации Чернышевского муниципального округа
	2026
	2030
	- увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;
- улучшение внешнего облика округа и мест массового пребывания населения;
	Количество благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования

	2.1 Разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонта общественных территорий
	Отдел ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи управления по территориальному развитию администрации Чернышевского муниципального округа
	2026
	2030
	Разработка локально-сметных расчетов
	Количество благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования

	2.2 Проведения ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха
	Отдел ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи управления по территориальному развитию администрации Чернышевского муниципального округа
	2026
	2030
	Устройство тротуаров, установка малых архитектурных форм, освещения, установлены элементы спортивной инфраструктуры, игровые площадки, озеленение.
	Количество благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования

	2.3 Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территорий
	Отдел ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи управления по территориальному развитию администрации Чернышевского муниципального округа
	2026
	2030
	- 100% уровень информирования о мероприятиях по благоустройству общественных территорий;
- повышение доли участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы
	Количество благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования



Приложение №5
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории Чернышевского 
муниципального округа»


Адресный перечень дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве
 в 2026-2030 г.г.

	№
	Наименование населенного пункта, входящего в состав Чернышевского муниципального округа
	Адрес дворовой территории, подлежащей благоустройству 
	Планируемый период проведения благоустройства территории

	1
	пгт.Чернышевск
	ул.Комсомольская, д.33
	2027 год

	2
	пгт.Чернышевск
	ул.Журавлева, д.62
	2027 год

	3
	пгт.Чернышевск
	ул.Транспортная, д.5
	2028 год

	4
	пгт.Чернышевск
	ул.Журавлева, д.38
	2028 год

	5
	пгт.Чернышевск
	ул.Журавлева, д.58
	2028год

	6
	пгт.Чернышевск
	ул.Журавлева, д.65
	2029 год

	7
	пгт.Чернышевск
	ул.Журавлева, д.69а
	2029 год

	8
	пгт.Чернышевск
	ул.Комсомольская, д.34
	2030 год

	9
	пгт.Чернышевск
	ул.Комсомольская, д.36
	2030 год

	10
	пгт.Жирекен
	Дом 41
	2027 год

	11
	пгт.Жирекен
	Дом 42
	2027 год

	12
	пгт.Жирекен
	Дом 34
	2028 год

	13
	пгт.Жирекен
	Дом 37
	2028 год

	14
	пгт.Жирекен
	Дом 33
	2029 год

	15
	пгт.Жирекен
	Дом 36
	2029 год

	16
	пгт.Жирекен
	Дом 27
	2030 год

	17
	пгт.Жирекен
	Дом 28
	2030 год


	
Адресный перечень общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве 
в 2026-2030 г.г.

	№п/п
	Наименование населенного пункта, входящего в состав Чернышевского муниципального округа 
	Адрес общественной территории, подлежащей благоустройству 
	Планируемый период проведения благоустройства территории

	1
	пгт.Чернышевск
	Стадион «НИВА»
	2026 год

	2
	пгт.Чернышевск
	Стадион «НИВА», ул.Центральная – 
2 этап благоустройства
	2027 год

	3
	пгт.Чернышевск
	Площадь – ул.Журавлева, возле домов №65, №69
	2027 год

	4
	пгт.Чернышевск
	Стадион «НИВА», ул.Центральная – 
3 этап благоустройства
	2028 год

	5
	пгт.Чернышевск
	Памятник жертв политических репрессий  -ул.Центральная, возле дома детского творчества

	2028 год

	6
	пгт.Чернышевск
	Стадион «НИВА», ул.Центральная – 
4 этап благоустройства
	2029  год

	7
	пгт.Чернышевск
	Сквер – возле здания администрации Чернышевского муниципального округа
	2030  год

	8
	пгт.Жирекен
	Зона отдыха в центре поселка (ограждение, установка лавочек, урн и МАФ, освещение, озеленение) в районе д/с «Полянка»
	2026 год

	9
	пгт.Жирекен
	Сквер «Сквер победы» установка памятника героям СВО,  район Центра Досуга и дома 9 
	2027 год

	10
	пгт.Жирекен
	Ограждение кладбища №2 с устройством мемориала воинам, погибшим на СВО
	2027 год

	11
	пгт.Жирекен
	Обустройство баскетбольно-волейбольной площадки и беговой дорожки
	2027 год

	12
	пгт.Жирекен
	Площадь Металлургов, устройство пешеходного фонтана
	2028 год

	13
	пгт.Жирекен
	Площадь Металлургов, благоустройство пешеходных зон (установка лавочек, урн, освещение, видеонаблюдение, устройство тротуарной плитки, МАФ)
	2028 год

	14
	пгт.Жирекен
	Благоустройство стадиона в районе МОУ СОШ – 
1 этап благоустройства
	2029 год

	15
	пгт.Жирекен
	Благоустройство стадиона в районе МОУ СОШ – 
2 этап благоустройства
	2029 год

	16
	пгт.Жирекен
	Благоустройство парка, ниже МКД 39,41
	2030 год






Приложение №6
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории Чернышевского 
муниципального округа»



Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории и общественной территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Чернышевского муниципального округа»
1. Настоящий порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, расположенного на территории округа, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории округа, их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чернышевского муниципального округа» (далее – Порядок).
1.2. Под дизайн – проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории и общественной территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).
2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
2.1 дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
2.2 заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;
2.3 общественная территория – территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, стадионы).
3. Разработку дизайн-проекта осуществляет администрация Чернышевского муниципального округа или специализированная организация.
4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий и общественных территорий, прошедших отбор, исходя из  даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.
5. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде – изображение дворовой территории и общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и общественной территории.
В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп.
6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:
6.1 осмотр дворовой территории и общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
6.2 разработка дизайн-проекта;
6.3 согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и общественной территории с представителем заинтересованных лиц;
6.4 утверждение дизайн-проекта.
6.5 Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в одном экземпляре и хранится у уполномоченного лица.
6.6 Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации Чернышевского муниципального округа.
6.7 Решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.
6.8 На основании одобренных общественной комиссией дизайн-проектов, мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Чернышевского муниципального округа включаются в перечень мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории Чернышевского муниципального округа».  
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Ориентировочные единичные расценки на элементы благоустройства
	№ п/п
	Наименование оборудования
	            Единица измерения
	Стоимость, тыс. рублей

	1
	Качели-балансир
	шт.
	37, 646

	2
	Качели двойные с гибкой подвеской
	шт.
	77, 849

	3
	Урна
	                              шт.
	6, 609

	4
	Кованая урна 
	                              шт.
	1, 708

	5
	Песочница с навесом
	                              шт.
	131, 079

	6
	Беседка
	                              шт.
	253, 98

	7
	Пешеходный фонтанный комплект «Кубик-Рубик малый»
	шт.
	1 590, 683

	8
	Скамейка для запасных игроков на 5 посадочных мест с навесом
	шт.
	67, 287

	9
	Диван
	шт.
	34, 645

	10
	Песочница «Шестигранник»
	шт.
	38, 819

	11
	Карусель
	шт.
	61, 509

	12
	Спортивный комплекс для воркаута
	шт.
	179, 187

	13
	Тренажер «Гиперэкстензия»
	шт.
	59, 248

	14
	Уличный светильник со встроенной солнечной батареей
	шт.
	50, 166



