# АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 мая 2026 года	         				    	                               № 556

пгт. Чернышевск

Об утверждении Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, в Чернышевском муниципальном округе на период 2026-2028 годов

В соответствии статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Закона Забайкальского края «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края»,  в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, руководствуясь статьей 26 Устава Чернышевского муниципального округа, администрация Чернышевского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемый муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, в Чернышевском муниципальном округе на период 2026-2028 годов.

2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Отдел ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи управления по территориальному развитию администрации Чернышевского муниципального округа.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом Чернышевского муниципального округа Забайкальского края и разместить на официальном сайте Администрации Чернышевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://chernishev.75.ru/

И.о.Главы Чернышевского

муниципального округа                                                            Л.И.Вологдина

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Чернышевского муниципального округа

№ 556 от «06» мая2026 года

Муниципальный краткосрочный план

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Забайкальского края, на период 2026-2028 годов

в Чернышевском муниципальном округе

Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Чернышевского муниципального округа, в отношении которых в период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества

| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. обще й площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет взносов собственников в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса | За счёт взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в размере, превышающем установленный минимальный размер взноса | за счет средств иных источяников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Чернышевскому округу |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 995,00 | 2 754,70 | 2 710,00 | 101 | 12 986 474,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 986 474,40 | 12 986 474,40 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Чернышевск, ул. Журавлева, д. 61 | Общий счет регионального оператора | 1960 | 2019 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 683,60 | 630,60 | 585,90 | 21 | 259 807,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 807,20 | 259 807,20 | 0,00 | 412,00 | 412,00 | 12.2026 |
| 2 | пгт. Чернышевск, ул. Комсомольская, д. 26 | Общий счет регионального оператора | 1961 | 2025 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 618,90 | 556,00 | 556,00 | 26 | 3 036 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 036 804,00 | 3 036 804,00 | 0,00 | 5 461,88 | 5 461,88 | 12.2026 |
| 3 | пгт. Чернышевск, ул. Северная, д. 2 д | Общий счет регионального оператора | 1993 | Х | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 692,50 | 1 568,10 | 1 568,10 | 54 | 9 689 863,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 689 863,20 | 9 689 863,20 | 0,00 | 6 179,37 | 6 179,37 | 12.2026 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Чернышевскому округу |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 376,00 | 1 271,90 | 1 227,20 | 53 | 10 614 428,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 614 428,14 | 10 614 428,14 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Чернышевск, ул. Журавлева, д. 61 | Общий счет регионального оператора | 1960 | 2019 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 683,60 | 630,60 | 585,90 | 21 | 5 682 967,20 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 5 682 967,20 | 5 682 967,20 | 0,00 | 9 012,00 | 9 012,00 | 12.2027 |
| 2 | пгт. Чернышевск, ул. Комсомольская, д. 28 | Общий счет регионального оператора | 1962 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 692,40 | 641,30 | 641,30 | 32 | 4 931 460,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 931 460,94 | 4 931 460,94 | 0,00 | 7 689,79 | 7 689,79 | 12.2027 |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по Чернышевскому округу |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 362,60 | 2 054,40 | 1 884,50 | 65 | 15 374 418,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 374 418,12 | 15 374 418,12 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пгт. Аксёново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 3 | Общий счет регионального оператора | 1990 | Х | Панельные | 2 | 2 | 1 112,30 | 946,70 | 776,80 | 28 | 5 391 825,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 391 825,72 | 5 391 825,72 | 0,00 | 5 695,39 | 5 695,39 | 12.2028 |
| 2 | пгт. Чернышевск, ул. Карла Маркса, д. 18 | Общий счет регионального оператора | 1993 | Х | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 250,30 | 1 107,70 | 1 107,70 | 37 | 9 982 592,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 982 592,40 | 9 982 592,40 | 0,00 | 9 012,00 | 9 012,00 | 12.2028 |

| Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, в Чернышевском муниципальном округе на период 2026-2028 годов |  |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по Чернышевскому муниципальному округу | 2 995,00 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 986 474,40 | 12 986 474,40 |
|  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по Чернышевскому муниципальному округу | 1 376,00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 614 428,14 | 10 614 428,14 |
|  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по Чернышевскому муниципальному округу | 2 362,60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 374 418,12 | 15 374 418,12 |

Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Чернышевского муниципального округа, в отношении которых на период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |  |  |  | Виды, установленные частью 3 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: |  |  |  |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ремонт фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том числе на ремонт, замену, модернизацию | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю руб. |  |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Чернышевскому муниципальному округу: |  | 12 986 474,40 | 3 036 804,00 | 0,00 | 1 048 953,60 | 0,00 | 404 571,60 | 1 583 278,80 | 0 | 0,00 | 9 689 863,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 807,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Чернышевск, ул. Журавлева, д. 61 (1) | 259 807,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 807,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Чернышевск, ул. Комсомольская, д. 26 | 3 036 804,00 | 3 036 804,00 | 0,00 | 1 048 953,60 | 0,00 | 404 571,60 | 1 583 278,80 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Чернышевск, ул. Северная, д. 2 д | 9 689 863,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 689 863,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Чернышевскому муниципальному округу: |  | 10 614 428,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 614 428,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Чернышевск, ул. Журавлева, д. 61 | 5 682 967,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 682 967,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Чернышевск, ул. Комсомольская, д. 28 | 4 931 460,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 931 460,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Чернышевскому муниципальному округу: |  | 15 374 418,12 | 1 726 818,67 | 0,00 | 1 726 818,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 982 592,40 | 0,00 | 3 665 007,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Аксёново-Зиловское, ул. Энергетиков, д. 3 | 5 391 825,72 | 1 726 818,67 | 0,00 | 1 726 818,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 665 007,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Чернышевск, ул. Карла Маркса, д. 18 | 9 982 592,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 982 592,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Примечание:

(1)  - разработка проектной документации на ремонт крыши