АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КРАСНОЧИКОЙСКОЕ»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«28» марта 2023 г № 82

с. Красный Чикой

**О внесении изменений в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красночикойское», утвержденную постановлением администрации сельского поселения «Красночикойское» № 131 от 16 июня 2014 г.**

## В соответствии со статьей 8 Устава сельского поселения «Красночикойское» в целях проведения актуализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселении «Красночикойское», и приведения нормативно – правовой базы сельского поселения «Красночикойское» в соответствии с действующим законодательством, администрация сельского поселения «Красночикойское» постановляет:

1. Внести изменения в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселении «Красночикойское», утвержденную постановлением администрации сельского поселения «Красночикойское» № 131 от 16 июня 2014 г. (с изменениями, внесенными постановлением администрации сельского поселения «Красночикойское» от 21.01.2020г. № 18) прилагаемые изменения.

2. Настоящее постановление обнародовать

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского

поселения «Красночикойское» И.В. Никонов

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Главы

Администрации

сельского поселения

«Красночикойское»

от 28 марта 2023 года № 82

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**которые вносятся в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красночикойское», утвержденную постановлением администрации сельского поселения «Красночикойское» № 131 от 16 июня 2014 г.**

В Муниципальной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красночикойское», утвержденной указанным постановлением, приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

графу 5 в строке 6 «2020 -2022» заменить на «2023 - 2025», графу 5 в строке 54 «2020 -2022» заменить на «2023 - 2025».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «Приложение № 1 | |
|  |  |  | к Муниципальной программе капитального ремонта | |
|  |  |  | общего имущества в многоквартирных домах, | |
|  |  |  | расположенных на территории сельского поселения "Красночикойское", | |
|  |  |  | утвержденной постановлением администрации сельского поселения "Красночикойское" | |
|  |  |  | от 16 июня 2014 года № 131 | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| **Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения "Красночикойское", в отношении которых на период реализации** | | | | |
| **Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории** | | | | |
| **сельского поселения "Красночикойское", планируется проведение капитального ремонта общего имущества** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Забайкальского края | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 2 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 3 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 4 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 5 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 6 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 7 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 8 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 9 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 10 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 11 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 12 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 13 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 14 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72а | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 15 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72а | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 16 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 74 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 17 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 74 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 18 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 74 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2032-2034 |
| 19 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 74 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 20 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 74 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 21 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 74 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 22 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 74 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 23 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 24 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 25 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 26 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 27 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 28 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76а | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 29 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76а | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 30 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 31 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 32 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 33 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 34 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76б | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 35 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76б | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 36 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76б | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 37 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76в | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 38 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76в | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 39 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76в | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 40 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76в | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 41 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76в | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 42 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76в | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 43 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76в | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 44 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76в | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 45 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76г | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 46 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76г | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 47 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76г | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 48 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76г | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 49 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76г | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 50 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76г | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 51 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76г | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 52 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76г | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 53 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76д | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 54 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76д | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 55 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76д | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 56 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76д | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 57 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76д | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 58 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76д | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 59 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76д | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 60 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76д | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 61 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 62 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 63 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 64 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 65 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 66 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 67 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86а | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 68 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86а | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 69 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 70 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 71 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 72 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 73 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86б | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 74 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86б | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 75 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86б | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 76 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86б | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 77 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 88 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 78 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 88 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 79 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 88 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 80 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 88 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 81 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 88 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 82 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 88 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 83 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 88 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 84 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 88 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 85 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 86 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 87 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 88 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 89 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 90 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 91 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 92 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 93 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 94 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 95 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 96 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 97 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 98 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71а | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 99 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71а | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |