АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КРАСНОЧИКОЙСКОЕ»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 «16» июня 2014 г № 131

с. Красный Чикой

**Об утверждении Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красночикойское»»**

**(в редакции Постановления от 28.03.2023г № 82)**

В соответствии с частями 3, 5 статьи 13 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красночикойское»», планирования предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджета Забайкальского края, местного бюджета сельского поселения «Красночикойское» администрация сельского поселения «Красночикойское» **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселении «Красночикойское».

2. Настоящее постановление обнародовать

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава администрации сельского

 поселения «Красночикойское» А.В. Давыдов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации сельского поселения «Красночикойское»»

от «16» июня 2014 г № 131

**Муниципальная программа**

**капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красночикойское»»**

|  |
| --- |
| (в редакции Постановления от 28.03.2023г № 82) |
|  |

с.Красный Чикой 2014 год

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселении «Красночикойское»»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красночикойское»» (далее-Программа) |
| 2 | Основание для разработки программы | Части 3, 5 статьи 3 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края» |
| 3 | Дата утверждения программы | Постановление администрации сельского поселения «Красночикойское»» от \_\_\_\_\_\_\_\_2014года № «Об утверждении Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красночикойское». |
| 4 | Заказчик программы | Администрация сельского поселения «Красночикойское». |
| 5 | Основной разработчик программы | Администрация сельского поселения «Красночикойское» |
| 6 | Цель и задача программы | **Цель:** улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения «Красночикойское».**Задача:** эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельское поселения «Красночикойское». |
| 7 | Важнейшие целевые индикаторы и показатели  | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (комплексный либо отдельных видов работ). |
| 8 | Срок реализации программы | 2014-2043 годы. |
| 9 | Ожидаемые результаты реализации программы | В результате выполнения мероприятий программы ожидается:проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красночикойское».  |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере реализации Программы**

В настоящее время техническое состояние многоквартирных домов в сельском поселении «Красночикойское»» не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам жилищного фонда. Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда - многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания.

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические - с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

На территории сельского поселения «Красночикойское»» в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2010 году было отремонтировано 13 многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленной цели, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.

**Раздел 2. Цель и задача Программы**

Целью Программы является улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения «Красночикойское»».

Для достижения указанной цели планируется выполнение мероприятий, направленных на решение следующей задачи:

эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красночикойское».

В результате реализации мероприятий Программы будут созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан во всех многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красночикойское».

**Раздел 3. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красночикойское»**

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красночикойское», включает в себя:

-Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло- водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

-Утепление и ремонт фасада

-Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения

**Раздел 4. Перечень программных мероприятий**

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения «Красночикойское»», в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

**Раздел 5. Порядок актуализации Программы**

Основаниями для актуализации Программы могут являться:

выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению (включению) из Программы (в Программу);

изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год в срок не позднее 30 апреля года, предшествующего году реализации Программы. При актуализации Программы утверждается перечень домов, включенных (исключенных) в Программу (из Программы), а также перечень домов, по которым изменена очередность проведения капитальных ремонтов.

Внесение в Программу изменений, предусматривающих сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в конкретном многоквартирном доме.

При актуализации Программы одновременно осуществляется актуализация соответствующих краткосрочных планов реализации Программы.

**Раздел 6. Порядок разработки и утверждения краткосрочных планов**

**реализации Программы**

Разработка краткосрочных планов реализации Программы направлена на конкретизацию сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с определением необходимого объема финансирования.

Краткосрочные планы реализации Программы разрабатываются сроком на один год.

Администрация сельского поселения «Красночикойское» в течение трех недель со дня официального опубликования Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края утверждает Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края в сельском поселении «Красночикойское» и направляют его в Министерство территориального развития Забайкальского края в срок до 1 июня года, предшествующего году реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края.

Форма Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края приведена в таблицах 1, 2, 3 приложения № 2.

Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края конкретизирует сроки проведения капитального ремонта, уточняет планируемые виды работ/услуг по капитальному ремонту.

Краткосрочные планы разрабатываются на основе фактических смет, разработанных для каждого дома, включенного в краткосрочный план. Краткосрочный план содержит следующие данные:

многоквартирный дом, его адрес;

вид работ (услуг) по капитальному ремонту с указанием технических/конструктивных элементов объекта общего имущества, подлежащих такому ремонту, исходя из сметы, составленной на такие работы;

объем финансирования на проведение капитального ремонта.

Порядок и условия предоставления мер муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта устанавливаются муниципальными правовыми актами .

Муниципальный краткосрочный планы реализации Программы подлежат опубликованию.

**Раздел 7. Информационное и методическое обеспечение программы**

Органы местного самоуправления муниципального образования – участники программы, через средства массовой информации, а также на официальных сайтах размещают информацию:

-о содержании нормативных правовых актов и решений органов государственной власти Забайкальского края, органов местного самоуправления, касающихся реализации программы;

-о ходе реализации муниципальной программы, текущей деятельности органов местного самоуправления по выполнению программ;

-о правах и обязанностях собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых предполагается проводить или проводится капитальный ремонт, и о необходимых действиях по защите этих прав;

-о системе контроля за расходованием средств Фонда и местных бюджетов, за выполнением муниципальной программы с указанием наименований осуществляющих контроль органов и фамилий, имен, отчеств должностных лиц, адресов электронной почты, номеров контактных телефонов и факсов;

-о планируемых и фактических результатах выполнения муниципальной программы.

Также муниципальное образование размещают в средствах массовой информации и на официальных сайтах сообщения:

-об объеме средств на проведение капитального ремонта конкретных многоквартирных домов, согласно решению о распределении полученных средств Фонда и распределении направляемых на долевое финансирование проведения капитального средств местного бюджета между многоквартирными домами, перечень которых включен в настоящую программу;

-о дате перечисления и объеме перечисленных в местный бюджет средств Фонда;

-о перечислении средств, направляемых на проведение капитального ремонта общего имущества конкретных многоквартирных домов, на отдельные банковские счета, открытые выбранными собственниками помещений в многоквартирном доме управляющими организациями в соответствии с частью 6 статьи 20 Федерального закона.

Юридические лица, получившие средства на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, обязаны установить в пределах земельных участков, на которых расположены ремонтируемые многоквартирные дома, информационные стенды с отражением следующей информации:

1) обо всех привлеченных исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (подрядчиках, субподрядчиках) с указанием наименований юридических лиц и (или) фамилий, имен и отчеств индивидуальных предпринимателей, о выполняемых ими видах работ, номерах контактных телефонов, адресов электронной почты, адресов сайтов в сети Интернет (при изменении подрядных и субподрядных организаций данная информация незамедлительно обновляется);

2) о планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, а при необходимости изменения таких сроков – о причинах их переноса и новых сроках, при этом сведения о выполнении указанных работ должны еженедельно обновляться;

3) о дате и времени приемки результатов работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, составе приемочных комиссий (не позднее чем за пять рабочих дней до дня приемки) и о результатах приемки выполненных работ.

Также данная информация размещается на соответствующих сайтах в сети Интернет.

При выявлении недостатков при реализации программы органы местного самоуправления, совместно с собственниками помещений многоквартирных домов, организуют и контролируют их своевременное устранение.

**Раздел 7. Организация контроля за ходом исполнения Программы**

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация сельского поселения «Красночикойское» в соответствии с действующим законодательством.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «Приложение № 1 |
|  |  |  | к Муниципальной программе капитального ремонта |
|  |  |  | общего имущества в многоквартирных домах, |
|  |  |  | расположенных на территории сельского поселения "Красночикойское",  |
|  |  |  | утвержденной постановлением администрации сельского поселения "Красночикойское"  |
|  |  |  | от 16 июня 2014 года № 131 (в редакции Постановления от 28.03.2023г № 82) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения "Красночикойское", в отношении которых на период реализации** |
| **Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории** |
| **сельского поселения "Красночикойское", планируется проведение капитального ремонта общего имущества** |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Забайкальского края | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 2 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 3 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 4 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 5 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 6 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 7 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 8 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 9 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 10 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 11 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 12 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 13 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 14 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72а | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 15 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72а | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 16 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 74 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 17 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 74 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 18 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 74 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2032-2034 |
| 19 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 74 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 20 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 74 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 21 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 74 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 22 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 74 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 23 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 24 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 25 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 26 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 27 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 28 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76а | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 29 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76а | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 30 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 31 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 32 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 33 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 34 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76б | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 35 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76б | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 36 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76б | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 37 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76в | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 38 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76в | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 39 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76в | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 40 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76в | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 41 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76в | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 42 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76в | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 43 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76в | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 44 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76в | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 45 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76г | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 46 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76г | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 47 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76г | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 48 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76г | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 49 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76г | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 50 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76г | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 51 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76г | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 52 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76г | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 53 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76д | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 54 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76д | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 55 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76д | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 56 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76д | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 57 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76д | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 58 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76д | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 59 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76д | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 60 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76д | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 61 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 62 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 63 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 64 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 65 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 66 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 67 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86а | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 68 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86а | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 69 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 70 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 71 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 72 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 73 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86б | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 74 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86б | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 75 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86б | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 76 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 86б | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 77 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 88 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 78 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 88 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 79 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 88 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 80 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 88 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 81 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 88 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 82 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 88 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 83 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 88 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 84 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 88 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 85 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 86 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 87 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 88 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 89 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 90 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 91 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 92 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 93 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 94 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 95 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 96 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 97 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 98 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71а | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 99 | Муниципальный район "Красночикойский район" | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71а | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |