Муниципальный район «Красночикойский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» февраля 2023 г.                                                                                      № 67

с. Красный Чикой

Об утверждении муниципальной программы «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории  муниципального района «Красночикойский район» на 2023-2025 годы»

(в редакции постановления от 29.12.2023г. № 758)

В целях повышения безопасности функционирования системы гидротехнических сооружений на территории муниципального района «Красночикойский район»,  на основании Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 №117-ФЗ, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального района «Красночикойский район», постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального района «Красночикойский район» на 2023-2025 гг. (прилагается).

2. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района

«Красночикойский район»                                            В.М. Тюриков

Приложение

Утверждено постановлением администрации

муниципального района «Красночикойский район»

от ________2023г. №____

Муниципальная программа

«Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального района «Красночикойский район»

на 2023-2025 гг.»

Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального района «Красночикойский район» на 2023-2025 гг. |
| --- | --- |
| Дата утверждения | Постановление администрации муниципального района «Красночикойский район» № от « » февраля 2023 г. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального района «Красночикойский район» |
| Программа включена в перечень муниципальных программ, утвержденный нормативно-правовым документом | Постановление администрации муниципального района «Красночикойский район» № 471 от 07.09.2022 года (в редакции пост. № 49 от 02.02.2023 г.) |
| Ответственный исполнитель и соисполнители программы | -отдел инфраструктуры администрации муниципального района «Красночикойский район»; - администрация сельского поселения «Красночикойское» |
| Приоритеты Программы | обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод |
| Основная цель Программы | Целью Программы является обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод и сохранение водных экосистем. |
| Основные задачи Программы | обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты, оптимизация пропускной способности русел рек, повышение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений, охрана, сохранение и восстановление водных объектов, водных биологических ресурсов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения. |
| Основные целевые показатели | "Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общей численности населения, проживающего на таких территориях" в 2023 – 100% |
| Сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап: с 2023 по 2025 год |
| Перечень основных мероприятий Программы | капитальный ремонт гидротехнических сооружений, разработка проектно-сметной документации, разработка деклараций безопасности |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2023 году 3 468,15 тыс.руб. В том числе: Субсидия из регионального бюджета – 3 326,00 тыс.руб. Средства муниципального района «Красночикойский район – 142,15 тыс.руб. Средства бюджета сельского поселения «Красночикойское»- 0,00 руб. Объем финансирования по годам: 2023 - 3 468,15 тыс.руб. 2024 -0,00 тыс. руб. 2025 – 0,00 тыс. руб. (в редакции постановления от 29.12.2023г. № 758) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Увеличение технической безопасности гидротехнического сооружения, находящегося в муниципальной собственности |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация муниципального района «Красночикойский район» |
| Информационный ресурс, на котором размещен проект Программы | Официальный сайт администрации муниципального района https://chikoy.75.ru/ |

Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости принятия Программы

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения района включает комплекс направлений, в числе которых является защита населения от паводков и наводнений.

Паводки и наводнения приводят к значительному экономическому, социальному и экологическому ущербу. Ежегодно повторяющиеся наводнения создают угрозу безопасному проживанию населения, приводят к возникновению чрезвычайных ситуаций – подтоплению жилого сектора, сельскохозяйственных угодий, размыванию автомобильных дорог. Для защиты территорий от паводков и наводнений необходимо проводить берегоукрепительные мероприятия и осуществлять строительство гидротехнических сооружений. Данное направление предполагает строительство и ремонт инженерных сооружений для защиты с. Быково, с. Красный Чикой, с. Коротково, с. Черемхово, с. Урлук, с. Архангельское от негативного воздействия паводковых вод реки Чикой.

Для комплексного решения указанных проблем разработана данная программа.

За последние годы эксплуатации ГТС на большинстве из них образовалось значительное количество дефектов и локальных повреждений. Практически все сооружения нуждаются в проведении ремонтных работ различной степени капитальности. К объективной причине снижения уровня безопасности гидротехнических сооружений относится и временной фактор. С течением времени под влиянием природных и техногенных нагрузок первоначальное состояние сооружений постепенно ухудшается.

Одним из полномочий органов исполнительной власти Красночикойского района является обеспечение выполнения мероприятий по охране водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий.

Необходимость разработки долгосрочной целевой программы по обеспечению безопасности ГТС и предупреждению негативного воздействия вод на территории Красночикойского района обусловлена следующими основными причинами:

1. Высоким уровнем опасности аварий для жизни и здоровья людей; большими размерами материального ущерба, подтверждаемыми всероссийским опытом ликвидации последствий таких аварий.

2. Данными всероссийской статистики о значительном усилении интенсивности аварий по мере увеличения возраста ГТС.

3. Введением регулирования обеспечения безопасности ГТС в Российской Федерации.

В результате проводимых мероприятий в паводковые периоды сокращены площади затопления территорий жилой застройки населенных пунктов и объектов инфраструктуры. Социальная экономическая значимость поставленных проблем обусловливает необходимость их решения при активной муниципальной поддержке с привлечением дополнительных инвестиций и использованием программно-целевого метода.

Раздел 2. Перечень приоритетов Программы

Главным приоритетом муниципальная программа «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального района «Красночикойский район» на 2023-2025 гг. является обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.

Раздел 3. Основные идеи, цели и задачи, этапы реализации Программы

Целью Программы является обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод и сохранение водных экосистем.

В рамках Программы предусматривается решение следующих первоочередных задач:

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты, оптимизация пропускной способности русел рек, повышение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений, охрана, сохранение и восстановление водных объектов, водных биологических ресурсов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.

Программа реализуется в один этап: с 2023 по 2025 год.

## Раздел 4 . Перечень основных мероприятий программы

В направлении повышение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений планируется реализация следующих мероприятий: капитальный ремонт, текущий ремонт гидротехнических сооружений, разработка проектно-сметной документации. Срок реализации мероприятий: 2023 - 2025 годы. За период реализации программы предполагалось приведение в безопасное состояние 7 гидротехнических сооружений. В связи с недостаточным финансированием программы будут приведены в безопасное техническое состояние лишь одно гидротехническое сооружение и исключен риск аварий и разрушений сооружений с нанесением вероятного вреда и ущерба.

## За период реализации программы планировалось разработать  декларации безопасности для 7 гидротехнических сооружений. Исходя из выделенных объемов финансирования будет разработана одна декларация безопасности.

## Перечень основных мероприятий по реализации муниципальной программы «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального района «Красночикойский район» на 2023-2025 гг. приведен в приложении 1 к настоящей программе.

Раздел 6. Бюджетное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2023 год составляет 3 468,15 тыс.руб., в том числе за счет средств районного бюджета 142,15 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 3 326,00 тыс.руб., за счет средств поселения 0,00 тыс. руб. (Приложение 1).

Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Красночикойского района, исходя из его возможностей и  выделения средств из краевого бюджета.

(в редакции постановления от 29.12.2023г. № 758)

Раздел 7.  Описание рисков реализации Программы и способов их минимизации

Основные риски реализации программы:

Внешние риски:

- изменения федерального и регионального законодательства, реализация на федеральном, региональном, муниципальном  уровне мероприятий, влияющих на содержание, сроки и результаты реализации мероприятий программы.

Внутренние риски:

- кадровые риски;

- несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы.

Способы минимизации рисков:

- мониторинг изменений федерального, регионального законодательства, реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном уровне мер;

- своевременная корректировка программы;

- обеспечение притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов;

- оперативное реагирование на выявленные недостатки. Назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий муниципальной программы.

Раздел 8.  Результативность Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки устанавливаются постановлением администрации муниципального района «Красночикойский район».

Реализация мероприятий программы позволит получить социальный, экономический и экологический эффект, в частности:

повысить защищенность населения и территории района, подверженных затоплению, от наводнений и снизить ущерб от негативного воздействия вод;

снизить объемы материальных средств, привлекаемых для ликвидации последствий наводнений.

Оценка эффективности вложений в водохозяйственной сфере имеет ряд особенностей.

Эффект от затрат на водохозяйственные мероприятия выражается в основном в виде предотвращенного материального ущерба в денежном выражении, который может быть определен достаточно приближенно. По приблизительным оценкам при затоплении территорий во время паводков затраты на ликвидацию негативных последствий как минимум в три раза превышают затраты на их предотвращение.

Социально-экономический эффект от реализации программы достигается за счет обеспечения высокого уровня защищенности территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера и снижения размера возможного материального ущерба от негативного воздействия вод, что является необходимым условием стабильного экономического развития района. Кроме того, мероприятия, снижающие уровень затопления жилых и промышленных объектов, уменьшат антропогенную нагрузку на водную экосистему и ихтиофауну во время прохождения паводков.

Показатель "Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общей численности населения, проживающего на таких территориях" в 2023 году составит (0+462)/462х100%=100%

(А + Б) / В x 100%, где А - численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод по состоянию на конец периода, предшествующего отчетному; Б - численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод в отчетном периоде; В - общая численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях

Приложение 1

(в редакции постановления от 29.12.2023г. № 758)

# Основные мероприятия и финансовое обеспечение
муниципальной программы «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального района «Красночикойский район» на 2023-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Период | Источник финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |
|  |  |  | средства районного бюджета | средства бюджета поселения | межбюджетные трансферы из краевого бюджета |
| Мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту гидротехнических сооружений | 2023 год | 3 468,15 | 142,15 | 0,00 | 3 326,00 |
|  | 2024 год | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Итого: | 2023 год | 3 468,15 | 142,15 | 0,00 | 3 326,00 |
|  | 2024 год | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 2025 год | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |