|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Приложение № 18**  к СВМФК 001 «Общие правила проведения контрольного мероприятия» | | |
| **РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»** | | | |
| ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ  С. КРАСНЫЙ ЧИКОЙ,  ул. ПАРТИЗАНСКАЯ, 27 | Тел 2-23-60  [Revkomissiya2006@mail.ru](mailto:Revkomissiya2006@mail.ru) | | ИНН 7509004201  КПП 750901001  ОГРН 1067538004786 | | |

«27» сентября 2024 г.

**ОТЧЕТ**

**по результатам проведения контрольного мероприятия**

Наименование (тема) контрольного мероприятия: Проверка использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт государственных (муниципальных) образовательных организаций.

Проверенный период: 2023 год.

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 9 раздела 3 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Ревизионной комиссии муниципального района «Красночикойский район» на 2024 год.

Реквизиты распоряжения на проведение контрольного мероприятия: от 10.07.2024 г. № 18-КМ.

Перечень проверенных органов или организаций: Комитет по финансам администрации муниципального района «Красночикойский район».

Перечень органов или организаций, в которых была проведена встречная проверка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1)

Должностные лица Ревизионной комиссии муниципального района «Красночикойский район», принимавшие участие в проведении контрольного мероприятия: аудитор Беломестнова Вера Владимировна.

Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 11.07.2024 г. по 17.07.2024 г.[[2]](#footnote-2)

Реквизиты акта (актов), составленного (-ых) по результатам контрольного мероприятия: от 17.07.2024 г. № 17-24/КМ.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее[[3]](#footnote-3):

1. В 2023 году размер субсидий из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района «Красночикойский район» на проведение капитального ремонта и оснащения зданий муниципальных образовательных организаций составил в сумме 129 374 722,16 руб.

2. Уведомлениями о бюджетных ассигнованиях Министерством образования и науки Забайкальского края из бюджета Забайкальского края доведены бюджетные ассигнования бюджету муниципального района «Красночикойский район» в размере 129 374 722,16 руб.

3. Решением Совета муниципального района «Красночикойский район» от 23.12.2022 г. № 427 «О бюджете муниципального района «Красночикойский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями) на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 130681,6 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств субсидии в сумме 129374,7 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального района на софинансирование в сумме 1306,9 тыс. руб.

4. В бюджет муниципального района «Красночикойский район» средства субсидии на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений в 2023 году поступили в сумме 129374722,16 руб.

5. Средства субсидии на капитальный ремонт перечислены на лицевые счета общеобразовательных учреждений с учетом средств субсидии с федерального и краевого бюджетов и софинансирования за счет средств бюджета муниципального района в сумме 130 681 537,54 руб.

6. Предоставление субсидий бюджету муниципального района «Красночикойский район» осуществлялось на основании соглашения между министерством образования и науки Забайкальского края и муниципальным образованием.

7. Отчеты о расходах бюджета муниципального района «Красночикойский район» и о достигнутых значениях показателей результативности в Министерство образования и науки Забайкальского края предоставлены.

Выводы по результатам контрольного мероприятия4:

Предложения по результатам контрольного мероприятия5:

«27» сентября 2024 года

Подписи:

Аудитор Ревизионной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Беломестнова

*Руководитель контрольного мероприятия подпись Ф.И.О.*

Настоящий отчет утвержден председателем Ревизионной комиссии муниципального района «Красночикойский район» «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

1. включаются в отчет в случае проведения встречных проверок [↑](#footnote-ref-1)
2. с даты начала контрольного мероприятия, указанной в программе проведения контрольного мероприятия, до даты составления (подписания) должностными лицами ревизионной комиссии акта по результатам контрольного мероприятия [↑](#footnote-ref-2)
3. содержание отчета определено в пункте 7.13 настоящего стандарта

   4 формулируются при необходимости краткого изложения в заключительной части отчета основных итогов контрольного мероприятия

   5 формулируются в случаях, установленных в пункте 7.13 настоящего стандарта [↑](#footnote-ref-3)