Муниципальный район «Красночикойский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 сентября 2019 г.                                                                          № 633

с. Красный Чикой

# Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красночикойского района Забайкальского края в 2020-2022 годах

(в редакции постановления от 30.03.2021 года № 182)

В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 590 (с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Забайкальского края от 30.06.2014 г. № 373, от 26.08.2014 г. № 518, от 31.12.2014 г. № 746, от 29.01.2015 г. № 38, от 31.03.2016 г. № 117, от 30.06.2017 г. № 267, от 08.09.2017 г. № 376, от 19.03.2018 г. № 88, от 29.06.2018 г. № 259, и в соответствии со статьёй 25 Устава муниципального района «Красночикойский район», администрация муниципального района «Красночикойский район» постановляет:

1.Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красночикойского района Забайкальского края в 2020-2022 годах (прилагается).

2. Настоящее постановление официально опубликовать (обнародовать) в Вестнике муниципального района «Красночикойский район»

Исполняющий обязанности

главы муниципального района

«Красночикойский район»                                           В.М.Тюриков

Утверждено постановлением администрации муниципального района "Красночикойский район" от 17 сентября 2019 года № 633 (в редакции постановления от 30.03.2021 № 182)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | постановлением администрации муниципального района "Красночикойский район" от 17 сентября 2019 года № 633 (в редакции постановления администрации муниципального района "Красночикойский район" от ___________ 2021 года № ___) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2020-2022 годов в муниципальном районе "Красночикойский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района "Красночикойский район" Забайкальского края, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в отношении которых на период 2020-2022 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта |  | Год |  |  | Материал стен |  | Количество этажей |  | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего |  | Площадь помещений МКД: |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД |  | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  | ввода в эксплуатацию |  | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  | всего: |  | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | всего: |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |  | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет средств иных источников |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  | кв.м |  | кв.м |  | чел. |  | руб. |  | руб. | руб. |  | руб. |  | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 |
|  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному району "Красночикойский район": |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | 413,83 |  | 375,71 |  | 375,71 |  | 8 |  | 250 065,06 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 250 065,06 | 0,00 |  | X | X |  | X |
| в том числе по сельскому поселению "Красночикойский": |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | 413,83 |  | 375,71 |  | 375,71 |  | 8 |  | 250 065,06 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 250 065,06 | 0,00 |  | X | X |  | X |
| 1 | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76а | общий счет регионального оператора |  | 1977 |  | X | Каменные, кирпичные |  | 2 |  | 2 | 413,83 |  | 375,71 |  | 375,71 |  | 8 |  | 250 065,06 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 250 065,06 | 0,00 |  | 665,58 | 665,58 |  | 12.2021 |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному району "Красночикойский район": |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | 2 355,08 |  | 2 211,13 |  | 1 894,07 |  | 79 |  | 2 234 651,51 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 234 651,51 | 0,00 |  | X | X |  | X |
| в том числе по сельскому поселению "Красночикойский": |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X | 2 355,08 |  | 2 211,13 |  | 1 894,07 |  | 79 |  | 2 234 651,51 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 234 651,51 | 0,00 |  | X | X |  | X |
| 1 | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72 | общий счет регионального оператора |  | 1977 |  | X | Каменные, кирпичные |  | 2 |  | 2 | 824,44 |  | 752,44 |  | 435,38 |  | 17 |  | 1 661 429,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 661 429,00 | 0,00 |  | 2 208,06 | 3 687,00 |  | 12.2022 |
| 2 | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71 | общий счет регионального оператора |  | 1979 |  | X | Каменные, кирпичные |  | 2 |  | 2 | 721,68 |  | 721,68 |  | 721,68 |  | 28 |  | 267 273,57 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 267 273,57 | 0,00 |  | 370,35 | 665,58 |  | 12.2022 |
| 3 | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71а | общий счет регионального оператора |  | 1979 |  | X | Каменные, кирпичные |  | 2 |  | 2 | 808,96 |  | 737,01 |  | 737,01 |  | 34 |  | 305 948,94 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 305 948,94 | 0,00 |  | 415,12 | 665,58 |  | 12.2022 |
| Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района "Красночикойский район" Забайкальского края, на период 2020-2022 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование муниципального образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО |  | общая площадь МКД, всего |  | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения плана |  |  | Количество МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | II квартал |  |  | III квартал |  | IV квартал |  | Всего : |  | I квартал |  | II квартал |  |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | Всего : |  |  |  |  |
|  |  |  | кв.м. |  | чел. |  |  | ед. |  | ед. |  |  | ед. |  | ед. |  | ед. |  | руб. |  | руб. |  |  | руб. |  | руб. |  |  | руб. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный район "Красночикойский район", в том числе: |  | 413,83 |  | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 250 065,06 |  |  | 250 065,06 |  |  |  |  |
| 1 | сельское поселение "Красночикойское" |  | 413,83 |  | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 250 065,06 |  |  | 250 065,06 |  |  |  |  |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный район "Красночикойский район", в том числе: |  | 2 355,08 |  | 79 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 234 651,51 |  |  | 2 234 651,51 |  |  |  |  |
| 1 | сельское поселение "Красночикойское" |  | 2 355,08 |  | 79 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 234 651,51 |  |  | 2 234 651,51 |  |  |  |  |

| Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района "Красночикойский район"Забайкальского края, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование муниципального образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в отношении которых на период 2020-2022 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |  |  |  |
|  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  |  |  | ремонт крыши |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  | ремонт фасада |  |  | ремонт фундамента многоквартирного дома |  | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги и (или) работы по проведению государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных официально памятниками архитектуры, в случае, если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю |
|  |  |  | руб. | руб. |  | ед. |  | руб. |  | кв.м. | руб. |  | кв.м. |  | руб. |  | кв.м. |  | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному району "Красночикойский район": |  |  | 250 065,06 | 250 065,06 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Красночикойский": |  |  | 250 065,06 | 250 065,06 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76а |  | 250 065,06 | 250 065,06 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному району "Красночикойский район": |  |  | 2 234 651,51 | 573 222,51 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 761,90 |  | 1 661 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по сельскому поселению "Красночикойский": |  |  | 2 234 651,51 | 573 222,51 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 761,90 |  | 1 661 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72 |  | 1 661 429,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 761,90 |  | 1 661 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71 |  | 267 273,57 | 267 273,57 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71а |  | 305 948,94 | 305 948,94 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес МКД |  |  |  |  | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | электроснабже-ния |  | теплоснабжения |  |  | горячего водоснабжения |  | холодного водоснабжения |  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному району "Красночикойский район": |  |  |  |  | 250 065,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 250 065,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по сельскому поселению "Красночикойский": |  |  |  |  | 250 065,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 250 065,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 76а |  |  | 250 065,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 250 065,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальному району "Красночикойский район": |  |  |  |  | 573 222,51 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 573 222,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по сельскому поселению "Красночикойский": |  |  |  |  | 573 222,51 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 573 222,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 72 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71 |  |  | 267 273,57 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 267273,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | с. Красный Чикой, ул. Советская, д. 71а |  |  | 305 948,94 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 305948,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |