,



**ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 декабря 2020 года № 413-р

г. Чита

В целях обеспечения социально-экономического развития муниципального района «Читинский район» Забайкальского края:

1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мер по социально-экономическому развитию муниципального района «Читинский район» Забайкальского края на период 2020−2025 годов (далее – План).
2. Исполнителям мероприятий Плана ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство экономического развития Забайкальского края информацию о ходе исполнения мероприятий.
3. Министерству экономического развития Забайкальского края обеспечить контроль за исполнением мероприятий, предусмотренных Планом.

Губернатор Забайкальского края А.М.Осипов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Забайкальского края

от 26 декабря 2020 года № 413-р

**ПЛАН**

**первоочередных мер по социально-экономическому развитию  
 муниципального района «Читинский район» Забайкальского края  
на период 2020-2025 годов**

План первоочередных мер по социально-экономическому развитию муниципального района «Читинский район» Забайкальского края (далее – План) разработан, исходя из особенностей развития экономики, социальной сферы, географического расположения Читинского района.

Основной целью Плана является улучшение качества жизни населения и его здоровья, ремонт и строительство дорог, формирование достойных условий жизни и предпосылок для повышения качества жизни населения в сельской местности, повышение инвестиционной привлекательности муниципального района.

В Плане определены приоритетные мероприятия, направленные на создание социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения реализации инвестиционных проектов, решение наиболее острых проблем в социальной сфере.

Читинский район расположен на западе Забайкальского края. Площадь территории района – 15 707,500 кв. км. В состав района входят 2 поселка городского типа и 57 сельских населенных пунктов.

По состоянию на 1 января 2020 года численность постоянного населения муниципального района «Читинский район» Забайкальского края составила 65954 человека и увеличилась на 276 человек (или 100,42 %) по сравнению с аналогичной датой предыдущего года. Миграционный прирост в 2019 году составил 310 человек, или 1,1 человека на 1000 человек населения, что на 46,40 % ниже уровня 2018 года. В течение 2019 года убыли за пределы района на постоянное место жительства 2078 человек, или 107,78 % к уровню 2018 года. Прибыли в район 2388 человек, или 91,99 % к уровню 2018 года.

На территории Читинского района на 1 января 2020 года зарегистрировано 2176 субъектов малого предпринимательства, из них 1520 индивидуальных предпринимателей, 656 – юридических лиц.

Основу экономического потенциала Читинского района составляют предприятия таких базовых отраслей, как добывающая промышленность, обрабатывающее производство, обеспечение электрической энергией, газом и паром, а также водоснабжение, водоотведение.

Основная деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства – розничная торговля (44,10 %), транспорт – 13,90 %, в сфере сельского хозяйства – 10,90 %, добыча полезных ископаемых – 5,70 %, доля прочих видов незначительна.

За 2019 год Фондом поддержки малого предпринимательства Забайкальского края оказана поддержка 4 индивидуальным предпринимателям муниципального района «Читинский район» Забайкальского края на общую сумму 5,415 млн. рублей, Гарантийным фондом Забайкальского края предоставлена гарантия одному индивидуальному предпринимателю на сумму 5,600 млн. рублей, ООО «Микрокредитной компанией Забайкальский микрофинансовый центр» оказана поддержка одному индивидуальному предпринимателю на сумму 3,000 млн. рублей.

В 2019 г. объем отгруженных товаров в целом по промышленности в действующих ценах составил 3945,010 млн. рублей. В структуре промышленного производства обрабатывающие производства составили – 80,10 %, добыча полезных ископаемых – 5,00 %, обеспечение электрической энергией, газом и паром – 3,60 %, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 1,30 %.

Согласно данным Забайкалкрайстата, объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Читинского района в 2019 г. составил 1230,8 млн. рублей (3-е место по краю, в расчете на душу населения – 25 место), или 86,4 % к уровню 2018 г. в сопоставимых ценах.

Основные проблемы в сфере сельского хозяйства района – это слабая материально-техническая база сельскохозяйственных предприятий, большой физический износ техники и оборудования, отсутствие квалифицированных кадров в агропромышленном комплексе.

За счет реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района «Читинский район» Забайкальского края указанных в Плане будет создано 346 рабочих мест.

По состоянию на 1 января 2020 года общая протяженность дорог Читинского района составила 732,445 км, городских поселений – 157,540 км.

Регулярным автобусным сообщением охвачено 23 поселения муниципального района «Читинский район» Забайкальского края. На территории района действуют 26 межмуниципальных и 3 дачных маршрута. Пассажирооборот в 2019 году составил 93,30 % к соответствующему периоду предыдущего года.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2019 году на территории района составила 78,18 %.

В рамках реализации мероприятий на период 2020−2025 годов следующее: План социального развития центров экономического роста Забайкальского края; государственная программа Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий»; национальный проект «Безопасные и качественные дороги», предоставление бюджету муниципального района «Читинский район» Забайкальского края субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. На территории района планируются ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения – 104,83 км на сумму 1521,48 млн. рублей.

На территории муниципального района «Читинский район» Забайкальского края наблюдается высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, имеется высокая аварийность инженерных сетей и требуется капитальный ремонт или полная замена имеющихся сетей тепло-, водоснабжения.

Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка сточных вод является одной из важнейших задач, связанных с качеством жизни населения и решением экологических проблем. В целях ликвидации негативного воздействия стоков очистных сооружений необходима их своевременная реконструкция и переоснащение или их строительство. Такие населенные пункты, как пгт Атамановка, пгт Новокручининское, с. Домна, с. Карповка,   
с. Новая Кука, нуждаются в строительстве очистных сооружений.

На территории Читинского района расположено 54 объекта здравоохранения: ГУЗ «Читинская ЦРБ», 4 участковые больницы, 5 врачебных амбулаторий, 35 ФАПов, 9 домовых хозяйств. Коечный фонд представлен 38 койками круглосуточного пребывания и 107 койками для оказания медицинской помощи в условиях дневного стационара.

В ГУЗ «Читинская ЦРБ» по состоянию на 1 октября 2020 года работает 146 врачей, показатель обеспеченности населения врачами составил 23,0 на 10 тыс. населения, средний показатель по районам края – 18,0 на   
10 тыс. населения.

Число среднего медицинского персонала на 1 октября 2020 года – 274 человека, обеспеченность населения средними медицинскими работниками – 87,0 на 10 тыс. населения, средний показатель по районам края – 68,2 на   
10 тыс. населения.

Потребность во врачах на 1 октября 2020 года: врач-терапевт участковый – 4, врач-терапевт подростковый – 1 врач-педиатр участковый – 2 , врач-ФД – 1, врач-стоматолог – 3, врач-травматолог ортопед – 1.

В Читинском районе 35 ФАПов, из которых не укомплектованы фельдшерами 12 (в с. Танха, с. Ильинка, с. Преображенка, с. Тасей, с. Иван-Озеро, с. Иргень, с. Домна-Ключи, с. Ерёмино, с. Амодово, пгт Новокручининский, с. Ленинск, с. Сыпчегур, на ст. Яблоново и ст. Кука).

В настоящее время в Читинском районе необходим комплексный капитальный ремонт поликлинических подразделений в г. Чите, пгт Атамановка, с. Домна, ФАП с. Сивяково, УБ с. Маккавеево, а также приобретение санитарного автотранспорта и медицинского оборудования.

Для решения вопроса привлечения и закрепления специалистов в сельской местности в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края по мероприятию «Приобретение служебного жилья для медицинских работников» в 2021 году планируется приобретение 7 квартир. В сфере общего образования по состоянию на   
1 января 2020 года на территории муниципального района «Читинский район» Забайкальского края функционировала 31 общеобразовательная организация, из них 12 школ являлись малокомплектными. В 18 школах района образовательный процесс осуществляется в две смены. Обучение в две смены не позволяет качественно реализовать федеральные государственные образовательные стандарты, снижая доступность качественного образования, возможность организации внеурочных видов деятельности обучающихся, качественного предоставления услуг дополнительного образования детей. Обучение в три смены прямо не допускается современными санитарно-эпидемиологическими требованиями. Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность школьного образования, реализацию образовательных программ второй половины дня. Для обеспечения перехода на односменное обучение планируется в   
2021−2023 годах строительство школ на 250 мест в мкр. Добротный, с. Смоленка, с. Смоленка, на 500 мест в с. Засопка, пгт Атамановка.

В связи с несоответствием современным санитарным, пожарным нормам и требованиям зданий общеобразовательных школ и крайне высоким уровнем износа зданий образовательных учреждений в План включены мероприятия капитального ремонта образовательных учреждений, что приведет к повышению качества предоставления образовательных услуг.

На территории муниципального района «Читинский район» Забайкальского края в настоящее время остается проблема доступности дошкольного образования детей от 0 месяцев до 7 лет. Охват детей дошкольным образованием на 1 января 2020 года составил 43,10 %.

В рамках реализации национальных проектов на территории муниципального района «Читинский район» Забайкальского края в 2020−2021 годах по мероприятию «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» планируется строительство пристройки к детским садам в сельских поселениях (далее − с.п.) «Засопкинское», «Домнинское», «Смоленское», городских поселениях «Атамановское», «Новокручининское».

В 2021−2024 годах на территории муниципального района «Читинский район» Забайкальского края в ходе реализации комплекса мер по достижению 100 % доступности дошкольного образования детей в возрасте от трех до семи лет планируется строительство детских садов на 100 мест в с. Смоленка, с. Угдан, с. Домна, с. Засопка, с. Атамановка.

Культура, спорт – значимые социальные факторы развития района, средство эстетического, нравственного и патриотического воспитания населения, сберегающая здоровье система развития человеческого капитала.

На территории муниципального района «Читинский район» Забайкальского края наблюдаются: высокий уровень износа объектов культуры и спорта, требующий их капитального ремонта, реконструкции и создания новых объектов; низкая материальная и техническая оснащенность объектов культуры и спорта. В рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в 2020 году в с. Смоленка запланировано приобретение модульной конструкции дома культуры. В 2020 году планируется капитальный ремонт МБУК ИБДЦ «Вдохновение» с. Маккавеево по реализации мероприятий государственной программы «Развитие культуры в Забайкальском крае».

Согласно данным статистической отчетности на территории муниципального района «Читинский район» Забайкальского края культивируются следующие виды спорта: волейбол, баскетбол, футбол, бокс, кикбоксинг, настольный теннис, легкая атлетика.

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта в районе недостаточно спортивных сооружений, материально-техническая база не соответствует современным требованиям.

Основными задачами в отрасли «Физическая культура и спорт» является доведение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2025 году до 43,4 %. Реализация поставленной задачи возможна посредством создания условий для занятия физической культурой и спортом, а именно: ремонт спортивных залов в школах, строительство универсальных спортивных площадок в с.п. «Засопкинское», с.п. «Угданское», с.п. «Леснинское», с.п. «Верх-Читинское», пгт Новокручининское, с.п. «Смоленское», с.п. «Арахлейское», с.п. «Новокукинское»; строительство спортивных залов в с.п. «Домнинское», с.п. «Угданское»,   
с.п. «Верх-Читинское», с.п. «Новокукинское», с.п. «Новотроицкое», с.п. «Засопкинское»; строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в   
с.п. «Смоленское», с.п. «Атамановское»; строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в с.п.: «Засопкинское», «Угданское», «Верх-Читинское», «Ингодинское», «Новокукинское», «Маккавеевское», «Новотроицкое»; строительство стадионов в с.п.: «Атамановское», «Смоленское».

С целью увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, для дальнейшего развития спортивной инфраструктуры в 2020 году построены универсальные спортивные площадки с искусственным покрытием в с. Маккавеево, пгт Атамановка и запланирована установка в 2020−2021 годах центра тестирования ГТО на территории пгт Атамановка, в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни». Распоряжением Правительства Забайкальского края № 173-р от 24.05.2019 года «Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края» муниципальный район «Читинский район» Забайкальского края включен в центр экономического роста «Читинская агломерация».

За период реализации Плана будет создано 415 рабочих мест, привлечено 2921,64 млн. рублей.

В результате реализации Плана мероприятий в рамках национальных проектов, плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края и государственных программ на территории муниципального района «Читинский район» Забайкальского края на сумму 2641,26 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 1287,15 млн. рублей, средств консолидированного бюджета Забайкальского края – 1353,72 млн. рублей возможно повышение уровня и качества жизни населения района, создание необходимых условий для полного и эффективного использования возможностей и потребностей человека, поддержание устойчивых темпов экономического роста, увеличение притока инвестиций, а также повышение производительности труда.

В Плане обозначены мероприятия по развитию инфраструктуры района в размере 9012,43 млн. рублей. Мероприятия сформированы как варианты решения проблемных вопросов, обозначенных администрацией муниципального района и местными жителями.

**1. Организационные мероприятия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок реализации, годы** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт улично-дорожной сети муниципального района «Читинский район» Забайкальского края (далее – муниципальный район «Читинский район») | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020-2025 |
|  | Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, в Читинском районе Забайкальского края | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 |
|  | Строительство очистных сооружений | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020-2025 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020-2025 |
|  | Реконструкция котельных и сетей теплоснабжения | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020-2025 |
|  | Проектирование и строительство водовода, протяженность 100 млн. км | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020-2025 |
|  | Проведение капитального ремонта тепловых сетей со степенью износа более 80 % | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020-2025 |
|  | Капитальный ремонт котельных | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020-2025 |
|  | Благоустройство | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020-2025 |
|  | Обеспечение беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020-2025 |
|  | Проведение ремонта тротуаров и пешеходных дорожек | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020-2025 |
|  | Создание пешеходных зон | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020-2025 |
|  | Освещение улиц | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020-2025 |
|  | Строительство образовательных учреждений и учреждений культуры | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020-2025 |
|  | Капитальный ремонт образовательных учреждений и учреждений культуры | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,Министерство культуры Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020-2025 |
|  | Приобретение материально-технических оборудований образовательных учреждений и учреждений культуры | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020-2025 |
|  | Проведение культурно-массовых мероприятий | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2020 |
|  | Разработка и утверждение муниципальной программы комплексного развития физической культуры и спорта в Читинском районе | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию),  Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | 2020 |
|  | Актуализация схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2021 |

**2. Экономическое развитие**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Инициатор** | **Цель**  **проекта** | **Срок**  **реализации, годы** | **Потребность в финансировании** | | **Эффективность** | |
| **всего, млн.**  **руб.** | **источники**  **финансирования** | **описание** | **рабочие**  **места,**  **человек** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Крупные инвестиционные проекты** | | | | | | | |
|  | ИП  Санжимитупов  Баир  Цыдыпович | Переработка, утилизация ТКО | 2021-2025 | 100 | Займы, кредиты в размере 100,0 млн. рублей | Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья. Проект на стадии идеи | 200 |
|  | ООО «Новое Беклемишево» | Производство продукции растениеводства и продукции животноводства | 2020-2023 | 1871 | Собственные, кредитные средства, с государственной поддержкой в рамках действующих мер | Освоение залежных земель для выращивания зерновых культур и рапса; строительство и реконструкция производственных объектов животноводства, в том числе строительство молочно-товарного комплекса на 800 голов | 120 |
| **2. Малое и среднее предпринимательство** | | | | | | | |
|  | ИП  Перфильев  Алексей Анатольевич,  руководитель ООО «Сервис Уголь» | Гостиница | 2021-2022 | 10,0 | Займы, кредиты – 10 млн. рублей | Здание общежития находится в аренде с 2018 года. Собственных средств для вложения в ремонт не имеет. В планах реконструкция здания общежития площадью 1479,6 кв. м (переоборудовать в гостиничные номера) | 19 |
|  | ИП  Перфильев Алексей Анатольевич,  руководитель ООО «Сервис Уголь» | Строительство прирельсового складского терминала класса А закрытого типа | 2021-2022 | 17,0 | Займы, кредиты – 17 млн. рублей | Имеется в собственности земельный участок 1,026 га. Также в собственности имеется железнодорожная ветка протяженностью 82 м, бетонная площадка под разгрузку сыпучих грузов | 5 |
|  | ИП  Черепанов Алексей  Владимирович | Строительство хлебопекарни | 2020-2025 | 5,0 | 3,5 млн. рублей – кредиты (займы), собственные средства – 1,5 млн. рублей | Основной вид деятельности – производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. ИП Черепанов А.В. является единственным производителем хлебобулочных изделий на территории сельского поселения «Новокукинское». Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить обеспеченность хлебобулочными изделиями не только с. Новая Кука, но и близлежащие населенные пункты, а также создаст новые рабочие места | 20 |
|  | ИП  Санжимитупов  Баир Цыдыпович | Производство удобрений органических, выработка биогаза | 2021 | 3,5 | Займы, кредиты – 3,5 млн. рублей | Проект на стадии идеи | 10 |
|  | ИП  Щелкачева Татьяна  Владимировна | Открытие пекарни | 2020 | 3,3 | 3,0 млн. рублей – заемные средства, 0,3 млн. рублей – собственные средства | Имеется цех полуфабрикатов, магазин, маленькая пекарня (пекут хлеб для продажи в собственном магазине). В планах расширить пекарню, приобрести оборудование, производить кондитерские изделия.  Имеется участок в собственности 0,5 га | 4 |
|  | ООО  «ОЛЕРОН+» | Строительство экотехнопарка по обращению с твердыми коммунальными отходами в Читинском районе | 2021-2023 | 845,0 | Заемные средства | В рамках проекта «Комплексная система обращения с твердыми отходами (Забайкальский край)» национального проекта «Экология» | - |
|  | ИП  Евдокимов Владимир Юрьевич | Развитие питомника растений с полным циклом переработки | 2021-2023 | 1,433 | 1,1 млн. рублей - кредиты (займы), собственные средства – 0,330 млн. рублей | Заключен договор субаренды на  9 га на земли в городском поселении «Атамановское». Подготовлены и сданы документы на оформление участка в городском поселении «Атамановское» для аренды земли сельскохозяйственного назначения площадью 180 га для возрождения и развития Атамановского плодопитомника. При реализации инвестиционного проекта планируется дополнительное приобретение сельхозтехники, автоматической поливальной системы, оборудования для переработки плодово-ягодного сырья | 5 |
|  | ИП  Глава КФХ Лесков  Денис  Сергеевич | Интенсификация производства сельскохозяйственной продукции | 2020-2025 | 2,400 | 2 млн. рублей – кредиты (займы), 0,400 млн. рублей – собственные средства | Имеется земельный участок 36 га (аренда). В планах приобретение сельскохозяйственной техники (МТЗ 82 с навесным оборудованием), приобретение селекционных семян картофеля, породистых свиней для разведения | 2 |
| **3. Сельское хозяйство** | | | | | | | |
|  | ООО СПХ «Сивяковское»  Грудин  Андрей  Васильевич | Планируется комплексная модернизация молочной фермы, приобретение племенных коров молочного направления, увеличение производственных мощностей по выпуску готовой продукции | 2020-2025 | 50,0 | Привлеченные средства (займы, вложения, кредиты) в размере до 50,0 млн.  рублей | В наличие имеется земельный участок – 100 га (собственность),  200 га (аренда). В ходе реализации проекта планируется увеличение рабочих мест на 20 человек, налоговых отчислений планируется до 2,5 млн. рублей в год. Организация не предоставляет в Министерство сельского хозяйства Забайкальского края предусмотренные формы ведомственной отчетности и в этой связи не является получателем государственной поддержки. Возможна реализация за счет собственных или кредитных средств | 20 |
|  | ИП Селезнев Николай Александрович | Создание КФХ «Северная Азия», способного ежегодно увеличивать поголовье птицы и увеличивать объемы продукции за счет репродуктивности стада | 2020-2021 | 3,0 | 3,0 млн. рублей – займ 2 % на 7 лет (проект развития региона) | Создание сельскохозяйственного производства путем приобретения сельскохозяйственного оборудования; увеличение объемов производимой продукции; создание системы эффективного сбыта; развитие конкурентоспособного производителя экологически чистого мяса птицы и яйца на рынке продовольственной продукции Забайкальского края | 5 |
|  | СХПК «Рушмалей» | Развитие племенного КРС мясного направления | 2021-2026 | 10,005 | Кредиты в размере 8,7 млн. рублей, за счет собственных средств 1,305 млн. рублей | Заключен договор субаренды с ИП Емельяновым А.В. на 1200 га земли в сельском поселении «Ингодинское» (ИП Емельянов А.В. с администрацией муниципального района «Читинский район» Забайкальского края заключен договор аренды земли). Планируется приобретение племенных КРС мясного направления | 5 |
| **Итого** | | | | **2921,638** |  |  | **415** |

**3. Мероприятия по развитию инфраструктуры района**

| **№ п/п** | **Показатели** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный  исполнитель** | **Срок реализации, годы** | **Объем финансирования,**  **млн. рублей** | | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **всего** | **в том числе** | | |
| **средства федерального бюджета** | **средства консолидированного бюджета Забайкальского края** | **внебюджетные средства** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Развитие транспортной инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| **Мероприятия, обеспеченные финансированием** | | | | | | | | | |
|  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, на 2020 г. –  2,282 км,  на 2021 г. –  3,89 км | Ремонтные работы участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 г., проходящих по:  1) ул. Бутина и  ул. Фабричная в  с. Маккавеево;  - ул. Садовая в  с. Смоленка,  2) по ул. Рабочая и ул. Ингодинская в пгт Новокручининский ,  3) ул. Пионерская, ул. Школьная, ул. Центральная в  с. Засопка | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» Забайкальского края (далее – муниципальный район «Читинский район») (по согласованию) | 2020  2021 | 23,6  43,4 | 21,5  43,0 | 2,1  0,4 |  | В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог на 2020 г. –  5,9 км | Ремонт улично-дорожной сети, а именно: участков автомобильных дорог, проходящих по ул. Полевая, Тверская, Пионерская, Центральная, Центральный квартал в с. Засопка,  автомобильной дороги общего пользования местного значения Чита – Засопка,  автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к с. Новая Кука | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 51,8 | 50 | 1,8 |  | Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги » |
|  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог на 2020 г. – 2,45 км | Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по улицам Заозерная и Школьная в  с. Угдан | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 72,4 | 70 | 2,4 |  | Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги » |
|  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог на 2020 г. − 4,303 км | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к  с. Амодово | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 45,3 |  | 45,3 |  | Предоставление субсидии на строительство из краевого бюджета (межбюджетный трансферт) |
|  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, к транспортно-эксплуатационным показателям в результате ремонта автомобильных дорог на 2021 г. –  6,12 км | Ремонт улично-дорожной сети, а именно участков автомобильных дорог, проходящих по ул. Совхозная, Матюгина и Заводская в п. Атамановка | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район (по согласованию) | 2021 | 121,72 |  | 121,72 |  | Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги » |
|  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, к транспортно-эксплуатационным показателям в результате ремонта автомобильных дорог на 2021 г. – 7,1 км | Ремонт автомобильной дороги местного значения Смоленка − Забайкальский | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021 | 182,4 |  | 182,4 |  | Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги » |
|  | Прирост протяженности автомобильных дорог регионального значения общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, к транспортно-эксплуатационным показателям в результате реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на 2020 г. – 10 км, 2021 г. – 10 км, 2022 г. – 18 км, 2023 г. – 7 км | Ремонт участков автомобильной дороги регионального значения подъезд к с. Беклемишево | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 2020  2021  2022  2023 | 268  186  247  104 |  | 268  186  247  104 |  | Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги » |
|  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог на 2021 г. – 9,2 км | Ремонт автомобильной дороги регионального значения Смоленка – Карповка | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021 | 28 |  | 28 |  | Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги » |
| **Итого** | | | | | **1373,62** | **184,5** | **1189,12** |  |  |
| **Мероприятия, не обеспеченные финансированием** | | | | | | | | | |
|  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к  с. Верх-Нарым | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2024 | 168,6 |  | 168,6 |  | Реализация мероприятия возможна при условии разработки проектно-сметной документации, за счет средств местного бюджета и возможности включения в мероприятия государственных программ при финансировании из средств федерального бюджета (источник финансирования не определен) |
|  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к СНТ «Монтажник» | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2024 | 3,8 |  | 3,8 |  | Реализация мероприятия возможна при условии разработки проектно-сметной документации, за счет средств местного бюджета и возможности включения в мероприятия государственных программ при финансировании из средств федерального бюджета (источник финансирования не определен) |
|  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к  с. Ильинка | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2023-2024 | 139,2 |  | 139,2 |  | Реализация мероприятия возможна при условии разработки проектно-сметной документации, за счет средств местного бюджета и возможности включения в мероприятия государственных программ при финансировании из средств федерального бюджета (источник финансирования не определен) |
|  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к  с. Еремино | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2023-2024 | 115,3 |  | 115,3 |  | Реализация мероприятия возможна при условии разработки проектно-сметной документации, за счет средств местного бюджета и возможности включения в мероприятия государственных программ при финансировании из средств федерального бюджета (источник финансирования не определен) |
|  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Беклемишево – Сохондо | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022 | 523,7 |  | 523,7 |  | Реализация мероприятия возможна при условии разработки проектно-сметной документации, за счет средств местного бюджета, и возможности включения в мероприятия государственных программ при финансировании из средств федерального бюджета (источник финансирования не определен) |
|  |  | Строительство мото-пешеходного моста от с. Александровка до  пгт Новокручининский через реку Ингода | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022 | 20,0 |  | 20,0 |  | Реализация мероприятия возможна при финансировании средств из резервного фонда Забайкальского края |
| **Итого** | | | | | **970,6** | **0** | **970,6** |  |  |
| **Итого по разделу 1** | | | | | **2344,22** | **184,5** | **2159,72** | **2344,22** |  |
| **2. Развитие сферы ЖКХ, благоустройство** | | | | | | | | | |
| **Мероприятия, обеспеченные финансированием** | | | | | | | | | |
|  | Показатель: Реализация мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных простанств), не менее тыс. ед. накопительным итогом, начиная с 2019 г. (для Читинского района) в 2020 г. - 3 | Обустройство общественных территорий в пгт Новокручининский (стадион по  ул. Фабричная, сквер по ул. Заводская, 10б, пешеходная зона от ул. Фабричная − Российская с обу-стройством приле-гающей террито-рии по ул. Фаб-ричная 5а) | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 10,19 | 9,29 | 0,9 |  | В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |
|  |  | Ремонт кровли котельной в с. Новая Кука | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021-2022 | 0,497 |  | 0,472 | 0,025 | В рамках государственной программы «Развития жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  |  | Ремонт участка сети теплоснабжения ТК14-ТК15, 81 м, d-159, с увеличением диаметра в  с. Новая Кука, ул. Березовая | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021-2022 | 1,302 |  | 1,237 | 0,065 | В рамках государственной программы «Развития жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  |  | Ремонт участка сети ТК7-ТК19, теплосети с увеличением d до  200,L-93м в с. Новая Кука | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021-2022 | 0,685 |  | 0,651 | 0,034 | В рамках государственной программы «Развития жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  |  | Ремонт участка сети ХВС ТК19-ТК20 L- 210.,d 57, с увеличением диаметра в с. Новая Кука,  ул. Березовая | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021-2022 | 0,171 |  | 0,162 | 0,008 | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  |  | Капитальный ремонт участка теплосети и ХВС в пгт Атамановка по ул. Новая, 26 | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021 | 0,500 |  | 0,400 | 0,100 | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  |  | Капитальный ремонт участка теплотрассы и ХВС в пгт Атамановка, ул. Заводская | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021 | 1,400 |  | 1,300 | 0,100 | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  |  | Приобретение труб для канализационного коллектора в пгт Новокручининский городского поселения «Новокручининское» | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  администрация городского поселения «Новокручининское» (по согласованию) | 2021 | 1,140 |  | 1,080 | 0,060 | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  |  | Разработка генерального плана сельского поселения «Смоленское», проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Смоленское», описание границ территориальных зон сельского поселения «Смоленское» | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2020 | 0,897 |  | 0,897 |  | За счет получения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края за достигнутые за год значения (уровни) показателей по итогам рейтинга муниципальных районов и городских округов Забайкальского края |
| **Итого** | | | | | **16,781** | **9,29** | **7,099** | **0,392** |  |
| **Мероприятия, не обеспеченные финансированием** | | | | | | | | | |
|  | Улучшение экологической обстановки  Обеспечение надежным теплоснабжением  0,4 % населения  Обеспечение надежным теплоснабжением 2,9 % населения  Обеспечение надежным теплоснабжением  4,2 % населения  Обеспечение надежным теплоснабжением 1,1 % населения  Обеспечение надежным теплоснабжением 3,6 % населения  Обеспечение надежным теплоснабжением  3,8 % населения  Обеспечение надежным теплоснабжением  4,5 % населения  Обеспечение надежным водоотведением 40,2 % населения  Обеспечение надежным водоотведением 2,4 % населения  Обеспечение надежным водоотведением 0,3 % населения  Обеспечение надежным теплоснабжением  0,2 % населения  Обеспечение надежным теплоснабжением  0,15 % населения  Обеспечение надежным водоснабжением  40,8 % населения | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в пгт Атамановка | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2021 | 8,20 |  | 8,20 |  | За счет средств местного бюджета |
|  | Строительство очистных сооружений в пгт Атамановка | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края,  Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 270,00 | 270,00 |  |  | Мероприятие включено в проект программы реновации ЖКХ. Программа находится на согласовании у специалистов Фонда содействия реформированию ЖКХ и Минстроя России. Указание сроков и сумм возможно только после согласования и определения источников финансирования |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в  пгт Новокручининский | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2021 | 14,062 |  | 14,062 |  | За счет средств местного бюджета |
|  | Строительство очистных сооружений в пгт Новокручининский | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021-2025 | 99,00 | 99,00 |  |  | Мероприятие включено в проект программы реновации ЖКХ. Программа находится на согласовании у специалистов Фонда содействия реформированию ЖКХ и Минстроя России. Указание сроков и сумм возможно только после согласования и определения источников финансирования |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в  с. Карповка | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2022 | 8,500 |  | 8,500 |  | За счет средств местного бюджета |
|  | Строительство очистных сооружений в с. Карповка | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2023-2025 | 90,000 | 90,000 |  |  | Мероприятие включено в проект программы реновации ЖКХ. Программа находится на согласовании у специалистов Фонда содействия реформированию ЖКХ и Минстроя России. Указание сроков и сумм возможно только после согласования и определения источников финансирования |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в  с. Домна | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2023 | 10,000 |  | 10,000 |  | За счет средств местного бюджета. Источник финансирования не определен |
|  | Строительство очистных сооружений в с. Домна | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2023-2025 | 120,0 | 120,0 |  |  | Мероприятие включено в проект программы реновации ЖКХ. Программа находится на согласовании у специалистов Фонда содействия реформированию ЖКХ и Минстроя России. Указание сроков и сумм возможно только после согласования и определения источников финансирования |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в  с. Новая Кука сельского поселения «Новокукинское» | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2024 | 9,8 |  | 9,8 |  | За счет средств местного бюджета |
|  | Строительство очистных сооружений в  с. Новая Кука сельского поселения «Новокукинское» | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2024-2025 | 100,0 | 100,0 |  |  | Мероприятие включено в проект программы реновации ЖКХ. Программа находится на согласовании у специалистов Фонда содействия реформированию ЖКХ и Минстроя России. Указание сроков и сумм возможно только после согласования и определения источников финансирования |
|  | Ремонт участка теплотрассы и ХВС от ТК-11-2-1 до здания д.с. «Светлячок» по ул. Связи, 46;  теплосеть: диаметр – 80 (76) мм, протяженность – 230 м, ХВС: диаметр – 80 (76) мм, протяженность − 230 м.  (численность населения всего –  11 186 человек;  обеспечивает только 1 соц. объект – д.с. «Светлячок») | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021 | 1,900 |  | 1,800 | 0,100 | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  | Ремонт участка ГВС от ТК-16  (УТ-1) до УТ – 3 по ул. Первомайская  ГВС диаметр – 159 (150) мм, протяженность – 320 м  (численность населения всего –  11 186 человек;  подключено к системе примерно  321 человек) | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021 | 1,950 |  | 1,860 | 0,09 | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы «Развития жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  | Ремонт отдельного участка теплотрассы от Узла учета тепловой энергии до ТК-3-2 по  ул. Гагарина;  теплосеть: диаметр − 273(250) мм, протяженность – 180 м, ХВС: диаметр – 159 (150) мм, протяженность – 80 м.  (численность населения всего –  11 186 человек;  подключено к системе примерно  468 человек) | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» | 2021 | 1,380 |  | 1,300 | 0,080 | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  | Ремонт участка теплотрассы от здания СОШ до ТК-14-2 и до здания поликлиники по ул. Матюгина;  теплосеть: диаметр − 108 (100) мм, протяженность –  70 м, диаметр − 76 (70) мм, протяженность –  80 м; ХВС: диаметр – 76 (70) мм, протяженность – 150 м (численность населения всего –  11 186 человек;  подключено к системе – 2 социальных объекта (администрация и поликлиника)) | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021 | 1,400 |  | 1,300 | 0,100 | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  | Ремонт участка тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ТК-14-1 до ТК-14-3 и до стены МКЖД № 158 А по ул. Матюгина;  теплосеть: диаметр – 108 (100) мм, протяженностью – 80 м, ХВС: диаметр – 108 (100) мм, протяженностью –30 м.  (численность населения всего –  11 186 человек;  подключено к системе – примерно 405 человек) | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021 | 0,600 |  | 0,570 | 0,030 | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  | Ремонт участка теплотрассы от  ТК-11-1 до стены МКЖД 129 по  ул. Матюгина;  теплосеть: диаметр – 159 (150) мм, протяженность –  60 м (численность населения всего – 11 186 человек;  подключено к системе – примерно 420 человек) | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021 | 0,800 |  | 0,700 | 0,100 | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  | Капитальный ремонт котла № 2 (установка вибратор 20-50 У 2380 в. 3000 об/мин.  2,05 кВт) на котельной «Центральная» в пгт Атамановка | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021-2022 | 1,600 |  | 1,500 | 0,100 | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  | Приобретение и установка шкафа управления «Грантор» тип АЭП 40-013-54КЧ-33В 3х380 в  пгт Атамановка | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021 | 0,200 |  | 0,100 | 0,100 | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  | Капитальный ремонт котла № 3 (перекладка футеровки реактивной части котла) на котельной «Центральная» в  пгт Атамановка | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021 | 0,230 |  | 0,220 | 0,010 | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  | Замена подъемного насоса в котельной «Центральная» в пгт Атамановка | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021 | 0,200 |  | 0,190 | 0,010 | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  | Капитальный ремонт дымососа в котельной «Центральная» в пгт Атамановка (замена рабочего колеса; улитки рабочего колеса, направляющего аппарата) | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021 | 0,650 |  | 0,620 | 0,030 | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  | Капитальный ремонт здания водонапорной башни по  ул. Заводская, 11 в  пгт Атамановка | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021-2022 | 2,510 |  | 2,460 | 0,050 | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  | Замена тепловой изоляции, подающего трубопровода, установка пульта управления водонапорной башни по  ул. Целинная, 26 в пгт Атамановка | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021 | 0,860 |  | 0,820 | 0,040 | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  | Капитальный ремонт здания водонапорной башни и подающего трубопровода (здания и крыши, установка станции управления, ремонт скважины) по ул. Багульная, 5 в  пгт Атамановка | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021-2022 | 1,260 |  | 1,200 | 0,060 | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  | Ремонт участка канализационной сети по ул. Ключевая, 24, от К1  канализационная сеть: диаметр – 315 (271) мм, протяженность – 65 м.  (численность населения всего – 11 186 человек;  подключено к системе примерно 4500 человек) | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021-2022 | 0,230 |  | 0,220 | 0,010 | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  | Ремонт канализационной сети по  ул. Гагарина, от К28-2 до К26-2;  протяженностью 70 метров, наружным диаметром 200 мм, внутренний диаметр 171 (численность населения всего – 11 186 человек;  подключено к системе примерно 270 человек) | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» | 2021 | 0,520 |  | 0,500 | 0,020 | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  | Ремонт канализационной сети по  ул. Заводская, 3 пгт Атамановка;  общей протяженностью 55 м, наружный диаметр трубы 200, внутренний диаметр 171 (численность населения всего – 11 186 человек;  подключено к системе примерно  36 человек) | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021 | 0,510 |  | 0,480 | 0,030 | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  | Ремонт участка теплосети по ул. Целинная с увеличением диаметра в  пгт Атамановка | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021 | 3,500 |  | 3,200 | 0,300 | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  | Ремонт участка теплосети по ул. Матюгина, 154 в пгт Атамановка | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021 | 4,000 |  | 3,800 | 0,200 | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии выделения финансирования на государственную программу |
|  | Модернизация котельной «Центральная» в пгт. Атамановка | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021 | 48,00 | 48,00 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края»  ПСД разработана АО  «ЗабТЭК»  (в целях подключения к центральному отоплению МКЖД ул. Матюгина, 154, ул. Целинная, 26, а также строительства школы) |
|  | Разработка проекта по подсчету запаса воды на 11 скважинах в пгт Атамановка городского поселения «Атамановское» | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2021 | 1,100 |  | 1,100 |  | За счет средств местного бюджета |
|  | Разработка ПСД на строительство скважин | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2021-2025 | 3,000 |  | 3,000 |  | За счет средств местного бюджета |
|  | Строительство и обустройство скважин:  с.п. «Угданское»,  с.п. «Новокукинское», с.п. «Ленинское»,  с.п. «Сивяковское»,  с.п. «Колочнинское» | Министерство жи-лищно-коммунального хо-зяйства, энергетики, цифровизации и свя-зи Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021-2025 | 24,000 | 24,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» при условии создания проектно-сметной документации и выделения финансирования на реализацию программы |
|  | Ремонт коллектора канализационно-насосной станции в п. Кручина, ул. Строительная (диаметр 315 мм, протяженность  500 м; численность населения 1500 подключенного к системе – 612) | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2021-2025 | 5,000 |  | 5,000 |  | За счет средств местного бюджета |
|  |  | Реконструкция памятников | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2021-2025 | 4,27 |  | 4,27 |  | Источник финансирования не определен |
| **Итого** | | | | | 839,232 | 751 | 86,772 | 1,46 |  |
| **Итого по разделу 2** | | | | | 856,013 | 760,29 | 93,871 | 1,852 |  |
| **3. Культура** | | | | | | | | | |
| **Мероприятия, обеспеченные финансированием** | | | | | | | | | |
|  |  | Приобретение модульной конструкции дома культуры в с. Смоленка | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 46,10 | 45,60 | 0,50 |  | В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Капитальный ремонт МБУК ИБДЦ «Вдохновение» в  с. Маккавеево | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию | 2020 | 10,39 | 9,28 | 1,11 |  | Национальный проект «Культура» |
|  | Укрепление материально-технической базы МБУК досугово-информационный центр «Багул» Центральный ДК с. Новая Кука | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию | 2020 | 0,68 | 0,63 | 0,05 |  | Национальный проект «Культура» |
|  | Приобретение специализированного автомобильного транспорта для МБУК "РДК" Читинского района | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию | 2020 | 4,76 | 4,62 | 0,14 |  | Национальный проект «Культура» |
| **Итого** | | | | | **61,93** | **60,13** | **1,8** | **0,0** |  |
| **Мероприятия, не обеспеченные финансированием** | | | | | | | | | |
|  | 1. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры  сейчас 93,03 %  к 2025 г. 53,52 %.  2. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности, сейчас 85,8 % к 2025 г. 90,44 %.  3. По национальной программе «Культура» - увеличение числа посещений организаций культуры к 2024 г. на  16 %.  4. По Указу Президента РФ  № 474 - увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 г. по сравнению с показателем  2019 г. | Создание культурного центра в быстровозводимой конструкции с полным оснащением в п. Атамановка | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2023 | 40,00 | 39,60 | 0,40 |  | В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Создание культурного центра в быстровозводимой конструкции с полным оснащением в с. Сохондо | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2023 | 25,0 | 24,75 | 0,25 |  | В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Создание культурного центра с библиотекой в быстровозводимой конструкции с полным оснащением в  с. Угдан | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022 | 40,00 | 39,60 | 0,40 |  | В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Приобретение быстровозводимой конструкции с полным оснащением для размещения МБУ ДО «ДШИ» в с. Домна | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022 | 40,00 | 39,60 | 0,40 |  | В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий ДШИ  пгт Новокручининский и пгт Атамановка | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2021-2022 | 0,300 |  | 0,300 |  | За счет средств местного бюджета |
|  | Капитальный ремонт МБУ ДО «ДШИ» в пгт Атамановка | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022 | 12,00 | 11,88 | 0,12 |  | Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае». В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Капитальный ремонт МБУ ДО «ДШИ» муниципального района «Читинский район» в пгт Новокручининский | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2023 | 20,00 | 19,80 | 0,20 |  | Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае». В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Разработка проектно-сметной документации на ремонт зданий КДУ муниципального района «Читинский район» | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2021-2022 | 0,95 |  | 0,95 |  | За счет средств местного бюджета |
|  | Капитальный ремонт филиала МБУК «РДК» в  с. Елизаветино | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2023 | 11,0 | 10,01 | 0,99 |  | Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае»  В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста  В рамках Национального проекта «Культура» |
|  | Капитальный ремонт филиала МБУК «РДК» в  с. Карповка | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2024 | 9,70 | 8,82 | 0,88 |  | Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае»  В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста  В рамках Национального проекта «Культура» |
|  | Капитальный ремонт филиала МБУК «РДК» в  с. Сивяково | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2024 | 10,00 | 9,10 | 0,90 |  | Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае»  В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста  В рамках Национального проекта «Культура» |
|  | Текущий ремонт филиала МБУК «РДК» в с. Ильинка | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2024 | 2,0 | 1,82 | 0,18 |  | Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае»  В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста  В рамках Национального проекта «Культура» |
|  | Капитальный ремонт филиала МБУК «РДК» в  с. Верх-Чита | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2024 | 9,00 | 8,19 | 0,81 |  | Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае»  В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста  В рамках Национального проекта «Культура» |
|  | Капитальный ремонт филиала МБУК «РДК» в  с. Александровка | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022 | 5,00 | 4,50 | 0,50 |  | Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае»  В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста  В рамках Национального проекта «Культура» |
|  | Капитальный ремонт филиала МБУК «РДК» в  с. Беклемишево | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022 | 12,0 | 11,28 | 0,72 |  | Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае»  В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста  В рамках Национального проекта «Культура» |
|  | Капитальный ремонт филиала МБУК «РДК» в  с. Ингода | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2025 | 10,0 | 9,10 | 0,90 |  | Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае»  В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста  В рамках Национального проекта «Культура» |
|  | Разработка проектно-сметной документации на ремонт библиотек муниципального района «Читинский район» | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2021-  2023 | 0,2 |  | 0,2 |  | За счет средств местного бюджета |
|  | Капитальный ремонт филиала МБУК «МЦРБ» Центральная детская библиотека в пгт Атамановка | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2023 | 15,0 | 14,85 | 0,15 |  | В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Капитальный ремонт МБУК КДЦ «Радуга» в с. Домна | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2024 | 10,0 | 9,90 | 0,10 |  | Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае».  В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста.  В рамках Национального проекта «Культура» |
|  | Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений культуры:  - приобретение оборудования для культурно-досуговых учреждений района, одежды сцены, кресел, костюмов для творческих коллективов | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021  2022  2023  2024  2025 | 0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 | 0,75  0,75  0,75  0,75  0,75 | 0,05  0,05  0,05  0,05  0,05 |  | Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае» |
|  |  | Приобретение модульной конструкции дома культуры в с. Лесной Городок | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2023 | 41,9 | 41,48 | 0,42 |  | В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
| **Итого** | | | | | **318,04** | **308,03** | **10,01** | **0,0** |  |
| **Итого по разделу 3** | | | | | **379,4** | **368,16** | **11,24** | **0,0** |  |
| **4. Спорт** | | | | | | | | | |
| **Мероприятия, обеспеченные финансированием** | | | | | | | | | |
|  | Доля граждан, систематически занимающихся физической куль-турой и спортом в муниципальном районе, к 2025 г. с 26,9 до  43,4 % | Приобретение и установка уличных тренажерных комплексов с теневым навесом в с. Беклемишево | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 0,502 | 0,498 | 0,004 |  | В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Приобретение и установка уличных тренажерных комплексов с теневым навесом в с. Верх-Чита | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 0,415 | 0,41 | 0,005 |  | В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Приобретение и установка уличных тренажерных комплексов с теневым навесом в с. Засопка | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 0,415 | 0,41 | 0,005 |  | В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Приобретение и установка уличных тренажерных комплексов с теневым навесом в с. Арахлей | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 0,415 | 0,41 | 0,005 |  | В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Приобретение и установка уличных тренажерных комплексов с теневым навесом в с.п. Новокукинское | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 0,415 | 0,41 | 0,005 |  | В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Приобретение и установка уличных тренажерных комплексов с теневым навесом в с. Домна | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021 | 0,45 | 0,445 | 0,005 |  | В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Приобретение и установка уличных тренажерных комплексов с теневым навесом в ГБУ ШОР № 1 СОЛ Арахлей | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 0,415 | 0,41 | 0,005 |  | В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Строительство универсальной спортивной площадки в с Маккавеево | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 2,90 | 2,87 | 0,03 |  | В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Строительство универсальной спортивной площадки в пгт Атамановка | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 2,27 | 2,25 | 0,02 |  | В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Строительство спортивной площадки центра тестирования ГТО в пгт Атамановка | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 3,0 | 3,0 |  |  | В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» |
| **Итого** | | | | | **11,197** | **11,113** | **0,084** |  |  |
| **Мероприятия, не обеспеченные финансированием** | | | | | | | | | |
|  | Доля граждан, систематически занимающихся физической куль-турой и спортом в муниципальном районе, к 2025 г. с 26,9 до  43,4 % | Строительство спортивной площадки центра тестирования ГТО в пгт Атамановка | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021 | 3,0 | 3,0 |  |  | В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» |
|  | Разработка проектно-сметной документации для строительства универсальных спортивных площадок в с.п. «Засопкинское», с.п. Угданское, с.п. Леснинское, с.п. «Верх-Читинское», пгт «Новокручининское», с.п. «Арахлейское, с.п. Новокукинское,  с.п. «Смоленское» | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020-2021 | 1,2 |  | 1,2 |  | За счет средств местного бюджета |
|  | Строительство универсальных спортивных площадок в  с.п. Засопкинское, с.п. Угданское, с.п. Леснинское, с.п. «Верх-Читинское»,  пгт Новокручининское,  с.п. Смоленское, с.п. Арахлейское, с.п. Новокукинское | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021-2023 | 28,0 | 28,0 |  |  | Обеспечение населения открытыми спортивными объектами. После разработки проектно-сметной документации и заключения госэкспертизы возможно включение в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство спортивного зала в с.п. Домнинское, с.п. Угданское, с.п. Верх-Читинское, с.п. Новокукинское, с.п. Засопкинское | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022 | 25,0 |  | 25,0 |  | За счет средств местного бюджета |
|  | Строительство спортивного зала в с.п. Домнинское, с.п. Угданское,  с.п. Верх-Читинское, с.п. Новокукинское,  с.п. Новотроицкое, с.п. Засопкинское | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2023-2025 | 500,0 | 500 |  |  | Обеспечение населения от-крытыми спортивными объ-ектами. После разработки проектно-сметной докумен-тации и заключения госэкс-пертизы возможно включение в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Разработка проектно-сметной документации для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в  с.п. Смоленское, с.п. Атамановское | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020-2022 | 16,0 |  | 16,0 |  | За счет средств местного бюджета |
|  | Строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в  с.п. «Смоленское», с.п. «Атамановское» | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 600,00 | 600,00 |  |  | Обеспечение населения открытыми спортивными объектами. После разработки проектно-сметной документации и заключения госэкспертизы возможно включение в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Разработка проектно-сметной документации для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в с.п. Засопкинское,  с.п. Угданское,  с.п. Верх-Читинское, с.п. Ингодинское, с.п. Новокукинское,  с.п. Маккавеевское, с.п. Новотроицкое | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021-2022 | 9,00 |  | 9,00 |  | За счет средств местного бюджета |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в с.п. Засопкинское,  с.п. Угданское,  с.п. Верх-Читинское, с.п. Ингодинское, с.п. Новокукинское,  с.п. Маккавеевское, с.п. Новотроицкое | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 180,0 | 180,0 |  |  | Обеспечение населения от-крытыми спортивными объ-ектами. После разработки проектно-сметной докумен-тации и заключения госэкс-пертизы возможно включение в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Разработка проектно-сметной документации для строительства стадиона в с.п. Атамановское, с.п. Смоленское | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022 | 8,0 |  | 8,00 |  | За счет средств местного и краевого бюджета |
|  | Строительство стадиона в с.п. Атамановское, с.п. Смоленское | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2023-2025 | 240,0 | 240,0 |  |  | Обеспечение населения открытыми спортивными объектами. После разработки проектно-сметной документации и заключения госэкспертизы возможно включение в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
| **Итого** | | | |  | **1610,2** | **1551** | **59,2** |  |  |
| **Итого по разделу 4** | | | |  | **1621,4** | **1562,1** | **59,3** |  |  |
| **5. Здравоохранение** | | | | | | | | | |
| **Мероприятия, обеспеченные финансированием** | | | | | | | | | |
|  | 1. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения к 2025 г. –  18 человек.  2. Доля учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений здравоохранения – к 2025 г. 50 %.  3. Смертность населения, количество случаев на 10 тыс. населения – к 2025 г. 10,5 случаев | Приобретение жилья для медицинских работников | Министерство здравоохранения Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021 | 14,0 | 13,86 | 0,14 |  | Реализация мероприятия возможна в рамках Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Приобретение передвижной мобильный комплекс ФАП (флюорограф, маммограф, ФАП) | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2020 | 28,85 | 28,85 | 0 | 0 | Национальный проект «Здравоохранение» Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |
|  | Приобретение модульной конструкции ФАП (п. Ягодный,  п. Колочная-2,  п. Забайкалец,  с. Курорт Кука) | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2020 | 20,35 | 20,35 | 0 | 0 | Национальный проект «Здравоохранение» Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |
|  | Приобретение модульной конструкции ФАП (с. Угдан,  с. Сохондо),  капиталльное строительство ФАП (с. Шишкино) | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2020 | 38,54 | 38,35 | 0,19 | 0 | В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Приобретение модульной конструкции ФАП (с. Смоленка,  с. Засопка) | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2021 | 28,00 | 27,72 | 0,28 | 0 | В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Приобретение медицинского оборудования | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2020 | 37,48 | 36,62 | 0,86 |  | В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста |
|  | Медицинская информационная сиситема | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2020 | 0,50 | 0,49 | 0,01 | 0 | Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
| **Итого** | | | | | **167,72** | **166,24** | **1,48** | **0** |  |
| **Мероприятия, не обеспеченные финансированием** | | | | | | | | | |
|  | 1. Смертность населения, количество случаев на 10 тыс. населения – к 2025 г. 10,5.  2. Доля учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений здравоохранения – к 2025 г. 50 % | Приобретение санитарного автотранспорта | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2021-2023 | 15,5 | 15,5 | 0,0 |  | Включено в проект программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Забайкальского края», при условии финансирования |
|  | Приобретение медицинского оборудования | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2025 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |  | Включено в проект программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Забайкальского края», при условии финансирования |
|  | Комплексный капитальный ремонт поликлинического отделения ГУЗ «Читинская ЦРБ»  в г. Чите | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2022-2023 | 138,85 | 138,85 | 0,0 |  | Включено в проект программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Забайкальского края», при условии финансирования |
|  | Комплексный капитальный ремонт поликлинического отделения в  пгт Атамановка | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2024 | 26,63 | 26,63 | 0,0 |  | Включено в проект программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Забайкальского края», при условии финансирования |
|  | Комплексный капитальный ремонт поликлинического отделения в  с. Домна | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2023 | 16,49 | 16,49 | 0,0 |  | Включено в проект программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Забайкальского края», при условии финансирования |
|  | Комплексный капитальный ремонт ФАП в с. Сивяково | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2023 | 3,56 | 3,56 | 0,0 |  | Включено в проект программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Забайкальского края», при условии финансирования |
|  | Комплексный капитальный ремонт участковой больницы в с. Маккавеево | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2021 | 41,73 | 41,73 | 0,0 |  | Включено в проект программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Забайкальского края», при условии финансирования |
| **Итого** | | | | | **243,26** | **243,26** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Итого по разделу 5** | | | | | **411,07** | **409,5** | **1,57** | **0,0** |  |
| **6. Образование** | | | | | | | | | |
| **Мероприятия, обеспеченные финансированием** | | | | | | | | | |
|  | Увеличение количества обучающихся, охваченных программами дополнительного образования, путем создания новых 45 ученико-мест.  Увеличение количества обучающихся, охваченных программами дополнительного образования, путем создания новых  30 ученико-мест.  Увеличение количества обучающихся, охваченных программами дополнительного образования, путем создания новых  120 ученико-мест.  Увеличение количества обучающихся, охваченных программами дополнительного образования, путем создания новых  65 ученико-мест  Увеличение количества обучающихся, охваченных программами дополнительного образования, путем создания новых  120 ученико-мест  Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей для 125 обучающихся  Создание условий для занятий физической культурой и спортом  332 обучающихся | Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения  МОУ ООШ в  п.ст. Ингода | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  администрация муниципального района  «Читинский» (по согласованию) | 2020 | 2,05 | 1,91 | 0,14 |  | Государственная программа Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения  МОУ ООШ в  с. Верх-Нарым | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 2,05 | 1,91 | 0,14 |  | Государственная программа Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт системы водоснабжения  МОУ «СОШ» в с. Арахлей | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 2,05 | 1,91 | 0,14 |  | Государственная программа Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения в  МОУ «ООШ» в  с. Елизаветино (школа +дошкольные группы) | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 4,1 | 3,815 | 0,285 |  | Государственная программа Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт системы отопления в  МОУ «ООШ» в  с. Ильинка | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 7,890 | 7,342 | 0,548 |  | Государственная программа Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт системы водоснабжения в МОУ «ООШ» в с. Ильинка | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 2,05 | 1,91 | 0,14 |  | Государственная программа Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт системы водоснабжения, канализации  МОУ СОШ в  п. Лесной Городок | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 4,100 | 3,815 | 0,285 |  | Государственная программа Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт системы водоснабжения  МОУ СОШ в с. Ленинский | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 2,05 | 1,91 | 0,14 |  | Государственная программа Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения МОУ СОШ в  с. Сивяково (здание с. Еремино) | Министерство образования, науки и молодежной и политики Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 7,890 | 7,342 | 0,548 |  | Государственная программа Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт системы канализации, вентиляции, водоснабжения МОУ СОШ в  с. Сивяково | Министерство образования, науки и молодежной и политики Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 2,05 | 1,91 | 0,14 |  | Государственная программа Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения  МОУ СОШ в  с. Смоленка | Министерство образования, науки и молодежной и политики Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 2,05 | 1,91 | 0,14 |  | Государственная программа Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Создание дополнительных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5-3 лет МДОУ «Детский сад с. Засопка» | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020-2021 | 75,0 | 54,4 | 20,6 |  | Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», национального проекта «Демография» |
| Создание дополнительных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5-3 лет МДОУ д.с. в с. Засопка |
|  | Создание дополнительных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5-3 лет МДОУ «Детский сад № 4» в с. Домна | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020-2021 | 26,46 | 25,5 | 0,96 |  | Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» |
|  | Создание дополнительных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5-3 лет МДОУ  д.с. в с. Смоленка (КБВЛ) | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021-2022 | 26,46 | 25,5 | 0,96 |  | Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» |
|  | Создание дополнительных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5-3 лет МДОУ «Светлячок»  Читинского района в пгт Атамановка | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021-2022 | 26,46 | 25,5 | 0,96 |  | Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» |
|  | Создание дополнительных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5-3 лет МДОУ детский сад «Родничок» в пгт Новокручининский | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021-2022 | 26,46 | 25,5 | 0,96 |  | Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», национального проекта «Демография» |
|  | Создание новых мест в  МОУ «СОШ» в  с. Беклемишево по направлению «Естественная агроэкология» | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 0,25 | 0,244 | 0,006 |  | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
|  | Создание новых мест в  МОУ «СОШ» в  с. Шишкино по направлению «Туристко-краеведческое (краеведение)» | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 0,201 | 0,197 | 0,004 |  | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
|  | Создание новых мест в  МУДО «ДЮСШ» Читинского района по направлению «Физкультурно-спортивное (единоборства, хоккей)» | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 0,166 | 0,158 | 0,008 |  | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
|  | Создание новых мест в МУДО ДДТ  пгт Новокручининский по направлению «Техническое (робототехника, включая начальное конструирование, программирование роботехнических систем)» | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 0,843 | 0,834 | 0,009 |  | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
|  | Создание новых мест в  МУДО «ДЮСШ» Читинского района по направлению «Физкультурно-спортивное (единоборства, хоккей)» | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 0,166 | 0,158 | 0,008 |  | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
|  | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в МОУ «ООШ» в с. Алек-сандровка | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 2020 | 1,02 | 1,0 | 0,02 |  | Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» |
|  | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды  МОУ СОШ с. Шишкино | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 2020 | 2,486 | 2,4 | 0,086 |  | Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» |
|  | Оборудование площадки для обучения водителей категории «В» и «С», согласно действующей лицензии на профессиональную подготовку водителей | Администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 2,5 |  | 2,5 |  | За счет средств местного бюджета |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала МОУ ООШ в с. Ингода | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021 | 2,1 | 1,9 | 0,2 |  | Реализация федеральной программы «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» |
|  | Строительство санитарно-гигиенического блока ДОЛ «Огонек», подготовка проектно-сметной документации» | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 5,803 |  | 5,803 |  | За счет получения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края за достигнутые за год значения (уровни) показателей по итогам рейтинга муниципальных районов и городских округов Забайкальского края |
|  | Капитальный ремонт МДОУ детский сад «Мотылек» в с. Новая Кука | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 8,900 |  | 8,900 |  | За счет получения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края за достигнутые за год значения (уровни) показателей по итогам рейтинга муниципальных районов и городских округов Забайкальского края |
|  | Оснащение плоскостным оборудованием спортивной площадки в с. Новая Кука | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 2,1 | 1,9 | 0,2 |  | Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
| **Итого** | | | | | **245,705** | **200,875** | **44,83** |  |  |
| **Мероприятия, не обеспеченные финансированием** | | | | | | | | | |
|  |  | Установка видеонаблюдения в  31 учреждении по  3 категории | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2022-2023 | 7,980 | 7,980 |  |  | Источник финансирования не определен |
|  | Строительство детского сада в  с. Смоленка на  100 мест | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию), | 2024-2025 | 138,88 | 138,88 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках комплекса мер по достижению 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Забайкальском крае |
|  | Строительство детского сада в  с. Угдан на 100 мест | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2023 | 142,79 | 142,79 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках комплекса мер по достижению 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Забайкальском крае |
|  | Строительство детского сада в с. Засопка на 100 мест | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2024 | 164,43 | 164,43 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках комплекса мер по достижению 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Забайкальском крае |
|  | Строительство детского сада в  с. Домна на  100 мест | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2024 | 127,0 | 127,0 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках комплекса мер по достижению 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Забайкальском крае |
|  | Строительство детского сада в  с. Атамановка на 100 мест | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 139,0 | 139,0 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках комплекса мер по достижению 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Забайкальском крае |
|  | Строительство детского сада в  с. Александровка | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район | 2022-2024 | 100,000 | 100,000 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в Федеральную адресную инвестиционную программу в рамках национальной программы «Образование» |
|  | Строительство детского сада в  с. Шишкино | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район | 2022-2025 | 100,000 | 100,000 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в Федеральную адресную инвестиционную программу в рамках национальной программы «Образование» |
|  | Строительство школы в с. Смоленка, мкр Добротный (250 мест) | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2024 | 426,15 | 293,43 | 132,72 |  | Источник финансирования не определен. Реализация мероприятия возможна при включении в национальный проект «Образование», мероприятие по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |
|  | Строительство школы в с. Смоленка, ул. Садовая | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2023 | 441,5 | 441,5 |  |  | Источник финансирования не определен. Реализация мероприятия возможна при включении в федеральную адресную инвестиционную программу в рамках государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Строительство школы в с. Засопка на 500 мест | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2024 | 751,9 | 751,9 |  |  | Реализация мероприятия возможна при включении в федеральную адресную инвестиционную программу в рамках государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Строительство школы в пгт Атамановка на  500 мест | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 874,1 | 874,1 |  |  | Реализация мероприятия возможна при включении в федеральную адресную инвестиционную программу в рамках государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Строительство модульной столовой в МОУ «СОШ № 1» в пгт Новокручининский | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2022-2025 | 17,860 | 17,860 |  |  | Источник финансирования не определен |
|  | Строительство станции по обезжелезиванию воды МОУ «СОШ №1» в пгт Новокручининский | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2022-2025 | 23,000 | 23,000 |  |  | Источник финансирования не определен |
|  | Ремонт оконных блоков МОУ «СОШ № 1» в  пгт Новокручининский | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 17,000 | 17,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» при выделении средств |
|  | Ремонт оконных блоков МОУ «СОШ» в с. Александровка (здание спортивного зала) | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 7,000 | 7,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» при выделении средств |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ «СОШ» на ст. Лесная | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2023 | 23,0 | 23,0 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» при выделении средств |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ «СОШ» в с. Гонгота | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2023-2024 | 45,0 | 45,0 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» при выделении средств |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ «СОШ» в с. Засопка | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2023 | 35,000 | 35,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» при выделении средств |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ ООШ в с. Елизаветино | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2024 | 13,000 | 13,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» при выделении средств |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ СОШ в пгт Атамановка (фасад, ограждение, благоустройство территории, строительство спортивной площадки) | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2023-2025 | 16,000 | 16,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» при выделении средств |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ ООШ в с. Ильинка | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2024 | 35,000 | 35,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» при выделении средств |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ СОШ в с. Шишкино | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2023 | 34,000 | 34,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» при выделении средств |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ СОШ № 1 в  пгт Новокручининский | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2025 | 23,000 | 23,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» при выделении средств |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ СОШ в с. Беклемишево | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2025 | 43,000 | 43,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» при выделении средств |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ СОШ в с. Новотроицк | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2024 | 26,000 | 26,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» при выделении средств |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ СОШ № 28 в с. Яблоново | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2025 | 28,000 | 28,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» при выделении средств |
|  | Капитальный ремонт здания МОУ СОШ в с. Домна | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022 | 54,000 | 54,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» при выделении средств |
|  | Капитальный ремонт здания МДОУ д.с. в  пгт Атамановка | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2023-2025 | 36,000 | 36,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» при выделении средств |
|  | Капитальный ремонт здания МДОУ д.с. в с. Бургень | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2024-2025 | 25,000 | 25,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» при выделении средств |
|  | Капитальный ремонт здания МДОУ д.с. в  с. Домна | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 15,000 | 15,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» при выделении средств |
|  | Капитальный ремонт здания МДОУ д.с. в  с. Смоленка (ПМК) | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 37,000 | 37,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» при выделении средств |
|  | Капитальный ремонт здания МДОУ д.с. в с. Лесной Городок | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 24,000 | 24,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» при выделении средств |
|  | Капитальный ремонт здания МДОУ д.с. «Колосок» в  с. Маккавеево | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 33,000 | 33,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» при выделении средств |
|  | Капитальный ремонт здания МДОУ д.с. в с. Яблоново | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 19,000 | 19,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» при выделении средств |
|  | Капитальный ремонт здания МДОУ д.с. «Теремок» на ст. Лесная | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 29,000 | 29,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна в рамках Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» при выделении средств |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом МОУ «СОШ» в с. Маккавеево | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 2,000 | 2,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна при включении в региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом МОУ «ООШ» в с. Ленинский | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2023-2025 | 2,000 | 2,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна при включении в региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом МОУ СОШ в  с. Елизаветино | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2024-2025 | 2,000 | 2,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна при включении в региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом МОУ ООШ в  с. Иргень | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2025 | 2,000 | 2,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна при включении в региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом МОУ СОШ в  с. Смоленка | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2024-20258 | 2,000 | 2,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна при включении в региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом МОУ «СОШ» в с. Новотроицк | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 2,000 | 2,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна при включении в региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом МОУ «СОШ» в с. Александровка | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 8,000 | 8,000 |  |  | Реализация мероприятия возможна при включении в региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
|  | Капитальный ремонт пожарной сигнализации МДОУ детский сад «Росток» в пгт Новокручининский | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 0,060 | 0,060 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в рамках реализации мероприятия государственной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт пожарной сигнализации МДОУ детский сад «Ромашка» в  пгт Новокручининский | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 0,060 | 0,060 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в рамках реализации мероприятия государственной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт пожарной сигнализации МДОУ детский сад «Берёзка» в  с. Смоленка (2 здания) | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 1,200 | 1,200 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в рамках реализации мероприятия государственной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт пожарной сигнализации МДОУ детский сад «Малышок» в  с. Засопка | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 0,070 | 0,070 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в рамках реализации мероприятия государственной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт пожарной сигнализации МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» в пгт Атамановка | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 0,087 | 0,087 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в рамках реализации мероприятия государственной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт пожарной сигнализации МОУ «ООШ» в с. Арахлей | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 0,090 | 0,090 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в рамках реализации мероприятия государственной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт пожарной сигнализации МОУ «СОШ» в  с. Беклемишево | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 0,087 | 0,087 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в рамках реализации мероприятия государственной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт пожарной сигнализации МОУ «ООШ» в  с. Верх-Нарым | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 0,065 | 0,065 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в рамках реализации мероприятия государственной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт пожарной сигнализации МОУ «ООШ» в  с. Иргень | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 0,087 | 0,087 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в рамках реализации мероприятия государственной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт пожарной сигнализации МОУ «СОШ» в с. Домна | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 1,030 | 1,030 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в рамках реализации мероприятия государственной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт пожарной сигнализации МОУ «ООШ» в  п. ст. Лесная | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 1,020 | 1,020 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в рамках реализации мероприятия государственной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт пожарной сигнализации МОУ «СОШ» в  с. Маккавеево | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 2,010 | 2,010 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в рамках реализации мероприятия государственной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт пожарной сигнализации МОУ «СОШ № 2» в  пгт Новокручининский | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 1,060 | 1,060 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в рамках реализации мероприятия государственной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт пожарной сигнализации МОУ «ООШ № 42» в  пгт Новокручининский | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 0,075 | 0,075 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в рамках реализации мероприятия государственной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт пожарной сигнализации МОУ «СОШ» в с. Новотроицк | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 0,076 | 0,076 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в рамках реализации мероприятия государственной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт пожарной сигнализации МОУ «СОШ» в с. Новая Кука | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 1,200 | 1,200 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в рамках реализации мероприятия государственной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт пожарной сигнализации МОУ «СОШ» в с. Сыпчегур | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 0,096 | 0,096 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в рамках реализации мероприятия государственной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт пожарной сигнализации МОУ «СОШ» в с. Сохондо | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 0,087 | 0,0,87 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в рамках реализации мероприятия государственной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт пожарной сигнализации МОУ «ООШ № 28» в  п. Яблоново | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 0,098 | 0,098 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в рамках реализации мероприятия государственной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Капитальный ремонт пожарной сигнализации МОУ «СОШ» в  с. Шишкино | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2025 | 1,400 | 1,400 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в рамках реализации мероприятия государственной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Приобретение технологического оборудования:  - МОУ СОШ  с. Верх-Чита,  - МОУ ООШ  с. Арахлей,  - МОУ СОШ  п. ст. Гонгота,  - МОУ ООШ  с. Елизаветино,  - МОУ СОШ с. Засопка,  - МОУ ООШ  п.ст. Ингода,  - МОУ ООШ  с. Иргень,  - МОУ ООШ  с. Ильинка,  - МОУ ООШ  п.ст. Лесная,  - МОУ СОШ  с. Смоленка,  - МОУ СОШ  с. Шишкино,  - МДОУ «Малыш» пгт Атамановка,  - МДОУ детский сад с. Беклемишево,  - МДОУ детский сад «Северянка»  с. Бургень,  - МДОУ детский сад «Берёзка»  с. Верх-Чита,  - МДОУ детский сад № 4 с. Домна,  - МДОУ детский сад «Березка»  с. Ингода,  - МДОУ детский сад № 16 «Тополек» п. Лесной Городок,  - МДОУ детский сад «Колосок»  с. Маккавеево,  - МДОУ детский сад «Берёзка» с. Смоленка,  - МДОУ детский сад № 10  п. Яблоновая,  - МОУ СОШ  с. Беклемишево,  - МОУ СОШ № 1 пгт Новокручининский,  - МОУ СОШ № 2 пгт Новокручининский,  - МОУ ООШ № 42 пгт Новокручининский,  - МОУ СОШ  пгт Новокручининский,  - МОУ СОШ  с. Новотроицк,  - МОУ ООШ № 28 с. Яблоново,  - МДОУ детский сад «Теремок»  ст. Лесная,  - МДОУ д.с. «Алёнушка»  с. Маккавеево,  - МДОУ «Новокручининский детский сад «Ромашка»,  - МДОУ «Новокручининский детский сад «Росток»  - МДОУ детский сад пгт Новокручининский «Василёк,  - МДОУ детский сад «Колосок»  с. Новотроицк,  - МДОУ детский сад № 6 ст. Сохондо,  - МДОУ детский сад «Чебурашка»  с. Угдан,  - МДОУ детский сад «Незабудка»  с. Шишкино | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022  2022  2022  2022  2022  2022  2023  2023  2023  2023  2023  2023  2023  2023  2023  2024  2024  2024  2024  2024  2024  2024  2024  2024  2024  2025  2025  2025  2025  2025  2025  2025  2025  2025  2025  2025  2025 | 0,087  0,076  0,056  0,076  0,076  0,056  0,074  0,054  0,098  0,090  0,087  0,034  0,043  0,024  0,032  0,054  0,045  0,056  0,034  0,078  0,056  0,067  0,072  0,034  0,043  0,065  0,045  0,037  0,056  0,076  0,067  0,045  0,067  0,054  0,078  0,054  0,035 | 0,087  0,076  0,056  0,076  0,076  0,056  0,074  0,054  0,098  0,090  0,087  0,034  0,043  0,024  0,032  0,054  0,045  0,056  0,034  0,078  0,056  0,067  0,072  0,034  0,043  0,065  0,045  0,037  0,056  0,076  0,067  0,045  0,067  0,054  0,078  0,054  0,035 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в рамках реализации мероприятия государственной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Приобретение компьютерной техники:  - МОУ СОШ  с. Верх-Чита,  - МОУ СОШ  с. Беклемишево,  - МОУ СОШ  с. Домна,  - МОУ ООШ  с. Александровка,  - МОУ СОШ  пгт Атамановка,  - МОУ ООШ  с. Арахлей,  - МОУ ООШ  с. Верх-Нарым,  - МОУ СОШ  п. ст. Гонгота,  - МОУ ООШ  с. Елизаветино,  - МОУ СОШ  с. Засопка,  - МОУ ООШ  п.ст. Ингода,  - МОУ ООШ с. Иргень,  - МОУ ООШ  с. Ильинка,  - МОУ СОШ с. Колочное,  - МОУ СОШ  п. Лесной Городок,  - МОУ ООШ  п.ст. Лесная  - МОУ ООШ  п. Ленинский  - МОУ СОШ  с. Маккавеево,  - МОУ СОШ № 1 пгт Новокручининский,  - МОУ СОШ № 2 пгт Новокручининский,  - МОУ ООШ № 42 пгт Новокручининский,  - МОУ СОШ  пгт Новокручининский,  - МОУ СОШ с. Новотроицк,  - МОУ ООШ с. Сивяково,  - МОУ СОШ  с. Смоленка,  - МОУ СОШ с. Сохондо,  - МОУ СОШ  с. Сыпчегур,  - МОУ СОШ  с. Угдан,  - МОУ СОШ  с. Шишкино,  - МОУ ООШ № 28 с. Яблоново,  - МОУ СОШ с. Новая Кука | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022  2022  2022  2022  2022  2022  2022  2022  2023  2023  2023  2023  2023  2023  2023  2024  2024  2024  2024  2024  2024  2024  2025  2025  2025  2025  2025  2025  2025  2025  2025 | 0,350  0,350  0,560  0,450  0,780  0,350  0,250  0,350  0,340  0,570  0,570  0,350  0,460  0,460  0,370  0,450  0,350  0,560  0,560  0,560  0,350  0,570  0,570  0,540  0,540  0,650  0,450  0,560  0,780  0,560  0,560 | 0,350  0,350  0,560  0,450  0,780  0,350  0,250  0,350  0,340  0,570  0,570  0,350  0,460  0,460  0,370  0,450  0,350  0,560  0,560  0,560  0,350  0,570  0,570  0,540  0,540  0,650  0,450  0,560  0,780  0,560  0,560 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в рамках реализации мероприятия государственной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Приобретение интерактивных досок, документ камер:  - МОУ СОШ  с. Верх-Чита,  - МОУ СОШ  с. Беклемишево,  - МОУ СОШ  с. Домна,  - МОУ ООШ  с. Александровка,  - МОУ СОШ  пгт Атамановка,  - МОУ ООШ  с. Арахлей,  - МОУ ООШ  с. Верх-Нарым,  - МОУ СОШ  п. ст. Гонгота,  - МОУ ООШ  с. Елизаветино,  - МОУ СОШ с. Засопка,  - МОУ ООШ  п.ст. Ингода,  - МОУ ООШ с. Иргень,  - МОУ ООШ  с. Ильинка,  - МОУ СОШ с. Колочное,  - МОУ СОШ  п. Лесной Городок,  - МОУ ООШ  п.ст. Лесная,  - МОУ ООШ п. Ленинский,  - МОУ СОШ  с. Маккавеево,  - МОУ СОШ № 1 пгт Новокручининский,  - МОУ СОШ № 2 пгт Новокручининский,  - МОУ ООШ № 42 пгт Новокручининский,  - МОУ СОШ  пгт Новокручининский,  - МОУ СОШ с. Новотроицк,  - МОУ ООШ с. Сивяково,  - МОУ СОШ  с. Смоленка,  - МОУ СОШ с. Сохондо,  - МОУ СОШ  с. Сыпчегур,  - МОУ СОШ  с. Угдан,  - МОУ СОШ  с. Шишкино,  - МОУ ООШ № 28 с. Яблоново,  - МОУ СОШ с. Новая Кука | Министерство обра-зования, науки и мо-лодежной политики Забайкальского края, администрация му-ниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022  2022  2022  2022  2022  2022  2022  2022  2023  2023  2023  2023  2023  2023  2023  2023  2024  2024  2024  2024  2024  2024  2024  2024  2025  2025  2025  2025  2025  2025  2025 | 0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720 | 0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720  0,720 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в рамках реализации мероприятия государственной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» |
|  | Создание (обновление) материально-технической базы общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в МОУ ООШ с. Беклемишево | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 2022-2025 | 1,100 | 1,100 |  |  | Источник финансирования не определен. Возможность включения в рамках реализации мероприятия регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» |
|  | Разработка ПСД на ремонт МОУ СОШ муниципального района «Читинский район» | Администрация му-ниципального района «Читинский район» | 2021-2024 | 7,200 | 7,200 |  |  | За счет средств местного бюджета |
|  | Разработка ПСД на ремонт МДОУ муниципального района «Читинский район» | Администрация му-ниципального района «Читинский район» | 2021-2024 | 4,800 | 4,800 |  |  | За счет средств местного бюджета |
|  | Разработка ПСД на ремонт спортивных залов учреждений образования муниципального района «Читинский район» | Администрация му-ниципального района «Читинский район» | 2021-202 | 4,800 | 4,800 |  |  | За счет средств местного бюджета |
|  | Разработка ПСД на ремонт сигнализации МОУ СОШ муниципального района «Читинский район» | Администрация му-ниципального района «Читинский район» | 2021-2024 | 12,000 | 12,000 |  |  | За счет средств местного бюджета |
|  | Разработка ПСД на строительство детских садов МДОУ муниципального района «Читинский район» | Администрация му-ниципального района «Читинский район» | 2021-2024 | 3,600 | 3,600 |  |  | За счет средств местного бюджета |
|  | Строительство спортивного зала МОУ ООШ в  с. Ильинка | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2024 | 7,296 | 7,926 |  |  | Источник финансирования не определен |
|  | Строительство спортивного зала МОУ ООШ в  с. Сивяково | Администрация му-ниципального района «Читинский район» | 2025 | 17,896 | 17,896 |  |  | Источник финансирования не определен |
|  | Строительство спортивного зала МОУ СОШ в  с. Лесной Городок | Администрация му-ниципального района «Читинский район» | 2025 | 17,896 | 17,896 |  |  | Источник финансирования не определен |
| **Итого** | | | | | **4218,35** | **4085,63** | **132,72** |  |  |
| **Итого по разделу 6** | | | | | **4464,06** | **4286,505** | **177,55** |  |  |
| **8. Социальная сфера** | | | | | | | | | |
| **Мероприятия, обеспеченные финансированием** | | | | | | | | | |
|  |  | Адаптация для инвалидов и других МГН Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека» пгт Атамановкаул. Матюгина, д.158 | Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 0,60 | 0 | 0,6 |  | В рамках государственной программы «Доступная среда» |
|  |  | Адаптация для инвалидов и других МГН филиала Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный дом культуры» ДК в  с. Карповка, мкр. Сосновый, д. 1 | Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 0,60 | 0 | 0,60 | - | В рамках государственной программы «Доступная среда» |
|  |  | Адаптация для инвалидов и других МГН Муниципального бюджетного учреждения культуры Досугово-библиотечный информационный центр «Родник»,  пгт Новокручининский,  ул. Рабочая, 34 | Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 1,0 | 0 | 1,0 |  | В рамках государственной программы «Доступная среда» |
|  |  | Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры | Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021 | 1,04 | 0 | 1,04 |  | В рамках государственной программы «Доступная среда» |
|  |  | Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры | Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края,  администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022 | 1,20 | 0 | 1,20 |  | В рамках государственной программы «Доступная среда» |
|  | Увеличение рождаемости в крае, достижение значения суммарного коэффициента рождаемости к 2025 г. − 2,025 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 2020-2024 | 557,45 | 504,6 | 52,85 |  | В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |
| **Итого** | | | | | **561,89** | **504,6** | **57,29** |  |  |
| **Мероприятия, не обеспеченные финансированием** | | | | | | | | | |
|  | Увеличение рождаемости в крае, достижение значения суммарного коэффициента рождаемости к 2025 г. − 2,025 | Строительство первого в Забайкальском крае инновационного круглогодичного культуроориентированного оздоровительного комплекса для 60 детей Забайкальского края на базе загородного оздоровительного лагеря «Сосновый бор» ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Спасатель» Забайкальского края | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 2024 | 370 | 370 |  |  | Мероприятие предложено для внесения в перечень мероприятий программы территориального развития Забайкальского края |
|  | Создание условий для реабилитации инвалидов в учреждениях социальной защиты | Строительство очистных сооружений в ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Спасатель» Забайкальского края, в т.ч. разработка проектно-сметной документации | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 2021-2022 | 40 | 40 |  |  | Мероприятие предложено в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
|  | Создание условий для реабилитации инвалидов в учреждениях социальной защиты | Реконструкция бассейна в ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Спасатель» Забайкальского края | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | 2022 | 5 | 5 |  |  | Мероприятие предложено в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края |
| **Итого** | | | | | **415,0** | **415,0** | **0,0** |  |  |
| **Итого по разделу 8** | | | | | **976,89** | **919,6** | **57,29** |  |  |
| **9. Сельское хозяйство** | | | | | | | | | |
| **Мероприятия, не обеспеченные финансированием** | | | | | | | | | |
|  |  | Разработка и проведение первого этапа мероприятий по присвоению СПСК «Рушмалей» статуса племенного хозяйства | Администрация муниципального района «Читинский район» | 2021-2023 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  на 2021–2025 годы» (программа находится в разработке) |
| **Итого по разделу 9** | | | | | **2,5** |  |  | **2,5** |  |
| **10. Мероприятия, планируемые в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»** | | | | | | | | | |
| **Мероприятия, обеспеченные финансированием** | | | | | | | | | |
|  | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (2020 г. – 3,493 км) | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Тасей», расположенной в границах сельского поселения «Арахлейское» в Читинском районе Забайкальского края | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2020 | 202,9 | 150,4 | 52,5 |  | Государственная программа Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий» |
| **Итого** | | | | | **202,9** | **150,4** | **52,5** |  |  |
| **Мероприятия, не обеспеченные финансированием** | | | | | | | | | |
|  | Ввод (приобретение) жилья  2021 г. –  717 кв. м | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021 | 16,68 | 11,10 | 0,58 | 5,00 | Реализация мероприятия возможна в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»  Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |
|  |  | Капитальный ремонт МБУК «РДК» в с. Засопка | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022 | 36,69 | 21,28 | 15,04 | 0,37 | Реализация мероприятия возможна в рамках государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий» при условии:  завершения разработки проектно-сметной документации до начала 4 квартала 2020 г.; при условии прохождения в 2021 году проекта комплексного развития с. Засопка конкурсного отбора в Минсельхозе России в рамках ведомственного целевого проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы РФ «Комплексного развития сельских территорий» |
|  |  | Капитальный ремонт МДОУ детский сад «Малышок»в с. Засопка | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022 | 37,85 | 21,95 | 15,52 | 0,38 |
|  |  | Благоустройство сельских территорий | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2021-2022 | 2,05 |  | 2,05 |  | Реализация мероприятия возможна в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» при условии прохождения конкурсного отбора в Министерстве сельского хозяйства Забайкальского края в рамках мероприятия «Благоустройство сельских территорий; целевое значение показателя определяется районом с учетом количества подготовленных и планируемых к подготовке проектов по благоустройству» |
|  |  | Современный облик сельских территорий | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, администрация муниципального района «Читинский район» (по согласованию) | 2022-2024 | 16,3 |  | 16,3 |  | Реализация мероприятия возможна в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»  Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» при условии прохождения конкурсного отбора в Министерстве сельского хозяйства Забайкальского края |
| **Итого** | | | | | **109,57** | **54,33** | **49,49** | **5,75** |  |
| **Итого по разделу 10** | | | | | **312,47** | **204,73** | **101,99** | **5,75** |  |
| **Всего** | | | | | **11653,71** | **8981,09** | **2662,52** | **10,10** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_