**ПРОТОКОЛ № 8**

публичных слушаний по обсуждению проекта рекультивации нарушенных земель, отведенных под отвалы вскрышных пород Урейского угольного месторождения (на земельных участках с кадастровыми номерами 80:03:000000:392; 80:03:000000:362; 80:03:000000:393)

«08» ноября 2022 года с. Дульдурга

Начало: 11-00 Окончание: 12-00

Присутствовало: 17 человек.

Место проведения: Слушания проводятся по адресу: Забайкальский край, Дульдургинский район, с. Дульдурга, ул. Советская, 28 в здании администрации муниципального района «Дульдургинский район».

«Проект рекультивации нарушенных земель, отведенных под отвалы вскрышных пород Урейского угольного месторождения» (на земельных участках с кадастровыми номерами 80:03:0000000:392; 80:03:000000:362; 80:03:000000:393) опубликован на сайте администрации МР «Дульдургинский район».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Принятие «Проекта рекультивации нарушенных земель, отведенных под отвалы вскрышных пород Урейского угольного месторождения»:

Привидение в соответствие с:

- Федеральный закон «О недрах» № 2395-1 от 21.02.1992 г. (с изменениями и  
дополнениями от 08.12.2020 г.);

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. (с изменениями и дополнениями от 02.07. 2021 г.);

- "Земельный кодекс Российской Федерации" № 136-ФЗ от 25.10.2001 (ред. от  
31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020);  
- Постановление Правительства РФ "О проведении рекультивации и консервации земель» № 800 от 10.07.2018 г. (с изменениями и дополнениями от 07.03.2019 г.).

**С Л У Ш А Л И:**

Вступительное слово от администрации муниципального района «Дульдургинский район» - Ракшаева Надежда Дондоковна.

Вступительное слово от ООО «Урейский угольный разрез» - Поздняков Павел Юрьевич.

Выступала по проекту рекультивации нарушенных земель, отведенных под отвалы вскрышных пород Урейского угольного месторождения» (на земельных участках с кадастровыми номерами 80:03:0000000:392; 80: 03:000000:362; 80:03:000000:393) - Петри Екатерина Владимировна.

Площадь восстанавливаемых земель под отвалами вскрыши равна площади  
нарушенных и составит 176,1 га; Информация по земельным участкам, на которых расположены отвалы вскрыши, подлежащие рекультивации на 6 год отработки месторождения (в 2028 году).

Участки месторождения не попадают в зоны с особыми условиями использования территорий других объектов.

В границах земельных участков Урейского месторождения, на которых расположены отвалы вскрыши отсутствуют особо охранные природные территории, территории объектов культурного наследия Российской Федерации, территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и другие.

Согласно требованиям, ст.13 №136-ФЗ «Земельного кодекса Российской Федерации», ст.26 закона РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», ст. 20, 153 ПБ 07-601-03 «Правил охраны недр» настоящим проектом предусматривается рекультивация земельных участков, нарушенных в ходе производства горных работ при отработке карьера для добычи каменного угля.

Направление рекультивации принято с учётом ГОСТ 17.5.1.02–85 «Классификации нарушенных земель для рекультивации» и технических условий на рекультивацию. На основании ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации» рекультивация нарушенной поверхности проектом предусмотрена в два последовательных этапа: технический и биологический.

Для выполнения технических условий на рекультивацию нарушенных земель данным проектом предусматривается:

1. Снятие плодородного слоя почвы мощностью 0,2 м и складирование его в резерв (отвалы ПСП, высотой не более 10 м), до момента последующего его использования при рекультивации.

2. Размещение отвалов ПСП для временного хранения обязательно производить отдельно от отвалов вскрышных пород, обеспечить сохранность ПСП, как ценного медленно-возобновляемого ресурса до начала работ по рекультивации.

3. Создание уклонов поверхности в соответствии с действующими нормами и правилами, путем планировки земельных участков или породных отвалов бульдозером срезанием возвышенностей и перемещением горной массы во впадины с последующим разравниванием поверхности по дну.  
4. Нанесение ПСП на рекультивируемую поверхность средней мощностью 0,2 м.

5. Биологический этап рекультивации, заключается в посеве многолетних трав по выположенным поверхностям отвалов вскрышных пород

Планируемый срок начала проведения рекультивационных работ:  
- технический этан - с середины апреля 2027 года, на следующий год после  
окончания отработки месторождения;

-биологический этап - теплый период на следующий год после технического этапа рекультивации в 2027 году.

Срок окончания работ по рекультивации земель –2028 год.

**Р Е Ш И Л И:** Принять «проект рекультивации нарушенных земель, отведенных под отвалы вскрышных пород Урейского угольного месторождения» (на земельных участках с кадастровыми номерами 80:03:0000000:392; 80:03:000000:362; 80:03:000000:393)

Голосовали: «за» - 16 чел., «против» - нет, «воздержавшихся» - 1

Председатель Н.Д. Ракшаева

Секретарь Т.Д. Дылгырова