ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

«Газимуро-Заводский район»

№\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство территорий муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2021 – 2024 годы»**

с. Газимурский Завод

2020 год

**Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Благоустройство территорий муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 годы» (далее – Программа) |
| Разработчик      программы | Отдел архитектуры, строительства, инвестиционной политики и жилищно-коммунального хозяйства; |
| Исполнители основных мероприятий программы | -Органы местного самоуправления.  - Предприятия ЖКХ района. |
| Цель программы | Выполнение комплексного благоустройства территорий сельских поселений муниципального района «Газимуро-Заводский район» с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального климата. |
| Задачи программы | Исполнение мероприятий по вопросам благоустройства и укреплению материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры, повышение уровня внешнего благоустройства территории населенных пунктов, их чистоты, решение экологических и санитарных проблем |
| Сроки реализации программы | 2021-2024 г.г. |
| Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы | - улучшение условий проживания жителей;  - повышение уровня благоустройства   территорий сельских поселений муниципального района «Газимуро-Заводский район»  -предупреждение  аварийных  ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности  человека. |
| Источники финансирования программы | Средства  бюджета  муниципального района «Газимуро-Заводский район», всего 40 055,0 тыс.руб., в том числе по годам:  2021 год – 13 210,0 тыс.руб.  2022 год – 9 560,0 тыс. руб.  2023 год – 9 640,0 тыс. руб.  2024 год – 7 645,0 тыс.руб. |

**Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы действия муниципальной программы**

Право  граждан  на  благоприятную  среду  жизнедеятельности  закреплено  в  основном законе  государства – Конституции  Российской Федерации, в связи  с  чем  создание  благоприятной  для  проживания  и хозяйствования  среды является  одной  из  социально  значимых  задач, на успешное  решение  которой  должны быть  направлены  совместные  усилия  органов  государственной власти и местного самоуправления  при  деятельном участие в  ее  решение  населения. Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования сельских поселений района имеет большое значение инженерное благоустройство его территорий. Инженерное благоустройство территорий включает в себя такие вопросы, как устройство внешнего освещения, озеленения, обустройство детских, спортивных и хозяйственных площадок. Проблема  благоустройства является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

Оборудование детских площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные, физические способности детей.

Для населения среднего и старшего возраста зоны отдыха должны создавать атмосферу покоя, душевного комфорта.

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач улучшения благоустройства территории  за счет привлечения средств бюджета муниципального района «Газимуро-Заводский район»

**Раздел 3. Перечень мероприятий программы**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Раздел | Срок  исполнения | Источник  финансирования. | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | ежегодно | Средства  бюджета  муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 4040,0 | 1760,0 | 1040,0 | 1045,0 |
| 2. | Установка, реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок | ежегодно | Средства  бюджета  муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 1170,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 3. | Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха | ежегодно | Средства  бюджета  муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения | ежегодно | Средства  бюджета  муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 5. | Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на территории сельского поселения | ежегодно | Средства  бюджета  муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 6. | Работы по озеленению территории поселения | ежегодно | Средства  бюджета  муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 7. | Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) | ежегодно | Средства  бюджета  муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 500,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8. | Организация и содержание мест захоронений | ежегодно | Средства  бюджета  муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Иные мероприятия | ежегодно | Средства  бюджета  муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 7000,0 | 6000,0 | 7000,0 | 5000,0 |
|  | Итого |  |  | 13210,0 | 9560,0 | 9640,0 | 7645,0 |

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | |
|  |  | 2021 год реализации | 2022 год реализации | 2023 год реализации. | 2024 год реализации |
| Программа | Всего | 13210,0 | 9560,0 | 9640,0 | 7645,0 |
| Благоустройство территорий муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 г.г. | бюджет муниципального района «Газимуро-Заводский район» | 13210,0 | 9560,0 | 9640,0 | 7645,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники \*: | х | х | х | х |
| федеральный бюджет \* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет \* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц \* | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Раздел 5.   Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Муниципальной программой предусматривается исполнение в 2021-2024 гг. мероприятий по вопросам благоустройства, дорожного хозяйства и укреплению материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих надлежащее состояние населенных пунктов муниципального района «Газимуро-Заводский район»

Результатом реализации программы станет  повышение  уровня  благоустройства территории. Она позволит предупредить аварийные ситуации угрожающие жизнедеятельности человека, движению транспорта; улучшит экологическое состояние населенных пунктов.

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые показатели и индикаторы, на достижение которых направлены мероприятия муниципальной программы** | **Ед.измер.** | **Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы** | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| - доля организации освещения населенных пунктов | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - доля организации установки детских площадок: | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - доля организации и содержания мест захоронения | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - доля организации благоустройства сельских поселений, в том числе ремонт дорог | % | 25 | 25 | 25 | 25 |