**Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07 сентября 2021 года № 428

*село Газимурский Завод*

**О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район», утверждённую постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» от 17 октября 2017 года № 384**

В целях проведения актуализации муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Газимуро-Заводского района» и приведения нормативно-правовой базы в соответствие с действующим законодательством, администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» **постановляет:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Газимуро-Заводского района», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» 17 октября 2017 года № 384 изложив Приложение №1 Программы в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Газимуро-Заводский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел АСИП и ЖКХ администрации муниципального района «Газимуро-заводский район».

Глава муниципального района

«Газимуро-Заводский район» Р.О. Задорожин

Приложение

к постановлению администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»

от 07 сентября 2021 года № 428

«Приложение №1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Газимуро-Заводского района», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Газимур-Заводский район» от «17» октября 2017 года № 384

**Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Газимуро-Заводского района, в отношении которых, на период реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Газимуро-Заводского района», планируется проведение капитального ремонта общего имущества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | нп. Рудник Солонечный, ул. Новая, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 2 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | нп. Рудник Солонечный, ул. Новая, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 3 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | нп. Рудник Солонечный, ул. Новая, д. 26 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 4 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | нп. Рудник Солонечный, ул. Новая, д. 26 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 5 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | нп. Рудник Солонечный, ул. Новая, д. 26 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 6 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | нп. Рудник Солонечный, ул. Новая, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 7 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | нп. Рудник Солонечный, ул. Новая, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 8 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | нп. Рудник Солонечный, ул. Новая, д. 28 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 9 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | нп. Рудник Солонечный, ул. Новая, д. 28 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 10 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | нп. Рудник Солонечный, ул. Новая, д. 28 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 11 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 12 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 13 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 1 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 14 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 15 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 1 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 16 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 17 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 18 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 19 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 20 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 10 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 21 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 22 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 10 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 23 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 10 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 24 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 25 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 26 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 27 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 11 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 28 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 11 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 29 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 11 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 30 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 11 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 31 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 32 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 33 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 34 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 12 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 35 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 12 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 36 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 12 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 37 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 12 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 38 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 39 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 40 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 41 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 13 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 42 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 13 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 43 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 13 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 44 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 13 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 45 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 16 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 46 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 47 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 48 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 49 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 16 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 50 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 16 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 51 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 16 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 52 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 53 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 54 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 55 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 19 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 56 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 19 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 57 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 19 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 58 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 19 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 59 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 60 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 61 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 62 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 2 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 63 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 64 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 2 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 65 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 66 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 67 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 68 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 69 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 3 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 70 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 71 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 3 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 72 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 73 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 74 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 75 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 4 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 76 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 77 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 4 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 78 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 79 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 80 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 81 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 82 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 5 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 83 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 84 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 5 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 85 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 86 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 87 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 88 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 6 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 89 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 90 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 6 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 91 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 92 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 93 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 94 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 94 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 7 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 96 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 97 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 7 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 98 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 99 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 100 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 101 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 102 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 8 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 103 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 104 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 8 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 105 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 106 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 107 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 108 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 9 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 109 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 9 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 110 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | п. Новоширокинский, ул. ДОС, д. 9 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 111 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | с. Солонечный, ул. Мира, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 112 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | с. Солонечный, ул. Мира, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 113 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | с. Солонечный, ул. Мира, д. 34 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 114 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | с. Солонечный, ул. Мира, д. 34 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 115 | Муниципальный район "Газимуро-Заводский район" | с. Солонечный, ул. Мира, д. 34 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |

**»**