Проект

Администрация Газимуро-Заводского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________2024 года                                                                                       №

с. Газимурский Завод

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Газимуро-Заводского муниципального округа на 2025-2028 годы»

В целях повышения энергетической эффективности потребления ресурсов и экономии бюджетных средств, руководствуясь Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Газимуро-Заводского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Газимуро-Заводского муниципального округа от 16 апреля 2024 года г. №227, руководствуясь Уставом Газимуро-Заводского муниципального округа администрация Газимуро-Заводского муниципального округа постановляет:

I. Утвердить муниципальную программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Газимуро-Заводского муниципального округа на 2025-2028 годы.

2. Постановление администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 годы» от 19 января 2021 года №38 считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

4. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Газимуро-Заводского муниципального округа www.gazzavod.75.ru.

Глава Газимуро-Заводского

муниципального округа                                                                                             М.А. Ишенин

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Газимуро-Заводского

муниципального округа

от __________ 2024 года № ___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НА 2025-2028 ГОДЫ»

Раздел I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Газимуро-Заводского муниципального округа на 2025-2028 годы |
| --- | --- |
| Разработчики Программы | Отдел архитектуры, строительства, инвестиционной политики и ЖКХ администрации Газимуро-Заводского муниципального округа |
| Исполнители мероприятий муниципальной программы | Органы местного самоуправления Подведомственные муниципальные бюджетные организации |
| Цели муниципальной программы | - Повышение энергетической эффективности потребления ресурсов и экономии бюджетных средств. - обеспечение потребности в энергоресурсах за счет возобновляемых источников |
| Задачи муниципальной программы | - снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования организаций; - снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов; - сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025-2028 гг. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Объемы финансирования составляют 4780,0 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2025 год –880,0 тыс.руб. - 2026 год –1300,0 тыс.руб. - 2027 год –-1300,0 тыс.руб. - 2028 год – 1300,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение ежегодного сокращения объёмов потребления электрической, тепловой энергии и холодной воды |

- Раздел 2. Характеристика текущего состояния в сфере действия муниципальной Программы

Систематическая работа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных секторах и сферах экономики России началась после принятия Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее- Закон)

Данный Закон – стал базовым документом, определяющим и политику района в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий на объектах бюджетной сферы является необходимым условием развития района. Повышение эффективности использования ТЭР позволит решить целый ряд проблем, накопившихся к настоящему времени. Среди них основными являются следующие:

1) Высокий уровень потерь ТЭР и воды;

Повышение потерь при потреблении коммунальных услуг присутствуют на стадиях передачи, и потребления ТЭР и воды. Так, например, высокий уровень потерь тепловой энергии в зданиях вследствие низкой энергетической эффективности ограждающих конструкций, высокая изношенность систем коммунальной инфраструктуры, отсутствия приборов учета потребления ресурсов, низкого уровня обслуживания. В целом потери ресурсов в бюджетной сфере можно оценить величиной 5-10 %. Потери ТЭР и воды создают повышенную финансовую нагрузку на бюджетные учреждения и в целом на бюджет Газимуро-Заводского муниципального округа.

2) Рост тарифного давления на организации бюджетной сферы:

низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обуславливают рост тарифного давления на организации бюджетной сферы.

Единственным выходом из существующей ситуации для бюджетных учреждений Газимуро-Заводского муниципального округа является проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе округа. Первоочередным этапом работ является оснащение средствами учета расхода энергоресурсов и воды. Введение приборного учета позволяет регулировать потребление ТЭР и воды в зависимости от времени суток и температуры наружного воздуха. Регулирование осуществляется широким набором средств, включающим простейшие регуляторы прямого действия и системы на основе многофункциональных электронных контролеров. При установке на объектах бюджетной сферы автоматического регулирования теплопотребления возникает необходимость в модернизации системы отопления здания.

Модернизация системы отопления предусматривает:

1. ревизию системы отопления, выявление и замену изношенных участков, промывку системы;

2. изменение схемы системы отопления для реализации возможности регулирования параметров расхода и температуры теплоносителя.

Оценка реального потребления энергоресурсов, резервов его снижение, а также целесообразности проведения энергосберегающих мероприятий проводится по результатам энергетических обследований (энергоаудитов) учреждений бюджетной сферы.

Из вышеуказанного следует, что энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования всех сфер деятельности района. При непрерывном росте цен на энергоресурсы, только повышение эффективности использования энергоносителей, позволит добиться экономии как топливно – энергетических, так и финансовых ресурсов.

Раздел 3.Перечень мероприятий программы

Основными целями программы являются:

- Повышение энергетической эффективности потребления ресурсов и экономии бюджетных средств.

- обеспечение потребности в энергоресурсах за счет возобновляемых источников

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

- снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования организаций;

- снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов;

| Наименование мероприятий | Потребность в финансовых средствах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе по годам тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Модернизация уличного освещения | 1500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Замена ламп накаливания на светодиодные лампы | 230,0 | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Установка приборов учета холодной воды | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100.0 | 100,0 |
| Установка приборов учета тепловой энергии | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100.0 | 100,0 |
| Улучшение энергосберегающих характеристик конструкций зданий | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Промывка системы отопления | 250,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| ИТОГО | 4780,0 | 880,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |

В результате осуществления основных мероприятий настоящей Программы планируется достичь экономии потребления ТЭР и воды на объектах бюджетной сферы в объеме 10% от существующего уровня потребления.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации программы

| Наименование программы | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год реализации | 2026 год реализации | 2027 год реализации. | 2028 год реализации |
|  | Всего:4780,0 тыс.руб. | 880,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Газимуро-Заводского муниципального округа 2025-2028 годы» | бюджет Газимуро-Заводского муниципального округа | 880,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники *: | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет * | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет * | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства юридических и физических лиц * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По мероприятиям | бюджет Газимуро-Заводского муниципального округа |  |  |  |  |
|  | Модернизация уличного освещения | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Замена ламп накаливания на светодиодные лампы | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Установка приборов учета холодной воды | 100,0 | 100,0 | 100.0 | 100,0 |
|  | Установка приборов учета тепловой энергии | 100,0 | 100,0 | 100.0 | 100,0 |
|  | Улучшение энергосберегающих характеристик конструкций зданий | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Промывка системы отопления | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

Раздел 5. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) программы

| Наименование | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) * | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Газимуро-Заводского муниципального округа 2025-2028 годы» |  |  |  | 2025 год реализации |  | 2026 год реализации | 2027 год реализации |  | 2028 год реализации |
| Модернизация уличного освещения | Доля модернизированного освещения |  | % |  |  | 50 | 25 |  | 25 |
| Замена ламп накаливания на светодиодные лампы | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади | ОПээ.мо / П мо | кВтч/кв.м | 0,15 |  | 0,14 | 0,14 |  | 0,13 |
| Установка приборов учета холодной воды | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | (ОП мо.хвс.учет / ОП мо.вс.общий) * 100 | % | 85 |  | 90 | 90 |  | 90 |
|  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1человека) | ОП хвс.мо/Кмо | куб.м/чел. | 37 |  | 36 | 35 |  | 35 |
| Установка приборов учета тепловой энергии | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | (ОП мо.тэ.учет / ОП мо.тэ.общий) *100 | % | 80 |  | 85 | 95 |  | 100 |
|  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади | ОПээ.мо / П мо | кВтч/кв.м | 0,15 |  | 0,14 | 0,14 |  | 0,13 |
| Улучшение энергосберегающих характеристик конструкций зданий | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | ОП тэ.мо / П мо | Гкал/кв.м | 0,58 |  | 0,57 | 0,56 |  | 0,55 |
| Промывка системы отопления | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются после проведения мероприятия | (ОП мо.тэ.учет / ОП мо.тэ.общий) *100 | % | 80 |  | 85 | 95 |  | 100 |