Администрация Газимуро-Заводского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2024 года                                                                                      № 779

село Газимурский Завод

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Газимуро-Заводского муниципального округа

на 2025 – 2028 годы»

В целях развития муниципального хозяйства, территории и для обеспечения комфортных условий для проживания граждан на территории Газимуро-Заводского муниципального округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст.11 Федерального закона №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Газимуро-Заводского муниципального округа, утвержденным постановлением Администрации Газимуро-Заводского муниципального округа от 16 апреля 2024 года №227, руководствуясь Уставом Газимуро-Заводского муниципального округа, администрация Газимуро-Заводского муниципального округа постановляет:

- Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территорий Газимуро-Заводского муниципального округа на 2025 – 2028 годы» (прилагается).

- Постановление администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий муниципального района «Газимуро-Заводский район» на 2021-2024 годы» от 27 января 2021 года №55 считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте Газимуро-Заводского муниципального округа www.gazzavod.75.ru.

Глава Газимуро-Заводского

муниципального округа                                                                               М.А. Ишенин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Газимуро-Заводского муниципального округа

от 10 декабря 2024 года № 779

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территорий Газимуро-Заводского муниципального округа  на 2025 – 2028 годы»

с. Газимурский Завод

2024 год

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Благоустройство территорий Газимуро-Заводского муниципального округа на 2025-2028 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Отдел архитектуры, строительства, инвестиционной политики и жилищно-коммунального хозяйства; |
| Исполнители основных мероприятий программы | -Органы местного самоуправления. - Предприятия ЖКХ района. |
| Цель программы | Выполнение комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Газимуро-Заводского муниципального округа с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального климата. |
| Задачи программы | Исполнение мероприятий по вопросам благоустройства и укреплению материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры, повышение уровня внешнего благоустройства территории населенных пунктов, их чистоты, решение экологических и санитарных проблем |
| Сроки реализации программы | 2025-2028 г.г. |
| Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы | - улучшение условий проживания жителей; - повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов Газимуро-Заводского муниципального округа -предупреждение аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. |
| Источники финансирования программы | Средства бюджета Газимуро-Заводского муниципального округа, всего 7 800,00 тыс.руб., в том числе по годам: 2025 год – 2 350,00 тыс.руб. 2026 год – 1 950,00 тыс. руб. 2027 год – 1 750,00 тыс. руб. 2028 год – 1 750,00 тыс.руб. |

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы действия муниципальной программы

Право  граждан  на  благоприятную  среду  жизнедеятельности  закреплено  в  основном законе  государства – Конституции  Российской Федерации, в связи  с  чем  создание  благоприятной  для  проживания  и хозяйствования  среды является  одной  из  социально  значимых  задач, на успешное  решение  которой  должны быть  направлены  совместные  усилия  органов  государственной власти и местного самоуправления  при  деятельном участие в  ее  решение  населения. Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования населенных пунктов Газимуро-Заводского муниципального округа имеет большое значение инженерное благоустройство его территорий. Инженерное благоустройство территорий включает в себя такие вопросы, как устройство внешнего освещения, озеленения, обустройство детских, спортивных и хозяйственных площадок. Проблема  благоустройства является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

Оборудование детских площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные, физические способности детей.

Для населения среднего и старшего возраста зоны отдыха должны создавать атмосферу покоя, душевного комфорта.

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач улучшения благоустройства территории  за счет привлечения средств бюджета Газимуро-Заводского муниципального округа.

Раздел 3. Перечень мероприятий программы

тыс.руб.

| N п/п | Раздел | Срок исполнения | Источник финансирования. | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории населенных пунктов | ежегодно | Средства бюджета Газимуро-Заводского муниципального округа | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2. | Установка, реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок | ежегодно | Средства бюджета Газимуро-Заводского муниципального округа | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3. | Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха | ежегодно | Средства бюджета Газимуро-Заводского муниципального округа | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4. | Вывоз несанкционированных свалок с территории населенных пунктов | ежегодно | Средства бюджета Газимуро-Заводского муниципального округа | 350,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5. | Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на территории населенных пунктов | ежегодно | Средства бюджета Газимуро-Заводского муниципального округа | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6. | Работы по озеленению территории населенных пунктов | ежегодно | Средства бюджета Газимуро-Заводского муниципального округа | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 7. | Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) | ежегодно | Средства бюджета Газимуро-Заводского муниципального округа | 500,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8. | Организация и содержание мест захоронений | ежегодно | Средства бюджета Газимуро-Заводского муниципального округа | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | Итого |  |  | 2350,00 | 1950,00 | 1750,00 | 1750,00 |

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации программы

| Наименование | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год реализации | 2026 год реализации | 2027 год реализации. | 2028 год реализации |
| Программа | Всего | 2350,00 | 1950,00 | 1750,00 | 1750,00 |
| Благоустройство территорий Газимуро-Заводского муниципального округа на 2025-2028 г.г. | бюджет Газимуро-Заводского муниципального округа | 2350,00 | 1950,00 | 1750,00 | 1750,00 |
|  | иные не запрещенные законодательством источники *: | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет * | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет * | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства юридических и физических лиц * | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5.   Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Муниципальной программой предусматривается исполнение в 2025-2028 гг. мероприятий по вопросам благоустройства, дорожного хозяйства и укреплению материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры реализация комплекса мероприятий, обеспечивающих надлежащее состояние населенных пунктов Газимуро-Заводского муниципального округа.

Результатом реализации программы станет  повышение  уровня  благоустройства территории. Она позволит предупредить аварийные ситуации угрожающие жизнедеятельности человека, движению транспорта; улучшит экологическое состояние населенных пунктов.

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| Муниципальная программа «Благоустройство территорий Газимуро-Заводского муниципального округа на 2025-2028 годы» Мероприятия | Целевые показатели и индикаторы, на достижение которых направлены мероприятия муниципальной программы | Ед.измер. | Значение индикатора по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории населенных пунктов | - доля организации освещения населенных пунктов | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Установка, реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок | - доля организации установки детских площадок: | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха (субботники, проведение акций) | - доля уборки территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Вывоз несанкционированных свалок с территории населенных пунктов | - доля организации благоустройства сельских поселений, в том числе ремонт дорог | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Формовочная обрезка и валка деревьев по населённым пунктам расположенным на территории населенных пунктов | - доля обрезки и валки деревьев по населенным пунктам | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Работы по озеленению территории населенных пунктов | - доля озеленения территорий | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) | - доля установки элементов благоустройства | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Организация и содержание мест захоронений | - доля организации и содержания мест захоронения | % | 25 | 25 | 25 | 25 |