УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Газимуро – Заводского муниципального округа

№ ___ от __ марта  2026 года

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

Газимуро - Заводского муниципального округа на 2026-2029 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды Газимуро-Заводского муниципального округа на 2026-2029 годы»

(далее – муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Управление территориального развития администрации Газимуро - Заводского муниципального округа |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация Газимуро - Заводского муниципального округа |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территорий Газимуро - Заводского муниципального округа |
| Задачи Программы | − повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Газимуро - Заводского муниципального округа; − повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Газимуро - Заводского муниципального округа; − повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Газимуро - Заводского муниципального округа. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | − доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Газимуро - Заводского муниципального округа; − доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения Газимуро - Заводского муниципального округа. |
| Сроки этапы реализации Программы | 2026-2029 г.г. |
| Объёмы бюджетных ассигнований Программы * | Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы в 2026-2029 годах за счет всех источников составляет 27823,34 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования: Федеральный бюджет – 20000,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год – 20000,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб. 2028 год – 0,00 тыс. руб. 2029 год – 0,00 тыс. руб. Бюджет Забайкальского края – 202,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год – 202,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб. 2028 год – 0,00 тыс. руб. 2029 год – 0,00 тыс. руб. Бюджет Газимуро - Заводского муниципального округа 4846,27 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год – 4846,27 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб. 2028 год – 0,00 тыс. руб. 2029 год – 0,00 тыс. руб. Внебюджет 2026 год – 1000,00 тыс.руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб. 2028 год – 0,00 тыс. руб. 2029 год – 0,00 тыс. руб |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории Газимуро - Заводского муниципального округа: ‒ увеличение количества дворовых территорий, на которых проведено благоустройство; ‒ увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству; ‒ увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения); ‒ увеличение доли дворовых территорий Газимуро - Заводского муниципального округа, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству до 100%; ‒ увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; ‒ увеличение площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; ‒ увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в общем количестве муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству до 100%; ‒ увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования Газимуро - Заводского муниципального округа, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве муниципальных благоустроенных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству до 100%. |

* ‒ значения показателей ежегодно будут уточнены после принятия постановлений Правительства Российской Федерации о предоставлении средств федерального бюджета и Правительства Забайкальского края о предоставлении средств краевого бюджета в целях финансирования мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

Основным стратегическим направлением Газимуро - Заводского муниципального округа  (далее ‒ Округ) является обеспечение устойчивого развития населённых пунктов, расположенных на территории Округа, которое предполагает совершенствование городской среды путём создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры населённых пунктов, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Создание комфортной городской среды для человека является одним из основных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития. Сегодня гражданам важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары, парки, площади, центральные улицы, дворовые территории и многое другое.

Благоустройство и озеленение территорий Округа, в том числе, территорий соответствующего функционального назначения (городской площади, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории) и дворовых территорий – одна из актуальных проблем современного градостроительства и муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

На сегодняшний день в состав Округа входят населенные пункты: с.Батакан, с. Будюмкан, с.Бура, с. Бурукан, с.Верхнее Солонечное, с.Газимурские Кавыкучи, с.Газимурский Завод, с.Догьё, с. Закаменная, с. Зерен, с. Игдоча, с. Кактолга, с. Калдага, с. Корабль,  с. Кунгара, с.Курлея, с. Курюмдюкан, с. Луговское, пст. Новоширокинский, с. Новый Батакан, С. Павловск, населённый пункт Рудник Солонечный, село Солонцы, село Тайна, село Трубачёво, село Урюпино, село Ушмун, село Хайкан, село Широкая, село Ямкун, с общей численностью населения свыше 8000  человек.

На территории Округа имеется 17 многоквартирных жилых домов, из них 15 многоквартирных жилых домов включены в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов составляет 17 единиц, при этом доля неблагоустроенных дворовых территорий, не обеспеченных минимальным перечнем элементов благоустройства в совокупности (отсутствуют освещение, скамейки, урны, асфальтированные дворовые проезды) ‒ 40% от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов.

Практика финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Округе отсутствует. В единичных случаях граждане принимают трудовое участие в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования: по договорам на безвозмездное выполнение работ установлена детская площадка на дворовой территории многоквартирного дома, скамейки, также по заявлению жителей многоквартирных домов переданы материалы для ремонта детских площадок, расположенных на дворовых территориях, проводится озеленение.

В настоящее время текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям, обусловленными нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных и дворовых проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки многоквартирными домами истёк, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что существующие дворовые территории благоустроены частично и уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей. Следует также отметить наличие проблем в части технического содержания имеющихся дворовых сооружений и элементов благоустройства.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились или производились в недостаточном объёме: работы по содержанию зелёных зон дворовых территорий, организация новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода.

При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Для поддержания дворовых территорий Округа в надлежащем состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

‒ ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к ним с выполнением при необходимости работ по ремонту внутридворовых систем ливневой канализации;

‒ максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;

‒ ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых домов;

‒ озеленение дворовых территорий;

‒ ремонт и восстановление дворового освещения;

‒ создание во дворах парковочных мест.

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и повысит качество жизни жителей Округа.

Общественные территории – это территория общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения, где жители отдыхают, проводят свободное время (парки, скверы, площадь, иные территории).

В настоящее время многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (требуют ремонта прогулочные дорожки, отсутствуют трассы для катания на велосипедах и роликах и т.д.).

В рамках программы планируется выполнить следующие мероприятия:

‒ озеленение парков, дворовых и общественных территорий;

‒ создание новых детских площадок;

‒ создание спортивных площадок;

‒ создание мест отдыха;

‒ обеспечение освещения дворовых и общественных территорий;

‒ создание новых парковочных мест.

В выборе мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий принимают участие жители Округа путём проведения общественных обсуждений.

Благоустройство дворовых и общественных территорий носит комплексный характер, а именно выполнение запланированных мероприятий в рамках муниципальной программы позволит создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий для жителей Округа.

Раздел 2. Перечень приоритетов муниципальной политики в сфере

реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Округа увязана с приоритетами и целями государственной политики в рассматриваемой сфере, установленными в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р (с изменениями и дополнениями), в основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, указах Президента Российской Федерации, долгосрочных и среднесрочных стратегиях развития отдельных отраслей сферы жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2030 года, утверждённой постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586.

Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной городской среды на территории Округа.

При разработке программы учитывались требования Постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

Муниципальная программа основана на положениях Жилищного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Стратегической целью муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Приоритетами политики в сфере благоустройства в указанных документах определены:

‒ улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;

‒ обеспечение населения доступным и качественным жильём, создание комфортной городской среды для человека и эффективного жилищно-коммунального хозяйства, формирование гибкой системы расселения населения, учитывающей многообразие региональных и национальных укладов жизни;

‒ обеспечение соответствия объёма комфортного жилищного фонда потребностям населения и формирование комфортной городской среды поселения, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

Раздел 3. Цель и задачи реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий Округа.

Для достижения указанной цели планируется выполнение мероприятий, направленных на решение следующих задач:

‒ повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

‒ повышение уровня  благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

‒ повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

Благоустройство дворовых территорий обеспечит:

‒ здоровые и комфортные условия проживания населения;

‒ безопасность движения пешеходов, исключение травматизма людей, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.;

‒ предотвращение попадания атмосферных осадков в подвальные помещения, намокание подошвы фундаментов и тем самым сохранение несущей способности фундаментов жилых домов.

Благоустройство дворовых и общественных территорий носит комплексный характер, а именно выполнение запланированных мероприятий муниципальной программы позволит создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий для жителей городского поселения.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы: 2026-2029 г.г. Программа будет реализовываться в один этап.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий

муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется путём выполнения следующих мероприятий по формированию современной городской среды:

‒ благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

‒ благоустройство муниципальных территорий общего пользования;

‒ обустройство мест массового отдыха населения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, соответствующий перечню, установленному региональной программой, включает следующее:

‒ ремонт дворовых проездов;

‒ обеспечение освещения дворовых территорий (при условии включения освещения придомовой территории в состав общего имущества в многоквартирном доме, с последующим его содержанием за счёт средств собственников помещений);

‒ установка урн;

‒ установка скамеек.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, соответствующий перечню, установленному региональной программой, включает следующее:

‒ оборудование детских и (или) спортивных площадок;

‒ озеленение территорий;

‒ устройство площадок для выгула домашних животных;

‒ оборудование мест парковки автотранспортных средств;

‒ устройство пандусов;

‒ устройство контейнерной площадки;

‒ иные виды работ.

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования Округа производится в соответствии с законодательством Российской Федерации с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дворовые территории включаются в муниципальную программу по результатам инвентаризации, проведённой в соответствии с утверждённым в составе государственной программы Забайкальского края Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, а также на основании предложений заинтересованных лиц в соответствии с утверждённым правовым актом поселения, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2026-2029 г.г.

Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ.

Общественные территории включаются в муниципальную программу по результатам проведённой инвентаризации в соответствии с утверждённым в составе государственной программы Забайкальского края Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, а также на основании предложений граждан и организаций, в соответствии с утверждённым правовым актом Округа, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу на 2026-2029 годы общественной территории.

Округ вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Округ вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии ‒ для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии ‒ для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории до начала выполнения благоустроенных работ утверждаются с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Округа, а также дизайн-проекта благоустройства муниципальной территории общего пользования поселения изложен в приложении №5 к муниципальной программе.

Контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы осуществляет администрация Газимуро - Заводского муниципального округа.

В целях общественного контроля предусматривается создание муниципальной общественной комиссии, наделённой полномочиями по контролю реализации муниципальной программы, а также участвующей в приёмке работ.

Раздел 6. Перечень показателей конечных результатов

муниципальной программы, методики их расчёта и плановые

значения по годам реализации муниципальной программы

Перечень показателей конечных результатов муниципальной программы и плановые значения по годам её реализации представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов политики в сфере жилищно-коммунального обслуживания населения Округа.

Раздел 7. Финансовое обеспечение муниципальной программы

7.1. Общий объем необходимого финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2026-2029 годах, рассчитанных из минимальных расходов,  необходимых для достижения цели и реализации задач муниципальной программы, за счет всех источников составляет 27823,34 тыс. рублей (с учетом НДС – 5017,33 тыс. рублей) в том числе по источникам финансирования:

– средства федерального бюджета – 20000,00 тыс. руб.,

– средства краевого бюджета – 202,00 тыс. руб.,

– средства бюджета Округа – 4846,27 тыс. руб.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на 2026-2029 годы представлено в приложении №3.

Финансирование мероприятий муниципальной программы основано на принципе привлечения средств федерального и краевого бюджетов в рамках реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации и Забайкальского края в сфере благоустройства, а также в рамках направления «ЖКХ и городская среда» приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

7.2.	Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

‒ ремонт дворовых проездов;

‒ обеспечение освещения дворовых территорий (при условии включения освещения придомовой территории в состав общего имущества в многоквартирном доме с последующим его содержанием за счёт средств собственников помещений);

‒ установка урн;

‒ установка скамеек.

7.3.	Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

‒ оборудование детских и (или) спортивных площадок;

‒ озеленение территорий;

‒ устройство площадок для выгула домашних животных;

‒ оборудование мест парковки автотранспортных средств;

‒ устройство пандусов;

‒ устройство контейнерной площадки;

‒ иные виды работ.

7.4.	Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

Форма и доля финансового участия

Работы из минимального перечня финансируются за счёт средств Федерального бюджета, бюджета Забайкальского края и бюджета Округа. При этом расходные обязательства Забайкальского края по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из Федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Денежные средства собственников помещений привлекаются при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений, оформленного в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. При этом доля финансового участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Форма и доля трудового участия

Доля трудового участия определяется как количество человек, привлекаемых для выполнения видов работ. Трудовое участие собственников помещений привлекается при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений, оформленного в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

Форма трудового участия:

‒ выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ, (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраска оборудования, озеленение территории (посадка деревьев, кустарников); охрана объекта);

‒ предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

‒ обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и её работников;

‒ иные мероприятия.

7.5.	Форма и минимальная доля финансового и трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Форма и доля финансового участия

Доля финансового участия определяется как доля софинансирования каждого заинтересованного лица в процентах от стоимости выполнения работ по благоустройству. При этом расходные обязательства Забайкальского края по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству софинансируются из федерального бюджета:

‒ при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

‒ при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Денежные средства заинтересованных лиц привлекаются при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений, оформленного в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

Форма и доля трудового участия

Доля трудового участия определяется как количество человек, привлекаемых для выполнения видов работ.

Форма трудового участия:

‒  выполнение заинтересованными лицами, организациями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраска оборудования, озеленение территории (посадка деревьев, кустарников); охрана объекта);

‒ предоставление строительных материалов, техники и пр.;

‒ обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и её работников;

‒ иные мероприятия.

7.6. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального  и дополнительного перечней работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость единицы, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Минимальный перечень работ по благоустройству |  |  |  |
| 1. | Подготовка территории |  | 342,4 |
| 2. | Срезка растительного грунта |  | 41,48 |
| 3. | Вертикальная планировка |  | 421,87 |
| 4. | Устройство покрытий |  | 9549,9 |
| 5. | Устройство малых архитектурных форм |  | 6606,15 |
| 6. | Озеленение |  | 2343,69 |
| 7. | Наружное освещение |  | 1858,17 |
| 8. | Система видеонаблюдения |  | 1274,15 |
| 9. | Сети наружного электроснабжения |  | 154,73 |
| 10. | Пусконаладочные работы |  | 58,36 |
| 11. | НДС |  | 5017,33 |

7.7. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий изложен в приложении №6.

Раздел 8. Описание рисков  реализации программы и

способов их минимизации

К основным рискам реализации муниципальной программы, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, относятся:

‒ законодательные риски, обусловленные изменением условий реализации программы;

‒ бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов и возможным невыполнением своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

‒ социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

‒ управленческие (внутренние) риски, обусловленные неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение в полном объёме и в установленные сроки мероприятий муниципальной программы, что, в конечном счёте, отразится на достижении показателей реализации программы.

Способами ограничения рисков будут являться:

‒ подготовка и анализ отчётов о ходе реализации выполнения программы;

‒ информационно-разъяснительная работа среди граждан, организаций в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству.

Приложение №1

к муниципальной программе Газимуро-Заводского муниципального округа

«Формирование современной городской среды» (2026-2029 г.г.),

утвержденной постановлением администрации Газимуро – Заводского муниципального округа № ___ от ___ марта 2026 года

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству | Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля дворовых территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству | Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в общем количестве таких территорий, подлежащих благоустройству | Проценты | 50 | 100 | 0 | 0 |
| 7 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству | Проценты | 50 | 100 | 0 | 0 |
| 8 | Доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Газимуро-Заводского муниципального округа на 2026-2029 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Газимуро-Заводского муниципального округа

№ ___ от ___ марта 2026 года

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы  «Формирование современной городской среды Газимуро – Заводского муниципального округа на 2026-2029 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Основные направления реализации |  | Связь с показателями Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Газимуро-Заводского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения | Администрация Газимуро-Заводского муниципального округа | 2026 | 2026 | Разработка локально – сметных расчётов |  | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |  |  |
| 2.2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха | Администрация Газимуро-Заводского муниципального округа | 2026 | 2026 | Увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения | Улучшение технического состояния муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения |  | Доля благоустроенных территорий общего пользования в общем количестве территорий общего пользования, подлежащих благоустройству |  |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий с. Газимурский Завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Информирование заинтересованных граждан, организаций о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования | Администрация Газимуро-Заводского муниципального округа | 2026 | 2026 | Увеличение уровня информирования и участия заинтересованных граждан, организаций в мероприятиях по благоустройству территорий. |  | Привлечение граждан, организаций к благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования |  | Доля участия граждан, организаций в выполнении работ по благоустройству территорий. |  |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Газимуро-Заводского  муниципального

округа на 2026-2029 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Газимуро-Заводского муниципального округа

№ ____ от ___ марта 2026 года

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объёмы бюджетных ассигнований, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| Муниципальная программа Газимуро-Заводского муниципального округа «Формирование современной городской среды» (2026-2029 г.г.) | всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 20000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Министерство ЖКХ, коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края | Краевой бюджет |  |  |  |  | 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Администрация Газимуро-Заводского муниципального округа | Бюджет муниципального округа |  |  |  |  | 4846,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Газимуро-Заводского муниципального округа на 226-2029 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Газимуро-Заводского муниципального округа

№ ___ от ____ марта  2026 года

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Газимуро - Заводского муниципального округа на 2026-2029 годы»

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028год |  |  |  | 2029 |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие №1: Утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе территории, подлежащей благоустройству, и перечня работ по благоустройству |  | Администрация Газимуро - Заводского муниципального округа |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | х |  |
| Контрольное событие №2: Подготовка и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, дизайн-проекта муниципальной территории общего пользования и подлежащих благоустройству на 2026-2029 годы |  | Администрация Газимуро - Заводского муниципального округа |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | х |  |  |  | х |
| Контрольное событие №3: Реализация мероприятий муниципальной программы на 2026-2029 годы в полном объёме |  | Администрация Газимуро - Заводского муниципального округа |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | х |  |  |  | х |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды Газимуро - Заводского муниципального округа на 2026-2029 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Газимуро - Заводского муниципального округа

№ ____ от ___ марта 2026 года

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства территорий Газимуро - Заводского муниципального округа, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Газимуро - Заводского муниципального округа на 2026-2029 годы»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, расположенных на территории Газимуро - Заводского муниципального округа и включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Газимуро - Заводского муниципального округа на 2026-2029 годы» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или общественной территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием проекта благоустройства, перечня элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. В отношении дворовой территории это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощённый вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

В отношении общественной территории это может быть проектная, сметная документация с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) общественной территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов  и общественных территорий, расположенных на территории Газимуро - Заводского муниципального округа и включенных в муниципальную программу Газимуро - Заводского муниципального округа «Формирование современной городской среды» (2026–2029 г.г.),  осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства Газимуро - Заводского муниципального округа, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Газимуро - Заводского муниципального округа, и общественных территорий Газимуро - Заводского муниципального округа осуществляется администрацией Газимуро - Заводского муниципального округа (далее – администрацией) после утверждения общественной комиссией протокола рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и  протокола рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Газимуро - Заводского муниципального округа на 2026-2029 годы».

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учётом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Забайкальского края и утверждённых протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении дворовой территории которого разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование с представителями заинтересованных

лиц и утверждение дизайн-проектов

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома администрация уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта любым доступным способом.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома для дальнейшего его утверждения до начала выполнения благоустроительных работ.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, согласовывается администрацией. Окончательное утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется администрацией.

3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной общественной комиссией в адресный перечень общественных территорий проекта программы по итогам утверждения протокола рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций осуществляется с участием представителей администрации, а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов. Дизайн-проект благоустройства муниципальной территории общего пользования утверждается администрацией.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.6. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации.

Приложение №6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды Газимуро - Заводского муниципального округа на 2026-2029 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Газимуро - Заводского муниципального округа

№ ___ от ___ марта 2026 года

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием

1. Общие положения

1.1 Настоящий порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием (далее – Порядок) регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Газимуро - Заводского муниципального округа, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2 Под аккумулированием средств понимается сбор денежных средств граждан, организаций (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

1.3 Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется путём их перечисления заинтересованными лицами на открываемые уполномоченным органом местного самоуправления учреждением (далее – уполномоченное предприятие (учреждение)) специальные счета (далее – специальные счета).

1.4 Специальные счета должны быть открыты в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей либо в органах казначейства.

  - Специальные счета открываются уполномоченным предприятием (учреждением) только при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, а также письменного личного заявления от лица, уполномоченного общим собранием собственников помещений многоквартирного дома, направляемого в адрес уполномоченного предприятия (учреждения) с указанием необходимости открытия такого специального счёта.

1.6 Порядок открытия, использования и закрытия специальных счетов для аккумулирования денежных средств заинтересованных лиц устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Уполномоченное предприятие (учреждение) самостоятельно учитывает средства, перечисленные заинтересованными лицами на отдельные счета, в разрезе каждого многоквартирного дома, дворовые территории которого подлежат благоустройству.

  - Аккумулирование денежных средств производится только путём безналичного перечисления средств заинтересованных лиц на специальные счета.

  - Возврат денежных средств со специальных счетов заинтересованным лицам производится только при наличии письменного личного обращения, направленного в адрес уполномоченного предприятия (учреждения), с указанием реквизитов банковского счета для перечисления средств, а также письменным подтверждением перечисления денежных средств на специальный счёт.

  - Уполномоченное предприятие (учреждение), которому открыты специальные счета, обязано ежемесячно в срок до 5 числа каждого месяца направлять в муниципальную общественную комиссию информацию о наличии денежных средств на специальном счёте в разрезе каждого многоквартирного дома, о перечислении средств подрядной организации в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

  - Перечисление средств должно производиться в срок не позднее пяти рабочих дней до даты начала производства работ, указанной в муниципальном контракте.

  - Уполномоченное предприятие (учреждение) ежемесячно размещает информацию, указанную в пункте 1.10. настоящего Порядка на официальном сайте администрации Газимуро - Заводского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».

  - Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

  - Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном Газимуро - Заводского муниципальным округом в муниципальной программе. При этом доля финансового участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

2. Порядок финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц

2.1. Условия и порядок финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству определяются органом государственной власти Забайкальского края, а также муниципальным образованием в муниципальной программе.

2.2. Организация финансового и (или) трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация финансового и (или) трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

2.3. Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию Газимуро - Заводского муниципального округа в составе предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платёжных поручений о перечислении средств или внесении средств на специальный счёт, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на специальный счёт, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию Газимуро - Заводского муниципального округа не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов, подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчёт подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчёт совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчёту представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Газимуро - Заводского муниципального округа не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае принятия финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на специальный счёт, открытый уполномоченным предприятием (учреждением).

3.2. Уполномоченное предприятие (учреждение) заключает соглашения с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами. Копию заключенного соглашения уполномоченное предприятие (учреждение) направляет в администрацию Газимуро - Заводского муниципального округа.

Объём денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется сметным расчётом по благоустройству дворовой территории, исходя из объёма работ, указанного в дизайн-проекте.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется не менее чем за 20 рабочих дней до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. Уполномоченное предприятие (учреждение) самостоятельно обеспечивает учёт поступающих от заинтересованных лиц денежных средств, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным предприятием (учреждением) на финансирование минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в утверждённый дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет администрация Газимуро - Заводского муниципального округа в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальная общественная комиссия.

4.2. Уполномоченное предприятие (учреждение) обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

− экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;

‒ неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

− не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

− возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

− возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение №7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды Газимуро-Заводского муниципального округа на 2026-2029 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Газимуро - Заводского муниципального округа

№ ____ от ______ 2026 года

Адресный перечень общественных территорий,

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Газимуро - Заводского муниципального округа на 2026-2029 годы»

| Порядковый номер | Адрес общественной территории | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ул. Набережная, вблизи рю Газимур, возле РДК | 2026 |
| 2 | Парк Пограничный[ | 2027 |