В I квартале 2021 года Председателем Контрольно-счетного органа было проведено одно контрольное мероприятие, мероприятие проведено на основании распоряжения Председателя и плана работы Контрольно-счетного органа городского округа ЗАТО п.Горный на 2021 год.

**1. «Проверка законности, эффективности и обоснованности использования средств, выделенных на реализацию мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»**

 Основание для проведения контрольного мероприятия: годовой план работы Контрольно-счетного органа городского округа ЗАТО п.Горный на 2020 год и письмо Контрольно-счетной палаты Забайкальского края от 30.11.2018 №1242-КСП.

**Выводы по результатам контрольного мероприятия:**

1. Анализ основания и законности реализации мероприятий в рамках приоритетного проекта «Формирование городской среды» на территории городского округа ЗАТО п.Горный показал, что нормативно-правовая база, на основании которой был реализован проект, соответствует действующему законодательству, соответствующие изменения в бюджет городского округа и бюджетную роспись были внесены своевременно и правомерно. Денежные средства необходимые на реализацию мероприятий программы за счет всех источников запланированные в объеме 4 702 964,52 рублей, данные средства поступили на счета бюджета и были израсходованы своевременно и правомерно.
2. Анализируя целевые индикаторы реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п.Горный на 2018-2024 годы», Контрольно-счетный орган делает вывод о том, что достигнуты следующие целевые индикаторы и ожидаемые результаты в ходе реализации программы:

-количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования- увеличилось;

-площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – увеличилась;

-доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий - увеличилась.

 *Не достигнуты следующие индикаторы в результате реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п.Горный на 2018-2024 годы»*:

- количество благоустроенных дворовых территорий - не изменилось;

 -доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий- не изменилась;

-охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации)- не изменился;

-доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц- не изменилась;

-доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц- не изменилась

-доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц - не изменилась.

1. Контрольно-счетный орган городского округа ЗАТО п. Горный отмечает, что эффективность программы«Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п.Горный на 2018-2024 годы» в 2019 году, на основании основных показателей (индикаторов) признается неудовлетворительной ,т.к. в соответствии с Соглашением от 22 апреля 2019 года №76785000-1-2019-001 субсидия из бюджета Забайкальского края бюджету городского округа ЗАТО п.Горный представлена в целях достижения результата- реализации мероприятия по благоустройству общественной территории, предусмотренной муниципальной программой. На дворовые территории в 2019 году денежные средства не планировались, вследствие дефицита местного бюджета.
2. Администрация городского округа ЗАТО п.Горный выполнила все условия и обязательства Соглашения от 22 апреля 2019 года №76785000-1-2019-001, для предоставления субсидии из бюджета Забайкальского края в 2019 году бюджету ЗАТО п.Горный, включая и одно из основных условий о софинансировании из местного бюджета городского округа ЗАТО п.Горный в размере 7 %.
3. В ЕИС закупок была размещена документация электронного аукциона от 15.05.2019г. №0391300088119000011 с техническим заданием и проектом муниципального контракта, требования к материалам, используемых при выполнении работ по устройству спортивно-игровой площадки на сумму 4 737,851 тыс.рублей, согласно ст.64 Федерального закона №44-ФЗ, однако *сметная документация на устройство спортивно-игровой площадки на сумму 4 737,851 тыс.рублей, в нарушении ст.64 Федерального закона №44-ФЗ, была размещена на электронной площадке только 17.05.2019 года на основании разъяснения положений документации об электронном аукционе от 17.05.2019 год №РД1.*
4. Проверка благоустройства общественной территории по адресу Забайкальский край п.Горный, ул.Дружбы,200 в рамках приоритетного проекта «Формирование городской среды» показала, что на данное мероприятие в рамках программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе ЗАТО п.Горный на 2018-2024 годы» в 2019 году было направлено 4 942 369,82 рублей, за счет всех бюджетных источников, в том числе на разработку ПСД 97000,00 рублей, цена двух контрактов составила 4 735 479,80 рублей, дополнительные работы, исполненные в 2018 году по благоустройству дворовых территорий в размере 99 970,00 рублей и приобретены инвентарь и мешки для мусора на сумму 9 948,98 рублей. Ремонт общегородской территории осуществлялся двумя подрядчиками, которые были определены с помощью электронного аукциона: ИП Айвазян контракт на сумму 4 264 065,80 рублей, ООО «Комитет» цена контракта 471 414,00 рублей.
5. В нарушение ст. 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрацией городского округа ЗАТО п.Горный не были внесены изменения в муниципальный контракт от 17.06.2019 года № 10 на устройство спортивно-игровой площадки, расположенной по адресу: Забайкальский край, п.Горный, ул. Дружбы, д.200.
6. Основные цели и задачи программы «Формирование комфортной городской среды в городском округа ЗАТО п.Горный» в 2019 году по общественным территориям - благоустройство территории общего пользования и массового отдыха для населения Администрацией городского округа ЗАТО п.Горный - выполнены.

**Предложения по результатам контрольного мероприятия:**

1. Продолжать работу по увеличению уровня информированности населения по программе «Формирование комфортной городской среды городского округа ЗАТО п.Горный на 2018-2024 годы» не только на официальном сайте Администрации городского округа ЗАТО п.Горный, но и в общественных социальных сетях.
2. Специалистам (контрактному управляющему) Администрации городского округа ЗАТО п.Горный, в обязанности которых входит подготовка технического задания к контрактам, необходимо детально и четко прописывать все характеристики и параметры к материалам и комплектующим, а также требования к выполненным работам и услугам, для положительного конечного результата проведенных ремонтных и строительных работ.
3. Рекомендовать Главе ЗАТО п.Горный привлечь к дисциплинарной ответственности должностное лицо, допустившего нарушения федерального законодательства, а именно Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».