## Администрация городского округа ЗАТО п. Горный

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«19» января 2023 года		          			                   	       №     13

О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа ЗАТО                   п. Горный на 2018-2043 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО п. Горный от 12.10.2018 г.  № 159

(в редакции постановления от 25.12.2018 г. № 208, от 17.12.2019 г. № 221, от 19.01.2023г. № 13)

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО п. Горный от 12 октября 2018 г. № 159 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа ЗАТО п. Горный», администрация городского округа ЗАТО п. Горный

п о с т а н о в л я е т:

- Внести в муниципальную программу «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа ЗАТО п. Горный на 2018-2043 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО п. Горный от 12 октября 2018 г. № 159.

1.1. Принять приложение №1 к муниципальной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа ЗАТО п. Горный, утвержденной постановлением администрации городского округа ЗАТО п. Горный от «12» октября 2018 года, № 159 в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника жилищного отдела.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте городского округа ЗАТО п. Горный https://gorniy.75.ru.

Глава ЗАТО п. Горный                                                                               Т.В. Карнаух

Начальник жилищного отдела

____________ Е.П. Золотуева

« ___ »___________2023г.

Главный специалист

отдела бухгалтерского учета

_____________ И.П. Мотова

« ___ »___________2023г.

Ведущий специалист жилищного отдела

_____________ Н.С. Крестникова

«____»  ___________2023 г.

Приложение №1

К Муниципальной программе капитального ремонта

Общего имущества в многоквартирных домах,

Расположенных на территории городского округа ЗАТО п. Горный,

утвержденные постановлением администрации городского округа ЗАТО п. Горный

от «12» октября 2018 года. № 159

### Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа ЗАТО п. Горный, в отношении которых, на период реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа ЗАТО п. Горный, планируется проведение капитального ремонта общего имущества

| № п/п | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Горный | ул. Таежная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 2 | п. Горный | ул. Таежная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 3 | п. Горный | ул. Таежная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 4 | п. Горный | ул. Таежная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 5 | п. Горный | ул. Таежная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 6 | п. Горный | ул. Таежная, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 7 | п. Горный | ул. Таежная, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 8 | п. Горный | ул. Таежная, д. 1 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 9 | п. Горный | ул. Таежная, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 10 | п. Горный | ул. Таежная, д. 150 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 11 | п. Горный | ул. Таежная, д. 150 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 12 | п. Горный | ул. Таежная, д. 150 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 13 | п. Горный | ул. Таежная, д. 150 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 14 | п. Горный | ул. Таежная, д. 150 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 15 | п. Горный | ул. Таежная, д. 150 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 16 | п. Горный | ул. Таежная, д. 150 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 17 | п. Горный | ул. Таежная, д. 150 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 18 | п. Горный | ул. Таежная, д. 151 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 19 | п. Горный | ул. Таежная, д. 151 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 20 | п. Горный | ул. Таежная, д. 151 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 21 | п. Горный | ул. Таежная, д. 151 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 22 | п. Горный | ул. Таежная, д. 151 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 23 | п. Горный | ул. Таежная, д. 151 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 24 | п. Горный | ул. Таежная, д. 151 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 25 | п. Горный | ул. Таежная, д. 151 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 26 | п. Горный | ул. Таежная, д. 152 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 27 | п. Горный | ул. Таежная, д. 152 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 28 | п. Горный | ул. Таежная, д. 152 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 29 | п. Горный | ул. Таежная, д. 152 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 30 | п. Горный | ул. Таежная, д. 152 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 31 | п. Горный | ул. Таежная, д. 152 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 32 | п. Горный | ул. Таежная, д. 152 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 33 | п. Горный | ул. Таежная, д. 152 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 34 | п. Горный | ул. Таежная, д. 152 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 35 | п. Горный | ул. Таежная, д. 153 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 36 | п. Горный | ул. Таежная, д. 153 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 37 | п. Горный | ул. Таежная, д. 153 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 38 | п. Горный | ул. Таежная, д. 153 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 39 | п. Горный | ул. Таежная, д. 153 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 40 | п. Горный | ул. Таежная, д. 153 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 41 | п. Горный | ул. Таежная, д. 153 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 42 | п. Горный | ул. Таежная, д. 153 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 43 | п. Горный | ул. Таежная, д. 153 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 44 | п. Горный | ул. Таежная, д. 154 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 45 | п. Горный | ул. Таежная, д. 154 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 46 | п. Горный | ул. Таежная, д. 154 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 47 | п. Горный | ул. Таежная, д. 154 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 48 | п. Горный | ул. Таежная, д. 154 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 49 | п. Горный | ул. Таежная, д. 154 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 50 | п. Горный | ул. Таежная, д. 154 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 51 | п. Горный | ул. Таежная, д. 154 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 52 | п. Горный | ул. Таежная, д. 155 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 53 | п. Горный | ул. Таежная, д. 155 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 54 | п. Горный | ул. Таежная, д. 155 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 55 | п. Горный | ул. Таежная, д. 155 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 56 | п. Горный | ул. Таежная, д. 155 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 57 | п. Горный | ул. Таежная, д. 155 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 58 | п. Горный | ул. Таежная, д. 155 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 59 | п. Горный | ул. Таежная, д. 155 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 60 | п. Горный | ул. Таежная, д. 155 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 61 | п. Горный | ул. Таежная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 62 | п. Горный | ул. Таежная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 63 | п. Горный | ул. Таежная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 64 | п. Горный | ул. Таежная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 65 | п. Горный | ул. Таежная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 66 | п. Горный | ул. Таежная, д. 2 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 67 | п. Горный | ул. Таежная, д. 2 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 68 | п. Горный | ул. Таежная, д. 2 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 69 | п. Горный | ул. Таежная, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 70 | п. Горный | ул. Таежная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 71 | п. Горный | ул. Таежная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 72 | п. Горный | ул. Таежная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 73 | п. Горный | ул. Таежная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 74 | п. Горный | ул. Таежная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 75 | п. Горный | ул. Таежная, д. 3 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 76 | п. Горный | ул. Таежная, д. 3 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 77 | п. Горный | ул. Таежная, д. 3 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 78 | п. Горный | ул. Таежная, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 79 | п. Горный | ул. Таежная, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 80 | п. Горный | ул. Таежная, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 81 | п. Горный | ул. Таежная, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2026-2028 |
| 82 | п. Горный | ул. Таежная, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 83 | п. Горный | ул. Таежная, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026-2028 |
| 84 | п. Горный | ул. Таежная, д. 33 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 85 | п. Горный | ул. Таежная, д. 33 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 86 | п. Горный | ул. Таежная, д. 33 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 87 | п. Горный | ул. Таежная, д. 33 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 88 | п. Горный | ул. Таежная, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 89 | п. Горный | ул. Таежная, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 90 | п. Горный | ул. Таежная, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 91 | п. Горный | ул. Таежная, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 92 | п. Горный | ул. Таежная, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 93 | п. Горный | ул. Таежная, д. 34 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 94 | п. Горный | ул. Таежная, д. 34 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 95 | п. Горный | ул. Таежная, д. 34 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 96 | п. Горный | ул. Таежная, д. 34 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 97 | п. Горный | ул. Таежная, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 98 | п. Горный | ул. Таежная, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 99 | п. Горный | ул. Таежная, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 100 | п. Горный | ул. Таежная, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 101 | п. Горный | ул. Таежная, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 102 | п. Горный | ул. Таежная, д. 35 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 103 | п. Горный | ул. Таежная, д. 35 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 104 | п. Горный | ул. Таежная, д. 35 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 105 | п. Горный | ул. Таежная, д. 35 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 106 | п. Горный | ул. Таежная, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 107 | п. Горный | ул. Таежная, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 108 | п. Горный | ул. Таежная, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 109 | п. Горный | ул. Таежная, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 110 | п. Горный | ул. Таежная, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 111 | п. Горный | ул. Таежная, д. 36 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 112 | п. Горный | ул. Таежная, д. 36 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 113 | п. Горный | ул. Таежная, д. 36 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 114 | п. Горный | ул. Таежная, д. 36 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 115 | п. Горный | ул. Таежная, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 116 | п. Горный | ул. Таежная, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 117 | п. Горный | ул. Таежная, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 118 | п. Горный | ул. Таежная, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 119 | п. Горный | ул. Таежная, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 120 | п. Горный | ул. Таежная, д. 37 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 121 | п. Горный | ул. Таежная, д. 37 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 122 | п. Горный | ул. Таежная, д. 37 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 123 | п. Горный | ул. Таежная, д. 37 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 124 | п. Горный | ул. Таежная, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 125 | п. Горный | ул. Таежная, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 126 | п. Горный | ул. Таежная, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 127 | п. Горный | ул. Таежная, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 128 | п. Горный | ул. Таежная, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 129 | п. Горный | ул. Таежная, д. 38 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 130 | п. Горный | ул. Таежная, д. 38 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 131 | п. Горный | ул. Таежная, д. 38 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 132 | п. Горный | ул. Таежная, д. 38 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 133 | п. Горный | ул. Таежная, д. 39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 134 | п. Горный | ул. Таежная, д. 39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 135 | п. Горный | ул. Таежная, д. 39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 136 | п. Горный | ул. Таежная, д. 39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 137 | п. Горный | ул. Таежная, д. 39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 138 | п. Горный | ул. Таежная, д. 39 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 139 | п. Горный | ул. Таежная, д. 39 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 140 | п. Горный | ул. Таежная, д. 39 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 141 | п. Горный | ул. Таежная, д. 39 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 142 | п. Горный | ул. Таежная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 143 | п. Горный | ул. Таежная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 144 | п. Горный | ул. Таежная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 145 | п. Горный | ул. Таежная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 146 | п. Горный | ул. Таежная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 147 | п. Горный | ул. Таежная, д. 4 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 148 | п. Горный | ул. Таежная, д. 4 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 149 | п. Горный | ул. Таежная, д. 4 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 150 | п. Горный | ул. Таежная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 151 | п. Горный | ул. Таежная, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 152 | п. Горный | ул. Таежная, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 153 | п. Горный | ул. Таежная, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 154 | п. Горный | ул. Таежная, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 155 | п. Горный | ул. Таежная, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 156 | п. Горный | ул. Таежная, д. 40 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 157 | п. Горный | ул. Таежная, д. 40 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 158 | п. Горный | ул. Таежная, д. 40 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 159 | п. Горный | ул. Таежная, д. 40 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 160 | п. Горный | ул. Таежная, д. 41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 161 | п. Горный | ул. Таежная, д. 41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 162 | п. Горный | ул. Таежная, д. 41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 163 | п. Горный | ул. Таежная, д. 41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 164 | п. Горный | ул. Таежная, д. 41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 165 | п. Горный | ул. Таежная, д. 41 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 166 | п. Горный | ул. Таежная, д. 41 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 167 | п. Горный | ул. Таежная, д. 41 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 168 | п. Горный | ул. Таежная, д. 41 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 169 | п. Горный | ул. Таежная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 170 | п. Горный | ул. Таежная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 171 | п. Горный | ул. Таежная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 172 | п. Горный | ул. Таежная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 173 | п. Горный | ул. Таежная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 174 | п. Горный | ул. Таежная, д. 5 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 175 | п. Горный | ул. Таежная, д. 5 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 176 | п. Горный | ул. Таежная, д. 5 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 177 | п. Горный | ул. Таежная, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 178 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 166 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 179 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 166 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 180 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 166 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 181 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 166 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2032-2034 |
| 182 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 166 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2035-2037 |
| 183 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 166 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 184 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 166 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 185 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 166 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 186 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 166 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 187 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 167 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 188 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 167 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 189 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 167 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 190 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 167 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2032-2034 |
| 191 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 167 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 192 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 167 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 193 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 167 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 194 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 167 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 195 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 167 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 196 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 168 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 197 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 168 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 198 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 168 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 199 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 168 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2032-2034 |
| 200 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 168 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 201 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 168 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 202 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 168 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 203 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 168 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 204 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 168 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 205 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 169 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 206 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 169 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 207 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 169 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 208 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 169 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 209 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 169 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2032-2034 |
| 210 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 169 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 211 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 169 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 212 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 169 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 213 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 169 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 214 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 170 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 215 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 170 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 216 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 170 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 217 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 170 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 218 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 170 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 219 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 170 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 220 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 170 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 221 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 170 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 222 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 170 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 223 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 171 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 224 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 171 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 225 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 171 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 226 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 171 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 227 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 171 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 228 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 171 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 229 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 171 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 230 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 171 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 231 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 171 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 232 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 172 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 233 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 172 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 234 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 172 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 235 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 172 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 236 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 172 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 237 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 172 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 238 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 172 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 239 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 172 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 240 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 172 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 241 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 173 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 242 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 173 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 243 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 173 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 244 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 173 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 245 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 173 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 246 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 173 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 247 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 173 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 248 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 173 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 249 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 173 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 250 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 174 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2026-2028 |
| 251 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 174 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 252 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 174 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 253 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 174 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 254 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 174 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 255 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 174 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 256 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 174 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 257 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 174 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 258 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 174 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 259 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 175 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 260 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 175 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 261 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 175 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 262 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 175 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 263 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 175 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 264 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 175 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 265 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 175 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 266 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 175 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 267 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 175 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 268 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 176 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 269 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 176 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 270 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 176 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 271 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 176 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 272 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 176 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 273 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 176 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 274 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 176 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 275 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 176 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 276 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 176 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 277 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 177 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 278 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 177 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 279 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 177 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 280 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 177 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 281 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 177 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 282 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 177 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 283 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 177 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 284 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 177 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 285 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 177 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 286 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 179 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 287 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 179 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 288 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 179 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 289 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 179 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 290 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 179 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 291 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 179 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 292 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 179 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 293 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 179 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 294 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 179 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 295 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 180 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 296 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 180 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 297 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 180 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 298 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 180 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 299 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 180 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 300 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 180 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 301 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 180 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 302 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 180 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 303 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 180 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 304 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 181 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 305 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 181 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 306 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 181 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 307 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 181 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 308 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 181 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 309 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 181 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 310 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 181 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 311 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 181 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 312 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 181 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 313 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 182 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 314 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 182 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 315 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 182 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 316 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 182 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 317 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 182 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 318 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 182 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 319 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 182 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 320 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 182 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 321 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 182 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 322 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 323 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 324 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 325 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 326 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 327 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 328 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 2 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 329 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 2 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 330 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 2 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 331 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 332 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 333 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 334 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 335 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 336 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 3 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 337 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 3 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 338 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 3 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 339 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 340 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 341 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 342 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 343 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 344 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 345 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 346 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 4 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 347 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 4 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 348 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 4 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 349 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 350 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 351 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 352 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 353 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 354 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 355 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 5 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 356 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 5 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 357 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 5 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 358 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 359 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 360 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 361 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 362 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2032-2034 |
| 363 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 364 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 6 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 365 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 6 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 366 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 6 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 367 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 368 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 369 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 370 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 371 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 372 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 373 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 7 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 374 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 7 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 375 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 7 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 376 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 377 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 8 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 378 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 379 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 380 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 381 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 382 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 8 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 383 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 8 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 384 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 8 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 385 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 386 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 9 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 387 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 388 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 389 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 390 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 391 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 9 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 392 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 9 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 393 | п. Горный | ул. Дружбы, д. 9 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 394 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 165 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 395 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 165 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 396 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 165 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 397 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 165 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 398 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 165 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 399 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 165 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 400 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 165 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 401 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 165 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 402 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 165 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 403 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 404 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 405 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 406 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2032-2034 |
| 407 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2035-2037 |
| 408 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 22 | Ремонт крыши | 2026-2028 |
| 409 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 22 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 410 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 22 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 411 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 22 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 412 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 413 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 414 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 415 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2032-2034 |
| 416 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2035-2037 |
| 417 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 23 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 418 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 23 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 419 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 23 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 420 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 23 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 421 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 422 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 423 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 424 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2032-2034 |
| 425 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2035-2037 |
| 426 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 24 | Ремонт крыши | 2026-2028 |
| 427 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 24 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 428 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 24 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 429 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 24 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 430 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 431 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 432 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 433 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2032-2034 |
| 434 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2035-2037 |
| 435 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 25 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 436 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 25 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 437 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 25 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 438 | п. Горный | ул. Молодежная, д. 25 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 439 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 440 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 441 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 442 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 443 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 444 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 10 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 445 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 10 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 446 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 10 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 447 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 10 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 448 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 449 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 450 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 451 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 452 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 453 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 11 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 454 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 11 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 455 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 11 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 456 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 11 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 457 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 458 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 459 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 460 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2032-2034 |
| 461 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2035-2037 |
| 462 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 12 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 463 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 12 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 464 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 12 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 465 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 12 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 466 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 467 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 468 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 469 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2032-2034 |
| 470 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 471 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 13 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 472 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 13 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 473 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 13 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 474 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 13 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 475 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 476 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 477 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 478 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2032-2034 |
| 479 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2035-2037 |
| 480 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 14 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 481 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 14 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 482 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 14 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 483 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 14 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 484 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 485 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 486 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 487 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2032-2034 |
| 488 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2035-2037 |
| 489 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 15 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 490 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 15 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 491 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 15 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 492 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 15 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 493 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 494 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 495 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 496 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2032-2034 |
| 497 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2035-2037 |
| 498 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 16 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 499 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 16 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 500 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 16 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 501 | п. Горный | ул. Солнечная, д. 16 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |