

Администрация городского округа ЗАТО п. Горный

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 сентября 2023 года № 298

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО п.Горный на 2024-2028 годы»

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8, 34, 39 Устава городского округа ЗАТО п.Горный, Генеральным планом городского ЗАТО п.Горный, в целях приведения в соответствие документов стратегического планирования, реализуемых в рамках первого этапа «Стратегии социально-экономического развития городского округа ЗАТО п. Горный», администрация городского округа ЗАТО п. Горный постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО п.Горный на 2024-2028 годы»;

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте городского округа ЗАТО п. Горный https://gorniy.75.ru

Глава ЗАТО п. Горный Т.В. Карнаух

 ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации городского округа ЗАТО п. Горный

от 25.09.2023 года № 298

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО п.Горный на 2024-2028 годы»

## ПАСПОРТ

## Муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО п.Горный на 2024-2028 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы |
| Подпрограммы | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе ЗАТО п. Горный |
| Координатор | Администрация городского округа ЗАТО п.Горный |
| Ответственный исполнитель  | Главный специалист жилищного отдела администрации городского округа ЗАТО п. Горный |
| Соисполнители  | Отдел по образованию администрации городского округа ЗАТО п.Горный. |
| Цель  | Развитие транспортной инфраструктуры, развитие иных сфер жизнедеятельности населения. |
| Задачи программы (цели подпрограммы) | - создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы городского округа ЗАТО п. Горный;- создание комфортных условий для граждан в сфере транспортного обслуживания;-организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории городского округа, предупреждению дорожно-транспортного травматизма;- информирование и распространение среди населения информационных и методических материалов по правилам дорожной безопасности. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Показатели состояния:1) Наличие оборудованных пешеходных переходов-3;2) Дорожные знаки, требующие обновления - 8;3) Количество дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа за 2023 год – 8;4) Количество люков на подъездах к МКД – 7.Показатели развития:1) Наличие оборудованных пешеходных переходов-4;2) Дорожные знаки требующие обновления - 0;3) Количество дорожно-транспортных происшествия на территории городского округа за 2028 год – 2;4) Количество люков на подъездах к МКД – 0. |
| Сроки и этапы реализации  | Программа реализуется в один этап: 2024-2028 годы. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального района (городского округа) | Потребность в финансовых затратах на выполнение мероприятий программы за счет средств бюджета городского округа ЗАТО п.Горный, в том числе за счет редств дорожного фонда городского округа ЗАТО п. Горный составляет 4 377 000,00 рублей, в том числе:2024 год - 473 000,00 рублей;2025 год - 629 000,00 рублей;2026 год - 501 000,00 рублей;2027 год - 2 255 000,00 рублей;2028 год - 519 000,00 рублей.Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | - улучшение качества обслуживания пассажиров междугородних маршрутов;- недопущение случаев травматизма на подъездах к многоквартирным домам;- сокращение фактов дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа;- отсутствие фактов подтопления придомовой территории многоквартирных домов в период интенсивных осадков. |

Форма 2. Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе ЗАТО п. Горный |
| Координатор | Администрация городского округа ЗАТО п.Горный |
| Ответственный исполнитель  | Главный специалист администрации городского округа ЗАТО п.Горный. |
| Соисполнители  | Отдел по образованию администрации городского округа ЗАТО п.Горный;Образовательные учреждения городского округа ЗАТО п.Горный. |
| Цель  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. |
| Задачи  | -создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения;- совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;-снижение количества дорожно-транспортных происшествий.- информирование и распространение среди населения информации по вопросам безопасности дорожного движения. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Показатели состояния:1. Наличие световозращающих элементов у учащихся младших классов (не менее) - 113; 2. Проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения - 0;3. Организация в школе, детском саду выставок рисунков и плакатов о безопасности дорожного движения - 0;4. Размещение публикаций по вопросам безопасности дорожного движения в СМИ для повышения правового сознания и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения - 0;5. Наличие баннера «Внимание водитель, на дорогах дети!»- 0;6. Количество дорожно-транспортных происшествий на территории округа за 2023 г. - 8.Показатели развития:1. Наличие световозращающих элементов у учащихся младших классов (не менее) - 450;2. Проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения - 1;3. Организация в школе, детском саду выставок рисунков и плакатов о безопасности дорожного движения - 2;4. Размещение публикаций по вопросам безопасности дорожного движения в СМИ для повышения правового сознания и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения - 2;5. Наличие баннера «Внимание водитель, на дорогах дети!»- 1;6. Количество дорожно-транспортных происшествий на территории округа за 2028 г. - 2. |
| Сроки и этапы реализации  | Подпрограмма реализуется в один этап: 2024-2028годы. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального района (городского округа) | Потребность в финансовых затратах на выполнение мероприятий программы за счет средств бюджета городского округа ЗАТО п.Горный, в том числе средств дорожного фонда городского округа ЗАТО п. Горный составляет 60 000,00 рублей, в том числе:2024 год - 10 000,00 рублей;2025 год - 11 000,00 рублей;2026 год - 12 000,00 рублей;2027 год - 13 000,00 рублей;2028 год - 14 000,00 рублей.Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | -сокращение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного движения;-формирование у участников дорожного движения установки на соблюдение правил дорожного движения;-сокращение количества ДТП по причинам нарушения правил дорожного движения на территории городского округа ЗАТО п.Горный;-снижение уровня аварийности на дорогах муниципального значения |

### Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Городской округ ЗАТО п.Горный Забайкальского края расположен на территории Улётовского района Забайкальского края, в 85 км юго-западнее от краевого центра г.Чита и в 52 км северо-восточнее районного центра с.Улёты. Проблема спорных территорий отсутствует.

Общая площадь ЗАТО п.Горный - 626,93 га. Количество земельных участков - 2. Первый участок - п.Горный - 518,41 га, второй участок - п.Горный (улица Таёжная) - 108,52 га.

Население городского округа составляет 7411 человек.

Земли закрытого административно территориального образования, в соответствии с их целевым назначением, в основном находятся в собственности Российской Федерации в лице Минобороны России. В муниципальной собственности находятся земельные участки под муниципальными строениями и сооружениями, жилищно-коммунальные объекты, жилые постройки и автомобильные дороги расположены на земельных участках, находящимися в федеральной собственности.

Жилищный фонд составляет:

- 1-этажная застройка - 36 строений;

- 2-этажная застройка - 15 строений;

- 4-этажная застройка - 26 строений;

- 5-этажная застройка - 16 строений.

Общая площадь жилищного фонда составляет 134,1 тыс. кв.м.

Нежилой фонд, в том числе здания культурно-бытового назначения, представлены:

- зданиями и учреждениями Министерства обороны РФ, в том числе:

- госпиталь на 100 мест;

- один гарнизонный дом офицеров на 600 мест;

- две гостиницы на 250 мест;

- административные здания;

- одна общеобразовательная школа на 1320 учащихся;

-два детских сада на 466 мест;

- детская школа искусств на 350 учащихся;

- больница на 75 мест;

- поликлиника на 150 тыс. посещений в год.

Предпринимательская деятельность в ЗАТО п. Горный представлена в основном розничной торговлей и сферой услуг.

Немаловажную роль в жизни ЗАТО п.Горный имеют военизированные формирования. Особое место занимают войсковые части 48271, 33558, где проходит службу большая часть трудоспособного населения округа.

Наличием и состоянием автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Внешние транспортные связи на территории городского округа осуществляются по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения:

- регионального значения (Татаурово - Горный);

- межмуниципального значения (Горный - ул.Таёжная).

Протяженность улично-дорожной сети составляет 6,69 км. Согласно генеральному плану городского округа ЗАТО п. Горный планируется увеличение протяженности дорог до 25,92 км.

Общее состояние автомобильных дорог на территории ЗАТО п.Горный оценивается как удовлетворительное, соответствующее нормативным требованиям.

На сегодняшний день для улично-дорожной сети поселка Горный характерен в основном асфальтобетонный тип покрытия.

К недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов можно отнести то, что отсутствует четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям согласно требованиям СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Мероприятия программы направлены на создание и поддержание благоприятных условий проживания населения, обеспечение безопасного дорожного движения и улучшения условий жизнеобеспечения на территории поселка Горный. Проблемная территория - ул. Таёжная, где отсутствуют необходимые объекты внешнего благоустройства.

### РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО п.Горный на 2024-2028 годы» разработана в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8, 34, 39 Устава городского округа ЗАТО п.Горный, Генеральным планом городского ЗАТО п. Горный.

Целью программы является развитие современной транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО п.Горный.

Задачи программы:

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы городского округа ЗАТО п.Горный;

- создание комфортных условий для граждан в сфере транспортного обслуживания;

- организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории городского округа, предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

- информирование и распространение среди населения информации по вопросам безопасности дорожного движения.

### РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

Основные показатели программы, отражающие ход ее реализации представлены в приложении №1.

### РАЗДЕЛ 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуется в один этап с 2024 по 2028 годы. Текущее управление реализацией программы осуществляет муниципальный заказчик - координатор программы.

Администрация городского округа ЗАТО п. Горный - координатор программы ежегодно в установленном порядке уточняет перечень финансируемых мероприятий программы на очередной финансовый год, определяет сроки их реализации и объемы финансирования.

Администрация городского округа ЗАТО п. Горный - заказчик программы:

- ежегодно подготавливает и представляет в финансовый комитет бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы на очередной финансовый год и плановый период;

- получает и распределяет в установленном порядке бюджетные ассигнования по получателям бюджетных средств;

- осуществляет отбор в установленном законодательством порядке исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по мероприятиям программы;

- осуществляет ведение отчетности о реализации программы;

- несет ответственность за качественную и своевременную реализацию мероприятий программы, обеспечивает эффективное использование средств бюджета городского округа, выделяемых на их реализацию.

Контроль за ходом выполнения мероприятий программы осуществляет глава ЗАТО п.Горный.

### РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы представлен в приложении № 2. При ежегодном уточнении финансирования муниципальной подпрограммы перечень мероприятий может уточняться.

### РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общий объем финансирования по муниципальной подпрограмме представлен в приложении № 3.

Объем финансирования для реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета городского округа ЗАТО п. Горный носит прогнозный характер, соответствующий муниципальному уровню обеспечения финансирования муниципальной подпрограммы, и подлежит уточнению при утверждении расходов на реализацию муниципальной подпрограммы в рамках решения Думы городского округа ЗАТО п. Горный о бюджете городского округа ЗАТО п. Горный на очередной финансовый год и плановый период, а также при внесении в него изменений в течение финансового года.

### РАЗДЕЛ 7. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

- улучшение качества обслуживания пассажиров междугородних маршрутов;

- недопущение случаев травматизма на подъездах к многоквартирным домам;

- сокращение фактов дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа;

- отсутствие фактов подтопления придомовой территории многоквартирных домов в период интенсивных осадков.

ПАСПОРТ

Муниципальной подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе ЗАТО п.Горный на 2024-2028 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе ЗАТО п. Горный |
| Координатор | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный |
| Ответственный исполнитель  | Главный специалист администрации городского округа ЗАТО п.Горный. |
| Соисполнители  | - Отдел по образованию администрации городского округа ЗАТО п.Горный;- Образовательные учреждения городского округа ЗАТО п.Горный. |
| Цель  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. |
| Задачи  | -создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения;- совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;-снижение количества дорожно-транспортных происшествий.- информирование и распространение среди населения информации по вопросам безопасности дорожного движения. |
| Целевые показатели (индикаторы) | **Показатели состояния:**1. Наличие световозращающих элементов у учащихся младших классов (не менее) - 113; 2. Проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения - 0;3. Организация в школе, детском саду выставок рисунков и плакатов о безопасности дорожного движения - 0;4. Размещение публикаций по вопросам безопасности дорожного движения в СМИ для повышения правового сознания и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения - 0;5. Наличие баннера «Внимание водитель, на дорогах дети!»- 0;6. Количество дорожно-транспортных происшествий на территории округа за 2023 г. - 8.**Показатели развития:**1. Наличие световозращающих элементов у учащихся младших классов (не менее) - 450;2. Проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения - 1;3. Организация в школе, детском саду выставок рисунков и плакатов о безопасности дорожного движения - 2;4. Размещение публикаций по вопросам безопасности дорожного движения в СМИ для повышения правового сознания и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения - 2;5. Наличие баннера «Внимание водитель, на дорогах дети!»- 1;6. Количество дорожно-транспортных происшествий на территории округа за 2028 г. - 2. |
| Сроки и этапы реализации  | Программа реализуется в один этап: 2024-2028 годы. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального района (городского округа) | Потребность в финансовых затратах на выполнение мероприятий программы за счет средств бюджета городского округа ЗАТО п. Горный, составляет 60 000,00 рублей, в том числе:2024 год - 10 000,00 рублей;2025 год - 11 000,00 рублей;2026 год - 12 000,00 рублей;2027 год - 13 000,00 рублей.2028 год - 14 000,00 рублей.Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | - сокращение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного движения;- формирование у участников дорожного движения установки на соблюдение правил дорожного движения;- сокращение количества ДТП по причинам нарушения правил дорожного движения на территории городского округа ЗАТО п.Горный;- снижение уровня аварийности на дорогах муниципального значения |

### РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе ЗАТО п. Горный на 2024 – 2028 годы» разработана во исполнение пункта 4 «б» Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 года № Пр-637 по итогам заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации от 14 марта 2016 года.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества. Проблема аварийности на транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Проблема аварийности в последнее время приобрела особую остроту в связи с возрастающей ежегодно диспропорцией между приростом количества ТС на дорогах муниципального образования и медленными темпами развития, реконструкции дорожно-уличной сети, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся интенсивностью транспортных потоков.

Основные направления формирования законопослушного поведения участников дорожного движения определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенные в поручении Президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 года № Пр-637.

Характер подпрограммы порождает ряд следующих рисков при ее реализации, управление которыми входит в систему управления подпрограммой:

- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования;

- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов;

- организационные и управленческие риски - слабая координация действий исполнителей подпрограмм, в результате, которых могут возникнуть диспропорции в ресурсной поддержке реализации намеченных мероприятий, их неоправданному дублированию и снижению эффективности использования бюджетных средств, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, неадекватность системы мониторинга реализации подпрограммы, отставание от сроков реализации мероприятий, невыполнением одной или нескольких задач подпрограммы.

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. В связи с этим наибольшее внимание необходимо уделять управлению финансовыми рисками.

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы программно-целевым методом необходимо предпринять ряд мер, таких как:

1) мониторинг хода реализации мероприятий подпрограммы;

2) широкое привлечение общественности к реализации и оценке результатов реализации подпрограммы;

3) обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации подпрограммы.

Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе ЗАТО п. Горный на 2024-2028 годы» обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

### РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основной целью подпрограммы является формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. Это позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы. Условиями достижения цели подпрограммы является решение следующих задач:

- создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения;

- совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий;

- информирование и распространение среди населения информации по вопросам безопасности дорожного движения.

### РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

Основные показатели подпрограммы, отражающие ход ее реализации представлены в приложении №1.

### РАЗДЕЛ 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Подпрограмма реализуется в один этап с 2024 по 2028 годы. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик - координатор программы.

Администрация городского округа ЗАТО п. Горный - координатор подпрограммы ежегодно в установленном порядке уточняет перечень финансируемых мероприятий программы на очередной финансовый год, определяет сроки их реализации и объемы финансирования.

Администрация городского округа ЗАТО п. Горный - заказчик подпрограммы:

- ежегодно подготавливает и представляет в финансовый комитет бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период;

- получает и распределяет в установленном порядке бюджетные ассигнования по получателям бюджетных средств;

- осуществляет отбор в установленном законодательством порядке исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы;

- осуществляет ведение отчетности о реализации подпрограммы.

Контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы осуществляет Глава ЗАТО п. Горный.

### РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

### Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы представлен в приложении № 2. При ежегодном уточнении финансирования муниципальной подпрограммы перечень мероприятий может уточняться.

### РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общий объем финансирования по муниципальной подпрограмме представлен в приложении № 3.

Объем финансирования для реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета городского округа ЗАТО п. Горный носит прогнозный характер, соответствующий муниципальному уровню обеспечения финансирования муниципальной подпрограммы, и подлежит уточнению при утверждении расходов на реализацию муниципальной подпрограммы в рамках решения Думы городского округа ЗАТО п. Горный о бюджете городского округа ЗАТО п. Горный на очередной финансовый год и плановый период, а также при внесении в него изменений в течение финансового года.

### РАЗДЕЛ 7. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Реализация мероприятий данной программы позволит:

- сократить правонарушения участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного движения;

-сформировать у участников дорожного движения установки на соблюдение правил дорожного движения;

- сократить количество дорожно-транспортных происшествий;

- снижение уровня аварийности на дорогах муниципального значения.

Приложение 1

#### Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов)  |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028год |
| отчет | оценка | прог-ноз | прог-ноз | прог-ноз | прог-ноз | прог-ноз |
| 1 | Наличие обновленных, оборудованных пешеходных переходов | шт. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Дорожные знаки, требующие обновления | шт. | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории округа | шт. | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | количество люков на подъездах к МКД, требующих ремонта | ш | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | наличие световозращаю-щих элементов у учащихся младших классов, не менее | шт. | **0** | 113 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 7 | наличие баннера «Внимание водитель, на дорогах дети!» | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | организация в школе, детском саду выставок рисунков и плакатов о безопасности дорожного движения | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | размещение публикаций по вопросам безопасности дорожного движения в СМИ для повышения правового сознания и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | шт. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории округа | шт. | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |

Приложение 2

#### Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат |
| **Мероприятия по капитальному ремонту дорог:** |
| 1 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения. | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 2024-2028 | - обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа;- предупреждение дорожно-транспортного травматизма |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги местного значения на участке №4 (Ингодинское лесничество – д.185) | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 2024-2028 | - обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа;- предупреждение дорожно-транспортного травматизма |
| 3 | Обустройство КПП (район ВАП): проведение инженерных изысканий, обследований, разработка проектов или сметных расчетов стоимости работ, экспертиза проектов; устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных сооружений | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 2024-2028 | - обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа;- предупреждение дорожно-транспортного травматизма |
| 4 | Устройство недостающих туалетов на площадках для высадки пассажиров, остановки или стоянки автомобилей  | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 2024-2028 | - обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа;- предупреждение дорожно-транспортного травматизма |
| 5 | Установка дорожных люков на придомовых территориях и проездах к дворовым территория | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 2024-2028 | - обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа;- предупреждение дорожно-транспортного травматизма |
| **Мероприятия по содержанию автомобильных дорог:** |
| 1 | уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки; | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 2024-2028 | - обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа;- предупреждение дорожно-транспортного травматизма |
| 2 | замена поврежденных дорожных знаков и стоек, подсыпка и планировка берм дорожных знаков, очистка и мойка стоек, дорожных знаков; | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 2024-2028 | - обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа;- предупреждение дорожно-транспортного травматизма |
| 3 | -освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности и организации движения;- расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин;- погрузка и вывоз снега, в том числе его утилизация;- распределение противогололедных материалов;- регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха, берм дорожных знаков, ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов;- очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 2024-2028 | - обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа;- предупреждение дорожно-транспортного травматизма;- повышение уровня благоустройства; |
| 4 | уборка и мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка недостающих контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывозка мусора для утилизации на полигоны. | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 2024-2028 | - улучшение качества обслуживания пассажиров междугородных маршрутов;- создание комфортных условий для проживания граждан;- повышение уровня благоустройства. |
| **Мероприятия подпрограммы** |
| 1 | проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (приобретение информационных стендов, плакатов, методических материалов, магнитно-маркерной доски «Дорожные правила пешехода») | Администрация городского округа ЗАТО п. ГорныйОтдел по образованию администрации городского округа ЗАТО п.Горный;Образовательные учреждения городского округа ЗАТО п.Горный. | 2024-2028 | - сокращение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного движения- формирование у участников дорожного движения установки на соблюдение правил дорожного движения |
| 2 | приобретение и установка баннера «Внимание водитель, на дорогах дети!» | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 2024-2028 | - сокращение количествадорожно-транспортныхпроисшествий |
| 3 | организация и проведение обследования улично-дорожной сети на соответствие нормам итребованиям ГОСТ | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 2024-2028 | - снижение уровняаварийности на дорогахмуниципальногозначения |
| 4 | организация в школе, детском саду выставок рисунков и плакатов о безопасности дорожного движения | Администрация городского округа ЗАТО п. ГорныйОтдел по образованию администрации городского округа ЗАТО п.Горный;Образовательные учреждения городского округа ЗАТО п.Горный. | 2024-2028 | - формирование у участников дорожного движения установки на соблюдение правил дорожного движения |
| 5 | размещение публикаций по вопросам безопасности дорожного движения в СМИ для повышения правового сознания и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 2024-2028 | - сокращение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушения правил дорожного движения- формирование у участников дорожного движения установки на соблюдение правил дорожного движения |

Приложение 3

#### Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа

| **№п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета муниципального образования, рублей** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** |
| **Муниципальная программа****«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО п.Горный на 2024-2028 годы»** | **Администрация городского округа ЗАТО п.Горный** | **473 000** | **629 000** | **501 000** | **2 255 000** | **519 000** |
| 1 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, в т.ч: | Администрация городского округа ЗАТО п.Горный | **10 000** | **10 000** | **169 000** | **10 000** | **261 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - освещение дороги Ингодинское лесничество – д.185 |  | *0* | *0* | *0* | *0* | *251 000* |
|  | - освещение дороги |  | *0* | *0* | *159 000* | *0* | *0* |
|  | - ремонт и (или) замена дорожных знаков |  | *10 000* | *10 000* | *10 000* | *10 000* | *10 000* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки; | Администрация городского округа ЗАТО п.Горный | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 3 | замена поврежденных дорожных знаков и стоек, подсыпка и планировка берм дорожных знаков, очистка и мойка стоек, дорожных знаков; | Администрация городского округа ЗАТО п.Горный | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 4 | - освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности и организации движения;- расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин;- погрузка и вывоз снега, в том числе его утилизация;- распределение противогололедных материалов;- регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха, берм дорожных знаков, ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов;- очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий | Администрация городского округа ЗАТО п.Горный | 150 000 | 160 000 | 170 000 | 180 000 | 190 000 |
|  | уборка и мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, а также устранение их мелких повреждений, окраска, замена поврежденных и установка недостающих контейнеров для сбора мусора, урн, скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха; уборка мусора из контейнеров и урн, в том числе с использованием специальных машин; вывозка мусора для утилизации на полигоны. | Администрация городского округа ЗАТО п.Горный | 21 000 | 23 000 | 25 000 | 27 000 | 29 000 |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги местного значения на участке (Ингодинское лесничество – д.185) | Администрация городского округа ЗАТО п.Горный |  |  |  | 2 000 000 |  |
| 7 | Обустройство КПП (район ВАП): проведение инженерных изысканий, обследований, разработка проектов или сметных расчетов стоимости работ, экспертиза проектов; устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных сооружений | Администрация городского округа ЗАТО п.Горный |  |  | 100 000 |  |  |
| 8 | Устройство недостающих на остановочных и посадочных площадках туалетов | Администрация городского округа ЗАТО п.Горный |  | 400 000 |  |  |  |
| 9 | Установка дорожных люков на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям | Администрация городского округа ЗАТО п.Горный | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | проведение инженерных изысканий, обследований, разработка проектов или сметных расчетов стоимости работ;  | Администрация городского округа ЗАТО п.Горный | 82 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальная подпрограмма****«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе ЗАТО п. Горный»** | **Администрация городского округа ЗАТО п.Горный** | **10 000** | **11 000** | **12 000** | **13 000** | **14 000** |
| 1 | проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (приобретение информационных стендов, плакатов, методических материалов, магнитно-маркерной доски «Дорожные правила пешехода») | Администрация городского округа ЗАТО п. ГорныйОтдел по образованию администрации городского округа ЗАТО п.Горный;Образовательные учреждения городского округа ЗАТО п.Горный. | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 |
| 2 | приобретение световозращающих элементов и распространение их среди учащихся младших классов | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 4 000 | 4 000 | 4 000  | 4 000 | 0 |
| 3 | приобретение и установка баннера «Внимание водитель, на дорогах дети!» | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 5 | организация и проведение обследования улично-дорожной сети на соответствие нормам и требованиям ГОСТ | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | размещение публикаций по вопросам безопасности дорожного движения в СМИ для повышения правового сознания и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  | Администрация городского округа ЗАТО п. Горный | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

Приложение 4

#### Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов, рублей |
| --- | --- | --- |
| Итого | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| **«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО п.Горный на 2024-2028 годы»** | **Всего** | 4 377 000 | **473 000** | **629 000** | **501 000** | **2 255 000** | **519 000** |
| бюджет городского округа | 4 377 000 | 473 000 | 629 000 | 501 000 | 2 255 000 | 519 000 |
| в том числе: |  |
| собственные средства бюджета городского округа | 4 377 000 | 473 000 | 629 000 | 501 000 | 2 255 000 | 519 000 |
|  из них: средства дорожного фонда | 2 428 000 | 463 000 | 475 000 | 489 000 | 496 000 | 505 000 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |