УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства
Забайкальского края
от 14 декабря 2021 года № 501
«О региональном государственном контроле
(надзоре) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости
на территории Забайкальского края»
(в ред. Постановления 
Правительства Забайкальского края 
от 21 июля 2026 г. № 413)

                                                                                                                                  ПЕРЕЧЕНЬ
 индикаторов риска нарушения обязательных требований при
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Забайкальского края

1. Отклонение контролируемым лицом на 30 процентов и более от соблюдения плановых показателей, установленных примерным графиком реализации проекта строительства, содержащимся в разделе 17 "О примерном графике реализации проекта строительства, предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и о сроке передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства" (далее - раздел 17) проектной декларации, размещаемой контролируемым лицом в единой информационной системе жилищного строительства (далее - ЕИСЖС).
2. Отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации информации, подлежащей размещению в ЕИСЖС, о застройщике, указанной в части 1 статьи 20 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", при наличии оснований для такой актуализации.
3. Выявление в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых без взаимодействия с контролируемым лицом, фактов внесения изменений в раздел 17 проектной декларации, размещаемой контролируемым лицом в ЕИСЖС, в части переноса планируемой даты передачи объекта долевого строительства более чем на 5 месяцев от первоначальной даты, указанной в такой проектной декларации.
[bookmark: _GoBack]4. Поступление информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) или посредством электронного межведомственного взаимодействия, о наличии действующих договоров долевого участия, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости, по истечении 60 календарных дней с даты передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства, указанной в разделе 17.2 "О сроке передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" формы проектной декларации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2022 года № 239/пр, размещенной в ЕИСЖС.

