**Информация об участии**

**сельского поселения «Линёво-Озёрское» в целевых программах**

На территории сельского поселения «Линёво-Озёрское» реализуется муниципальная программа «Формирование современной городской среды сельского поселения «Линёво-Озёрское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края». Сок реализации программы 2018-2024 годы.

В соответствии с программой планируется благоустроить следующие общественные территории:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование населенного пункта, входящего в состав сельского поселения «Линёво-Озёрское» | Адрес общественной территории, включенной по итогам проведенной инвентаризации, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения «Линёво-Озёрское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края (2018-2024 годы)» | Планируемый период проведения благоустройства территории  |
| Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству |
| 1 | с. Линёво Озеро | ул. Ленина 11(общественная территория – зона для отдыха и занятий спортом) | 2020-2022 |
| 2 | с. Линёво Озеро | ул. Новая 7а(общественная территория – зона для детского отдыха) | 2020 |
| 3 | с. Линёво Озеро | ул. Калинина 9(общественная территория – Сквер) | 2022-2024 |
| 4 | с. Линёво Озеро | ул. Калинина 2а (общественная территория при Обелиске воинам-землякам) | 2021 |

**Перечень основных мероприятий программы и сроки их реализации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** **мероприятия**  | **Срок реализации**  | **Источники финансирования, тыс. руб.**  |
| **краевой бюджет** | **бюджет поселения**  | **внебюджетные источники**  | **ВСЕГО**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Благоустройство зоны отдыха и занятий спортом:** |  |  |  |  |  |
| устройство универсальной спортивной площадки  | 2020 | 2200,41 | 165,62 | 0 | 2366,03 |
| асфальтирование подъездов к зоне отдыха и занятий спортом, устройство парковочных карманов | 2022 | 2312,5 | 175 | 12,5 | 2500 |
| устройство наружного освещения зоны отдыха и занятий спортом с установкой опор освещения и светодиодных светильников | 2022 | 465 | 35 | 0 | 500 |
| **ВСЕГО по разделу 1:**  |  | **4977,91** | **375,62** | **12,5** | **5366,03** |
| **2. Благоустройство зоны для детского отдыха:** |  |  |  |  |  |
| устройство детской игровой площадки  | 2020 | 385 | 29 | 1,9 | 415,9 |
| **ВСЕГО по разделу 2:**  |  | **385** | **29** | **1,9** | **415,9** |
| **3. Благоустройство Сквера:**  |  |  |  |  |  |
| установка скамеек  | 2022 | 90 | 6,3 | 0,45 | 96,75 |
| установка урн | 2022 | 60 | 4,2 | 0,3 | 64,5 |
| устройство детской игровой площадки  | 2022 | 700 | 49 | 3,5 | 752,5 |
| асфальтирование прилегающей территории  | 2023 | 1000 | 70 | 0 | 1070 |
| устройство наружного освещения территории с установкой опор освещения и светодиодных светильников | 2023 | 1000 | 70 | 0 | 1070 |
| устройство танцевальной площадки  | 2024 | 600 | 42 | 3 | 645 |
| **ВСЕГО по разделу 3:** |  | **3450** | **241,5** | **7,25** | **3698,75** |
| **4. Благоустройство Площади под «Обелиском воинам-землякам»:**  |  |  |  |  |  |
| установка скамеек  | 2021 | 160 | 11,2 | 0,15 | 171,35 |
| установка урн | 2021 | 40 | 2,8 | 0,1 | 42,9 |
| устройство наружного освещения территории с установкой опор освещения и светодиодных светильников | 2021 | 1000 | 70 | 0 | 1070 |
| асфальтирование территории  | 2021 | 2000 | 140 | 0 | 2140 |
| устройство покрытия из брусчатки и тротуарной плитки | 2021 | 3000 | 210 | 0 | 3210 |
| устройство металлического кованного ограждения  | 2021 | 2000 | 140 | 0 | 2140 |
| **ВСЕГО по разделу 4:**  |  | **8200** | **574** | **0,25** | **8774,25** |
| **ВСЕГО по разделам 1-4:** |  | **17012,91** | **1220,12** | **21,9** | **18254,93** |

**Сведения о реализации мероприятий муниципальной программы**

**в 2020 году**

В рамках реализации мероприятий по программе «Формирование современной городской среды сельского поселения «Линёво-Озёрское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края» в с. Линёво Озеро была построена универсальная спортивная площадка для занятий волейболом и баскетболом. Стоимость проекта составила 2 млн. 366 тыс. рублей.

На сэкономленные в результате проведения электронных торгов средства произведено устройство детской игровой площадки в с. Линёво Озеро по ул. Новая. Стоимость проекта составила 415 тыс. рублей, из которых 341,6 тыс. рублей это стоимость игрового оборудования.