**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МОГЗОНСКОЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 28» июля 2021 года № 96

пгт. Могзон

**О согласовании инвестиционной программы
Общества с ограниченной ответственностью «Авангард» на территории муниципального образования городское поселение «Могзонское»**  **муниципального района «Хилокский район»
в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы**

Руководствуясь Федеральным законом Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2017  года № 410 «порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельность в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Уставом муниципального образования городское поселение «Могзонское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края, администрация муниципального образования городское поселение «Могзонское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края, **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Согласовать инвестиционную программу Общества с ограниченной ответственностью «Авангард» на территории муниципального образования городское поселение «Могзонское» муниципального района «Хилокский район» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы. (Приложение № 1)

2. Копию настоящего постановления направить ресурсоснабжающей организации, осуществившей разработку инвестиционной программы, в трехдневный срок со дня его принятия.

 3. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на стенде в здании администрации городского поселения «Могзонское» и в сети Интернет на официальном сайте муниципального района «Хилокский район» по адресу: www. hiloksky.75.ru.

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава городского

поселения «Могзонское» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Чирикин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации
 городского поселения "Могзонское"
 № 90 от "28 " июля 2021 года

Форма N 1-ИП ТС

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Авангард», реализуемая на территории муниципального образования
городское поселение «Могзонское»

муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края,
в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы

Паспорт инвестиционной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа | Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" (ООО "Авангард") |
| Местонахождение регулируемой организации | 672007 Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, 120а, пом.1 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2021-2025 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Матвеева Екатерина Петровна |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Тел/факс: 8 (3022) 21-11-02, e-mail:avangard.chita@yandex.ru |
| Дата утверждения инвестиционной программы |  |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел.: 8 (3022) 21-11-51 (приёмная), e-mail: pochta@rst.e- zab.ru. |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего и утвердившего инвестиционную программу | Администрация городского поселения «Могзонское» |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 673240, пгт. Могзон, Хилокский район, Забайкальский край, ул. Советская 1-я, 47 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Чирикин Андрей Александрович - глава городского поселения "Могзонское" |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу | - |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | - |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | - |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы | Представлены в приложении к ИП |

Форма N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа

Общества с ограниченной ответственностью "Авангард" на территории муниципального образования городское поселение "Мшзонское" муниципального района "Хилокский район" в сфере теплоснабжения на 2021 - 2025
годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Обоснование необходимости (цель реализации)** | **Описание и место расположения объекта** | **Основные технические характеристики** | **Год начала реализации мероприятия** | **Год окончания реализации мероприятия** | **Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)** |
| **Наименование показателя (мощность, протяженность п т.п.)** | **Ед. изм.** | **Значение показате ля** | **Значение показателя износа, %** | **Всего** | **выполненные работы** | **план** | **Остаток финанси­рования** | **в т.ч. за счет платы за под­ключение** |
| **до реализации мероприятия** | **после реализации мероприятия** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **т** | **1** | **4** | **5** | **Л** | *1* | **Я** | **9** | **10** | **II** | **12** | **13** | **19** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| **Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников** |
| **3 2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей** |
| **3.2.1** | **Установка циркуляционного насоса Willo IL 50/250-3/4** | **Модернизация (реконструкция) объекта** | **673240, Российская Федерация, Забайкальский край, Хилокский район, пгт. Могзон. ул. Комсомольская. 15а** | **количество** | **ед.** | 1 | **50** | **0** | **2020** | **2025** | **170,735** | **0** | **34,147** | **34,147** | **34,147** | **34,147** | **34,147** | **170,735** |  |
| **Всего по группе 3.** | **170,74** | **0,00** | **34,15** | **34,15** | **34,15** | **34,15** | **34,15** | **170,74** | **0,00** |
| **ИТОГО по программе г** | **170,735** | **0,00** | **34,147** | **34,147** | **34,147** | **34,147** | **34,147** | **170,735** | **0,00** |
| Генеральный директор ООО ЖЙн(ар/Г , V. *s* Шовдра Денис Иванович |

Форма N З ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

Общества с ограниченной ответственностью "Авангард" на территории муниципального образования городское поселение "Могзонское" муниципального района "Хилокский район" в
сфере теплоснабжения на 2021 - 2025 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Фактические значения за 2020 год** | **Плановые значения** |
| **Утвержденный период** | **в т.ч. по годам реализации** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Котельная Филиала** |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | 198,05 | 198,05 | 198,05 | 198,05 | 198,05 | 198,05 | 198,05 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и(или)теплоносителя | кг.у.т./Гкал | 219,7 | 198,10 | 198,10 | 198,10 | 198,10 | 198,10 | 198,10 |
| ту.т./м3\* | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 50,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 51,93 | 51,93 | 51,93 | 51,93 | 51,93 | 51,93 | 51,93 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды \*\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| куб. м для пара \*\*\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:\*\*\*\* | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - |  | - | - |

\*\*\*\* Инвестиционная программа не предусматривает мероприятия, направленные на снижения негативного воздействия на окружающую среду

Шовдра Денис Иванович

ФИО

**Форма N 4-ИП ТС**

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения, предусмотренные инвестиционной программой

Общества с ограниченной ответственностью "Авангард" на территории муниципального образования городское поселение "Могзонское" муниципального района "Хилокский район" в сфере теплоснабжения на 2021 - 2025 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Показатель надежности** | **Показатель энергетической эффективности** |
| **определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологически нарушений па тепловых****сетях****на 1 км тепловых сетей, ед./км** | **определяемый количеством прекращений подачн тепловой энергии,теплоносителя****в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час уставов.ленной мощности, ед./Гкал/час** | **определяемый удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгу.т./Гкал** | **определяемый отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2** | **определяемый величиной технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Г кал** |
| **Текущее значение** | **Плановое значение** | **Текущее значение** | **Плановое значение** |  |  | **Текущее значение** | **Плановое значение** | **Текущее значение** | **Плановое значение** | **Текущее значение** | **Плановое значение** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | **«** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **в** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **70** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| **1** | **ООО "Авангард"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Котельная Филиала** | **0.00** | **0,00** | **0,00** |  | **—** |  | **0,00** | **0,00** | **ЛОО** | **0,00** | **-/0,00** | **0,00** | **219,70** | **198,10** | **198,10** | **198,10** | **198,10** | **198,10** | **8,18** | **8,18** | **8,18** | **8,18** | **8,18** | **8,18** | **51,93** | **51,93** | **51,93** | **51,93** | **51,93** | **51,93** |

Генеральный директор ООО "Аван

Шовдра Денис Иванович



Форма N 5-ИП ТС

Финансовый план

инвестиционной программы ООО «Авангард», реализуемой на территории муниципального образования
городское поселение «Могзонское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края, в сфере
теплоснабжения на 2021-2025 годы



Шовдра Денис Иванович

**ФИО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС) |
| по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |
| Теплоснабжение | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | 9 | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Собственные средства | 170,74 | 170,74 | 34,15 | 34,15 | 34,15 | 34,15 | 34,15 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 170,74 | 170,74 | 34,15 | 34,15 | 34,15 | 34,15 | 34,15 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО по программе** | **170,74** | **170,74** | **34,15** | **34,15** | **34,15** | **34,15** | **34,15** |

Таблица № 6

ООО «Авангард», реализуемой на территории муниципального образования городское поселение «Могзонское»
муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края, в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Описание и место расположения объекта** | **Износ, %** |
| **Факт** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **7** | **8** | **9** | **10** | **И** |
| **1** | Установка циркуляционного насоса Willo П. 50/250-3/4 | Котельная, 673240, Российская Федерация, Забайкальский край, Хилокский район, пгт. Могзон, ул. Комсомольская, 15а | **50** | 40 | 30 | 20 | **10** | 0 |

Шовдра Денис Иванович

Генеральный директор ООО "Авангард"

ФИО

Формаб.ЬИПТС

Отчет об исполнении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Авангард» в сфере теплоснабжения за 2016-2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Примечание |
| п/п | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Группа 1 Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |
| 1.1.1. | > | - |  | X | - | - |  |  |
| 1.1.2. | - | •> |  |  | - |  |  | - |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |
| 1.2.1. | - | - | - | • |  |  |
| 1.2.2. | - | » | - |  |  | - |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |
| 1.3.1. | - | • |  |  | - | - | - |  |
| 1.3.2. |  |  |  | *•* |  | - |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |
| 1.4.1. | - | - | - | X | - |  | X | • |
| 1.4.2. | - | - | - |  | - |  |  | - |
| Всего по группе 1 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых |
| 2.1.1. | - | - | *•* |  | - |  |  |  |
| 2.1.2. | - | - |  |  | - | - |  |  |
| Всего по группе 2 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |
| 3.1.1. | Замена участка тепловой сети на котельной «Филиал» городского поселения «Могзонское» | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 691,281 | 265,912 |  |
| 3.1.2. | Замена тепловых сетей в котельной «Филиал» городского поселения «Могзонское» | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 0 | 10,724 |  |
| 3.1.3. | Ремонт тепловых сетей от котельной Филиала к зданию стационара больницы по ул. Комсомольская, 15 | 2016-2019 | 2018 | 2016-2019 | 2018 | 1000 | 1054,283 |  |
| 3.1.4. | Ремонт тепловых сетей с заменой запорной арматуры, диаметр 76, 50 мм | 2017-2019 | 2017-2019 | 54,28 |  |
| 3.1.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |
| 3.2.1. | Установка консольных сетевых насосов Грундфус UPS 40-180 F, 1 шт. | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 39,3 | 73,424 |  |
| 3.2.2. | Ремонт электрощита 0,4кВ (замена автоматов, пускателей, проводки, кабелей) | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 21,16 | 21,166 |  |
| 3.2.3. | Косметический ремонт внутренних помещений здания котельной Филиала (побелка, покраска, штукатурка) | 2016-2017 | 2017 | 2016-2017 | 2017 | 24,3 | 24,309 |  |
| Всего по группе 3 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности |
| 4.1.1. | - | - | - | X | - |  | X | - |
| 4.1.2. | - | - | - |  | - |  | X | X |
| Всего по группе 4 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |
| 5.1.1. | - | - |  | • | - |  | - | - |
| 5.1.2. | - | - | X |  | - | - | • |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |
| 5.2.1. | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 5.2.2. | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Всего по группе 5 *У* |

|  |  |
| --- | --- |
| *У-''S' y/S*Генеральный директор ООО "Авангар^^Л QTBE подан *7*Н ISFfeЙ 4 2 6 | Шовдра Денис Иванович ФИО |



Форма 6.2-ИП ТС

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения, предусмотренные инвестиционной
программой

Общества с ограниченной ответственностью "Авангард" на территории муниципального образования городское поселение "Могзонское" муниципального района
"Хилокский район" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2021 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование объекта | Показатели надежности | Показатели энергетической эффективности |
| п/п | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоноси­теля в результате технологи­ческих нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоноси­теля в результате технологи­ческих нарушений на источниках тепловой энергии па 1 Гкал/час установлен­ной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Отношение величины технологи­ческих потерь тепловой энергии, теплоноси­теля к материаль­ной характерис­тике тепловой сети | Величина технологичес­ких потерь при передаче тепловой энергии, теплоноси­теля по тепловым сетям |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ООО "Авангард" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная Филиала | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,7 | 219,7 | 6,82 | 5,55 | 43,27 | 35,25 |

|  |  |
| --- | --- |
| *■'/ /*Генеральный директор ООО ЖжйгаШр-—*у „* //.& wy t. т\\ подпись -о—"1 ©I Ь // |  Шовдра Денис Иванович ФИО |

