**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ХИЛОКСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14 сентября 2021 года № 587

г. Хилок

**О внесении изменений в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района «Хилокский район», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Хилокский район» от 27.02.2015 года № 275**

В соответствии со статьей 10 Устава муниципального района «Хилокский район», в целях проведения актуализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района «Хилокский район», и приведения нормативно-правовой базы муниципального района «Хилокский район» в соответствие с действующим законодательством, администрация муниципального района «Хилокский район» **постановляет**:

1. Внести в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района "Хилокский район", утвержденную постановлением администрации муниципального района "Хилокский район" от 27 февраля 2015г. №275 прилагаемые изменения и дополнения.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте муниципального района «Хилокский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального района

«Хилокский район» Ю.Р. Шишмарёв

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального района

«Хилокский район

от 14 сентября № 587

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,**

**которые вносятся в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района «Хилокский район», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Хилокский район» от 27 февраля 2015 г. №275**

В Муниципальной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района «Хилокский район» утвержденной указанным постановлением:

1. В разделе 6 «Порядок разработки и утверждения регионального краткосрочного плана, муниципальных краткосрочных планов реализации Программы»:
2. подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«1) разработку проектов муниципальных краткосрочных планов и их утверждение органами местного самоуправления муниципального, городского округа, городского поселения, муниципального района (в части сельских поселений, входящие в состав муниципального района), сельского поселения (в случае заключения органами местного самоуправления муниципального района с органами местного самоуправления сельского поселения, входящего в состав муниципального района, соглашения о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах) (далее — орган местного самоуправления)»;

1. пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Региональный оператор представляет лично либо направляет посредством почтового отправления или в форме электронных документов, в том числе подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в срок до 15 марта года, предшествующего началу трехлетнего периода, следующие сведения:

1. в орган местного самоуправления и в Министерство: объем финансовых средств, который региональный оператор вправе израсходовать на ежегодное финансирование Программы, с распределением в разрезе муниципальных районов, муниципальных или городских округов. сформированный с учетом требования к обеспечению финансовой устойчивости деятельности регионального оператора, установленного пунктом 1 части 9 статьи 2 Закона Забайкальского края о капитальном ремонте;
2. в орган местного самоуправления: адресный перечень

многоквартирных домов, расположенных на территории отдельного муниципального образования, в отношении которых на трехлетний период планируется проведение капитального ремонта общего имущества, с характеристикой данных многоквартирных домов по форме, установленной в таблице 1 приложения № 2 к настоящей Программе, и с разбивкой по видам работ по капитальному ремонту по форме, установленной в таблице 3 приложения № 2 к настоящей Программе (далее — адресный перечень муниципального района «Хилокский район»);

в Министерство: адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Забайкальского края, в отношении которых на трехлетний период планируется проведение капитального ремонта общего имущества, с характеристикой данных многоквартирных домов по форме, установленной в таблице 1 приложения № 3 к настоящей Программе, и с разбивкой по видам работ по капитальному ремонту по форме, установленной в таблице 3 приложения № 3 к настоящей Программе (далее — адресный перечень Забайкальского края)»;

1. дополнить пунктом 71 :

«7. Региональный оператор формирует на каждый год трехлетнего периода адресный перечень муниципального образования и адресный перечень Забайкальского края, в которые включает многоквартирные дома из сформированного им ранжированного перечня многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, по полноте поступлений взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в таких многоквартирных домах на дату формирования перечня, с учетом сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, определенных Программой, решений комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта, объема финансовых средств, указанных в подпункте 1 пункта 7 настоящего Порядка, стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определенной в соответствии с условиями, указанными в седьмом — девятом абзацах настоящего пункта, а также принципов формирования краткосрочных планов, установленных частью 7' статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Включаемые в перечни многоквартирные дома предварительно осматриваются региональным оператором совместно с лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, и (или) представителями органов местного самоуправления, в целях установления потребности в проведении капитального ремонта по видам работ, определенным Программой. Для проведения осмотра могут быть приглашены председатели советов многоквартирных домов. По итогам работы региональным оператором составляется акт осмотра. В случае установления потребности в проведении капитального ремонта по видам работ, определенным Программой, региональный оператор осуществляет расчет стоимости таких работ.

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, указанных в адресном перечне муниципального образования и адресном перечне Забайкальского края, не должна превышать предельную стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенную постановлением Правительства Забайкальского края в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Суммарная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту отдельного многоквартирного дома, указанного в адресном перечне муниципального образования и адресном перечне Забайкальского края, не должна превышать сумму средств, которую возможно использовать на возвратной основе для ремонта такого многоквартирного дома.

Сроки формирования региональным оператором адресного перечня муниципального образования, адресного перечня Забайкальского края устанавливаются Министерством»;

1. дополнить пунктом 72:

«72. В случае обнаружения в представленном региональным оператором адресном перечне муниципального образования ошибок, неточностей, несоответствия условиям формирования адресного перечня муниципального района «Хилокский район», установленным в подпункте 2 пункта 7 настоящего Порядка, либо необходимости корректировки списка включенных многоквартирных домов, видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту и их стоимости орган местного самоуправления направляет адресный перечень муниципального района «Хилокский район» региональному оператору для доработки посредством почтового отправления или в форме электронных документов, в том числе подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в течение 5 рабочих дней со дня получения.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения вносит исправления в адресный перечень муниципального района «Хилокский район», адресный перечень Забайкальского края и направляет в орган местного самоуправления и Министерство посредством почтового отправления или в форме электронных документов, в том числе подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

1. дополнить пунктом 73:

«73. В случае обнаружения в представленном региональным оператором адресном перечне Забайкальского края ошибок, неточностей, несоответствия условиям формирования адресного перечня Забайкальского края, установленным в подпункте 2 пункта 71 настоящего Порядка, либо необходимости корректировки списка включенных многоквартирных домов, видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту и их стоимости Министерство направляет адресный перечень Забайкальского края региональному оператору для доработки посредством почтового отправления или в форме электронных документов, в том числе подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в течение 5 рабочих дней со дня получения.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения вносит исправления в адресный перечень муниципального района «Хилокский район», адресный перечень Забайкальского края и направляет в орган местного самоуправления и Министерство посредством почтового отправления или в форме электронных документов, в том числе подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

1. пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Многоквартирные дома, указанные в представленном региональным оператором в соответствии с пунктами 7-7 3 настоящего Порядка адресном перечне муниципального образования и имеющие наибольшую полноту поступлений взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в таких многоквартирных домах, включаются органом местного самоуправления в муниципальный краткосрочный план на очередной год трехлетнего периода. При этом суммарная стоимость капитального ремонта всех включаемых многоквартирных домов не должна превышать объем финансовых средств, указанный в подпункте 1 пункта 7 настоящего Порядка.»;

1. в пункте 9 после слов «муниципальном районе» дополнить словом «, муниципальном»;
2. в пункте 11 после слов «органами местного самоуправления,» дополнить словами «адресного перечня Забайкальского края, представленного региональным оператором,»;
3. пункт 13 дополнить словами «в порядке, установленном настоящим Порядком».
4. Абзац третий раздела 5 «Организация контроля за ходом исполнения Программы» изложить в следующей редакции:

«На основании представленного отчета Министерство вырабатывает и направляет региональному оператору предложения, направленные на повышение эффективности реализации Программы, для проведения необходимой работы.».

1. Приложения № 1—3 к Программе изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 | |
|  |  |  | к Муниципальной программе капитального ремонта | |
|  |  |  | общего имущества в многоквартирных домах, | |
|  |  |  | расположенных на территории муниципального района «Хилокский район», | |
|  |  |  | утвержденной постановлением Администрации муниципального района  «Хилокский район» | |
|  |  |  | от № | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| **Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района «Хилокский район», в отношении которых, на период реализации** | | | | |
| **Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории** | | | | |
| **Хилокский район, планируется проведение капитального ремонта общего имущества** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Орджоникидзе, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Орджоникидзе, д. 22 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Орджоникидзе, д. 22 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Орджоникидзе, д. 22 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Чкалова, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Чкалова, д. 24 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Чкалова, д. 24 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Чкалова, д. 24 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Чкалова, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Чкалова, д. 26 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Чкалова, д. 26 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Чкалова, д. 26 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Чкалова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Чкалова, д. 3 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Чкалова, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Чкалова, д. 3 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Чкалова, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Чкалова, д. 5 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Чкалова, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Чкалова, д. 5 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Энергетиков, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Энергетиков, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Энергетиков, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Энергетиков, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Энергетиков, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Энергетиков, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Энергетиков, д. 1 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | пгт. Могзон, ул. Энергетиков, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 1 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 2 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 3 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 4 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 5 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 5 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 6 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 6 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 10 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 10 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 11 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 11 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 11 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 12 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 12 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 12 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 13 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 13 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 13 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 14 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 14 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 14 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 15 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 15 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 15 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 16 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 16 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 16 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 17 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 17 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 17 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 18 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 18 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 18 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2026-2028 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 22 | Ремонт крыши | 2026-2028 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 22 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 22 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 7 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 7 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 8 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 8 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 9 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 9 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 9 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. 1-я Сенная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. 1-я Сенная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. 1-я Сенная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. 1-я Сенная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. 1-я Сенная, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. 1-я Сенная, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. 1-я Сенная, д. 3 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2032-2034 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2032-2034 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 1 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 1 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2032-2034 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2032-2034 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 2 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 2 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2032-2034 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2032-2034 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 3 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 3 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. ДОС, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 15 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 15 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 15 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 16 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 16 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 16 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 17 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 17 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 17 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 18 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 18 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 18 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 19 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 19 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Почтовая, д. 19 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Привокзальная, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Привокзальная, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Привокзальная, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Привокзальная, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Привокзальная, д. 25 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Привокзальная, д. 25 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Привокзальная, д. 25 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Привокзальная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Привокзальная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Привокзальная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Привокзальная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Привокзальная, д. 26 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Привокзальная, д. 26 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Бада, ул. Привокзальная, д. 26 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Харагун, ул. Энергетиков, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Харагун, ул. Энергетиков, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Харагун, ул. Энергетиков, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Харагун, ул. Энергетиков, д. 1 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Харагун, ул. Энергетиков, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Харагун, ул. Энергетиков, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Харагун, ул. Энергетиков, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | Муниципальный район «Хилокский район» | с. Харагун, ул. Энергетиков, д. 2 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Приложение № 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **к Муниципальной программе капитального ремонта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **общего имущества в многоквартирных домах,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **расположенных на территории муниципального района Хилокский район»,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **утвержденной постановлением Администрации муниципального района**  **«Хилокский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **от года №** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период\_\_\_\_\_\_\_\_ годов в муниципальном районе «Хилокский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **(наименование муниципального образования)** | | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |  |  | |  | |  | |
| **в отношении которых на период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: | | | | | | | |
| за счет средств бюджета Российской Федерации | | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет средств иных источников | |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | | руб. | | руб. | руб. | руб. | | руб./кв.м | | руб./кв.м | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 | 18 | | 19 | | 20 | | 21 |
| Итого по МО : | |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | X |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период \_\_\_\_\_\_\_\_\_ годов в муниципальном районе «Хилокский район»** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **(наименование муниципального образования)** | | | | |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **Итого по МО:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Забайкальского края в муниципальном районе «Хилокский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(наименование муниципального образования)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **в отношении которых на период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | | ремонт фасада | | ремонт фундамента многоквартирного дома | | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |