|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | | Приложение № 2 к Порядку разработки  и корректировки муниципальных программ муниципального района «Хилокский район»,  осуществления мониторинга  и контроля их реализации, утверждённому постановлением  Главы муниципального района «Хилокский район» от «29» декабря 2015 года № 1500 | | | |
| Согласовано: председатель Комитета по финансам муниципального района «Хилокский район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | |  | |  | |  | | Начальнику отдела экономики и промышленности администрации МР "Хилокский район" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Отчёт МР "Хилокский район" (ответственный исполнитель муниципальной программы)  о реализации муниципальной программы"Территориальное развитие МР "Хилокский район" на 2018-2022 годы"  (название муниципальной программы)  за 2021год | | | | | | | | | | | | |
|
| № пп | Наименование мероприятия | Информация  об исполнении мероприятия | | Финансовые затраты  на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | Примечание (причины низкого исполнения, неисполнения) |
|  | | утверждённый план\* | | уточнённый план\*\* | | фактическое исполнение\*\*\* | |
| 1 | Мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» |  | | всего | | 1 260,00 | | 0,0 | | 0,00 | | отсутствие денежных средств |
| в том числе: | |  | |  | |  | |
| ФБ | | 540,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| РБ | | 540,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| БМР | | 180,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| БП | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВБИ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Мероприятие: «Современный облик сельских территорий» |  | | всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | отсутствие денежных средств |
| в том числе: | |  | |  | |  | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| РБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| БМР | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| БП | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВБИ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | Мероприятие: «Благоустройство сельских территорий» |  | | всего | | 0,00 | | 1763,30 | | 2233,48 | |  |
| в том числе: | |  | |  | |  | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 1532,04 | |
| РБ | | 0,00 | | 1563,30 | | 31,27 | |
| БМР | | 0,00 | | 200,00 | | 200,00 | |
| БП | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВБИ | | 0,00 | | 0,00 | | 470,17 | |
| 4 | Мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» |  | | всего | | 1588,00 | | 3058,40 | | 1853,40 | | отсутствие денежных средств |
|  | | в том числе: | |  | |  | |  | |
|  | | ФБ | | 156,00 | | 1620,0 | | 1620,00 | |
|  | | РБ | | 200,00 | | 103,40 | | 103,40 | |
|  | | БМР | | 200,00 | | 130,00 | | 130,00 | |
|  | | БП | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | ВБИ | | 1032,00 | | 1205,00 | | 0,00 | |
| 5 | Мероприятие «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ТКО» |  | | всего | | 5600,00 | | 8514,00 | | 19698,05 | | отсутствие денежных средств |
|  | | в том числе: | |  | |  | |  | |
|  | | ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | РБ | | 4950,00 | | 8110,71 | | 19447,51 | |
|  | | БМР | | 650,00 | | 403,5 | | 250,54 | |
|  | | БП | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | ВБИ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6 | Мероприятие «Совершенствование организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом» |  | | всего | | 150,00 | | 0,00 | | 0,00 | | отсутствие денежных средств |
|  | | в том числе: | |  | |  | |  | |
|  | | ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | РБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | БМР | | 150,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | БП | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | ВБИ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7 | Мероприятие «Организация и проведение районных мероприятий по безопасности дорожного движения» |  | | всего | | 65,00 | | 0,00 | | 0,00 | | отсутствие денежных средств |
|  | | в том числе: | |  | |  | |  | |
|  | | ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | РБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | БМР | | 65,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | БП | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | ВБИ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8 | Мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений» |  | | всего | | 18000,00 | | 7877,00 | | 29211,95 | |  |
|  | | в том числе: | |  | |  | |  | |
|  | | ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | РБ | | 0,00 | | 0,00 | | 12073,54 | |
|  | | БМР | | 18000,00 | | 7877,00 | | 17138,41 | |
|  | | БП | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | ВБИ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9 | Мероприятие «Прочие расходы на содержание, ремонт объектов дорожного хозяйства, включая проектно-изыскательские работы и экспертизу проектов» |  | | всего | | 235,00 | | 900,00 | | 72,00 | | отсутствие денежных средств |
|  | | в том числе: | |  | |  | |  | |
|  | | ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | РБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | БМР | | 235,00 | | 900,00 | | 72,00 | |
|  | | БП | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | ВБИ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10 | Мероприятие «Освещение участков автомобильных дорог местного значения, расположенных в населенных пунктах» |  | | всего | | 10000,00 | | 1000,00 | | 2710,00 | |  |
|  | | в том числе: | |  | |  | |  | |
|  | | ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | РБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | БМР | | 10000,00 | | 1000,00 | | 2710,00 | |
|  | | БП | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | ВБИ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 11 | Мероприятие «Осуществление контроля качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения» |  | | всего | | 218,80 | | 218,80 | | 231,70 | | отсутствие денежных средств |
|  | | в том числе: | |  | |  | |  | |
|  | | ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | РБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | БМР | | 218,80 | | 218,80 | | 231,70 | |
|  | | БП | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | ВБИ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 12 | Мероприятие «Разработка схемы территориального планирования муниципального района» |  | | всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | отсутствие денежных средств |
| в том числе: | |  | |  | |  | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| РБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| БМР | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| БП | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВБИ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 13 | Мероприятие «Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального района и поселений» |  | | всего | | 400,00 | | 235,00 | | 0,00 | | отсутствие денежных средств |
| в том числе: | |  | |  | |  | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| РБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| БМР | | 400,00 | | 235,00 | | 0,00 | |
| БП | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВБИ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 14 | Мероприятие «Внесение изменений в генеральные планы и Правила землепользования и застройки с описанием границ населённых пунктов территориальных зон поселений муниципального района «Хилокский район» |  | | всего | | 400,00 | | 2000,00 | | 1350,00 | |  |
| в том числе: | |  | |  | |  | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| РБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| БМР | | 400,00 | | 1400,00 | | 1350,0 | |
| БП | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВБИ | | 0,00 | | 600,00 | | 0,00 | |
| 15 | Мероприятие «Реализация обязательств собственника жилищного фонда относительно его технического состояния» |  | | всего | | 225,00 | | 140,00 | | 116,84 | |  |
| в том числе: | |  | |  | |  | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| РБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| БМР | | 225,00 | | 140,00 | | 116,84 | |
| БП | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВБИ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16 | Мероприятие «Управление муниципальной собственностью» |  | | всего | | 510,00 | | 100,00 | | 20,00 | | отсутствие денежных средств |
| в том числе: | |  | |  | |  | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| РБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| БМР | | 510,00 | | 300,00 | | 20,00 | |
| БП | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВБИ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17 | Мероприятие: «Управление и эффективное использование земельных ресурсов» |  | | всего | | 2086,00 | | 290,00 | | 130,80 | | отсутствие денежных средств |
| в том числе: | |  | |  | |  | |
| ФБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| РБ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| БМР | | 2086,00 | | 290,00 | | 130,80 | |
| БП | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ВБИ | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Итого по муниципальной программе |  | |  | | 40737,80 | | 26096,50 | | 57628,22 | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |

Примечание:  
утверждённый план\* - указывается объём финансирования, предусмотренный муниципальной программой на отчётный год  
уточнённый план\*\* - указывается уточнённый объём финансирования муниципальной программы на отчётный год с учётом приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете муниципального района «Хилокский район»  
фактическое исполнение\*\*\* - указываются фактические затраты на реализацию муниципальной программыПеречень сокращений:  
ФБ – федеральный бюджет  
РБ – региональный бюджет  
БМР – бюджет муниципального района  
БП – бюджеты поселений  
ВБИ – внебюджетные источники

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 4 к Порядку разработки  и корректировки муниципальных программ муниципального района «Хилокский район»,  осуществления мониторинга  и контроля их реализации, утверждённому постановлением  Главы муниципального района «Хилокский район» от «29» декабря 2015 года № 1500 | | | | | |
|  |  |
|  |  |  | |  |  | | |
| Согласовано: председатель Комитета по финансам МР "Хилокский район" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | Начальнику отдела экономики и промышленности администрации МР "Хилокский район" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | |
|  |  |  | |  |  | | |
| Таблица № 1. Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы "Территориальное развитиеМР "Хилокский район" на 2018-2022 годы" за 2021год  (название муниципальной программы) | | | | | | | |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | | Значение целевого индикатора | | | | |
| Утверждено в муниципальной программе | | | Достигнуто | Отклонение |
| 1. Показатель «Количество семей проживающих в сельской местности улучшивших жилищные условия посредством ввода и приобретения жилья» | ед | | 0 | | | 0 | 0 |
| 2. Показатель: « Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий» | ед | | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Показатель: « Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий» | ед | | 1 | | | 2 | +1 |
| 4. Показатель: «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов)» | ед. | | 4 | | | 4 | 0 |
| 5. Показатель «Протяженность замененных сетей» | км | | 1,6 | | | 1,2 | -0,4 |
| 6. Показатель «Количество замененных котлов и котельного оборудования» | ед. | | 3 | | | 10 | +7 |
| 7. Показатель «Количество построенных и отремонтированных скважин» | ед. | | 0 | | | 0 | 0 |
| 8. Показатель «Количество установленных павильонов» | ед. | | 0 | | | 0 | 0 |
| 9. Показатель «Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП» | чел. | | 0/0 | | | 0/0 | 0 |
| 10. Показатель «Снижение аварийности в Хилокском районе» | % | | 0 | | | 0 | 0 |
| 11. Показатель «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на  31 декабря отчетного года» | км | | 340 | | | 268,34 | -71,66 |
| 12. Показатель «Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях) к уровню 2016 года» | чел. | | 3 | | | 6 | +3 |
| 13. Показатель «Количество отремонтированных колодцев» | ед. | | 1 | | | 1 | 0 |
| 14. Показатель «Количество заключенных договоров с ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Заб.крае в Хилокском районе» | ед. | | 1 | | | 1 | 0 |
| 15. Показатель «Количество проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения» | ед. | | 1 | | | 0 | -1 |
| 16. Показатель «Количество оформленных лицензий» | ед. | | 2 | | | 0 | -2 |
| 17. Показатель «Количество оформленных учетных карточек» | ед. | | 5 | | | 0 | -5 |
| 18. Показатель «Количество составленных гидрогеологических характеристик» | ед. | | 5 | | | 0 | -5 |
| 19. Показатель «Количество проектов нормативов допустимых сбросов веществ (НДС) и микроорганизмов со сточными водами для очистных сооружений» | ед. | | - | | | - | - |
| 20. Показатель « Количество схем» | шт. | | 0 | | | 0 | 0 |
| 21. Показатель « Количество комплектов» | шт. | | 0 | | | 0 | 0 |
| 22. Показатель «Количество комплектов» | шт. | | 8 | | | 6 | -2 |
| 23. Показатель «Количество отремонтированных муниципальных квартир и специализированного жилищного фонда (общежитие)» | ед. | | 1 | | | 0 | -1 |
| 24. Показатель: «Количество установленных (замененных) приборов учета» | ед. | | 2 | | | 0 | -2 |
| 25. Показатель «Повышение фактически оплаченных взносов собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» | % | | 100 | | | 80 | -20 |
| 26. Показатель «Количество проведенных проверок муниципального жилищного контроля» | ед. | | 5 | | | 1 | -4 |
| 27. Показатель «Количество объектов, на которые проведена оценка муниципального имущества» | ед. | | 5 | | | 4 | -1 |
| 28. Показатель «Количество объектов недвижимости, на которые оформлены кадастровые паспорта» | ед. | | 35 | | | 0 | -35 |
| 29. Показатель «Количество переданных объектов в аренду, безвозмездное пользование, а также на правах оперативного управления, хозяйственного ведения и концессию» | ед. | | 150 | | | 4 | -146 |
| 30. Показатель «Количество проведенных проверок инвентаризации муниципальных учреждений и предприятий муниципального района "Хилокский район» | ед. | | 10 | | | 2 | -8 |
| 31. Показатель «Количество объектов капитального строительства (ЖКХ) внесенных в государственный кадастр недвижимости» | ед. | | 12 | | | 13 | +1 |
| 32. Показатель: «Количество сформированных земельных участков под объектами капитального строительства (дороги)» | ед. | | 32 | | | 0 | -32 |
| 33. Показатель: «Количество сформированных земельных участков под многоквартирными жилыми домами» | ед. | | 79 | | | 0 | -79 |
| 34. Показатель: «Количество выявленных земельных участков используемых гражданами без правоустанавливающих документов» | ед. | | 5 | | | 9 | +4 |
| 35. Показатель «Количество сформированных земельных участков для последующего предоставления бесплатно льготным категориям граждан» | ед. | | 25 | | | 0 | -25 |