Приложение № 2

к Порядку разработки

и корректировки муниципальных программ муниципального района «Хилокский район»,

осуществления мониторинга

и контроля их реализации, утверждённому постановлением

Главы муниципального района «Хилокский район»

от «29» декабря 2015 года № 1500

Согласовано: Начальнику отдела экономики

председатель Комитета по финансам и сельского хозяйства администрации

муниципального района «Хилокский район» муниципального района «Хилокский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Миллер район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Стремилова

Отчёт Главного специалиста отдела территориального развития

о реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Хилокский район» при обращении с отходами производства и потребления

(2019-2022 годы)» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Информация  об исполнении мероприятия | Финансовые затраты  на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Примечание  (причины низкого исполнения, неисполнения) |
|  | | |
| утверждённый план\* | уточнённый план\*\* | фактическое исполнение\*\*\* |
|  | ликвидация несанкционированных свалок в населенных пунктах района |  | всего 4000,0  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 4000,0 | всего 450,0  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 450,0,0 | всего 0,0  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ –0,0  БМР –0,0 |  |
|  | проведение рекультивации территорий санкционированных свалок (площадок временного накопления отходов) |  | всего 0,0  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 0,0 | всего 0,0  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 0,0 | всего 0,0  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 0,0 |  |
|  | изготовление проекта для рекультивации территорий санкционированных свалок (площадок временного накопления отходов) |  | всего 4037,5  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ -0,0  БМР – 4037,5 | всего 0,0  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 0,0 | всего 0,0  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 0,0 |  |
|  | проведение схода граждан, проживающих в населенных пунктах муниципального района по вопросам экологической грамотности, новой системы обращения отходов ТКО | Проведено 12 сходов граждан, во всех поселения района. | всего 0,0  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 0,0 | всего 0,0  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 0,0 | всего 0,0  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 0,0 |  |
|  | строительство контейнерных площадок |  | всего 118,7  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ - 0,0  БМР – 118,7 | всего 250,0  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 250,0 | всего 0,0  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ –0,0  БМР –0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | х | всего 8156,2  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 8156,2 | всего 700,0  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ – 0,0  БМР – 700,0 | всего 0,0  в том числе:  ФБ – 0,0  РБ –0,0  БМР –0,0 | х |

Примечание:

утверждённый план\* - указывается объём финансирования, предусмотренный муниципальной программой на отчётный год

уточнённый план\*\* - указывается уточнённый объём финансирования муниципальной программы на отчётный год с учётом приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете муниципального района «Хилокский район»

фактическое исполнение\*\*\* - указываются фактические затраты на реализацию муниципальной программы

Перечень сокращений:

ФБ – федеральный бюджет

РБ – региональный бюджет

БМР – бюджет муниципального района

БП – бюджеты поселений

ВБИ – внебюджетные источники

Приложение № 4

к Порядку разработки

и корректировки муниципальных программ муниципального района «Хилокский район»,

осуществления мониторинга

и контроля их реализации, утверждённому постановлением

Главы муниципального района «Хилокский район»

от «29» декабря 2015 года № 1500

Согласовано: Начальнику отдела экономики

председатель Комитета по финансам и сельского хозяйства администрации

муниципального района «Хилокский район» муниципального района «Хилокский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Миллер район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Стремилова

*Таблица № 1.* Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы

о реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Хилокский район» при обращении с отходами производства и потребления

(2019-2022 годы)» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| *Базовое значение* | Утверждено  в муници-пальной программе | Достигнуто | Отклонение |
| Количество проведенных сходов граждан по вопросам обращения ТКО | ед |  | 12 | 12 |  |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед |  | 4 | 0 | -4 |
| Рекультивация территорий, загрязненных отходами, га | га |  | 107,97 | 0 | -107,97 |

Главный специалист отдела территориального развития Е.С. Яворская